附件1

杭州市2011年工业及生活COD减排项目计划清单

| 序号 | 区域 | 减排项目类别 | 减排项目名称 | 减排内容或方向 | 责任部门（单位） | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量2万吨/日 | 市城管办 各区政府 | 12月 |
| 2 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量0.2万吨/日 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 | 12月 |
| 3 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量0.3万吨/日 | 杭州经济开发区管委会 | 12月 |
| 4 | 主城区 | 污水处理厂 | 四堡污水处理厂污水纳入七格污水处理厂三期工程 | 约40万吨/日污水纳入七格污水处理厂三期工程处理，出水水质得以改善 | 市建委 | 9月 |
| 5 | 主城区 | 工程治理 | 杭州华丰纸业有限公司节水回用工程 | 节水或回用，废水排放量削减30% | 市工投集团 | 9月 |
| 6 | 主城区 | 结构关停 | 杭州利明印染有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 江干区政府 市经委 | 9月 |
| 7 | 主城区 | 结构关停 | 杭州新华纸业有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 市工投集团 | 3月 |
| 8 | 主城区 | 结构关停 | 杭州江南丝绸集团有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 市经委 | 2月 |
| 9 | 主城区 | 结构关停 | 浙江亚星染纱有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 市经委 | 1月 |
| 10 | 萧山区 | 污水处理厂 | 党湾污水处理厂污水接入临江污水处理厂处理工程 | 2011年6月底前5万吨/日的污水接入临江污水处理厂处理 | 萧山区政府 | 6月 |
| 11 | 萧山区 | 新增生活污水 | 杭州萧山钱江污水处理厂一期新增生活污水处理量工程 | 新增生活污水处理量1万吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 12 | 萧山区 | 新增生活污水，提标结转 | 杭州萧山临江污水处理厂新增生活污水处理量工程 | 新增生活污水处理量1.5万吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 13 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州东南毛纺织染整有限公司增加污水回用量工程 | 增加500吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 14 | 萧山区 | 工程治理 | 明盛控股集团有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量900吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 15 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州帝凯化工有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 16 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山红山染整有限公司增加污水回用量工程 | 增加1000吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 17 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山丝化印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1200吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 18 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江红利集团有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1200吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 19 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江富丽达纤维有限公司提标改造工程 | 提标改造 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 20 | 萧山区 | 工程治理 | 富丽达集团控股有限公司提标改造工程 | 提标改造，实现5000吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 21 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江汇丽印染整理有限公司增加污水回用量工程 | 增加2000吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 22 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江新中纺实业有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量2000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 23 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州桥南实业有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量600吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 24 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州吉华江东化工有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 25 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江圣山科纺有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量7000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 26 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州协诚纺织印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 27 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州青松印染有限公司增加污水回用量工程 | 增加2000吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 28 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山鸿达染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量2500吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 29 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州金达染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量2500吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 30 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州达美染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量6000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 31 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山之湘印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量600吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 32 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧越染织有限公司增加污水回用量工程 | 增加1000吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 33 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江航民股份有限公司、杭州澳美印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量13500吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 34 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州大地印染有限公司增加污水回用量工程 | 增加1500吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 35 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州腾飞工贸实业有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 36 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山蓝天印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量900吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 37 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江航民股份有限公司印染分公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量5000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 38 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州仁德染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 39 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量800吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 40 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州杭新印花整理有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 41 | 萧山区 | 结构关停 | 浙江昕发印染纺织有限公司结构关停工程 | 企业关停 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 42 | 萧山区 | 工程治理 | 达利（中国）有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 43 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江庆丰纺织印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 44 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州华伟兴业印染有限公司增加污水回用量工程 | 增加500吨/日的回用量 | 萧山区政府 | 11月 |
| 45 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州明光印染化工有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 46 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州嘉濠印花染整有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量2300吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 47 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州新依盛印花有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量1200吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 48 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山东方印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量2000吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 49 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山景福印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，并进行技改，减少废水排放量700吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 50 | 萧山区 | 工程治理 | 三元控股集团有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量5000吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 51 | 萧山区 | 结构关停 | 杭州萧山闻堰漂染有限公司结构关停工程 | 企业关停 | 市经委 萧山区政府 | 结转项目 |
| 52 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州科利化工有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量1500吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 53 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州良发炼染有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 54 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州萧山时代纺织印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量300吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 55 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州高士达印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量500吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 56 | 萧山区 | 工程治理 | 浙江中海印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量700吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 57 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州富强丝绸有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量400吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 58 | 萧山区 | 工程治理 | 杭州晶绿织造印染有限公司中水回用工程 | 中水回用，减少废水排放量300吨/日 | 萧山区政府 | 11月 |
| 59 | 萧山区 | 结构关停 | 落后产能关停工程 | 关停5家落后产能企业 | 萧山区政府 市经委 | 9月 |
| 60 | 余杭区 | 污水处理厂 | 南排工程 | 新增污水处理量2.16万吨/日 | 余杭区政府 | 1月 |
| 61 | 余杭区 | 污水处理厂 | 余杭排水分公司增加污水处理量工程 | 污水处理量提高到2.25万吨/日 | 余杭区政府 | 12月 |
| 62 | 余杭区 | 污水处理厂 | 崇贤污水处理厂增加污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.5万吨/日 | 余杭区政府 | 12月 |
| 63 | 余杭区 | 工程治理 | 印染企业节水回用工程 | 1-2家印染企业提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 余杭区政府 | 9月 |
| 64 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州新飞丝绸有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 65 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭临平印染厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 66 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭禾丰印花厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 67 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州福锦人造板有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 11月 |
| 68 | 余杭区 | 结构关停 | 浙江华佳利丝绸制品有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 11月 |
| 69 | 余杭区 | 结构关停 | 浙江钱潮控股集团有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 9月 |
| 70 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州西雅普康大制革有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 71 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州金谷酒业有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 3月 |
| 72 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州天成润滑油有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 2月 |
| 73 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭申杭电力机械厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府市经委 | 2月 |
| 74 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州玖忆食品有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 2月 |
| 75 | 富阳市 | 污水处理厂 | 大源污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理规模10万吨/日 | 富阳市政府 | 10月 |
| 76 | 富阳市 | 污水处理厂 | 八一污水处理回用工程 | 处理回用 | 富阳市政府 | 6月 |
| 77 | 富阳市 | 污水处理厂 | 富阳市新登镇污水处理厂增加污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.75万吨/日 | 富阳市政府 | 12月 |
| 78 | 富阳市 | 污水处理厂 | 浙江春南污水处理有限公司中水回用工程 | 进一步完善中水回用系统，回用率达到60%以上，完成回用水深度处理工程 | 富阳市政府 | 12月 |
| 79 | 富阳市 | 污水处理厂 | 富阳市新盈嘉水务有限公司中水回用工程 | 进一步完善中水回用系统，回用率达到60%以上，完成回用水深度处理工程 | 富阳市政府 | 12月 |
| 80 | 富阳市 | 污水处理厂 | 富阳市水务有限公司富阳排水分公司新增污水处理量工程 | 2011年新增污水处理量达到7.2万吨/日 | 富阳市政府 | 12月 |
| 81 | 富阳市 | 工程治理 | 杭州华胜纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 82 | 富阳市 | 工程治理 | 杭州瑞星纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 83 | 富阳市 | 工程治理 | 杭州徐氏纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 84 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江三星纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 85 | 富阳市 | 工程治理 | 富阳威事达纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 86 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江翔龙纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 87 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江华鑫纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 88 | 富阳市 | 工程治理 | 杭州国佳纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 89 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江华远纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 90 | 富阳市 | 工程治理 | 浙江万信纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 91 | 富阳市 | 工程治理 | 杭州唐人纸业有限公司提标工程 | 2010年度提标节水减量结转，废水排放量削减30% | 富阳市政府 | 9月 |
| 92 | 富阳市 | 结构关停 | 关停以废纸为原料，单条年产1万吨以下的造纸生产线 | 按照《杭州市人民政府关于推进工业转型升级加快淘汰落后产能的若干意见》（杭政函〔2010〕276号）的要求，于2011年内关停所有以废纸为原料，单条年产1万吨以下的造纸生产线，具体名单由市减排办确定 | 富阳市政府 市经委 | 12月 |
| 93 | 富阳市 | 结构关停 | 2010年关停企业结转工程 | 2010年关停企业结转 | 富阳市政府 | 全年 |
| 94 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 桐庐富春污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 二期生活污水处理量提高到1.35万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 95 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 桐庐七里泷污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 生活污水处理量提高到0.42万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 96 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 分水镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.4万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 97 | 桐庐县 | 结构关停 | 落后产能关停工程 | 关停桐庐春江医药化工厂 | 桐庐县政府 市经委 | 6月 |
| 98 | 建德市 | 结构关停 | 杭州更化化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 9月 |
| 99 | 建德市 | 结构关停 | 建德市金鑫化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 100 | 建德市 | 结构关停 | 建德市青源化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 101 | 建德市 | 结构关停 | 建德市兴奇电镀厂结构关停工程 | 关停电镀企业 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 102 | 建德市 | 结构关停 | 杭州格林香料化学有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府市经委 | 1月 |
| 103 | 建德市 | 结构关停 | 建德市思利科精细化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 104 | 建德市 | 工程治理 | 杭州友邦香料香精有限公司污水深度处理工程 | 化工废水深度处理、清污分流 | 建德市政府 | 1月 |
| 105 | 建德市 | 污水处理厂 | 乾潭镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，设计污水处理规模0.5万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 106 | 建德市 | 污水处理厂 | 大同镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.2万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 107 | 建德市 | 污水处理厂 | 安仁镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.2万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 108 | 建德市 | 污水处理厂 | 李家镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 109 | 建德市 | 污水处理厂 | 大洋镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 1月 |
| 110 | 建德市 | 污水处理厂 | 三都镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 1月 |
| 111 | 建德市 | 污水处理厂 | 建德市城东污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.13万吨/日 | 建德市政府 | 12月 |
| 112 | 建德市 | 污水处理厂 | 寿昌镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.375万吨/日 | 建德市政府 | 12月 |
| 113 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安城市污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到5.72万吨/日 | 临安市政府 | 12月 |
| 114 | 临安市 | 污水处理厂 | 於潜城镇开发建设有限公司污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 115 | 临安市 | 污水处理厂 | 横畈镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 116 | 临安市 | 污水处理厂 | 昌化镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 117 | 临安市 | 污水处理厂 | 板桥乡污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 118 | 临安市 | 污水处理厂 | 高虹镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 119 | 临安市 | 污水处理厂 | 龙岗镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 120 | 临安市 | 污水处理厂 | 太湖源镇污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 121 | 临安市 | 污水处理厂 | 太阳污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 122 | 临安市 | 污水处理厂 | 青山污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.7万吨/日 | 临安市政府 | 12月 |
| 123 | 临安市 | 污水处理厂 | 河桥镇污水处理厂 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 124 | 临安市 | 污水处理厂 | 宏峰市政工程有限公司污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 125 | 临安市 | 污水处理厂 | 乐平乡污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 126 | 临安市 | 污水处理厂 | 岛石污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 127 | 临安市 | 污水处理厂 | 藻溪镇污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理水量 | 临安市政府 | 12月 |
| 128 | 临安市 | 结构关停 | 落后产能关停工程 | 关停4家落后产能企业 | 临安市政府 市经委 | 9月 |
| 129 | 淳安县 | 污水处理厂 | 临岐镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 130 | 淳安县 | 污水处理厂 | 枫树岭镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 131 | 淳安县 | 污水处理厂 | 中洲镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 132 | 淳安县 | 污水处理厂 | 梓桐镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 133 | 淳安县 | 污水处理厂 | 淳安县排水有限公司（城西污水处理厂）新增污水处理量工程 | 增加污水处理量0.05万吨/日 | 淳安县政府 | 12月 |
| 134 | 淳安县 | 结构关停 | 杭州淳安千岛湖顺风丝织厂结构关停工程 | 结构关停 | 淳安县政府 市经委 | 12月 |
| 135 | 淳安县 | 结构关停 | 淳安助剂厂结构关停工程 | 结构关停 | 淳安县政府 市经委 | 12月 |
| 136 | 淳安县 | 工程治理 | 浙江鼓山实业有限公司中水回用工程 | 中水回用 | 淳安县政府 | 12月 |

附件2

杭州市2011年工业及生活NH3-N减排项目计划清单

| 序号 | 地区 | 减排类别 | 减排项目名称 | 减排内容或方向 | 责任部门 或单位 | 完成时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量2万吨/日 | 市城管办 主城区各政府 | 12月 |
| 2 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量0.2万吨/日 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 | 12月 |
| 3 | 主城区 | 污水处理厂 | 市区截污纳管工程 | 新增截污量0.3万吨/日 | 杭州经济开发区管委会 | 12月 |
| 4 | 主城区 | 污水处理厂 | 四堡污水处理厂污水纳入七格污水处理厂三期工程 | 约40万吨/日纳入七格污水处理厂三期工程处理，出水水质得以改善 | 市建委 | 9月 |
| 5 | 主城区 | 污水处理厂 | 杭州天子岭填埋场渗滤液处理工程 | 提标改造 | 市城投集团 | 5月 |
| 6 | 主城区 | 工程治理 | 杭州华源豆制品有限公司污水治理工程 | 实行工程治理 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 | 6月 |
| 7 | 主城区 | 结构关停 | 杭州利明印染有限公司结构关停工程 | 关停 | 江干区政府 市经委 | 9月 |
| 8 | 主城区 | 结构关停 | 杭州新华纸业有限公司结构关停工程 | 关停 | 市工投集团 | 3月 |
| 9 | 萧山区 | 污水处理厂 | 党湾污水处理厂提标工程 | 5万吨/日污水量实施处理技术提标工程 | 萧山区政府 | 9月 |
| 10 | 萧山区 | 新增生活污水 | 杭州萧山钱江污水处理厂一期新增污水处理量工程 | 新增生活污水处理量1万吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 11 | 萧山区 | 新增生活污水 | 杭州萧山临江污水处理厂新增污水处理量工程 | 新增生活污水处理量1.5万吨/日 | 萧山区政府 | 结转项目 |
| 12 | 余杭区 | 污水处理厂 | 南排工程 | 新增生活污水处理量2.16万吨/日 | 余杭区政府 | 1月 |
| 13 | 余杭区 | 污水处理厂 | 余杭排水分公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到2.25万吨/日 | 余杭区政府 | 12月 |
| 14 | 余杭区 | 污水处理厂 | 崇贤污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.5万吨/日 | 余杭区政府 | 12月 |
| 15 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州新飞丝绸有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 16 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭临平印染厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 17 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭禾丰印花厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 18 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州福锦人造板有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 11月 |
| 19 | 余杭区 | 结构关停 | 浙江华佳利丝绸制品有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 11月 |
| 20 | 余杭区 | 结构关停 | 浙江钱潮控股集团有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 9月 |
| 21 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州西雅普康大制革有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 12月 |
| 22 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州金谷酒业有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 3月 |
| 23 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州天成润滑油有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 2月 |
| 24 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州余杭申杭电力机械厂结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 2月 |
| 25 | 余杭区 | 结构关停 | 杭州玖忆食品有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 余杭区政府 市经委 | 2月 |
| 26 | 富阳市 | 污水处理厂 | 富阳市新登镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.75万吨/日 | 富阳市政府 | 12月 |
| 27 | 富阳市 | 污水处理厂 | 富阳市水务有限公司富阳排水分公司新增污水处理量工程 | 2011年新增污水处理量达到7.2万吨/日 | 富阳市政府 | 12月 |
| 28 | 富阳市 | 结构调整 | 关停以废纸为原料，单条年产1万吨以下的造纸生产线 | 按照《杭州市人民政府关于推进工业转型升级加快淘汰落后产能的若干意见》（杭政函〔2010〕276号）的要求，于2011年内关停所有以废纸为原料，单条年产1万吨以下的造纸生产线，具体名单由市减排办确定 | 富阳市政府 市经委 | 12月 |
| 29 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 桐庐富春污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 二期污水处理量提高到1.35万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 30 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 桐庐七里泷污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.42万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 31 | 桐庐县 | 污水处理厂 | 分水镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.4万吨/日 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 32 | 桐庐县 | 结构关停 | 落后产能关停工程 | 关停桐庐春江医药化工厂 | 桐庐县政府 市经委 | 9月 |
| 33 | 建德市 | 结构关停 | 杭州更化化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 9月 |
| 34 | 建德市 | 结构关停 | 建德市金鑫化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 35 | 建德市 | 结构关停 | 建德市青源化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 36 | 建德市 | 结构关停 | 杭州格林香料化学有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 37 | 建德市 | 结构关停 | 建德市思利科精细化工有限公司结构关停工程 | 化工产业结构调整 | 建德市政府 市经委 | 1月 |
| 38 | 建德市 | 工程治理 | 杭州友邦香料香精有限公司污水深度处理工程 | 化工废水深度处理、清污分流 | 建德市政府 | 1月 |
| 39 | 建德市 | 污水处理厂 | 乾潭镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.5万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 40 | 建德市 | 污水处理厂 | 大同镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.2万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 41 | 建德市 | 污水处理厂 | 安仁镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.2万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 42 | 建德市 | 污水处理厂 | 李家镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 6月 |
| 43 | 建德市 | 污水处理厂 | 大洋镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 1月 |
| 44 | 建德市 | 污水处理厂 | 三都镇污水处理厂新建工程 | 新建污水处理厂，污水处理设计规模0.1万吨/天 | 建德市政府 | 1月 |
| 45 | 建德市 | 污水处理厂 | 建德市城东污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.13万吨/日 | 建德市政府 | 12月 |
| 46 | 建德市 | 污水处理厂 | 寿昌镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到0.375万吨/日 | 建德市政府 | 12月 |
| 47 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安城市污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到5.72万吨/日 | 临安市政府 | 12月 |
| 48 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市於潜城镇开发建设有限公司污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 49 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市横畈镇污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 50 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市昌化镇污水 处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 51 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市板桥乡污水 处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 52 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市高虹镇污水 处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 53 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市龙岗镇污水 处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 54 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市太湖源镇污水 处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 55 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市太阳污水处理 有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 56 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市青山污水处理 有限公司新增污水处理量工程 | 污水处理量提高到1.7万吨/日 | 临安市政府 | 12月 |
| 57 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市河桥镇污水 处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 58 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市宏峰市政工程有限公司污水处理厂新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 59 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市乐平乡污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 60 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市岛石污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 61 | 临安市 | 污水处理厂 | 临安市藻溪镇污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 临安市政府 | 12月 |
| 62 | 临安市 | 结构关停 | 落后产能关停工程 | 关停4家落后产能企业 | 临安市政府 市经委 | 9月 |
| 63 | 淳安县 | 污水处理厂 | 坪山污水处理有限公司新增污水处理量工程 | 增加污水处理量 | 淳安县政府 | 12月 |
| 64 | 淳安县 | 污水处理厂 | 淳安县排水有限公司 （南山厂）新增污水处理量工程 | 增加污水处理量0.05万吨/日 | 淳安县政府 | 12月 |
| 65 | 淳安县 | 污水处理厂 | 临岐镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 66 | 淳安县 | 污水处理厂 | 枫树岭镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 67 | 淳安县 | 污水处理厂 | 中洲镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 68 | 淳安县 | 污水处理厂 | 梓桐镇污水处理站新建工程 | 新建污水处理厂 | 淳安县政府 | 12月 |
| 69 | 淳安县 | 污水处理厂 | 淳安县排水有限公司（城西污水处理厂）新增污水处理量工程 | 增加污水处理量0.05万吨/日 | 淳安县政府 | 12月 |
| 70 | 淳安县 | 结构关停 | 杭州淳安千岛湖顺风丝织厂结构关停工程 | 结构关停 | 淳安县政府 市经委 | 12月 |
| 71 | 淳安县 | 结构关停 | 淳安助剂厂结构关停工程 | 结构关停 | 淳安县政府 市经委 | 12月 |
| 72 | 淳安县 | 工程治理 | 浙江鼓山实业有限公司中水回用工程 | 中水回用 | 淳安县政府 | 12月 |

附件3

杭州市2011年SO2减排项目计划清单

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 减排性质 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱墅区 | 杭州钢铁集团公司烧结机脱硫工程 | 烧结机脱硫 | 2011年11月底前完成剩余2台烧结机烟气脱硫工程 | 杭钢集团 | 11月 |
| 2 | 拱墅区 | 杭州轻华热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 市工投集团 | 全年 |
| 3 | 拱墅区 | 杭州新华纸业有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 20t/h×2台锅炉结构关停 | 市工投集团 | 3月 |
| 4 | 西湖区 | 浙江天海管桩有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 西湖区政府 | 全年 |
| 5 | 下沙区 | 杭州杭联热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×3台、130t/h×2台锅炉监管减排 | 杭州经济开发区管委会 | 全年 |
| 6 | 滨江区 | 万事利漂染有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×4台锅炉进行工程改造及监管减排 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 | 全年 |
| 7 | 滨江区 | 杭州华源豆制品有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 杭州高新开发区（滨江）管委会、政府 | 全年 |
| 8 | 余杭区 | 浙江海联热电股份有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×4台、50t/h×2台、75t/h×1台锅炉监管减排 | 余杭区政府 | 全年 |
| 9 | 余杭区 | 杭州崇贤热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台、50t/h×1台锅炉监管减排 | 余杭区政府 | 全年 |
| 10 | 余杭区 | 杭州塘栖热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台、45t/h×1台、65t/h×1台、75t/h×1台锅炉监管减排 | 余杭区政府 | 全年 |
| 11 | 余杭区 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 余杭区政府 | 全年 |
| 12 | 余杭区 | 杭州锦江绿色能源有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×3台锅炉监管减排 | 余杭区政府 | 全年 |
| 13 | 萧山区 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×3台、130t/h×1台锅炉监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 14 | 萧山区 | 杭州江东富丽达热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×3台、130t/h×4台锅炉监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 15 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司热电分公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×4台锅炉监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 16 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司钱江热电分公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×3台锅炉监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 17 | 萧山区 | 杭州航民热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×7台锅炉监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 18 | 萧山区 | 杭州阳城热电有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 35t/h×3台锅炉结构关停 | 萧山区政府 | 12月 |
| 19 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 25t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 20 | 萧山区 | 杭州瑞成辉化纤有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10.8t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 21 | 萧山区 | 杭州东南毛纺织染整 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 22 | 萧山区 | 杭州航民美时达印染 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台、20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 23 | 萧山区 | 杭州龙达差别化聚酯 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 13.3t/h×3台、10t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 24 | 萧山区 | 杭州明光印染化工 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 25 | 萧山区 | 杭州前进齿轮箱集团 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 26 | 萧山区 | 杭州青松印染有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 13.3t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 27 | 萧山区 | 杭州舒尔姿氨纶有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 28 | 萧山区 | 杭州顺源轮胎制造有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 29 | 萧山区 | 杭州腾飞工贸实业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台、10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 30 | 萧山区 | 杭州天成印染有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 31 | 萧山区 | 杭州翔盛纺织有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 32 | 萧山区 | 杭州萧山之湘印染有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 33 | 萧山区 | 荣盛石化股份有限公司 （浙江荣翔化纤有限公司）锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 22.9t/h×4台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 34 | 萧山区 | 浙江航民科尔纺织有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台、10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 35 | 萧山区 | 杭州吉华江东化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 13.3t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 36 | 萧山区 | 杭州帝凯化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 37 | 萧山区 | 杭州邦联氨纶有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 15t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 38 | 萧山区 | 杭州红剑聚酯纤维有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 16.6t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 39 | 萧山区 | 杭州金辉纸业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 40 | 萧山区 | 杭州立盛印花有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 11.4t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 41 | 萧山区 | 杭州天元涤纶有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 15t/h×3台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 42 | 萧山区 | 杭州萧山鸿达染整有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 25t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 43 | 萧山区 | 杭州萧山联达伞面染整有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 44 | 萧山区 | 杭州萧山前进化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 45 | 萧山区 | 兴纶（杭州）染整有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 13.4t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 46 | 萧山区 | 浙江恒逸聚合物有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 20t/h×4台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 47 | 萧山区 | 浙江联达化纤有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 13.3t/h×3台、 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 萧山区政府 | 全年 |
| 48 | 萧山区 | 杭州萧山瀚洋羽绒有限公司等17家企业进行清洁能源改造工程 | 17家企业进行清洁能源改造 | 4 t/h×3台、2t/h×15台、 1t/h×1台锅炉进行清洁能源改造 | 萧山区政府 | 9月 |
| 49 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司热电厂锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×3台锅炉监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 50 | 建德市 | 建德市大洋化工有限公司自备热电厂锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×1台锅炉监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 51 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂马目车间锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 75 t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 52 | 建德市 | 杭州更化化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×2台、 35t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 53 | 建德市 | 杭州友邦香料香精有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 15t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 54 | 建德市 | 杭州中策橡胶有限公司新安江分厂锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 20t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 55 | 建德市 | 建德市六和能源有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 15t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 56 | 建德市 | 建德市五星化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 15t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 57 | 建德市 | 建德市新化化工有限责任公司洋溪厂区锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 20t/h×2台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 58 | 建德市 | 建德市新化化工有限责任公司大洋厂区锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 35t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 59 | 建德市 | 浙江建德建业有机化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 35t/h×1台、 25t/h×1台、 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 60 | 建德市 | 浙江乾鑫帆纸业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及 监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 建德市政府 | 全年 |
| 61 | 富阳市 | 浙江富春江环保热电有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×2台、130t/h×5台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 62 | 富阳市 | 浙江三星热电有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 130t/h×4台、150t/h×3台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 63 | 富阳市 | 杭州富阳高桥热电有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×3台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 64 | 富阳市 | 富阳永泰热电有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×4台、75t/h×3台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 65 | 富阳市 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×3台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 66 | 富阳市 | 浙江板桥热电有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×2台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 67 | 富阳市 | 杭州三星纸业有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×1台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 68 | 富阳市 | 杭州华胜纸业有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 69 | 富阳市 | 浙江孙氏集团有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 70 | 富阳市 | 浙江华远纸业有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 71 | 富阳市 | 杭州通达纸业有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 72 | 富阳市 | 浙江众意纸业有限公司脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×1台锅炉监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 73 | 富阳市 | 富阳洪家庄纸业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 74 | 富阳市 | 杭州海通管桩构件有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 75 | 富阳市 | 杭州先进富春化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 富阳市政府 | 全年 |
| 76 | 临安市 | 杭州临安欧锦热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 35t/h×2台锅炉监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 77 | 临安市 | 临安华旺热能有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 50t/h×2台锅炉监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 78 | 临安市 | 杭州天达纸业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 79 | 临安市 | 浙江杭州鑫富药业股份 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 80 | 临安市 | 浙江帝龙新材料股份 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 81 | 临安市 | 德谦杭重锻造有限公司炉密脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 工业炉窑进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 82 | 临安市 | 临安市临天砖瓦厂轮窑脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 轮窑进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 83 | 临安市 | 临安锦城青柯砖瓦厂轮窑脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 轮窑进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 84 | 临安市 | 临安青山胜联砖瓦轮窑脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 轮窑进行工程改造及监管减排 | 临安市政府 | 全年 |
| 85 | 桐庐县 | 桐庐信雅达热电有限公司锅炉脱硫工程 | 监管减排 | 75t/h×2台锅炉监管减排 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 86 | 桐庐县 | 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 20t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 87 | 桐庐县 | 今麦郎饮品（杭州） 有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 88 | 桐庐县 | 浙江汉德邦建材有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 15t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 89 | 桐庐县 | 杭州新华纸业有限公司锅炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 10t/h×1台锅炉进行工程改造及监管减排 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 90 | 桐庐县 | 浙江环益资源利用 有限公司阳极炉脱硫工程 | 工程改造及监管减排 | 阳极炉脱硫工程 | 桐庐县政府 | 全年 |
| 91 | 桐庐县 | 桐庐鼎亿建材有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 砖瓦窑（隧道窑）结构关停 | 桐庐县政府 | 2月 |

附件4

杭州市2011年NOx减排项目计划清单

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 减排性质 | 项目描述 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市 | 高污染机动车淘汰工程 | 机动车淘汰 | 大力淘汰高污染机动车特别是重型柴油车，自行消化增量，并按削减2.6%的目标进行控制 | 市公安局交警局， 各区、县（市）政府， 杭州经济开发区管委会 | 全年 |
| 2 | 拱墅区 | 杭州华电半山发电有限公司锅炉低氮燃烧改造工程 | 电厂降氮脱硝改造 | 135MW×2台锅炉完成低氮燃烧改造工程 | 杭州华电半山发电有限公司 | 8月 |
| 3 | 萧山区 | 浙江萧山电厂锅炉低氮燃烧改造工程 | 电厂降氮脱硝改造 | 130MW×2台锅炉完成低氮燃烧改造工程 | 萧山电厂 | 8月 |
| 4 | 萧山区 | 浙江金首水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 浙江金首水泥有限公司启动2800吨/日熟料脱硝改造工程 | 萧山区政府 | 12月 |
| 5 | 萧山区 | 杭州航民上峰水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 杭州航民上峰水泥有限公司启动2300吨/日熟料脱硝改造工程 | 萧山区政府 | 12月 |
| 6 | 萧山区 | 杭州阳城热电有限公司结构关停工程 | 结构关停 | 35t/h×3台锅炉关停 | 萧山区政府 | 1月 |
| 7 | 萧山区 | 杭州红山热电有限公司脱硝改造工程 | 开展热电企业脱硝改造工程 | 35t/h×6台、75t/h×3锅炉开展脱硝改造工程，脱硝效率≥80%，投运率≥95% | 萧山区政府 | 9月 |
| 8 | 余杭区 | 杭州太茂盛源水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 杭州太茂盛源水泥有限公司启动2500吨/日熟料脱硝改造工程 | 余杭区政府 | 12月 |
| 9 | 余杭区 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司仓前水泥厂结构关停工程 | 结构关停 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司仓前水泥厂3000吨/日熟料生产线结构关停 | 余杭区政府 | 1月 |
| 10 | 富阳市 | 杭州富阳钱潮水泥有限公司脱硝改造工程 | 开展建材行业脱硝改造工程 | 杭州富阳钱潮水泥有限公司开展2500吨/日熟料脱硝改造工程 | 富阳市政府 | 9月 |
| 11 | 富阳市 | 富阳山亚南方水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 富阳山亚南方水泥有限公司启动5000吨/日熟料脱硝改造工程 | 富阳市政府 | 12月 |
| 12 | 富阳市 | 富阳三狮水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 富阳三狮水泥有限公司启动5000吨/日熟料脱硝改造工程 | 富阳市政府 | 12月 |
| 13 | 临安市 | 浙江杭州大马水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 浙江杭州大马水泥有限公司启动5000吨/日熟料脱硝改造工程 | 临安市政府 | 12月 |
| 14 | 临安市 | 浙江青石集团有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 浙江青石集团有限公司启动1200吨/日熟料脱硝改造工程 | 临安市政府 | 12月 |
| 15 | 桐庐县 | 桐庐南方水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 桐庐南方水泥有限公司脱硝启动2500吨/日熟料改造工程 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 16 | 桐庐县 | 桐庐红狮水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 桐庐红狮水泥有限公司启动4000吨/日熟料脱硝改造工程 | 桐庐县政府 | 12月 |
| 17 | 建德市 | 建德市红狮水泥有限公司脱硝改造工程 | 启动建材行业脱硝改造工程 | 建德市红狮水泥有限公司启动4000吨/日熟料脱硝改造工程 | 建德市政府 | 12月 |
| 18 | 建德市 | 建德市海螺水泥有限公司脱硝改造工程 | 开展建材行业脱硝改造工程 | 建德市海螺水泥有限公司开展4000吨/日熟料脱硝改造工程 | 建德市政府 | 9月 |
| 19 | 建德市 | 建德南方水泥有限公司（原建德市三狮水泥有限公司）脱硝改造工程 | 开展建材行业脱硝改造工程 | 建德南方水泥有限公司开展4000吨/日熟料脱硝改造工程 | 建德市政府 | 9月 |

附件5

杭州市2011年农业源减排项目清单

| 序号 | 区域 | 畜禽养殖企业名称 | 所处流域 | 养殖 种类 | 养殖规模 （只/头） | 工程项目 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淳安县 | 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 | 千岛湖 | 生猪 | 16300 (出栏量) | 20%发酵床养猪+100%垫料农业利用工程,80%干清粪+100%干粪农业利用+100%污水厌氧+好氧处理工程 | 淳安县政府 市农业局 |
| 2 |  | 杭州银峰生态农业开发有限公司 | 千岛湖 | 生猪 | 3500 （出栏量） | 100%发酵床养猪+100%垫料生产有机肥工程 | 淳安县政府 市农业局 |
| 3 |  | 淳安县汾口茅山养猪场 | 千岛湖 | 生猪 | 2600 （出栏量） | 100%干清粪+100%干粪生产有机肥+100%污水厌氧处理工程 | 淳安县政府 市农业局 |
| 4 |  | 杭州千岛湖梓桐生态养殖场 | 千岛湖 | 生猪 | 1000 （出栏量） | 100%干清粪+100%干粪生产有机肥+100%污水厌氧处理工程 | 淳安县政府 市农业局 |
| 5 | 富阳市 | 富阳市施登书养殖场 | 富春江 | 猪 | 250 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 富阳市政府 市农业局 |
| 6 |  | 渔山明明养殖场 | 富春江 | 猪 | 420 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 富阳市政府 市农业局 |
| 7 |  | 富阳市新旺养殖场 | 富春江 | 猪 | 800 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 富阳市政府 市农业局 |
| 8 |  | 路西畜禽综合养殖场 | 富春江 | 猪 | 600 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 富阳市政府 市农业局 |
| 9 |  | 春建乡明德养殖场 | 富春江 | 猪 | 400 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 富阳市政府 市农业局 |
| 10 | 建德市 | 建德市鑫欣生猪养殖有限公司 | 新安江 | 生猪 | 30000 | 清粪方式由干清粪转变为垫草垫料（生物发酵床），垫料100%生产有机肥工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 11 |  | 新安江朋城生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1300 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 12 |  | 新安江绿源生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1600 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 13 |  | 建德市石秋生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 4200 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 14 |  | 新安江春生生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1500 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 15 |  | 新安江洪金海生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1000 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 16 |  | 浙江省建德市大洋镇庆富生态养猪场 | 新安江 | 生猪 | 1000 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 17 |  | 建德市大洋镇南山生态综合养殖场 | 新安江 | 生猪 | 685 | 干粪100%用于生产有机肥、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 18 |  | 杭州国茂生态农业科技开发有限公司 | 新安江 | 生猪 | 30000 | 清粪方式由水冲粪转为干清粪，干粪100%沼气处理、尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 19 |  | 大同镇云坤生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 2500 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 20 |  | 大同镇鸿盛生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 3500 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 21 |  | 叶建军生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1800 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 22 |  | 潘桂山生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1500 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 23 |  | 周世良生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 800 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 24 |  | 徐国明生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 600 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 25 |  | 建德市生态实验养殖之江分场 | 新安江 | 生猪 | 3100 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 26 |  | 建德市生态养殖场 | 新安江 | 生猪 | 3000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 27 |  | 莲花镇江珠蛋鸡养殖小区 | 新安江 | 蛋鸡 | 180000 | 蛋鸡粪便100%沼气处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 28 |  | 何建生生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 500 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 29 |  | 周世良生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 800 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 30 |  | 邵寿法生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1300 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 31 |  | 徐国明生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 600 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 32 |  | 邓建忠生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 620 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 33 |  | 朱建昌生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 520 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 34 |  | 方贞良生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1800 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 35 |  | 周樟金生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 526 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 36 |  | 何选忠生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 1200 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 37 |  | 戴雪坤生猪养殖场 | 新安江 | 生猪 | 520 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 建德市政府 市农业局 |
| 38 | 临安市 | 河桥秀溪养殖场 | 天目溪 | 肉猪 | 700 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 39 |  | 乐平乡七坑养殖小区 | 天目溪 | 肉猪 | 3000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 40 |  | 於潜镇山坞里养殖场 | 天目溪 | 肉猪 | 8000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 41 |  | 临安市春跃养殖有限公司 | 天目溪 | 肉猪 | 6000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 42 |  | 於潜凤山畜牧场 | 天目溪 | 肉猪 | 1000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 43 |  | 龙岗沃坞奶牛养殖场 | 天目溪 | 奶牛 | 230 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 44 |  | 於潜鹏旺养殖场 | 天目溪 | 肉猪 | 6000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 45 |  | 童维林养殖场 | 天目溪 | 肉猪 | 620 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 46 |  | 吕建军养殖场 | 苕溪 | 肉猪 | 506 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 47 |  | 河桥朱下养殖小区 | 天目溪 | 肉猪 | 600 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 临安市政府 市农业局 |
| 48 | 桐庐县 | 桐庐龙伏生伏养殖场 | 分水江 | 生猪 | 2000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 49 |  | 桐庐屏湖农场 | 分水江 | 生猪 | 2000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 50 |  | 桐庐分水苗东养殖场 | 分水江 | 生猪 | 2000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 51 |  | 桐庐县江南镇凯伦养殖场 | 分水江 | 生猪 | 1000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 52 |  | 桐庐建洪养殖场 | 富春江 | 蛋鸡 | 18000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 53 |  | 桐庐县分水镇杭晖农庄 | 分水江 | 生猪 | 700 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 54 |  | 桐庐横村新龙凤蛋鸡 养殖场 | 分水江 | 蛋鸡 | 12000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 55 |  | 桐庐胡发忠养殖场 | 富春江 | 蛋鸡 | 20000 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 桐庐县政府 市农业局 |
| 56 | 萧山区 | 杭州萧山天元养殖 有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 75000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 57 |  | 杭州萧山康盛养殖 有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 22000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 58 |  | 杭州萧山东江养殖 有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 24000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 59 |  | 杭州萧山东方养殖 有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 16000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 60 |  | 浙江惠丰养殖有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 50000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 61 |  | 萧山富伦奶牛场 | 钱塘江 | 奶牛 | 800 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 62 |  | 杭州文兴养殖场 | 钱塘江 | 生猪 | 7000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 63 |  | 杭州新欣种猪有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 22000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 64 |  | 杭州萧山红垦农场忠德畜禽养殖场 | 钱塘江 | 生猪 | 1000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 65 |  | 杭州萧山江南养殖公司 | 钱塘江 | 生猪 | 46000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 66 |  | 杭州萧山法庆农牧发展有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 37000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 67 |  | 杭州联丰养殖有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 22000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 68 |  | 杭州全信种猪有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 32000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 69 |  | 杭州萧山之江 养殖有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 15000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 70 |  | 杭州龙翔养殖 有限责任公司 | 钱塘江 | 生猪 | 30000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 71 |  | 杭州东湾养殖有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 35000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 72 |  | 杭州华牧养殖有限公司 | 钱塘江 | 生猪 | 5000 | 干粪100%沼气处理、 尿液100%厌氧处理工程 | 萧山区政府 市农业局 |
| 73 | 余杭区 | 余杭区余杭镇 万鑫农业开发有限公司 | 东苕溪 | 生猪 | 1500 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 74 |  | 余杭区余杭镇 高阿勇养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 200 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 75 |  | 余杭区余杭镇胡敏养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 250 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 76 |  | 余杭区余杭镇云雾阁农业开发有限公司 | 东苕溪 | 生猪 | 600 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 77 |  | 余杭区余杭镇 宋氏家禽养殖场 | 东苕溪 | 生猪 | 200 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 78 |  | 余杭区余杭镇 徐毛银养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 200 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 79 |  | 余杭区塘栖俞金甫养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 306 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 80 |  | 余杭区瓶窑镇 陈岳忠养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 200 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 81 |  | 余杭区瓶窑镇 陈培松养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 250 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 82 |  | 余杭区瓶窑镇 刘掌国养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 150 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 83 |  | 余杭区瓶窑镇 沈小狗养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 150 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 84 |  | 余杭区瓶窑镇 俞如达养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 180 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 85 |  | 余杭区瓶窑镇 俞文春养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 300 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 86 |  | 余杭区径山镇 郎永明养殖场 | 东苕溪 | 生猪 | 386 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 87 |  | 余杭区径山镇 罗仁忠养殖场 | 东苕溪 | 生猪 | 328 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 88 |  | 余杭区径山镇 林彩珠养殖场 | 东苕溪 | 生猪 | 280 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 89 |  | 余杭区仁和镇 孙正连养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 260 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 90 |  | 余杭区仁和镇 李伟富养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 2269 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 91 |  | 余杭区仁和镇 庄爱娥养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 280 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 92 |  | 余杭区仁和镇 王少林养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 320 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 93 |  | 余杭区黄湖镇 白希靖养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 300 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 94 |  | 余杭区黄湖镇 蒋孟华养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 300 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 95 |  | 余杭区崇贤镇 陆顺补养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 580 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 96 |  | 余杭区崇贤镇 周伟良养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 268 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |
| 97 |  | 余杭区鸬鸟镇 潘观良养猪场 | 东苕溪 | 生猪 | 500 | 沼气工程、氧化塘工程、综合利用工程 | 余杭区政府 市农业局 |