附件：

上虞市创建园林城市工作任务分解表

（创建省级园林城市阶段）

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 织 发 动 阶 段 | 一、 组 织 管 理 10 分 | - 认真执行国务院《城市绿化条例》； | （1）广泛深入地做好宣传工作； （2）加强城市绿化的行政管理； （3）完善地方配套规章，严格执法。 | 建设局 | 有关部门 | 日常 |
|  |  | 2、市政府领导重视城市绿化美化工作，创建活动动员有力，组织保障政策资金落实； 3、创建工作指导思想明确，实施措施有力； | （1）成立创建园林城市领导小组； | 市委办 市府办 | 有关部门 | 已完成 |
|  |  |  | （2）组织各相关部门召开创建园林城市动员大会，并出台实施方案； | 市委办 市府办 | 有关部门 |  |
|  |  |  | （3）各单位根据实施方案在深入调查研究基础上，细化分解各项工作任务，制定各部门的创建计划； | 各部门 | 创建办 | 2005.10 |
|  |  |  | （4）汇总各部门创建工作计划，列排领导小组成员分别督查； | 市委办 市府办 | 有关部门 | 已完成 |
|  |  |  | （5）运用新闻媒体，广泛宣传发动，并编写上虞市创建园林城市论文集。 | 宣传部 | 有关部门 | 2005.10.20 |
|  |  | 4、结合城市园林绿化工作实际，创造出丰富经验，对全国有示范、推动作用； | （1）重点抓好示范性小区的开发建设； （2）抓好绿化市场化养护、社会化认养工作，并推广示范。 | 建设局 | 绿委 各街道办 规划局 开发区 | 日常 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 织 发 动 阶 段 | 一、 组 织 管 理 10 分 | 5、城市园林绿化行政主管部门的机构完善，职能明确，行业管理到位； | （1）进一步完善城市园林绿化行政主管部门的机构和职能，明确实行覆盖全社会的城市园林绿化的行业管理，行使审核、协调、服务和监督的职能； | 市编委 | 建设局 | 已完成 |
|  |  |  | （2）监督各单位和各类工程项目的配套绿化建设，达到规定的绿地率标准，加强城市绿化设计、施工单位的资质管理，加强绿化市场的管理。 | 建设局 规划局 | 有关部门 | 日常 |
|  |  | 6、管理法规和制度健全、配套； | （1）进一步完善并实施《上虞市城市绿化管理实施细则》； （2）制定《上虞市城市绿线管理规定》。 | 市府办 | 建设局 | 2005.10 |
|  |  | 7、执法管理落实、有效，无非法侵占绿地、破坏绿化成果的严重事件； | （1）要加强建设项目前期工作的规划把关，市政、水、电、通讯部门的设置要在规划时做好衔接，避免规划时无影踪，建设后到处开膛破肚的现象； | 规划局 | 有关部门 | 日常 |
|  |  |  | （2）加大执法管理力度,杜绝非法侵占绿地、破坏绿化的现象。 | 执法局 | 建设局 | 日常 |
|  |  | 8、园林绿化科研队伍和资金落实，科研成效显著。 | （1）设立园林科研专项资金，开展园林行业科研工作。如有关上虞市园林植物的普查、乡土树种在园林中应用、新品种引进及园林病虫害发生的预测、预报、防治； （2）引进园林专业人才。 | 建设局 农水局 科技局 | 财政局 | 2005.10 |
| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| 全 面 实 施 阶 段 | 二、 规 划 设 计 10 分 | 1、编制完成城市绿地系统规划，并纳入城市总体规划，严格实施规划，取得良好的生态、环境效益； | （1）抓紧编制，并通过审批； （2）批准后要建立“绿线”管理制度，确保绿地不被侵占，移作他用，并细化绿地设计内容。 | 规划局 | 有关部门 | 2005.10.20 |
|  |  | 2、城市公用绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地及道路绿化布局合理功能健全，形成有机的完整系统； | （1）加强城市绿化的规划设计管理，规范设计程序，严格按规划要求进行设计； （2）规划设计部门在对小区、工业区、单位设计时，要有绿化的专门图纸。 | 规划局 | 建设局 | 日常 |
|  |  | 3、编制完成城市规划区范围内植物物种多样性保护规划； | 抓紧编制，并通过审批。 | 建设局 | 规划局 | 2005.10.20 |
|  |  | 4、认真执行《公园设计规范》，城市园林的设计、建设、养护管理达到先进水平，景观效果好。 | （1）选择较好的园林设计单位进行规划设计； （2）逐步对品位不高的街头绿地进行改造； （3）加强队伍建设，改善园林装备，提高城市园林设计、建设、养护水平。 | 建设局 | 规划局 财政局 | 日常 |
|  | 三、 景 观 保 护 8分 | 1、突出城市文化和民族特色，保护历史文化措施有力，效果明显，文化古迹及所处环境得到保护； | （1）曹娥景区结合周围环境加以很好规划、保护、开发； | 规划局 建设局 | 曹娥街道 国土局 | 2005.10 |
|  |  |  | （2）实施上虞市文物古迹保护管理，并修订相应办法。 | 文化广电新闻出版局 | 旅游局 | 2005.10 |
|  |  | 2、城市布局合理，建筑和谐，容貌美观； | 在街景立面设计、居住小区建筑设计中要考虑地方特色、品位、档次。 | 规划局 建设局 | 建管局 | 日常 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 |  | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 三、 景 观 保 护 8分 | 3、城市古树名木保护管理法规健全，古树名木保护建档立卡，责任落实，措施有力； |  | （1）实施《上虞市古树名木保护管理办法》； （2）每年拨专款对古树名木、大树进行保护； （3）在城市建设、旧城改造中留足保护范围。 | 农水局 建设局 | 规划局 财政局 | 日常 |
|  |  | 4、户外广告管理规范，制度健全完善，效果明显。 |  | （1）根据《城市绿化条例》规定，在绿地内的广告须由建设行政主管部门审核批准； （2）拟出台《上虞市户外广告管理办法》； （3）对城市广告进行一次统一整治。 | 市府办 | 规划局 建设局 文化广电新闻出版局 工商局 | 2005.10 |
|  | 四、 绿 化 建 设 30 分 | (一) 指标管理 | 1、城市园林绿化工作成果达到全国先进水平，各项园林绿化指标最近五年逐年增长； | 建立近五年统计表 | 建设局 | 水利局 交通局 开发区 各街道办 | 2005.10 |
|  |  |  | 2、经遥感技术鉴定核定，城市绿化覆盖率、建成区绿地率、人均公共绿地面积指标，达到基本指标； | 用遥感技术鉴定核实城区绿化指标 | 建设局 | 规划局 |  |
|  |  |  | 3、建成区的绿化指标差距逐年缩小，城市绿化覆盖率、绿地率相差在5个百分点、人均绿地面积差距在2平方米内。 | 由市政府组织各街道办、开发区管委会进行检查、制定措施，落实整治工作。开发区、曹娥街道、东关街道要把绿化建设作为重点来抓。 | 市府办 | 规划局 建设局 开发区 各街道办 | 2005.10 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 |  | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 四、 绿 化 建 设 30 分 | (二) 道路绿化 | 1、城市街道绿化按道路长度普及率、达标率分别在95%和80%以上； | （1）新建道路规划要按照道路绿化达标率来设计； （2）执法部门加强人行道的管理，严禁乱停车、堆放货物现象，尽可能增加一些绿地面积，增加部分绿量； （3）拆除街道两侧不必要的建筑进行绿化、美化，增加街头绿地。 | 建设局 规划局 | 执法局 各街道办 | 日常 |
|  |  |  | 2、市区干道绿化带面积不少于道路总用地面积的25%； | （1）积极推广园林式样板街道建设； （2）重点抓好城区环线的绿化配套，扩建道路绿地。 | 建设局 交通局 | 各街道办 | 2005.10 |
|  |  |  | 3、全市形成林荫路系统，道路绿化、美化具有本地区特点。江、河、湖、海等水体沿岸绿化良好，具有特色，形成城市特有的风光带。 | （1）加强规划控制，加大建设力度； （2）增加具地方特色的绿化植物品种； （3）各相关单位已建设完工的绿地要加强养护管理，确保发挥绿色成效。 | 建设局 水利局 交通局 | 各街道办 | 2005.10 |
|  |  | (三) 居住区绿化 | 1、新建居住小区绿化面积占总用地面积30%以上，有休息活动园地，改造旧居住区绿化面积也不少于总面积的25%； | （1）加强规划管理，按规定进行审批、验收； （2）检查规划建设执行情况，提出整治措施，并按要求整治； （3）应该抓紧规划建设几处上规模、上档次的花园式示范小区； （4）在旧城改造时应重视绿化指标达标问题。 | 规划局 | 建设局 | 日常 |
| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 |  | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| 全 面 实 施 阶 段 | 四、 绿 化 建 设 30 分 | (三) 居住区绿化 | 2、全市园林式居住区占60%； | （1）加大开展园林式居住区的评比力度； （2）对开发商开发未达到绿化规定指标的不能验收交付使用； （3）对未达指标要求的严格按照市规定的标准收交易地绿化补偿费。 | 绿委会 建设局 | 规划局 各街道办 | 2005.10 |
|  |  |  | 3、居住区园林绿化养护管理资金落实、措施得当、绿化种植维护落实，设施保持完整。 | （1）加大居住区园林绿化养护管理力度； （2）制定绿化养护管理的措施和办法。 | 建设局 | 各街道办 各物业管理部门 | 日常 |
|  |  | (四) 单位绿化 | 1、市内各单位重视庭院绿化美化。开展“园林式单位”评选活动，标准科学合理，制度严格，成效显著； 2、达标单位占70%以上，先进单位占20%以上； 3、各单位和居民个人积极开展庭院、阳台、屋顶、墙面、室内绿化及认养绿地等绿化、美化活动，取得良好的效果。 | （1）加大开展“园林式单位”的评比力度； （2）开展单位庭院绿化自查、自纠工作； （3）组织对单位庭院绿化的达标检查，未达标单位要制定整改计划，并落实整改，通过整改增加单位庭院绿化总量； （4）整改后仍未达标的单位要补交易地绿化补偿费； （5）积极开展庭院、阳台、屋顶、墙面、室内绿化等工作； （6）广泛开展“全社会绿色认养”活动。 | 市府办 | 有关部门 | 2005.10 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市 标准或要求 |  | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助 单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 四、 绿 化 建 设 30 分 | (五) 苗圃建 设 | 1、全市生产绿地总面积占城市建成区面积的2%； 2、城市各项绿化美化工程所用苗木自给率达80%以上，并且规格质量符合城市绿化栽植工程需要； | 城市苗木基地达到40公顷。 | 农水局 建设局 | 规划局 国土局 | 已达到 |
|  |  |  | 3、园林植物引种、育种工作成绩显著，培育一批适应当地条件的具有特性、抗性优良品种。 | 积极引进植物品种，并培育适合本地条件的优良品种。 | 建设局 农水局 | 科技局 | 日常 |
|  |  | (六) 城市全民义务植 树 | 城市全民义务植树,植树成活率和保存率均不低于85%以上，尽责率在80%以上。 | 规划一定面积基地进行义务植树，抓好全民义务植树工作。 | 绿委会 | 农水局 建设局 国土局 规划局 | 2005.10 |
|  |  | (七) 立体绿 化 | 垂直绿化普遍开展， 积极推广屋顶绿化，景观效果好。 | 推行垂直绿化，丰富垂直绿化品种，新建筑推广屋顶绿化，并鼓励原建筑“平改坡”屋顶绿化工程。 | 建设局 | 规划局 | 日常 |
|  | 五、 园 林 建 设 12分 | 1、城市建设精品多，标志性设施有特色、水平高； |  | （1）城市园林建设应高起点、高标准、高品味，形成上虞特色的园林城市； | 建设局 | 规划局 | 日常 |
|  |  |  |  | （2）园林规划建设中坚持高起点、高标准，工程建设实行方案比较，精益求精，工程实施监理和严格管理，竣工之后严格管理，精心维护。 | 建设局 规划局 | 有关部门 | 日常 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或牵头单位 | 协助单位 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 五、 园 林 建 设 12 分 | 2、城市公园绿地布局合理，分布均匀，设施齐全，维护良好，特色鲜明； 3、公园设计突出植物景观，绿化面积应占陆地总面积的70%以上，绿化种植植物群落富有特色，维护管理良好； | 虹虫养 公园 | 建设局 |  | 2005.10 |
|  |  |  | 龙山公园 |  |  |  |
|  |  |  | 城南滨江公园 |  |  |  |
|  |  |  | 街心公园 |  |  |  |
|  |  |  | 舜耕公园 |  |  |  |
|  |  |  | 人民公园 | 开发区管委会 |  | 2005.10 |
|  |  |  | 白象公园 |  |  |  |
|  |  | 4、推行按绿地生物量考核绿地质量，园林绿化水平不断提高，绿地维护管理良好； | 提倡生态造园，乔、灌、草合理搭配，控制硬地铺装、建筑物、构筑物比例。制定绿化养护措施，提高养护水平和质量。 | 建设局 | 水利局 交通局 | 2005.10 |
|  |  | 5、城市广场建设要突出以植物造景为主，植物配置要乔灌草结合，建筑小品、城市雕塑要突出城市特色，与周围环境协调美观，充分展示城市历史文化风貌。 | 规划设计中应遵循自然发展过程，提倡能源与物质的循环利用和场地的生态性放在首位，园林造园五要素中将植物造景放在首位，并合理配置植物，按照省建设厅下达的植树造景设计基本原则予以设计，推广乡土树种。 | 建设局 | 规划局 | 日常 |
|  | 六、 生态 建设 15分 | 1、城市大环境绿化扎实开展，效果明显，形成城乡一体的优良环境，形成城市独有的独特自然，文化风貌； | 禁止开发城市周围的自然山体，保护植被；在产业带、工业园区、风景区开发时重视生态环境建设，加强农田保护，形成城乡一体的优良环境。 | 农水局 | 建设局 国土局 | 2005.10 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或牵头单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 六、 生 态 建 设 15分 | 2、按照城市卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地，维护管理措施落实，城市热岛效应缓解，环境效益良好； | （1）铁路沿线要建成铁路防护林带； （2）抓好山体建设，形成自然防护林。 | 农水局 建设局 | 铁路 规划局 各街道办 | 2005.10 |
|  |  | 3、城市环境综合治理工作扎实开展，效果明显； | 加强环境综合治理，增加绿地面积，改善环境质量。 | 市府办 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 4、生活垃圾无害化处理率达60%以上； | 完善垃圾收运系统，新建垃圾中转站，加强环卫基地建设。 | 建设局 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 5、污水处理率35%以上； | 加快污水管网建设，提高城市污水处理率。 | 环保局 | 开发区 建设局 规划局 水处理公司 | 2005.10 |
|  |  | 6、城市大气污染指数达到二级标准，地表水环境质量标准达到三类以上； | 继续加强城市大气的监督管理，加强城市水环境的监督管理，使地表水环境质量标准达到三类以上。 | 环保局 水利局 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 7、城市规划区内的河、湖、渠全面整治改造，形成城市园林景观效果显著。 | 严格控制河、渠两侧绿化用地，精心规划设计、施工建设，形成优美的城市园林景观。 | 各街道办 水利局 | 规划局 各街道办 | 2005.10 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或牵头单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 七、 市 政 建 设 15分 | 1、燃气普及率80%以上； | 保持80%以上 | 建设局 | 各燃气单位 | 2005.10 |
|  |  | 2、万人拥有公交车辆10辆（标台）以上； | 加快城市公交事业发展，确保每万人拥有公交车辆10辆（标台）以上。 | 交通局 | 建设局 | 2005.10 |
|  |  | 3、实施城市亮化工程，效果明显，城市主次干道灯光亮灯率97%； | 明确管理职责，并做好维养工作。 | 供电局 建设局 | 各有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 4、人均拥有道路面积9平方米以上； | 保持人均拥有道路面积9平方米以上 | 建设局 开发区 | 规划局 各街道办 | 2005.10 |
|  |  | 5、用水普及率98%以上； | 进一步扩大城市供水范围，确保城市用水普及率达98%以上。 | 市自来水公司 | 建设局 | 2005.10 |
|  |  | 6、水质综合合格率100%。 | 严格水质管理，确保水质综合合格率100%。 | 市自来水公司 | 建设局 | 2005.10 |
|  | 八、 特别 条款 | 1、经遥感技术鉴定核实，达不到基本指标不予验收； | 需进一步加大投入，加快建设。 | 建设局 | 规划局 | 2005.10 |
|  |  | 2、城市绿地系统规划未编制，或未按规定获批准纳入城市总体规划的，暂缓验收； | 已编制，需抓紧审批。 | 规划局 | 建设局 | 2005.10 |
|  |  | 3、连续发生重大破坏绿化成果行为，暂缓验收； | 加强执法 | 执法局 | 有关部门 | 日常 |

| 创建 阶段 | 内容 | 国家园林城市标准或要求 | 工作内容及要求 | 责任单位或 牵头单位 | 协助单位 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 面 实 施 阶 段 | 八、 特 别 条 款 | 4、城市园林绿化单项工作在全国 处于领先水平的， 加1分； | “生态鸟巢”工作可申报处全国领先水平。 | 建设局 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 5、城市绿化覆盖率、建成区绿地 率每高出两个百分点或人均公共 绿地每高于1平方米，加1分，最 高加5分； | 目前，指标尚未达到，要加强绿化规划建设。 | 市府办 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 6、城市园林绿化基本指标最近五年逐年增加低于0.5%或人均0.5平方米，倒扣1分； |  |  |  |  |
|  |  | 7、城市生产绿地总面积低于城市建成区面积的1.5%的，倒扣1分； | 需加以稳固 | 农水局 | 建设局 国土局 规划局 | 2005.10 |
|  |  | 8、城市园林绿化行政主管部门的机构不完善，行业管理职能不到位以及管理体制未理顺的，倒扣2分； | 需进一步理顺体制 | 市编委 | 建设局 | 待定 |
|  |  | 9、有严重破坏绿化成果的行为，视情况倒扣分。 | 需进一步加强监察 | 执法局 | 有关部门 | 日常 |
| 迎 检 阶 段 |  | 1、收集整理软件资料，拟写创建总结； |  | 创建办公室 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 2、查漏补缺，做好整改； |  | 创建办公室 | 有关部门 | 2005.10 |
|  |  | 3、做好迎检准备工作。 |  | 创建办公室 | 有关部门 | 2005.10 |