附件1.

“十三五”重大项目建设方案

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资额（亿元） | 预期战略意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公 共 体 育 服 务 惠 民 计 划 | 全省 | 贯彻落实全民健身国家战略，实施《浙江省全民健身计划（2016－2020）》，建设惠及全省人民、“全覆盖、高水平”的公共体育服务。重点抓好四个方面： 1、进一步加强体育场地设施建设管理。到“十三五”末，人均体育场地面积达到2.1平方米以上。在全省续建或新建浙江省全民健身中心、杭州市奥体中心、杭州市全民健身中心、宁波市奥体中心、温州奥体中心主体育场等50余个大型体育场馆，总建设面积约500万平方米，总投资约400余亿元；在全省实施城乡社区多功能运动场普及计划，拟投资约10亿元，在全省建成1000个社区多功能运动场，预计总建设面积100万平方米；实施小康体育村升级工程5500个，省级全民健身活动中心15个左右，乡镇（街道）全民健身中心、中心村全民健身广场（体育休闲公园）、轮滑公园等150个，拆装式泳池500个；落实公共体育设施和学校体育场地设施向社会开放工作，公共体育设施和符合条件的学校体育场地设施100%向社会开放。健全公共体育场地设施管护机制。 2、进一步加强全民健身品牌项目建设。按照“社会化、市场化、群众性”原则，打造一批群众参与性强、社会影响力大的全40民健身品牌项目。重点抓好全省体育大会、省老年人体育交流大会、海洋运动会、省生态运动会、省女子体育节、省体育社团运动会、省全民健身节等群众性体育赛会；按照“一市一品”、“一县一品”的要求，扶持和鼓励具有民族和地方特色的体育运动项目发展，形成特色品牌，如温州龙舟大赛、“杭马”等；按照因地制宜、业余自愿、小型多样、就近就便的原则，针对不同领域、不同群体的特点，大力开展全民健身推广普及，形成基层“天天有活动、月月有赛事、年年有运动会（体育节）”的局面。全省经常参加体育锻炼的人数比例达到38%以上。 3、进一步加强体育社会组织建设。实施“省级体育社团三年孵化计划”，指导推动各市、县（市、区）同步推进体育社团社会化、实体化改革，大力培育和扶持各类体育社会组织，逐步加大政府向社会力量购买公共体育服务的范围和数量，将公益性体育活动的组织与承办、公共体育设施的运营和管理、民办体育机构提供的免费或低收费服务等“政府向社会力量购买公共体育服务指导性目录”内的项目交给社会力量去办，“十三五”末，达到每万人拥有体育社会组织2个，参加体育社会组织和基层各类体育队伍人数占总人口比例达20%。 4、进一步加强全民健身科学指导。深入实施《浙江省3-69周岁公民体质评价》，推广和实施《浙江省机关、企事业单位体育与体质监测标准》、《国家学生体质健康标准》，扎实推进体质监测，“十三五”末，国民体质监测合格率达到91%以上。进一步加强社会体育指导员队伍建设与管理，“十三五”末，全省各级注册社会体育指导员达15万人，每千人拥有社会体育指导员2人以上。 | 约600 亿元 | 不断完善城乡公共体育场地设施建设，形成各级各类体育设施布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的网络化格局，满足各类人群的体育健身需求，基本建成健身场地设施完善、健身组织网络体系健全、健身活动组织有力、科学健身指导有方的，与全面建成小康社会相适应的的全民健身公共服务体系，推动全民健身活动的广泛、深入开展。 |
| 2 | 竞技体育争光计划 | 全省 | （一）科学训练体系建设 1、突出发展我省优势项目。保持和提升游泳、射击、水上等优势项目的竞争力，丰厚和健全省、市、县三级专项训练体系。每年划拨一定专项资金，五年一个周期。 2、布局发展全省训练基地。根据全省各市、县的软硬件条件，合理布局、逐步推进，在全省建立重点及优势运动项目省级训练基地30个以上，成熟一个发展一个，以五年为一个周期。 3、合理规划业训科学选材标准。参照体育总局对国家级后备人才基地评比办法，出台全省各级后备人才基地的科学训练、科学选材指导性意见。按国家级基地、省级综合基地、省级基地给予配套资金补助，同步要求所在市、县给予一定的配套补助经费。时间为一个五年周期。 （二）师资力量体系建设 1、金牌教练工作室计划。 对象：培养出奥运会冠军、两届以上全运会冠军的国家、省高级以上教练员及部分潜优势项目的主教练（总教练）。 目标：以上述功勋教练员姓名命名工作室，配备一定数量的科研、医务及助教人员。对科研攻关、调研访学、学术研讨提供专项政策资金支持。计划建成10个以上工作室，五年一个周期。 2、优秀中青年教练提升培养计划。 对象：省队优秀中青年教练员平均每周期20名，基层优秀中青年教练员平均每周期80名。 目标：参照国家体育总局的中青年教练员发展双百计划，建立健全我省中青年教练培养发展的百人计划。以请进来、走出去及金牌教练员带训等多种形式，加强对我省中青年教练员能力素质的培养。省队优秀中青年教练员以赴国外、省外及高等院校培训学习为主；基层优秀中青年教练员以金牌教练员带训、省内及高等院校培训学习为主，五年一个周期。 3、入职教练始业培训计划。 对象：拟留本省担任教练员的退役运动员平均每年30名。 目标：依托高等院校对其进行3至6个月的入职始业培训，使其能初步胜任基层教练员岗位，不断充实基层教练员队伍。五年一个周期。 (三)科医保障体系和反兴奋剂体系建设 1、省本级的科医团队建设。 对象：省级优秀运动队科医保障团队。 目标：培养提升科医保障团队素质水平，充分发挥科医保障团队对竞技体育的科研攻关和质量提升作用，降低减轻优秀运动员伤病情况，提升促进优秀运动员训练水平。视项目情况建设8到10个省级优秀运动队科医保障团队，以到发达国家培训学习为主，国内重点高校和外省优秀运动员交流学习为辅，五年一个周期。 2、市、县科医力量培养 对象：培训市、县科医人员平均每年25人。 目标：提升市、县科医人员能力水平，充分发挥基层训练单位科医保障作用，提高科学训练科学选材水平。以省内统筹办班及高等院校培训学习为主，五年一个周期。 3、运动学校、业余体校科医设施保障。 对象：基层重点运动学校、业余体校50所。 目标：按标准配齐用好基层运动学校、业余体校的科医保障设施设备，充分发挥保障功能，提升基层科医保障水平。以地方投入为主，省局予以补助，五年一个周期。 | 约6亿元 | 竞技体育人才队伍建设突出从量的扩张向质的提高转变。十三五期间，在我省运动队规模基本保持现有结构的情况下，突出优秀运动队建设，提高人才成才效益，对优秀教练员、优秀团队进行大力扶持。完善后备人才输送体系，提高人才的阶段培养效益，做强各地后备人才基地。突出竞技体育全省一盘棋发展思路，根据国家体育总局的布局体系，以及我省一、二、三线一条龙培养体系的现状，补齐训练网络，增加训练体系厚度，调动社会各级办体育的积极性。 |
| 3 | 体 育 产 业 促 进 计 划 | 全省 | 贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和浙江省人民政府《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，以“体育产业促进计划”为抓手，加快推进我省体育产业发展。重点抓好三个方面： 1、引导培育省级体育特色小镇10个以上。重点加强对平湖九龙山航空运动小镇、绍兴柯桥“酷玩小镇”、龙泉宝剑小镇、建德航空小镇、杭州富阳永安“飞翔小镇”、德清莫干山“裸心小镇”、宁海胡陈户外运动小镇、泰顺百丈时尚体育小镇、海宁盐官马拉松小镇、金华永康龙山体育小镇、鹿城时尚体育小镇、龙游汽车拉力特色小镇、六春湖高山滑雪特色小镇、庆元百山祖避暑乐氧小镇、临海经济开发区运动休闲产业小镇等体育特色小镇的扶持培育，“十三五”期间，培育省级体育特色小镇10个以上。 2、引导培育体育上市公司、运动休闲旅游（康复）示范基地和体育示范企业100个以上。到2020年，全省培育体育上市公司5个以上，国家体育产业示范基地5个以上，省级运动休闲基地15个以上，省级体育用品制造业示范企业30个以上，省级体育服务业示范企业30个以上，省级运动休闲旅游、康复示范基地30个以上。 3、引导1000亿各界资本投资体育产业。充分发挥省体育产业发展引导资金、省体育产业投资基金和省创新产业发展基金的作用，推动我省体育产业重大项目投资和民办体育大发展。 | 约 1000亿元 | 通过浙江省体育产业促进计划，到“十三五”末期，全省体育产业实现总产出超过3000亿元，体育产业增加值占GDP比重超过1.2%，体育服务业增加值占体育产业增加值的比重超过40%。 |
| 4 | 足球改革振兴计划 | 全省 | 贯彻落实国务院《中国足球改革发展总体方案》和浙江省政府《浙江省关于贯彻落实<中国足球改革发展总体方案>的实施意见》，以振兴浙江足球为目标，推动我省足球的大发展、大繁荣。重点抓好六个方面： 1、大力发展职业足球。加快足球俱乐部现代企业制度建设，努力打造国内顶尖、亚洲一流的男子足球职业俱乐部。提升女子足球职业俱乐部水平，尽快进入全国女超行列。鼓励地方组建职业足球俱乐部。以职业化带动产业化，提升职业俱乐部经营水平，推进足球产业稳步发展。五年总投资约30亿元。筹建我省男女足球青少年训练中心暨足球学校，从场地建设至师资配备等五年总投资约10亿元；各市和有条件的县建立相应的青少年训练中心，五年总投资30亿元。 2、推进校园足球发展。2020年前，全省校园足球特色学校达到1000所以上；进一步完善全省校园足球小学、初中、高中、大学四级联赛，以及省、市、县、校四个层面的比赛。 3、普及发展社会足球。全省各行各业组建各种类型的足球队和足球群体，开展丰富多彩、喜闻乐见的社会足球竞赛和活动；成立民间足球俱乐部，参加当地足球比赛，活跃地区足球氛围，带动当地足球事业发展。 4、完善足球赛事体系。推动建立省、市、县三级联赛，推出浙江足球超级联赛；建立11、7、5人制和沙滩、笼式足球区域系列赛制，五年总投资约5亿元；争取和承接全国、国际各类足球比赛，五年总投资约2.5亿元。 5、加强足球场地建设。新建和扩建足球场200个、笼式足球场500个，五年共计投资6亿元；兴建男子足球专业训练新基地，扩建桐庐女足训练基地，将其打造成规模更大、设施更齐全、功能更完善的国内一流的足球基地；建设一大批五人制、七人制足球场、沙滩足球场地，加大校园足球场地设施建设力度，满足足球运动普及发展需要，新建简易足球场地1000个，五年总共预计投资5亿元。 6、优化足球发展环境。政府以足球场馆等资源投资入股，实行政府、企业、个人多元投资，优化股权结构，完善社会资本投资足球产业政策体系；扶持足球产业发展，提升职业俱乐部经营水平，加大足球无形资产开发力度，通过打造品牌赛事、扩大球迷队伍、开发足球附属产品、培育足球服务市场发展足球产业；支持成立省足球发展基金会，加大彩票公益金支持足球公益活动力度，积极发展足球彩票；加强足协组织改革与人才培养，加强足球教练员队伍培训，积极引进足球专业高水平人才和向国外输送优秀青少年选手，五年总投资约2.5亿元。 | 100余亿元 | 不断完善我省足球竞赛体系、场地建设、投入机制和人才培养等方面工作，推动我省职业足球、竞技足球、校园足球、社会足球的协调发展，促进我省足球实现全面发展。打造出国内领先、亚洲一流的职业俱乐部，竞技足球水平保持全国前列水准，形成全省传统品牌赛事，让足球成为群众普遍参与的体育运动，形成健康的足球文化。 |
| 5 | 游泳普及提升计划 | 全省 | 发挥浙江江南水乡的资源优势，顺应我省游泳运动的发展趋势，巩固我省游泳竞技项目业已形成的优势，实施浙江游泳普及提升计划，把我省打造成为游泳强省。 1、加强游泳场地设施建设，创造游泳项目发展的良好条件。形成省、市、县（市、区）、乡镇（街道）、行政村等五级游泳活动公共体育设施网络，实现全省在原有900多个各类游泳场所的基础上，新建永久、可拆装或可移动游泳活动场地以每年5%的速度递增，争取全省所有乡镇建有永久、可拆装和可移动游泳活动设施，泳池覆盖率70%；努力实现各类游泳设施向社会开放率达到100%。“十三五”期间，共投入36.6亿元。 2、推动游泳运动普及推广，扩大游泳运动的群众基础。一是大力培育游泳项目人口。全省经常参加游泳锻炼人数逐年增加，参加《国家游泳锻炼等级标准》达标人数以20万人次为基数，并以每年2%的幅度增加。青少年游泳普及和水上安全教育工作每年增加15万人和30万人。2020年前争取以每年创建20个游泳达标推广单位的速度递增。二是广泛开展全民健身游泳活动。以“金海豚”浙江行全民健身游泳达标系列活动等为示范，着力打造一批影响力大、示范性强、群众参与面广的全民健身游泳“品牌”活动。拓展游泳安全下乡、游泳安全进社区、游泳安全进校园等主题活动。三是大力开展社会体育指导员、幼儿游泳教员、游泳救生员等基层游泳专业技术骨干培训工作。到2020年，全省培训各类基层游泳技术骨干3万人以上，基本做到每个基层游泳组织（社团）社会体育指导员人数达到总会员数的30%以上，游泳救生员达到40%以上。四是打造游泳项目完整体系。创新办赛方式，引入市场机制，着力形成品牌。计划一个周期内投资1亿元。 3、巩固竞技游泳项目领军优势，带动游泳项目普及化、产业化。一是完善游泳项目人才培养体系。重点加强教练员队伍、运动员队伍和管理人员队伍建设，进一步整合资源、优化项目布局、完善后备人才梯队建设，促进后备人才培养。加强省级游泳训练基地建设，完善后备人才培养一条龙体系，在条件成熟的市试点省队二、三线队伍市办。二是提高游泳项目科学训练水平。系统总结浙江游泳的成功经验，通过学习、吸收、创新、实践，形成具有浙江特色的训练理念和训练手段。三是加强游泳项目保障团队体系化建设。着力培养适合游泳的科研、医务保障队伍，加强保障力度。四是加强游泳项目后备人才培养。进一步整合资源、优化项目布局、完善后备人才梯队建设，形成政策导向、规程制定、竞赛和办赛有机衔接的业训体系。五是完善游泳项目的机制建设。充分发挥举省体制的优势，积极推进“大省队”、“大游泳”理念，使我省与游泳运动有关的人才、智慧、信息等资源有效整合、科学配置、充分共享，推动游泳群众体育工作、业余训练工作和体育产业协调发展。计划一个周期内总投资1亿元。 | 约40亿元 | 通过实施游泳普及提升计划，进一步改善游泳场地设施条件，扩大游泳群众参与基础，使游泳项目成为全民健身的一项基础性项目；进一步巩固游泳竞技项目的优势，形成游泳竞技项目“浙江模式”，在奥运、全会等国际国内大赛上取得更加突出的成绩；进一步推进游泳项目的市场化、产业化，形成产品制造、游泳培训、健身服务、赛事运作良性发展的产业格局，进而把我省打造成为“游泳强省”。 |

附件2

“十三五”重点工程建设方案

| 一、全省新建、续建大型体育场馆建设工程汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目、工程类别 | 建设 地点 | 建设规模和内容 |  | 总投资 （亿元） | 建设工期 （年） | 何时 启动 | 前期 进展 | “十三五”计划投资 | 预期战略意义 |
| 1 | 浙江省全民健身中心工程 |  |  | 新建 | 杭州市体育场路153号 | 全民健身中心内容：地上面积13.8万平方米；就地安置2.3万平方米；地下停车及配套9万平方米。 |  | 11.5 | 4 |  | 完成控规调整、正在实施可研和住户拆迁准备工作 | 11.5 | 打造“五中心一院一馆”：亚洲体育东部中心、省运动医学中心、省智力运动中心、省体育创新中心、省健身指导中心，省体育科学研究院，省体育博物馆。完善城市功能、提升城市品位，促进体育发展。 |
| 2 | 黄龙游泳跳水馆 |  |  | 新建 | 杭州市黄龙路1号 | 本项目为地下三层、地上四层建筑。布置停车、游泳跳水池、训练热身池、比赛服务房、设备用房、体能训练恢复室、观众厅等用房，拟建成符合游泳、跳水、水球、花样游泳等单项国际竞赛标准的甲级游泳跳水馆，项目总用地为23.7亩，总建筑面积为48791㎡。 |  | 3.847 | 2.5 | 2014年12月开工 | 正在进行地下室施工 | 3.07 | 本项目将于2017年4月底完工，建成后，黄龙体育中心的各项训练场馆逐步完善，将培育浙江优势体育项目，扶持壮大全省体育产业，同时，也为全民健身服务。 |
| 3 | 浙江省黄龙体育中心全民健身中心 |  |  | 新建 | 杭州市黄龙路1号 | 本项目用地面积5823㎡，建筑占地1250㎡；建筑总面积25000㎡；密度45，容积率4.1；绿地率不少于20%，拟建地下室三层。 |  | 2 | 4 | 2016年 |  | 2 | 服务全民健身 |
| 杭 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 杭州市全民健身中心 |  |  | 新建 | 滨江5号地块 |  | 游泳馆、健身活动用房、管理及附属用房、地下停车库及配套用房等。总建筑面积：88143平方米，其中地上建筑面积48700平方米，地下建筑面积：39443平方米 | 4.86 | 3 | 2014 | 完成施工、监理、代理等招投标工作，开工建设。 |  | 杭州市综合性全民健身中心 |
| 5 | 杭州市奥体中心 |  | 主体育场和网球中心 | 续建 | 杭州滨江 |  | 建设8万座主体育场、网球中心及杭州群众文化中心和非物质文化遗产保护中心以及配套用房等。总建筑面积53.47万平方米，地下建筑面积30.87万平方米。 | 56.3 | 9 | 2009 | 完成主体育场北侧大台阶；地下室及一层路面施工。幕墙工程安装完成1500平方。并且做好开工前的各项准备工作。 |  | 杭州综合性体育场馆 |
|  |  |  | 主体育馆和游泳馆 | 续建 | 杭州萧山 |  | 18000座体育馆和6000座游泳馆及社会事业预留用房和其他配套用房等。总建筑面积39.7万平方米。 | 45.4 | 6 | 2013 | 桩基施工。 |  | 杭州综合性体育场馆 |
|  |  |  | 综合训练馆 | 新建 | 杭州萧山 |  | 训练中心、五大中心（体育科研中心、运动员救护中心、国民体质检测中心、反兴奋剂科研中心、体能训练中心）、新闻中心、运动员宿舍、配套用房等设施，总建筑面积184533平方米,其中地上建筑面积106493平方米,地下建筑面积78040平方米。 | 20.3 |  | 未定 | 完成施工图设计。 |  | 杭州综合性体育场馆 |
| 6 | 丁桥新城体育中心 |  |  | 续建 | 丁桥 |  | 球类馆、体操健身馆、游泳馆 | 1.4 |  | 2014年8月 |  |  | 综合性体育场馆 |
| 7 | 滨江区体育馆 |  |  | 续建 | 滨江区滨和路以南，江虹路以东，杭州育成专修学校以西区块 |  | 新建5000座中型比赛场馆（固定座位4000，活动座位1000座),包括体育馆、训练馆、地下停车场及其他比赛配套用房等。项目总建筑面积56818平方米，其中地上建筑面积16946平方米，地下建筑面积39872平方米。 | 4.5 |  |  | 区发改综〔2013〕102号已批准 |  | 综合性体育场馆 |
| 8 | 建德市体育文化会展中心（暂名） |  |  | 新建 | 建德市新安江街道白沙社区（江村埠） |  | 占地120亩，建设规模16000平方米，具有万人看台、标准田径场、标准足球场等。 | 5 | 3 | 2017年开工 | 前期 | 5 | 创建高品位体育场地，承办大型赛事，打造特色项目，助推全民健身活动开展。 |
| 宁 波 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 宁波市奥体中心 |  |  | 新建 | 江北区 |  | 一期建设三馆一园（体育馆、游泳馆、全民健身馆、体育公园）用地54万平方米 | 35 | 4 | 2014.12 | 桩基施工 | 35 | 承办单项大赛和全民健身 |
| 10 | 宁波市体育中心富邦体育场和雅戈尔体育馆安全、功能升级改造 |  |  | 改造 | 江东区 |  | 3万座体育场和0.36万座的体育馆主体基础安全性改造，并对基础设施进行功能升级改造。 | 1.2 | 3 | 2018.1 | 方案制定 | 0.8 | 大型赛事和演绎活动、全民健身和CBA八一队主场比赛等。 |
| 11 | 江北区全民健身中心 |  |  | 新建 | 江北区 |  | 用地面积147.7亩，拟设置游泳馆、综合馆、羽毛球馆和乒乓球馆4个室内馆，建筑面积约7万平方米。室外设置网球场、篮球场、笼式足球、气排球、门球场和健身广场。其他用地为健身中心商业配套用地。 | 1.7 | 2 |  | 方案报批 | 1.57 | 满足全民健身活动需求。 |
| 12 | 宁海新体育中心 |  |  | 新建 | 宁海县 |  | 球类馆、游泳馆、健身馆、体育广场占地153亩，建筑5.6万平方米 | 4.5 | 4 |  |  | 4.5 | 训练比赛、全民健身 |
| 13 | 象山一兆韦德体育广场 |  |  | 新建 | 象山县 |  | 坐落于县广电中心南侧，占地42亩，建筑面积136000平方米，其中体育建筑面积15000平方米。内设游泳馆，五人制足球场等等多种类国际标准体育设施。 | 6.1 | 4 |  | 开工建设、完成游泳馆主体 | 6.1 | 满足全民健身活动需求。 |
| 14 | 北仑区F2国际赛车场 |  |  | 新建 | 北仑区 |  | 占地66.7万平方米。包括3.2km以上的国际二级赛道和酒店、游乐等娱乐设施，拟建成为东南沿海一处具有“赛车”主题特色的休闲旅游度假项目 | 10 | 3 |  | 方案审批 | 10 | 举办国内、国际赛事 |
| 温 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 温州奥体中心主体育场 |  | 一期工程 | 新建 | 龙湾区永中街道 |  | 温州奥体中心一期工程主要建设5000座体育综合馆+1000座游泳馆+大型的地下车库，总建筑面积约10万平方，其中地上4.3万平方，地下5.7万平方。 | 8.87 | 4 | 正在施工 | 已完成土建结构结顶，地下室砌体工程，部分安装工程。 | 3.6 | 具备举办国际、国内顶级赛事条件，满足群众体育健身、竞技体育比赛训练及观摩高水平赛事需求，促进体育产业发展。 |
|  |  |  | 二期工程 | 新建 | 龙湾区永中街道 |  | 主要建设50000座体育场+室外热身训练场，总建筑面积约9.8万平方，其中地上6.9万平方，地下2.9万平方。 | 9.3 | 4年 | 2015年 | 已全面开展前期工作，编制完成规模论证报告，完成农用地征收工作约930亩。 | 9.3 | 具备举办国际、国内顶级赛事条件，满足群众体育健身、竞技体育比赛训练及观摩高水平赛事需求，促进体育产业发展。 |
| 16 | 温州奥林匹克游泳跳水馆和羽毛球训练基地 |  |  | 新建 | 瓯江口新区灵昆街道 |  | 总用地200亩；建3000座的游泳跳水馆，配室外游泳池及儿童池，建筑面积约30000平方米，并建设羽毛球运动比赛和训练基地。 | 3.4 | 3年 | 2016年 | 已列入《温州市城市公共体育设施布局专项规划（2011-2020）》 | 3.4 | 具备举办国际、国内顶级游泳、跳水和羽毛球比赛条件，满足群众体育健身与观摩高水平赛事需求，促进体育产业发展。 |
| 17 | 温州奥林匹克体育馆 |  |  | 新建 | 瓯海区丽岙街道 |  | 总用地110亩；主要建设10000座体育馆，建筑面积4万平方米。 | 4 | 3 | 2016年 | 已列入《温州市城市公共体育设施布局专项规划（2011-2020）》 | 4 | 能具备举办国际、国内顶级单项比赛条件，满足群众体育健身与观摩高水平赛事需求，促进体育产业发展。 |
| 18 | 中国·温州国际赛车场 |  |  | 新建 | 瓯江口新区 |  | 国际二级标准赛车场，赛车场赛道全长超过3.3公里，设计最高车速超过300公里/小时 | 5(不包含土地价格) | 18个月 | 2015年第二季度 | 地质初勘已经开始 | 5(不包含土地价格) | 将带动温州汽车产业的升级，为促进温州文化体育事业的发展起到举足轻重的作用，同时也会带来汽车相关产业的聚集、人气的聚集，促进周边旅游业、酒店业等方面的发展 |
| 19 | 瑞安市奥林匹克体育中心 |  |  | 新建 | 瑞安市滨海新区 |  | 总用地面积约350亩，其中：体育场4万人坐；体育馆1万人座；游泳馆5000人座；羽毛球馆3000人座；室外活动场地和配套商业设施。 | 15 |  |  | 已列入瑞安市政府议事日程 | 15 | 具备举办国际、国内顶级赛事条件，满足群众体育健身、竞技体育比赛训练及观摩高水平赛事需求，促进体育产业发展。 |
| 20 | 瓯海区新体育中心 |  |  | 新建 | 瓯海区娄桥街道 |  | 占地128亩，建设400米田径场、体育馆、游泳馆 | 1.5 | 4 | 2016 | 已列入《温州市城市公共体育设施布局专项规划（2011-2020）》，开展前期工作，编制完成规模论证报告 | 1.5 | 温州市西部唯一体育中心，也是瓯海新区的体育配套 |
| 21 | 瓯海区奥林匹克中心（国家级青少年足球训练基地） |  |  | 新建 | 瓯海区娄桥街道 |  | 体育馆、游泳馆、体育场、足球训练功能用房、标准足球场2片，8人制足球场6片、5人制足球场12片。 | 6 | 4 | 2016 | 已列入《温州市城市公共体育设施布局专项规划（2011-2020）》，开展前期工作，编制完成规模论证报告 | 6 | 温州市西部唯一体育中心，也是瓯海新区的体育配套 |
| 22 | 平阳县体育场 |  |  | 新建 | 平阳县昆阳镇后垟村 |  | 体育场占地面积97.45亩，其中建筑占地48亩，建筑面积17600㎡，看台固定座位1.5万座。绿化、道路、景观占地及附属设施建设留用地49.45亩，可建设大型超市、星级酒店和商务礼品专业市场等。 | 5 |  |  | 已完成体育场建设项目和附属设施项目经济技术指标、投资估算等。 |  | 体育场的建成使用，可实现县体育中心功能集聚，满足群众体育健身、运动休闲、体育竞赛、文艺演出、大型集会、大型活动开闭幕式等活动需求，同时利用大卖场、商品礼品专业市场和住宿餐饮等汇聚人气，促进商业开发。 |
| 湖 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 湖州市南太湖湿地奥体公园 |  |  | 续建 | 湖州市仁皇山新区 |  | 体育场、游泳馆、小球中心。总用地面积1460000平方米、总建筑面积116069平方米 | 15 |  | 在建 |  | “十二五”项目 | 全民健身 |
| 24 | 湖州市网球中心 |  |  | 改建 | 太湖路2788号 |  | 占地15000平方米，将室外10片球场并成8片，分四个单元，中间设“十字”看台等，建筑面积6620平方米（新建6-7层综合楼设客房、会议室、教室、器械训练房） | 0.5 | 3 | 待批 |  | 0.5 | 承办第十六届省运会网球项目比赛 |
| 25 | 南浔区奥体中心 |  |  | 新建 | 南浔区 |  | 占地40亩，集全民健身、举办文艺、体育赛事为一体综合馆 | 12 | 4 | 在建 |  | 6 | 全民健身 |
| 嘉 兴 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 嘉兴市中央公园北片配套设施项目 |  |  | 新建 | 嘉兴市纺工路中央公园内 |  | 新建占地面积3331平方米的羽毛球馆一座，建筑面积约6500㎡的少儿体育健身活动中心一座，建筑面积约27000㎡的少儿文化活动中心一座 | 2 | 4 | 待批 | 前期方案设计，其中羽毛球馆方案已通过 | 2 | 服务于全民健身需求；同时可承办高规格赛事，丰富广大群众文体生活内容。提供一处综合性的少儿文化、体育活动中心。 |
| 27 | 平湖市全民健身中心 |  |  | 新建 | 体育中心北侧 |  | 项目总用地面积66.15亩（约4.5万平米） | 2 | 4 | 2014 | 已完成市民健身中心初步方案设计招标工作，确定了设计单位。 | 2 | 集健身、娱乐、休闲等功能于一体，为市民的游泳、球类、武术等各类健身提供活动场地；促进平湖“省体育现代化试点县市区”建设，进一步推动体育事业和产业蓬勃发展。 |
| 绍 兴 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 浙江天马试驾场 | 一期 |  | 新建 | 柯桥区 |  | 用地面积约780亩，建筑面积约16万平方米。设一条长3230米的符合国际汽联（FIA）标准的二级赛车道及一条长800米的符合国际卡丁车协会（CIK）标准的卡丁车赛车道，容纳5785个座位的多功能大看台 | 11.46 | 2 | 2015 | 工程已进入桩基工程 | 8 | 建成后，将提升绍兴体育服务业档次。加快绍兴柯桥区高端运动休闲集聚区的推进。 |
|  |  | 二期 |  | 新建 | 柯桥区 |  | 总建设面积约84500平方米。建成赛车场配套的汽车分配中心、VIP包厢、及办公大楼。 |  | 2 | 2017 | 已获得项目立项和规划批复 | 3.5 | 建成后，将增强赛车场的服务能力和综合竞争力，更有利于开展大型的体育赛事。 |
| 29 | 上虞区高铁新城华通体育馆 |  |  | 续建 | 百官街道 |  | 体育馆、动力中心占地面积70亩，建筑面积16951平方米， | 1.65 | 3 | 2012年6月 | 主体结构已完成50% | 0.794 | 上虞区高铁新城华通体育馆 |
| 金 华 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 东阳市体育中心 | 体育馆 |  | 续建 | 东阳市 城东街道 |  | 总建筑面积3.8万平方米，座们5811座，地上三层，局部五层 | 3.28 | 3 | 2014年 4月 | 混凝土结构 已结顶 | 1.8 | 全民健身 |
|  |  | 游泳馆 |  | 新建 | 东阳市 城东街道 |  | 建筑面积22617平方米，座位1600座 | 2.59 | 2 | 2016年 3月 | 立项 | 2.59 | 全民健身 |
|  |  | 配套项目 |  | 新建 | 东阳市 |  | 总面积18万平方米 | 1.5 | 4 | 一期2015年；二期2017年 | 立项 | 1.5 | 全民健身 |
| 31 | 永康市体育中心主体育场 |  |  | 新建 | 永康市城南路560号 |  | 田径场看台、乒乓环馆、武术馆、训练馆、国民体质监测中心、人防工程、地下停车库、设备用房等，总建筑面积7万平方米，其中地下面积3万平方米 | 4.16 | 2 | 2017年 | 已完成设计方案 | 4.16 | 缓解现有公共体育设施数量不足，建设滞后与群众需求日益增大的矛盾，提升永康城市的整体形象 |
| 32 | 磐安县体育健身中心 |  |  | 续建 | 磐安县 水推磨 |  | 篮球馆（2000座）、游泳馆（25×21米）、游泳池（25×21米）、健身综合楼（3500平方米） | 1.15 | 4 | 2013年 | 游泳馆、游泳池已造好，正在进行内装修，篮球馆准备启动 | 0.6 | 全民健身 |
| 33 | 浦江县体育中心二期工程 |  |  | 新建 | 浦江县 浦南街道 |  | 四层综合馆（建筑面积18000平方米，含游泳、健身、球类、餐饮），体育主题公园（规划用地203232平方米） | 2.5 | 3 | 2017年 | 完成规划调研和概念性设计 | 2.5 | 全民健身 |
| 衢 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 天苍岭运动休闲基地（二期） |  |  | 续建 | 衢州大洲镇、石室乡 |  | 占地6.9平方公里，以运动休闲为主，含山地高尔夫，攀岩、野外拓展、山地自行车 | 13.27 | 20 | 2015 | 已经完成一期工程山地高尔夫球项目 | 2 | 浙西大型运动休闲基地示范 |
| 35 | 衢州市奥林匹克体育中心主体育馆 |  |  | 新建 | 衢州西区 |  | 占地5万平米，10000个座位，包括主体育馆、副馆和训练馆 | 4亿 | 2 | 2016年底启动 | 规划设计方案论证阶段，已成立项目建设领导小组，由分管市长担任组长 | 4 | 弥补衢州市在大型场馆上的短板，支撑大型赛事承办和城市功能完善。 |
| 36 | 衢州市粮食市场改建市全民健身中心项目 |  |  | 改建 | 衢州南区 |  | 占地114亩，将其改造成集运动、生活、休闲、健身、购物、办公、旅游、娱乐等为一体的综合性体育生活广场。 | 2-3亿 | 1 | 2016年-2017年启动 | 项目整体打包招商，已多次对方案进行细化修改。 | 2-3亿 | 满足市民健身需求，推动衢州体育产业发展。 |
| 37 | 江山市体育中心 |  |  | 新建 | 江山市 |  | 3000座以上体育馆，占地：6400平方米；2万座体育场，占地：5万平方米;1500座以上游泳馆，占地：4000平方米；建筑面积7000平方米综合健身馆。 | 5亿 | 5 | 2017-2018年启动 | 项目规划设计和图纸修改阶段。 | 5亿 | 满足大型赛事承办和全民健身事业开展。 |
| 舟 山 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 舟山市体育场 |  |  | 新建 | 新城 |  | 建筑面积17800平米 | 2.5 | 2 | 2014年11月 | 已完成打桩,现进入施工招标阶段. | 2.5 | 满足全民健身需求 |
| 39 | 舟山市体育综合体 |  |  | 新建 | 新城 |  | 占地面积100000平方米（包括游泳馆、健身中心、儿童体育公园、运动员公寓等） | 4 | 3 | 2017年 | 方案规划 | 4 | 满足全民健身需求 |
| 40 | 定海区海洋体育中心 |  |  | 新建 | 定海 |  | 占地面积：76500平方米 | 4 | 4 | 2017年 | 方案规划 | 4 | 满足全民健身需求 |
| 41 | 舟山市普陀全民健身中心 |  |  | 续建 | 普陀 |  | 分二期工程实施，一期工程为综合健身设施，二期工程为运动员公寓楼。一期工程总建筑面积62000㎡，二期工程总建筑面积59000㎡。 | 6.7 | 3 | 2013年 | 主体结构基本完工 | 0.7 | 满足全民健身需求 |
| 台 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 温岭市全民健身中心 |  |  | 新建 | 温岭市高洋村 |  | 以游泳馆为主体，并配以全民健身广场和相关健身设施 | 2 |  | 2016年 | 已有初步规划设计，目前还在征地中。 | 2 | 地处温岭城市新区，是新区市民健身休闲的重要场所 |
| 43 | 玉环县新城体育中心 |  |  | 新建 | 玉环县经济开发区 |  | 总用地面积155.6亩,总建筑面积34000平方米，其中体育场1座，建筑面积20000平方米，可容纳15000人；体育馆1座，建筑面积14000平方米，可容纳3000人。 | 3.718 | 4 | 2016年 | 完成方案设计 | 3.718 | 结束港北区域没有体育场馆历史，满足港北港北片健身需求同时辐射全县 |
| 44 | 天台县体育中心 |  |  | 新建 | 始丰湖北岸 |  | 占地260亩，体育场、体育馆、游泳馆、训练场、室外篮排球场。 | 10 | 待定 | 2015年 | 已完成规划设计 | 4 | 为全民健身和业余训练提供高规格场所。 |
| 丽 水 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 丽水市水上运动中心 |  |  | 新建 | 丽水市南明湖好溪段及社后村南侧 |  | 建筑面积3万平方米，设2000米国际标准皮划艇赛艇赛道和200名运动员水上项目训练及后勤基地，闲时为市民休闲健身中心 | 3 | 3 | 2015年初 | 训练基地及赛道部分现已完成规划选址，正在编制可研报告，生活后勤基地部分为PPP项目，于2016年启动。 | 3 | 争取成为国家水上项目训练基地并承办国际、国内全国皮划艇赛艇单项赛事 |
| 46 | 丽水体育中心游泳馆 |  |  | 新建 | 丽水市人民路567号体育中心 |  | 建筑面积1.25万平方米，内设50米国际标准比赛泳池和训练池，1000座观众席位 | 1.3 | 3 | 2014年末 | 已列入2015年丽水市本级PPP项目库，现已启动招商程序 | 1.3 | 满足市民游泳健身需求及承办全国或地区游泳单项赛事 |
| 47 | 青田体育中心 |  |  | 新建 | 青田油新区 |  | 占地3.8万平方米，建筑面积7.2万平方米，内含体育馆、游泳健身中心、网球馆 | 3.5 | 6 | 2014 | 已经开工土建 | 完成投资 | 成为青田县城新地标，提供全民健身服务更全面。 |
| 48 | 庆元县体育中心 |  |  | 新建 | 庆元县城小济洋B29地块 |  | 总占地面积14515㎡（约21.8亩），建筑占地面积7000㎡，建筑总面积20000㎡，观众坐席数3000个。 | 1.25 | 4 | 2015 | 目前已完成项目建议书批复，正抓紧进行可研编制审批等前期工作。 | 完成投资 | 承办全县体育赛事，提供全民健身服务。 |
| 49 | 松阳县全民体育健身中心 |  |  | 新建 | 沿县城环城南路以南，沿五中以西 |  | 项目总用地面积153030㎡，总建筑面积65050㎡，总投资约4.6亿元，建设体育场一座，体育馆一座，游泳馆一座，室外综合训练场一片 | 4.6 | 4 | 2015年底 | 与上海凯兴投资管理有限公司签订投资意向书；完成规划方案初稿。 | 完成投资 | 树立松阳县城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能，带动一个新城区的崛起。 |
| 50 | 畲乡体育健身中心 |  |  | 新建 | 景宁旱塔区块 |  | 用地面积22838.8平方米，建筑面积29471.9平方米 | 1.5 | 3 | 2015 | 项目前期目前已地质勘探 | 完成投资 | 满足市民游泳健身需求及承办游泳单项赛事 |
| 51 | 龙泉市标准田径运动场 |  |  | 新建 | 项目选址 |  | 建筑面积3万平方米，建设400米标准田径场，设7000座观众席 | 1 | 5 | 2017年 | 项目前期 | 1 | 满足龙泉市民健身需求及承办市级田径、足球等赛事 |
| 52 | 青田县高市生态乐园（滑雪场） |  |  | 续建 | 青田县高市乡 |  | 总用地面积46834建成室内滑雪场、滑草滑沙场、滑道、跑马场、野外战场 | 1.5 | 7 | 2013年 | 一期完工 | 1 | 科普南方人滑雪常识、增加侨乡旅游吸引力 |
| 备注：合计总建筑面积约500万平方米；“十三五”期间投资约400余亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他重点工程情况汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 余杭区体育公园 |  |  | 新建 | 余杭区星桥街道太平社区 |  | 配套道路，河道整治，周边绿化 | 1.35 |  |  | 发改立项联系单 |  | 体育健身 |
|  |  |  |  | 新建 | 余杭区星桥街道太平社区 |  | 网球馆项目，用地面积约10亩 | 0.3 |  |  | 发改立项联系单 |  | 体育健身 |
| 2 | 萧山少体校二期 |  |  | 新建 | 萧山区蜀山街道萧金路 |  | 射击馆、拳击馆、网球馆、击剑综合比赛训练馆及运动员宿舍、运动员餐厅等配套设施 | 0.6 |  |  | 申报中 |  | 培养后备人才 |
| 宁 波 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 海曙区气象路地块全民健身中心 |  |  | 新建 | 海曙区 |  | 占地10405平方米，建筑面积19800平方米，建设操场、游泳馆、羽毛球、网球、乒乓球等全民健身场地 | 0.86 | 5 |  | 审批阶段 | 0.86 | 全民健身 |
| 4 | 宁波市体育运动学校 |  |  | 改扩建 | 高新区 |  | 占地面积10813平方米，建筑面积17192平方米，建设规模：游泳馆5633平方米，田径训练馆7177平方米和幼儿园4382平方米。 | 0.85 | 2 | 2015.11 | 初步方案会审 | 0.85 | 完善和提升国家后备人才基地场馆、设施功能 需求。 |
| 5 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校 |  |  | 扩建 | 鄞州区 |  | 占地面积：21257平方米，建筑面积：15101平方米，建设规模：科理楼2400平方米、综合训练馆3800平方米、专业运动员和学生宿舍及配套用房7607平方米。 | 0.8亿元 | 2 | 2015.11 | 初步方案会审 | 0.8 | 完善和提升国家后备人才基地和国家队训练场馆、设施功能 需求。 |
| 6 | 宁海县产业园 |  |  | 新建 | 宁海县 |  | 占地150亩，体育用品研发、制造聚集区 | 1.5 | 3 | 2020.7 | 落实控制性规划 | 1.5 | 提升体育产业品牌 |
| 7 | 梅山保税港区万人沙滩 |  |  | 新建 | 梅山岛 |  | 占地60万平方米，沙滩总体成弧型状，设计全长约1800米，陆上及水下沙滩宽度均为50—100米。 | 1.5 | 2 | 2017.12 | 前期方案审批 | 1.5 | 旅游健身 |
| 温 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 温州体育运动学校永中校区 |  |  | 新建 | 龙湾区永中街道，紧临温州奥体中心主体育场 |  | 总用地约260亩；建设满足2000名学生和运动员学习、生活、训练的建筑设施，总建筑面积约15万平方米。 | 8.6 | 3年 | 2015 | 已完成征地，正在编制项目建议书。 | 8.6 | 学校是国家级高水平体育后备人才基地、浙江省五所重点体校之一、浙南地区唯一的全日制中等体育专业学校。学校现有场地小、设施条件差，需要迁建，与奥体中心主体育场建在一起，提高场馆使用效率，资源共享。 |
| 9 | 鹿城七都环岛公路自行车道 |  |  | 新建 | 鹿城区七都街道 |  | 环绕七都岛现有海堤与防洪堤，建设一条既能满足骑行又能举办一定规模级别的自行车比赛、训练场地的环岛自行车道，全程约15公里。 | 0.54 | 1.5年 | 2015 | 目前已经基本确定资金，等批准后立项。 | 0.54 | 该绿道的建成能为广大群众提供健身去处，同时能极大提搞鹿城区七都岛的知名度和影响力。 |
| 10 | 温州杨府山体育休闲公园 |  |  | 新建 | 温州滨江商务区桃花岛片区 |  | 占地940亩，包括体育休闲公园景观绿化、各沿街防护绿地、原有垃圾填埋场的综合强化治理、康体活动中心、区块内道路建设等。 | 15.3 |  |  | 已完成建设方案设计 | 15.3 | 可饱览瓯江景观，并分为高尚运动区、郊野体验区、人文风采区和生活康乐区，成为滨江商业中心的一站式体验性运动休闲区。 |
| 11 | 瑞安市业余体校综合大楼 |  |  | 新建 | 瑞安市游泳馆西面（城北村） |  | 占地面积约15亩 | 1.2 | 3年 | 2016年 | 启动农用地征用等政策处理工作 | 1.2 | 瑞安市业余体校是国家级高水平体育后备人才基地，学校现有场地小、设施条件差，需要迁建。 |
| 湖 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 探索极限基地 |  |  | 新建 | 德清县莫干山镇 |  | 野外生存训练课程、树上探险、山地车、山地自行车、攀岩等400亩。 | 2.1 |  |  | 德发改备[2015]5号（已批） |  | 满足户外运动需求 |
| 13 | 安吉户外运动大本营 |  |  | 新建 | 梅溪石龙 |  | 马术、越野车，1000亩（建设用地20） | 0.8 |  |  | 安发经备【2014】38号 |  | 满足户外运动需求 |
| 14 | 安吉国家体操队康复训练基地 |  |  | 新建 | 孝丰五峰山 |  | 2200亩 | 8 |  |  | 安发经备[2012]122号 |  | 运动员康复、专项训练研发、转型培训 |
| 嘉 兴 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 嘉善汾湖水上运动中心（二期工程） |  |  | 新建 | 嘉善县陶庄镇 |  | 总建筑面积7000平方米，运动员宿舍、船库、力量训练房等,300米塑胶田径场 | 0.7 | 5 | 计划2016年 | 前期论证 | 0.7 | 省水上二线队伍80人已进驻训练，二期工程建设将为训练、竞赛提供更好的条件 |
| 16 | 海盐县少体校训练点中心项目 |  |  | 新建 | 武原镇秦山路8号，原武原中学 |  | 占地约18亩，新建训练馆（网球场4片、体能训练、健身等）和地下停车场，同步建设相关配套设施。 | 0.57 | 2 | 2015年 | 县发改局已列入2015年度政府投资项目建设计划，现做前期准备工作。 | 0.57 | 完善海盐县市民健身中心，为群众提供更加丰富的健身设施。 |
| 17 | 海盐县体育中心（少体校训练点）改扩建项目） |  |  | 新建 | 武原镇新桥北路（原体育中心） |  | 维修道路、田径场塑胶场地；足球场草坪；新建地下停车场、体育馆副馆及田径场东看台；新建智能化安防系统；改造雨污管网系统、室外绿化和景观等配套设施。 | 0.83 | 3 | 2016年 | 县发改局已列入2015年度政府投资项目前期工作计划，现做方案优化。 | 0.83 | 提升海盐县体育中心形象，更好地为竞技体育和全民健身服务。 |
| 18 | 摩根大通银行女足俱乐部及基地项目 |  |  | 新建 | 嘉兴国际商务区 |  | 预计占地面积约150亩，其中足球比赛及训练场地6块，行政综合楼1-2幢，球员宿舍1幢。 | 30 | 2 | 2016年底 | 已初步沟通交流，拟报详细可行性方案，目前在项目选址比较阶段。 | 6.5 | 在嘉兴建立女足俱乐部基地将极大的提升嘉兴女足水平和城市知名度！ |
| 绍 兴 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 绍兴滨海游艇产业园 |  |  | 新建 | 绍兴滨海新城 |  | 打造一个规划面积达1000多亩的游艇产业园。一期的规划建设面积达450亩。其中游艇码头计划投资2.7亿元，规划建设1000个U型泊位，计划今年完工。 | 20 | 5 | 2015 | 滨海新城已与大连松辽船厂签订投资落户协议，计划总投资20亿元。目前游艇产业园一期已有6家企业落户。 | 20 | 带动我市新材料、电子仪器、推进系统等配套工业发展，促使大批行业兴起。 |
| 20 | 上虞区永利健身健身中心 |  |  | 续建 | 百官街道 |  | 乒乓球馆、壁球馆、搏击馆、柔道馆、健身房、武术馆、台球房、跆拳道馆、健身舞蹈中心等，以及相关配套设施，占地面积27亩，建筑面积25000平方米 | 0.5 | 预计三年，现阶段场馆及配套建设共计完成面积25000平方米。 | 一期羽毛球馆已投入使用。 | 乒乓球馆，壁球馆，搏击馆，柔道馆已进入建设前期准备阶段，健身房，舞蹈中心，跆拳道馆等项目正在方案制定阶段。 | 场馆建设已投资350万元，羽毛球馆已投资300万元。 | 所有场馆及配套设施投入使用后，将成为上虞城北规模最大，项目最全，设施最完善的健身运动中心。 |
| 21 | 绍兴滨海新城健身中心工程 |  |  | 新建 | 七六丘中心河以南，马欢路以西，思孝路以北 |  | 总占地面积约7745平方米，总建筑面积为7332.3平方米，其中地上建筑面积6555平方米，地下建筑面积777.3㎡。 | 0.9 | 2 | 目前已经进入主体二层结构施工 | 土地、规划、施工许可等前期手续全部具备。 | 0.9 | 增强城市综合竞争力的需要；推广全民健身的需要；促进社区稳定，共建和谐社会的需要。 |
| 金 华 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 浦江县体育活动中心一期工程 |  |  | 新建 | 浦江县 浦南街道 |  | 400座体育馆（建筑面积14800平方米）地下车库（建筑面积9400平方米） | 1.8 | 2 | 2015年 5月 | 已完成招标前各项准备工作 | 1.8 | 满足体育事业发展要求，普及全民健身运动，完善城市功能，提高城市品味 |
| 衢 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 市体育运动训练中心改造工程 |  |  | 改造 | 衢州南区 |  | 项目包括田径、足球中心改造，新建小球运动训练中心，更衣楼改造等 | 项目总投资0.5亿 | 建设周期2016年-2018年 |  | 2016年7月进入施工阶段 | 0.5 | 满足青少年运动训练需求 |
| 24 | 弈谷文化产业基地 |  |  | 续建 | 衢州西区 |  | 总占地1000亩，体育场馆，全民智力竞训基地、房地产、商业圈 | 23 | 10 | 2015.5 | 2015年5月进入建设施工阶段 | 3 | 改善地区体育设施需求 |
| 25 | 全民健身拓展基地（二期） |  |  | 新建 | 龙游县龙州街道 |  | 占地150亩，全民健身拓展基地 | 0.5 | 5 | 2016 | 2015年底完成一期工程，占地50亩 | 0.5 | 满足全民健身需求 |
| 26 | 衢州市信安湖水上运动中心 |  |  | 新建 | 衢州市柯城区 |  | 总面积约5.5平方公里，项目包括游艇基地工程，湖区河床疏浚、防洪堤加固工程等 | 10亿 | 5年 | “十三五”期间 | 项目规划设计和图纸评审阶段 | 5-8亿 | 项目位于国家级水利风景区信安湖水域，项目已作为衢州市“十三五”重点项目推进。 |
| 27 | 仙霞古道徒步绿道 |  |  | 新建 | 江山廿八都 |  | 对现有保存完整的古道进行保护，利用原有古道并挖掘和开发已经破坏或遗失的古道，建设仙霞古道徒步绿道，承办山地徒步赛事 | 总投资1亿 | 2年 |  | 项目前期施工准备阶段 | 1亿 | 促进体育旅游融合发展。 |
| 舟 山 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 嵊泗县体育馆 |  |  | 新建 | 嵊泗 |  | 容纳1500—2000人 | 2 | 5 | 2016 | 前期准备阶段 | 2 | 全民健身需要 |
| 29 | 舟山市青少年体校 |  |  | 新建 | 新城 |  | 建筑面积31590平方米 | 0.7 | 18个月 | 2015年1月 | 已完成图纸设计及各项报批,现进入场地“三通一平”。 | 0.7 | 培养后备人才需求 |
| 30 | 鲁家峙体育产业集聚区 |  |  | 新建 | 普陀 |  | 文化展示地、海洋运动（海钓、帆船）、产品销售（游艇、海钓产品销售及维护保养）、俱乐部运营。建筑面积34100平方米。 | 2.5 | 4 | 2014年12月 | 已完成各项设计，进入项目实施阶段 | 2.5 | 打造体育产业集聚区 |
| 31 | 中国·普陀海洋文化创意产业园区 |  |  | 新建 | 普陀 |  | 占地270 亩，由综合功能区、会展活动区、总部经济区三部分组成。将打造成世界首家全要素集聚、全流程服务的海洋休闲运动产业园区，舟山群岛新区乃至华东地区海洋休闲旅游的主入口，世界海钓爱好者的朝圣地。 | 2.5 （一期） | 4 | 2011年5月底 | 截止2015年底已完成投资2.13亿。 | 0.37 | 项目以打造海洋文化传承地、海洋产业集聚地、海洋旅游目的地为契机，集合海洋休闲运动船艇销售、会展、俱乐部、培训、维修服务于一体。 |
| 台 州 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 路桥区游泳馆 |  |  | 新建 | 路桥区中央山公园二期 |  | 5000平方米标准游泳馆 | 0.6 | 2 | 2015年 | 规划已通过 | 0.6 | 扩大体育人口，提高青少年游泳水平 |
| 33 | 临海市体育场（全民健身中心） |  |  | 新建 | 待定 |  | 建设土地40-50亩 | 1 |  | 待定 | 已列入市政府议事日程 | 1 | 全民健身 |
| 34 | 台州市少年体校训练基地（市全民活动中心 |  |  | 新建 | 台州大道西侧，乌龟山东侧 |  | 综合训练馆、食宿楼、教学楼 | 0.98 | 3 | 2014年3月 | 已完成食宿楼、教学楼整体建设，1#，2#训练馆已完成50%。 | 0.98 | 完善体育基础设施，满足人民健身锻炼所需，拓展体育人口。 |
| 35 | 温岭游泳场馆改造 |  |  | 改建 | 温岭市太平街道人民西路 |  | 改造成以游泳馆为主体，兼顾其他健身设施的综合性体育场馆 | 0.5 |  | 2015年 | 前期准备阶段 | 0.5 | 可常年满足城区市民游泳健身的需求 |
| 丽 水 市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 丽水市网球场 |  |  | 新建 | 丽水体育中心西北角 |  | 用地面积为16249平方米，拟建体育用房面积约2000平方米，网球场地8片（其中4片配防雨罩棚，4片露天），体育中心北大门及出入通道。 | 0.8 | 2 | 2015 | 项目前期 | 0.8 | 提供网球训练、比赛场地 |
| 37 | 龙泉市游泳馆 |  |  | 新建 | 项目选址 |  | 建筑面积0.5万平方米，内设50米标准比赛泳池 | 0.8 | 5 | 2017年 | 项目前期 | 0.8 | 满足市民游泳健身需求及承办市级游泳单项赛事 |
| 38 | 缙云县体育馆 |  |  | 新建 | 缙云新区 |  | 占地1.2万平方米。 | 0.6 | 2 | 2016 | 项目前期 | 全部投资 | 为举办大赛创造条件。 |
| 39 | 景宁体育公园 |  |  | 新建 | 景宁环城东路 |  | 用地面积57627.68平方米，建设用地9870.38平方米 | 1.5 | 2 | 2015 | 项目前期 | 完成投资 | 争取承办大型田径赛事，提供全民健身报务。 |

附件3.

“十三五”体育特色小镇培育方案

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 周期 | 总投资 (亿元) | “十三五”计划投资(亿元) | 十三五 预期成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 平湖九龙山 - 航空运动小镇 | - 围绕健康+旅游发展需求，打造多功能复合区块，按照动静分区、宜养宜游的思路，建设集运动休闲、休闲度假、养老养生、生态人居、通航体验等功能于一体的运动休闲和健康养生目的地。 | 3年 | 70.3 | 三年计划投资 64.3亿元 | 预计到2017年，实现营业收入超20亿元，税收1亿元以上。 |
| 2 | - 绍兴柯桥 - 酷玩小镇 | - 打造涵盖低中高端游乐特色，融合基础服务、运动体验、休闲旅游于一体的特色小镇。 | 3年 | 110.9 | 30.9 | 建成一个体验传统小镇地方风情的旅游小镇、引领酷玩运动新时尚的运动小镇、打造体育旅游产业生态链的产业小镇。 |
| 3 | - 龙泉宝剑小镇 | - 龙泉宝剑小镇定位历史经典产业，依托龙泉宝剑传统文化，旨在建设集“宝剑锻造技艺传承地、宝剑文化创意集散地、宝剑文化旅游休闲区、宝剑产业集聚发展区”为一体的特色小镇。小镇规划于市区西南角，以“文化休闲旅游、宝剑锻造技艺、刀剑生产基地”为主题，着力构筑“一桥二宝三山四塔五馆六龙七星”剑文化元素格局，总体呈“文化传承区、旅游休闲区、经典产业园”两区一园的功能布局。 | 5年 | 51.6 | 51.6 | 规划区面积3.8平方公里，其中建设区面积1.03平方公里，共有17个大项目，5年计划投资51.6亿元。2015年，龙泉宝剑小镇完成投资8.35亿元，推进龙泉宝剑文化创意基地宝剑博物馆、青瓷宝剑技师学院、西街历史文化街区改造与提升等项目建设。 |
| 4 | - 建德航空小镇 | - 建德航空小镇坐落于建德经济开发区（寿昌镇），规划面积3.57平方公里，划分为航空制造、航空服务和航空休闲旅游三大区块，建设用地面积1.39平方公里。发展定位：以“航空旅游”为核心，通过“休闲娱乐、运动体验、工业遗存文化展示、温泉度假、飞行培训科技孵化、研发组装、生态居住”等功能协同，打造长三角地区乃至全国具有示范效应的特色航空小镇。 | 5年 | 56 | 56 | 打造成完整的“航空旅游”生态产业体系，包括以横钢主题乐园区块为核心的航空休闲旅游业，以通用机场区块为核心的航空服务业，以卜家蓬工业平台区块为核心的航空制造业。 |
| 5 | - 富阳永安 - 飞翔小镇 | - 以中国滑翔伞训练基地为依托，借助世界滑翔伞定点锦标赛、中国滑翔伞优秀选手赛等品牌赛事的影响力，打造集滑翔伞制造、运动体验、体育培训、休闲旅游为一体的特色小镇。 | 9年 2014年开始 | 20 | 15 | 达到年游客量200万人次，直接收益5亿元。 |
| 6 | - 宁海胡陈 - 户外运动小镇 | - 致力于打造国内第一户外运动小镇、中国户外运动节主会场、国内一流的户外运动训练基地和拓展培训中心。户外项目内容包含轮滑、攀岩、溜索、山地车、越野、皮划艇、滑翔伞等，构建了一个覆盖水陆空的立体式户外运动基地。同时，户外运动小镇将提供一个户外运动展示、销售的平台，来普及户外运动，推动户外运动用品产业的发展。 | 6年 | 3 | 2.6 | 充分发挥当地优势，进行新型城镇化建设，完善产业结构，推动新农村建设，为周边百姓带来“创收、增收、就业”良机，从而获得经济效益。 |
| 7 | - 鹿城时尚 - 体育小镇 | - 引入一批徒步山水游、极限户外运动、山地自行车、水上漂流等时尚体育运动项目，打造一所面向全国的足球运动训练学校，建设一批带动性强、辐射范围广的体育休闲重大项目，建成一家区域性的体育总部，进一步拉长产业链，构建一套比较完备的生态休闲旅游产业体系，形成特色鲜明、产业集聚、配套完备、人居优良的产、城一体格局。 | 7年 | 51 | 50 | - 预计年产值达到20亿元，税收达3亿元，旅游人数超过30万，带动就业5000人左右。 |
| 8 | - 泰顺百丈 - 时尚体育小镇 | - 依托百丈优越的水上自然资源，以培育国际性水上皮划艇训练基地为平台，打造为集皮划艇学训、科研、赛事推广等功能于一体的水上运动体育特色小镇。 | 6年 | 20 | 20 | 预计到2020年产值达1亿元，税收达1亿元，旅游人数达100万人。 |
| 9 | - 德清莫干山 - 裸心小镇 | - 秉持高端、时尚、国际化特色，将体育产业、文化、旅游三元素有机结合，规划打造具有山水特色的户外运动赛事集散地、山地训练理想第、体育文化展示地、体育用品研发地、旅游休闲研发地和附于民众宜居地。 | 3年 | 50.85 | 39.465 | 至2017年，小镇总产值超过50亿元，接待游客50万人次，培育1—2个国家级户外休闲运动示范基地。 |
| 10 | - 海宁盐官 - 马拉松小镇 | 以老沪杭公路为依托，在钱塘江沿岸建设生态景观林带，并配套彩色路面的自行车道、露营基地等休闲设施，打造浙北最美生态绿廊。产业定位为运动休闲旅游，以马拉松运动主题为核心，兼顾发展徒步、暴走、毅行、定向、拓展、露营、自行车等相关项目，形成休闲运动与旅游相结合发展体育旅游经济。 | 8年 | 12 | 3 | 完成马拉松比赛赛道、马拉松公园、马拉松训练、康复、食宿等配套设施建设，吸引20家跑吧、体育俱乐部、企业入驻，参与活动20万人次 |
| 11 | - 永康龙山 - 体育小镇 | - 将浙商回归园区的优势与体育休闲产业相结合，建设融赛事、培训、体验、交流展示、休闲观光为一体的综合性体育公园，打造体育休闲文化产业集群。 | 3年 | 60 | 60 | 预计到2017年税收收入4亿元，接待游客30万人次，年产值/旅游收入1.5亿元。 |
| 12 | - 临海经济开发区运动休闲产业小镇 | - 依托临海运动休闲用品产业集聚优势和灵湖风景区生态旅游资源，培育壮大休闲用品会展、研发设计、运动旅游、工业旅游及生态休闲等新兴业态，打造浙江省内富有特色的休闲用品高端特色品牌园区、城市生态运动休闲体验区和文化创意产业集聚区。 | 4年 | 110 | 110 | - 成为富有特色的休闲用品高端特色品牌园区、城市生态运动休闲体验区和文化创意产业集聚区。 |
| 13 | - 龙游汽车拉力特色小镇 | - 集旅游房车、汽车酒店、汽车露营地、汽车主题公园等以汽车运动为主题的特色体育小镇。 | - 5年 | 20 | 20 | - 2018年底前全面完成并运营，力争2018年人流量达到3万人次，以后每年以50%人气指数上升。 |
| 14 | - 六春湖高山滑雪特色小镇 | - 建设成以亚高山滑雪、避暑、养生为特色，集休闲度假、观光娱乐、生态科学、科普于一体的衢州市首个国家休闲区重点项目 | 10年 | 50 | 30 | - 2018年创建3A景区，2020年创建4A景区， |
| 15 | - 庆元百山祖 - 避暑乐氧小镇 | - 百山祖避暑乐氧清凉拓展区，重点培育氧吧、自然体验、科普探险等功能，突出避暑、清凉、乐氧等地域特色。 | 5年 | 57.08 | 55.6 | - 建成后预计年税收收入约1.5亿元，旅游总收入2亿元，年接待游客量80万人次，新集聚企业27家，新集聚中高级人才150人，新增就业岗位1000个。 |