温州市交通运输行业消防安全

大排查大整治大提升专项行动方案

为深刻吸取天台县“2·5”重大火灾事故教训，深入推进冬春消防安全工作，根据市政府要求，决定组织开展消防安全大排查大整治大提升专项行动。特制定本方案：

一、工作目标

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，坚持问题导向、举一反三，结合市交通运输局安全生产委员会办公室关于印发《深入开展安全生产大检查遏制重特大事故工作方案的通知》（温交安办〔2016〕85号）的文件精神，深入开展排查治理，有效防范一般火灾事故发生，坚决遏制较大以上火灾事故发生，确保全市交通运输行业消防安全形势持续稳定。

二、工作任务

（一）整治范围。以客运站、客运码头、渡口、服务区、危险货物码头及蓄储库区，客运班车、公交车等人员密集场所为重点，针对交通工程施工现场、出租房、物流中心货物集散地、危险品运输企业、可燃及易燃危险品库房、公路桥隧等场所，全面开展隐患排查。

（二）排查重点。重点排查消防安全主体责任是否落实，消防管理制度是否健全，消防安全管控措施是否到位，消防隐患查纠机制是否完善，消防设施是否完好有效、疏散通道和安全出口是否保持畅通，消防控制室是否落实24小时值班和值班操作人员是否持证上岗，消防安全台账是否规范，消防队伍建设及消防演练是否到位。

（三）开展消防安全宣传培训。各单位要充分认识消防安全宣传培训工作的重要性，广泛开展消防安全宣传培训活动，组织召开消防安全会议，培训学习消防安全知识，切实加强对职工、特别是一线工作人员的消防安全教育，严格消防安全操作规程，提高消防安全生产技能，增强消防安全生产意识，为落实消防安全生产打下坚实的基础。

三、工作步骤

（一）立即发动排查（2017年2月7日至2月28日）。各县（市、区）交通运输局，局属各单位要于2月13日前召开会议，层层动员部署；结合本单位本行业消防安全特点制定专项行动工作方案，2月15日前各单位要报方案至市局安全处。

（二）深入集中整治（2017年2月28日至6月30日）。要引导和督促辖区交通运输行业开展消防安全自查自纠工作；在整治过程中，对发现的火灾隐患，能立即改正的，要督促单位立即改正；不能立即改正的，要明确整改方案、整改责任、整改进度，并落实专人及时跟进。

（三）全面督查验收。市交通运输局安委办牵头负责此次专项行动的阶段性督导和考核，驻局纪检对各单位工作人员依法履行消防工作职责情况进行监督检查。行动结束后3日内，各单位要对专项行动开展自查自评，并将自查自评报告及总体工作总结报市局安全处。

四、工作要求

（一）扎实开展消防安全工作。各单位要充分认清当前形势以及开展消防大排查大整治大提升行动的紧迫性和必要性，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，通过全面、深入、彻底的拉网式检查，对查出的问题果断采取措施，落实整改。对部署不及时、措施不到位的要进行通报批评。

（二）严格落实责任追究制度。根据“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，落实检查责任。对检查不到位、走过场、玩忽职守、推诿扯皮的责任单位和责任人，以及因安全隐患未跟踪落实或检查不到位造成重大安全事故的责任单位和责任人，依法严肃追究责任。

（三）做好专项行动信息报送。各单位要安排专人负责专项行动信息报送工作（联系人：麻泰林，电话：88860365，传真：88860372）。

市交通运输局

2017年2月10日

附件：1.温州市交通运输行业消防安全大排查大整治大提升专项行动督查安排表

2.消防安全检查记录表

附件1

温州市交通运输行业消防安全

大排查大整治大提升专项行动督查安排表

| 排查时间 | 2017年2月7日—2月28日 |
| --- | --- |
| 排查重点 | 客运站、客运班车、公交车、物流中心货物集散地、危险品运输企业 | 客运码头、渡口、危险货物码头及蓄储库区 | 交通工程施工现场、出租房、可燃及易燃危险品库房、公路桥隧、服务区 |
| 带队领导 | 张银华 | 邱向真 | 蒋理江 |
| 负责处室 | 安全处 运管局安全处 | 安全处 港航局业务处室 | 建设处 交通质监局业务处室 |

附件2

消防安全检查记录表

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 检查人员 |  | 检查时间 |  |
| 存 在 问 题 | 签字： |
| 反馈情况 |  |