温州市温瑞塘河流域

水污染防治规划

浙江省人民政府

二○一三年九月

编制责任表

编制单位：浙江省环境保护科学设计研究院

院      长：杨  斌

总      工：韦彦斐

中心负责人：徐鹏炜

项目负责人：陈志辉

课题组成员：

| 姓 名 | 专 业 | 职称或资格证书 |
| --- | --- | --- |
| 李 了 | 环境工程 | 高级工程师 |
| 张亚琪 | 化学工程 | 高级工程师 |
| 闻常玲 | 环境工程 | 工程师 |
| 周 炯 | 化学工程 | 工程师 |
| 李文洁 | 环境工程 | 工程师 |

审    核：徐鹏炜（教授级高工）

前  言

作为温州的母亲河，温瑞塘河的水环境对温州城市建设和经济社会发展具有十分重要的地位和作用。然而随着温州经济的迅猛发展，塘河出现了水质恶化、水体黑臭等多种水环境问题。2000年5月，温州市人大常委会做出《关于治理温瑞塘河的决议》，决定对塘河开展综合整治；2009年9月省政府颁布《浙江省温瑞塘河保护管理条例》，2010年8月市政府发布《温州市温瑞塘河保护管理办法》，开启了依法防治温瑞塘河水污染的新时代。

近年来，温州市紧紧围绕省“811”环境保护工作要求，秉持“依法治河、科学治河、全民治河”理念，经过不懈努力，温瑞塘河整治工作已取得一定成效，流域环保基础设施得到加强，水体黑臭现象大面积消除，河岸绿地不断扩大，水质状况趋于好转，生态环境逐渐改善。但从总体上看，温瑞塘河水污染形势依旧严峻，对周边居民正常生活的影响依然严重，对温州生态文明建设和经济社会可持续发展的制约依然显著，沿河百姓要求治理温瑞塘河的呼声依然强烈，温瑞塘河的深入整治势在必行。

“十二五”时期是我市全面、深入贯彻落实科学发展观、推进生态文明建设的重要时期。科学编制和实施好《温州市温瑞塘河流域水污染防治规划》，能进一步改善塘河水环境，持续提升塘河品质，为实现塘河“三游五要”的目标提供良好的保障，真正实现还绿于民、还河于民，将温州建设成为“美丽浙南水乡”。

目  录

第一章  总 论	1

1.1指导思想	1

1.2基本原则	1

1.3编制依据	2

1.4规划范围	3

1.5规划期限	3

第二章  规划目标	4

2.1规划目标	4

2.1.1总体目标	4

2.1.2近期目标	4

2.1.3中期目标	5

2.2规划指标	5

第三章  水污染防治主要任务	7

3.1城乡生活污染防治	7

3.1.1完善污水收集处理设施	7

3.1.2推进城市垃圾收集处置	9

3.1.3加快服务业污染源整治	9

3.2工业污染防治	9

3.2.1加强重点行业整治	9

3.2.2加快产业布局优化与结构调整	10

3.2.3大力推行清洁生产	11

3.2.4加强企业长效管理	11

3.3农业污染防治	11

3.3.1强化养殖污染整治	11

3.3.2有效推进面源污染防治	12

3.3.3大力发展生态农业	12

3.4地表径流污染防治	13

3.4.1功能区地表径流污染控制措施	13

3.4.2建立新型的雨水排放体系	13

3.4.3开展雨水的综合利用	13

3.5河道水环境综合整治	14

3.5.1科学清淤	15

3.5.2综合调水	16

3.5.3常态保洁	17

3.5.4水体生态修复	17

3.5.5护岸生态修复	17

3.5.6构建生态修复链网	18

第四章  重点项目及投资	19

4.1重点项目	19

4.2资金来源	19

第五章  保障措施	25

5.1加强组织领导，狠抓责任落实	25

5.1.1加强组织管理机制建设	25

5.1.2建立健全综合决策机制	25

5.1.3加强部门协调，增强合力治污	25

5.1.4建立和完善目标考核和责任追究制度	26

5.2严格环境准入，强化总量控制	26

5.2.1加强源头控制	26

5.2.2强化节能减排监管	27

5.3完善环境法制，严格执法监管	27

5.3.1严格执行各项环保法律法规	28

5.3.2严格执行流域治理的地方性法规	28

5.3.3进一步明确执法责任，规范执法行为	28

5.3.4强化水环境监管能力建设	28

5.4加大科研投入，强化科技支撑	29

5.4.1加强水污染治理关键技术研究	29

5.4.2加大推广示范工程建设	29

5.4.3加强技术与管理队伍建设	30

5.5拓宽融资渠道，保障资金充裕	30

5.5.1加强政府环保投入	30

5.5.2鼓励民间资本参与环保设施建设	31

5.5.3引导企业加大环保投入	31

5.5.4尽量争取外部资金	31

5.6鼓励公众参与，保护环境权益	31

5.6.1努力提高全社会水环境保护意识	31

5.6.2建立完善流域治理信息公开制度	32

5.6.3加强媒体宣传	32

附图1：温州市温瑞塘河水系分布图

附图2：温州市温瑞塘河水功能区划图

附图3：温州市温瑞塘河水环境监测点位图

附图4：温州市温瑞塘河流域环保基础设施规划图

附图5：温州市温瑞塘河流域护岸改造规划图

附图6：温州市温瑞塘河流域重点黑臭河道整治规划图

- 第一章  总 论

- 1.1指导思想

以科学发展观为指导，围绕温州市委关于推进生态文明建设的实施意见，依托重点工程建设，大力推进温瑞塘河水环境综合整治与保护管理，不断优化生态人居环境，推进温州市生态文明建设，为实现温瑞塘河“水清、流畅、岸绿、景美、路通”的江南水乡“母亲河”形象，实现“岸边游人、河上游船、水中游泳”的目标提供良好的水生态环境支撑。

- 1.2基本原则

温瑞塘河的保护管理要坚持“科学治河，效益为要；依法治河，法制为先；全民治河，道德为本”的基本理念，要妥善处理生态保护、建设与当地经济社会发展以及居民生产生活的关系，突出水清、流畅、岸绿、景美、路通的特色。在水污染防治中具体要遵循以下基本原则：

全面统筹，综合治理  正确理解塘河流域经济发展与生态环境保护的关系，统筹兼顾流域内经济发展、城乡建设、土地利用、资源开发之间的相互关系，把区域经济发展、区域生态环境改善作为总体来统筹考虑。不断转变经济发展方式，从本质上抓住塘河流域生态环境问题的要害和关键。在统筹规划下，对发展方式、产业结构、产业布局进一步优化，对上下游水资源实行优化配置，对流域岸上岸下同时治理与保护。

远近结合，标本兼治  根据实际需要，依据轻重缓急，充分考虑项目的必要性、可行性、敏感性、功能性、实效性、公众参与性等，排出优先顺序，既着力解决当前危害公众健康的黑臭问题，又采取治本之策，加强源头治理；既重视水污染治理，又加强水生态恢复；既重视工程措施削减排污总量，又加强环境监管巩固治污成果。最终从根本上解决影响流域各种水环境与生态问题，做到标本兼治。

因地制宜，流域联动  对全流域进行主体功能分区，同时结合行政管理区，坚持从河道现状出发，有针对性地解决制约塘河环境改善的关键问题。紧紧抓住重点区域、重点行业、重点企业和重点污染源，因地制宜进行截污和综合整治，让一部分河先清起来。协同处理河道与堤岸、干流与支流、上游与下游的关系，合理开发利用水资源，加强流域生态保护，维护大自然本色和生态环境的自然和谐。

政府主导，全民参与  各级政府作为塘河生态环境综合治理的责任主体，应当加强组织协调，加大政策扶持、资金投入，加强制度建设、工程建设。在法律和政策的框架内，发挥市场机制作用，引导各类生产要素向有利于生态环境保护的领域集聚。同时加强宣传引导，形成全民参与治河的良好氛围。

- 1.3编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989）；

2、《中华人民共和国水法》（2002）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008）；

4、《浙江省水污染防治条例》（2008）；

5、《浙江省河道管理条例》（2011）

6、《浙江省水环境功能区划分方案》(2006)；

7、《浙江省温瑞塘河保护管理条例》（2009）

8、《温州市温瑞塘河保护管理办法》（2010）

9、《温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2010）；

10、《瑞安市国民经济个社会发展第十二个五年规划纲要》（2010）；

11、《温州市生态环境保护“十二五”规划》(2011)

12、《温州市市政园林事业发展“十二五”规划》(2010)；

13、其它相关法律法规及专项规划。

- 1.4规划范围

本次规划范围为温瑞塘河流域，包括鹿城区（除藤桥镇、江心屿和七都岛）、瓯海区（除泽雅镇）、龙湾区（除灵昆岛）以及瑞安市飞云江北城区（除锦湖街道大部分、北麂列岛和大北列岛）和塘下镇区域，总流域面积740平方公里。

- 1.5规划期限

规划期限为2012年-2020年。其中，2012-2015年为近期，是规划的重点期。2016-2020为中期，2020-2030为远期，规划在近期的基础上，适当对中远期进行展望。规划基准年为2011年。

- 第二章  规划目标

- 2.1规划目标

- 2.1.1总体目标

以改善水质为核心，全面加强治污设施建设，不断提高污染治理水平，确保入河污染物总量大幅削减。到规划期末，河网水质显著改善，基本达到功能区要求，重点区域水环境生态功能初步得到恢复，实现“岸上能游人、河上能游船、水中能游泳”和“水清、河畅、岸绿、路通、景美”的“三游五要”目标要求。

- 2.1.2近期目标

1、水质目标

到2015年，流域内全面消除河道黑臭现象，主要水质指标（CODMn、氨氮、总磷）达到V类标准。

2、总量控制指标

温瑞塘河流域污染物总量得到有效控制。以2010年排放量为基准，到2015年，鹿城区、瓯海区、龙湾区化学需氧量各削减15.0%，其中工业加生活削减16.0%，氨氮各削减15.3%，其中工业加生活削减15.5%；温州经济技术开发区化学需氧量削减12.0%，氨氮削减10.0%；瑞安市化学需氧量削减14.0%，其中工业加生活削减15.8%，氨氮削减14.6%，其中工业加生活减少15.2%。各区（市、功能区）在完成省市下达的减排任务的基础上，还应为达到V类水的目标任务，增加总磷削减项目，制定温瑞塘河流域本辖区总量控制的具体工作方案。

3、污染防治指标

2012年底实现生活垃圾集中收集行政村覆盖率100%；2013年底实现生活垃圾无害化处理率100%；2014年底实现县城以上城镇生活污水集中处理率100%。2015年流域内重点工业企业废水达标排放率达到100%。

- 2.1.3中期目标

到2020年，水污染防治和水环境监管水平得到全面提升，流域污染物总量得到大幅削减，水环境质量得到持续改善，水质指标基本达到水环境功能区要求，重点区域水系生态功能初步得到恢复，重塑“水清、流畅、岸绿、景美、路通”的江南水乡“母亲河”形象。

2.1.4远期目标

到2030年，达到水功能区、水环境功能区目标水质要求。

- 2.2规划指标

表2-1  温瑞塘河流域水污染防治规划指标体系

| 序号 |  | 指标名称 |  | 2011年 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 目标 | 1 | 河网水质① |  | 绝大部分劣V类 | 主要水质指标达到V类 | 基本达到功能区要求 |
|  | 2 | 黑臭程度 |  | 个别黑臭 | 全面消除黑臭 | —— |
| 总量 控制 | 3 | 化学需氧量削减率② | 鹿城区 | 削减8.92%（其中工业加生活减少8.34%） | 削减15.0%（其中工业加生活削减16.0%） | 按“十三五”总量控制要求落实 |
|  |  |  | 瓯海区 | 削减5.51%（其中工业加生活减少5.98%） |  |  |
|  |  |  | 龙湾区 | 增加10.41%（其中工业加生活增加12.64%） |  |  |
|  |  |  | 温州经济技术开发区 | 增加11.66% | 削减12.0% | 同上 |
|  |  |  | 瑞安市 | 削减1.78%（其中工业加生活减少1.92%） | 削减14.0%（其中工业加生活削减15.8%） | 同上 |
|  | 4 | 氨氮削减率③ | 鹿城区 | 削减5.10%（其中工业加生活减少4.83%） | 削减15.3%（其中工业加生活削减15.5%） | 同上 |
|  |  |  | 瓯海区 | 削减3.31%（其中工业加生活减少3.17%） |  |  |
|  |  |  | 龙湾区 | 增加4.96%（其中工业加生活增加5.64%） |  |  |
|  |  |  | 温州经济技术开发区 | 增加10.69% | 削减10.0% | 同上 |
|  |  |  | 瑞安市 | 削减2.18%（其中工业加生活减少2.34%） | 削减14.6%（其中工业加生活减少15.2%） | 同上 |
| 污染 防治 | 5 | 规模化畜禽养殖场排泄物综合利用率 |  | 95% | 97% | 100% |
|  | 6 | 工业废水排放达标率 |  | 94% | 95% | 100% |
|  | 7 | 市区城市生活污水集中处理率 |  | 82.05% | 100% | 100% |
|  | 8 | 瑞安城市生活污水集中处理率 |  | 65% | 100% | 100% |
|  | 9 | 生活垃圾集中收集行政村覆盖率 |  | 91.8% | 100% | 100% |
|  | 10 | 生活垃圾无害化处理率 |  | 92% | 100% | 100% |
|  | 11 | 农村生活污水处理率 |  | 30% | 40% | 60% |

注：① 河网水质由市控以上断面水质表征。

②③ 为与减排考核衔接一致，化学需氧量、氨氮削减率均以2010年排放量为基准。

- 第三章  水污染防治主要任务

水污染防治要从温瑞塘河的实际出发，把控增量、减存量、拓流量和加含量四个方面作为污染治理的有效抓手。控增量，要在不断调整产业结构的基础上，加大截污纳管建设的力度，同时对已有管网加强改造与维护，真正做到建成一片，截污一片，有效降低氮、磷等污染物的入河量；减存量，要对塘河的内源污染进行治理，要加大对河床浮泥质的清除力度，对骨干和重要河道以及其它河道开展绞吸式的科学清淤和初始化清淤，以改善河道底泥状况，恢复河道自净能力；拓流量，要通过江河湖海溪贯通工程，加以生态调水和水利闸门综合调控等不断加大塘河水系的流动性，实现流水不腐；加含量，要在塘河的保护与建设过程中，充分的尊重民意，表达民情和关注民生，通过保护与建设的平台，实现教化民众、弘扬公德和提高素质的目的，加速构建和谐社会、生态文明和幸福城市的过程。

- 3.1城乡生活污染防治

- 3.1.1完善污水收集处理设施

根据“治水先治污，治污先截污”的要求，从源头上控制温瑞塘河污染源的数量，继续推进污水处理厂、泵站、污水管网等城市排水设施建设，着力加快工业废水和生活污水的截污纳管，提高城市污水截污纳管率和污水集中处理率，保护和改善水体环境。

重点加强污水处理厂和泵站建设。规划新建扩建7座主要污水处理厂，主要建成南片梧田污水处理厂一期工程（4万吨/日）、东片污水处理厂二期扩建（10万吨/日）、中心片污水处理厂一期改造和二期扩建（一期改造20万吨/日，扩建10万吨/日）、滨海园区第二污水处理厂二期扩建（4万吨/日）、滨海园区第三污水处理厂（一、二期3万吨/日，三、四期3万吨/日）、西片污水处理厂二期扩建（15万吨/日）、瑞安江北污水处理厂二期（7万吨/日）及配套管网设施建设。至2014年实现城镇污水集中处理率100%的目标，到2020年，污水处理总规模达到120万吨/日左右。所有污水处理厂处理后的污水不得影响温瑞塘河水质，出水排入塘河的污水处理厂应逐步改变排水去向为排江、排海。

加强污水干支管网的建设。根据城市排水管理办法规定，公用集团协同辖区政府开展污水干支网的建设。其中，鹿城片区结合旧城改造和地块开发，继续开展片区污水管网整改工程，完成本区域内污水管网建设或整改。龙湾片区要加快建设东片主要河道沿岸截污管建设，完成状蒲片污水管网的普查与整改工程。瓯海区重点完成三溪、梧田-南白象、仙岩-丽岙、茶山等片区的干支管建设和污水管网整改工程。瑞安重点加快区域内干管建设，基本完成莘塘片区、安阳片区污水管网建设或整改，完善塘下、莘塍、上望、汀田、东山等片区污水管网系统。开发区要重点完善滨海园区配套污水管网建设。生态园重点完成南仙路、三垟大道污水主干管建设。温瑞塘河流域城镇建成区范围之外的区域，污水管网基本完善，成片成网。无条件接管的区域要建成就地处理设施。到2015年，完成新建或修复改造一、二级污水管道总长270.5千米，新建区域面积25.8平方千米；三级污水管网（片区整治）建设要完成整治面积124.4平方千米及新建污水管道119.5千米。二级管网覆盖率达到100%，污水收集率达到100%，城镇建设区的配套污水管网基本建成。

着力改善城区居民厨房和阳台中的雨污混流现状。厨房管道能接入化粪池都要接入化粪池，不能接入化粪池的必须接入污水管，阳台洗衣机排水的管道必须接入污水管，禁止接入雨水管。新建住宅要从房屋设计建设时开始执行，现有住宅不符合要求的要限期整改。

- 3.1.2推进城市垃圾收集处置

完善城镇生活垃圾收运处置体系，积极开展城镇生活垃圾分类收集工作，加快建设垃圾中转站，提高垃圾转运能力。健全温瑞塘河流域河道沿岸生活垃圾清扫网络和清扫制度，做到“日产日清”。农村生活垃圾着力构建“村收集、镇（乡）运输中转、县（市）区域处置”为主的多元化乡村环卫运作体系，采用简单收集处理路线，收集填埋。继续加强各区、片垃圾焚烧厂的建设和管理，完成永强、临江垃圾焚烧发电厂扩建、瑞安垃圾焚烧发电厂建设任务。加快工业固体废弃物处置、危险废弃物和医疗废弃物处置设施建设与运营管理，加强建筑泥浆入河管理。

- 3.1.3加快服务业污染源整治

重点开展餐饮业（包括农家乐、渔家乐）、洗浴桑拿业、洗车业、废旧桶清洗业等服务业废水污染整治，结合截污纳管建设，确保企业废水达标排放。加快建设泔水处置中心，健全泔水消纳处置体系。各职能部门通力合作，严格执法，及时取缔非法、无证服务业，确保市场经营有序开展。

- 3.2工业污染防治

- 3.2.1加强重点行业整治

以电镀、拉丝、制革等行业为重点，优化产业梯次布局。扎实推进重点企业的废水深度处理，强化中水回用，降低主要污染物排放总量。通过水污染治理技术的应用，提升行业水污染治理水平。根据《浙江省电镀行业污染整治方案》、《浙江省制革行业污染整治指导意见》等重污染行业整治指导意见，建立相应工艺装备、清洁生产、治污设施及内部管理要求等规范。全面实施温州市重金属污染综合防治规划，鹿城区等重点防控区按计划完成防控区内重金属企业年度整治工作和强制性清洁生产审核任务。

- 3.2.2加快产业布局优化与结构调整

调整产业结构。构建完善空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”和专家评估、公众评价相结合的全方位的环境准入制度，探索实施流域内“区域限批”制度，严禁在未建管网系统区域新建向温瑞塘河排放工业废水的项目。现有电镀、制革等重点行业按照《浙江省电镀行业污染整治方案》等政策性文件，严格环境准入，建立落后产能退出机制，为环境友好型产业项目发展腾出空间。

强化产业导向。为了彻底解决温州市产业“低、小、散”难题，杜绝工业污染源对塘河的污染，必须加快工业增长方式的根本转变，有效推进产业结构调整的进程，对于具备发展潜力的新兴行业，包括电工电器、船舶制造、汽摩配、机械装备制造等，要依托行业龙头企业，进一步完善发展规划，加大协调力度，落实配套政策。

优化产业布局。市区的工业园区和温州经济技术开发区应按照都市工业的要求实行战略转型，重点发展高新技术行业和传统行业中的高端企业和高端产品。城市核心区内的工业区和工业企业要逐步退出。城市建成区内污染重的企业应加快退出，各工业园区要对符合产业导向目录的腾退企业优先安排新用地。

- 3.2.3大力推行清洁生产

大力推行清洁生产，加快发展循环经济，促进资源综合利用。全面实施对重点耗能企业、重点耗水企业和重点污染企业的清洁生产审核，严格按照清洁产生促进法的相关要求，对五个重金属污染防治重点行业企业，每两年完成一轮清洁生产审核；七个产能过剩行业的重点企业，每三年完成一轮清洁生产审核；其他重污染行业的重点企业，每五年开展一轮清洁生产审核。加强清洁生产审核管理，从源头减少资源消耗和环境污染。到2015年，塘河沿岸重点污染企业实施清洁生产的比例达到80%，并树立一批清洁生产示范企业。

- 3.2.4加强企业长效管理

加强工业污染企业废水排放行为的监管。建立和实施对纳管企业的氨氮、总磷和有毒有害污染物的管控制度。出台企业排污长效管理办法，统一企业内部环保管理台帐，切实提高污染源管理水平。巩固深化重点监管区、重点环境问题的整治成果，开展整治工作“回头看”，落实长效监管制度。规范企业环境行为，有效提高企业内部环保管理水平。全面推行绿色信贷、绿色证券、绿色贸易政策，提高企业守法经营的习惯和自觉性。

- 3.3农业污染防治

- 3.3.1强化养殖污染整治

调整优化畜牧业区域布局。严格执行畜禽养殖禁养区、限养区制度，对畜禽养殖区域和总量实行双重控制。全面清理禁养区内的畜禽养殖点和饮用水源保护区内家禽放养行为；合理控制限养区内的畜禽养殖总量。

深化温瑞塘河流域畜禽业污染源整治。按照“无害化处理、资源化利用、零排放”的要求，推进规模化养殖场沼气工程建设，废气废渣、废液综合有机肥利用。重点实施畜禽粪污能源资源化利用工程，采用雨污分流、干湿分离和设施化处理技术，使畜禽粪尿转化为农村清洁能源和有机肥，实现畜禽养殖的规模化、生态化，畜禽粪便无害化处理与资源化利用。到2015年，流域范围内所有存栏生猪100头（牛10头）以上的规模化畜禽养殖场粪便综合处理利用率达到97%以上。

加强水产养殖污染防治。坚持“保护水质、兼顾渔业、适度开发、持续利用”的指导思想，加快推进水产养殖污染防治，推广生态健康水产养殖模式。组织开展水产养殖污染调查，依据水体承载能力，编制水产养殖规划，科学确定水产养殖方式。严格控制河流网箱养殖规模。推进生态渔场（塘）建设工作，加强水产养殖污染监管。

- 3.3.2有效推进面源污染防治

积极推行测土配方施肥和减量增效技术，引导农民科学施肥，减少农田化肥氮磷流失。鼓励开发使用有机肥等新型高效肥料。积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术。

- 3.3.3大力发展生态农业

加快建立与现代高效农业相适应的生态农业生产模式。深入实施测土配方施肥和农药减量控害增效工程，加强指导，合理使用农药化肥。大力推广节肥、节药和农田污染最佳综合管理措施等先进适用技术。推广绿色农业，倡导无公害生产。积极防治秸秆、地膜、农药（兽药）包装物等农田废弃物污染，加强秸秆禁烧和综合利用。开展农业废水就地处理研究。

- 3.4地表径流污染防治

- 3.4.1功能区地表径流污染控制措施

根据不同的功能区所产生的地表径流污染类型的不同，可以将地表径流分为商业区、交通路面、公园、绿化带、居民区等功能区，对不同的功能区分别加以植草沟、植草缓冲带、下凹式绿地、透水铺装、旋流分离器、湿式滞留池和人工湿地等方式控制。

- 3.4.2建立新型的雨水排放体系

建立新型的雨水排放体系在整个雨水污染治理和雨水综合利用里占有重要的地位。新型的雨水排放体系主要包括雨水渗水系统和雨水蓄水系统，在实践上雨水渗水系统和雨水蓄水系统往往是二者相互结合。蓄水系统是把局部地域内收集到的雨水径流，用人工方式贮存起来，成为城市的重要补充水源，提供人们生活所需的部分杂用水。雨水渗水系统包括各个就地设置的洼地、渗渠等组成部分，这些部分与下水管道(带有阀门)连接，形成一个分散的雨水处理系统。雨水入渗的最大优越性是能充分利用土壤的净化能力对径流导致的面源污染进行控制。

- 3.4.3开展雨水的综合利用

雨水是宝贵的资源，应综合利用在前，排放在后。针对温州滨海区域水资源现状，以减轻城市雨水管道和防洪压力，充分利用雨水资源、缓解水质性水资源紧缺为目标，以充分利用降雨资源为核心，调控地表水、地下水和雨水为目的，积极开展雨水综合利用，促进区域的可持续发展。雨水利用应根据温州城市生态环境用水和建筑物分布的特点，合理利用生态手段，从节约成本的角度出发，因地制宜的建造雨水利用工程。

- 3.5河道水环境综合整治

继续加强“清水河道”建设，对主要骨干河道、河网开展综合治理。着力在河道清淤、生态调水、河道保洁、河道卡口拓宽及清障、拆违整治等方面进行全方面的整治。通过综合整治，改善河道水系面貌，提高河道水质，恢复、强化和扩展河道功能，缓解水资源供需矛盾，适应城乡现代化建设和提高居民生活质量的需求，建立和谐优美的水生态环境。

为确保完成塘河水污染防治近期目标，针对社会较为关注的塘河河道水体黑臭问题，要求各级政府和相关部门切实落实清淤、生态修复、截污纳管、拆违绿化等整治任务，有计划、分批次开展河道黑臭专项整治工程。近期要求在2013年前完成对16条重点河道的黑臭治理工作，治理计划见表3-1。

表3-1  重点黑臭河道治理计划表

| 序号 | 河道名称 | 现状 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯浦垟河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年9月开工，2013年4月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 2 | 丰门河（康城段、仰义段） | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、拆违绿化等措施，2012年9月开工，2013年4月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 3 | 双桥河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、拆违绿化、控制闸等措施， 2012年10月开工，2013年5月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 4 | 广化河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、拆违绿化、控制闸等措施， 2012年10月开工，2013年5月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 5 | 十八湾河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、拆违绿化等措施， 2012年10月开工，2013年5月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 6 | 黄龙浃河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、拆违绿化等措施，2012年10月开工，2013年5月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 7 | 石坦河 | 河水黑臭 | 采取管网改造、沿河截污、生态修复等措施， 2012年12月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 8 | 上庄河 | 河水黑臭 | 采取管网改造、沿河截污、生态修复、加强泵站维护等措施， 2012年12月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 9 | 轮船河（金岙段） | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年12月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 10 | 永中街道上港浃 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年11月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 11 | 白门渎河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、沿河截污、拆违绿化等措施，2012年10月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 12 | 双桥河（瓯海段） | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、沿河截污、拆违绿化等措施， 2012年3月开工，2012年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 13 | 郭溪浦东河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、沿河截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年4月开工，2013年5月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 14 | 轮船河（沙城、天河、海城段） | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年6月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 15 | 上江河支流山前河、寺前河及周边小支流 | 河水泛黄、黑臭、河床淤积 | 采取清淤、拆违绿化等措施， 2012年6月开工，2012年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |
| 16 | 江前河 | 河水黑臭，河床淤积 | 采取清淤、截污、生态修复、拆违绿化等措施， 2012年6月开工，2013年12月前完成，2013年12月前消除黑臭 |

- 3.5.1科学清淤

科学清淤，改进清淤作业方式。历经多年的污染，塘河水系河床的底部积累了很多垃圾和废料，稍有扰动发臭发黑的浮泥质就浮上水面，制约水质提升。塘河清淤过去大多采用抓斗式挖泥方式，极易造成二次污染，应采用目前国内较为先进的绞吸式清淤方式。绞吸式清淤方式中的挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，绞吸式挖泥船工作效率高，产量大，扰动小，且依靠强大动力和排泥管线，可以实现远距离运输，完全可以替代现有的清淤方式。考虑到新的清淤作业方式有较高的使用、维护成本，建议逐步推进清淤技术的改进。

优化淤泥的运输和处置方式。当前河道淤泥的运输方式以车辆、船只为主，易造成沿途的抛洒，降低了运输效率，形成二次污染。为此，应适时改变现有粗放的运输模式，逐步推进淤泥运输管道的建设，尤其是一些清淤量大的主干河道，应尽快着手研究建设淤泥运输主干管道的可行性。此外，淤泥处理应注重资源化，采用固化技术对其进行处理，将已成为有害垃圾的淤泥变为有用的土方资源，减少大量的淤泥堆积占用土地，从而有效节约土地资源和保护环境。

- 3.5.2综合调水

温瑞塘河流域属于平原河网，水体流动性差且主要靠沿江闸门进行人工调控。综合调水对补充河道水量损失、促进水体流动，提高自净能力起到重要的作用，是塘河水质提升的一个重要措施。在塘河流域污水收集系统建设尚未全面完成前，综合调水能有效减少塘河流域的污染压力。在污水收集系统完善后，综合调水依然是促进水体流动，提高水体自净能力，确保流域河道安全的有效手段。

优化调水方案。加强综合调水的科研力度，制定和完善温瑞塘河综合调水方案。在调水来源方面，在利用原有赵山渡和瓯江上游来水以外，探索引入瓯江、飞云江水源作为新的生态调水水源的可行性，利用自然条件和人工条件，科学、合理地开拓多种渠道，以增加塘河水系的流动性。优化上游来水和沿江水闸运行的联动机制，合理、科学综合调水。深入开展调水控制性工程建设，扩大塘河补充用水受惠面积，减少调水盲区，最大程度利用水资源，确保优质水源补充塘河，提升河道自我净化能力。

开展水利调控管理研究，加强工程闸门的建设与布局在水系贯通中的利弊研究，不断提高塘河水系的流动性。加强数学模型和物理模型设定、运行过程的集成化，并对计算所得的数据以动态图像方式显示，形成可视化成果，更为直观、快捷、准确地为水利调控工作提供服务。

- 3.5.3常态保洁

继续推行河道保洁市场化运作，通过提高机械化保洁程度和单位水面人员与船只的密度，增加保洁频次；不断提高保洁队伍人员素质，实现河面与河岸保洁一体化。加大监管力度，提高保洁工作精细化程度，确保河面保持较高的清洁度，盲河湾、行政区域交界处河道无保洁死角，确保河面保洁达标率保持在95%以上。

- 3.5.4水体生态修复

大力推进河道水体的生态修复工作，与大专院校、科研机构开展广泛合作，引进先进技术和理念，利用水生动植物、微生物，对水体中的污染物进行转移、吸收、分解等处理，逐步恢复河道的自我修复能力。生态修复技术的运用，应注重因河制宜，区别对待城区内塘河、市郊（或农村）塘河和湿地的生态修复，并结合“十一五”期间的经验、教训，摈弃落后技术，推广成功案例，力争在水体修复方面有所突破，切实有效地提升河道水质。

- 3.5.5护岸生态修复

针对不同片区河道特点，按照“上游河道重点实施，市区河道试点推行”的思路，逐步推进生态护岸建设的开展。同时，要注重对上游和郊区河道堤岸的保护，加大堤岸巡查力度，防止堤岸被硬化，从而减少温瑞塘河护岸生态修复的压力。在河道护岸的改建过程中，综合考虑经济、生态、文化、科技等各方面因素，因地制宜，充分利用现有条件，促进护岸环境与周围环境的和谐发展。

- 3.5.6构建生态修复链网

塘河生态修复以恢复和维持生物多样性为目标，尽可能地恢复和创造多种多样的生境类型，以维持丰富的生物种群。形成多层次的生物群落结构及水生生态系统类型。以本土物种为主，通过恢复和维持物种、生物群落和生态系统的多样性，完善城市水生态系统的结构与功能，提高水体的自净能力，提高城市水生态系统的质量，重现“百里荷花、千里芦苇”的景观，为居民提供一个与自然高度和谐统一的、优美的城市滨水人居环境。

- 第四章  重点项目及投资

- 4.1重点项目

根据规划主要目标和任务，计划实施污水收集及处理系统建设、城乡生活垃圾、工业污染防治、农业污染整治、河道综合整治、生态修复等六大领域的建设项目，资金估算为60.12亿元。

表4-1  水污染防治重点工程表  单位：万元

| 序号 | 项目分类 | 项目数量 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水收集处理系统工程 | 10 | 401000 |
| 2 | 城乡生活垃圾处理工程 | 8 | 147000 |
| 3 | 工业污染防治工程 | 5 | 25000 |
| 4 | 农业面源污染整治工程 | 4 | 15000 |
| 5 | 河道综合整治工程 | 9 | 12200 |
| 6 | 生态修复工程 | 1 | 1000 |
| 合 计 |  | 37 | 601200 |

- 4.2资金来源

坚持政府引导、市场为主、公众参与的原则，建立政府、企业、个人、社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，以中央预算内基本建设资金（国债）、地方政府资金以及企业自筹资本金等为基础，积极争取国家政策性银行贷款、商业银行贷款和社会资金，真正落实规划项目建设资金。

温州市及鹿城区、瓯海区、龙湾区、瑞安市、开发区、生态园应确保每年对温瑞塘河的综合整治资金投入。各级政府要制定本区域的水污染防治规划，加强水污染治理项目的前期工作，将其纳入本级基本建设投资计划，安排项目资金。各区（市、功能区）每年要保障财政投入1.5亿以上。对于工业企业工业污水治理，其环境治理由企业投资解决；对于环境公益性污染治理、生态建设项目，由各级政府作为公共财政投入，并纳入同级财政预算。

表4-2  温瑞塘河水污染防治重点工程表

| 类别 | 工程名称 | 建设内容 | 完成时限 | 资金来源 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水收集处理系统工程 |  |  |  |  |  |
| 污水污泥 处理系统 建设 | 温州市中心片污水处理厂（二期）扩建 | 新建设日处理能力10万吨/日 | 2014 | 企业自筹 | 市住建委 市公用集团 |
|  | 温州市中心片污水处理厂升级改造 | 20万m3/日污水处理能力的提标升级 | 2014 | 企业自筹 | 市住建委 市公用集团 |
|  | 温州市西片污水处理厂二期 | 新建规模15万吨/日 | 2015 | 企业自筹 | 市创源水务有限公司 |
|  | 梧田污水处理厂一期、二期 | 一期规模4万吨/日，二期规模4万吨/日 | 2015 | 企业自筹 | 市住建委 市公用集团 |
|  | 滨海园区第二污水处理厂（二期）扩建 | 扩建规模4万吨/日（预备项目） | 2015 | 开发区管委会 | 经济开发区管委会 |
|  | 滨海园区第三污水处理厂建设 | 一、二期续建规模3万吨/日 三、四期规模3万吨/日（预备项目） | 2012 2015 | 开发区管委会 | 经济开发区管委会 |
|  | 温州市东片污水处理厂二期扩建 | 新建规模5万吨/日 | 2014 | 区财政 | 龙湾区政府 |
|  | 瑞安江北污水处理厂二期 | 规模7万吨/日 | 2014 | 瑞安市财政 | 瑞安市政府 |
|  | 市区污泥干化焚烧项目工程 | 240吨/日 | 2012 | 企业自筹 | 市公用集团 |
|  | 瑞安市污泥处理工程 | 对污水处理厂污泥无害化处置 | 2012 | 瑞安市财政 | 瑞安市政府 |
| 二、城乡生活垃圾处理工程 |  |  |  |  |  |
| 垃 圾 焚烧厂 建 设 | 临江伟明垃圾焚烧发电厂 | 扩建1200吨/日处理能力。 | 2012 | 企业自筹 | 鹿城区政府 |
|  | 瑞安伟明垃圾焚烧发电厂 | 新建1200吨/日处理能力。 | 2012 | 企业自筹 | 瑞安市政府 |
| 垃 圾 填埋场 | 龙湾垃圾填埋场 | 日处理500吨，占地680亩。 | 2013 | 区财政 | 龙湾区政府 市住建委、市城管执法局 |
|  | 南片环卫后方基地 | 占地16亩，提高环卫服务能力。 | 2014 | 瑞安市财政 | 瑞安市政府 |
| 垃 圾 中转站 | 杨府山大型垃圾流转中心 | 建设规模200吨/日。 | 2015 | 区财政 | 鹿城区政府 |
|  | 龙湾大型垃圾流转中心 | 建设规模200吨/日 | 2015 | 区财政 | 龙湾区政府 |
|  | 瓯海大型垃圾流转中心 | 建设规模200吨/日 | 2015 | 区财政 | 瓯海区政府 |
|  | 鹿城大型垃圾流转中心 | 建设规模200吨/日 | 2015 | 区财政 | 鹿城区政府 |
| 三、工业污染防治工程 |  |  |  |  |  |
| 重点行业专项整治工程 |  | “三区一市”电镀行业、合成革行业、拉丝行业等重点行业整治，打击非法企业、实行总量控制、发展工业园区整合提高、布局结构调整、废气废水固废污染整治、污染治理规范化、强化日常监督管理。 | 2015 | 企业自筹为主，区财政 适当补助 | 各区政府 市环保局 |
| 电镀企业入园工程 |  | 后京电镀基地改造、龙湾蓝田电镀基地企业入园、龙湾海城电镀基地企业入园、瓯海电镀基地企业入园工程等。 | 2013 | 企业自筹 | 各区政府 市环保局 |
| 污泥干化焚烧工程 |  | 中心片污泥干化焚烧工程240吨/日。 | 2015 | 企业自筹 | 鹿城区政府 |
|  |  | 经济技术开发区污泥焚烧热电联产项目1500吨/日。 | 2015 | 企业自筹 | 龙湾区政府、经济开发区管委会 |
| 重点园区生态化改造 |  | 工业园区生态化改造、生态工业示范园区建设、清洁生产推广、重点行业技改提升、ISO14000环境管理体系推广等工程。 | 2015 | 企业自筹 为主，财政 适当补助 | 三区一市政府 市环保局 |
| 四、农业面源污染整治工程 |  |  |  |  |  |
| 畜禽养殖污染治理 | 禁养区、限养区优化调整 | 综合整治温瑞塘河平原畜禽业，推行生态养殖园区和基地模式，禁养区内禽畜养殖场搬、拆、迁工作。 | 2015 | 企业自筹 | 各区（市）政府 市农业局 |
|  | 畜禽排泄物污染治理 | 实施畜禽养殖污染防治，推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化，建设沼气、沼渣、沼液综合利用有机肥项目。 | 2015 | 企业自筹 | 各区（市）政府 市农业局 |
| 生态农业建设 |  | 大力推广测土配方、采用农艺措施和生物多样性防治技术，减少农药、化肥的使用量，发展秸秆工业化利用技术，提高秸秆资源化利用数量。 | 2015 | 企业自筹为主，财政适当补助 | 各区（市）政府 市农业局 |
| 水产养殖治理 |  | 加快推进水产养殖污染防治，推广生态健康水产养殖模式，严格控制河流网箱养殖规模。推进生态渔塘建设工作，加强水产养殖污染监管。 | 2015 | 企业自筹 | 各区（市）政府 市海洋与渔业局 |
| 五、河道综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| 清淤 工程 | 鹿城区清淤工程 | 瓯浦垟河、丰门河（康城段、仰义段）、双桥河、广化河、十八湾河、黄龙浃河 | 2014 | 区财政 | 鹿城区政府 |
|  | 龙湾区清淤工程 | 轮船河（金岙段）、永中街道上港浃 | 2014 | 区财政 | 龙湾区政府 |
|  | 瓯海区清淤工程 | 白门渎河、双桥河（瓯海段）、郭溪浦东河 | 2014 | 区财政 | 瓯海区政府 |
|  | 经济技术开发区 管委会清淤工程 | 轮船河（沙城、天河、海城段） | 2014 | 管委会 | 经济开发区管委会 |
|  | 温州生态园管委会 | 上江河支流山前河（黄屿村） | 2014 | 管委会 | 温州生态园管委会 |
|  | 高新区管委会清淤工程 | 江前河 | 2014 | 管委会 | 高新区管委会 |
|  | 瑞安市清淤工程 | 对东新路以西河道和通往水闸的淤积河道清淤 | 2014 | 瑞安市财政 | 瑞安市政府 |
| 生态 调水 | 瓯江翻水站调水 | 按照温瑞塘河生态用水的需要，开展综合调水，补充河道水量损失，促进水体流动，提高自净能力 | 2015 | 市财政 | 市水利局 瑞安市政府 |
|  | 赵山渡水库调水 |  |  | 温州、瑞安市财政 |  |
| 六、生态修复工程 |  |  |  |  |  |
| 生态 修复 | 河道生态修复工程 | 根据不同河道水质状况，选择适当河道，采取生态修复措施，改善水质 | 2015 | 各区（市、功能区）财政 | 各区（市、功能区）政府 |

- 第五章  保障措施

- 5.1加强组织领导，狠抓责任落实

加强组织领导、明确责任，形成上下联通、左右协调的实施管理体系。各级党委、政府要统一认识，把温瑞塘河流域水污染防治作为事关流域和全市经济社会长远发展的战略举措来抓，列入重要议事日程。把温瑞塘河流域污染防治的目标任务，落实到各级各部门的战略决策、项目建设和日常管理中去。

### 5.1.1加强组织管理机制建设

加强市、区（市、功能区）两级温瑞塘河保护管理机构建设。继续推进塘河整治工程建设和管理工作的重心下移，区（市、功能区）人民政府和管委会制定本区域的温瑞塘河水污染防治规划并按照管理权限负责本区域内水污染防治规划实施、建设、保护与管理工作。区（市、功能区）人民政府和管理委员会应设立温瑞塘保护管理机构，具体负责温瑞塘河水污染防治和规划、建设、保护和管理的组织、协调、监督以及其他相关事务。各乡镇政府（街道办事处）按照各自职责和上级政府的部署，负责本辖区温瑞塘河水污染防治工作。

### 5.1.2建立健全综合决策机制

各级政府要树立以保护环境优化经济发展的观念，切实做到环境保护与经济发展的“并重”与“同步”。各地区在制定国民经济和社会发展规划，各部门在制定行业发展规划、产业政策、产业结构调整规划、区域开发规划时，要落实温瑞塘河流域水污防治规划目标要求。

### 5.1.3加强部门协调，增强合力治污

市环境保护局（市温瑞塘河保护管理委员会）全面负责温瑞塘河综合整治和保护管理的组织、协调、监督和考核工作。水利、住建、行政执法、农业等部门加强协调联动，加强信息共享，实现水源地、污染源、流域水文资料等有关水环境信息的共享，并由各级政府及时发布信息，让公众了解生态水系运行状况和环境质量。有关部门要有针对性地制定污染事故应急预案，发生污染事故要在第一时间报告，各部门要分工负责、各司其职、各负其责，发挥各方面的优势和特长，通过调水、截污、改道等多种手段，妥善处理污染事故，力争将各种损失降到最低。努力实现温瑞塘河水污染治理效果的最大化。

### 5.1.4建立和完善目标考核和责任追究制度

强化对各级温瑞塘河保护管理机构的考核，把温瑞塘河流域水污染防治规划目标的完成情况列入政府考核指标体系，定期严格考核，确保各建设目标、任务和措施落到实处。地方政府和功能区管委会对本辖区生态环境质量负责，规划实施的责任主体是地方政府和功能区管委会，地方政府和功能区管委会的行政首长是第一责任人。将考核情况作为干部选拔任用和奖惩的依据之一，评优创先活动要实行一票否决。建立部门职责明确、分工协作的工作机制，做到责任、措施和投入“三到位”。

- 5.2严格环境准入，强化总量控制

### 5.2.1加强源头控制

温瑞塘河流域生态综合治理最根本、最重要的途径和方法是通过转变发展模式、生产、生活方式来解决环境问题，特别是通过调整能源结构和产业结构，促进结构优化升级，必须优化规模和统筹布局，并依靠科技进步来改善工艺技术和装备设施，提升全生产要素生产率，降低单位产品和单位产值的能耗、物耗和排放系数。温瑞塘河流域要全面实行空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”和专家评价、公众评价“两评结合”的环境准入制度，进一步加强规划环境影响评价，深化完善建设项目环境影响评价制度，严格落实建设项目环保审批“十不批”原则。完善产业发展导向政策，制订水污染重点行业环境准入指导意见。严格执行电镀、造纸、印染、制革、畜禽养殖等行业污染物排放标准。从源头控制污染的产生，利用水环境保护和生态建设来倒逼产业结构的转型升级。

### 5.2.2强化节能减排监管

坚持控总量强政策，确保完成污染物减排任务。一要着力推进工程减排，督促推动污水处理厂的建设与整治任务，对尚未具备脱氮除磷工艺的现有城镇污水处理厂进行脱氮除磷改造。二要着力推进结构减排，严控新上“两高”和产能过剩项目，会同有关部门加快淘汰年产量在1万吨以下的再生造纸生产线、每万元产值废水排放量大于120吨或COD排放大于50千克的高耗水、高污染纺织印染企业。全面启动工业企业“纳管达标、排放提标”专项治理行动，着力提高两个达标率，即企业废水重点源排放达标率和污水处理厂排放达标率。三要着力推进监管减排，对污水处理厂等重点减排项目实行一月一查，严格督促各项减排措施切实落实，着力加强城镇污水处理厂污泥无害化处置监管。四要不断完善政策机制，抓紧成立市排污权储备中心，继续开展排污权有偿使用，全面推行排污许可证制度，完善预警约谈机制，强化责任考核，确保完成总量减排任务。

- 5.3完善环境法制，严格执法监管

温瑞塘河流域各级政府要大力支持职能部门开展生态环境和水污染监管执法工作。有关行政主管部门应以环境保护的各项法律法规为依据，统一执法标准，统一执法程序，加大执法力度，切实做到有法必依、执法必严、违法必究。

### 5.3.1严格执行各项环保法律法规

严格执行国家、地方颁布实施的各项污染防治与生态保护相关法律法规。加大部门行政执法和部门间联合执法力度，强化对建设项目、资源开发利用和生态环境保护等方面的法规执行情况的监督，重点查处违反环境保护法、环评法、水污染防治法、水土保持法、土地法、森林法等法律法规，违法采矿、取水、采砂、取土、弃土（渣）及违法使用土地、采伐林木等行为。

### 5.3.2严格执行流域治理的地方性法规

在温瑞塘河保护管理过程中，要严格执行《浙江省温瑞塘河保护管理条例》和《温州市温瑞塘河保护管理办法》，加强对温瑞塘河保护管理和综合整治工作的法律保障，对温瑞塘河的规划、建设、保护和管理工作，各有关部门按照《条例》和《办法》的要求，各司其职，通力合作，积极构建依法管河工作格局，努力营造保护塘河的社会氛围。

### 5.3.3进一步明确执法责任，规范执法行为

全面推行执法责任制和责任追究制度，加大对资源环境执法机构和人员的执法监督力度。严格涉河污染企业的日常监督与管控，严厉打击违法填占河道、污水垃圾入河、泥浆入河、涉河违章搭建等行为，强化限期治理及区域限批制度。

### 5.3.4强化水环境监管能力建设

全面提升温瑞塘河流域水环境监管队伍依法行政的能力，加强水环境监测能力建设，建设完备的预警应急响应系统和环境执法监督体系，2012年，全市初步建立环境预警和应急系统，市、区环保执法队伍达到标准化建设水平的比例分别为90%、70%。到2015年，市、区（市）环境监测站达到《环境监测站建设标准》，继续推进重点污染源自动监测系统建设，实时监控排污状况。

针对温瑞塘河流域水质污染严重、污染来源复杂的特点，应加快提升塘河水质监测能力，及时确定污染源与水质之间的响应关系和水质连续变化情况。建立温瑞塘河流域水文水质定期监测制度，为塘河治理工作提供及时准确的监测信息。具体实施工作中，要按照行政区域（鹿城、瓯海、龙湾、瑞安），对河道水质进行监测，分析和评价，并将结果纳入各行政单位的年度工作考核内容。

- 5.4加大科研投入，强化科技支撑

### 5.4.1加强水污染治理关键技术研究

加大水污染防治的科研投入，鼓励科技创新，将流域水环境容量、水环境综合整治、除磷脱氮新技术、生态修复技术等课题研究纳入温州市科研项目计划中，提高水污染防治工作的科技含量和水平，加快推进治河科技创新，加强治河关键技术的研究与应用，联合国内权威科研单位开展水环境治理课题研究科技攻关。重点针对黑臭河道治理，努力寻求国家层面的科技支撑，积极搭建“十二五”水专项、水环境健康研究中心等科研平台，力求在水体原位净化、河道外源阻控、底泥污染控释、生态基底再造、地表径流防治、富营养化控制等方面寻求突破和创新。

### 5.4.2加大推广示范工程建设

充分发挥科学技术在水污染防治中的积极作用。大力推进科研成果就地转化工作，开展盲河湾整治、河道漫滩改造、源水沉沙净化等试点示范工程建设。针对温州截污纳管工作面临的软土基沉降、污水收集集中与分散的矛盾、初期雨水污染、管网后期维护等问题，积极探索新技术、新工艺和新方法。积极推广工业污染整治、生活污水处理、垃圾处置和资源化利用、农业面源污染整治等方面的先进实用技术和清洁生产工艺，加速科技成果的应用转化，提高污染控制能力与污染防治水平。

### 5.4.3加强技术与管理队伍建设

进一步加强参与温瑞塘河保护与治理工作的各级部门人才队伍建设。重点补充生态与环境工程技术人才，信息技术人才、项目管理人才等，特别要鼓励既精技术又善管理的复合型人才投入到温瑞塘河的治理队伍中。鼓励各级部门技术岗位和管理岗位干部继续深造，积极参与各项合作、参加各类研讨培训，扩展视野，提升水平。加强与国内外水环境治理，特别是平原河网治理的专业研究机构或院校的技术合作，并实施人才交流机制。充分利用不同媒介和不同渠道，全面提升基层技术与管理人员的专业技能。

- 5.5拓宽融资渠道，保障资金充裕

政府财政投入只能作为引导性的，要建立项目业主开发区治理机制，把河道整治与沿河土地开发捆绑起来，把排污收费和垃圾收费政策与贷款建设截污管道和污水处理厂结合起来，把河道水域权拍卖与沿河商业旅游开发结合起来，建立起多层次的投入机制，从而形成资金持久投入和社会投入的良性保障。

### 5.5.1加强政府环保投入

市、区县两级政府要在财政预算中安排一定资金，采用补助、奖励等方式，支持节能减排重点工程、高效节能产品和节能新机制推广、节能管理能力建设和污染减排监管体系建设等。进一步发挥政府各项节能减排专项资金的作用，重点用于支持水环境研究、环保技术改造、淘汰落后产能、开发可再生能源等。完善温瑞塘河水环境整治专项资金的管理，进一步加大财政基本建设投资向节能、环保和资源综合利用项目的倾斜力度。

### 5.5.2鼓励民间资本参与环保设施建设

鼓励政府资金和社会资本共同投资建设，积极推动部分市政项目市场化，采取BOT、TOT等形式由民间资本来投资，以授权委托经营方式，由专业机构经营管理诸如城市污水、垃圾处理厂、垃圾填埋场等市政设施。在市场融资中可采用项目“拼盘”的方式，将效益差不多的项目进行搭配，投入市场化运作。

### 5.5.3引导企业加大环保投入

企业治污经费由企业自行承担，政府可予以适当补助。工业企业除了常规的环保设施投入以外，政府应引导企业实施技术改造、推行清洁生产理念，从源头控制污染物的产生，实现利润与环保的双赢。土地开发要与塘河截污捆绑起来，要求开发商以一定的方式承担沿河绿地和地下排污管网的建设，减轻政府财政负担。

### 5.5.4尽量争取外部资金

适当将塘河水污染治理有关的项目进行包装，申请国家、省立项，积极争取国家、省财政资金，包括各条线向上级主管部门争取资金补助等。如可行，还应拓外部融资渠道，积极争取国外银行贷款、引进外资等方式引进环保项目。

- 5.6鼓励公众参与，保护环境权益

### 5.6.1努力提高全社会水环境保护意识

从温瑞塘河流域环境现实情况出发，大力宣传普及保护水环境的科学知识和法律法规，充分介绍和展示水环境综合治理和生态建设方面的措施和成效。加强对全社会尤其是青少年的环保教育，提高全民对塘河水环境问题的科学认识，增强企业、公众节约利用资源的自觉意识。倡导绿色低碳、健康文明的生活方式和消费方式，动员全社会广泛参与到治理和建设塘河的行动中，鼓励公民、法人或其他组织受到水污染威胁或损害时，向污染责任主体提出污染补偿等要求，使合法的环境权益得到保障，提升污染责任主体环保意识。营造积极治河护河良好社会氛围。

### 5.6.2建立完善流域治理信息公开制度

建立完善相关网站并提高信息公布质量，有效实现相关政务公开。建立塘河流域水环境质量监测资料、水系河流水文资料库，定期发布流域水环境质量信息，逐步推进企业环境信息公开，鼓励和引导公众和社会团体有序地参与环境保护。增加环境管理的透明度，充分发挥环保举报热线的作用，强化人民群众监督，自觉接受新闻媒体监督。

### 5.6.3加强媒体宣传

利用广播、电视、报刊和网络等新闻媒体开展公益性宣传，及时播放、报道、表扬环境保护先进典型，公开曝光环境违法行为，不断增强公民的环境保护意识和法制观念。加强生态文化意识宣传，促进形成符合“两型”要求的生活与消费方式。