二政〔2017〕43号

二源镇人民政府关于印发

二源镇民房避险和灾后重建实施方案的通知

各行政村：

现将《二源镇民房避险和灾后重建实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

文成县二源镇人民政府

2017年3月20日

二源镇民房避险和灾后重建实施方案

为了切实推进民房避险和灾后重建工作，保障人民生命财产安全，根据《文成县民房避险和灾后重建实施意见》（文政发〔2017〕20号）文，结合二源实际，特制定本实施方案。

一、总体目标

坚持以人为本、安全第一、生产自救、重建家园的基本方针，组织全社会力量，统筹各方面资源，在镇区规划建设避灾安置小区、在乡村规划集中避险安置点，以异地搬迁集中安置为主，结合其他各种重建安置方式，推进民房避险和灾后重建工作。力争用两年的时间即到2018年12月底止，基本完成全镇民房避险和灾后重建工作任务。

二、基本原则

（一）坚持避灾治本、确保安全的原则。以“不漏过一点、不落下一户”的要求，进一步核实灾情和险情，合理核定民房避险和灾后重建范围和对象。以长治久安为目标，引导群众采取妥善的重建方式，科学选址、规划和设计，严格落实建设质量监管，确保建设质量符合防灾减灾要求。

（二）坚持突出重点、分类施策的原则。充分发挥政策导向作用，重点保障实施异地搬迁的地质灾害避让搬迁户和重灾户，结合村镇规划建设、新农村建设、农房集聚和“三改一拆”工作实现避险安置。

（三）坚持群众自主、政府扶持的原则。发动群众、依靠群众，采取受灾群众房屋自建、资金自筹、政府帮扶、重建方式自选等方式开展民房避险和灾后重建工作。

三、扶持对象

纳入民政、国土资源、住建、水利四张“清单”，且符合“一户一宅”政策的严重受灾户和危险区避险搬迁户（以下简称灾后重建户），作为本次民房避险和灾后重建的重点扶持对象。具体包括：受地质灾害隐患威胁、高陡边坡影响范围的避让搬迁户；城镇规划区之外的农村D级危房户、受2016年台风影响造成的房屋全倒户和严损户、涉河危房避让搬迁户。地质灾害隐患威胁、高陡边坡影响范围的避让搬迁户由县国土资源部门核定。涉河危房搬迁户范围由县水利部门会同住建部门和镇政府予以核定。

四、重建方式

本次民房避险和灾后重建分异地搬迁安置和本村就地就近重建安置两大类，具体有以下5种方式：

（一）异地搬迁到县城镇避灾安置小区：灾后重建户搬迁到县城和本镇城镇规划区内灾后异地搬迁小区实现异地安置。

（二）异地搬迁到县城镇其他小区：灾后重建户搬迁到县城和本镇规划区内的避险安置小区、农房集聚小区实现异地安置。

（三）到县城镇自行购房异地搬迁安置：灾后重建户搬迁到县城和本镇规划区内自行购置商品房实现异地安置。

（四）乡村避灾安置点集中安置：灾后重建户在乡村集中安置规模达到8间以上的，作为乡村避灾安置点管理。

（五）本村就地就近分散安置：在符合地质灾害防范、防汛防洪等建房安全规范要求的前提下，在本村就地或就近实现分散式重建安置。

五、扶持政策

（一）资金补助：

对列入四张“清单”的灾后重建户实行以下扶持：

1.属于地质灾害避让搬迁的灾后重建户异地搬迁到县内安置的，享受到户补助每人1.74万元，可按规定享受旧房拆除补助；异地搬迁到县城的，再予以享受县城集聚专项补助每户2万元；异地搬迁到县外安置的，只享受旧房拆除补助，不得享受上述其他补助。

2. 属于本城镇规划区之外的农村D级危房户、受2016年台风影响造成的房屋全倒户和严损户、涉河危房避让搬迁户的，分别享受以下补助：

（1）异地搬迁到县城规划区内的（包括异地搬迁到县城避灾安置小区，原地震避险安置小区、下山移民小区、农房集聚小区等其他小区内），或者到本县城镇自行购置商品房的，享受到户补助每人1.74万元和县城集聚专项补助每户2万元，可按规定享受旧房拆除补助。

（2）异地搬迁到本城镇规划区内的（包括异地搬迁到避灾安置小区，农房集聚小区等），或者到本城镇规划区内自行购置商品房的，享受到户补助每人1.5万元，可按规定享受旧房拆除补助。

（3）异地搬迁到本城镇规划区之外的乡村避灾安置点，享受到户补助每人0.84万元，可按规定享受旧房拆除补助。

（4）在本村就地就近分散安置的，原住房必须拆除，但不享受旧房拆除补助；符合相关条件的可申报享受国家困难群众危旧房改造补助；符合民政救助条件的困难群众，可以申报民政救助。

3. 异地搬迁安置的灾后重建户必须自行腾空、拆除原住房，经镇政府实地核查确认后享受旧房拆除补助，违章建筑必须拆除但不予补助。被列入古建筑、文物保护控制范围的，可对原住房予以保留，其产权依法收归村集体组织所有，视同原住房已拆除。旧房拆除补助标准是为：危房自行拆除（倒塌房视为已拆除）后，原房为砖混（砖木）结构房的,每自然间每层6000元；木（土木、石木）结构的，每自然间（2斗为1自然间）每层4000元；附属用房每间300元。拆除房屋的气亭、阁楼、地下室不予补助；房屋拆除补助每户总额不超过3万元。不按规定时间和要求拆除原住房的，由镇政府依法拆除，并停止享受后续补助，拆除相关费用由灾后重建户承担。

4. 异地搬迁安置的灾后重建户若符合相关条件的，在享受以上补助政策的同时，可以申报享受国家困难群众危旧房改造补助。

（二）奖励政策：

本次灾后重建户在规定的时间内拆除住房可享受以下政策：

1、提前搬离地质灾害点奖励。2017年4月份原房腾空拆除每户奖励10000元，每推迟1个月腾空拆除，递减2000元。

2、原宅基地复垦补助。住房拆除后镇政府组织实施土地整理项目，并按验收的面积给予户主每平方米50元的补助。

3、购房奖励。搬迁到本镇区集中安置点的，优先给予购房，并给予5%的优惠。

4、争取利率优惠。支持农户向金融机构申请办理住房公积金贷款、商业贷款，争取房贷优惠利率。

5、属农村困难家庭的可同时申请农房救助政策。

6、属于本城镇规划区之外的农村D级危房户、受2016年台风影响造成的房屋全倒户和严损户、涉河危房避让搬迁户的，可参照以上地质灾害避让搬迁户政策。

（三）配套政策：

1.四张“清单”范围内，具有合法产权房屋的国家机关事业单位正式工作人员（含工勤）、国有及国有控股企业正式职工，可申请重建并享受旧房拆除补助，不能享受人口和户补助。

2.享受扶持政策的灾后重建户的户数、人口数按2016年9月自然灾害发生时家庭户籍在册人员为基准，异地搬迁项目验收时依法增减家庭人口的，按家庭实际人口数予以调整。

下列对象经村民代表会议、镇政府核实并公示无异议后，可以作为补助人口数计算：（1）户口已迁移在高校就读的学生；（2）户口已迁移在部队服义务兵役（包括士官）的现役军人；（3）户口已迁移或注销的在外服刑人员。

下列对象不能作为补助人口数：（1）出嫁、外赘、继嗣、被收养户口未迁出的；（2）挂靠户口；（3）其他不作为补助人口数的对象。

3. 列入四张“清单”范围内的灾后重建户在乡村就地就近分散安置的，可享受用地、审批方面的相关优惠政策。

4列入重点扶持对象的灾后重建户今后不再享受审批宅基地建房和申报省异地搬迁计划的政策。已享受地震灾区重建补助的，不再享受本次灾后重建补助。

5. 到县城镇自行购房异地搬迁安置的灾后重建户凭全额销售不动产统一发票或不动产产权证书享受相应的政策补助，2017年12月底之前申报，逾期不再给予补助。

6.重建户原住房拆除后，宅基地由村集体组织收回，由镇组织实施土地整理项目。

7.未经批准违规建设或未经允许擅自实施先行用地建设的，不得享受扶持政策，按违法用地行为予以处置。

六、工作要求

（一）核定扶持对象。按“户申报、村初审、镇核定、县复核”的程序核定扶持对象。镇政府在前阶段台风灾情核查、地质灾害情况调查、D级危房排查鉴定、涉河危房排查核定的基础上，会同民政、国土资源、住建、水利部门确定民房避险和灾后重建初步对象，经与各村委会进一步核实后予以公示，公示期间有异议的，分类别由民政、国土资源、住建、水利部门与镇进行复核，最后由镇政府班子集体研究确定灾后重建户“四张清单”。

（二）确定重建方式。计划在镇区设立避灾安置小区，分设初阳、宫前两个区块，由户主或其委托的户内主要成员确定安置方式，镇政府核实后汇总上报。

（三）落实原房拆除。对危房和危险区房屋落实安全防范措施，对鉴定为D级的危险住房立即落实“五个一律”措施，属于地质灾害隐患点影响范围内的房屋和涉河危险区内的房屋，必须采取安全避险措施。在核定重建方式时一并完成重建户原房屋限期拆除承诺的办理，并按照期限要求督促落实好原房屋拆除工作。危房拆除和清理工作原则上由房主自行组织落实；影响公共安全的，镇政府予以指导和协助。危房拆除前必须进行安全评判，在拆除影响公共安全的房屋之前必须制定安全保障方案，拆除时要严格落实安全防范措施。

（四）规范设计方案。避灾安置小区实行统一规划、统一设计、统一建设。城镇避灾安置小区原则上按公寓房设计建设。农房建设应委托设计或选用建设部门提供的通用设计施工图，农房设计应符合“安全、经济、适用、美观”和“强基础、有立柱、打圈梁、现浇板”的建房基本结构安全要求，满足抗台、防洪、抗震、防火等标准设计规范。选用建设部门提供的设计图纸的建房户，应委托专业设计单位或设计人员结合工程地质勘察资料，对设计施工图纸进行调整确认。加强与相关中介服务机构的工作对接，保证规划设计质量要求。

（五）加强建设管理。加强民房避险和灾后重建工程的监督管理，依据《建设工程质量管理条例》等法律法规，切实加强对农房建设质量安全的监督巡查和技术指导，建立农房竣工验收备案制度，落实农房建设各方主体的质量安全责任，切实履行农房施工质量安全监管职能。农房施工应由具备相应资质的施工企业或具备相应建筑施工技能的农村建筑工匠承担，按施工图或住建部门提供的通用图施工。项目业主单位或灾后重建户应与施工承包人签订施工承包合同，明确双方的责任、义务和权利，根据合同约定负责施工现场的安全管理，严防发生安全生产事故。镇政府要全程做好灾后重建的指导服务和监督管理工作。

二源镇人民政府办公室               2017年3月20日印发