丽水市境内部分高速公路（云景段）ETC小客车差异化收费实施方案

(草案）

为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院各项决策部署，统筹推进经济社会发展各项工作，进一步优化我县营商环境，促进城乡融合发展，发挥综合运输服务效率，构建畅行高效的运输体系，提升群众获得感和幸福感。参照浙江省内其他县市高速公路免费通行政策实施情况，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调和以人民为中心的发展思想，牢牢把握交通“先行官”定位。推进溧宁高速景宁至云和段ETC小客车差异化收费，强化云景跨山统筹协调发展战略，助力云景特色风情聚落区高质量发展，为全市“一带三区”发展规划提供有效模板。

二、主要内容

（一）优惠通行对象：所有使用ETC记账卡的一类客车（即车长小于6米且核定载人数不大于9人的小型载客汽车）。

（二）优惠通行范围：仅限于往返云景高速公路景宁收费站至云和互通之间路段（即溧宁高速景宁收费站经云景枢纽至长深高速云和互通），全程2个高速互通。

（三）通行费扣款方式：即时减免模式。即装有ETC记账卡的一类客车驶出景宁收费站或云和互通时，系统自动识别车辆、互通信息并生成扣款信息，符合本方案减免通行条件的车辆，仅需支付5元高速通行费，其余通行费由景云两县按各自出口流量承担。

（四）数据清分与财政支付：高速公路运营管理单位根据两县互通（收费站）实际通行情况每半年进行一次数据清分，整理统计总优惠金额，并报送至景云两地财政部门。两地财政部门接收相关数据后，依据两地协议各自支付优惠补助金额。

三、实施步骤

（一）2021年4月底，完成云景高速公路ETC小客车差异化收费项目《社会稳定风险评估报告》与《交通影响评估报告》编制。

（二）2021年5月底，完成云景高速公路ETC小客车差异化收费项目实施方案定稿，并与高速公路收费站结算系统完成对接。

（三）2021年6月中旬，完成差异化收费实施方案公开征求意见工作等相关工作。

（四）2021年7月中旬，报县政府决议通过后上报市人民政府并报省人民政府。

（五）2021年9月底前，获得省人民政府批复，正式实施丽水市境内部分高速公路（云景段）ETC小客车差异化收费政策。

四、工作职责

（一）县政府办公室做好政策对接，协调相关工作的具体办事机构，起草相关文件，发布各项公告。

（二）县交通运输局统筹方案实施，对接省交通运输厅及其他相关部门调取高速公路ETC小客车通行数据，并与高速公路运营管理单位建立工作机制、投诉处理工作机制及政策解读。

（三）县财政局按照实施方案定期划拨需要支付的通行费，确定县交通运输局为方案实施预算单位。

（四）其他相关单位工作职责视具体开展情况而定。

五、实施时间

本方案实施时间暂定为2年，自方案正式公布之日起，如政策有新的变化，以最新政策为准。