制作地籍图

环保部门初步意见（2）

业主向发改部门提出立项申请

附件1

转而未供土地划拨、协议出让供地审批流程图

规划公示、划拨公示（10）

建设用地规划许可证

发改部门征求初步意见（1）

国土部门初步意见（2）

规划初步意见（2）

发改部门出具立项批复（2）

用地预审、供地、颁发划拨决定书和国有土地使用证

规划红线、设计条件（2）

注：1.工业项目拆迁安置需制作环评报告并报审批（村自建自用二产除外）。

2.村三产自建项目需在供地时提供分配名单。

3.“（）”内数字表示审批时限，如“（2）”表示在2个工作日内完成。

制作地籍图，埋设界桩，砌好围墙

牵头单位拟定设置条件

牵头单位报区政府要求招拍挂

附件2

转而未供土地招、拍、挂出让供地审批流程图

区国土资源分局委托市公共资源交易中心组织公开出让

区国土资源分局起草出让方案

报区政府确定

区政府同意公开出让

评估起始价格

规划红线、设计条件

区政府联席会议确定设置条件、起始价格（如有必要，提交区长办公会议确定）

缴纳出让金，签订出让合同书、履行交地手续

进入基建审批流程

注：村二产返回用地要经村民代表大会讨论同意后，再委托政府招拍挂。挂牌起始价由村民代表大会讨论决定。