温州市龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室文件

温龙改拆办〔2014〕19号

关于印发《龙湾区“无违建创建”工作

实施方案》的通知

各街道党工委、办事处，区直属各单位：

《龙湾区“无违建创建”工作实施方案》经研究决定，现印发给你们，请认真组织实施。

温州市龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室

2014年7月10日

温州市龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室   2014年7月10日印发

龙湾区“无违建创建”工作实施方案

为全力推进“无违建创建”工作，根据省、市决策部署，结合我区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市“无违建创建”工作部署，坚持属地管理、全面查处、重点整治、分类处置的原则, 集中拆除各类违法建筑，全面遏制新增违法建筑行为，完善长效监管体系，进一步改善人居环境和城乡面貌。

二、工作目标

到2014年底，蒲州街道全部完成“无违建街道”创建，其他街道完成2-3个“无违建行政村（社区）”创建，全社会禁违控违意识显著增强，违法建筑长效监管机制全面形成，违法建设行为得到全面遏制。

三、实施步骤

(一)动员部署阶段(2014年4月-5月)

1.成立龙湾区“无违建创建”工作领导小组，下设办公室(简称“区无违建办”)和专项督查组。

2.召开“无违建创建”工作相关会议，层层签定责任书，落实指标任务；印发“无违建创建”工作实施方案和配套文件，明确时间表和任务清单。

3.各街道分别制定“无违建街道和行政村（社区）”创建实施方案，完成违法建筑情况调查。

4.在新闻媒体上公布“无违建创建”基本条件和标准。

(二)实施推进阶段(2014年6月-10月)

1.各部门(单位)根据职能及时出台相关配套文件。

2.各街道开展违法建筑拆除行动，每周及时上报拆违工作落实情况。

3.专项督查组组织开展工作进度和质量督查，对进度缓慢、完成质量不好的单位予以通报批评和限期整改，对发现的难点问题要及时协调解决。

4.各街道按照“无违建街道和行政村（社区）”创建的标准，迎接市级考核验收。

(三)检查验收阶段(2014年11月- 12月)

1.区政府向市政府相关部门提出创建“无违建创建”验收的书面申请。

2.迎接市验收组的考核验收。

四、创建标准

(一)“三无一稳定”。

对照省、市“无违建创建”考评体系，结合我区实际，“无违建街道和行政村（社区）”创建应达到以下“三无一稳定”基本要求：一是无存量违法建筑。全面完成存量违法建筑排查，形成统计分析报告和处置方案，依法、有效、妥善处置存量违法建筑，做到应拆尽拆，全面完成年度“三改一拆”目标任务。二是无新增违法建筑。全面禁止违法建设行为，第一时间发现、处置新增违法建筑，做到即查即拆，有效防控各类违法建筑。三是无非法“一户多宅”。全面完成农村“一户多宅”的清理整治和“建新拆旧”工作。四是确保平安稳定。建立健全违法建筑拆除应急预案、防控机制和信访举报渠道，积极化解社会矛盾、辖区内社会和谐稳定，做到无因违法建筑防控和治理工作不到位引发重大群体性事件，拆违和旧住宅区、旧厂区、城中村改造中无重大安全事故。

（二）建立长效机制。一是完善配套规定。要制定和完善违法建筑认定、分类处置和综合治理、防控的配套规定。二是健全规划体系。各层级土地利用总体规划和城乡规划编制有序衔接，城乡规划体系科学完善，依法保障和管理城乡建设活动。三是健全防控体系。构建全覆盖、网格化的违法建筑防控和治理体系。四是加强农民建房管理。全面落实农民住房“一户一宅”规定，无房户、危房户建房用地指标得到有效保障。

- 五、职责分工

- (一)区无违建办负责“无违建创建”日常工作，负责同省、市相关工作部门的联系对接，负责数据统计和协调、监督、指导街道创建工作。

- 各街道为辖区内“无违建街道和行政村（社区）创建”工作责任主体，按要求组织、协调开展违法建筑拆除、整治和查处工作，落实巡查管理责任制。

- (三)区纪委(监察局)负责对拆违工作的监督，对不作为、乱作为行为进行责任追究，监督落实涉及共产党员、干部、公职人员、人大代表、政协委员等违法建筑的拆除。

- (四)区委宣传部负责”无违建创建”工作的宣传报道。

- (五)区委统战部(民宗局)负责宗教和民间信仰场所违法建筑的调查、甄别和专项整治工作，建立重点区域的管理责任人员网格。

- (六)区考绩办负责将“无违建创建”工作纳入政府目标管理责任考核内容。

- 区公安局负责做好拆违工作中的社会治安管理和依法拆违的保障工作，做好突发事件的应对处置，查处构成犯罪的违法用地行为。

- (八)区财政局负责“无违建创建”工作经费保障。

- (九)区国土资源分局是拆违的执法主体，负责开展“一户多宅”的专项整治；建立重点区域的管理责任人员网格，配合各街道对涉及土地的违法建筑进行依法处置。

- (十)区城市管理与行政执法局承担区无违建办相关职责，是拆违的执法主体，负责制定“无违建创建”工作方案和配套政策文件；建立重点区域的管理责任人员网格，配合各街道对涉及规划的违法建筑进行依法处置。

- (十一)区交通运输局负责开展公路沿线的违法建筑的专项整治活动，建立重点区域的管理责任人员网格。

- 区水利局负责开展山塘河道水库等周边的违法建筑的专项整治，建立重点区域的管理责任人员网格。

- 区规划分局负责各层级土地利用总体规划和城乡规划编制有序衔接，依法保障和管理城乡建设活动；负责加强批后监管，指导各街违法建筑认定。

- 区塘办负责塘河两岸违法建筑的专项整治，建立重点区域的管理责任人员网格。

- (十五)区市场监管、环保、质监、消防等部门负责对涉及违法建筑的单位和个人，停止办理市场监管登记、环保、质监和消防等许可手续；已办理的，暂缓验照或年检。

- (十六)区供电、供水、广播电视等部门不得为违法建筑和在违法建筑内从事生产经营提供相应的公共服务，已办理的要依法停止公共服务。

- （十七）区住建局、区经信局、区城市化办要积极推动“三改”工作，涉及“三改”项目的有关违法建筑的处理，应及时通知相关街道处置。

- (十八)涉及犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。区法院、区检察院、区公安分局要从速办理涉嫌违法用地、违法建设犯罪案件。

- 六、保障措施

- “无违建创建”工作是一项复杂的系统工程，工作量大，涉及面广，必须加强领导，广泛宣传、落实责任、合力攻坚，确保创建工作顺利完成。

- (一)健全组织，加强领导。根据省、市部署，我区成立“无违建创建”领导小组(办公室设区城市管理与行政执法局)，进行统一指挥、统一协调，监督检查创建工作。各部门和街道要成立相应机构，落实责任分工。“无违建创建”工作列入年度绩效考核。

- 加强宣传，营造氛围。充分利用报刊、广播、电视、网格等媒体，广泛宣传“无违建创建”工作，抓好一批正反典型宣传报道，为“无违建创建”营造良好的舆论氛围。

- 完善政策，依法实施。要建立健全依法依规的政策机制和管控体制，确保理清老账、不欠新账。各街道要选派熟悉群众工作的干部参与创建工作，把“无违建创建”工作作为提升干部的群众工作能力的有效平台。

- 立体监管，严明纪律。按照现行违章零容忍的要求，建立健全动态监管体系和巡查网格体系，发挥各街道主体作用，对违法建筑做到及时发现、及时查处。纪检监察部门对工作不力、以及在拆违过程中党员干部和公职人员隐瞒不报、报而不拆，没有自拆、阻挠强拆、说情送礼等情节，要加大责任追究。

- 强化保障,合力攻坚。区财政要安排“无违建创建”工作专项经费。各街道要全面负责辖区内专项行动的具体实施工作。各部门（单位）要按照全区统一部署，实行条块结合、以块为主、分级负责、综合整治、合力推进的工作机制，确保创建工作与社会稳定统筹有序推进。

附件：1.龙湾区“无违建创建”工作领导小组名单

2.龙湾区“无违建创建”宣传工作方案

3.龙湾区“无违建创建”工作专项督查方案

4.龙湾区“无违建创建”任务分解表

5.龙湾区违法建筑认定标准（参照温州市违法建筑认

定标准）

6.龙湾区违法建筑处置规定

7.龙湾区违法建筑管控办法

附件1

龙湾区“无违建创建”工作领导小组名单

组       长：陈应许

副  组  长：陈  栋   张崇波

成       员：区委办、区府办、区纪委(监察局)、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区文明办、区新闻中心、区信访局、区考绩办、区公安分局、区发改局、区经信局、区民政局、区司法局、区财政局、区住建局、区城市管理与行政执法局、区交通运输局、区水利局、区卫生局、区环保局、区市场监管局、区体育局、区审管办、区城市化办、区塘河管委会、区规划分局、区国土资源分局、区房管分局、区供电分局、永强供电公司、区质监局、区消防局、各街道主要负责人。

领导小组下设办公室(设在区城管局)，王身康兼任办公室主任，周安敏、倪庆芳、徐启聚、周清泉、赵建清任办公室副主任。

附件2

龙湾区“无违建创建”宣传工作方案

按照省、市决策部署，结合我区实际，制定全区“无违建创建”宣传工作方案。

一、总体要求

全面落实“三改一拆”三年行动规划，紧紧围绕提升全社会知法、守法意识和遏制新增违法建筑这个主题，广泛开展形式多样的宣传活动，最大限度争取社会各界对“无违建创建”工作的理解、支持和参与，为“无违建创建”工作提供强大的舆论支持。

二、宣传重点

(一)大力宣传区委、区政府开展“无违建创建”的深刻背景、重要性、必要性和紧迫性，引导广大干部群众统一思想、形成共识。

(二)大力宣传我区“无违建创建”工作的指导思想、创建标准和主要举措，广泛动员社会各界积极参与、主动配合、形成合力。

(三)大力宣传“无违建创建”工作中涌现的正面典型和先进事迹，抓好反面典型的新闻舆论监督。

(四)大力宣传“无违建创建”工作所取得的成效，及时公布创建工作进展和群众的反映情况，争取社会各界更大的支持。

三、具体安排

各新闻媒体、街道要按照“统筹安排、突出重点、营造氛围”的总体要求，有步骤、有组织、有策划地进行宣传报道，根据“无违建创建”工作各阶段的特点制定宣传报道方式。

(一)第一阶段，以宣传发动和氛围营造为主 (2014年4月-5月)

1.宣传发动。各新闻媒体要把握时间节点，在全区“无违建创建”工作动员会前后，要深入一线进行实地播报，营造舆论氛围。

- 建立联系人制度。区新闻中心要指定专人负责“无违建创建”工作宣传报道联络。

- 表态发言。各街道相关负责人以及党员、群众代表要在报刊、电视媒体上就“无违建创建”工作进行表态发言。

- 发放一封信。各街道通过入户发放的形式，向广大居民群众发放《致广大居民的一封信》，宣传有关政策、法规和政府拆违的决心。

- (二)第二阶段，以专题报道和舆论监督为主(2014年6月- 9月)

- 1.做好深度动态报道。区属新闻媒体要密切关注、及时报道区委、区政府关于开展“无违建创建”工作的部署。要策划系列跟踪报道、个案专题特稿、一线人物访谈、网民在线对话等形式，深入反映“无违建创建”工作的重要意义，尤其要通过工作前后的强烈对比和老百姓的评价，多角度反映“无违建创建”的成效。《今日龙湾》要定期通报工作进展情况。

- 2.抓好舆论监督。区属新闻媒体要切实做好舆论监督工作，做到全程参与、及时跟进，组织记者深入村(社区)、企业进行采访，及时给予有力有效的舆论引导。区宣传部门要组织市民监督团督查“无违建创建”工作，发挥好“市民监督团”的监督作用。同时，区政法委要及时掌握网格舆情动态，深入了解网民对“无违建创建”的反映，及时与有关部门联系，做好舆论引导和解疑释惑，形成网上良好的舆论氛围。各新闻媒体要准确掌握社会舆情，根据“无违建创建”进度情况和形势变化，把握不同的阶段新闻选题重点和方向，不断增强宣传报道的针对性和实效性。

- 3.策划推出多层次访谈节目。电视台、新闻网要推出访谈类节目，邀请相关领导、人大代表、政协委员、群众代表等参加访谈，就“无违建创建”中出现的难点、热点进行点评和引导。

- 组建各类宣传小分队。各街道要根据本辖区“无违建街道和行政村（社区）”创建任务的繁重程度，采取多种形式进村入户开展宣传动员，既讲政策又讲对策，深入了解和掌握广大群众、企业对“无违建创建”工作的思想认识和心理状态，及时给予有力有效的引导。区普法办要将“无违建创建”纳入普法的宣传内容，从法律层面为“无违建创建”提供支持。

- (三)第三阶段，以深化报道和典型宣传为主(2014年10月- 12月)。

- 1.要充分报道“无违建创建”所取得的成效。区属新闻媒体要结合“无违建创建”情况，对取得的实际成效进行全方位、高密度、多形式的宣传报道。

- 2.要积极树立一批正反两方面的典型。要在“无违建创建”宣传报道的基础上，深入挖掘和树立一批正反典型，通过正反两方面的典型宣传教育，在全社会形成正确的舆论导向。新闻媒体要开辟“无违建创建”专栏，以正反典型并列对照、图文并茂的形式，大力宣传在“无违建创建”中态度坚决、措施有效、进展较快的正面典型和先进事迹，及时曝光在行动中重视不够、整改不力、行动缓慢的反面典型。对工作中创新得力的单位，要大力宣传其背后付出的努力和总结的经验，给其他单位提供借鉴。对工作落后的单位，相关负责人要通过新闻媒体进行整改发言。

- 要认真做好总结和盘点。区属新闻媒体要精心策划总结类系列报道，对“无违建创建”开展情况进行一次全面盘点，认真总结和提炼街道、行政村（社区）、部门推进工作中的成功经验和做法，重点报道工作中形成的良好体制机制，进一步巩固活动成效。

- 四、工作要求

- 高度重视，加强领导。各单位要统一思想，提高认识，以高度的政治责任感和最高标准，切实加强组织和人员保障，要广泛动员，落实责任，圆满完成宣传工作任务。

- 精心组织，落实责任。各单位要根据本方案要求，主动开展工作，确保领导组织到位、宣传力量到位、工作落实到位，要加强协调，密切配合，确保宣传工作落到实处。

- (三)综合协调，凝聚合力。做好“无违建创建”宣传报道是一项系统工程，需要各单位的共同努力和紧密协作。各单位要按照统一部署，积极开展多媒体互动和市区两级联动，充分整合新闻资源，团结协作，密切配合，着力形成全方位、深层次、立体式宣传网格。多运用篇版联动、报网联动、频道联动等合作报道方式，积极争取省、市新闻单位的支持，加强沟通联系，主动邀请上级媒体进行联合采访，营造“无违建创建”宣传报道的强大舆论声势。

附件3

龙湾区“无违建创建”专项督查方案

为全力推进“无违建创建” 工作开展情况，特制定本督查方案。

- 指导思想

- 围绕“无违建创建” 工作的总体目标，督促有关部门和街道 认真贯彻执行区委、区政府的决策部署，真抓实干、攻坚克难，深入开展“无违建创建” 工作。总结推广经验做法，及时掌握工作中存在的困难和问题，确保“无违建创建” 工作取得实效。

- 督查的重点

- 围绕“无违建创建” 等工作，重点督查组织领导和机构设置情况，工作进展及项目推进情况，任务落实及完成质量情况，政策措施制定及实施情况，舆论宣传和社会参与情况，信访处置和社会维稳情况。

- 督查方式及内容

- (一)专项督查。成立区“无违建创建” 专项督查组，采取定期和不定期的督查方式，及时发现和督促改正工作推进慢、存在畏难情绪和工作无作为等苗头性问题。

- (二)领导督查。对“无违建创建” 工作重大决策和重要工作部署落实情况，由联系挂钩的四套班子领导每月分期分片组织督查或视察，通过领导督查，全面了解我区“无违建创建” 工作进展情况，及时解决创建过程中存在的问题和难题。

- (三)季度考核。区“无违建办”和考绩办对各部门和街道“无违建创建” 工作目标任务完成情况进行考核，客观反映实际工作情况和不足之处，每月考核情况汇总反馈到区考核办备案，并通过《龙湾督考》、《今日龙湾》等渠道进行通报，以有效推进各项工作落实。

- (四)群众督查。区委宣传部组建市民监督团，对重点案件进行跟踪督查，在区级主要媒体上公布举报电话，接收群众投诉、举报。

- 四、制度建设

- (一)建立挂牌督办制度。“无违建创建” 专项督查组要建立挂牌督办制度，不定期对制度落实不到位、交办任务不按时完成、新建违建管控不力造成社会影响大的单位实行挂牌督办，明确整改要求，限期落实到位，并将挂牌督办情况报区主要领导。

- (二)建立约谈制度。区委组织部会同“区无违建办”对各街道 和有关部门工作推进不快、任务完成不好的实施单位主要负责人进行约谈。

- (三)建立问责追究制度。“无违建创建” 工作要纳入区纪委的效能监督。对不能及时、正确履行职责的网格责任人、直接责任人、第一责任人，以及对弄虚作假、挂牌督办等工作不落实的单位领导和相关责任人进行效能问责。

- 督查要求

- (一)分工合作。由“无违建创建” 专项督查组牵头组织相关部门单位，认真准备各项督查计划；相关部门要加强协调配合，利用各自职能优势，形成督查工作合力。

- (二)务求实效。各项督查要按照方案，周密部署，明确督查重点，细化督查内容。督查安排要深入基层，深入一线，确保督查不走形式、不走过场，确保督查落到实处、取得实效。

- (三)跟踪办理。各街道 要将各项督查落实结果形成书面材料上报督查组、“区无违建办”会同区考核办以通报形式予以通报，对督查发现的问题，要及时督促整改，并跟踪落实到位。

附件4

龙湾区”无违建创建”任务分解表

| 序号 | 项目 | 创建任务 | 指标分析 | 任务分解 | 责任部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无违建区创建考评“三无”标准 | 无存量应拆违法建筑 | 对存量违法建筑，依法、有效、妥善处置，做到应拆尽拆。 | 1、既有违法建筑的摸底、调查、甄别。 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局、民宗局、规划分局，各街道 | 2014年6月20日 |  |
|  |  |  |  | 2、结合实际，作出处置。 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局 | 2014年5月-7月10日 |  |
|  |  |  |  | 3、做到辖区内没有违法建筑(未处置的违法建筑)。 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局，各街道 | 2014年7月10日—10月10日 |  |
|  |  | 无新增违法建筑。 | 全面禁止违法建设行为。 | 开展违章违法建筑拆除，遏制违建行为。 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局；交通运输局、水利局、塘办，各街道 | 2014年5月-12月 |  |
|  |  |  | 对新增违法建筑，第一时间发现、制止并处置，做到即查即拆。 | 街道要加强巡查，第一时间发现。 | 各街道 | 长期 |  |
|  |  |  |  | 部门单位要第一时间制止并处置。 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局、农林水利局、交通运输局、塘办 |  |  |
|  |  | 无非法“一户多宅”。 | 全面完成农村非法“一户多宅”的清理整治。 | 开展农村非法“一户多宅”的清理整治。 | 区“三改一拆“办、区国土资源分局，各街道 | 2014年5月-8月 |  |
|  |  |  | 全面落实“建新拆旧”。 | 建机制、定政策，全面落实“建新拆旧”。 |  | 2014年8月 |  |
|  |  |  | 对符合“一户一宅”要求的无房户、危房户农民建房做到优先保障用地指标。 | 无房、危房户农民建房做到优先保障用地指标。 | 区国土资源分局，各街道 | 2014年12月 |  |
| 二 | 无违建区创建考评“一稳定”标准 | 平安稳定，无重大群体性事件和重大安全事故。 | 加强重大项目社会稳定风险评估，建立健全各项应急预案和防控机制。 | 加强违章拆除风险评估 | 区委政法委 | 2014年5月-12月 |  |
|  |  |  |  | 建立应急预案和防控机制 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局、各街道 |  |  |
|  |  |  | 积极解决群众诉求，妥善处置信访事项。 | 建立多渠道的信访投诉和举报渠道 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局、信访局，各街道 |  |  |
|  |  |  |  | “三来”件处理办法和案件处理资料 | 区城市管理与行政执法局、国土资源分局 | 2013年-2014年 |  |
| 三 | 长效机制 | 规划体系。 | 完成土地利用总体规划修编。 | 编制完成土地利用总体规划。 | 区国土资源分局，各街道 | 2014年11月 |  |
|  |  |  | 城市控制性详细规划全覆盖。 | 城市建设用地范围控制性详细规划规划全覆盖。 | 区规划分局，各街道 |  |  |
|  |  |  | 依法保障和管理城乡建设活动。 | 项目审批有规划依据，依法管理建设项目。 | 区规划分局、国土资源分局 | 2013年-2014年 |  |
|  |  | 管控保障体系。 | 全面建立健全违法建筑防控治理的政策体系。 | 拟定“无违建创建”方案和无违建区创建实施意见等配套政策文件。 | 区城市管理与行政执法局 | 2014年5月 |  |
|  |  |  |  | 印发实施“无违建街道和行政村（社区）”的工作方案。 | 各街道 |  |  |
|  |  |  |  | 拟定“整治和查处违法建筑管控办法”。 | 区城市管理与行政执法局 |  |  |
|  |  |  |  | 龙湾区违法建筑的认定标准和处置办法。 |  |  |  |
|  |  |  | 全面建立健全违法建筑防控治理的工作机制。 | 成立”无违建创建”的领导小组，明确工作机构、人员。 | 区府办 |  |  |
|  |  |  |  | 加强对党员、干部、公职人员等违章建筑拆除的监管。 | 区纪委(监察局) | 长期 |  |
|  |  |  | 全面建立健全违法建筑防控治理的管理网格。 | 区政府建立健全区、部门、街道的管理大网格。 | 区府办、区国土资源分局、 区住建局等部门 | 2014年7月 |  |
|  |  |  |  | 各部门、单位要建立重点区域的管理责任人员网格。 | 区国土资源分局、区住建局、区水利局、区交通运输局 |  |  |
|  |  |  |  | 街道 要建立覆盖各村、居的责任人员管理网格。 | 各街道 |  |  |
|  |  |  | 管理台帐规范有序。 | 巡查有台账、处置有依据，管理规范，做到台帐数据真实，台帐与项目相符。 | 各相关部门、各街道 | 2014年1-12月 |  |
|  |  |  | 将无违建区创建工作纳入政府目标管理责任考核内容。 | 年度目标考核内容。 | 区考绩办 | 2014年6月 |  |
|  |  |  | 保障落实创建活动工作经费，纳入财政预算。 | 工作经费纳入财政预算。 | 区财政局 | 2014年8月 |  |
|  |  |  | 开展多种形式的宣传活动，引导公众参与，形成正面导向，加强舆论监督。 | 制定“无违建创建”宣传工作方案，积极开展宣传报道。 | 区委宣传部 | 2014年5月-12月 |  |

注：具体考评要求根据省市“无违建创建”的标准实施，如有调整，以通知为准。

附件5

温州市区违法建筑认定标准

（试行）

第一条  为准确认定违法建筑，推进、规范违法建筑的防控和治理工作，根据《浙江省违法建筑处置规定》及有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本标准。

第二条  认定温州市区的建筑物、构筑物是否属于违法建筑，应当适用本标准。

第三条  有下列情形之一，且不符合第四条所规定的，应当认定为违法建筑：

（一）1987年1月1日《中华人民共和国土地管理法》实施后建成，未依法取得建设用地使用权的；

- 位于旧城区内，1984年1月5日《城市规划条例》实施后建成，未依法取得建设工程规划许可、未按照建设工程规划许可内容建设或超过规划许可期限未拆除的；

- 位于旧城区外，1990年4月1日《中华人民共和国城市规划法》实施后建成，未依法取得建设工程规划许可、未按照建设工程规划许可内容建设或超过规划许可期限未拆除的。

第四条  有下列情形之一的，不认定为违法建筑：

（一）已进行房屋所有权登记的；

（二）已取得建设用地规划许可、土地使用权，且已经按照规定缴纳城市基础设施配套费的；

（三）因违法用地经国土资源部门处理后作价回购的房屋；

（四）已领取土地使用权证，且已经规划部门罚款处罚并按照规定缴纳城市基础设施配套费的；

（五）位于旧城区内曾经取得临时建设工程规划许可手续的个人住宅房屋；

（六）1990年3月31日前取得乡（镇）以上人民政府或县级以上人民政府土地、规划、建设部门批准文件的农村村民住宅房屋。

第五条  建筑物、构筑物是否符合本标准第三条所规定的时限，原则上以该时限之后该地段最接近该时点的基础地形图或其航摄底片为依据。

建筑物、构筑物所在地段无接近该时点的基础地形图或其航摄底片，有处置职能的行政机关应当调查、收集其他证据确定其建设时限。

- 本标准所称的旧城区是指1988年版《温州市旧城控制性详细规划》所规定的旧城区范围（见附图）。

- 本标准于2014年8月1日起试行。

附件6

龙湾区违法建筑处置规定

第一章  总则

第一条  为加强城乡规划建设管理，推进、规范违法建筑处置工作，提升城乡环境质量，促进经济社会健康和可持续发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《浙江省城乡规划条例》、《浙江省违法建筑处置规定》等法律、法规规定和《浙江省“三改一拆”行动违法建筑处理实施意见》的精神，结合本区实际情况，制定本规定。

第二条  在本区行政区域内处置违法建筑，适用本规定，法律法规和上级文件另有规定的，从其规定。

第二章  违法建筑的分类处理

第三条  区城管执法局、区国土资源分局、区交通运输局、区农林水利局等执法部门(以下简称“执法部门”)，依照法律赋予的职权实施本规定。

未依法批准，非法占用土地的违法建筑，由区国土资源局依法处置。不符合土地利用总体规划的，擅自将农用地改为建设用地的，责令当事人限期拆除、恢复土地原状；符合土地利用总体规划的，予以没收违法建筑。

未依法批准，非法占用林地，违反公路、河道等有关法律、法规的违法建筑，河道、湖泊、水库管理范围内与河道、湖泊、水库保护和水利工程运行管理无关的违法建筑，公路建筑控制区内除公路防护、养护需要以外的违法建筑，由交通运输、农林水利等部门在各自的职责范围内依法处置。

未取得相关规划许可证或者未按照相关规划许可证的规定建设的违法建筑，由区城管执法局或者街道依法处置。

第三章  违法建筑改正

第四条  属于下列情形的现存违法建筑，可以认定为尚可采取改正措施消除对规划实施的影响，责令当事人限期申请补办、变更相关规划许可证，或者采取改建、回填等改正措施：

(一)未按照相关规划许可规定进行建设，但是可以通过改建、回填等措施达到与许可内容一致或者恢复到违法建设前状态的；

(二)已进入规划审批程序，符合审批条件，并取得前期审核同意的规划审批文件，但尚未取得建设工程规划许可证的；

(三)房屋因灾灭失，未经批准而按原高度、原面积建设的；

(四)以危房改建或房屋维修名义实施整体拆建，未改变原高度、原面积的；

(五)因公共利益需要，整体拆迁安置尚未完成规划审批手续的；

(六)根据新农村建设政策，统一实施农村改造的；

(七)未依法批准，因生产生活需要，擅自改变使用性质或使用功能的建筑，不影响主体结构安全的；

(八)未对相邻合法建筑物的安全，或者未对相邻合法建筑物的采光和日照造成影响的，或虽有影响但取得相邻方书面谅解的；

(九)本规定施行前，未取得相关规划许可，但是建设时按照区政府有关规定，经区政府同意建设的。

第五条  符合补办规划许可条件的，当事人可以凭执法部门作出的行政处理决定书，在三个月内向区规划分局申请办理规划许可手续。

第四章  违法建筑暂缓拆除

第六条  违法建筑具有下列情形的，可以暂缓拆除。

(一)违法建筑拆除后当事人无房居住或者人均住房面积低于15平方米，具备城镇廉租住房、经济适用房申请资格的，在未获得保障或者未落实住房过渡措施之前；

- 违法建筑当事人现生活居住用房用地面积未达到我区规定标准或者具备分户建房条件，其违法建筑符合街道、行政村规划要求且拆除后影响当事人正常生活的，在未充分落实安置政策之前；

- 原有住房属危房或因自然灾害灭失，原址重建或易地新建的违法建筑当事人，其违法建筑拆除后无房可提供居住的，在区规划分局作出是否可采取改正措施的性质认定前；

- 用于处置公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发事件应急工作的违法建筑，按照实际需求，在区政府作出相关决定前；

- 公益性质的市政配套设施等违法建筑，包括治安岗亭、公共厕所、通讯设施发射接收塔、基站、配电房以及医院配套医疗用房、公安交警部门应急处置场所、学校室内操场等与群众生产生活密切相关的特殊建筑，拆除后会对群众生产生活直接造成影响的；

- 上级文件规定可以申请暂缓拆除的其它违法建筑，参照上级文件执行。

- 街道对暂缓拆除的违法建筑，应当及时作出性质认定、提出具体改正措施并报区城管局、规划分局备案，区城管局、规划分局应当对违法建筑当事人履行义务的情况进行监督检查。

第五章  违法建筑没收及处置

第七条  区政府建立由分管领导负责，区监察局、区法制办、区法院、区财政局(国资办)、区城管局、区国土资源分局、区规划分局、区审管办(公共资源办)和街道组成的联席会议制度，负责协调解决移交或处置没收的违法建筑物及其它设施过程中的具体问题。联席会议研究决定事项：

(一)确定违法建筑物及其它设施的移交方式；

(二)组织具有相应资质的房地产估价机构确定违法建筑物及其它设施的处置价格；

(三)其它事项。

第八条  对不能进行改正，但应当拆除(含局部拆除)的违法建筑，拆除后可能影响相邻建筑物的安全或者对无过错利害关系人、公共利益造成重大损失而不能实施拆除的，由执法部门委托具有相应建设工程设计或者建设工程质量检测资质的单位进行鉴定，执法部门根据鉴定结论作出认定并向社会公示，并报区政府批准后予以没收。

没收违法收入的，执法部门应当委托具有相应资质的房地产估价机构出具估价报告。

第九条  依法没收的违法建筑物及其它设施，执法部门应在结案后，责成当事人在15日内腾空该建筑物，当事人拒不腾空交付致使没收无法实现的，由执法部门依法向人民法院申请强制执行。

第十条  依法没收的违法建筑物腾空后，由执法部门向区财政局(国资办)办理移交手续，区财政局(国资办)应依法接收。

对没收的建筑物及其它设施在向区财政局(国资办)移交时，应将移交的建筑物及其它设施移交清单、《行政处理决定书》、本单位移交报告，及行政复议或行政诉讼文书等一并移交。

移交清单应注明没收建筑物及其它设施的原属单位或个人、建筑物及其它设施的具体位置、数量、建筑面积、占地面积、建筑物结构和移交时间等。移交清单一式三份，由移交单位和接收单位分别签字盖章，办理移交手续。

- 没收的违法建筑可以保留使用的，经批准可按以下方式进行处置：

- (一)公开拍卖。申请购买者达两人以上的，按《中华人民共和国拍卖法》有关规定处置。涉及经营性用地的，或者用地属于公开招、拍、挂范围的，以估价机构的评估价格为依据，对依法没收建筑物和其它设施公开招、拍、挂，在依法办理相关手续后由相关部门确认权属。

- (二)回购。依法没收的违法建筑物与合法建筑物不可分割或在集体土地上建设的建筑物，违法建筑当事人可按房地产估价机构确定的价格予以回购。

- (三)出租。当事人除此建筑物外无其它住所，有回购意愿而经济困难付不起回购款的，可申请租赁。出租期限一般为一年，最长时间不超过五年，期满后需续租的，重新签订租赁合同。

- 政府安排使用。由政府安排给机关、事业单位使用或作廉租房、经济适用房、公共租赁住房。

- 没收的建筑物属于公益事业的，经区政府同意，可以无偿返还，依法补办相关手续。

- 经区政府批准的其它方式予以处置。

- 第十二条  当事人要求回购的，应向被没收违法建筑物和其它设施座落地的街道提出申请。联席会议对当事人的回购申请进行审查同意后，区财政局(国资办)可按回购价格，与当事人签订回购合同。当事人应按合同约定的价格和期限交纳回购价款，逾期不交的，按合同约定处理；没收的建筑物及其它设施处置后所得款项全额上缴财政。

- 根据本规定予以回购的，回购人依法补办相关手续，符合国家相关规定的，区规划分局、区国土资源分局、区房管局等部门应按权限依法予以办理土地和房产登记手续。

- 第十三条  对历史遗留的单位和个人建设的违法建筑，如已办理建设计划批准文件、设计任务书、立项批复、选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书等其中一项(含)以上批准文件或许可证的，区规划分局、区房管局应当按照建设行为实施时的法律、法规和政策及城乡规划实施情况，结合实际，作出处理决定。

第六章  违法建筑拆除

第十四条  城市规划区内的违法建筑具有下列情形之一的，予以拆除：

(一)未取得建设工程规划许可证，且不符合建设行为实施时城镇控制性详细规划的强制性内容，或者超过规划条件确定的容积率、建筑密度、建筑高度的；

(二)超过建设工程规划许可证确定的建筑面积(计算容积率部分)或者建筑高度且超出合理误差范围的；

(三)在已竣工验收的建设工程用地范围内擅自新建、搭建，或者利用建设工程擅自新建、搭建的；

(四)侵占道路、消防通道、广场、公共绿地等公共设施、公共场所用地的；

(五)在主要街道、重点区域临街两侧或者建筑物共有部分擅自新建、搭建建筑物的；

- 超过规划许可期限，未拆除的临时建筑物和构筑物；

- 其他应当认定为无法采取改正措施消除影响的情形；

- 法律、法规规定应当拆除的其他情形。

- 第十五条  城市规划区内的违法建筑具有下列情况之一的，予以拆除：

- (一)未取得乡村建设规划许可证，且不符合建设行为实施时城市建设规划的强制性内容的；

- (二)超过城市建设规划许可证确定的建筑面积或者建筑高度且超出合理误差范围的；

- (三)侵占城市公共设施用地、公益事业用地的；

- 其他应当认定为无法采取改正措施消除影响的情形；

- 法律、法规规定应当拆除的其它情形。

- 第十六条  执法部门作出责令限期拆除决定的，应当督促当事人在决定确定的期限内自行拆除。街道对本行政区域内的违法建筑，应当督促当事人自行拆除。

- 当事人为国家机关、国有企事业单位的，上级机关、主管部门以及监察部门应当督促其自行拆除；当事人为社会团体的，主管部门以及民政部门应当督促其自行拆除；当事人为宗教团体的，宗教事务部门应当督促其自行拆除。

- 当事人为国家机关、国有企事业单位工作人员，或者为中共党员、人大代表、政协委员、村居干部等的，所在单位以及监察部门应当督促其自行拆除；当事人为城镇居民或者渔农村村民的，所在居(村)民委员会应当督促其自行拆除。

- 对已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的违法建筑，可以依法代为拆除。

- 对侵占道路、河道、航道或者公共场地的违法建筑，可以依法先行拆除。

- 当事人自愿拆除违法建筑但是不具备实施拆除能力的，可以申请当事人所在地的街道代为拆除。

第十八条  当事人在区城管局、街道决定的期限内不自行拆除，也不委托违法建筑拆除单位代为拆除违法建筑的，由区政府或其责成的街道组织有关部门、单位实施强制拆除。

当事人在区国土资源局决定的期限内不自行拆除，也不委托违法建筑拆除单位代为拆除违法建筑的，区国土资源局依法向人民法院申请强制执行。

第十九条  区城管局或街道组织实施强制拆除违法建筑，应当严格依照法定程序进行，对可能产生重大社会影响的，应当由组织实施单位进行社会稳定风险评估。公安机关、医疗卫生机构、居(村)民委员会和供电、供水、供气、通信、物业服务企业等部门、单位应当按照组织实施单位的要求提供充分的人力、物力、技术等保障。

第七章违法建筑日常监管

第二十条  对正在建设的违法建筑，执法部门或者街道应当责令当事人立即停止建设，进行调查处理。当事人不停止建设的，依法查封施工现场。当事人破坏查封现场或者继续施工的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

街道应当牵头建立由社区(村、居)、行政执法人员、相关行政管理部门工作人员组成的网格化巡查机制，对辖区巡查每天不少于一次，对符合即查即拆条件的违法建筑，实时予以拆除。巡查应当制作巡查工作记录。

区房管分局应当督促物业服务企业在物业管理区域内发现违法建设行为，应当通过对建筑材料、施工人员的出入管制及其他有效办法予以制止，并在1个工作日内，及时报告行政主管部门。

第八章法律责任

第二十一条  单位和个人阻碍有关部门现场查验和移交被没收建筑物和其它设施的，视情节轻重，由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条  故意破坏被没收的建筑物和其它设施(包括配套和安全设施)的，依法追究相关责任人的责任。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第二十三条  区财政局(国资办)、执法部门工作人员对在没收的建筑物及其它设施移交、估价和处置过程中要相互配合，对因人为因素、工作失职造成国有资产流失的，给予纪律处分；对故意违反规定、徇私舞弊构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第二十四条  各相关单位和部门未按规定履行审批手续，擅自处置没收建筑物的，按照《财政违法行为处罚处分条例》对相关责任人进行处理。

第二十五条  阻碍有关单位依法实施强制拆除的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定给予处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

第九章附则

第二十六条  本规定自发布之日起实施。

附件7

龙湾区违法建筑管控办法

第一章  总  则

第一条 为加强城乡规划管理，及时发现、查处和遏制违法建设行为，努力形成严查严控合力，规范城乡规划建设管理秩序，优化城市环境，提升城市形象，统筹城乡发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省城乡规划条例》、《浙江省违法建筑处置规定》等有关法律、法规，结合本区实际，制定本办法。

第二条 在本区行政区域内处置违法建筑，适用本规定，法律法规和上级文件另有规定的，从其规定。

第三条 本办法所称违法建筑，是指未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的建筑；临时用地、临时建筑规划许可证使用期满不退出、不拆除的建筑；未取得合法用地审批手续的建筑；违反农林水利、交通运输等有关法律、法规的建筑。

第四条 对违法建筑的监督管理实行属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，强化巡查，包区划片，责任到人，突出重点，控制源头，部门配合，快速处置，依法追责，长效管理。

第五条 整治和查处违法建筑实行政府组织、部门协作、信息互通、行政执法与行政监察相结合的联动工作机制。

第六条 街道办事处负责在本辖区内组织实施本办法。

第二章  职责分工

第七条 街道是本辖区内整治和查处违法建筑工作的责任主体，街道行政一把手是第一责任人，全面组织领导本辖区内违法建筑的整治和查处工作，行使拆除本辖区内违法建筑的强制执行权，牵头组织开展对违法用地、违法建筑的联合执法行动。主要职责是：

(一)确定本辖区内整治和查处违法建筑的工作目标；

(二)明确分管领导，配备专职监管人员，制订具体的巡查和管控措施，开展巡查管控工作；对发现的违法建筑，联合相关部门依法采取查封、拆除等相关措施；

(三)处理因查处违法建筑引发的影响社会稳定和社会治安等问题；

(四)对辖区内单位和居(村)民进行规划、土地管理等法律、法规和政策的宣传教育。

第八条 相关职能部门是违法用地、违法建筑处置的共同责任主体，依法履行各自职责，对违法建筑依照有关法律、法规处理。

(一)区规划分局、区城管局负责对取得建设工程规划许可证的建设项目进行日常检查，做好规划核验；负责违法建筑的认定，依法查处违法建筑行为。全程参与区政府、街道组织的联合执法行动；依法移送违法建筑责任人涉嫌违纪、违法的案件。

(二)区国土资源分局负责土地管理工作。依法查处违法用地行为；全程参与区政府、街道组织的联合执法行动；依法向法院申请强制执行；依法移送违法用地责任人涉嫌违纪、违法的案件。

(三) 各街道依照法律规定或区政府的决定、法院的裁定执行本辖区内的违法建筑的拆除。

(四)交通运输、农林水利、塘办等部门在各自的职责范围内依法查处违法建设行为，全程参与区政府、街道组织的联合执法行为。

(五)发改、质监、民防、环保、公安、消防、市场监管、卫生等行政审批部门不得为违法建筑和在违法建筑内从事生产、经营活动办理相关验收或许可手续，已办理的要依法撤销相关许可。

(六)税务、市场监管、消防、安全生产监管等行政执法部门要加强对利用违法建筑从事经营活动的执法监管。

(七)住建、金融、供水、供电、供气、通讯、有线电视等部门不得为违法建筑和在违法建筑内从事生产、经营活动提供相应公用事业服务，已经办理的要依法停止服务。

(八)区公安局要主动配合违法建筑整治和查处工作，做好强制拆除违法建筑现场及周边的治安、交通秩序维持，及时制止和处置阻挠执法、暴力抗法行为。

第九条 社区(村、居)对辖区内违法建筑负有监督责任，发现违法建筑，应先行劝阻、制止，并及时向所在街道报告。社区(村、居)应确定专职监督员，对行政辖区内居民建房和其他违法建筑行为，应做到早发现、早制止、早报告，积极协助有关部门查处；配合有关部门拆除违法建筑时，负责做好群众的思想疏导及相关法律法规的宣传教育等工作。

第十条 检察机关要及时起诉违法用地、违法建筑的涉嫌犯罪案件。

人民法院要从速审理涉及违法用地、违法建筑的涉嫌犯罪案件，并及时履行涉及违法用地、违法建筑行政申请强制执行案件的执行义务。

第三章  违法建筑监管

第十一条 街道和区城管局、区交通运输局、区农林水利局、区国土资源局应当建立日常巡查和防控制度，按照路段或区域具体划定责任人和责任区域，分类别确定巡查时段和巡查重点、实时防控，切实做到早发现、早制止、早拆除。

(一)各街道落实驻村(居)干部巡查责任制。驻村(居)干部对发现违法建筑行为，在1个工作日内书面告知所在地街道和区“无违建创建”领导小组办公室。

(二)各街道应当以社区(村、居)为单位，要指导社区(村、居)开展日常巡查，及时发现和劝阻违法建设行为，并及时报告违法建设行为。

(三)物业服务企业应当及时制止管理区域内发生的违法建设行为，并在1个工作日内向相关行政主管部门报告。

行政主管部门或其基层单位接到告知书或举报后，在一个1个工作日内，必须派出工作人员到现场，进行依法制止、查勘、登记等处置工作并进行案发登记。

第十二条 执法部门查处在建违法建筑案件流程。

(一)做好现场勘查记录，送达《责令停止违法建设行为通知书》，责令立即停止建设，并予以立案调查。

(二)在2个工作日内进行复查，当事人拒不自行拆除或者拒不停止建设继续施工的，送达相关法律文书，施工工具作为证据予以登记保全，函告供水、供电等部门停止对施工场地供水、供电，供水、供电企业必须在1个工作日内对施工场地停止供水、供电。

(三)逾期不拆除的，在限期拆除期满后依法作出处罚决定。城市、街道规划区内由区政府书面责成违法建筑所在地的街道在5个工作日内依法组织人员强制拆除，其它区域由街道组织拆除。

街道实施强制拆除违法建筑遇到特殊困难无法完成的，立即书面报告区政府，由区政府召集相关部门进行专题部署，在30个工作日内依法组织力量强制拆除。

第四章  监督考核

第十三条 区“无违建创建”领导小组按照“无违建创建”标准，确定年度违法建筑拆除任务，下达给各街道的年度拆违任务包括：

(一)严禁新建违法建筑。

(二)按照城市建设和发展需要，按期完成第十四条确定的违法建筑拆除任务。

(三)有序分步拆除其他区域的已建违法建筑。

第十四条 区“无违建创建”领导小组建立拆违进度月报和复核制度。各街道按照年度拆违任务向领导小组办公室每月报送进度。区“无违建创建”领导小组对进度进行复核并予以通报、公布。

第十五条 区考绩办要把整治和查处违法建筑工作纳入对区有关部门、街道绩效考核重点项目。

第十六条 区政府要与街道、社区(村、居)层层签订责任书，把协查职责落实到人。

区城管局、区国土资源分局等部门的基层单位要划片分界，把责任分解到人，实行责任包干。

区城管、国土资源、交通运输、农林水利、公安、卫生、市场监管、供水、供电、供气、通讯、有线电视等单位要分片确定的具体工作人员和联络员，协助执法部门及时、高效制止和处置违法建筑，并将协助执法情况报送区“无违建创建”领导小组办公室。

- 责任追究

- 第十七条 下列人员在整治和查处违法建筑中负有责任：

- (一)实施新建违法建筑的国家机关、社会团体、国有企事业单位、群众性自治组织的有关领导和工作人员；

- (二)其他实施新建违法建筑的公职人员、党员、干部、人大代表、政协委员、村居干部等；

- (三)对整治和查处违法建筑管控工作负有领导和管理职责的街道、社区（村、居）的有关领导和工作人员；

- (四)对整治和查处违法建筑管控工作负有管理职责的城管、国土资源、交通运输、农林水利等行政主管部门(以下简称执法部门)的有关领导和工作人员；

- (五)对整治和查处违法建筑管控工作负有支持和配合等协助职责的发改、公安、环保、安监、市场监管、税务、质监、供电、供水、供气、通讯、有线电视等部门(以下简称协查部门)的有关领导和工作人员。

- 本办法所称有关领导和工作人员,是指各相关部门(组织)的主要领导、分管领导和直接责任人员。

- 追究相关人员责任的方式包括：

- (一)责令限期整改；

- (二)组织处理；

- 党纪政纪处分。

- 组织处理的方式为诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、调离工作岗位或停职离岗培训、免职、责令辞职、辞退。

- 以上追究方式可以单独或合并适用，也可以依据《中华人民共和国公务员法》等规定采取其他追究方式。

- 第十九条 国家机关、社会团体、国有企事业单位、群众性自治组织参与、实施违法建筑的，要在整改拆除期限内自行整改拆除违法建筑，拒不整改拆除或阻碍违法建筑查处工作的，依据相关规定给予党纪政纪处分或组织处理。

- 第二十条 公职人员、党员、干部、人大代表、政协委员、村居干部等参与、实施违法建筑的，要在整改拆除期限内自行整改拆除违法建筑，拒不整改拆除或阻碍违法建筑查处工作的，由其所在单位(组织)、上级主管部门或者纪检监察机关进行预警约谈，提出告诫，督促限期改正。逾期仍未改正的，依照干部管理权限和处分权限作出党纪政纪处分或组织处理。

- 第二十一条 街道的责任人员有下列情形之一的,经督促未整改落实的，给予行政追责或者组织处理：

- (一)对拆除违法建筑工作领导不力，督促检查不到位，导致本辖区1年内发生违法建设行为3起以上的；

- 街道、社区(村、居)未建立新建违法建筑防控网格和落实巡查、协调责任的；

- 对新建违法建筑未按规定要求组织拆除的；

- 对因处置新建违法建筑引发的影响社会稳定和社会治安等问题处置不及时、不到位、工作不力的；

(五)有其他不履行或不正确履行新建违法建设查处职责行为的。

第二十二条 执法部门的责任人员不按照本办法规定的，有下列情形之一的，经督促未整改落实的，按照《龙湾区行政过错行为责任追究办法》的相关规定，给予行政追责或者组织处理：

(一)未建立新建违法建筑防控网格，未向社会公布举报电话；

- 未建立和落实日常巡查和防控制度的；

- 未依法处置新建违法建筑，造成行政败诉的；

(四)其他相关违纪违法行为，造成严重后果的。

第二十三条 协查部门的责任人员不履行协助防控新建违建职责，协助不力或为以违法建筑作为生产、经营场所办理相关证照、登记或备案手续和提供供水、供电、供气、通讯等服务，加大新建违建拆除难度的，给予行政追责或者组织处理。

在控制和查处违法建筑的行政执法活动中，供水、供电、供气企业应当提供协作和配合而未提供的，对单位予以通报批评；情节严重的，追究主要领导、分管领导和直接责任人的责任。

单位或者个人就违法建筑申请办理供水、供电、供气等手续的，违法建筑处置决定执行完毕前，供电、供水、供气等单位不得办理。如为单位或者个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的，由区城管执法局依照《浙江省违法建筑处置规定》第二十七条，没收违法所得，可以并处一万元以上五万元以下罚款。

第二十四条 责任人员有下列情形之一的,应当从重、加重处分或组织处理;情节严重,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理：

(一)在整治和查处违法建筑管控工作中利用职务之便为自己或者他人谋取私利,以及贪污、受贿的；

(二)因整治和查处违法建筑管控工作不力，发生重大安全事故的；

(三)因失职、渎职造成违法建筑行为严重或者社会影响恶劣的；

(四)有其他应当从重、加重处分或者组织处理情节的。

第二十五条  责任人员有下列情形之一的，可以从轻、减轻、免予处分或者组织处理：

(一)主动接受检查并及时进行纠正的；

- 积极挽回经济损失和社会影响的；

- 有其他可以从轻、减轻、免予处分或者组织处理情节的。

- 第二十六条 本办法所涉及的责任追究，依照人事管理权限和行政处分审批权限的有关规定办理。各有关行政执法部门应当按照各自职责及管理权限，负责追究行政过错责任人的行政过错责任；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 附  则

- 第二十七条 本办法自发布之日起施行。