温州市龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室

文件

温州市龙湾区“五水共治”工作领导小组办公室

温龙改拆办〔2014〕22号

关于开展无违建河道创建活动的实施意见

各街道办事处：

为贯彻市委、市政府“三改一拆”、“五水共治”的工作要求，促进我区“三改一拆”、“五水共治”的深入开展，决定在全区范围内开展无违建河道创建活动。现提出如下实施意见：

一、指导思想

认真贯彻落实省市关于开展“三改一拆”、“五水共治”行动的工作要求，进一步发挥“三改一拆”、“五水共治”行动在加快我区经济建设和社会发展中的重要作用。积极清理历史遗留的存量违法建筑，健全违法建筑的长效管控机制，推动“浙南美丽水乡”建设，促进经济转型发展，不断提升人民群众生活水平。

二、工作目标

拆除龙湾区市、区、街道三级河道两侧河道管理控制区内的违法建筑，力争全区2014年底完成179条河道无违建创建工作，其中包括市级河道2条、区级河道20条、街道级河道157条。

三、工作安排

（一） 调查摸底（2014年9月15日前完成）

按属地管理原则，各街道要安排人员力量，对我区要求创建的179条市、区、街道三级河道两侧违法建筑进行普查，将采集的违法建筑地点、面积、违章类型进行分类，上报区“三改一拆”办公室，时间截止到2014年9月15日。

（二） 组织实施（2014年9月-2014年11月）

1.2014年9月中旬开始，全面启动“无违建河道”创建工作。各街道按照“无新违建发生、逐步清理老违建”的要求，结合辖区实际，倒排计划，攻坚克难。明确每处违法建筑的处置时间、落实责任，全力确保创建目标任务的实现。各街道办事处应将无违建河道的创建同“三改一拆”、“五水共治”工作相结合，突出河道管理控制区内的违法建筑、污染企业违法建筑及生活违章棚搭建的拆除。同时，要注意资料积累和汇总，并做好相关台帐，按时上报区“无违建”创建领导小组办公室。

2.从2014年9月下旬开始，各街道于每月10日前，将无违建河道创建情况报区治水办，为确保无违建河道创建工作的进度，河道创建实行边申报边验收。区治水办、区“三改一拆”办组织核查小组，对各街道上报的无违建河道创建进行全面核查、验收。

（三）总结提升 （2014年12月底完成）

2014年12月上旬，由街道对照《无违建河道创建考核办法》（另行发文），对相关村无违建河道创建工作开展自查，并及时整改发现的问题，完善工作台账。

四、 工作要求

（一） 提高思想认识，加强组织领导。各街道要充分认识开展无违建河道创建活动工作的必要性和紧迫性，切实加强组织领导，细化工作方案，落实专人负责，形成“统一领导，多方配合”的工作格局。

（二） 加大创建力度，把握时间节点。各街道要结合“三改一拆”、“五水共治”，推进无违建河道创建工作。要根据时间表，合理布置创建任务，做到全程跟踪、专项核查、确保重点、及时整改、狠抓落实。

（三） 强化创建监管，严查拆后反弹。严控创建河道的拆后回潮现象，各街道办事处须拆违控违两手抓，结合河长巡查制度，落实责任，及时遏制创建河道拆后回潮。

附件：龙湾区河道基本情况表

龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室

龙湾区“五水共治”工作领导小组办公室

2014年8月20日

附件

龙湾区河道基本情况表

| 序号 | 街道 | 河道（段）名称 | 河道级别 | 河道起讫点 |  | 河道长度 | 跨界情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |
| 1 | 永中街道 | 永强塘河 | 区级 | 海滨交界 | 黄石山后河 | 7.666 |  |  |
| 2 | 永中街道 | 永昌沙河 | 区级 | 双岙水库 | 猪槽丼 | 3.05 |  |  |
| 3 | 永中街道 | 永中直河 | 区级 | 龙水河 | 永强塘河 | 4.249 |  |  |
| 4 | 永中街道 | 龙水河 | 区级 | 永中直河 | 万一东河 | 4.174 |  |  |
| 5 | 永中街道 | 双桥河 | 区级 | 黄石山后河 | 永中直河 | 2.423 |  |  |
| 6 | 永中街道 | 水心河 | 区级 | 双桥河 | 瑶溪交界 | 3.856 |  |  |
| 7 | 永中街道 | 黄石山后河（轮船河） | 区级 | 塘前滩 | 迪义桥 | 4.689 |  |  |
| 8 | 永中街道 | 南山河 | 街道级 | 郑宅中横河 | 天柱寺山下 | 1.253 |  |  |
| 9 | 永中街道 | 郑宅新河 | 街道级 | 中横河 | 山下 | 0.488 |  |  |
| 10 | 永中街道 | 中横河 | 街道级 | 南山河 | 下路宅河 | 4.348 |  |  |
| 11 | 永中街道 | 郑宅沙河 | 街道级 | 中横河 | 山下 | 0.92 |  |  |
| 12 | 永中街道 | 郑宅北山河 | 街道级 | 中横河 | 山下 | 0.692 |  |  |
| 13 | 永中街道 | 交界河 | 街道级 | 中横河 | 山下 | 0.24 |  |  |
| 14 | 永中街道 | 刘宅东河 | 街道级 | 中横河 | 永强塘河 | 0.691 |  |  |
| 15 | 永中街道 | 横浃潭 | 街道级 | 中横河 | 北山下 | 0.165 |  |  |
| 16 | 永中街道 | 前新河 | 街道级 | 山下 | 中横河 | 0.764 |  |  |
| 17 | 永中街道 | 下浃儿河 | 街道级 | 度山沙河 | 农田 | 0.668 |  |  |
| 18 | 永中街道 | 度山沙河 | 街道级 | 山下 | 永强塘河 | 1.403 |  |  |
| 19 | 永中街道 | 直头河 | 街道级 | 山下 | 中横河 | 0.587 |  |  |
| 20 | 永中街道 | 后边浃河 | 街道级 | 山下 | 中横河 | 0.681 |  |  |
| 21 | 永中街道 | 长八浃 | 街道级 | 山下 | 中横河 | 0.765 |  |  |
| 22 | 永中街道 | 庙上塘桥河 | 街道级 | 沙河 | 虹桥河 | 1.444 |  |  |
| 23 | 永中街道 | 虹桥河 | 街道级 | 庙山塘桥河 | 永强塘河 | 0.368 |  |  |
| 24 | 永中街道 | 下河 | 街道级 | 下路宅河 | 虹桥河 | 0.929 |  |  |
| 25 | 永中街道 | 西门浃 | 街道级 | 永昌横河 | 中横河 | 0.787 |  |  |
| 26 | 永中街道 | 永昌横河 | 街道级 | 西门浃 | 西岸河 | 0.962 |  |  |
| 27 | 永中街道 | 上苍浃 | 街道级 | 中横河 | 永中公路 | 0.296 |  |  |
| 28 | 永中街道 | 下路宅河 | 街道级 | 西岸林渎河 | 永强塘河 | 0.619 |  |  |
| 29 | 永中街道 | 西岸林渎河 | 街道级 | 永昌沙河 | 下路宅河 | 0.883 |  |  |
| 30 | 永中街道 | 西扎河 | 街道级 | 朱垟村 | 永中沙河 | 0.681 |  |  |
| 31 | 永中街道 | 朱垟河 | 街道级 | 朱垟村 | 永中沙河 | 0.635 |  |  |
| 32 | 永中街道 | 永中沙河 | 街道级 | 沧上河 | 猪槽丼 | 0.627 |  |  |
| 33 | 永中街道 | 拜圣桥河 | 街道级 | 下路宅河 | 街后河 | 0.933 |  |  |
| 34 | 永中街道 | 下丰河 | 街道级 | 下路宅河 | 永强塘河 | 0.238 |  |  |
| 35 | 永中街道 | 中央汇河 | 街道级 | 永强塘河 | 镇标路 | 0.321 |  |  |
| 36 | 永中街道 | 沧上河 | 街道级 | 永中沙河 | 永强塘河 | 1.241 |  |  |
| 37 | 永中街道 | 上璜河 | 街道级 | 沧上河 | 永中直河 | 0.831 |  |  |
| 38 | 永中街道 | 街后河 | 街道级 | 拜圣桥河 | 永中直河北头桥 | 0.74 |  |  |
| 39 | 永中街道 | 梨头嘴河 | 街道级 | 永中直河 | 上璜河 | 0.496 |  |  |
| 40 | 永中街道 | 中心区河 | 街道级 | 双桥河 | 上京新河 | 1.168 |  |  |
| 41 | 永中街道 | 上京浃 | 街道级 | 黄石山后河 | 永中直河 | 0.869 |  |  |
| 42 | 永中街道 | 吴渎桥河 | 街道级 | 黄石山后河 | 永中直河 | 0.852 |  |  |
| 43 | 永中街道 | 河泥荡和 | 街道级 | 永强塘河 | 永强塘河 | 1.142 |  |  |
| 44 | 永中街道 | 上京新河 | 街道级 | 双桥河 | 黄石山后河 | 1.473 |  |  |
| 45 | 永中街道 | 涨蓝河 | 街道级 | 龙水河 | 永强路 | 1.052 |  |  |
| 46 | 永中街道 | 中央线河 | 街道级 | 水心河 | 横浃河 | 0.977 |  |  |
| 47 | 永中街道 | 北洋直河 | 街道级 | 水心河 | 龙水河 | 0.829 |  |  |
| 48 | 永中街道 | 王宅东河 | 街道级 | 大横溪 | 王宅 | 0.556 |  |  |
| 49 | 永中街道 | 西周浃 | 街道级 | 西周东河 | 龙水小学 | 0.633 |  |  |
| 50 | 永中街道 | 西周东河 | 街道级 | 西周河 | 王宅东河 | 0.43 |  |  |
| 51 | 永中街道 | 曹宅河 | 街道级 | 洽桥河 | 西周河 | 0.485 |  |  |
| 52 | 永中街道 | 后郑浃 | 街道级 | 西周河 | 农田 | 0.515 |  |  |
| 53 | 永中街道 | 后郑河 | 街道级 | 横河湾河 | 洽桥河 | 1.234 |  |  |
| 54 | 永中街道 | 洽桥河 | 街道级 | 黄石山后河 | 曹宅河 | 0.552 |  |  |
| 55 | 永中街道 | 和尚浃 | 街道级 | 朱桥河 | 农田 | 0.701 |  |  |
| 56 | 永中街道 | 朱桥河 | 街道级 | 黄石山后河 | 横河湾河 | 1.051 |  |  |
| 57 | 永中街道 | 横河湾河 | 街道级 | 新河 | 后郑河 | 0.881 |  |  |
| 58 | 永中街道 | 后垟河 | 街道级 | 新河 | 轮船河 | 0.825 |  |  |
| 59 | 永中街道 | 新河 | 街道级 | 横河湾河 | 农田 | 0.399 |  |  |
| 60 | 永中街道 | 东郑河 | 街道级 | 后垟河 | 下湾河 | 0.248 |  |  |
| 61 | 永中街道 | 下洋田河 | 街道级 | 黄石山后河 | 东郑 | 0.506 |  |  |
| 62 | 永中街道 | 新开河 | 街道级 | 黄石山后河 | 瑶溪界 | 1.294 |  |  |
| 63 | 永中街道 | 西周河 | 街道级 | 洽桥河 | 瓯海大道 | 0.98 |  |  |
| 64 | 永中街道 | 东半河 | 街道级 | 双砢河 | 环一河 | 0.452 |  |  |
| 65 | 永中街道 | 衙前河 | 街道级 | 永强塘河 | 下河儿 | 0.594 |  |  |
| 66 | 永中街道 | 东林西河 | 街道级 | 水心河 | 永宁路口 | 0.455 |  |  |
| 67 | 蒲州街道 | 汤家桥河 | 市级 | 温州大道 | 机场大道 | 1.859 | 生态园 |  |
| 68 | 蒲州街道 | 上江河 | 市级 | 瓯海交界 | 蒲州水闸 | 3.011 | 鹿城 |  |
| 69 | 蒲州街道 | 蒲州河 | 市级 | 江前河河口 | 蒲州水闸 | 1.724 | 生态园 |  |
| 70 | 蒲州街道 | 上庄河 | 区级 | 温州大道 | 状元交界 | 0.937 | 状元 |  |
| 71 | 蒲州街道 | 屿田河 | 区级 | 温州大道 | 机场大道 | 1.025 |  |  |
| 72 | 蒲州街道 | 天马落河 | 区级 | 上江河 | 状元徐家桥 | 1.747 |  |  |
| 73 | 蒲州街道 | 李桥儿河 | 街道级 | 圣特立集团 | 瓯海大道 | 0.877 | 状元 |  |
| 74 | 蒲州街道 | 八甲潭河 | 街道级 | 兴国路 | 上庄河 | 1.102 |  |  |
| 75 | 蒲州街道 | 牌儿头河 | 街道级 | 黄屿 | 上江河 | 0.424 |  |  |
| 76 | 蒲州街道 | 郑家牌河 | 街道级 | 郑家牌 | 屿田河 | 0.377 |  |  |
| 77 | 蒲州街道 | 江前河 | 街道级 | 三垟交界 | 蒲州河 | 1.671 |  |  |
| 78 | 海滨街道 | 黄石山后河（轮船河） | 区级 | 永中交界 | 蓝田水闸 | 2.16 |  |  |
| 79 | 海滨街道 | 中横河 | 区级 | 永兴交界 | 北新河 | 3.848 |  |  |
| 80 | 海滨街道 | 环场河 | 区级 | 永兴交界 | 北新沥 | 4.608 |  |  |
|  | 海滨街道 |  | 区级 | 教新直河 | 机场河 | 1.918 |  |  |
|  | 海滨街道 |  | 区级 | 沙城河 | 中横河 | 0.28 |  |  |
| 81 | 海滨街道 | 滨海塘河 | 区级 | 永兴交界 | 城东水闸 | 6.93 |  |  |
| 82 | 海滨街道 | 下横河 | 区级 | 永兴交界 | 永强机场 |  |  |  |
| 83 | 海滨街道 | 横浃河 | 街道级 | 永兴界 | 沙前河 | 0.744 | 永兴、海滨 |  |
| 84 | 海滨街道 | 西河 | 街道级 | 永兴交界 | 沙前河 | 0.622 |  |  |
| 85 | 海滨街道 | 新河 | 街道级 | 横浃河 | 蟾钟直河 | 0.478 |  |  |
| 86 | 海滨街道 | 蟾钟直河 | 街道级 | 西河 | 中横河 | 1.294 |  |  |
|  | 海滨街道 |  | 街道级 | 环场河 | 蟾钟荡园 |  |  |  |
| 87 | 海滨街道 | 沙前河 | 街道级 | 横浃河 | 沙城河 | 1.332 |  |  |
| 88 | 海滨街道 | 沙城河 | 街道级 | 沙前河 | 上横河 | 1.416 |  |  |
| 89 | 海滨街道 | 上横河 | 街道级 | 沙城河 | 小陡门河 | 1.608 |  |  |
| 90 | 海滨街道 | 建新直河 | 街道级 | 沙城河 | 中横河 | 0.27 |  |  |
| 91 | 海滨街道 | 沙中直河 | 街道级 | 沙城河 | 中横河 | 0.254 |  |  |
| 92 | 海滨街道 | 沙北直河 | 街道级 | 沙城河 | 中横河 | 0.369 |  |  |
| 93 | 海滨街道 | 教新直河 | 街道级 | 上横河 | 中横河 | 0.247 |  |  |
| 94 | 海滨街道 | 北新河 | 街道级 | 环场河 | 上横河 | 0.919 |  |  |
| 95 | 海滨街道 | 沙河 | 街道级 | 沙城河 | 教场河 | 1.116 |  |  |
| 96 | 海滨街道 | 教场河 | 街道级 | 上横河 | 宁村城河 | 0.62 |  |  |
| 97 | 海滨街道 | 宁村城河 | 街道级 | 上横河 | 东门河 | 2.158 |  |  |
| 98 | 海滨街道 | 城底河 | 街道级 | 宁村城河 | 太平桥头 | 0.436 |  |  |
| 99 | 海滨街道 | 宁村南河 | 街道级 | 宁村城河 | 永中交界 | 0.877 |  |  |
| 100 | 海滨街道 | 宁村北河 | 街道级 | 宁村城河 | 永中交界 | 0.624 | 永中、海滨 |  |
| 101 | 海滨街道 | 陈宅浃河 | 街道级 | 宁村南河 | 瓯海大道 | 0.282 |  |  |
| 102 | 海滨街道 | 杨柳洞河 | 街道级 | 海滨河-2 | 渔池村旁 | 0.606 |  |  |
| 103 | 海滨街道 | 后半垟河 | 街道级 | 杨柳垌河 | 沙河 | 0.36 |  |  |
| 104 | 海滨街道 | 仙人顶河 | 街道级 | 沙前河 | 后半垟河 | 0.829 |  |  |
| 105 | 海滨街道 | 海滨河-2 | 街道级 | 横浃河 | 金朝大酒店 | 0.71 |  |  |
| 106 | 海滨街道 | 海滨河-1 | 街道级 | 杨柳洞河 | 沙前河 | 0.712 |  |  |
| 107 | 海滨街道 | 东门河 | 街道级 | 城底河 | 金家桥河 | 0.514 |  |  |
| 108 | 海滨街道 | 金家桥河 | 街道级 | 陡门河 | 沙角滩头河 | 0.637 |  |  |
| 109 | 海滨街道 | 沙角滩头河 | 街道级 | 金家桥河 | 永中交界 | 1.232 |  |  |
| 110 | 海滨街道 | 蓝田河 | 街道级 | 沙角滩头河 | 蓝田水闸 | 0.68 |  |  |
| 111 | 海滨街道 | 哨所河 | 街道级 | 金家桥河 | 黄石山后河 | 1.422 |  |  |
| 112 | 海滨街道 | 陡门河 | 街道级 | 上横河 | 哨所河 | 1.1 |  |  |
| 113 | 海滨街道 | 计衙河 | 街道级 | 黄石山后河 | 蓝田出海闸 | 0.408 |  |  |
| 114 | 海滨街道 | 宁村直河 | 街道级 | 上横河 | 荡园 | 0.682 |  |  |
| 115 | 海滨街道 | 海滨下横河 | 街道级 | 环场河 | 宁村直河 | 0.834 |  |  |
|  | 海滨街道 |  | 街道级 | 沙北沥 | 下横河 | 1.536 |  |  |
| 116 | 海滨街道 | 宁村南荡河 | 街道级 | 下横河 | 机场河 | 0.8 |  |  |
| 117 | 海滨街道 | 机场河 | 街道级 | 环场河 | 城东水闸 | 2.132 |  |  |
| 118 | 海滨街道 | 堤坝河 | 街道级 | 蓝田标准厂房 | 城东水闸 | 6.006 |  |  |
| 119 | 海滨街道 | 南荡横河 | 街道级 | 海滨下横河 | 环场河 | 1.839 |  |  |
| 120 | 海滨街道 | 蟾钟南浃 | 街道级 | 养殖塘 | 蟾钟沥 | 0.346 |  |  |
| 121 | 海滨街道 | 蟾钟沥 | 街道级 | 环场河 | 滨海塘河 | 1.646 |  |  |
| 122 | 海滨街道 | 鱼池河 | 街道级 | 环场河 | 环场河 | 0.711 |  |  |
| 123 | 海滨街道 | 蟾钟北浃 | 街道级 | 蟾钟沥 | 养殖塘 | 0.654 |  |  |
| 124 | 海滨街道 | 建新沥 | 街道级 | 环场河 | 下横河 | 0.372 |  |  |
| 125 | 海滨街道 | 沙中沥 | 街道级 | 环场河 | 滨海塘河 | 0.289 |  |  |
| 126 | 海滨街道 | 沙北沥 | 街道级 | 环场河 | 滨海塘河 | 0.625 |  |  |
| 127 | 海滨街道 | 教新沥 | 街道级 | 环场河 | 滨海塘河 | 0.35 |  |  |
| 128 | 永兴街道 | 永强塘河 | 区级 | 滨海园区交界 | 永中交界 | 4.352 | 沙城、海滨 |  |
| 129 | 永兴街道 | 水潭河 | 区级 | 永强塘河 | 上河儿 | 0.534 |  |  |
| 130 | 永兴街道 | 中横河 | 区级 | 滨海园区交界 | 海滨交界 | 2.034 | 沙城、海滨 |  |
| 131 | 永兴街道 | 滨海塘河 | 区级 | 滨海园区交界 | 海滨交界 | 5.148 | 沙城、海滨 |  |
| 132 | 永兴街道 | 下横河 | 区级 | 滨海园区交界 | 海滨交界 | 4.66 | 沙城、海滨 |  |
| 133 | 永兴街道 | 康一新浃 | 街道级 | 永强塘河 | 下河儿 | 0.924 |  |  |
| 134 | 永兴街道 | 上河儿 | 街道级 | 康一新浃 | 海滨交界 | 2.247 |  |  |
| 135 | 永兴街道 | 下河儿 | 街道级 | 康一沥 | 海滨交界 | 2.508 |  |  |
| 136 | 永兴街道 | 南门河 | 街道级 | 上河儿 | 下何人 | 0.285 |  |  |
| 137 | 永兴街道 | 衙前河 | 街道级 | 永强塘河 | 下河儿 | 0.133 |  |  |
| 138 | 永兴街道 | 康一沥 | 街道级 | 下河儿 | 中横河 | 1.166 |  |  |
| 139 | 永兴街道 | 康二沥 | 街道级 | 下河儿 | 通海大道 | 1.474 |  |  |
| 140 | 永兴街道 | 康三沥 | 街道级 | 下河儿 | 滨海塘河 | 4.823 |  |  |
| 141 | 永兴街道 | 康四沥 | 街道级 | 中横河 | 滨海塘河 | 3.109 |  |  |
| 142 | 永兴街道 | 榕南沥 | 街道级 | 下河儿 | 下横河 | 4.598 |  |  |
| 143 | 永兴街道 | 乐一沥 | 街道级 | 下河儿 | 滨海塘河 | 5.283 |  |  |
| 144 | 永兴街道 | 乐二沥 | 街道级 | 下河儿 | 下横河 | 4.48 |  |  |
| 145 | 永兴街道 | 永乐沥 | 街道级 | 中横河 | 滨海塘河 | 2.853 |  |  |
| 146 | 永兴街道 | 民乐沥 | 街道级 | 下河儿 | 下横河 | 4.367 |  |  |
| 147 | 永兴街道 | 大塘沥 | 街道级 | 下河儿 | 下横河 | 4.188 |  |  |
| 148 | 永兴街道 | 小塘沥 | 街道级 | 大塘沥 | 中横河 | 1.308 |  |  |
| 149 | 永兴街道 | 五溪沥 | 街道级 | 五溪村 | 五溪村 | 8.057 |  |  |
| 150 | 永兴街道 | 韦四浦 | 街道级 | 滨海三道 | 经六路 | 1.673 |  | 空港新区 |
| 151 | 永兴街道 | 经五浦 | 街道级 | 温州大道 | 湿地公园 | 1.226 |  | 空港新区 |
| 152 | 永兴街道 | 经二支河 | 街道级 | 北新村 | 小陡村 | 0.51 |  | 空港新区 |
| 153 | 永兴街道 | 四甲浦河 | 街道级 | 经五路 | 环城河 | 1.104 |  | 空港新区 |
| 154 | 永兴街道 | 经五河 | 街道级 | 百米大道 | 纬七路 | 1.926 |  | 空港新区 |
| 155 | 永兴街道 | 纬一浦 | 街道级 | 经五支路 | 经六路 | 1.177 |  | 空港新区 |
| 156 | 永兴街道 | 城中河 | 街道级 | 滨海六道 | 金海三道 | 1.520 |  | 空港新区 |
| 157 | 永兴街道 | 环城河 | 街道级 | 空港大道 | 纬六支路 | 5.000 |  | 空港新区 |
| 158 | 状元街道 | 诸宅南山浃 | 街道级 | 诸宅河口 | 兴民路边 | 0.399 |  |  |
| 159 | 状元街道 | 宅西河 | 街道级 | 瓯海交界 | 元庄小学 | 0.869 | 瓯海 |  |
| 160 | 状元街道 | 前王河 | 街道级 | 新桥头 | 高速桥 | 0.773 |  |  |
| 161 | 状元街道 | 三廊桥北河 | 街道级 | 三廊桥粮库 | 东风头 | 1.086 | 瓯海 |  |
| 162 | 状元街道 | 甘岙河 | 街道级 | 三廊桥河口 | 甘岙榕村 | 0.237 |  |  |
| 163 | 状元街道 | 上京横河 | 街道级 | 李桥儿河口 | 三廊桥河 | 0.479 | 蒲州 |  |
| 164 | 状元街道 | 西台浃 | 街道级 | 十字河口 | 西台菜场 | 0.332 |  |  |
| 165 | 状元街道 | 西山浃 | 街道级 | 状元水厂 | 瓯海大道 | 0.627 |  |  |
| 166 | 状元街道 | 山西岙河 | 街道级 | 十字河口 | 瓯海大道 | 0.844 |  |  |
| 167 | 状元街道 | 御史桥河 | 街道级 | 十字河 | 御史桥东头 | 0.842 |  |  |
| 168 | 状元街道 | 横街内河 | 街道级 | 二十中 | 隶头 | 0.896 |  |  |
| 169 | 状元街道 | 三廊桥河 | 区级 | 瓯海交界 | 石坦铁路桥 | 2.316 | 瓯海 |  |
| 170 | 状元街道 | 上庄河 | 区级 | 蒲州交界 | 石坦河 | 0.586 | 蒲州 |  |
| 171 | 状元街道 | 石坦河 | 区级 | 石坦铁路桥 | 二十中 | 1.944 |  |  |
| 172 | 状元街道 | 横街河 | 区级 | 二十中 | 状元水闸 | 0.477 |  |  |
| 173 | 状元街道 | 十字河 | 区级 | 状元廊桥 | 石坦岙 | 2.503 |  |  |
| 174 | 状元街道 | 天马落河 | 区级 | 状元徐家桥 | 公安分局 | 1.268 | 蒲州 |  |
| 175 | 状元街道 | 状元河 | 区级 | 茅竹林翻水站 | 二十中 | 2.13 |  |  |
| 176 | 状元街道 | 草金河 | 街道级 | 山下坦河口 | 彭垟 | 1.201 |  |  |
| 177 | 状元街道 | 鱼垟河 | 街道级 | 山下坦河口 | 上河头 | 0.73 |  |  |
| 178 | 状元街道 | 大岙溪 | 街道级 | 高速桥 | 大岙溪垅 | 0.858 |  |  |
| 179 | 状元街道 | 诸宅浃 | 街道级 | 诸宅河口 | 环山路边 | 0.217 |  |  |
| 180 | 瑶溪街道 | 北山河 | 区级 | 瑶溪交界 | 龙东邮电路 | 2.76 |  | 高新 |
| 181 | 瑶溪街道 | 盈田浃 | 街道级 | 盈田 | 北山河 | 0.335 |  | 高新 |
| 182 | 瑶溪街道 | 后陈后半河头 | 街道级 | 黄石加油站 | 后陈东头 | 0.501 |  | 高新 |
| 183 | 瑶溪街道 | 塘河 | 街道级 | 后陈东头 | 破脚裂河 | 0.402 |  | 高新 |
| 184 | 瑶溪街道 | 破脚裂河 | 街道级 | 温州人造革 | 纪梵喜服饰 | 1.164 |  | 高新 |
| 185 | 瑶溪街道 | 垟儿河 | 街道级 | 东桥头 | 四十亩大河 | 0.343 |  | 高新 |
| 186 | 瑶溪街道 | 四十亩大河 | 街道级 | 垟儿河 | 三十亩 | 0.297 |  | 高新 |
| 187 | 瑶溪街道 | 是十亩河 | 街道级 | 四十亩大河 | 洞头袋 | 0.571 |  | 高新 |
| 188 | 瑶溪街道 | 四十亩直河 | 街道级 | 四十亩大河 | 大浦河 | 0.585 |  | 高新 |
| 189 | 瑶溪街道 | 大浦河 | 街道级 | 沙岙儿车桥 | 一帆农药厂 | 2.825 |  | 高新 |
| 190 | 瑶溪街道 | 沙岙儿河 | 街道级 | 沙岙儿台背 | 沙岙儿车桥 | 0.798 |  | 高新 |
| 191 | 瑶溪街道 | 大横溪 | 街道级 | 直浃潭 | 王宅东河 | 0.571 |  |  |
| 192 | 瑶溪街道 | 直河 | 街道级 | 草河 | 瑶溪河 | 0.849 |  |  |
| 193 | 瑶溪街道 | 前池浃 | 街道级 | 前浃池 | 轮船河 | 0.666 |  |  |
| 194 | 瑶溪街道 | 小横河 | 街道级 | 轮船河 | 破袋河 | 0.508 |  |  |
| 195 | 瑶溪街道 | 破袋河 | 街道级 | 瑶溪河 | 万吨码头 | 1.497 |  |  |
| 196 | 瑶溪街道 | 大段河 | 街道级 | 下南山 | 瑶溪河 | 0.829 |  |  |
| 197 | 瑶溪街道 | 苏川浃 | 街道级 | 榕树 | 瑶溪河 | 0.588 |  |  |
| 198 | 瑶溪街道 | 前戕浃 | 街道级 | 前戕 | 瑶溪河 | 0.323 |  |  |
| 199 | 瑶溪街道 | 底岭下浃 | 街道级 | 前戕健身场 | 瑶溪河 | 0.455 |  |  |
| 200 | 瑶溪街道 | 龙船浃 | 街道级 | 茅永路 | 瑶溪河 | 0.125 |  |  |
| 201 | 瑶溪街道 | 后潭浃 | 街道级 | 茅永路 | 瑶溪河 | 0.082 |  |  |
| 202 | 瑶溪街道 | 殿后河 | 街道级 | 殿后 | 璋浃桥 | 0.374 |  |  |
| 203 | 瑶溪街道 | 朱宅新河 | 街道级 | 板帐河 | 东岸浃 | 1.317 |  |  |
| 204 | 瑶溪街道 | 下河滨河 | 街道级 | 瑶溪河 | 朱宅新河 | 0.681 |  |  |
| 205 | 瑶溪街道 | 朱院头浃 | 街道级 | 瑶溪河 | 门前河 | 0.701 |  |  |
| 206 | 瑶溪街道 | 朱宅门前河 | 街道级 | 朱院头浃 | 朱宅新河 | 0.596 |  |  |
| 207 | 瑶溪街道 | 七瓜戕河 | 街道级 | 草河 | 门前河 | 0.531 |  |  |
| 208 | 瑶溪街道 | 直垟河 | 街道级 | 水心新河 | 草河 | 1.041 |  |  |
| 209 | 瑶溪街道 | 和尚潭 | 街道级 | 草河 | 农田 | 0.504 |  |  |
| 210 | 瑶溪街道 | 北专河 | 街道级 | 鸡蛋坑 | 草河 | 0.707 |  |  |
| 211 | 瑶溪街道 | 鸡蛋坑 （上井河） | 街道级 | 北专河 | 农田 | 0.265 |  |  |
| 212 | 瑶溪街道 | 南垟新河 | 街道级 | 北专河 | 草河 | 0.932 |  |  |
| 213 | 瑶溪街道 | 直浃潭 | 街道级 | 农田 | 轮船河 | 0.299 |  |  |
| 214 | 瑶溪街道 | 浃底河 | 街道级 | 大王井河 | 叶氏大宗祠 | 0.299 |  |  |
| 215 | 瑶溪街道 | 岩桥头浃 | 街道级 | 大王井河 | 浃底赛程场 | 0.475 |  |  |
| 216 | 瑶溪街道 | 拆降河 | 街道级 | 殿后河 | 老鸭翼河 | 0.673 |  |  |
| 217 | 瑶溪街道 | 老鸭翼河 | 街道级 | 瑶溪河 | 永胜东岸 | 0.441 |  |  |
| 218 | 瑶溪街道 | 瑶街河 | 街道级 | 老鸭翼河 | 瑶街浃潭 | 0.62 |  |  |
| 219 | 瑶溪街道 | 环一西河 | 街道级 | 板帐河 | 农田 | 0.901 |  |  |
| 220 | 瑶溪街道 | 环一东河 | 街道级 | 板帐河 | 环一牌坊 | 1.27 |  |  |
| 221 | 瑶溪街道 | 横河 | 街道级 | 瑶街河 | 东岸浃 | 0.405 |  |  |
| 222 | 瑶溪街道 | 东岸浃 | 街道级 | 雄心东岸 | 板帐河 | 0.842 |  |  |
| 223 | 瑶溪街道 | 板帐河 | 街道级 | 大宗河 | 环一西河 | 0.746 |  |  |
| 224 | 瑶溪街道 | 大宗河 | 街道级 | 前岸榕树 | 下河滨河 | 0.313 |  |  |
| 225 | 瑶溪街道 | 瑶溪河 | 区级 | 瑶溪风景区售票亭 | 东平水闸 | 5.844 |  |  |
| 226 | 瑶溪街道 | 水心河 | 区级 | 瑶溪河 | 黄屿东河 | 3.856 |  |  |
| 227 | 瑶溪街道 | 草河 | 区级 | 瑶溪河 | 黄石山后河 | 2.028 |  |  |
| 228 | 瑶溪街道 | 黄石山后河（轮船河） | 区级 | 瑶溪河 | 永中界 | 2.556 |  |  |
| 229 | 瑶溪街道 | 龙湾河 | 区级 | 黄石山后河 | 龙湾水闸 | 1.202 |  |  |
| 230 | 瑶溪街道 | 山洞河 | 区级 | 茅竹林翻水站 | 瑶溪河 | 0.344 |  |  |
| 231 | 瑶溪街道 | 龙水河 | 区级 | 黄石山后河 | 环一东河 |  |  |  |
| 232 | 瑶溪街道 | 大王井河 | 街道级 | 皇岙榕树 | 瑶溪河 | 2.141 |  |  |
| 233 | 瑶溪街道 | 下南山河 | 街道级 | 皇南小学 | 大王井河 | 0.285 |  |  |
| 234 | 瑶溪街道 | 河口直浃 | 街道级 | 大王井河 | 河口 | 0.232 |  |  |

抄送：市“三改一拆”办，市治水办，区委书记王军，区长陈应许，

区委常委、副区长陈栋,副区长伊柏峰。

温州市龙湾区“三改一拆”行动领导小组办公室          2014年8月20日印发