温龙创园办〔2014〕31号

龙湾区行政中心区及主要道路彩化提升实施方案

为改善城市形象、提升城市绿化品质，根据《温州市主要道路彩化提升实施方案》，结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标要求

根据道路沿线绿地实际情况，适当补植增种开花、彩叶的乔灌木和地被，丰富城市绿地季相变化，形成三季有花、四季有景的植物景观。

二、基本原则

（一）因地制宜。根据实地选择适合的树种和造景形式进行补植，不应对现状乔木造成破坏。

（二）技术创新。引选优良的开花、彩叶树种，推广立体绿化等新型技术，充分利用空间、增加绿量、丰富植物季相变化。

（三）经济节约。推广节约型绿地建设，选用合理规格的苗木，控制造价，以养护简便的乔木、大灌木为主，控制草花、模纹的数量，降低日后养护管理成本。

（三）管理优先。重视和加强日常养护管理，制定年度养护和资金保障计划，避免出现因养护不到位成为疤点。

三、时间安排

根据绿化季节性特点，按三个时间节点分片区逐步开展彩化改造工作。

（一）2014年5月底前完成以下7个地段

| 序号 | 道路名称 | 范 围 | 工 作 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区行政中心 | 区府大院内 | 根据彩化提升设计内容 | 中心区管委会 |
| 2 | 区行政中心 | 区府周边 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 3 | 温州大道 | 龙湾段 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 4 | 永强大道 | 龙湾段(瓯海大道-衙前) | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 5 | 河泥荡公园 | / | 整个公园彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 6 | 龙翔湖公园 | / | 整个公园彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 7 | 龙腾路 | 全线 | 沿线及节点彩色树种补植 | 状元街道 |

（二）2014年12月底前完成以下7个地段

| 序号 | 道路名称 | 范 围 | 工 作 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 高速东入口 | 根据入城口改造专项设计范围 | 根据入城口改造专项设计内容 | 区住建局 区城管与执法局 |
| 9 | 机场入口 | 根据入城口改造专项设计范围 | 根据入城口改造专项设计内容 | 龙湾国际机场 |
| 10 | 机场路 | 汤家桥-耐宝路口，根据入城口改造专项设计范围 | 根据入城口改造专项设计内容 | 区住建局 区城管与执法局 |
|  |  | 耐宝路口-茅竹岭隧道口 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 11 | 上江路 | 全线 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 12 | 龙江路 | 全线 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 13 | 永定路 | 全线 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |
| 14 | 瓯江路 | 龙湾段 | 根据设计方案调整 | 区公用事业建设指挥部 |

（三）2015年12月完成以下1个地段

| 序号 | 道路名称 | 范 围 | 工 作 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 瓯海大道 | 龙湾段 | 沿线及节点彩色树种补植 | 区城管与执法局 |

四、保障措施

（一）资金保障。区财政安排专项资金用于彩化提升工作，并积极争取市级财政对彩化项目的考核补助。

（二）简化建设程序。各责任单位要抓住绿化时机，简化建设程序，加快推进彩化工作。严格质量把关，保证彩苗成活率。

（三）加强养护管理。要合理安排养护计划，落实养护资金，确保提升工作取得实效。

温州市龙湾区创建国家园林城市领导小组办公室

2014年5月6日

温州市龙湾区创建国家园林城市领导小组办公室    2014年5月6日印发