温龙四三办〔2015〕3号

关于要求报送深化“四边三化”行动实施方案的通知

各牵头单位：

为深入贯彻市委、市政府《温州市深化“四边三化”行动方案（2015-2020年）》（温委办发〔2015〕72号）文件精神，推进我区深化“四边三化”工作，请各牵头单位根据《温州市深化“四边三化”行动方案（2015-2020年）》（温委办发〔2015〕72号）和《关于印发《温州市深化公路边“三化”行动实施方案》等8个文件的通知》（温生态办发〔2015〕11号），撰写我区深化“四边三化”行动实施方案，并于2015年7月1日（下周三）之前报送区“四边三化”办公室。

联系人：朱忠超   联系电话：13456010608（670608）

邮箱：1836690221@qq.com

附件：1.关于印发《温州市深化公路边“三化”行动实施方

案》等8个文件的通知（温生态办发〔2015〕11号）

2.关于印发《温州市深化“四边三化”行动方案（2015

－2020年）》的通知（温委办发〔2015〕72号）

温州市龙湾区“四边三化”工作领导小组办公室

2015年6月25日

温州市龙湾区“四边三化”工作领导小组办公室   2015年6月25日印发

附件1

温生态办发〔2015〕11号

关于印发《温州市深化公路边“三化”行动

实施方案》等8个文件的通知

各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会及市直属各单位：

- 为深入贯彻市委、市政府办公厅《温州市深化“四边三化”行动方案（2015-2020年）》（温委办发〔2015〕72号）文件精神，市生态办会同市交通运输局、市铁办、市水利局、市国土资源局、市民政局、市林业局、市城管与行政执法局、市旅游局联合制定了有关行动的实施方案和指导意见。现印发给你们，请认真实施。

- 附件：1.温州市深化公路边“三化”行动实施方案

- 2.温州市深化铁路边“三化”行动实施方案

- 3.温州市深化河边“三化”行动实施方案

- 4.温州市深化矿山生态环境治理行动实施方案

- 5.温州市深化青山白化治理实施方案

- 6.温州市深化“四边”区域绿化行动指导意见

- 7.温州市城区“三化”行动实施方案

- 8.温州市旅游景区“三化”行动实施方案

温州市生态办

2015年6月15日

附件1

温州市深化公路边“三化”行动实施方案

（2015—2020年）

一、工作目标

深化国省道公路边“三化”，到2017年，国省道公路两侧宜林地段绿化率达到96%以上；到2020年，国省道公路两侧宜林地段绿化率达到98%以上。全面建成国省道美丽生态示范路，形成春夏秋冬不同季相的绿化彩化景观风貌，打造靓丽的生态绿化景观带和风景线。

推进县道公路边“三化”，逐步推进乡村公路沿线“三化”。到2017年，全面清理和拆除县省道公路沿线堆积物、违法建筑和违法、无序非公路标志标牌，清理县道公路沿线垃圾、非法废品收购点和违法建筑。县道公路两侧宜林地段绿化率达到50%以上。以洁化、绿化带动美化，实现县道公路沿线整治美观、绿化梯次分布、环境优美协调。到2020年，县道公路两侧宜林地段绿化率达到70%以上，完成沿线建筑物立面整治，全市公路边（高速公路用地外缘起向外200米、普通国省道公路用地外缘起向外100米、县道公路用地外缘起向外30米、乡村公路用地外缘起向外10米）影响环境面貌的脏、乱、差问题得到全面整治。

二、主要任务

（一）国省道公路全线建成美丽生态示范路。从2015年开始，每年各县（市、区）选定辖区内高速公路或普通国省道公路5-10公里开展美丽生态示范路创建。按照“设计领先、立体种植、季相分明、色彩丰富、节点突出、设施完善、立面美化、庭院整洁”的要求，高标准设计、大力度推进。每年3月份各县（市、区）选定当年的“美丽生态示范路”创建路段，10月份前完成项目方案设计审查和前期工作，今冬明春组织实施，次年6月份组织考核验收。通过6年连续开展美丽生态示范路创建工作，国省道公路全线建成美丽生态示范路，形成一路一景的特色美丽廊道，创建美丽公路、美丽温州，达到全省领先、全国一流。

1.建成高速公路美丽生态示范公路290.834公里。甬台温高速湖雾岭隧道至浙闽收费站，桩号范围K1672+691-K1830+885，全长158.194公里；诸永高速括苍山隧道至永嘉枢纽段，桩号范围K163+170-K223+802，全长60.632公里；绕城高速北线，桩号范围K0+000-K26+400，全长26.4公里；金丽温高速南白象互通至花岩头隧道，桩号范围K0+000-K45+608，全长45.608公里。其中：

（1）鹿城区：合计18.75公里。甬台温永嘉鹿城瓯江分界线至龙湾鹿城分界线，桩号范围K1741+500～K1745+000，全长约3.5公里。金丽温高速梅岭隧道至梅岙大桥，桩号范围K13+687- K26+242，全长12.56公里；绕城高速仰义互通至瓯江永嘉分界线，桩号范围K0+000-K2+693，全长2.69公里。

（2）龙湾区：合计7公里。甬台温高速龙湾、鹿城分界线至大岙溪，桩号范围K1745+000-K1752+000，全长7公里。

（3）瓯海区：合计：26.28公里。金丽温高速南白象互通至梅岭隧道，桩号范围K0+000-K13+687，全长13.69公里；甬台温高速大岙溪至塘下互通，桩号范围k1752+000-K1764+590，全长12.59公里。

（4）乐清市：合计69.93公里。甬台温高速湖雾岭隧道至白露屿互通段，桩号范围K1672+691-K1740+522，全长67.83公里；绕城高速永嘉、乐清分界线至北白象互通，桩号范围K24+300-K26+400，全长2.1公里。

（5）瑞安市：合计：15.36公里。甬台温高速塘下互通至平阳、瑞安交界处，桩号范围K1764+590-K1779+949，全长15.36公里。

（6）永嘉县：合计102.61公里。诸永高速括苍山隧道至永嘉枢纽段，桩号范围K163+170-K223+802，全长60.632公里；绕城高速瓯江永嘉分界线至永嘉、乐清分界线，桩号范围K2+693-K24+300, 全长约21.61公里。甬台温高速白露屿互通至瓯江分界线，桩号范围K1740+200-K1741+200，全长1公里。金丽温高速梅岙大桥至花岩头隧道，桩号范围K26+242- K45+608，全长19.37公里。

（7）平阳县：合计：27.39公里。甬台温高速平阳、瑞安交界处至平阳、苍南交界处，桩号范围K1779+949-K1807+337，全长27.39公里。

（8）苍南县：合计：23.55公里。甬台温高速平阳、苍南交界处至浙闽收费站，桩号范围K1807+337-K1830+885，全长23.55公里。

（9）高速公路经营业主：在当地政府的配合、协助、支持下，负责高速公路用地范围内美丽生态示范路创建工作，主要对高速中央绿化带、互通区、隧道口、边坡、公路两侧等进行整体景观美化设计，并与当地政府高速公路美丽生态示范路设计方案相衔接，形成整体景观，认真组织实施，同步推进。其中：乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司负责甬台温高速桩号范围K1672+691-K1677+260，合计4.569公里；温州甬台温高速有限公司甬台温高速桩号范围K1677+260-K1740+150，K1756+200-K1830+885，合计137.575公里；温州市交通投资集团有限公司负责甬台温高速K1740+150-K1756+200，绕城高速公路桩号范围K0+000-K26+400，合计42.45公里；诸永高速公路有限公司负责桩号范围K163+170-K223+802，合计60.632公里；金丽温高速公路有限公司负责桩号范围K0+435-K45+558，合计45.123公里。

2.建成普通国省道美丽生态示范公路571.84公里。

（1）鹿城区：合计25.65公里。330国道（官岭隧道-沈岙），桩号范围K12+726-K38+378，全长25.65公里。

（2）龙湾区：合计16.52公里。S332省道（汤家桥转盘-机场），桩号范围K8+298-K24+820，全长约16.52公里。

（3）瓯海区：合计12.75公里。104国道（南白象-瑞安交界处），桩号范围K1913+911-K1926+659，全长12.75公里。

（4）乐清市：合计73.05公里。104国道（湖雾岭-北白象），桩号范围K1788+917-K1861+968，全长73.05公里。

（5）瑞安市：合计62.92公里。104国道（塘下-平阳交界处），桩号范围K1926+659- K1945+559，全长约18.9公里。S330省道（飞云出口-文成交界），桩号范围K000-K44+015，全长44.02公里。

（6）永嘉县：合计124.35公里。104国道（乌牛-瓯江大桥），桩号范围K1861+968-K1888+532，全长26.56公里。S223（仙清线），桩号范围K35+378-K133+169，全长97.791公里。

（7）洞头县：合计33.52公里。五岛相连公路（堤坝头-北岙），全长约16.6公里。S332省道延伸线，桩号范围K17+560-K36+700，全长19.14公里。

（8）文成县：合计40公里。S330省道（瑞安交界处-西坑），桩号范围K44+01-K84+008，全长约40公里。

（9）平阳县：平阳县：合计55.988公里。104国道（瑞安交界-苍南交界），桩号范围K1945+559-K1976+174，全长约30.62公里。S230省道（张基岭隧道—岱口），桩号范围K82+234-K107+602，全长25.368公里。

（10）泰顺县：合计99公里。S331省道（月湖-县城），桩号范围K1+295-K64+124，全长约62.829公里。S228(云寿线），桩号范围K63+784- K99+958，全长约36.174公里

（11）苍南县：合计73.3公里。104国道（平阳交界处-分水关），桩号范围K1976+174-K2001+046，全长24.87公里。S232（水霞线），桩号范围K0+000- K48+385，全长48.385公里。

（12）瓯江口新区：合计17.26公里。S332省道延伸线，桩号范围K00+300-K17+560，全长17.2公里。

（二）综合整治提升重要进城口高速互通区20处。通过综合整治，实现重要进城口高速互通区洁化、序化、绿化、亮化和彩化，形成特色鲜明、环境优美、交通顺畅的城市新印象，努力打造具有温州地域文化特色的城市新亮点。

1.鹿城区：金丽温温州西互通、甬台温高速七都互通、绕城高速仰义互通。

2.龙湾区：甬台温高速温州东互通。

3.瓯海区：甬台温高速温州南互通。

4.乐清市：甬台温高速乐清互通、甬台温高速雁荡山互通、甬台温高速蒲岐互通、甬台温高速北白象互通。

5.瑞安市：甬台温高速瑞安互通、甬台温高速飞云互通、甬台温高速塘下互通。

6.永嘉县：甬台温高速白露屿互通、绕城高速黄田互通、绕城高速瓯北互通、金丽温高速桥头互通。

7.平阳县：甬台温高速平阳互通、甬台温高速萧江互通。

8.苍南县：甬台温高速苍南互通、甬台温高速观美互通。

（三）大力推进县道公路边“三化”工作。2015年—2017年，温州市对各县（市、区）的公路边三化考核重点向县道转移，每个县（市、区）选取50—100公里重要县道进行考核（具体考核线路见附表）。各县（市、区）要全面摸排县道公路整治点，重点抓好城乡交接地段、高速公路出入城公路等区域的“三化”，因地制宜地开展马路市场整治，有条件的地方实施搬迁，防止出现脏、乱、差现象。

全市重要县道列入考核共计661.103公里公里，其中：鹿城区重要县道3条，37.583公里；龙湾区重要县道8条，52.132公里；瓯海区重要县道4条，54.359公里；乐清市重要县道3条，59.671公里；瑞安市重要县道5条，78.089公里；永嘉县重要县道4条，60.206公里；洞头县重要县道4条，51.654公里；文成县重要县道3条，75.622公里；平阳县重要县道6条，63.507公里；泰顺县重要县道5条，55.8公里；苍南县重要县道5条，58.48公里。

（四）逐步推进乡村公路“三化”工作。各地在做好县道公路“三化”工作的同时，要积极推进乡村公路“三化”工作。2018年—2020年，温州市对各县（市、区）的公路边三化考核重点延伸至乡道。各县（市、区）要将乡村公路边“三化”工作纳入美丽乡村建设的重点内容，鼓励乡镇因地制宜开展乡村公路“三化”工作并给以适当奖励经费，发动沿线村民自行开展乡村公路“三化”工作。

三、保障措施

（一）落实责任。各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会对深化公路边“三化”工作负总责，完善政府主导、部门联动、各司其职、分段到县（市、区）、责任到乡（镇、街）、联动整治的责任体系。交通运输、水利、国土资源、农办、建设、工商、公安、林业、环保、卫生等行业管理部门依职责做好公路边“三化”工作的行业指导和监督。各县（市、区）政府和各收费公路经营业主要加大养护资金投入，履行好养护、保洁、公路绿化职责。

（二）强化督查。各地要强化对公路边“三化”行动的督促检查，并把公路边“三化”工作纳入各级政府年度工作目标责任考核和生态建设考核。市生态办、市交通运输局要组织对公路边“三化”工作开展不定期的督查并及时通报，限期整改落实，其中市交通运输局原则上每二个月督查1次、通报1次，并将公路边“三化”工作考核结果与交通项目安排挂钩。2017年底开展阶段性总结评估，2020年底组织全面考核验收。

（三）完善考核。美丽生态示范公路创建、重要高速互通出口综合整治提升考核分值占公路边“三化”考核值的40%，国省道、重要县道考核分值占公路边“三化”考核值60%。美丽生态示范公路创建、重要高速互通出口综合整治提升考核采用强制排名、工程进度、节点完成情况等相结合的方式进行考核，国省道考核采用日常巡查方式进行考核，重要县道考核采用统一组织考核的方式进行。各县（市、区）要建立月度分析例会制度，实施重点问题督办、工作建议书、抄告单制度，加强过程监督，对工作不力的单位和个人坚决给予曝光、批评和问责，对成效显著、表现突出的单位和个人给予表彰奖励，确保行动深入开展。

（四）宣传引导。充分利用各种宣传载体，不断加大宣传引导力度，最大限度地争取社会各界尤其是公路沿线群众的理解、支持、参与和配合。利用新闻媒体公布整治进度，发挥新闻媒体的监督作用，努力营造社会各界关注、支持和共同参与公路边“三化”工作的良好氛围。探索建立乡镇、村民巡查机制、路长制等长效机制。大力宣传公路边“三化”先进典型，依法处理损害、破坏公路的违法行为。

附表：

2015—2017年列入考核的重要县道表

| 序号 | 区域 | 路名 | 桩号范围 | 里程 （公里） | 合计 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城区 | X108壬临线 | K0+855-k2+417 | 1.562 | 37.583 |
|  |  | X271瓯湖线 | K0+000-k14+831 | 14.831 |  |
|  |  | X208石林环线 | K0+000-k21+190 | 21.190 |  |
| 2 | 龙湾区 | X202梧蒲公路 | K7+791-k9+976 | 2.185 | 52.132 |
|  |  | X303塘永公路 | K7+523-k22+359 | 14.836 |  |
|  |  | X851茅永公路 | K0+000-k10+553 | 10.553 |  |
|  |  | X852状响公路 | K0+000-k7+502 | 7.502 |  |
|  |  | X853瑶永公路 | K0+000-k4+027 | 4.027 |  |
|  |  | X854圆河公路 | K0+000-k4+933 | 4.933 |  |
|  |  | X855瑶李公路 | K0+000-k2+478 | 2.478 |  |
|  |  | X856青龙公路 | K0+000-k5+618 | 5.618 |  |
| 3 | 瓯海区 | X201梧白线 | K0+000-k4+214 | 4.214 | 54.359 |
|  |  | X205温源线 | K4+000-k12+200 | 8.2 |  |
|  |  | X204南大线 | K6+200-k23+000 | 16.8 |  |
|  |  | X271瓯湖线 | K17+000-k42+145 | 25.145 |  |
| 4 | 乐清市 | X026雁楠线 | K0+000—K20+040 | 20.04 | 59.671 |
|  |  | X025白岭线 | K0+000-k36+031 | 36.031 |  |
|  |  | 柳白线 | K13+500-k17+100 | 3.6 |  |
| 5 | 瑞安市 | X302罗梅线 | K0+000-k8+903 | 8.903 | 78.089 |
|  |  | X305瑞枫线 | K0+800-k37+800 | 37.8 |  |
|  |  | X309马陶线 | K0+000-k11+419 | 11.419 |  |
|  |  | X318瑞高线 | K0+000-k1+742 | 1.742 |  |
|  |  | 滨海大道 | K3+375-K21+600 | 18.225 |  |
| 6 | 永嘉县 | X117上桥线 | K0+000-k17+000 | 17.000 | 60.206 |
|  |  | X114珍枫线 | K0+000-K15+291 | 15.291 |  |
|  |  | X026雁楠线 | K20+000-K45+486 | 25.486 |  |
|  |  | X111枫岩线 | K0+000-k2+429 | 2.429 |  |
| 7 | 洞头县 | X801鸽隔线 | K0+000-k12+070 | 12.070 | 51.654 |
|  |  | X804环岛公路 | K0+000-k7+537 | 7.537 |  |
|  |  | X807环岛西线 | K0+000-k6+781 | 6.781 |  |
|  |  | X857五岛公路 | K17+216-k42+482 | 25.266 |  |
| 8 | 文成县 | X317一花线 | K23+078-k34+500 | 11.422 | 75.622 |
|  |  | X601峃院线 | K0+000-k31+700 | 31.7 |  |
|  |  | X617文青公路 | K0+000-k32+500 | 32.5 |  |
| 9 | 平阳县 | X414梅下线 | K0+000-K3+450 | 3.450 | 63.507 |
|  |  | X403城新线 | K11+398-K31+000 | 19.602 |  |
|  |  | X415萧龙线 | K0+000-k3+161 | 3.161 |  |
|  |  | X507灵溪线 | K20+000-K38+883 | 18.883 |  |
|  |  | X410占山线 | K0+000-K8+200 | 8.2 |  |
|  |  | 昆宋公路 | K0+000-K10+211 | 10.211 |  |
| 10 | 泰顺县 | X718 上雅线 | K0+000-K11+800 | 11.8 | 55.8 |
|  |  | X702 雅氡线 | K0+000-K7+500 | 7.5 |  |
|  |  | X721 戬雪线 | K0+000-K8+500 | 8.5 |  |
|  |  | X707 东交线 | K0+000-K8+000 | 8 |  |
|  |  | X714 司筱线 | K0+000-K20+000 | 20 |  |
| 11 | 苍南县 | Y527 232省道渔寮支线 | K0+000-k4+387 | 4.387 | 58.48 |
|  |  | 灵溪至海城公路 | K0+000-k15+800 | 15.8 |  |
|  |  | X415萧龙线 | K3+800-k7+765 | 3.965 |  |
|  |  | X527龙金线 | K0+000-k20+914 | 20.914 |  |
|  |  | X511马分线 | K0+000-k13+414 | 13.414 |  |

附件2

温州市深化铁路边“三化”行动实施方案（2015-2020年）

一、工作目标

全面开展所有营运铁路沿线环境综合整治，进一步清理铁路两侧100米范围内（含高架桥下）的非法建构物、乱堆乱放、无序非铁路标志标牌、破损围护栏等，到2017年，铁路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，实现铁路沿线林带不断、示范路段突出、整齐美观；到2020年，铁路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，有条件路段平均单侧绿化宽度达到15米以上，使千里铁道线成为与现代城市风貌、美丽乡村田野融为一体的风景优美的绿色长廊。

二、主要任务

以种植绿化、清理垃圾、打非治违以及打击其他各种违反《铁路安全管理条例》（国务院第639号令）的行为为重点，做好铁路沿线洁化、绿化、美化工作。

（一）加大铁路沿线违章建筑、乱堆乱放清理，全面提升“三化”水平。加强日常长效机制管理，全面整治铁路沿线违章建筑，以及铁路沿线、高架桥下乱堆乱放，科学植树，提高苗木质量，采用新技术、新方法，确保植树成活率，不断提升铁路沿线绿化率。建立健全绿化种植维护责任网络，分项划分责任公里，实行责任公里负责制。各地要在清理后的铁路夹心地、边角地等落实美化和绿化工作。每年至少完成1-2个提升示范段建设，要求提升示范段连续线路长在1公里以上，视线内无违章建构物、乱堆乱放等，建构物颜色协调、美观，两侧各绿化宽度在15米以上。

（二）不断改善铁路站房站场及沿线生态环境风貌。及时捡拾清扫车站、广场垃圾，实行垃圾袋装化，定点存放，及时清运。站台、候车室、广场地面无明显污迹，无垃圾、污垢、口香糖、烟头、水渍等。

（三）打非治违。依法处置非法生产经营建设，治理纠正违规违章行为，清除铁路线路两侧、车站周围安全保护范围内非法建造危险品生产、加工、存储、销售场所；杜绝违法在铁路线路两侧安全保护范围内采矿、采石、采砂、抽取地下水、堆放易燃易爆品或进行爆破作业。

（四）打击其他违反《铁路安全管理条例》的各种行为。依法处置在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等，向铁路线路安全保护区排污、排水、倾倒垃圾及其他有害物质，在铁路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内围垦造田、抽取地下水、拦河筑坝、架设浮桥，及修建其他影响或者危害及破坏铁路桥梁安全的设施等各种违法行为。

三、保障措施

（一）多方联动、明确职责。铁路边洁化、绿化、美化工作实行属地县（市、区）政府负责制，各地要负责制订本辖区深化铁路边三化行动实施方案和年度整治计划，分解任务、明确责任。建立健全政府主导、部门联动，分段到县（市区）、责任到乡镇（街道）、联动整治的责任体系。铁路业主单位负责铁路线路安全防护栅栏内的环境卫生、绿化美化和防护栅栏闭环等工作，指导铁路线路防护栅栏外的“三化”等工作。农办、建设、水利、国土资源、林业、环保、卫生等行业管理部门依职责做好洁化、绿化、美化工作的行业指导和监督协调工作。

（二）加强督考、健全机制。市铁路管理部门要加强与属地政府部门联系协作，建立定期工作联系、考核、督查制度，形成联动机制，发挥整体工作合力。各县（市、区）政府要落实责任单位和人员，建立定期巡查制度，对辖区铁路沿线一月至少巡查一次，并做好巡查记录，对巡查中发现的问题要限期整改落实。

（三）保障资金、注重实效。各县（市、区）政府要加大资金投入，加大对铁路边“三化”工作的资金支持，全面建立以县、乡镇两级财政投入为主、多渠道筹资为辅、分级负担的经费保障机制。要安排适当的资金用于提升示范段工程建设、绿化、日常管理和保洁工作。要科学合理种植树木花草，完善巡视养护机制，确保成活率并及时补种。新线建设要坚持高起点、科学合理规划，在建设过程中充分考虑环境、绿化因素，并将铁路边“三化”工作经费纳入整体资金预算，做到环保、绿化设施一次成型。

附表1

2015-2020年温州市铁路沿线“三化”整治工程任务表

| 序号 | 线路名称 | 线路 长度 (公里) | 沿线站点（个） |  | 业主 单位 | 鹿城区 |  |  | 瓯海区 |  |  | 龙湾区 |  |  | 乐清市 |  |  | 瑞安市 |  |  | 永嘉县 |  |  | 平阳县 |  |  | 苍南县 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 客运站 | 货运站 |  | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 | 线路长度 (公里) | 绿化面积（亩） | 美绿化示范点 |
| 1 | 甬 台 温 | 94.69 | 5 | 1 | 沿海铁路浙江有限公司 | 3.81 | 30 | 2 | 10.17 | 50 | 2 | / | / | / | 58.8 | 180 | 5 | / | / | / | 21.9 | 150 | 5 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 温 福 | 69.42 | 3 | 1 | 沿海铁路浙江有限公司 | / | / | / | 0.75 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | / | 17.87 | 150 | 5 | / | / | / | 25.6 | 180 | 6 | 25.2 | 200 | 6 |
| 3 | 金 温 | 55.1 | 1 | 2 | 浙江金温铁道开发有限公司 | 33.9 | 110 | 4 | 11.61 | 40 | 2 | 9.59 | k235-k252段绿化暂不做要求 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 金温扩能 | 32.8 |  |  | 金丽温铁路有限责任公司 | 5.7 | 10 | 0 | 27.1 | 100 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

附表2

2015-2017年温州市深化铁路边“三化”行动重点整治任务表

| 线名 | 起里程（墩号） | 止里程（墩号） | 行政区域 | 类别 | 现状情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甬台温 | 61# K560+407 | 65# K560+535 | 乐清市 | 易燃物 | 堆积柴草20立方米,多次清理，反复复发，难以整治。 | 永乐河特大桥 |
| 甬台温 | 90# K561+354 | 99# K561+655 | 乐清市 | 易燃物 | 堆积柴草200立方米,多次清理，反复复发，难以整治。 | 永乐河特大桥 |
| 甬台温 | 69# K531+280 | 70# K531+313 | 乐清市 虹桥镇 上沿村 | 违章建筑物 | 霞村特大桥温州端桥头，上行侧有座庙宇，和桥墩距离特别近，而且庙宇的围墙延伸到桥下，并包围了69#桥墩。虽当地政府进行过拆除，但目前仍未拆除彻底。 | 霞村特大桥 |
| 甬台温 | 9# K529+351 | 10# K529+384 | 乐清市 虹桥镇 | 堆放杂物 | 霞村特大桥9#、10#桥墩下已用栅栏网封闭，但当地老百姓经常擅自破坏开启栅栏网，在桥下堆放了大量的水泥砖，规模贯通整个桥墩孔，容易造成桥墩偏载 | 霞村特大桥 |
| 甬台温 | 1# K577+949 | 1# K577+949 | 永嘉县 东瓯街道 | 非法地方 | 桥下1号孔下堆放耐火材料80立方米，多次清理，反复复发，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 7# K578+224 | 9# K578+290 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 桥下有临时修理厂，多次劝阻，但效果甚微。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 27# K578+871 | 28# K578+904 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 栅栏网被拆开、栅栏网内停放自行车，多次劝阻，但效果甚微。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 35# K579+133 | 35# K579+133 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 桥下有夜市，多次劝阻，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 49# K579+567 | 49# K579+567 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 违章建筑，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 50# K579+599 | 53# K579+697 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 桥下修路，栅栏网被拆盗。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 57# K579+828 | 61# K579+959 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 桥下硬化，上行栅栏网被拆盗；停车，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 69# K580+221 | 70# K580+253 | 永嘉县 东瓯街道 | 倾倒堆载物 | 堆放木板70立方米，多次劝阻，难以清理。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 80# K580+580 | 81# K580+613 | 永嘉县 东瓯街道 | 违章建筑 | 桥下被私人占用，私设栅栏 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 25# K578+800 | 25# K578+800 | 永嘉县 林垟村 | 易燃物 | 桥下经常堆积垃圾在桥墩旁燃烧，多次劝阻，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 28# K578+900 | 28# K578+900 | 永嘉县 林垟村 | 违章建筑 | 桥下有1集市，多次劝阻，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 31# K579+000 | 31# K579+000 | 永嘉县 林垟村 | 违章建筑 | 桥下违章建工厂，桥墩被工厂用栅栏围在工厂范围以内。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 110# K581+900 | 114# K582+030 | 鹿城区 | 违章建筑 | 桥下栅栏被拆盗，市政工程 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 117# K582+132 | 119# K582+206 | 鹿城区 | 违章建筑 | 桥下栅栏被拆盗，作为停车场 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 122# K582+343 | 124# K582+408 | 鹿城区 | 违章建筑 | 桥下栅栏被拆盗，作为停车场 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 125# K582+441 | 128# K582+539 | 鹿城区 | 违章建筑 | 桥下栅栏被拆盗，作为停车场 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 129# K582+572 | 131# K582+638 | 鹿城区 | 违章建筑 | 自主搭设菜市场，多次劝阻，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 165# K583+778 | 166# K583+811 | 鹿城区 | 非法施工 | 桥下堆土50立方米 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 174# K584+073 | 175# K584+105 | 鹿城区 | 堆放杂物 | 堆放机械零件，多次劝阻，难以清理。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 9# K584+596 | 10# K584+628 | 鹿城区 | 堆放杂物 | 堆放水泥管400立方，多次劝阻，难以整治。 | 岭头桥 |
| 甬台温 | 11# K584+650 | 11# K584+650 | 鹿城区 岭头村 | 堆放建材 | 桥下堆放建筑材料（长10米高2米，多次劝阻，反复复发，难以整治。 | 岭头大桥 |
| 甬台温 | 175# K584+100 | 175# K584+100 | 鹿城区 双岙村 | 违章建筑 | 桥下有1房子面积月60平方米，住着外来务工人员，多次劝阻，难以整治。 | 瓯江特大桥 |
| 甬台温 | 22# K585+689 | 22# K585+689 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 堆放易燃物5立方米，多次劝阻，容易复发，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 甬台温 | 13# K585+578 | 13# K585+578 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 堆放龙舟2艘，多次劝阻，容易复发，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 甬台温 | 24# K585+714 | 26# K585+744 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 栅栏网被拆盗，桥下停车、堆放杂物，多次劝阻，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 甬台温 | 18# K585+640 | 20# K585+664 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 栅栏网被拆盗，桥下停车、养狗，多次劝阻，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 甬台温 | 22# K585+689 | 23# K585+702 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 栅栏网被拆盗，桥下停车、养狗，多次劝阻，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 甬台温 | 25# K585+726 | 26# K585+744 | 瓯海区 | 堆放杂物 | 栅栏网被拆盗，桥下停车、养狗，多次劝阻，难以整治。 | 浦北特大桥 |
| 温福铁路（杭深） |  |  |  |  |  |  |
| 温福 | 上行K595+200 | 上行K595+200 | 瓯海区 方岙村 | 违章建筑 | 有1钢筑洗衣棚,紧贴栅栏网搭建，长约15m，宽月4m，在铁路保护区内搭建。 | 位于路基上 |
| 温福 | K594+800 | K594+815 | 瓯海区 方岙村 | 建筑垃圾 | 建筑材料（房梁）长15米宽3米 |  |
| 温福 | K595+300 | K595+300 | 瓯海区 方岙村 | 违章构筑物 | 棚架长10米宽5米 |  |
| 温福 | 49# k609+800 | 51# k609+850 | 瑞安市飞云镇繁荣村 | 违章建筑 | 高架桥下栅栏网内易燃物、违章搭建，多次劝阻，难以整治。 | 飞云江大桥 |
| 温福 | 18# K608+800 | 22# K608+900 | 瑞安市 飞云镇 | 堆放杂物 | 高架桥下堆积预制管道，多次劝阻，难以整治。 | 飞云江大桥 |
| 温福 | k606+600 | k606+500 | 瑞安市锦湖街道寺前村 | 违章建筑 | 高架桥下停车场，多次劝阻，难以整治。 |  |
| 温福 | 215# K641+460 | 215# K641+460 | 平阳县萧江镇下汇村 | 违章建筑 | 桥下违章搭建集装箱房（下行侧有空地，为大货车停车场） | 鳌江特大桥 |
| 温福 | 165# K639+752 | 165# K639+752 | 平阳县 鳌江镇 | 违章建筑 | 福端私搭窝棚，有9平方米，多次劝阻，难以整治。 | 鳌江特大桥 |
| 温福 | 18# K634+615 | 19# K634+615 | 平阳县 鳌江镇 | 非法堆放 | 上行侧安全保护区范围内（距桥7米）有木材厂。 | 鳌江特大桥 |
| 温福 | 28# K634+958 | 28# K634+958 | 平阳县 鳌江镇 | 非法堆放 | 桥下堆放保温材料，多次劝阻，容易复发，难以整治。 | 鳌江特大桥 |
| 温福 | 87# K637+082 | 90# K637+180 | 平阳县 鳌江镇 | 非法堆放 | 桥下堆放易燃物300立方，多次劝阻，容易复发，难以整治。 | 鳌江特大桥 |
| 温福 | 93# K637+278 | 93# K637+278 | 平阳县 鳌江镇 | 违章建筑 | 桥下搭设铁皮简易房，多次劝阻，难以整治。 | 鳌江特大桥 |
| 金温铁路 |  |  |  |  |  |  |
| 金温线 | K199+405 | ～+455 | 鹿城区 藤桥镇 | 畜禽养殖场 | 双潮养殖棚684 m2 | 温州方向 左 |
| 金温线 | K200+616 |  | 鹿城区 藤桥镇 | 乱堆乱放 | 双潮小旦堆杂物150 m2 | 桥下 |
| 金温线 | K202+340 | ～+390 | 鹿城区 藤桥镇 | 畜禽养殖场 | 双潮养殖棚1500 m2 | 右 |
| 金温线 | K204+450 | ～+700 | 鹿城区 藤桥镇 | 畜禽养殖场 | 双潮养殖厂(污染)2000 m2 | 右 |
| 金温线 | K206+263 |  | 鹿城区 藤桥镇 | 乱堆乱放 | 临江100 m2 | 左 |
| 金温线 | K209+125 | ～+158 | 鹿城区 藤桥镇 | 简易房(篷) | 选岙330边120 m2 | 右 |
| 金温线 | K209+194 | ～+220 | 鹿城区 藤桥镇 | 简易房(篷) | 选岙330边208 m2 | 右 |
| 金温线 | K211+200 | ～+240 | 鹿城区 藤桥镇 | 违章建筑物 | 庄石的围墙、作坊200 m2 | 左 |
| 金温线 | K224+136 |  | 鹿城区 仰义街道 | 畜禽养殖场 | 沉沙桥养猪场14 m2 | 涵洞 |
| 金温线 | K227+627 | ～+700 | 鹿城区 双屿街道 | 废品回收站 | 温化135 m2 | 右 |
| 金温线 | K230+600 | ～+776 | 鹿城区 双屿街道 | 违章建筑物 | 马坑停车场1760 m2 | 右 |
| 金温线 | K230+778 | ～+792 | 鹿城区 双屿街道 | 废品回收站 | 马坑56 m2 | 左 |
| 金温线 | K232+300 | ～+360 | 瓯海区 郭溪街道 | 畜禽养殖场 | 市殡仪馆边养狗厂360 m2 | 左 |
| 金温线 | K238 | ～K239+025 | 鹿城区 南汇街道 | 简易房及乱堆放 | 德政村 | 左右侧 |
| 金温线 | K240+461 |  | 瓯海区 梧田街道 | 乱堆乱放 | 老火车站西边100 m2 | 桥下 |
| 金温线 | K242+930 | ～+936 | 鹿城区 南汇街道 | 简易房(篷) | 上田村砂石厂48 m2 | 右 |
| 金温线 | K243+790 | ～+840 | 瓯海区 三洋街道 | 垃圾场 | 三垟汤家桥700 m2 | 左右侧 |
| 金温线 | K244+485 | ～+505 | 瓯海区 三洋街道 | 简易房(篷) | 河边200 m2 | 左 |
| 金温线 | K245+800 | ～+850 | 龙湾区 蒲州街道 | 垃圾场 | 河边1500 m2 | 左 |
| 金温线 | K248+325 | ～+390 | 龙湾区 状元街道 | 乱堆乱放 | 在双石坦隧道间建设设备堆放380 m2 | 右 |
| 金温线 | K249+580 | ～+685 | 龙湾区 状元街道 | 乱堆乱放 | 龙腾路口（河边）材料堆放940m2 | 右 |
| 金温线 | K250+640 | ～+645 | 龙湾区 状元街道 | 简易房(篷) | 拥军路口（市粮食局） 120 m2 | 左 |

附件3

温州市深化河边“三化”行动实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

以实现河道“水清流畅、岸绿景美、功能健全、人水和谐”为总目标，巩固近年来河边“三化”工作成果，扩大整治范围，着力推进水岸一体、部门联合、全社会参与的河道管理机制建立，重点确保河道保洁“应保尽保”全覆盖。在相关部门截污纳管工作基础上，深入开展河道综合治理，大力实施河道生态建设，进一步增强水体流动性和自净能力，建设一批滨水公园和亲水绿道，全面改善河边区域环境。到2020年，河边区域“河流洁化、河岸绿化、沿线美化”水平明显提升，河湖水生态环境逐步呈现出良好态势。

二、主要任务

2015-2017年，河边“三化”工作全面延伸，综合运用清障打卡、清淤疏浚、岸坡整治、生态调水、滨水公园、亲水绿道建设等措施，大力推广植物措施在河道建设中的应用，指导河道生态示范工程或示范项目区创建，逐步提高水环境承载能力，恢复河道自然生态功能；以“河长制”“警长制”“督察长制”管理为抓手，建立健全水岸一体的河道长效管护机制，确保河道保洁“应保尽保”全覆盖，巩固河道生态建设成果；推选一批河道建设与管理基础较好、措施较完善的县（市、区）、市级功能区开展河湖管理体制机制创新试点工作；利用卫星航拍、电子信息等高科技手段，加强河湖水域保护和执法，全面提升河道管理水平。到2017年，各地行洪主要河道及区域内骨干、重要河道全面得到一次轮疏，累计完成河道生态建设300公里，新增河岸绿化360公里。到2020年，河边区域“河流洁化、河岸绿化、沿线美化”水平明显提升，河湖水生态环境逐步呈现出良好态势。

2015-2017年温州市河边“三化”建设任务分解表

| 区域 | 河道生态建设 （公里） | 河岸绿化 （公里） |
| --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 15 | 30 |
| 龙湾区 | 10 | 30 |
| 瓯海区 | 15 | 30 |
| 乐清市 | 50 | 30 |
| 瑞安市 | 20 | 30 |
| 永嘉县 | 15 | 30 |
| 洞头县 | 2 | 4 |
| 文成县 | 10 | 30 |
| 平阳县 | 100 | 30 |
| 泰顺县 | 10 | 30 |
| 苍南县 | 20 | 30 |
| 瓯江口新区 | 13 | 26 |
| 温州经开区 | 20 | 30 |
| 合计 | 300 | 360 |

注：2015年度温州市河道“三化”建设任务见附表。

三、保障措施

（一）加强领导。河边“三化”工作是一项民生工程、德政工程，是当前“五水共治”建设美丽浙南水乡的重要内容，也是我市创建国家水生态文明城市的一项基础性工作。各县（市、区）政府、市级功能区管委会要高度重视，把河边“三化”工作列入重要议事日程，加强组织领导，制订本辖区深化“河边“三化”行动实施方案和年度计划，分解任务、落实责任。要综合运用政策、法律、经济、行政等多种手段，动员全社会力量，统筹社会资源，协调解决工作推进中存在的困难问题，深化河边“三化”工作。

（二）明确职责。各县（市、区）政府、市级功能区管委会对深化河边“三化”工作负总责，将辖区内河边“三化”工作作为当前和今后一段时期重点工作，以乡镇人民政府（街道办事处）为河道管护主体，制定水岸综合长效管理机制，建立主要领导负责制，明确责任部门和责任人，建立部门职责明确、分工协作的工作机制，制定岗位责任、日常巡查、监督检查制度和考核、奖惩、责任追究办法，做到责任、措施和投入三到位。

（三）强化考核。各县（市、区）政府、市级功能区管委会要将河边“三化”工作纳入政府年度工作目标考核内容，建立健全河边“三化”工作监督、考核机制，定期对“三化”河道进行监督检查，结合不定期巡查进行综合考核，对考核结果进行通报，将河边“三化”工作与单位、个人的绩效及项目补助资金相挂钩，充分调动各地各部门工作积极性，对河边“三化”工作成绩突出的地区、单位和个人予以表彰鼓励，对行动迟缓或问题严重的地区，予以通报批评并责令整改。

（四）保障资金。各地要加大资金投入，各部门要加大对河边“三化”工作支持，全面建立以县、乡镇两级财政投入为主、多渠道筹资为辅、分级负担的经费保障机制。要确保河道日常保洁和水岸综合长效管理资金。水行政主管部门要加强涉河涉堤建设项目批后监管，加大河道设障查处力度，按照“谁设障，谁清障”的原则落实治理经费；财政等有关部门要着眼于河边区域环境的改善对地产业增值效应，在城市、水利、环保等基础设施建设、新农村建设及林相改造等资金计划安排上向河边区域倾斜；要积极探索河边区域共同开发、共同治理工作，尝试代征代建或直接代建（代为治理），多元筹集资金，拓宽筹资渠道，保障河边“三化”工作顺利开展。

（五）宣传引导。充分发挥电视、广播、报纸、网络等媒体作用，广泛开展宣传教育，普及生态知识，传播生态文化，弘扬生态道德，倡导生态文明，营造人人爱河、护河、全社会关注河道“三化”工作的舆论氛围，让群众深入了解、积极支持、主动参与河边“三化”工作，动员全社会共同打造整洁优美的水环境。通过建设一批示范工程全面推进河道“三化”工作，充分发挥其辐射和示范作用，以点带面，全面加快我市河道“三化”建设步伐。

附表

2015年度温州市河道“三化”建设任务表

| 区域 | 项目名称 | 河道治 理长度 （公里） | 新增绿 化长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市 |  | 129.98 | 53.98 |  |
| 鹿城区 |  | 6.47 | 2.18 |  |
| 1 | 仰义街道文武河河道治理工程 | 1 | 1 | 本年度项目 |
| 2 | 仰义街道仰义河疏浚工程及景观工程 | 2.5 | 0 | 本年度项目 |
| 3 | 仰义街道涂上直河后京段河道治理工程 | 0.53 | 0.53 | 本年度项目 |
| 4 | 仰义街道仰义直河（前京段）河道治理工程 | 0.15 | 0 | 本年度项目 |
| 5 | 七都街道港儿河整治工程 | 0.5 | 0 | 本年度项目 |
| 6 | 藤桥镇夏家山河道治理工程 | 1.14 | 0 | 本年度项目 |
| 7 | 藤桥镇新塘河下庄段石介东河道整治工程 | 0.35 | 0.35 | 本年度项目 |
| 8 | 藤桥镇小旦河道整治工程 | 0.3 | 0.3 | 本年度项目 |
| 瓯海区 |  | 5.20 | 1.70 |  |
| 1 | 郭溪街道横河整治工程 | 0.3 | 0.3 | 转年度项目 |
| 2 | 郭溪街道妖儿河整治工程 | 1 | 0 | 转年度项目 |
| 3 | 梧田街道北湾河整治工程 | 0.3 | 0 | 跨年度项目 |
| 4 | 三垟街道黄屿新河整治工程 | 0.4 | 0 | 跨年度项目 |
| 5 | 娄桥街道河底浃河整治工程 | 0.6 | 0 | 跨年度项目 |
| 6 | 娄桥街道东岙浃河整治工程 | 0.6 | 0 | 跨年度项目 |
| 7 | 丽岙街道白门渎河（包括紫溪坑河）整治工程 | 0.3 | 0 | 转年度项目 |
| 8 | 仙岩街道罗垟河整治工程 | 0.4 | 0.4 | 转年度项目 |
| 9 | 瓯海区温瑞塘河梧田片治理工程 | 0.5 | 0.5 | 转年度项目 |
| 10 | 温州市瓯海区任桥河道整治工程 | 0.3 | 0 | 转年度项目 |
| 11 | 瓯海城市中心区中河西岸（玕屿路-东二条路）河道整治工程 | 0.5 | 0.5 | 跨年度项目 |
| 龙湾区 |  | 8.14 | 0 |  |
| 1 | 龙湾区中心区河道疏浚工程 | 1.69 | 0 | 本年度项目 |
| 2 | 永中直河（北头桥段）河道疏浚工程 | 2.3 | 0 | 本年度项目 |
| 3 | 永强塘河（永中段）河道疏浚工程 | 4.15 | 0 | 本年度项目 |
| 温州经开区 |  | 0.7 | 0.7 |  |
| 1 | 温州市东片防洪一期工程（经开区部分） | 0.7 | 0.7 | 本年度项目 |
| 乐清市 |  | 30.04 | 2 |  |
| 1 | 乐清市百里河道综合整治工程 | 20 | 0 | 本年度项目 |
| 2 | 虹桥镇水坑村河道整治工程 | 1.1 | 0 | 本年度项目 |
| 3 | 虹桥镇上庄村河道整治工程 | 1.42 | 0 | 本年度项目 |
| 4 | 虹桥镇上候宅村河道整治工程 | 0.23 | 0.23 | 本年度项目 |
| 5 | 虹桥镇前塘村河道治理工程二期 | 1.09 | 0 | 本年度项目 |
| 6 | 虹桥镇兴宝坦村溪流治理工程 | 0.62 | 0.62 | 本年度项目 |
| 7 | 柳市镇金光岙河道整治工程 | 1.1 | 0 | 本年度项目 |
| 8 | 柳市镇翔金垟村河道整治工程 | 0.8 | 0.8 | 本年度项目 |
| 9 | 柳市镇华西村华西河整治工程 | 1.34 | 0 | 本年度项目 |
| 10 | 柳市镇朝阳村河道整治工程 | 0.74 | 0 | 本年度项目 |
| 11 | 大荆镇小坑岙村溪流治理工程 | 0.35 | 0.35 | 本年度项目 |
| 12 | 芙蓉镇黄金溪上街村段整治工程 | 1.25 | 0 | 本年度项目 |
| 瑞安市 |  | 3.93 | 1.7 |  |
| 1 | 飞云街道上埠村生态河道建设工程 | 1.7 | 1.7 | 本年度项目 |
| 2 | 东山街道东山横河整治工程 | 2.23 | 0 | 本年度项目 |
| 永嘉县 |  | 2 | 0.2 |  |
| 1 | 永嘉县瓯北东瓯片张堡浦北河道治理工程 | 1.8 | 0 | 本年度项目 |
| 2 | 巽宅镇石染溪石染村段河道整治工程 | 0.2 | 0.2 | 本年度项目 |
| 文成县 |  | 4.3 | 1.3 |  |
| 1 | 文成县黄坦镇河道综合治理工程 | 3 | 0 | 本年度项目 |
| 2 | 文成县蔡宅坑生态河道建设工程 | 1.3 | 1.3 | 本年度项目 |
| 泰顺县 |  | 5 | 0 |  |
| 1 | 泰顺县南浦溪河道生态建设工程 | 5 | 0 | 本年度项目 |
| 平阳县 |  | 44.2 | 44.2 |  |
| 1 | 腾蛟镇项目区建设工程 | 1 | 1 | 转年度项目 |
| 2 | 萧江镇项目区建设工程 | 8 | 8 | 转年度项目 |
| 3 | 万全镇榆垟项目区建设工程 | 6.2 | 6.2 | 转年度项目 |
| 4 | 昆阳镇练川项目区建设工程 | 6 | 6 | 转、跨年度项目 |
| 5 | 昆阳镇西北项目区建设工程 | 5 | 5 | 转、跨年度项目 |
| 6 | 水头镇项目区建设工程 | 8 | 8 | 转、跨年度项目 |
| 7 | 萧江镇麻步项目区建设工程 | 6 | 6 | 转、跨年度项目 |
| 8 | 水头镇南湖项目区建设工程 | 4 | 4 | 跨年度项目 |
| 苍南县 |  | 20 | 0 |  |
| 1 | 江南垟平原河道综合整治工程 | 20 | 0 | 本年度项目 |

附件4

温州市深化矿山生态环境治理行动

实施方案（2015—2020年）

一、工作步骤及目标

通过深化“四边三化”矿山生态环境治理行动，到2020年，全面提升“四边区域”矿山生态环境面貌，实现矿山生态环境与周边环境全面协调和谐，为打造一批青山再现、绿色回归的山边景观带和风景线提供支撑。

（一）部署启动阶段（2014年12月—2015年5月）

各有关县（市、区）在总结前一阶段“四边区域”矿山生态环境治理专项行动的基础上，对照本实施计划有关要求，制定工作计划，落实工作任务，明确职责分工。

（二）组织实施阶段（2015年6月—2017年8月）

1、2015年6月底前，列入2015年度治理和建设计划的重点治理矿山和应建绿色矿山任务（详见附表2），要全部完成方案编制、资金落实、政策处理、建设主体落实等前期工作；督促矿山企业按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》、《浙江省矿山粉尘防治管理暂行办法》、建设项目环境影响评价文件和“绿色矿山”建设相关要求，完成企业矿山粉尘防治工作规章制度、年度计划、重点环节粉尘防治措施的制定工作，扎实开展矿山粉尘防治工作。

2、2015年12月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到40%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山全部完成方案编制、资金落实、政策处理、建设主体落实等前期工作，列入2015年度治理计划的重点治理矿山工程治理率达到40%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；矿山企业全面落实粉尘控制措施，60%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

3、2016年11月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到75%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到50%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山工程治理率达到70%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；80%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

4、2017年8月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山治理率达到90%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；90%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

（三）总结验收阶段（2017年9月—12月）

对全市深化“四边区域“矿山生态环境治理行动开展情况进行现场考核验收，总结通报各地完成情况，并做好迎接省级检查工作。

二、主要任务

（一）全面深化“四边区域”矿山生态环境治理、绿色矿山建设及矿山粉尘防治工作。巩固提升上一阶段国省道、铁路沿线、主要河道两侧废弃矿山治理成果，重点对县级以上公路、铁路、河道两侧1000米范围内的废弃矿山，开展复垦、复绿及景观修复工作，重点治理“四边区域”内矿山39个，治理废弃矿山面积107.34万平方米（详见附表1），其中列入2015年度治理计划的治理矿山工程治理率达到40%以上。全面推进绿色矿山建设，按照“应建必建”要求，切实完成省下达的绿色矿山建设任务。全面实施矿山粉尘防治管理制度，出台《温州市矿山粉尘防治专项行动实施方案》，确保到2015年底前矿山企业全面落实粉尘控制措施，60%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行；2017年8月底前，90%以上的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

（二）严格执行矿山自然生态环境治理备用金制度。全面落实矿山生态环境保护与治理制度，矿山地质环境保护与治理恢复方案、矿山土地复垦方案的编制率达100%，矿山生态环境保护与治理责任书的签订率达100%，矿山自然生态环境治理备用金、矿山土地复垦费的收取率达100%，确保开采矿山“不欠新账”。

（三）严格实施矿产资源规划，科学合理布局矿权。编制实施新一轮矿产资源规划，同步开展规划环评，从源头上最大限度减轻矿山开发对生态环境的影响。严格按照市、县两级矿产资源规划和采矿权设置方案要求，合理划定矿区范围。在省级以上公路、河道、铁路两侧1000米内可视范围，除因工程施工需新设立采矿权和探矿权转采矿权外，原则上不得再新设立露天开采的采矿权，地下开采的采矿权需先组织专家论证并征得相关部门同意后才允许设置。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）政府、市级功能区管委会对辖区内“四边区域”矿山生态环境治理行动负总责，各县（市、区）要高度重视，制定实施方案和年度计划，分解任务指标，落实治理责任，及时协调解决在工作推进中出现的困难和问题。

（二）强化资金落实。按照“谁破坏，谁治理”的原则落实治理经费，对治理责任主体不明确的矿山，当地财政应从矿业权出让所得地方留成及矿山生态环境治理备用金中列支，确保资金保障力度。研究矿地综合整治、土地复垦后续收益，鼓励社会资本投资矿山生态环境治理和矿地开发，拓宽治理资金筹集渠道。督促采矿权人落实绿色矿山建设及矿山粉尘防治经费。

（三）严格督查考核。建立常态化的督查制度，市生态办要定期开展“四边区域”矿山生态环境治理行动督查，及时掌握施工进度，通报“四边三化”工作进展情况。各县（市、区）要将“四边区域”矿山生态环境治理工作纳入政府年度工作目标责任考核，加强督查考核，确保该项工作按时保质完成。

（四）加大舆论引导。充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，增强群众矿山生态环境保护意识。加强对矿山从业人员和采矿权人的矿山生态环境保护和治理的知识培训，提高其环境法制观念和矿山环境治理水平。树立优质工程典型，在更大范围内发挥示范、引导、鼓励、辐射和带动作用，努力以典型的力量影响社会。

附表

温州市矿山生态环境治理行动重点治理矿山任务表

| 序号 | 矿山名称 | 交通干线 名 称 | 与交通干线距离（米） | 治理面积（平方米） | 矿山中心点坐标 |  | 责任人 矿山所在县级政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 经 | 北 纬 |  |
| 1 | 温州市顺源矿业有限公司 | 鱼藤公路 | 100 | 170600 | 120°33′05″ | 28°05′19″ | 鹿城区 |
| 2 | 鹿城区双屿镇龙前山普通建材矿区 | 104国道 | 1200 | 5800 | 120°33′50″ | 28°02′51″ | 鹿城区 |
| 3 | 鹿城区城市管理局基地 | 牛山南路 | 20 | 5750 | 120°38′47″ | 28°58′34″ | 鹿城区 |
| 4 | 鹿城双屿龙前山采石场 | 104国道 | 1200 | 5800 | 120°33′50″ | 28°02′51″ | 鹿城区 |
| 5 | 鹿城区上戍乡门前山建筑石料矿区 | 鱼藤公路 | 100 | 170600 | 120°33′05″ | 28°05′19″ | 鹿城区 |
| 6 | 龙湾状元长云采石场 | 瓯海大道 | 636 | 2200 | 120°44′08″ | 27°57′02″ | 龙湾区 |
| 7 | 龙湾永中光辉采石场 | 瓯海大道 | 850 | 6600 | 120°49′03″ | 27°56′38″ | 龙湾区 |
| 8 | 龙湾永中如义采石场 | 瓯海大道 | 340 | 19000 | 120°49′16″ | 27°56′12″ | 龙湾区 |
| 9 | 龙湾区永中上湾普通建筑石料矿区 | 机场大道 | 700 | 26435 | 120°48′42″ | 27°57′12″ | 龙湾区 |
| 10 | 龙湾区状元镇西台普通建筑石料矿区 | 瓯海大道 | 636 | 22100 | 120°44′53″ | 27°57′09″ | 龙湾区 |
| 11 | 龙湾区永中联合采石场矿区修复治理工程 | 瓯海大道 | 850 | 61068 | 120°49′04″ | 27°56′41″ | 龙湾区 |
| 12 | 龙湾区状元镇西台矿山自然生态环境治理工程 | 瓯海大道 | 636 | 22100 | 120°44′53″ | 27°57′09″ | 龙湾区 |
| 13 | 楼桥东风普通建筑石料矿区 | 瓯海大道 | 500 | 6800 | 120°37′48″ | 27°57′51″ | 瓯海区 |
| 14 | 潘桥镇泉塘村陈溪坑普通建筑石料矿区 | 福州路 | 800 | 36500 | 120°35′23″ | 27°54′57″ | 瓯海区 |
| 15 | 泽雅镇天长普通建筑石料矿区 | 金温铁路 | 200 | 48800 | 120°29′38″ | 28°01′25″ | 瓯海区 |
| 16 | 锦湖街道白象、进星废弃矿山治理工程 | 温福铁路 | 50 | 16270 | 120°35′29″ | 27°51′08″ | 瑞安市 |
| 17 | 飞云镇卓岙友多废弃矿山治理工程 | 温福铁路 | 900 | 39000 | 120°33′58″ | 27°46′12″ | 瑞安市 |
| 18 | 牛伏岭东洋采石场 | 瑞枫公路 | 50 | 5000 | 120°38′20″ | 27°48′11″ | 瑞安市 |
| 19 | 瑞安市莘塍双岙光贤采石场 | 瑞枫公路 | 1200 | 7300 | 120°39′41″ | 27°48′17″ | 瑞安市 |
| 20 | 瑞安市塘下镇中北普通建筑石料矿区 | 温瑞大道 | 1000 | 29200 | 120°40′58″ | 27°51′56″ | 瑞安市 |
| 21 | 乐成镇苏明鹏采石场子 | 104国道 | 500 | 3500 | 120°59′13″ | 28°07′31″ | 乐清市 |
| 22 | 南岳高嵩山采石场 | 甬台温 高速公路 | 660 | 10000 | 121°06′03″ | 28°13′18″ | 乐清市 |
| 23 | 乐清市夏功华采石场 | 甬台温铁路 | 300 | 58000 | 121°05′07″ | 28°17′44″ | 乐清市 |
| 24 | 乐清市雁荡镇李迪青采石场 | 甬台温 高速公路 | 150 | 24000 | 121°09′24″ | 28°22′25″ | 乐清市 |
| 25 | 乐清市淡溪镇马岙村山田普通建筑石料矿区 | 甬台温 高速铁路 | 2600 | 44000 | 120°58′30″ | 28°14′19″ | 乐清市 |
| 26 | 永嘉县罗浮永顺采石场 | 104国道 | 218 | 12856 | 120°39′15″ | 28°03′31″ | 永嘉县 |
| 27 | 永嘉县瓯北振兴采石场 | 104国道 | 1098 | 2100 | 120°39′59″ | 28°03′02″ | 永嘉县 |
| 28 | 洞头县宏华石子开采有限公司大矿 | 马观环岛路 （县级） | 2500 | 12000 | 121°04′03″ | 27°59′42″ | 洞头县 |
| 29 | 洞头县大门甲山花岗岩石料厂甲山花岗岩矿 | 马观环岛路 （县级） | 800 | 1000 | 121°05′46″ | 27°58′36″ | 洞头县 |
| 30 | 洞头县北岙后二期围垦工程小朴村王山头建筑石料矿 | 环岛路 （县级） | 1300 | 50000 | 121°07′24″ | 27°51′02″ | 洞头县 |
| 31 | 洞头县大门沙岙花岗岩石料厂大门镇沙岙村畚箕岙普通建筑（宕渣）矿 | 马观环岛路 （县级） | 700 | 23000 | 121°07′37″ | 27°58′29″ | 洞头县 |
| 32 | 洞头县大门观音礁花岗岩石料厂观音礁花岗岩矿 | 马观环岛路 （县级） | 600 | 20000 | 121°07′27″ | 27°57′25″ | 洞头县 |
| 33 | 桃源曾山废弃矿山 | 57省道 | 200 | 18000 | 120°27′23″ | 27°35′32″ | 平阳县 |
| 34 | 海涂围垦海滨矿区1期 | 宋埠至西湾线 | 500 | 17000 | 120°39′40″ | 27°39′40″ | 平阳县 |
| 35 | 昆阳龙山废弃矿山 | 昆鳌大道 | 200 | 12000 | 120°33′85″ | 27°39′13″ | 平阳县 |
| 36 | 苍南县洋头石材有限公司 | 钱望线道 | 350 | 18000 | 120°33′55″ | 27°28′08″ | 苍南县 |
| 37 | 苍南县凤池乡对务山北西侧治理料场 | G15沈海高速 | 500 | 6075 | 120°22′28″ | 27°30′15″ | 苍南县 |
| 38 | 温州珊溪水泥制品有限公司双桂旁岸采石场 | 文桂路 | 100 | 17817 | 120°08'12" | 27°43'42" | 文成县 |
| 39 | 泰顺县南院顺达辉绿岩室矿场 | 康庄公路 | 150 | 17132 | 119°49'57" | 27°29'26" | 泰顺县 |

附表2

2015年温州市矿山生态环境治理及绿色矿山建设任务表

| 县（市、区） | 计划建成“绿色矿山”数（个） | 计划治理矿山数（个） |
| --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 1 | 2 |
| 龙湾区 | 1 | 3 |
| 瓯海区 | 0 | 2 |
| 温州经开区 | 0 | 0 |
| 乐清市 | 1 | 2 |
| 瑞安市 | 1 | 2 |
| 永嘉县 | 0 | 1 |
| 洞头县 | 0 | 2 |
| 文成县 | 0 | 1 |
| 平阳县 | 2 | 2 |
| 泰顺县 | 2 | 1 |
| 苍南县 | 1 | 1 |
| 合计 | 9 | 19 |

附件5

温州市青山白化治理实施方案

（2015—2020年）

一、工作目标

到2017年，基本实现国省道公路、铁路、县（市、区）主干道可视范围内无坟化。

到2020年底，基本实现沿铁路、沿公路、沿通航河道两侧和水源保护区、文物保护区、风景旅游区、住宅区、开发区“三沿五区”无坟化。

二、主要任务

切实加强组织领导，健全工作机制，科学制定规划，落实目标责任，深入督查指导，积极深化以“绿色殡葬”为主题的葬法改革，加快“三沿五区”坟墓治理，大力推行生态葬法，积极探索绿色节地葬法奖补配套政策，建立和完善长效机制，加强对“四边区域”内乱葬乱埋行为的治理，大力推行绿色生态葬法，切实解决“三沿五区”的“青山白化”问题。

三、保障措施

（一）落实责任。各县（市、区）政府、市级功能区管委会对青山白化治理工作负总责，要加强组织领导，强化工作措施，健全政府主导、部门联动、各司其职、责任到乡（镇、街道）的责任体系。民政部门负责指导坟墓迁移和改造工作，林业部门负责指导坟山绿化工作。

（二）强化督查。充分利用市青山白化治理监察综合平台，实现即时发现违规建造私坟，即时反馈私坟新建、翻新情况，即时查处整改殡葬违规行为，坚决有效遏制新建、翻新私坟。市殡改办要组织人员每月开展一次的禁新督查，每个各县（市、区）、市级功能区抽查一个乡镇，同时对上个月抽查到的在建、新建、翻新坟墓整改情况进行复查，并将督查情况全市通报，抄送市委、市政府领导，下发到各县（市、区）党委政府、市级功能区管委会。不定期地组织市民监督团，对各地坟墓禁新和“四边三化”情况进行明察暗访，同时采取政府购买服务的形式，加大对青山白化治理的巡查力度。

（三）宣传引导。充分利用各种宣传载体，不断加大殡葬改革工作的宣传引导力度，最大限度地争取社会各界尤其是“四边区域”范围内群众的理解、支持、参与和配合。利用新闻媒体曝光丧葬陋习、公布治理进度，发挥新闻媒体的监督作用，正导向、曝陋习、树新风，逐步增强广大群众的殡改意识、生态理念，提高全社会生态葬法的参与度和治理青山白化的自觉性。

附件6

温州市深化“四边”区域绿化行动指导意见（2015—2020年）

一、工作目标

到2017年，全市“四边”区域绿化成果得到巩固，国省道公路、铁路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到50%以上；主要河道两岸宜林地段绿化率达到96%以上，县级河道两岸宜林地段绿化率达到50%以上；国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率90%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上；建设通道沿线彩色健康森林10万亩。到2020年，全市“四边”区域绿化面貌显著提升，国省道公路、铁路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，平均单侧绿化宽度达到15米以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到70%以上；主要河道两岸宜林地段绿化率达到98%以上，县级河道两岸宜林地段绿化率达到70%以上；县级以上公路与河道、铁路两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上；建设通道沿线彩色健康森林20万亩。

二、主要任务

（一）深化公路边、铁路边沿线绿化。坚持“增绿”和“提质”并重，充分挖掘潜力，找准薄弱环节，集中克难攻坚，大力加强城郊结合部、县乡公路和农田林网配套绿化，切实巩固森林通道建设成果。加强典型引领，以高速公路、国省道、重要县道为重点，实行沿线整体推进，打造精品示范。注重提升景观水平，加强整体景观设计，加快优质树种推广，坚持乔灌搭配、疏密有致，林带与片林结合、森林与园林融合，建设一批绿化、彩化、美化的彩色森林带。加强通道绿化改造提升，选择抗逆能力强、防护性能好、生长稳定的乡土树种，对林木老化、病虫害严重、功能退化的林带进行更新改造，对缺株断带、树种单一的林带进行补植补种和优化调整。

（二）深化水系河道沿线绿化。结合“五水共治”，大力推进植树治水，以骨干河道、重要河道绿化为重点，向一般河道延伸，坚持点、线、面相结合，建设生态防护林网，形成布局合理、结构优化的河道生态系统。大力开展生态河道建设，以保持水土、涵养水源、水质净化为主要功能，尽量选用乔木树种、乡土树种、珍贵树种、彩色树种和耐水湿树种，针对河道不同区位采用不同绿化模式，建设河道防护林。对于岸坡不稳的河道，提倡采用松木桩、生态袋、格宾网箱等进行生态驳坎。建立健全河道绿化长效管护机制，加强绿化成果保护，特别要注重现有植被保护，彰显浙南水乡特色。在江河堤坝外侧，要通过土壤改良、排水洗盐、客土施肥等措施，建设护堤和消浪为目的的防护林带。

（三）深化通道沿线山体绿化。以增强水源涵养、水土保持和森林景观功能为目标，以高速公路和国省道沿线、主要水系两侧、城镇周边等可视范围内山体为重点，结合公益林提质和松材线虫病防治，实行沿线连片推进，通过疏伐抚育、景观改造、补植阔叶树种等抚育方式，优化林种结构，改善森林环境，着力建设一批集景观建设、林相改造、生态涵养于一体的彩色健康森林。加强“四边”区域可视范围内的矿山整治复绿和山体林相改造，加快通道沿线废弃矿山、露天矿山的边坡复绿和景观修复。加强对荒芜低效经济林、疏林地、荒山荒地、火烧和病虫害迹地、开垦地、裸露山体等的改造提升，大力发展阔叶林和针阔混交林，采取新造、补植、改造、封育等措施，实施山体林相改造。

（四）深化城区、景区和村庄绿化。加强城区绿化，把绿化作为有生命的基础设施，由点向面、由局部向整体、从典型示范向连片建设持续推进，重点抓好入城口、高架路两侧防护林带建设，积极推广立体绿化。强化城市绿化管理，科学确定绿化适宜季节、选择合适树种，认真抓好土壤清理、苗木选择、包装运输、栽植养护等各个环节，确保建设成效。加强古树名木保护，明确权属和保护管理职责，抢救一批濒危古树名木。依法规范大树采挖移植，禁止将自然山林、乡镇农村中的大树违法采挖用于绿化、美化移栽。加强景区绿化提升，以提升森林质量和景观水平为目标，大力实施林相改造。深入实施村庄绿化美化，推广种植乔木和乡土树种、经济树种，营造森林公园、生态绿地、村庄片林和环村林带，建设森林村庄，推动身边增绿，改善人居环境。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）政府、市级功能区管委会对深化“四边”绿化行动负总责，交通运输、铁路、水利、国土资源、建设、林业、旅游等部门要结合工作职能，会同当地政府共同推进深化“四边”绿化工作，加强工作指导和督促检查。

（二）落实建设任务。各地要在广泛调查的基础上科学制定实施方案，明确建设目标，分解年度任务，并落实到部门、乡镇，细化到具体项目。要落实建设责任，明确职责分工，国省道公路、铁路等征地范围以内的绿化，分别由各建设单位组织实施；其余绿化任务由当地人民政府组织实施。

（三）强化督查考核。各地、各部门要把督查工作放在突出位置，建立健全督查制度，加大督查力度，促进绿化各项任务落实。在督查的基础上，要加强组织管理和指导协调，建立健全信息通报、部门联席、考核奖励等各项制度，确保任务落实到位、实施到位、进度到位、质量到位。

（四）广泛宣传发动。要充分利用广播电视、报刊网络等媒体，广泛开展宣传教育，普及生态知识，传播生态文化，弘扬生态道德，倡导生态文明，充分调动企业、社会公众的参与积极性，努力营造“爱绿、植绿、护绿、兴绿”的良好氛围，为深化“四边”绿化提供有力的舆论支持。

附件7

温州市城区“三化”行动实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

按照全面深化、长效推进和精品示范三个重点突破的原则，2015年至2017年为第一阶段，重点是巩固前一阶段的工作成果，深化推进建成区“三化”，实现“统一标准、统一管理、统一保障”。2018至2020年为第二阶段，重点是持续深化城区“三化”, 提质增效，健全长效推进机制，着力打造更多更好的城区优质文明公园、绿化美化示范路和街容达标示范街，营造美丽城镇人居环境。

洁化方面，到2017年，各县（市、区）生活垃圾处置设施、垃圾中转站、环卫设施停保场所、独立厕所和环卫工人休息点等环卫设施用地全面纳入城市黄线范围并严格实施；城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准，各县（市、区）建成2条以上街容达标示范街；市区城市道路机械化清扫率达到58%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达到50%以上；城区河道、湖泊保洁覆盖率达到100%。到2020年，各县（市、区）各类环卫基础设施配套齐全、管理规范、运行有序，城市三级以上道路全部符合城市容貌标准，各县（市、区）建成4条以上街容达标示范街，市区城市道路机械化清扫率达到60%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达到55%以上。

绿化美化方面，到2017年，城区宜绿地全部实行绿化，城市道路绿化配置科学，道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，即城市道路绿化普及率≥95%（一般项），城市道路绿化达标率≥80%（附加项），并建成2条以上绿化美化示范路；各县（市、区）城区至少有1个规模适宜、生态良好、设施完善、功能完备的优质文明公园；完成《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》确定目标的65%绿道网建设，初步构建与公园绿地相配套的城镇绿道网体系。到2020年，各县（市、区）城市道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准，即城市道路绿化普及率≥95%（基本项），城市道路绿化达标率≥80%（附加项）；城市道路实现绿化与彩化兼融，并建成4条以上绿化美化示范路；建成区人均公园绿地面积达到13.5平方米以上，实现居民“出门见绿，300-500米见园”的要求；全面完成《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》下达的目标任务，形成较为完整的城镇绿道网体系。

二、主要任务

（一）注重科学规划设计。2015年底前，市本级、各县（市）和小城市培育试点镇要全面完成环卫专项规划和城市绿地系统规划的编制或修编，编制主体、内容等要符合国家和省规划编制标准要求，经批准后依法公布实施。2016年底前，各县（市、区）和小城市培育试点镇要根据专项规划科学划定城市黄线、绿线，并完成报批工作；到2017年，经批准的城市黄线、绿线规划严格实施规范管理，并依法向社会公布，接受公众监督。对生活垃圾处置设施、垃圾中转站、环卫设施停保场所、独立厕所和环卫工人休息点等环卫设施用地全面纳入城市黄线范围并严格实施；对城市道路绿化和各类公园绿地建设，要加强绿地设计方案审查论证，突出以人为本和功能完善，突出本土特色和植物多样化，鼓励和提倡乔木全冠大苗化，从源头上防止大草坪、大铺装和盲目引植不适生外来树种等违反生态科学的做法。

（二）完善设施建设管理。各县（市、区）要根据城市化规模发展的实际，结合新区开发和老城区改造，配套建设能力充足、功能完善、技术先进、设计规范的生活垃圾处置设施、垃圾中转站、公共厕所和环卫工人作业休息点等环卫基础设施，设施设置应符合《环境卫生设施设置标准CJJ27-2012》。到2017年，城区生活垃圾转运站布局合理，每2-3平方公里设置1座垃圾转运站，或开展垃圾清洁直运，实现城区全覆盖；城区公共厕所布局合理，每平方公里3-5座；城区主次干道环卫工人作业休息点达到每1-1.5公里设置1处的要求。科学设置城区建筑物、构筑物和其它设施，要依法规范设置，按照有关规定定期清洗、粉刷和修饰，保持整洁、完好、美观。加强对户外广告、建筑立面和城市家具的规范化管理，提高城区市容整洁美观度。

（三）落实区域洁化序化。按照《浙江省城市环境卫生劳动定额》规定，逐步加大财政投入，规范城区道路清扫保洁管理，城区道路清扫保洁质量达到国家《城市环境卫生质量标准》、《浙江省城市道路清扫保洁质量标准》。开展以“道路见本色”的清扫保洁示范路创建活动，落实城区内河、湖泊保洁和环境整治责任，提升城市道路和水域清扫保洁质量。结合城市扬尘防治，加大环卫机械设备投入，加快推进环卫作业机械化，增加道路冲洗频次。深化推进“三改一拆”，全面清除城区各类违法建筑。积极开展城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等重点行为的专项整治，规范城区日常秩序。城市一、二级道路街容符合城市容貌标准。2015年，市区城市道路机械化清扫率达到58%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达到45%以上，其中城市主干路以上道路达到100%；各县（市、区）启动街容达标示范街创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金。2017年，各县（市）城市道路机械化清扫率达到50%以上；各县（市、区）建成2条以上街容达标示范街；城区河道、湖泊保洁覆盖率达到100%以上。

（四）完善城市道路绿化。加强高速公路入城口的绿化建设和城区穿城铁路、高架两侧的防护绿带建设，减少城市噪音，美化城市环境，提高居民的生活质量。坚持生态化、林荫化、景观化和乡土化，完善城市主要通道、站点及出入口等重要节点的绿化，降低交通噪音和能耗，美化城市形象。加快推进非机动车道和人行便道绿荫化建设，构建植物多样、配置合理、覆盖充沛的城市道路绿化体系。绿化项目立项、规划审批及建设等过程要严格把关，城市新建、改建道路绿化要达到规范标准。积极开展绿化美化示范路创建，到2017年，各县（市、区）建成2条以上绿化美化示范路，城市主干道两侧宜绿化地段绿化普及率达到100%，两侧公共设施绿地达标率95%以上。

（五）深化园林城市创建。着眼“两美”浙江建设，以园林城市创建为抓手，坚持设施配套、功能完善、环境优化、品质提升、服务民生，进一步优化市、县、镇三级园林城镇体系，通过以点带面，打造更多的园林城市（县城、城镇），不断优化人居环境品质。符合国家生态园林城市条件的，要积极创建国家生态园林城市。到2017年，温州市区成为国家园林城市，各县（市）中80%以上（力争全部）成为省级以上园林城市，瑞安市塘下镇、乐清市柳市镇、平阳县鳌江镇、苍南县龙港镇等小城市培育试点镇（不含县城所在地镇）中50%以上成为省级园林镇；到2020年，各县（市）均成为省级以上园林城市，各小城市培育试点镇均成为省级园林镇。

（六）加快城镇绿道建设。按照省委“万里绿道网”建设要求明确年度目标，完善城区绿道建设管理制度，坚持统一规划、统筹推进、分步实施，稳步推进城市型、乡野型、山地型绿道网建设，将城市主要公园绿地、水系、景点等合理串联，形成通达完善的城市绿色慢行线形系统，促进城镇公园绿地、风景名胜区、自然保护区、历史文化街区、湿地公园等绿色生态资源的共建共享。各县（市、区）绿道网建设要按照《浙江省省级绿道网布局规划》（2012-2020）、《温州市省级绿道网规划布局》（2014-2020年），结合《温州市绿地系统规划》、《温州市中心城区绿道网行动规划》和《温州市“滨水公园·亲水绿道”建设专项规划》具体实施，优先建设建成区城镇绿道。2015年，已建绿道网须贯通80%，完成规划绿道网建设量的50%；2016年，已建绿道网须初步贯通，完成规划绿道网建设量的60%；2017年，已建绿道网全面贯通，完成规划绿道网建设量的65%。城市主要公园绿地、风景名胜区、自然保护区、历史文化街区、湿地公园等通过绿道网基本实现贯通。

（七）推进公园绿地建设。在新区建设和旧城区改造中，要注重低影响开发技术应用，结合“三改一拆”和城镇弃置地生态修复等，科学化、规模化、均衡化建设各类绿地，构建高品质的城市绿地生态体系。按照居民出行“出门见绿，300-500米见园”的要求，加快建设综合公园、专类公园、社区公园、带状公园、街旁游园和各类附属绿地、防护绿地等，构建良好的城市绿地体系，让居民出门见绿、移步见景、小行见园。按照《公园设计规范》加快推进城市公园建设，加快建立完善布局合理、规模适宜、功能完善、生态良好、环境优美的城市公园体系。到2017年，各县（市、区）至少建成一个城区优质文明公园。

（八）积极推行立体绿化。对城市建筑立面、屋顶、阳台、护栏、立交桥、高架桥、公交站点、停车场等建、构筑物，要因地制宜地开展垂直绿化、阶梯式绿化等立体绿化。城市建筑层数适宜的公共建筑，在符合建筑规范、满足建筑安全要求的前提下，要大力推行屋顶绿化，提高城市景观效果。各县（市、区）要根据本地城市化发展的实际，2015年制定出台屋顶绿化和垂直绿化的实施方案、标准和奖励措施，并以主要高架桥下的柱体、墙体为重点开展试点示范，建成立体绿化示范项目1个以上，累计面积不小于0.3公顷；2016年累计建成立体绿化示范项目2个以上，累计面积不小于0.6公顷；2017年累计建成立体绿化1公顷以上，拓展城市绿化空间，美化城市景观。

（九）积极推进彩化美化。着眼构筑城市美丽空间，坚持绿化、彩化、美化共融共推，促进绿化多结构、多品种、多层次发展，营造植物特色景观。注重根据不同季节和植物的不同色彩变化，科学优化城市各类绿地的乔灌花草配置，做到一点一景，一街一品。各县（市、区）要按照四季多彩的要求，制定2015-2017年彩化工作计划表，增加开花、色叶等乔木树种补植，丰富不同季节的城市植物景观。2015年，市区按照《温州市城区绿化（彩化）提升工作实施意见》（温政办〔2014〕48号），对“一个中心、七处节点、三十二条道路”进行重点彩化提升，建成3处示范点；各县（市）结合地方实际，参照市区做法，以进城口、行政中心、主要道路等区域为重点，建成2处示范点。2016-2017年，各县（市、区）按照彩化工作计划表，每年至少建成3处示范点，稳步推进彩化工作，形成三季有花、四季有景的绿化效果。

三、保障措施

（一）加强组织领导。各县（市、区）政府、市级功能区管委会对辖区内城区“三化”行动负总责，要把城区“三化”行动工作纳入政府年度目标考核。各地牵头部门要加强组织协调，加强与规划、建设、城管、环保、交通运输、水利、国土资源、公安、规划、林业、铁路等相关部门的沟通，切实履行职责，把城区“四边”洁化、绿化、美化等建设纳入规范化管理轨道。

（二）明确职责分工。城区“三化”工作，由属地政府负责具体落实。要明确行动任务，落实区域具体建设管理单位的责任，按照职责分工，做到各司其职，把洁化、绿化、美化任务分解到年度，落实到部门、街道，细化到具体项目。市城管与执法局负责牵头协调指导全市城区“四边”洁化、绿化、美化工作；市规划局负责市区相关规划及指导各县（市）做好相关规划的编制或修编工作；市住建委负责市区环卫专项规划的编制或修编和指导相关设施的建设工作；市交通运输局负责指导属地政府做好高速公路入城口公路用地界限范围和高架公路界限范围内的洁化、绿化、美化工作；市铁投集团负责指导协调穿城铁路两侧管理单位做好洁化、绿化、美化工作；市水利局及环保局负责指导属地政府做好城区河湖整治工作；市林业局负责指导属地政府做好城区山边、隧道边绿化和山体美化工作；市公安局负责指导属地做好环卫工人道路清扫安全保障工作；市财政局负责城区“三化”工作的资金落实。

（三）强化督促检查。城区“三化”工作是建设美丽温州创造美好生活的重要内容，也是推进全省绿色城镇行动的一项重要工作。城区“三化”要同文明城市、卫生城市、园林城市和生态市县等创建要求紧密结合。要强化对城区“三化”行动的督促检查，建立健全信息通报、部门联席、考核奖励等制度，加大对重点设施、重点地段洁化、绿化、美化工作的督查力度，确保任务落实到位、实施到位。

（四）注重宣传引导。各级政府和有关部门要加强宣传引导，努力营造全社会共同关注、积极支持、主动参与深化“四边三化”的氛围。要充分发挥民间环保组织和环保志愿者的积极作用，组织群众积极参与深化"四边三化"。各新闻单位要充分发挥宣传主渠道作用，大力宣传"四边三化"行动的先进典型，切实提高全社会生态文明素养。

（五）落实长效机制。各级政府要建立财政保障机制，有效整合相关经费，切实加大对“四边三化”行动的资金支持力度。要建立健全环卫设施维护、清扫保洁、绿化管理养护等长效管理机制，坚持建管并重、建维并重，通过定地段、定部门、定人员、定职责，落实建设、管理、养护责任，切实巩固洁化、绿化、美化成果。

附表

温州市城区“三化”主要任务分解表（2015-2020年）

| 序号 | 工作 任务 | 工作内容和计划安排 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注重科学规划设计 | 2015年底前，市本级、各县（市）和小城市培育试点镇要全面完成环卫专项规划和城市绿地系统规划的编制或修编，着手城市黄线、绿线规划编制；2016年底前，各县（市、区）和小城市培育试点镇完成城市绿线规划、城市黄线规划的报批；到2017年，规范城市黄线、绿线管理并严格实施。 | 市规划局 | 市住建委、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 2 | 完善设施建设管理 | 到2017年，各县（市、区）城区生活垃圾转运站布局合理，每2-3平方公里设置1座垃圾转运站，或开展垃圾清洁直运；城区公共厕所布局合理，每平方公里3-5座； 城区主次干道环卫工人作业休息点设置数达到每1—1.5公里1处。 | 市住建委 | 市城管与执法局、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 3 | 落实区域洁化序化 | 落实城区内河、湖泊保洁和环境整治责任，提升水域清扫保洁质量，到2017年，各县（市、区）城区河道、湖泊保洁覆盖率要达到100%。 | 市水利局 | 各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
|  |  | 加快推进环卫作业机械化，2015年，市区城市道路机械化清扫率达到58%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达45%以上，其中城市主干路以上道路达到100%；2017年，市区城市道路机械化清扫率达到58%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达50%以上；2020年，市区城市道路机械化清扫率达到60%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达55%以上。 | 市城管与执法局 |  |
|  |  | 到2017年，城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准；到2020年城市三级以上道路全部符合城市容貌标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展街容达标示范街创建，2015年，各县（市、区）启动街容达标示范街创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上街容达标示范街；2017年，建成2条以上街容达标示范街，并通过验收；2020年建成4条以上街容达标示范街，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 深化推进“三改一拆”，全面清除城区各类违法建筑。 |  |  |
|  |  | 积极开展城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等重点行为的专项整治，规范城区日常秩序。 |  |  |
| 4 | 完善城市道路绿化 | 城市道路绿化配置科学，城市新建、改建道路绿化要达到规范标准。 | 市城管与执法局 | 市发改委、市住建委、市规划局、市交通运输管理局、市铁投公司、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
|  |  | 构建植物多样、配置合理、覆盖充沛的城市道路绿化体系，2015年，各县（市、区）汇总已建道路绿化概况，统计道路绿化普及率和达标率情况，制定2015-2017年工作计划表及投资估算。道路绿化普及率和达标率2015年分别达到75%和60%，2016年分别达到85%和70%，2017年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，2020年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展绿化美化示范路创建，2015年，各县（市、区）启动绿化美化示范路创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上绿化美化示范路；2017年，建成2条以上绿化美化示范路，并通过验收；2020年，建成4条以上绿化美化示范路，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 2015年，城市主干道两侧宜绿化地段绿化普及率达到90%，两侧公共设施绿地达标率85%，2016年分别达到95%和92%，2017年分别达到100%和95%以上。 |  |  |
| 5 | 深化园林城市创建 | 到2017年，温州市区成为国家园林城市，各县（市）中80%以上（力争全部）成为省级以上园林城市，瑞安市塘下镇、乐清市柳市镇、平阳县鳌江镇、苍南县龙港镇等小城市培育试点镇（不含县城所在地镇）中50%以上成为省级园林镇；到2020年，各县（市）均成为省级以上园林城市，各小城市培育试点镇均成为省级园林镇。 | 市城管与执法局 | 各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 6 | 加快城镇绿道建设 | 按照《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》确定目标加快绿道网建设，初步构建与公园绿地相配套的城镇绿道网体系。2015年，已建绿道网须贯通80%，完成规划绿道网建设量的50%；2016年，已建绿道须初步贯通，完成规划绿道网建设量的60%；2017年，已建绿地网全面贯通，完成规划绿道网建设量的65%，城市主要公园绿地、风景名胜区、自然保护区、历史文化街区、湿地公园等通过绿道网基本实现贯通。 | 市城管与执法局 | 市住建委、市规划局、市水利局、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 7 | 推进公园绿地建设 | 按照《公园设计规范》加快推进城市公园建设。2015年，结合《温州市绿地系统规划》，制定2015-2017年新建、扩建或改造提升的工作计划；到2017年，各县（市、区）至少建成一个城区优质文明公园。到2020年，各县（市、区）建成区人均公园绿地面积达到13.5平方米以上，实现居民“出门见绿，300-500米见园”的要求。 | 市城管与执法局 | 市住建委、市规划局、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 8 | 积极推行立体绿化 | 2015年，各县（市、区）制定出台屋顶绿化和垂直绿化的实施方案、标准和奖励措施，并以主要高架桥下的柱体、墙体为重点开展试点示范，建成立体绿化示范项目1个以上，累计面积不小于0.3公顷；2016年累计建成立体绿化示范项目2个以上，累计面积不小于0.6公顷；2017年，累计建成立体绿化1公顷以上。 | 市城管与执法局 | 市住建委、各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |
| 9 | 积极推行美化彩化 | 各县（市、区）制定2015-2017年彩化工作计划表。2015年，市区按照《温州市城区绿化（彩化）提升工作实施意见》（温政办〔2014〕48号），对“一个中心、七处节点、三十二条道路”进行重点彩化提升，建成3处示范点；各县（市）结合地方实际，参照市区做法，以进城口、行政中心、主要道路等区域为重点，建成2处示范点。2016-2017年，各县（市、区）按照彩化工作计划表，每年至少建成3处示范点，稳步推进彩化工作。 | 市城管与执法局 | 各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会 |

附件8

温州市旅游景区“三化”行动实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

通过对全市旅游景区通景公路、周边环境和景区内部实行“三化”改造，基本消除旅游景区内外环境“脏、乱、差”现象，建立健全景区环境综合治理长效机制，营造舒适、美观、畅通、安全、有序的旅游氛围，全市旅游景区形象品位、生态环境明显提升。

二、主要任务

（一）全面开展旅游景区洁化，彻底消除“脏、乱、差”现象。

- 提升旅游景区“最后一公里”。清除通景公路沿线垃圾，可视范围内无垃圾污染；清除通景公路沿线违法、违章建筑，沿线建筑立面整洁；清除通景公路沿线违章广告牌、路牌；通景公路两侧1000米范围内创建烟尘控制区，沿线无烟囱冒黑烟；消除通景公路沿线两侧200米范围内畜禽养殖污染，关闭或搬迁现有养殖场（户）。

2、改善旅游景区环境卫生状况。规范旅游景区场地秩序，无乱堆、乱放、乱搭、乱建等现象；清洁游览场所地面，无污水、污物，无盲点、死角；做好建筑物及各种设施设备保洁与维护工作，建筑及各类设施表面无污垢、无剥落；划分吸烟区与非吸烟区，有效开展旅游景区烟尘控制，保障旅游景区空气清新，无异味；集中开展旅游景区湖面、河道、溪流等水域环境卫生整治，水面无漂浮物，水质清澈洁净；在经营环境方面要做到景区内所有的经营单位建筑外观、色彩与景区环境相协调，无破损脱落，乱搭乱建、乱贴乱画现象。杜绝使用不可降解的一次性泡沫、塑料餐具及包装材料，防止产生白色污染，严格控制油烟、噪音污染，改善空气质量，减少居民投诉。

3、科学开展旅游景区废弃物管理。有效开展旅游景区污水治理，禁止将未处理达标的污水排入河流、湖泊、海滨等；科学开展旅游景区垃圾管理，做到垃圾清扫及时，日产日清，实现集中无害化处理；旅游景区垃圾箱分类设置，数量充足，外观整洁，样式统一。

4、提升旅游景区厕所的环境品质。及时清扫厕所，做到无积水、无污垢、无异味；设备设施维护良好，无破损、无缺失；营造厕所内部文化氛围，布置景观小品和绿色植物，使厕所与景区景观环境相协调。到2017年，争取新建旅游厕所100座，改扩建旅游厕所50 座。

（二）扎实开展旅游景区绿化，打造良好的生态环境。

1、实施旅游景区通景公路沿线绿化改造工程，通景公路沿线宜林地段绿化率达到90%以上，平均单侧绿化宽度达到5米以上。

2、开展旅游景区内植被覆绿工作，对山体、水域、道路、公共场所周边视野范围进行绿化改造，提升景区的生态整体风貌。

3、加强园林绿化工程的养护与管理工作，打造精品绿化工程，避免出现低质景观。

（三）精心开展旅游景区美化，提升景区的综合品质。

1、加强景区建筑物外立面提升改造，各单体建筑风格与环境协调一致, 和谐相融。

2、完善景区标识标牌系统，景区内外部交通标识设置合理、图形规范、维护良好，无脱落、无破损、无腐蚀。

3、改善景区内外村庄的村容村貌，环境卫生和设施良好，住户庭院美丽整洁，无乱搭、乱建，做到管线不乱拉、东西不乱挂、工具不乱放、垃圾不乱丢、车辆不乱停。

4、提升景区文化内涵，在通景公路沿线及景区内部打造一批能够体现景区文化内涵，彰显景区个性特色的景观小品，丰富景区的主题形象，提升景区的文化品位。

三、实施步骤

旅游景区“三化”行动共分三个阶段进行：

第一阶段全面动员阶段（2015年1-2月）。各地根据本次活动安排，制定本地区旅游景区“三化”行动实施方案，进行动员部署，明确职责分工和时间进度安排。

第二阶段集中整治阶段（2015年3月-2017年10月）。全市各旅游景区全面实施“三化”改造，彻底清除通景公路、景区内部及周边地区环境“脏、乱、差”等问题，切实优化景区的环境风貌，有效提升景区综合服务品质。

第三阶段验收检查阶段（2017年10-12月）。市旅游局组织开展现场考核验收，总结工作经验，建立长效管理机制，并做好迎接省旅游局组织的现场检查考核验收工作。

四、保障措施

（一）加强领导，落实责任。各县（市、区）政府对旅游景区“三化”行动负总责，要制定实施方案和年度计划，明确各有关部门职责，分解落实景区“三化”改造任务。要切实加强组织领导，将旅游景区“三化”行动列入政府重要议事日程，结合“三改一拆”、“五水共治”、美丽乡村建设等工作，一同部署、一同落实、一同推进，统筹调配各类资源，综合运用各种手段，确保景区“三化”行动横向到边、纵向到底，不留漏洞、不留死角。

（二）明确重点，强化监督。各县（市、区）政府要对照旅游景区“三化”行动目标任务，明确工作重点，强化工作举措，制定时间表、任务书、路线图，落实责任到点到人。要创新工作机制和方法，着力打造工作亮点，挖掘推广典型示范，形成比学赶超的工作局面。各级旅游行政管理部门要将旅游景区“三化”行动与A级景区评定、生态旅游示范区创建、旅游度假区创建等工作有机结合，加大监督力度，加强检查指导，做到每月一检查、一汇总、一台账、一报送。市旅游局要适时组织抽查、暗访和考核，并将考核结果纳入市旅游局对各县（市、区）年度考核的一项主要内容，确保旅游景区“三化”行动扎实有效开展。

（三）加大宣传，营造氛围。各地要充分利用电视、广播、报刊、网络等新闻媒体，多层面、多角度地开展旅游景区“三化”行动宣传报道，引导全社会共同关心、支持和参与旅游景区“三化”行动。打造各类宣传平台，全面展示旅游景区“三化”行动进展情况，广泛接受游客和群众的建议、意见，更好地推动景区提升发展。要策划开展旅游景区“三化”行动评先评优工作，营造创先争优氛围，激发各地各有关部门共创美丽景区的热情和活力。

温州生态市建设工作领导小组办公室 2015年6月15日印发

附件2

温委办发〔2015〕72号

市委办公室  市政府办公室

关于印发《温州市深化“四边三化”行动

方案（2015－2020年）》的通知

各县（市、区）委、人民政府，市直属各单位：

《温州市深化“四边三化”行动方案（2015－2020年）》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共温州市委办公室

温州市人民政府办公室

2015年6月9日

温州市深化“四边三化”行动方案

（2015－2020年）

公路边、铁路边、河边、山边等区域（简称“四边区域”）的环境状况是反映温州城市形象和生态建设水平的重要窗口，也直接关系着广大人民群众的生产生活和身心健康。2012年以来，各地各部门按照市委、市政府的决策部署，扎实开展“四边三化”行动，全市国省道公路、铁路及沿线河道、矿山“脏乱差”问题得到有效整治，环境面貌有效改善，部分区域初步建立长效保洁机制，“四边三化”行动取得了阶段性成果。为深入贯彻省委十三届五次全会深入实施“四边三化”行动部署和要求，巩固提升“四边三化”成果，加快建设美丽温州，特制定如下行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委十三届五次全会和市委十一届八次全会部署要求，紧密结合“五水共治”“三改一拆”“美丽乡村建设”和“六城联创”等重点工作，坚持政府主导、全民参与，因地制宜、城乡一体，综合治理、长效管理，全面整治“四边区域”环境问题，健全完善“四边三化”长效机制，进一步改善城乡环境面貌，增进人民群众环境福祉，为建设美丽温州、创造美好生活奠定良好的环境基础。

（二）工作目标。深化“四边三化”行动，关键是要在实现全域覆盖、建立健全长效机制、打造精品示范工程三个方面实现重点突破。2015年至2017年为第一阶段，重点是巩固近年来的工作成果，扩大整治范围，向县道公路、县级河道及沿线矿山全面延伸。2018年至2020年为第二阶段，重点是持续深化整治，全面开展县级以上公路、所有铁路、县级以上河道、县级以上公路与河道及铁路两侧1000米可视范围内矿山的洁化、绿化、美化（以下简称“三化”），有条件的地区因地制宜开展乡村公路、乡村河道及可视范围内矿山治理。通过努力，到2020年，全市公路边（边界为高速公路用地外缘起向外200米、普通国省道公路用地外缘起向外10米）、铁路边（边界为铁路线路向外100米）、河边（边界为堤岸及护堤地）、山边影响环境面貌的脏乱差问题得到全面整治，“四边三化”长效机制基本健全，城乡居民环境保护意识和生活环境品质显著提高。

——公路边：到2017年，全面清理和拆除国省道公路沿线堆积物、违法建筑和违法、无序非公路标志标牌，清理重要县道公路沿线垃圾、非法废品收购点和违法建筑；国省道公路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到50%以上；以洁化、绿化带动美化，实现公路沿线整洁美观、绿化梯次分布、环境优美协调。到2020年，全面拆除重要县道公路沿线的违法建筑；国省道公路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，平均单侧绿化宽度达到15米以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到70%以上；加强公路沿线整体景观设计，完成沿线建筑立面整治，全市公路边（高速公路用地外缘起向外200米、普通国省道公路用地外缘起向外100米、县道公路用地外缘起向外30米、乡村公路用地外缘起向外10米）影响环境面貌的脏乱差问题得到全面整治，长效机制基本健全。

——铁路边：到2017年，全面清理铁路沿线违法建筑和乱堆乱放的垃圾堆场，铁路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，实现铁路沿线林带不断、常青有花、以林护路、整齐美观的目标。到2020年，铁路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，平均单侧绿化宽度达到15米以上；加强铁路沿线整体规划和生态环境建设，使之与现代化的城市风貌、美丽的农村田野融为一体，成为绿树成荫、风景优美的绿色长廊。

——河边：到2017年，全面消除垃圾河、黑河、臭河，清除河岸违法建筑，城乡河道保洁基本实现有责任主体、有专人负责、有经费保障、有相应设施；主要河道两岸宜林地段绿化率达到96%以上，县级以上河道两岸宜林地段绿化率达到50%以上；开展河道生态工程建设，增强水体流动性，提高水环境承载能力，构建良好的水生态系统。到2020年，主要河道两岸宜林地段绿化率达到98%以上，县级以上河道两岸宜林地段绿化率达到70%以上，实现河道“水清流畅、岸绿景美、功能健全、人水和谐”的目标。

——山边：到2017年，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上，县公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上；实施山体林相改造，逐步形成多林种、多树种、多色彩、多层次的林相结构；全面推行绿色生态节地葬法，基本实现沿铁路、沿公路、沿通航河道两侧和水源保护区、文物保护区、风景旅游区、住宅区、开发区“三沿五区”无坟化。到2020年底，县道上公路与河道、铁路两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上；加强通道沿线山体绿化、美化，打造四季皆绿、季相分明的通道森林景观。

——城区：到2017年，各县（市、区）生活垃圾处置设施等环卫设施用地全面纳入城市黄线范围并严格实施；城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准，市区城市道路机械化清扫率达到58%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达到50%以上；城区河道、湖泊保洁覆盖率达到100%。道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，至少有1个优质文明公园。到2020年，各县（市、区）各类环卫基础设施配套齐全、管理规范、运行有序，城市三级以上道路全部符合城市容貌标准，市区城市道路机械化清扫率达到60%以上，各县（市）城市道路机械化清扫率达到55%以上。城市道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准，建成区人均公园绿地面积达到13.5平方米以上。

——长效机制：到2017年，基本建立涵盖“四边三化”行动资金、人员、建设、保洁、管护等各个方面的长效机制；到2020年，“四边三化”长效管理机制全面建立，运转有序。

二、主要任务

（一）深化公路边“三化”。巩固提升高速公路、国省道公路沿线“三化”成果，针对薄弱环节查漏补缺，不断提高“三化”水平。分步骤推进县道公路沿线“三化”工作，到2020年实现全覆盖。鼓励推进乡村公路“三化”工作，有条件的地方实现乡村公路“三化”全覆盖。抓好城乡交接地段、互通区、服务区等公路沿线重点区域“三化”，加强马路市场整治，有条件的地方实施搬迁，防止出现脏、乱、差现象。加强公路沿线整体景观设计，结合“三改一拆”，做好非公路标志标牌规范、违法建筑清理、村庄立面整治等工作。建立完善公路边“三化”管理机制，重点抓好联合整治、资金投入、卫生保洁、维护养护、宣传教育等制度。以高速公路、国省道公路、重要县道为重点，加强典型示范，着力打造一批美丽生态示范公路，树立2至3个在全省具有引领作用的精品路段样板。

（二）深化铁路边“三化”。巩固提升高铁客运专线、普速干线沿线“三化”整治成果，全面开展所有营运铁路沿线环境综合整治。加强铁路客货车站及列车的日常保洁，建立垃圾清理专业管理队伍。推广采用新型车辆，更新排污设施，基本消除客车污水污物直排铁路的现象。建立健全铁路边“三化”管理机制，完善铁路与地方联合协调、卫生保洁、巡视养护、督查检查等制度。加强典型示范，在重点路段建立铁路沿线“三化”示范区，打造一批样板示范铁路。

（三）深化河边“三化”。巩固提升国省道公路、铁路沿线河道“三化”工作成果，全面开展县级以上河道整治，有条件的地方开展乡村河道整治。加强河道生态工程建设，采取水系沟通、清淤疏浚、岸坡整治等措施，提高自净能力，恢复河道自然生态功能。加强河道采砂管理，严格河道采砂许可证制度，及时查处河道非法采砂行为。全面实施“河长制”，健全城乡河道“三化”管理机制，加强河道日常保洁，落实管护责任、保洁人员和管理经费，强化监督管理，切实维护河道及两岸清洁。加强典型示范，打造一批“水清流畅、岸绿景美”的样板河道。

（四）深化山边“三化”。巩固提升国省道公路、铁路沿线废弃矿山治理成果，全面开展县级以上公路河道与铁路两侧1000米可视范围内矿山生态环境治理工作。编制实施新一轮矿产资源规划，同步开展规划环评，科学合理布局矿权和划定矿区范围，严格新矿山的设置，从源头上最大限度减轻矿山开发对生态环境的影响。严格执行矿山自然生态环境治理备用金制度，按照“应建必建”的要求全面推进绿色矿山建设，确保在采矿山闭坑时不欠新帐。加强“四边区域”乱葬乱埋行为治理，大力推行绿色生态节地葬法，切实解决“青山白化”问题。加强对荒芜低效经济林、疏林地、荒山荒地、火烧和病虫害迹地、开垦地、裸露山体等的改造和提升。大力发展阔叶林和针阔混交林，加大景观林建设力度，采取“新造、补植、改造、封育”等措施，实施山体林相改造。

（五）深化城区、景区和村庄环境综合整治。加快构建技术先进、方式适宜、效果稳定、能力充足的城镇生活垃圾处理设施体系，提升城区洁化管理能力。深入推进“三改一拆” 行动，集中开展城乡结合部、城中村、背街小巷、景中村等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等行为的专项整治，规范城区日常秩序。加强入城口道路的绿化建设和城区穿城铁路、高架两侧的防护绿带建设，积极推广城区立体绿化，加快建设通达完善的城市绿色慢行系统；规范户外广告、建筑立面和城市家具管理，减少城市噪音，美化城市环境。及时做好“五水共治”“三改一拆”行动后河岸的“三化”、拆违地复绿等工作，确保不留死角。全面开展景区内外环境综合整治，进一步完善景区基础设施，不断改善旅游景区整体环境面貌。深入推进村庄环境综合整治，建立完善农村生活污水治理体系、垃圾统一收集处置体系，全面清除公路、铁路、河道沿线村庄各类积存垃圾、卫生死角，切实改善村容村貌。深入实施村庄绿化美化，大力种植乔木和乡土树种，建设森林村庄。扎实推进交通沿线村庄绿化，形成道路河道乔木林、村庄周围护村林的绿化格局；加强交通沿线村庄立面整治和景观设计，注重与村庄风貌相协调，形成季相分明、层次丰富的绿化景观。

（六）建立完善长效工作机制。将“四边三化”与“五水共治”“三改一拆”等行动有机结合起来，形成党政主导、部门合作、公众参与、统筹推进的工作格局。健全“四边区域”保洁管护、监督管理等制度，积极探索专业化、市场化的卫生保洁和绿化长效管护机制，明确人员、资金、工作标准、工作制度，提高“四边三化”工作水平。坚持建管并举，进一步完善城乡生活垃圾、生活污水处理体系，规范处置方法，提高处理能力，鼓励有条件的地方积极探索开展垃圾分类处置工作。充分发挥村规民约的积极作用，增强广大公众的自律意识，倡导良好的卫生习惯。

三、保障措施

（一）强化责任落实。各县（市、区）人民政府、市级功能区管委会对辖区内的“四边三化”负总责，要将“四边三化”行动列入重要议事日程，健全工作机制，配强工作力量，抓紧制订本辖区深化“四边三化”行动的实施方案和年度计划，进一步分解任务、明确责任，扎实推进工作。各有关部门要各司其职，紧密协作，形成合力。各牵头部门要加强“四边三化”行动组织协调，及时掌握并通报工作进展情况。交通运输部门负责指导公路用地内的环境卫生和绿化美化工作。铁路部门负责铁路线路防护栅栏内的环境卫生和绿化美化工作，指导铁路线路防护栅栏外的绿化工作。水利部门负责指导河道综合治理、河道保洁和河道非法采砂查处工作。国土资源部门负责指导矿山整治与复绿工作。农业部门负责指导农村区域环境卫生整治工作，建设、卫生、环保等部门按照统筹城乡发展实现城乡公共服务一体化的要求，推进环境卫生整治城乡全覆盖。城管与执法部门负责指导城区市容环境卫生整治和绿化管理工作。林业部门负责指导“四边区域”的绿化美化工作。环保部门负责指导河道污水治理工作。民政部门负责指导“四边区域”乱葬乱埋行为治理和推行绿色生态节地葬法工作。旅游部门负责指导旅游景区的洁化、绿化、美化工作。卫生计生部门负责把“四边三化”工作纳入卫生城市（县城、乡镇）和城乡环境卫生整洁行动。

（二）加强要素保障。各地要进一步完善财政投入保障机制，整合各类资金，加大对“四边三化”行动的资金支持力度，全面建立以县、乡镇两级财政投入为主、多渠道筹资为辅、分级负担的经费投入保障机制。具备条件的农村集体经济组织，要安排适当的资金用于“四边区域”日常保洁。组织发动人民群众投工投劳参与“四边三化”行动，鼓励工商企业和社会各界出资出力支持“四边三化”行动。采取征用、租用、结构调整、依法流转、奖励补助等多种方式，有效保障“四边三化”用地需求。

（三）强化督查考核。各地要把“四边三化”行动开展情况纳入政府年度工作目标责任考核和生态建设考核。市委农办（市农业局）、市国土资源局、市交通运输局、市水利局、市城管与执法局、市林业局、市旅游局、市铁办和各县（市、区）政府定期要向市生态办报送工作进展情况，市生态办要及时将情况汇总后报送市委办、市府办。市生态办每季度组织市直有关部门对各地“四边三化”行动开展现场考核并通报结果，2017年底组织开展阶段性总结评估，2020年底开展全面考核验收。

（四）注重宣传引导。各地要高度重视“四边三化”行动的宣传工作，充分利用报纸、电视、广播、网络等媒体，加大宣传教育力度，努力营造全社会关注、支持和参与“四边三化”行动的良好氛围。要充分发挥党团员和干部的示范带头作用，发挥民间环保组织和环保志愿者的作用，组织引导广大群众积极参与“四边三化”行动。要建立基层干部和村（居）民代表、群众共同参与的“四边区域”环境卫生巡查机制，发现问题及时整治。要大力宣传“四边三化”工作的先进典型，依法处理影响环境卫生的违法行为。

中共温州市委办公室			             2015年6月11日印发