温龙四三办〔2015〕5号

关于印发《龙湾区（高新区）深化公路边“三化”行动实施方案》等8个文件的通知

各街道党工委、办事处，区属各单位：

为深入贯彻《龙湾区（高新区）深化“四边三化”行动方案（2015－2020年）》（温龙委办发〔2015〕56号）文件精神，区“四边三化”工作领导小组办公室会同区交通运输局、区水利局、区国土资源分局、区民政局、区委农办（农林局）、区城管与行政执法局、区旅游局联合制定了有关行动的实施方案和指导意见。现印发给你们，请认真实施。

- 附件：1.龙湾区（高新区）深化公路边“三化”行动

- 实施方案

- 2.龙湾区（高新区）深化铁路边“三化”行动

- 实施方案

- 3.龙湾区（高新区）深化河边“三化”行动实施方案

- 4.龙湾区（高新区）深化矿山生态环境治理行

- 动实施方案

- 5.龙湾区（高新区）深化青山白化治理实施方案

- 6.龙湾区（高新区）深化“四边”区域绿化行动

- 指导意见

- 7.龙湾区（高新区）城区“三化”行动实施方案

- 8.龙湾区（高新区）旅游景区“三化”行动实施方案

温州市龙湾区“四边三化”工作领导小组办公室

2015年9月22日

附件1

龙湾区（高新区）深化公路边“三化”行动

实施方案

（2015—2020年）

一、工作目标

深化国省道公路边“三化”，到2017年，国省道公路两侧宜林地段绿化率达到96%以上；到2020年，国省道公路两侧宜林地段绿化率达到98%以上。全面建成国省道美丽生态示范路，形成春夏秋冬不同季相的绿化彩化景观风貌，打造靓丽的生态绿化景观带和风景线。

推进县道公路边“三化”，逐步推进乡村公路沿线“三化”。到2017年，全面清理和拆除县省道公路沿线堆积物、违法建筑和违法、无序非公路标志标牌，清理县道公路沿线垃圾、非法废品收购点和违法建筑。县道公路两侧宜林地段绿化率达到50%以上。以洁化、绿化带动美化，实现县道公路沿线整治美观、绿化梯次分布、环境优美协调。到2020年，县道公路两侧宜林地段绿化率达到70%以上，完成沿线建筑物立面整治，辖区公路边（普通国省道公路用地外缘起向外100米、县道公路用地外缘起向外30米、乡村公路用地外缘起向外10米）影响环境面貌的脏、乱、差问题得到全面整治。

二、主要任务

（一）国省道公路全线建成美丽生态示范路。从2015年开始，每年选定辖区内高速公路或普通国省道公路5-10公里开展美丽生态示范路创建。按照“设计领先、立体种植、季相分明、色彩丰富、节点突出、设施完善、立面美化、庭院整洁”的要求，高标准设计、大力度推进。每年3月份选定当年的“美丽生态示范路”创建路段，10月份前完成项目方案设计审查和前期工作，今冬明春组织实施，次年6月份组织考核验收。通过6年连续开展美丽生态示范路创建工作，国省道公路全线建成美丽生态示范路，形成一路一景的特色美丽廊道，创建美丽公路、美丽龙湾，达到全市领先。

1.建成高速公路美丽生态示范公路7公里。

甬台温高速龙湾、鹿城分界线至大岙溪，桩号范围K1745+000-K1752+000，全长7公里。

2.建成普通国省道美丽生态示范公路16.52公里。

S332省道（汤家桥转盘-机场），桩号范围K8+298-K24+820，全长约16.52公里。

（二）综合整治提升甬台温高速温州东互通区。通过综合整治，实现重要进城口高速互通区洁化、序化、绿化、亮化和彩化，形成特色鲜明、环境优美、交通顺畅的城市新印象，努力打造具有温州地域文化特色的城市新亮点。

（三）大力推进县道公路边“三化”工作。2015年—2017年，由于温州市对各县（市、区）的公路边三化考核重点向县道转移，每个县（市、区）选取50—100公里重要县道进行考核（具体考核线路见附表），我区要全面摸排县道公路整治点，重点抓好城乡交接地段、高速公路出入城公路等区域的“三化”，因地制宜地开展马路市场整治，有条件的地方实施搬迁，防止出现脏、乱、差现象。龙湾区重要县道8条，共52.132公里。

（四）逐步推进乡村公路“三化”工作。在做好县道公路“三化”工作的同时，要积极推进乡村公路“三化”工作。2018年—2020年，市里对各县（市、区）的公路边三化考核重点将延伸至乡道（街道）。我区要将乡村公路边“三化”工作纳入美丽乡村建设的重点内容，鼓励街道因地制宜开展乡村公路“三化”工作并给以适当奖励经费，发动沿线村民自行开展乡村公路“三化”工作。

三、保障措施

（一）落实责任。区交通局负责牵头全区公路边“三化”工作，各街道对辖区内公路边“三化”工作负总责，要完善政府主导、部门联动、各司其职、分段到街道、联动整治的责任体系。城管执法、交通、农林、环保、国土、规划等行业管理部门依职责做好公路边“三化”工作的行业指导和监督。区城管与执法局、区交通局、属地街道等单位根据各自职能加大养护资金投入，履行好养护、保洁、公路绿化职责。

（二）强化督查。要强化对公路边“三化”行动的督促检查，并把公路边“三化”工作纳入政府年度工作目标责任考核和生态建设考核。区“四边三化”办、区交通局要组织对公路边“三化”工作开展不定期的督查并及时通报，限期整改落实，其中区交通局原则上每2个月督查1次、通报1次，并将公路边“三化”工作考核结果与交通项目安排(补助)挂钩。2017年底开展阶段性总结评估，2020年底组织全面考核验收。

（三）完善考核。区交通局负责对本辖区国省道、重要县道进行考核。国省道考核采用日常巡查方式进行考核，重要县道考核采用统一组织考核的方式进行。区交通局加强过程监督，对工作不力的单位和个人要及时上报区“四边三化”办，由区“四边三化”办给予曝光、批评和问责，而对成效显著、表现突出的单位和个人给予表彰奖励，确保行动深入开展。

（四）宣传引导。充分利用各种宣传载体，不断加大宣传引导力度，最大限度地争取社会各界尤其是公路沿线群众的理解、支持、参与和配合。利用新闻媒体公布整治进度，发挥新闻媒体的监督作用，努力营造社会各界关注、支持和共同参与公路边“三化”工作的良好氛围。探索建立街道、村居巡查机制、路长制等长效机制。大力宣传公路边“三化”先进典型，依法处理损害、破坏公路的违法行为。

附表：

2015—2017年列入考核的重要县道表

| 序号 | 区域 | 路名 | 桩号范围 | 里程 （公里） | 合计 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙湾区 | X303塘永公路 | K7+523-k22+359 | 14.836 | 52.132 |
|  |  | X851茅永公路 | K0+000-k10+553 | 10.553 |  |
|  |  | X855瑶李公路 | K0+000-k2+478 | 2.478 |  |
|  |  | X853瑶永公路 | K0+000-k4+027 | 4.027 |  |
|  |  | X852状响公路 | K0+000-k7+502 | 7.502 |  |
|  |  | X854圆河公路 | K0+000-k4+933 | 4.933 |  |
|  |  | X856青龙公路 | K0+000-k5+618 | 5.618 |  |
|  |  | X202梧蒲公路 | K7+791-k9+976 | 2.185 |  |

附件2

龙湾区（高新区）深化铁路边“三化”行动

实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

全面开展所有营运铁路沿线环境综合整治，进一步清理铁路两侧100米范围内（含高架桥下）的非法建构物、乱堆乱放、无序非铁路标志标牌、破损围护栏等，到2017年，铁路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，实现铁路沿线林带不断、示范路段突出、整齐美观；到2020年，铁路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，有条件路段平均单侧绿化宽度达到15米以上，使千里铁道线成为与现代城市风貌、美丽乡村田野融为一体的风景优美的绿色长廊。

二、主要任务

以种植绿化、清理垃圾、打非治违以及打击其他各种违反《铁路安全管理条例》（国务院第639号令）的行为为重点，做好铁路沿线洁化、绿化、美化工作。

- （一）加大铁路沿线违章建筑、乱堆乱放清理，全面提升“三化”水平。加强日常长效机制管理，全面整治铁路沿线违章建筑，以及铁路沿线、高架桥下乱堆乱放，科学植树，提高苗木质量，采用新技术、新方法，确保植树成活率，不断提升铁路沿线绿化率。建立健全绿化种植维护责任网络，分项划分责任公里，实行责任公里负责制。要在清理后的铁路夹心地、边角地等落实美化和绿化工作。

（二）打非治违。依法处置非法生产经营建设，治理纠正违规违章行为，清除铁路线路两侧安全保护范围内非法建造危险品生产、加工、存储、销售场所；杜绝违法在铁路线路两侧安全保护范围内采矿、采石、采砂、抽取地下水、堆放易燃易爆品或进行爆破作业。

（三）打击其他违反《铁路安全管理条例》的各种行为。依法处置在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等，向铁路线路安全保护区排污、排水、倾倒垃圾及其他有害物质，在铁路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内围垦造田、抽取地下水、拦河筑坝、架设浮桥，及修建其他影响或者危害及破坏铁路桥梁安全的设施等各种违法行为。

三、保障措施

（一）多方联动、明确职责。区交通局负责铁路线路安全防护栅栏内的环境卫生、绿化美化和防护栅栏闭环等工作，指导铁路线路防护栅栏外的“三化”等工作。农林、住建、水利、卫生、环保、国土资源等行业管理部门依职责做好洁化、绿化、美化工作的行业指导和监督协调工作。

（二）加强督考、健全机制。区交通局要加强与部门街道联系协作，建立定期工作联系、考核、督查制度，形成联动机制，发挥整体工作合力。属地街道要落实责任单位和人员，建立定期巡查制度，对辖区铁路沿线一月至少巡查一次，并做好巡查记录，对巡查中发现的问题要限期整改落实。

（三）保障资金、注重实效。加大对铁路边“三化”工作的资金支持，全面建立以区、街道两级财政投入为主、多渠道筹资为辅、分级负担的经费保障机制。要安排适当的资金用于提升示范段工程建设、绿化、日常管理和保洁工作。要科学合理种植树木花草，完善巡视养护机制，确保成活率并及时补种。新线建设要坚持高起点、科学合理规划，在建设过程中充分考虑环境、绿化因素，并将铁路边“三化”工作经费纳入整体资金预算，做到环保、绿化设施一次成型。

附件3

龙湾区（高新区）深化河边“三化”行动

实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

以实现河道“水清流畅、岸绿景美、功能健全、人水和谐”为总目标，巩固近年来河边“三化”工作成果，扩大整治范围，着力推进水岸一体、部门联合、全社会参与的河道管理机制建立，重点确保河道保洁“应保尽保”全覆盖。在相关部门截污纳管工作基础上，深入开展河道综合治理，大力实施河道生态建设，进一步增强水体流动性和自净能力，建设一批滨水公园和亲水绿道，全面改善河边区域环境。到2020年，河边区域“河流洁化、河岸绿化、沿线美化”水平明显提升，河湖水生态环境逐步呈现出良好态势。

二、主要任务

2015-2017年，河边“三化”工作全面延伸，综合运用清障打卡、清淤疏浚、岸坡整治、生态调水、滨水公园、亲水绿道建设等措施，大力推广植物措施在河道建设中的应用，指导河道生态示范工程或示范项目区创建，逐步提高水环境承载能力，恢复河道自然生态功能；以“河长制”“警长制”“督察长制”管理为抓手，建立健全水岸一体的河道长效管护机制，确保河道保洁“应保尽保”全覆盖，巩固河道生态建设成果；推选一批河道建设与管理基础较好、措施较完善的街道开展河湖管理体制机制创新试点工作；利用无人机航拍、电子信息等高科技手段，加强河湖水域保护和执法，全面提升河道管理水平。到2017年，各地行洪主要河道及区域内骨干、重要河道全面得到一次轮疏，累计完成河道生态建设10公里，新增河岸绿化30公里。到2020年，河边区域“河流洁化、河岸绿化、沿线美化”水平明显提升，河湖水生态环境逐步呈现出良好态势。

2015-2017年全区河边“三化”建设任务分解表

| 区域 | 河道生态建设 （公里） | 河岸绿化 （公里） |
| --- | --- | --- |
| 永中街道 | 5 | 9.5 |
| 永兴街道 | 1 | 3.7 |
| 蒲州街道 | 1 | 2.2 |
| 状元街道 | 1 | 5.5 |
| 瑶溪街道 | 1 | 1.9 |
| 海滨街道 | 1 | 7.2 |
| 合计 | 10 | 30 |

注：2015年度全区河道“三化”建设任务见附表。

三、保障措施

（一）加强领导。河边“三化”工作是一项民生工程、德政工程，是当前“五水共治”建设美丽浙南水乡的重要内容，也是我区创建国家水生态文明城市的一项基础性工作。各街道要高度重视，把河边“三化”工作列入重要议事日程，加强组织领导，制订本辖区深化“河边“三化”行动实施方案和年度计划，分解任务、落实责任。要综合运用政策、法律、经济、行政等多种手段，动员全社会力量，统筹社会资源，协调解决工作推进中存在的困难问题，深化河边“三化”工作。

（二）明确职责。区水利局负责牵头全区河边“三化”工作，区城管与执法局负责牵头河道保洁、滨水公园和亲水绿道建设，各街道对辖区内河边“三化”工作负总责，将河边“三化”工作作为当前和今后一段时期重点工作，以街道办事处为河道管护主体，制定水岸综合长效管理机制，建立主要领导负责制，明确责任部门和责任人，建立部门职责明确、分工协作的工作机制，制定岗位责任、日常巡查、监督检查制度和考核、奖惩、责任追究办法，做到责任、措施和投入三到位。

（三）强化考核。将河边“三化”工作纳入年度工作目标考核内容，建立健全河边“三化”工作监督、考核机制，定期对“三化”河道进行监督检查，结合不定期巡查进行综合考核，对考核结果进行通报，将河边“三化”工作与单位、个人的绩效相挂钩，充分调动各街道各部门工作积极性，对河边“三化”工作成绩突出的街道、部门和个人予以表彰鼓励，对行动迟缓或问题严重的街道，予以通报批评并责令整改。

（四）保障资金。要加大资金投入，各部门要加大对河边“三化”工作支持，全面建立以区、街道两级财政投入为主、多渠道筹资为辅、分级负担的经费保障机制。要确保河道日常保洁和水岸综合长效管理资金。水行政主管部门要加强涉河涉堤建设项目批后监管，加大河道设障查处力度，按照“谁设障，谁清障”的原则落实治理经费；财政等有关部门要着眼于河边区域环境的改善对地产业增值效应，在城市、水利、环保等基础设施建设、新农村建设及林相改造等资金计划安排上向河边区域倾斜；要积极探索河边区域共同开发、共同治理工作，尝试代征代建或直接代建（代为治理），多元筹集资金，拓宽筹资渠道，保障河边“三化”工作顺利开展。

（五）宣传引导。充分发挥电视、广播、报纸、网络等媒体作用，广泛开展宣传教育，普及生态知识，传播生态文化，弘扬生态道德，倡导生态文明，营造人人爱河、护河、全社会关注河道“三化”工作的舆论氛围，让群众深入了解、积极支持、主动参与河边“三化”工作，动员全社会共同打造整洁优美的水环境。通过建设一批示范工程全面推进河道“三化”工作，充分发挥其辐射和示范作用，以点带面，全面加快我区河道“三化”建设步伐。

附表

2015年度全区河道“三化”建设任务表

| 序号 | 项目名称 | 河道治 理长度 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心区河道疏浚工程 | 1.69 | 本年度项目 |
| 2 | 永中直河（北头桥段）河道疏浚工程 | 2.3 | 本年度项目 |
| 3 | 永强塘河（永中段）河道疏浚工程 | 4.15 | 本年度项目 |
| 合计 |  | 8.14 |  |

附件4

龙湾区（高新区）深化矿山生态环境治理行动

实施方案

（2015—2020年）

一、工作步骤及目标

2015年至2017年为第一阶段，重点是巩固近年来的工作成果，扩大整治范围，向县道公路、县级河道及沿线矿山全面延伸。2018年至2020年为第二阶段，县道上公路与河道、铁路两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上；加强通道沿线山体绿化、美化，打造四季皆绿、季相分明的通道森林景观。

（一）部署启动阶段（2014年12月—2015年5月）

完成矿山生态环境治理行动实施计划制定工作，按照属地管理原则，矿山生态环境治理由矿山所在地街道办事处作为责任主体。

（二）组织实施阶段（2015年6月—2017年8月）

1.2015年6月底前，列入2015年度治理和建设计划的重点治理矿山和应建绿色矿山任务（详见附表2），要全部完成方案编制、资金落实、政策处理、建设主体落实等前期工作；督促矿山企业按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》、《浙江省矿山粉尘防治管理暂行办法》、建设项目环境影响评价文件和“绿色矿山”建设相关要求，完成企业矿山粉尘防治工作规章制度、年度计划、重点环节粉尘防治措施的制定工作，扎实开展矿山粉尘防治工作。

2.2015年12月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到40%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山全部完成方案编制、资金落实、政策处理、建设主体落实等前期工作，列入2015年度治理计划的重点治理矿山工程治理率达到40%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；矿山企业全面落实粉尘控制措施，60%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

3.2016年11月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到75%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到50%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山工程治理率达到70%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；80%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

4.2017年8月底前，国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上，列入本次专项行动的重点治理矿山治理率达到90%；完成省（市分解）下达的绿色矿山建设任务；90%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

（三）总结验收阶段（2017年9月—12月）

对全区深化“四边区域“矿山生态环境治理行动开展情况进行现场考核验收，总结通报各街道完成情况，并做好迎接省市级检查工作。

（四）巩固提升阶段（2018年1月—2020年12月）

扩大整治范围，向县道公路、县级河道及沿线矿山全面延伸，县道上公路与河道、铁路两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上。

二、主要任务

（一）全面深化“四边区域”矿山生态环境治理、绿色矿山建设及矿山粉尘防治工作。巩固提升上一阶段国省道、铁路沿线、主要河道两侧废弃矿山治理成果，重点对县级以上公路、铁路、河道两侧1000米范围内的废弃矿山，开展复垦、复绿及景观修复工作，重点治理“四边区域”内矿山9个，治理废弃矿山面积17万平方米（详见附表1），其中列入2015年度治理计划的治理矿山工程治理率达到40%以上。全面推进绿色矿山建设，按照“应建必建”要求，切实完成省下达的绿色矿山建设任务。全面实施矿山粉尘防治管理制度，出台《龙湾区矿山粉尘防治专项行动实施方案》，确保到2015年底前矿山企业全面落实粉尘控制措施，60%的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行；2017年8月底前，90%以上的矿山按照《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求实现达标运行。

（二）严格执行矿山自然生态环境治理备用金制度。全面落实矿山生态环境保护与治理制度，矿山地质环境保护与治理恢复方案、矿山土地复垦方案的编制率达100%，矿山生态环境保护与治理责任书的签订率达100%，矿山自然生态环境治理备用金、矿山土地复垦费的收取率达100%，确保开采矿山“不欠新账”。

（三）严格实施矿产资源规划，科学合理布局矿权。编制实施新一轮矿产资源规划，同步开展规划环评，从源头上最大限度减轻矿山开发对生态环境的影响。严格按照市、县两级矿产资源规划和采矿权设置方案要求，合理划定矿区范围。在省级以上公路、河道、铁路两侧1000米内可视范围，除因工程施工需新设立采矿权和探矿权转采矿权外，原则上不得再新设立露天开采的采矿权，地下开采的采矿权需先组织专家论证并征得相关部门同意后才允许设置。

三、保障措施

（一）加强组织领导。区国土资源分局负责牵头全区“四边区域”矿山生态环境治理行动，各街道、中心区管委会对辖区内矿山生态环境治理行动负总责。各部门、各街道要高度重视，制定实施方案和年度计划，分解任务指标，落实治理责任，及时协调解决在工作推进中出现的困难和问题。

（二）强化资金落实。按照“谁破坏，谁治理”的原则落实治理经费，对治理责任主体不明确的矿山，当地财政应从矿业权出让所得地方留成及矿山生态环境治理备用金中列支，确保资金保障力度。研究矿地综合整治、土地复垦后续收益，鼓励社会资本投资矿山生态环境治理和矿地开发，拓宽治理资金筹集渠道。督促采矿权人落实绿色矿山建设及矿山粉尘防治经费。

（三）严格督查考核。建立常态化的督查制度，要定期开展“四边区域”矿山生态环境治理行动督查，及时掌握施工进度，通报“四边三化”工作进展情况。各街道、中心区管委会要将“四边区域”矿山生态环境治理工作纳入年度工作目标责任考核，加强督查考核，确保该项工作按时保质完成。

（四）加大舆论引导。充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，增强群众矿山生态环境保护意识。加强对矿山从业人员和采矿权人的矿山生态环境保护和治理的知识培训，提高其环境法制观念和矿山环境治理水平。树立优质工程典型，在更大范围内发挥示范、引导、鼓励、辐射和带动作用，努力以典型的力量影响社会。

附表1

龙湾区（高新区）矿山生态环境治理行动重点治理矿山任务表

| 序号 | 矿山名称 | 交通干线 名 称 | 与交通干线距离（米） | 治理面积（平方米） | 矿山中心点坐标 |  | 责任人 矿山所在街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 经 | 北 纬 |  |
| 1 | 状元长云采石场 | 瓯海大道 | 636 | 2200 | 120°44′08″ | 27°57′02″ | 状元街道办事处 |
| 2 | 永中光辉采石场 | 瓯海大道 | 850 | 6600 | 120°49′03″ | 27°56′38″ | 永中街道办事处 |
| 3 | 永中如义采石场 | 瓯海大道 | 340 | 19000 | 120°49′16″ | 27°56′12″ | 永中街道办事处 |
| 4 | 永中上湾普通建筑石料矿区 | 机场大道 | 700 | 26435 | 120°48′42″ | 27°57′12″ | 永中街道办事处 |
| 5 | 状元镇西台普通建筑石料矿区 | 瓯海大道 | 636 | 22100 | 120°44′53″ | 27°57′09″ | 状元街道办事处 |
| 6 | 永中联合采石场矿区修复治理工程 | 瓯海大道 | 850 | 61068 | 120°49′04″ | 27°56′41″ | 永中街道办事处 |
| 7 | 状元镇西台矿山自然生态环境治理工程 | 瓯海大道 | 636 | 22100 | 120°44′53″ | 27°57′09″ | 状元街道办事处 |
| 8 | 状元通达采石场（2处） | 瓯海大道 | 300 | 8000 | 120°45′00″ | 27°57′23″ | 状元街道办事处 |
| 9 | 瑶溪街道茅竹岭公园废弃矿山（光虎采石场） | 瓯海大道 | 2000 | 11000 | 120°46'31" | 27°57'53" | 瑶溪街道办事处 |

附表2

2015年龙湾区（高新区）矿山生态环境治理、绿色矿山建设和矿山粉尘扬尘防治任务表

| 单位 | 计划建成“绿色矿山”数（个） | 计划治理矿山数（个） | 矿山粉尘扬尘防治（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心区管委会 | 0 | 3 | 0 |
| 瑶溪街道办事处 | 0 | 1 | 1 |
| 状元街道办事处 | 0 | 4 | 0 |
| 永中街道办事处 | 1 | 1 | 1 |

附件5

龙湾区（高新区）青山白化治理实施方案

（2015—2020年）

一、工作目标

到2016年，基本实现瓯海大道、机场大道、沈海高速龙湾段、茅永公路沿线可视范围内无坟化。

到2019年底，基本实现“三沿五区（沿铁路、沿公路、沿通航河道两侧和水源保护区、文物保护区、风景旅游区、住宅区、开发区）”无坟化

二、主要任务

切实加强组织领导，健全工作机制，科学制定规划，落实目标责任，深入督查指导，积极深化以“绿色殡葬”为主题的葬法改革，加快“三沿五区”坟墓治理，大力推行生态葬法，进一步加大绿色节地葬法奖励补助，建立和完善长效机制，加强对“四边区域”内乱葬乱埋行为的治理，大力推行绿色生态葬法，切实解决“三沿五区”的“青山白化”问题。

三、保障措施

（一）落实责任。区民政局负责牵头全区青山白化治理工作，各街道对辖区内的青山白化治理工作负总责，要加强组织领导，强化工作措施，健全政府主导、部门联动、各司其职、责任到村的责任体系。区民政局负责指导坟墓迁移和改造工作，区农林局负责指导坟山绿化工作。

（二）强化督查。充分利用温州市青山白化治理监察综合平台、区移风易俗市民监督团和区殡葬改革工作微信号，实现早发现、早制止、早拆除，坚决有效遏制新建、翻新私坟。区殡改办对有坟墓治理任务的街道每月开展一次的禁新督查及私坟生态化改造进度监督巡查，并根据市“禁新”督查组反馈的情况，汇总后报送区“四边三化”办。

（三）宣传引导。充分利用各种宣传载体，不断加大殡葬改革工作的宣传引导力度，最大限度地争取社会各界尤其是“四边区域”范围内群众的理解、支持、参与和配合。利用区级新闻媒体曝光公布治理进度，发挥新闻媒体的监督作用，正导向、曝陋习、树新风，逐步增强广大群众的殡改意识、生态理念，提高全社会监督殡改、参与殡改的积极性，努力引导群众治理青山白化的自觉性。

附件6

龙湾区（高新区）深化“四边”区域绿化行动

指导意见

（2015—2020年）

一、工作目标

到2017年，全区“四边”区域绿化成果得到巩固，国省道公路、铁路两侧宜林地段绿化率达到96%以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到50%以上；主要河道两岸宜林地段绿化率达到96%以上，县级河道两岸宜林地段绿化率达到50%以上；国省道公路、铁路、主要河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率90%以上，县级公路与河道两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到60%以上；建设通道沿线彩色健康森林300亩。到2020年，全区“四边”区域绿化面貌显著提升，国省道公路、铁路两侧宜林地段绿化率达到98%以上，平均单侧绿化宽度达到15米以上，县道公路两侧宜林地段绿化率达到70%以上；主要河道两岸宜林地段绿化率达到98%以上，县级河道两岸宜林地段绿化率达到70%以上；县级以上公路与河道、铁路两侧1000米可视范围内废弃矿山治理率达到90%以上；建设通道沿线彩色健康森林300亩。

二、主要任务

（一）深化公路边、铁路边沿线绿化。坚持“增绿”和“提质”并重，充分挖掘潜力，找准薄弱环节，集中克难攻坚，大力加强城郊结合部、县乡公路和农田林网配套绿化，切实巩固森林通道建设成果。加强典型引领，以高速公路、国省道、重要县道为重点，实行沿线整体推进，打造精品示范。注重提升景观水平，加强整体景观设计，加快优质树种推广，坚持乔灌搭配、疏密有致，林带与片林结合、森林与园林融合，建设一批绿化、彩化、美化的彩色森林带。加强通道绿化改造提升，选择抗逆能力强、防护性能好、生长稳定的乡土树种，对林木老化、病虫害严重、功能退化的林带进行更新改造，对缺株断带、树种单一的林带进行补植补种和优化调整。

（二）深化水系河道沿线绿化。结合“五水共治”，大力推进植树治水，以骨干河道、重要河道绿化为重点，向一般河道延伸，坚持点、线、面相结合，建设生态防护林网，形成布局合理、结构优化的河道生态系统。大力开展生态河道建设，以保持水土、涵养水源、水质净化为主要功能，尽量选用乔木树种、乡土树种、珍贵树种、彩色树种和耐水湿树种，针对河道不同区位采用不同绿化模式，建设河道防护林。对于岸坡不稳的河道，提倡采用松木桩、生态袋、格宾网箱等进行生态驳坎。建立健全河道绿化长效管护机制，加强绿化成果保护，特别要注重现有植被保护，彰显浙南水乡特色。在江河堤坝外侧，要通过土壤改良、排水洗盐、客土施肥等措施，建设护堤和消浪为目的的防护林带。

（三）深化通道沿线山体绿化。以增强水源涵养、水土保持和森林景观功能为目标，以高速公路和国省道沿线、主要水系两侧、城镇周边等可视范围内山体为重点，结合公益林提质和松材线虫病防治，实行沿线连片推进，通过疏伐抚育、景观改造、补植阔叶树种等抚育方式，优化林种结构，改善森林环境，着力建设一批集景观建设、林相改造、生态涵养于一体的彩色健康森林。加强“四边”区域可视范围内的矿山整治复绿和山体林相改造，加快通道沿线废弃矿山、露天矿山的边坡复绿和景观修复。加强对荒芜低效经济林、疏林地、荒山荒地、火烧和病虫害迹地、开垦地、裸露山体等的改造提升，大力发展阔叶林和针阔混交林，采取新造、补植、改造、封育等措施，实施山体林相改造。

（四）深化城区、景区和村庄绿化。加强城区绿化，把绿化作为有生命的基础设施，由点向面、由局部向整体、从典型示范向连片建设持续推进，重点抓好高速、机场等入城口、瓯海大道两侧防护林带建设，积极推广立体绿化。强化城市绿化管理，科学确定绿化适宜季节、选择合适树种，认真抓好土壤清理、苗木选择、包装运输、栽植养护等各个环节，确保建设成效。加强古树名木保护，明确权属和保护管理职责，抢救一批濒危古树名木。依法规范大树采挖移植，禁止将自然山林、农村中的大树违法采挖用于绿化、美化移栽。加强景区绿化提升，以提升森林质量和景观水平为目标，大力实施林相改造。深入实施村庄绿化美化，推广种植乔木和乡土树种、经济树种，营造森林公园、生态绿地、村庄片林和环村林带，建设森林村庄，推动身边增绿，改善人居环境。

三、保障措施

（一）加强组织领导。区委农办（农林局）负责牵头全区“四边”绿化行动，各街道对辖区内“四边”绿化行动负总责，交通、水利、国土、住建、农林、旅游、城管执法等部门要结合工作职能，会同属地街道共同推进深化“四边”绿化工作，加强工作指导和督促检查。

（二）落实建设任务。各部门、各街道要在广泛调查的基础上科学制定实施方案，明确建设目标，分解年度任务，并落实具体人员负责，细化到具体项目。要落实建设责任，明确职责分工。

（三）强化督查考核。各部门、各街道要把督查工作放在突出位置，建立健全督查制度，加大督查力度，促进绿化各项任务落实。在督查的基础上，要加强组织管理和指导协调，建立健全信息通报、考核奖励等各项制度，确保任务落实到位、实施到位、进度到位、质量到位。

（四）广泛宣传发动。要充分利用广播电视、报刊网络等媒体，广泛开展宣传教育，普及生态知识，传播生态文化，弘扬生态道德，倡导生态文明，充分调动企业、社会公众的参与积极性，努力营造“爱绿、植绿、护绿、兴绿”的良好氛围，为深化“四边”绿化提供有力的舆论支持。

附件7

龙湾区（高新区）城区“三化”行动实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

按照全面深化、长效推进和精品示范三个重点突破的原则，2015年至2017年为第一阶段，重点是巩固前一阶段的工作成果，深化推进建成区“三化”，实现“统一标准、统一管理、统一保障”。2018至2020年为第二阶段，重点是持续深化城区“三化”, 提质增效，健全长效推进机制，着力打造更多更好的城区优质文明公园、绿化美化示范路和街容达标示范街，营造美丽城镇人居环境。

（一）洁化方面。到2017年，各街道生活垃圾处置设施、垃圾中转站、环卫设施停保场所、独立厕所和环卫工人休息点等环卫设施用地全面纳入城市黄线范围并严格实施；城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准，各街道建成1条以上街容达标示范街；各街道城市道路机械化清扫率达到58%以上；城区河道、湖泊保洁覆盖率达到100%。到2020年，各街道各类环卫基础设施配套齐全、管理规范、运行有序，城市三级以上道路全部符合城市容貌标准，各街道建成1条以上街容达标示范街，各街道城市道路机械化清扫率达到60%以上。

（二）绿化美化方面。到2017年，城区宜绿地全部实行绿化，城市道路绿化配置科学，道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，即城市道路绿化普及率≥95%（一般项），城市道路绿化达标率≥80%（附加项），并建成2条以上绿化美化示范路；城区至少有1个规模适宜、生态良好、设施完善、功能完备的优质文明公园；完成《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》确定目标的65%绿道网建设，初步构建与公园绿地相配套的城镇绿道网体系。到2020年，城市道路绿化普及率和达标率要达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准，即城市道路绿化普及率≥95%（基本项），城市道路绿化达标率≥80%（附加项）；城市道路实现绿化与彩化兼融，并建成4条以上绿化美化示范路；建成区人均公园绿地面积达到13.5平方米以上，实现居民“出门见绿，300-500米见园”的要求；全面完成《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》下达的目标任务，形成较为完整的城镇绿道网体系。

二、主要任务

（一）注重科学规划设计。2015年底前，全区要全面完成环卫专项规划和城市绿地系统规划的编制或修编，编制主体、内容等要符合国家和省规划编制标准要求，经批准后依法公布实施。2016年底前，各街道要根据专项规划科学划定城市黄线、绿线，并完成报批工作；到2017年，经批准的城市黄线、绿线规划严格实施规范管理，并依法向社会公布，接受公众监督。对生活垃圾处置设施、垃圾中转站、环卫设施停保场所、独立厕所和环卫工人休息点等环卫设施用地全面纳入城市黄线范围并严格实施；对城市道路绿化和各类公园绿地建设，要加强绿地设计方案审查论证，突出以人为本和功能完善，突出本土特色和植物多样化，鼓励和提倡乔木全冠大苗化，从源头上防止大草坪、大铺装和盲目引植不适生外来树种等违反生态科学的做法。

（二）完善设施建设管理。各部门、各街道要根据城市化规模发展的实际，结合新区开发和老城区改造，配套建设能力充足、功能完善、技术先进、设计规范的生活垃圾处置设施、垃圾中转站、公共厕所和环卫工人作业休息点等环卫基础设施，设施设置应符合《环境卫生设施设置标准CJJ27-2012》。到2017年，各街道生活垃圾转运站布局合理，每2-3平方公里设置1座垃圾转运站，或开展垃圾清洁直运，实现城区全覆盖；城区公共厕所布局合理，每平方公里3-5座；各街道主次干道环卫工人作业休息点达到每1-1.5公里设置1处的要求。科学设置城区建筑物、构筑物和其它设施，要依法规范设置，按照有关规定定期清洗、粉刷和修饰，保持整洁、完好、美观。加强对户外广告、建筑立面和城市家具的规范化管理，提高城区市容整洁美观度。

（三）落实区域洁化序化。按照《浙江省城市环境卫生劳动定额》规定，逐步加大财政投入，规范城区道路清扫保洁管理，城区道路清扫保洁质量达到国家《城市环境卫生质量标准》、《浙江省城市道路清扫保洁质量标准》。开展以“道路见本色”的清扫保洁示范路创建活动，落实城区内河、湖泊保洁和环境整治责任，提升城市道路和水域清扫保洁质量。结合城市扬尘防治，加大环卫机械设备投入，加快推进环卫作业机械化，增加道路冲洗频次。深化推进“三改一拆”，全面清除城区各类违法建筑。积极开展城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等重点行为的专项整治，规范城区日常秩序。城市一、二级道路街容符合城市容貌标准。2015年，各街道城市道路机械化清扫率达到58%以上，其中城市主干路以上道路达到100%；各街道启动街容达标示范街创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金。2017年各街道建成1条以上街容达标示范街；城区河道保洁覆盖率达到100%以上。

（四）完善城市道路绿化。加强高速东进城口的绿化建设和城区穿城铁路、高架两侧的防护绿带建设，减少城市噪音，美化城市环境，提高居民的生活质量。坚持生态化、林荫化、景观化和乡土化，完善城市主要通道、站点及出入口等重要节点的绿化，降低交通噪音和能耗，美化城市形象。加快推进非机动车道和人行便道绿荫化建设，构建植物多样、配置合理、覆盖充沛的城市道路绿化体系。绿化项目立项、规划审批及建设等过程要严格把关，城市新建、改建道路绿化要达到规范标准。积极开展绿化美化示范路创建，到2017年，建成2条以上绿化美化示范路，瓯海大道等城市主干道两侧宜绿化地段绿化普及率达到100%，两侧公共设施绿地达标率95%以上。

（五）深化园林城市创建。着眼“两美”浙江建设，以园林城市创建为抓手，坚持设施配套、功能完善、环境优化、品质提升、服务民生，不断优化人居环境品质。紧盯市下达我区各项创建任务，继续推进园林绿化建设，加强已建成绿地管养，为我市2017年成为国家园林城市作出更大贡献。

（六）加快城镇绿道建设。按照《浙江省省级绿道网布局规划》（2012-2020）、《温州市省级绿道网规划布局》（2014-2020年），结合《温州市绿地系统规划》、《温州市中心城区绿道网行动规划》和《温州市“滨水公园·亲水绿道”建设专项规划》具体实施，优先建设建成区城镇绿道。2015年，已建绿道网须贯通80%，完成规划绿道网建设量的50%；2016年，已建绿道网须初步贯通，完成规划绿道网建设量的60%；2017年，已建绿道网全面贯通，完成规划绿道网建设量的65%。城市主要公园绿地、风景名胜区、自然保护区、历史文化街区、湿地公园等通过绿道网基本实现贯通。

（七）推进公园绿地建设。在新区建设和旧城区改造中，要注重低影响开发技术应用，结合“三改一拆”和城镇弃置地生态修复等，科学化、规模化、均衡化建设各类绿地，构建高品质的城市绿地生态体系。按照居民出行“出门见绿，300-500米见园”的要求，加快建设综合公园、专类公园、社区公园、带状公园、街旁游园和各类附属绿地、防护绿地等，构建良好的城市绿地体系，让居民出门见绿、移步见景、小行见园。按照《公园设计规范》加快推进城市公园建设，加快建立完善布局合理、规模适宜、功能完善、生态良好、环境优美的城市公园体系。到2017年，至少建成1个城区优质文明公园。

（八）积极推行立体绿化。对城市建筑立面、屋顶、阳台、护栏、立交桥、高架桥、公交站点、停车场等建、构筑物，要因地制宜地开展垂直绿化、阶梯式绿化等立体绿化。城市建筑层数适宜的公共建筑，在符合建筑规范、满足建筑安全要求的前提下，要大力推行屋顶绿化，提高城市景观效果。根据本地城市化发展的实际，2015年制定出台屋顶绿化和垂直绿化的实施方案、标准和奖励措施，并以瓯海大道等高架桥下的柱体、墙体为重点开展试点示范，建成立体绿化示范项目1个以上，累计面积不小于0.3公顷；2016年累计建成立体绿化示范项目2个以上，累计面积不小于0.6公顷；2017年累计建成立体绿化1公顷以上，拓展城市绿化空间，美化城市景观。

（九）积极推进彩化美化。着眼构筑城市美丽空间，坚持绿化、彩化、美化共融共推，促进绿化多结构、多品种、多层次发展，营造植物特色景观。注重根据不同季节和植物的不同色彩变化，科学优化城市各类绿地的乔灌花草配置，做到一点一景，一街一品。按照四季多彩的要求，制定2015-2017年彩化工作计划表，增加开花、色叶等乔木树种补植，丰富不同季节的城市植物景观。2015年，按照《温州市城区绿化（彩化）提升工作实施意见》（温政办〔2014〕48号），对“一个中心、七处节点、三十二条道路”进行重点彩化提升，建成3处示范点；2016-2017年，每年至少建成3处示范点，稳步推进彩化工作，形成三季有花、四季有景的绿化效果。

三、保障措施

（一）加强组织领导。区城管与执法局牵头负责全区城区“三化”行动，各街道、区级功能区管委会对辖区内城区“三化”行动负总责，要把城区“三化”行动工作纳入政府年度目标考核。要加强组织协调，加强与民政、城管执法、交通、农林、水利、环保、旅游、国土、规划等相关部门的沟通，切实履行职责，把城区“四边”洁化、绿化、美化等建设纳入规范化管理轨道。

（二）明确职责分工。要明确行动任务，落实区域具体建设管理单位的责任，按照职责分工，做到各司其职，把洁化、绿化、美化任务分解到年度，落实到部门、街道，细化到具体项目。区城管与执法局负责牵头协调指导全区城区“四边”洁化、绿化、美化工作；区规划分局负责全区相关规划及指导各街道做好相关规划的编制或修编工作；区住建局负责全区环卫专项规划的编制或修编和指导相关设施的建设工作；区交通局负责指导属地街道做好高速公路入城口公路用地界限范围和高架公路界限范围内的洁化、绿化、美化工作；区水利局及环保局负责指导属地街道做好城区河道整治工作；区委农办（农林局）负责指导属地街道做好城区山边、隧道边绿化和山体美化工作；区公安分局负责指导环卫工人道路清扫安全保障工作；区财政局负责城区“三化”工作的资金落实。

（三）强化督促检查。城区“三化”工作是建设美丽龙湾创造美好生活的重要内容，也是推进绿色城镇行动的一项重要工作。城区“三化”要同文明城市、卫生城市、园林城市和环保模范城市等创建要求紧密结合。要强化对城区“三化”行动的督促检查，建立健全信息通报、部门联席、考核奖励等制度，加大对重点设施、重点地段洁化、绿化、美化工作的督查力度，确保任务落实到位、实施到位。

（四）注重宣传引导。各街道和有关部门要加强宣传引导，努力营造全社会共同关注、积极支持、主动参与深化“四边三化”的氛围。要充分发挥民间环保组织和环保志愿者的积极作用，组织群众积极参与深化“四边三化”。各新闻单位要充分发挥宣传主渠道作用，大力宣传“四边三化”行动的先进典型，切实提高全社会生态文明素养。

（五）落实长效机制。要建立财政保障机制，有效整合相关经费，切实加大对“四边三化”行动的资金支持力度。要建立健全环卫设施维护、清扫保洁、绿化管理养护等长效管理机制，坚持建管并重、建维并重，通过定地段、定部门、定人员、定职责，落实建设、管理、养护责任，切实巩固洁化、绿化、美化成果。

附表

龙湾区（高新区）城区“三化”主要任务分解表（2015-2020年）

| 序号 | 工作 任务 | 工作内容和计划安排 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注重科学规划设计 | 2015年底前，龙湾区要全面完成环卫专项规划和城市绿地系统规划的编制或修编，着手城市黄线、绿线规划编制；2016年底前，各街道完成城市绿线规划、城市黄线规划的报批；到2017年，规范城市黄线、绿线管理并严格实施。 | 区规划分局 | 区住建局、各街道、区级功能区管委会 |
| 2 | 完善设施建设管理 | 到2017年，各街道城区生活垃圾转运站布局合理，每2-3平方公里设置1座垃圾转运站，或开展垃圾清洁直运；城区公共厕所布局合理，每平方公里3-5座； 城区主次干道环卫工人作业休息点设置数达到每1—1.5公里1处。 | 区住建局 | 区城管与执法局、各街道、区级功能区管委会 |
| 3 | 落实区域洁化序化 | 落实城区内河、湖泊保洁和环境整治责任，提升水域清扫保洁质量，到2017年，各街道城区河道、湖泊保洁覆盖率要达到100%。 | 区水利局 | 各街道、区级功能区管委会 |
|  |  | 加快推进环卫作业机械化，2015年，龙湾区城市道路机械化清扫率达到58%以上，其中城市主干路以上道路达到100%；2020年，龙湾区城市道路机械化清扫率达到60%以上。 | 区城管与执法局 |  |
|  |  | 到2017年，城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准；到2020年城市三级以上道路全部符合城市容貌标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展街容达标示范街创建，2015年，各街道启动街容达标示范街创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上街容达标示范街；2017年，建成2条以上街容达标示范街，并通过验收；2020年建成4条以上街容达标示范街，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 深化推进“三改一拆”，全面清除城区各类违法建筑。 |  |  |
|  |  | 积极开展城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等重点行为的专项整治，规范城区日常秩序。 |  |  |
| 4 | 完善城市道路绿化 | 城市道路绿化配置科学，城市新建、改建道路绿化要达到规范标准。 | 区城管与执法局 | 区发改局、区住建局、区交通局、区规划分局、各街道、区级功能区管委会 |
|  |  | 构建植物多样、配置合理、覆盖充沛的城市道路绿化体系，2015年，汇总已建道路绿化概况，统计道路绿化普及率和达标率情况，制定2015-2017年工作计划表及投资估算。道路绿化普及率和达标率2015年分别达到75%和60%，2016年分别达到85%和70%，2017年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，2020年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展绿化美化示范路创建，2015年，启动绿化美化示范路创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上绿化美化示范路；2017年，建成2条以上绿化美化示范路，并通过验收；2020年，建成4条以上绿化美化示范路，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 2015年，城市主干道两侧宜绿化地段绿化普及率达到90%，两侧公共设施绿地达标率85%，2016年分别达到95%和92%，2017年分别达到100%和95%以上。 |  |  |
| 5 | 深化园林城市创建 | 到2017年，温州市区成为国家园林城市（龙湾区）。 | 区城管与执法局 | 各街道、区级功能区管委会 |

| 序号 | 工作 任务 | 工作内容和计划安排 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注重科学规划设计 | 2015年底前，龙湾区要全面完成环卫专项规划和城市绿地系统规划的编制或修编，着手城市黄线、绿线规划编制；2016年底前，各街道完成城市绿线规划、城市黄线规划的报批；到2017年，规范城市黄线、绿线管理并严格实施。 | 区规划分局 | 区住建局、各街道、区级功能区管委会 |
| 2 | 完善设施建设管理 | 到2017年，各街道城区生活垃圾转运站布局合理，每2-3平方公里设置1座垃圾转运站，或开展垃圾清洁直运；城区公共厕所布局合理，每平方公里3-5座； 城区主次干道环卫工人作业休息点设置数达到每1—1.5公里1处。 | 区住建局 | 区城管与执法局、各街道、区级功能区管委会 |
| 3 | 落实区域洁化序化 | 落实城区内河、湖泊保洁和环境整治责任，提升水域清扫保洁质量，到2017年，各街道城区河道、湖泊保洁覆盖率要达到100%。 | 区水利局 | 各街道、区级功能区管委会 |
|  |  | 加快推进环卫作业机械化，2015年，龙湾区城市道路机械化清扫率达到58%以上，其中城市主干路以上道路达到100%；2020年，龙湾区城市道路机械化清扫率达到60%以上。 | 区城管与执法局 |  |
|  |  | 到2017年，城市一级、二级道路街容符合城市容貌标准；到2020年城市三级以上道路全部符合城市容貌标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展街容达标示范街创建，2015年，各街道启动街容达标示范街创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上街容达标示范街；2017年，建成2条以上街容达标示范街，并通过验收；2020年建成4条以上街容达标示范街，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 深化推进“三改一拆”，全面清除城区各类违法建筑。 |  |  |
|  |  | 积极开展城乡结合部、城中村、背街小巷等重点部位占道经营、乱搭乱建、乱堆乱摆等重点行为的专项整治，规范城区日常秩序。 |  |  |
| 4 | 完善城市道路绿化 | 城市道路绿化配置科学，城市新建、改建道路绿化要达到规范标准。 | 区城管与执法局 | 区发改局、区住建局、区交通局、区规划分局、各街道、区级功能区管委会 |
|  |  | 构建植物多样、配置合理、覆盖充沛的城市道路绿化体系，2015年，汇总已建道路绿化概况，统计道路绿化普及率和达标率情况，制定2015-2017年工作计划表及投资估算。道路绿化普及率和达标率2015年分别达到75%和60%，2016年分别达到85%和70%，2017年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅱ级以上标准，2020年达到国家《城市园林绿化评价标准》Ⅰ级以上标准。 |  |  |
|  |  | 积极开展绿化美化示范路创建，2015年，启动绿化美化示范路创建，确定创建道路名单、制定创建方案、落实创建资金；2016年，初步建成1条以上绿化美化示范路；2017年，建成2条以上绿化美化示范路，并通过验收；2020年，建成4条以上绿化美化示范路，并通过验收。 |  |  |
|  |  | 2015年，城市主干道两侧宜绿化地段绿化普及率达到90%，两侧公共设施绿地达标率85%，2016年分别达到95%和92%，2017年分别达到100%和95%以上。 |  |  |
| 5 | 深化园林城市创建 | 到2017年，温州市区成为国家园林城市（龙湾区）。 | 区城管与执法局 | 各街道、区级功能区管委会 |
| 6 | 加快城镇绿道建设 | 按照《浙江省省级绿道网布局规划（2012-2020）》确定目标加快绿道网建设，初步构建与公园绿地相配套的城镇绿道网体系。2015年，已建绿道网须贯通80%，完成规划绿道网建设量的50%；2016年，已建绿道须初步贯通，完成规划绿道网建设量的60%；2017年，已建绿地网全面贯通，完成规划绿道网建设量的65%，城市主要公园绿地、风景名胜区、自然保护区、历史文化街区、湿地公园等通过绿道网基本实现贯通。 | 区城管与执法局 | 区住建局、区交通局、区水利局、区规划分局、各街道、区级功能区管委会 |
| 7 | 推进公园绿地建设 | 按照《公园设计规范》加快推进城市公园建设。2015年，结合《温州市绿地系统规划》，制定2015-2017年新建、扩建或改造提升的工作计划；到2017年，至少建成一个城区优质文明公园。到2020年，建成区人均公园绿地面积达到13.5平方米以上，实现居民“出门见绿，300-500米见园”的要求。 | 区城管与执法局 | 各街道、区级功能区管委会 |
| 8 | 积极推行立体绿化 | 2015年，制定出台屋顶绿化和垂直绿化的实施方案、标准和奖励措施，并以主要高架桥下的柱体、墙体为重点开展试点示范，建成立体绿化示范项目1个以上，累计面积不小于0.3公顷；2016年累计建成立体绿化示范项目2个以上，累计面积不小于0.6公顷；2017年，累计建成立体绿化1公顷以上。 | 区城管与执法局 | 各街道 |
| 9 | 积极推行美化彩化 | 制定2015-2017年彩化工作计划表。2015年，按照《温州市城区绿化（彩化）提升工作实施意见》（温政办〔2014〕48号），对“一个中心、七处节点、三十二条道路”进行重点彩化提升，建成3处示范点； 2016-2017年，按照彩化工作计划表，每年至少建成3处示范点，稳步推进彩化工作 | 区城管与执法局 | 各街道、区级功能区管委会 |

附件8

龙湾区（高新区）旅游景区“三化”行动

实施方案

（2015-2020年）

一、工作目标

通过对全区旅游景区通景公路、周边环境和景区内部实行“三化”改造，基本消除旅游景区内外环境“脏、乱、差”现象，建立健全景区环境综合治理长效机制，营造舒适、美观、畅通、安全、有序的旅游氛围，全区旅游景区形象品位、生态环境明显提升。

二、主要任务

（一）全面开展旅游景区洁化，彻底消除“脏、乱、差”现象。

- 1.提升旅游景区“最后一公里”。清除通景公路沿线垃圾，可视范围内无垃圾污染；清除通景公路沿线违法、违章建筑，沿线建筑立面整洁；清除通景公路沿线违章广告牌、路牌；通景公路两侧1000米范围内创建烟尘控制区，沿线无烟囱冒黑烟；消除通景公路沿线两侧200米范围内畜禽养殖污染，关闭或搬迁现有养殖场（户）。

2.改善旅游景区环境卫生状况。规范旅游景区场地秩序，无乱堆、乱放、乱搭、乱建等现象；清洁游览场所地面，无污水、污物，无盲点、死角；做好建筑物及各种设施设备保洁与维护工作，建筑及各类设施表面无污垢、无剥落；划分吸烟区与非吸烟区，有效开展旅游景区烟尘控制，保障旅游景区空气清新，无异味；集中开展旅游景区湖面、河道、溪流等水域环境卫生整治，水面无漂浮物，水质清澈洁净；在经营环境方面要做到景区内所有的经营单位建筑外观、色彩与景区环境相协调，无破损脱落，乱搭乱建、乱贴乱画现象。杜绝使用不可降解的一次性泡沫、塑料餐具及包装材料，防止产生白色污染，严格控制油烟、噪音污染，改善空气质量，减少居民投诉。

3.科学开展旅游景区废弃物管理。有效开展旅游景区污水治理，禁止将未处理达标的污水排入河流、湖泊、海滨等；科学开展旅游景区垃圾管理，做到垃圾清扫及时，日产日清，实现集中无害化处理；旅游景区垃圾箱分类设置，数量充足，外观整洁，样式统一。

4.提升旅游景区厕所的环境品质。及时清扫厕所，做到无积水、无污垢、无异味；设备设施维护良好，无破损、无缺失；营造厕所内部文化氛围，布置景观小品和绿色植物，使厕所与景区景观环境相协调。到2017年，争取新建旅游厕所16座，改扩建旅游厕所12 座。

（二）扎实开展旅游景区绿化，打造良好的生态环境。

1.实施旅游景区通景公路沿线绿化改造工程，通景公路沿线宜林地段绿化率达到90%以上，平均单侧绿化宽度达到5米以上。

2.开展旅游景区内植被覆绿工作，对山体、水域、道路、公共场所周边视野范围进行绿化改造，提升景区的生态整体风貌。

3.加强园林绿化工程的养护与管理工作，打造精品绿化工程，避免出现低质景观。

（三）精心开展旅游景区美化，提升景区的综合品质。

1.加强景区建筑物外立面提升改造，各单体建筑风格与环境协调一致, 和谐相融。

2.完善景区标识标牌系统，景区内外部交通标识设置合理、图形规范、维护良好，无脱落、无破损、无腐蚀。

3.改善景区内外村庄的村容村貌，环境卫生和设施良好，住户庭院美丽整洁，无乱搭、乱建，做到管线不乱拉、东西不乱挂、工具不乱放、垃圾不乱丢、车辆不乱停。

4.提升景区文化内涵，在通景公路沿线及景区内部打造一批能够体现景区文化内涵，彰显景区个性特色的景观小品，丰富景区的主题形象，提升景区的文化品位。

三、实施步骤

旅游景区“三化”行动共分三个阶段进行：

(一)全面动员阶段（2015年1-2月）。主要工作任务为宣传发动，统一思想，提高全区上下对旅游景区“三化”工作的思想认识；摸清“三化”工作中存在问题的具体情况及主要困难和障碍；明确职责分工和时间进度安排，制定本方案并及时报告旅游景区“三化”工作部署情况。

（二）集中整治阶段（2015年3月-2017年10月）。主要工作任务为区内各旅游景区全面实施“三化”改造，彻底清除通景公路、景区内部及周边地区环境“脏、乱、差”等问题，切实优化景区的环境风貌，有效提升景区综合服务品质。

（三）验收检查阶段（2017年10-12月）。主要工作任务是对前一时期的旅游景区“三化”工作开展检查验收，总结工作经验，建立长效管理机制，并做好迎接市旅游局组织的现场检查考核验收工作。

三、保障措施

（一）加强领导，落实责任。切实加强领导，进一步完善组织机构和工作机制，确保“三化”工作务实高效。成立龙湾区旅游景区“三化”工作领导小组，加强对“三化”工作的领导，成立由区政府分管副区长任组长，区旅游局局长任副组长，区旅游局分管副局长及有关街道、部门副职领导以及生态园大罗山综合管理办公室有关领导为成员的龙湾区旅游景区“三化”工作领导小组，对旅游景区“三化”各阶段工作进行分工部署和组织协调，分工落实责任机制，以保证“三化”工作的有效推进。要将旅游景区“三化”工作列入政府重要议事日程，结合“三改一拆”、“五水共治”、美丽乡村建设等工作一同部署、一同落实、一同推进，统筹调配各类资源，综合运用各种手段，保证景区“三化”行动横向到边、纵向到底，不留漏洞、不留死角。

（二）明确重点，强化监督。对照旅游景区“三化”行动目标任务，明确工作重点，强化工作举措，制定时间表、任务书、路线图，落实责任到点到人。要创新工作机制和方法，着力打造工作亮点，挖掘推广典型示范，形成比学赶超的工作局面。区旅游局要将旅游景区“三化”行动与A级景区评定、生态旅游示范区创建、特色旅游小镇创建等工作有机结合，加大监督力度，加强检查指导，做到每月一检查、一汇总、一台账、一报送。区旅游局将组织抽查、暗访和考核，并将考核结果纳入年度考核的一项主要内容，确保旅游景区“三化”行动扎实有效开展。

（三）加大宣传，营造氛围。要充分利用电视、广播、报刊、网络等新闻媒体，多层面、多角度地开展旅游景区“三化”行动宣传报道，引导全区上下共同关心、支持和参与旅游景区“三化”行动。打造各类宣传平台，全面展示旅游景区“三化”行动进展情况，广泛接受游客和群众的建议、意见，更好地推动景区提升发展。要策划开展旅游景区“三化”行动评先评优工作，营造创先争优氛围，激发各有关街道、部门共创美丽景区的热情和活力。

温州市龙湾区“四边三化”工作领导小组办公室   2015年9月22日印发