温州市龙湾区人民政府办公室

温州高新技术产业开发区管理委员会办公室

温龙政办发〔2017〕20号

温州市龙湾区人民政府办公室

温州高新区管理委员会办公室

关于印发龙湾区地质灾害综合治理三年行动

计划（2017—2019年）的通知

各街道办事处，区政府（管委会）各工作部门，市派驻龙湾各工作单位：

《龙湾区地质灾害综合治理三年行动计划（2017—2019年）》已经区政府第1次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真组织实施。

温州市龙湾区人民政府办公室

温州高新区管理委员会办公室

2017年4月10日

龙湾区地质灾害综合治理三年行动计划

（2017—2019年）

为切实做好我区地质灾害综合治理工作，全面消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全，最大限度地减少地质灾害带来的损失，根据《地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治条例》、《浙江省国土资源厅关于印发全省地质灾害避让搬迁工作实施方案（2014—2017年）的通知》（浙土资发〔2014〕8号）、《温州市人民政府办公室关于印发温州市地质灾害综合治理三年行动计划（2017-2019年）的通知》（温政办〔2016〕125号），结合我区实际，特制定本计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，以“不死人、少伤人、少损失”为目标，全面推进地质灾害综合治理，消除已知地质灾害隐患点，保障人民群众生命财产安全，为打造迈入全面小康社会标杆城区提供保障。

（二）基本原则

1.全面规划，分类处置。通过委托专业技术单位调查摸底，对于治理难度大、投入成本高或治理成本明显高于搬迁成本的或通过工程治理处置后难以消除危险、风险不可控的，列为避让搬迁点；对于易于治理和治理费用低于搬迁成本的或通过工程治理处置消除危险、风险可控的，列为治理点。按照“区级负责、街道落实”的要求，统筹安排地质灾害隐患综合治理，重点考虑重大地质灾害隐患的危害程度和稳定性，根据轻重缓急和难易程度，通过分批搬迁和分类治理，逐步减少地质灾害隐患点数量和受威胁人数。

2.生态搬迁，源头治本。整合“大拆大整”、险村搬迁、城市交通网建设等政策资源，从根本上避免地质灾害带来的威胁，做到“应搬尽搬，宜搬则搬”。综合考虑搬迁村民的安全问题和长远生计问题，创新安置方式，鼓励推行货币化安置，做好地质灾害危险区内的人员避让与安置工作。

3.加强预防，科学选址。地质灾害易发区内的建设项目选址必须进行地质灾害危险性评估。从严审批建设项目，不得在地质灾害风险高的山体坡脚或河道沟口选址，须避开山边、水边等山洪地质灾害易发区域，务必落实有效边坡防护措施，把地质安全放在首要位置，完善建设项目边坡治理验收管理。

4.强化排查，动态管控。按照“尽量不欠新账，逐步还清旧账”的要求，强化地质灾害隐患排查、巡查和核查，建立地质灾害隐患登记和销号制度，加强隐患动态管控，完善应急预案，最大限度降低地质灾害的危害。

（三）工作目标

全面开展“以避让搬迁为主，搬迁和治理相结合”的地质灾害综合治理三年行动，完成全区12处地质灾害点综合治理任务。计划利用三年时间，实施综合治理项目13处（其中1处既避让搬迁又治理），其中避让搬迁3处和工程治理10处，至2019年底，项目完成率100%，使209人摆脱地质灾害威胁。同时，进一步完善地质灾害防治体系建设，全力构建“调查评价、监测预警、综合治理、应急防治”四大体系，充分依靠科技进步和管理创新，加强统筹协调，提高防治效率，全面提升基层地质灾害防御能力。

二、主要任务

（一）加快推进地质灾害避让搬迁

1.根据地质专业单位调查意见和“应搬尽搬，宜搬则搬”要求，完成地质灾害点避让搬迁3处，搬迁人数123人，占总威胁人数的59%。

2.建立“政府推动、机制驱动、村民主动”的地质灾害避让搬迁新机制。把地质灾害避让搬迁与村民异地搬迁、农村危旧房改造、三改一拆、城市交通网建设和“美丽乡村”建设等结合起来，出台政策推动搬迁群众的就业、教育、医疗、养老等后续扶持工作，使搬迁避让群众“搬得出、稳得住、能致富”，保障搬迁群众安居乐业。

3.完善地质灾害避让搬迁项目实施管理。要制定地质灾害避让搬迁计划。地质灾害点所在地街道要组织编制地质灾害搬迁安置方案，方案内容包括搬迁范围与对象、搬迁方式、搬迁时间和安置方式、安置地点、补助标准、原房屋拆除（宅基地复垦）协议等，方案要进行公示，充分征求搬迁对象的意见。要加强对搬迁安置点的选址评估，确保新址不受地质灾害威胁。街道作为避让搬迁项目组织实施单位，要认真做好搬迁对象核实调查、补助资金管理发放、过渡期临时安置和原房屋拆除、宅基地复垦等有关工作。为确保受威胁群众生命安全，在签订避让搬迁协议后，要立即拆除原房屋，实行临时过渡安置。以原房屋拆除作为避让搬迁项目完成的考核标准。

（二）科学开展地质灾害工程治理

1.分类实施工程治理。根据专业单位调查意见，对规模较小、可以通过应急排险消除危险的，由街道直接组织处置；对于规模较小、通过应急排险不能消除危险的，经区人民政府同意，可在充分调查的基础上，由街道组织资质单位直接制定应急治理方案并予以实施；对规模大、威胁人数多、排险处置后难以消除危险的，按照地质灾害工程治理勘查、设计、施工、监理程序组织实施。2017—2019年实施地质灾害点工程治理项目10处，共减少受威胁人数86人，占总威胁人数的41%。

2.加强工程质量监管。地质灾害治理由所在地街道作为业主单位负责实施：一要确定专人管理，建立专门台帐，认真做好前期立项、招标和政策处理工作；二要切实加强施工现场管理，严禁非法转包、违法分包；督促施工、监理单位按照设计方案和有关技术规范进行施工，积极防范施工过程安全隐患，务必确保施工安全和工程质量；加强工期管理，保质保量按时完成治理任务；三要严格资金管理，确保专款专用，因设计变更致使总造价超合同价的，应及时到区财政部门备案；四要严格实行地质灾害防治项目“三公开”制度，树立标识牌，公开相关法规政策、基础信息和监督管理信息。

3.规范治理工程验收。根据《温州市国土资源局关于进一步规范地质灾害工程治理工作的通知》（温土资发〔2008〕41号），认真做好地质灾害治理工程验收工作。勘查治理工程验收分为交工验收和竣工验收，应急治理工程实行一次性竣工验收，应急排险工程由街道组织验收。治理工程验收后，经1个水文年监测确实稳定的，该处地质灾害点可申请核销。

（三）认真做好地质灾害隐患排查

1.推进中高易发区街道1∶2000地质灾害风险调查，全面调查和复核重大地质灾害隐患；进一步健全汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作制度，及时掌握地质灾害隐患变化情况；对已查明和新发现的重大地质灾害隐患，及时划定和核实地质灾害危险区范围，并向社会公告，发放防灾和避险明白卡。

2.严格落实地质灾害隐患点分类分级管理要求，开展地质灾害点标识牌标准化建设，建立地质灾害隐患登记和销号制度，动态更新地质灾害隐患信息，落实防灾责任和防范措施，全面监控地质灾害隐患和高风险区域。组织专业技术人员，对群众反映的疑似地质灾害危险迹象和山区农民建房地质灾害危险性情况进行逐一核实。

3.制定和完善地质灾害隐患点应急预案，明确防灾责任人、预警信号、应急撤离路线和避灾安置场所，每年组织应急预案演练，进一步加强对受威胁群众的宣传教育，切实提高广大群众的防灾避灾意识和应急自救能力。

（四）全面完善地质灾害防治体系建设

各街道要编制防治工作守则和突发地质灾害应急预案，对威胁10人以上的地质灾害隐患点，要编制单点预案，并组织演练，发放避险明白卡和工作明白卡。在台风或强降雨期间，发生灾（险）情或接到人员转移通知时，要迅速把受威胁群众转移到安全区域，在危险消除前，一律不得返回。加强隐患点动态管理，建立地质灾害隐患点“属地负责、专业调查、统一入库、动态监管”制度，对完成综合治理、已消除隐患的地质灾害隐患点，按照分级核销的要求，及时销号。要建立健全与本地区地质灾害防治需要相适应的专业监测、应急管理和技术保障队伍，加大资源整合和经费保障力度，确保各项工作正常开展。

三、计划安排

根据温州市地质灾害综合治理三年行动计划任务，结合我区实际，对我区三年行动计划做如下安排（详见附件）：

（一）2017年计划安排

2017年开展避让搬迁3处和工程治理5处，现已完成避让搬迁2处和工程治理2处，其中治理投入经费1918万元，避让搬迁投入经费100万元。未完成避让搬迁1处和工程治理3处，需投入经费约2170万元。时间安排：2017年6月底前完成招投标，11月底前完成工程治理和避让搬迁，12月底前完成工程交工验收。

（二）2018年计划安排

实施工程治理4处，需投入经费约1562万元。时间安排：2018年1月底前完成招投标，11月底前完成工程治理，12月底前完成交工验收。

（三）2019年计划安排

实施工程治理1处，需投入经费约600万元。时间安排：2018年6月底前完成招投标，2019年11月底前完成工程治理，12月底前完成交工验收。

四、保障措施

（一）加强组织领导，落实工作责任。成立以分管副区长为组长的地质灾害综合治理三年行动领导小组，办公室设在区国土资源分局，具体负责全区地质灾害防治工作的组织实施、监督考核等工作。各街道、区有关部门要切实落实工作责任。区国土资源部门负责地质灾害综合治理行动的组织协调和指导监督工作；区交通运输部门做好公路沿线地质灾害防治管理工作；区财政部门要每年计划安排预算和资金监管；区委农办要按照农民异地搬迁工作要求，加强对地质灾害避让搬迁项目的管理；区住建部门要加强地质灾害搬迁安置点建设管理和工程质量监管；区民政局要加强避险场所建设。其他各相关部门要按照各自职责履行责任。按照“区级负责、街道落实”的总体要求，各街道要在地质灾害防治工作守则中对任务进行分解，层层落实计划和责任人，落实搬迁和治理政策处理，细化工作措施，倒排时间表，确保按时完成任务。

（二）强化资金保障，确保经费投入。经估算，全区地质灾害综合治理三年行动总投入约6350万元（避让搬迁2000万元和工程治理4350万元），截至目前已投入经费2018万元，还需投入约4332万元；根据计划安排，2017年应投入经费约2170万元。为开展应急调查、工程监督管理及防治体系建设每年需投入经费约50万元。区财政部门要将地质灾害防治经费纳入财政预算，其中涉及到浙南科技城范围内的地质灾害点，由浙南科技城财政局落实治理经费。

（三）规范项目管理，确保工程质量。各街道、区有关部门要切实做好地质灾害防治项目的申报和实施工作，依据法律法规和技术规范组织项目实施，加强监督检查，确保工程质量。

（四）狠抓监督考核，确保任务落实。区有关部门要建立地质灾害防治项目的监管、考核、评估、奖惩制度，适时开展专项检查。区考绩部门要加强三年行动计划目标责任制落实情况的监督考核，通过考核的方式把任务层层分解，确保地质灾害综合治理工作落到实处。发挥人大、政协的监督作用，对全区地质灾害防治工作落实情况和政府履职情况进行专项督查，发现问题将通报批评并责令限期整改。

（五）加大宣传培训，营造良好氛围。各街道、区有关部门要切实将地质灾害防治知识培训纳入日常学习要点，领导干部带头识灾、防灾。围绕“世界地球日”“全国土地日”和“全国防灾减灾日”等主题日，加大媒体宣传力度，进一步扩展地质灾害防治知识的宣传覆盖面，引导地质灾害重点地区群众主动参与防灾工作，营造全民积极参与的防灾氛围。

附件： 龙湾区地质灾害综合治理三年行动计划汇总表

附件

龙湾区地质灾害综合治理三年行动计划汇总表       （单位：人、万元）

| 序号 | 地质灾害点名称 | 类型 | 威胁对象 | 威胁人数 | 拟采取措施 | 经费预算 | 责任主体 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状元街道山西岙村邵宅 | 滑坡 | 厂房 | 20 | 已搬迁 | \ | 状元街道办事处 | 2017年 |
| 2 | 瑶溪街道金岙村、龙东村金岙-龙东拉沟公路两侧 | 崩塌 | 公路 |  | 已治理 | 892 | 龙湾城市中心区管委会 |  |
| 3 | 瑶溪街道白楼下村机场大道茅竹岭段 | 崩塌 | 公路 |  | 已治理 | 1026 | 区公路管理局 |  |
| 4 | 状元街道御史桥村粮食中转库后 | 崩塌 | 居民 | 12 | 已搬迁 | 100 | 状元街道办事处 |  |
| 5 | 状元街道甘岙村都衙庙后山 | 崩塌 | 寺庙 | 3 | 治理 | 100 | 状元街道办事处 |  |
| 6 | 状元街道状元桥村茅川自然村（山河太阴宫南侧） | 滑坡 | 寺庙 | 60 | 治理 | 100 | 状元街道办事处 |  |
| 7 | 状元街道状元桥村前岩山太阴宫 | 崩塌 | 海军部队医院 | 20 | 治理 | 70 | 状元街道办事处 |  |
| 8 | 瑶溪街道璋川村雷登五金厂后山 | 崩塌 | 厂房 | 100 | 搬迁 | 1900 | 瑶溪街道办事处 |  |
|  |  |  |  |  | 治理 | 362 |  | 2018年 |
| 9 | 状元街道大岙溪村田岙 | 滑坡 | 寺庙 | 1 | 治理 | 100 | 状元街道办事处 |  |
| 10 | 状元街道三郎桥村上京村枫树宫后 | 滑坡 | 寺庙 | 2 | 治理 | 100 | 状元街道办事处 |  |
| 11 | 瑶溪街道机场大道金岙-龙东段 | 崩塌 | 公路 |  | 治理 | 1000 | 浙南科技城建设投资 集团有限公司 |  |
| 12 | 状元街道大岙溪殿背山 | 滑坡 | 公路 |  | 治理 | 600 | 状元街道办事处 | 2019年 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市龙湾区人民政府办公室　　          2017年4月12日印发

# Text boxes

文件