关于温州市龙湾区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告

2017年2月15日在温州市龙湾区第八届

人民代表大会第一次会议上

龙湾区发展和改革局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告龙湾区2016年国民经济和社会发展计划执行情况，提出2017年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况

2016年是“十三五”规划的开局之年，龙湾区以建设迈入全面小康社会标杆城区为目标，全力推进“五个龙湾”建设，加快供给侧改革，坚定不移打好转型升级组合拳，全区经济社会发展保持平稳态势，区七届人大五次会议确定的各项指标任务基本完成。

表1 2016年国民经济和社会发展主要指标完成情况

| 指标名称 | 计算单位 | 计划 | 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对值 | 增长（%） | 绝对值 | 增长（%） |
| 地区生产总值 | 亿元 | 381.6-383.4 | 7.5-8.0 | 384.4 | 9.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 24.3 | 7.0左右 | 25.1 | 8.0 |
| 限上固定资产投资 | 亿元 | 339.2 | 11.0以上 | 347.5 | 13.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 369.6 | 10.0 | 370.0 | 14.5 |
| 出口总额 | 亿美元 | 19.7 | 5.0 | 122.7（亿元） | 5.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 47874 | 8.0 | 48217 | 8.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 29272 | 9.0 | 28855 | 7.7 |
| R&D经费占比  | % | 2.1 | / | 2.08 | / |
| 人口自然增长率 | ‰ | / | ≤8.0 | / | 6.5 |
| 城镇登记失业率 | % | / | ≤4.0 | / | 2.4 |
| 单位生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 完成市下达任务 | 完成市下达任务 |
| 化学需氧量排放削减量 | % | - | 2.8  | 完成市下达任务 |
| 二氧化硫排放削减量 | % | - | 1.8 | 完成市下达任务 |
| 氨氮排放削减量 | % | - | 2.8 | 完成市下达任务 |
| 氮氧化物排放削减量 | % | - | 1.5 | 完成市下达任务 |

1、稳增长、促转型，经济结构逐步优化

全年实现区本级地区生产总值384.4亿元，同比增长9.0%，超过年度计划1个百分点以上；完成一般公共预算收入25.1亿元，同比增长8.0%；实现城镇常住居民人均可支配收入48217元，同比增长8.7%；农村常住居民人均可支配收入28855元，同比增长7.7%。三次产业比为0.6：55.6：43.8。

**现代都市农业初具规模。**全年实现第一产业增加值2.3亿元，同比增长3.5%。雅林农业园功能继续完善、莲情文化园二期建成、2个省级蔬菜精品基地等项目启动建设。

**工业经济发展稳中有升。**全年实现规模上工业增加值92.0亿元，同比增长8.4%。新增高新技术企业14家，实现高新技术产业增加值31.5亿元，同比增长12.4%，占规模以上工业增加值比重34.2%，位列全市前茅。传统产业提升加快，实施“机器换人”项目112个，实现技改投资58.6亿元，同比增长14.6%；温州市爱好笔业有限公司成为我区首家国家级两化融合管理体系贯标试点企业。建筑业保持高位增长，实现建筑业产值157.0亿元，同比增长12.4%。

**现代服务业发展势头良好。**成功申报第三批省级电子商务示范区，建成高新电商大厦、龙湾外贸跨境电商园、温州农业电子商务产业园、温州海纳跨境电商创业园等六大电子商务产业园区（楼宇）。时尚商圈建设加快，白鹿堡啤酒馆、时尚邻里购物中心等项目改造完成并投入运营。空港物流园建设稳步推进，申通快递、圆通快递等一批项目摘牌落地。金融行业发展稳定，全年实现金融机构存款余额692.6亿元，贷款余额724.4亿元，分别同比增长7.7%、7.2%。

2、建平台、抓创新，动能转换稳步推进

**产业平台整合顺利**。率先出台产业平台发展“十三五”规划以及各平台发展“三年行动计划”，加快打造以浙南科技城、温州空港新区为核心，以特色小镇为辅的产业平台发展格局，为实体经济的发展提供新载体。

**平台建设有序推进。**浙南科技城南北起步区建设全面启动，完成投资64.7亿元。创新创业新天地、互联网创新创业基地、中科院温州生材所等一批重大项目开工建设；省“千人计划”产业园创建启动，引入人才18人。空港新区开发建设加速。中港小微园和天城激光与光电小微园等项目基本建成，青山集团、爱好笔业、康德莱等重点工业项目推进顺利，产业集聚效益逐步显现。特色小镇创建初见成效。温州文昌创客小镇先导区初具形象，欢乐大街、创客广场、城市客厅等十大重点项目完成投资4.9亿元；哈德森科技研究院、肿瘤精准诊疗协同创新中心、温报集团文创园等项目相继落地；浙南科技城科创小镇加快谋划。

**创新载体成果显著。**高新区创业服务中心率全市之先跻身国家级孵化器A类。新增省级研究院（企业研发中心）2家，省科技型中小企业71家。创成国家级众创空间1家，省级众创空间2家。

3、抓项目、扩投资，发展后劲有效增强

**有效投资平稳增长。**完成限上固定资产投资347.5亿元，同比增长13.7%，完成率101.0%。其中工业性投资75.4亿元，同比增长6.1%；基础设施投资完成112亿元，同比增长29.6%；房地产投资完成89.5亿元，同比下降1.0%。投资结构持续优化。生态环保产业投资同比增长1724.3%，重大产业投资同比增长113%，重大基础设施投资同比增长74.9%，高新技术产业投资同比增长22.6%。

**重大项目进展良好。**23项省、市重点工程完成投资64.4亿元，完成年度任务198.1%。62项区本级重点工程完成投资89.4亿元，完成年度计划140.0%，超额完成年度任务。

**招商引资取得成效。**全年到位资金194.2亿元，完成市级年度任务150.5%。新引进内资项目56个，总投资81.0亿元，到位资金25.1亿元；房地产项目3个，总投资35.6亿元，到位资金15.5亿元。其中亿元以上新项目10个，总投资70.4亿元，到位资金17.0亿元。

4、强功能、优环境，城市能级加快提升

**城市品质逐步优化。**中心区建设全面提速，机场航空总部大楼、青山总部大楼等一批项目建成，区便民服务中心、区规划展示馆、奥体 B01 地块安置房等项目加快建设**。**城市主干道建设工程加快推进，瓯海大道东延工程主线已顺利贯通，文昌路地下综合管廊工程、温州大道东延伸等12个项目全力推进，新建改造城市道路6.03公里。瓯海大道、永强大道、龙海路等道路架空线路地埋改造工作有序推进。加强停车设施建设，开工建设专用停车泊位11836个、建成7609个；开工建设公共停车泊位1934个、建成1235个。建成电动汽车充电桩200个。

**人居环境明显改善。**“五水共治”成果丰硕，完成投资10.64亿元，创成“清三河”达标县，同步推进“水岸同治”、“活水畅流”工程，市控瑶溪站位、十字河站位稳定消除劣Ⅴ类水，河网水质稳步提升。完成截污纳管58.86公里，清疏170公里；96个村（片区）基本实现污水管网全覆盖。东片污水处理厂提标改造工程、永强垃圾焚烧发电厂二期扩建工程等一批项目建成投用。完成重污染行业整治工作215家淘汰关停任务，淘汰改造高污染燃料锅炉234台，淘汰黄标车71辆。统筹推进美丽乡村建设，深入推进毓秀罗山风光精品线和都市古村人文精品线建设，创成精品村4个。

**“大拆大整”强势推进。**工业区块搬迁改造加快实施。完成搬迁企业314家，涉及搬迁安置企业11家，“退二进三”企业25家；关停淘汰企业278家，腾出工业用地984.3亩，腾空厂房面积72.4万平方米。高效推进“大拆大整”行动，10个整村项目完成改造5832户，拆除旧房114万平方米。化解钢铁行业过剩产能13万吨，炼钢设备及附属装置全部拆除完毕。

5、抓改革、重落实，经济活力持续释放

**重点改革持续深化。**中小企业供应链融资改革率先突破，累计办理动产抵押登记55件，涉及金额9.60亿元，累计39家（次）企业获得3.54亿融资，有效破解中小企业融资难题。规范农村“小微权力”运行，以“一推广两同步三强化”为抓手，推进“小微权力”巩固深化工作。在8个试点行业开展标准化审批制度，大幅简化审批流程，办理时限由150个工作日压缩为40个工作日，审批提速70%以上。

**专项领域改革统筹推进。**税务制度改革取得成效，率全市之先实现“营改增”扩围企业增值税申报。招商模式进一步拓展，“互联网+招商”模式在全市推广。推动信保基金工作，信保基金业务申报量居全市首位。深化金融风险处置机制，已累计化解企业不良贷款15.1亿元。龙湾科技大市场试点通过省科技厅工作验收。

**资本市场发展实现新突破。**境外上市实现零突破，希伯伦公司在美国纳斯达克正式挂牌上市。新增4家市拟上市企业，16家企业递交拟上市申报材料，全年拟上市企业申报量达20家，创历史新高。全年挂牌股权交易中心企业达43家。

6、重均衡、促共享，社会民生保障有力

**社会事业稳步推进。**全面深化教育综合改革，教育事业继续走在前列，获评省级教育基本现代化区；成功引进上海欧顿、上海世外等教育集团。文化服务水平持续提升，申报市第十批非遗名录3项、市级非遗传承基地2处；新建城市书房2家，提升创建精品农家书屋13家。卫计事业不断推进，龙一医迁建工程、阳光中西医结合医院等项目有序推进。“智慧医疗”全面升级，率全省之先完成传统健康证向电子健康证的升级。

**社会保障能力继续加强。**促进创业创新和充分就业，新增城镇就业9206人，帮助失业人员实现再就业961人，困难人员实现再就业326人。养老服务体系逐步健全，金色小镇养老综合体、区社会福利中心等一批养老机构建设顺利；新增21家居家养老服务照料中心，居家养老服务15分钟服务圈全面形成。

2016年国民经济和社会发展计划的顺利执行，实现了“十三五”的良好开局。但同时仍要看到经济社会发展中存在的差距和不足：一是从实体经济看，外部环境依然复杂多变，经济下行压力较大，企业生产经营仍面临较大困难，实体经济有待振兴；二是从经济动能看，新兴产业培育发展有待时日，创新要素集聚、人才支撑等有待加强，新旧动能转换亟待加快。三是从平台建设看，浙南科技城、空港新区、特色小镇等平台建设尚处在起步阶段，高端要素集聚的作用还无法体现，带动全区发展的新引擎有待形成。四是从城市建设看，城市化发展水平不高，基础设施、功能配套尚无法有效支撑东部城市中心地位。五是从社会民生看，民生事业发展水平不高，公共服务、社会保障水平与人民群众期待还有差距等。对于这些问题，我们需要高度重视，采取更加有效的措施，远近结合，标本兼治，努力应对并解决。

二、2017年国民经济和社会发展计划安排与主要举措

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是深化供给侧结构性改革的关键之年。充分考虑在新形势、新要求和新方位背景下，全区面临的发展环境、增长潜力和现实需求，结合中央、省经济工作会议精神，建议2017年我区国民经济和社会发展计划主要预期指标安排如下：

表2 2017年我区国民经济和社会发展主要预期指标

| 指标名称 | 单位 | 2017年计划 |
| --- | --- | --- |
| 绝对值 | 增长（%） |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 415.2 | 8.0以上 |
| 二、一般公共预算收入 | 亿元 | 26.8 | 7.0 |
| 三、限上固定资产投资 | 亿元 | 392.7 | 13.0 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 407.0 | 10.0 |
| 五、外贸出口总额 | 亿元 | 128.8 | 5.0 |
| 六、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 51833 | 7.5 |
| 七、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 31163 | 8.0 |
| 八、R&D经费占比 | % | 2.2 |
| 九、人口自然增长率 | ‰ | ≤8.0 |
| 十、城镇登记失业率 | % | ≤3.0 |
| 十一、单位GDP能耗 | % | 完成市下达任务 |
| 十二、主要污染物排放削减 | 化学需氧量 | % | 完成市下达任务 |
| 氨氮 | % | 完成市下达任务 |
| 二氧化硫 | % | 完成市下达任务 |
| 氮氧化物 | % | 完成市下达任务 |

（一）坚持稳中求进，振兴实体经济。

——地区生产总值：增长8.0%以上。

从外部发展环境看，依然面临较为复杂的局面，世界经济回暖步伐缓慢，基础有待巩固；从国内经济看，随着供给侧结构性改革政策效果的逐步显现，经济企稳态势进一步延续。从省内经济看，“四新”发展较快，转型升级取得成效，经济发展稳中趋好。从我区发展看，随着发展空间的拓展，浙南科技城、空港新区等平台的成熟，新旧动力的逐步转换，有望继续保持一定增长速度。

为实现上述目标，一是强化平台建设，打造发展新增长极。以浙南科技城为中心，逐步完善和强化各产业平台之间的联动呼应，通过产业平台的效用提升实体经济发展水平。二是加快工业提质增效。高效率推进“四无”整治及传统产业疏导工作，优化工业发展环境。以阀门及流体设备产品交流会为契机，加快推进阀门等传统制造业的转型提升；强化企业培育，做强一批领军企业、扶持一批高成长型企业、孵化一批初创型小微企业。三是实现服务业发展提速。有序推进城市有机更新，打造生产性、生活性服务业集聚区。推进时尚商圈，加快时尚研究院、国际名品直销街区等重点项目。加快圆通、申通、邮政等物流项目建设进程，重视空港物流园的信息化建设。实施旧市场整治提升搬迁。四是做精现代都市农业。推进农业电商和农业物联网，提升农业品牌影响力，努力打造龙湾时尚农业休闲圈。

按照生产总值增长目标，三大需求目标分别为：

——固定资产投资：增长13.0%。

新常态背景下投资拉动作用有所弱化，但考虑到经济动力转换需要平稳过渡，投资仍需要保持适度的增速。同时，随着“大拆大整”工作的推进，及浙南科技城建设步伐的加快，投资空间将得到释放，投资增速有望继续保持。

为实现上述目标：一是紧抓项目建设和谋划。编制实施2017年度政府投资计划、重点工程计划、重大前期计划，发挥重大项目引领作用。抓好项目谋划，紧跟国家产业政策和投资导向，储备一批优质项目，充实完善项目库。二是优化投资结构。加大对重大基础设施、重大产业、高新技术产业、生态环保的投入力度，促进产业转型升级。优化投资主体结构，畅通民间投资进入重点行业领域的途径和渠道，创新投资方式，为民间投资进入提供多种选择。三是强化要素支撑。积极推进城投债发行，加强PPP项目谋划，拓展温商融资、银项融资、争取上级资金及政策性银行支持等渠道。积极争取省重点项目用地“戴帽”指标，加快海滨围垦、永兴街道等一批土地整理提标项目的进度。

——社会消费品零售总额：增长10.0%。

随着我区打造东部城市中心、东部现代服务业中心进程的加快，时尚商圈、特色小镇等平台的开发建设，以及城市有机更新等工作的推进，消费新增长点不断显现。城乡居民收入稳步增长，居民消费需求升级加快，时尚消费、文化消费、健康养老和月光经济等需求日益提高，消费市场的潜力仍然很大。

为实现上述目标：一是大力培育消费热点。推进商业特色街发展，发展一批已形成一定品牌和影响力、体现龙湾传统文化内涵的特色商业街区。围绕月光经济项目，发展夜市消费市场，建成一批特色鲜明的品质夜色街区，打造都市时尚夜生活圈。二是提升网络经济发展。加快推进中心区电商创业园建成投用，积极引导电商园区(楼宇)招商入驻。壮大淘宝特色中国•温州馆、温州不锈钢电子交易中心、龙湾力乾二手车等重点电商平台，鼓励有实力的行业、企业自主建设电商应用平台，力促我区网络零售规模赶超发展。三是发掘新兴消费群体。针对创新创业人群的高消费特点，引导和发展一批符合其消费理念和消费偏好的生活性服务业，挖掘社会消费潜力。

——外贸出口：增长5.0%。

通过落实和完善相关外贸政策，大力开展贸易回归，我区外贸出口增长仍具有一定的基础，预期可以维持一定增长的态势。

为实现上述目标，一是着力开拓新兴市场。积极对接上级战略，以开拓新兴外贸市场为重点导向，优化布局，加大“一带一路”沿线市场开拓力度。二是大力推进贸易回归。以“温商回归”为载体，积极开展在外龙商贸易回归活动，引导企业订单回归、贸易回归、总部回归。加强青山控股集团、康德莱医疗器械等重点企业的跟踪服务，着力挖掘外贸回归潜力。三是推动跨境电商发展。依托我区公共保税仓库优势，发挥跨境电商龙头企业示范效应，积极促进跨境电商产业园（楼宇）发展。培育跨境电商综合服务企业，开展全流程试点服务，推进公共海外仓建设，实现线上接单、一般贸易出口、海外仓配送。

（二）坚持科学统筹，保障政府履职能力

——一般公共预算收入：增长7.0%。

考虑到一批重点项目带来的财政收入，公共预算收入有稳定增长的基础。同时，由于民生保障、社会事业发展、市政建设等方面的财政刚性支出需求逐步提高，需要维持稳定的财政收入增长。

为实现上述目标，一是加强税源分析，积极拓宽非税收入渠道，建立健全部门配合、信息共享、联合管控的长效机制，确保各项收入应收尽收。二是创新财政扶持经济发展方式，发挥财政杠杆效应，引导金融资本和社会资本支持实体经济发展，将财政优惠政策向重点税源和成长型企业倾斜，实现财政增收与经济发展的良性循环。三是强化政府预算约束，深化政府购买服务项目采购管理，提高公共服务质量和效率。

（三）坚持创新驱动，加快培育新动能

——R&D经费占比2.2%。

考虑到高新区（浙南科技城）进等升位的要求，需要继续强化该项指标。随着浙南科技城等一批创新平台建设步伐的加快，科研院所等非工业性研发投入将逐步增强。此外，新兴产业培育力度的加大，有望对研发投入增长提供一定的支撑。

为实现上述目标，一是进一步优化产业布局。引导传统产业利用“互联网+”、智能制造等技术，向高新化、信息化、智能化、时尚化发展，增强核心竞争力。二是加快新兴产业培育。瞄准重大战略性新兴产业项目，加快推进装备制造业、信息经济、新材料、通用航空等培育发展，加强上下游产业链的整合提升。三是坚持创新驱动，以浙南科技城为主平台，整合提升国家级科技企业孵化器、温州海创园等创新创业平台，打造大学生创业基地、国际激光与光电产业联合研究院；培育引进一批平台企业、科研项目、科研人才到龙湾区创新创业，完善创业生态圈。加快“众创空间”发展，鼓励社会力量参与建设。

（四）坚持民生共享，增强公共服务水平

——城镇登记失业率控制在3.0%以内；人口自然增长率控制在8.0‰以内；城镇常住居民人均可支配收入增长7.5%，农村常住居民人均可支配收入增长8.0%。

上述指标中，城镇登记失业率和人口自然增长率均为上级下达的指标任务。同时，我区城乡居民收入差距相对较低，在全市收入相对较高，结合今后五年目标，确定城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入分别增长7.5%和8.0%。

为实现上述目标，一是积极优化就业创业服务平台，进一步推进公共就业信息服务社区化和人力资源市场服务规范化，加强“大拆大整”后失地农民的就业培训和指导。二是以“健康龙湾”建设为目标，着力抓好“三医联动”改革，实施“智慧医疗”工程。三是进一步完善社会保障体系。以城镇职工和城乡居民养老保险作为扩面工作重点，实现社会保险参保人数持续增长；健全人力资源和社会保障基本公共服务机构，提升公共服务水平。

（五）坚持综合治理，着力推动绿色发展

——单位生产总值能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量均按上级下达的目标要求执行。

为实现上述年度目标，一是深入推进“五水共治”，落实河长制，积极开展“活水畅流”和“最后一米”纳管工作，彻底消除永中、屿田等市控站位劣Ⅴ类水质断面，有效改善河网水质。二是强化重污染行业整治。深入推进重污染行业整治提升三年行动计划；加快特殊钢行业产业园、铸造行业产业园、管件酸洗集聚区项目进度。深入实施大气污染防治行动，继续做好高污染燃料锅炉、黄标车等淘汰工作。三是扎实推进污染减排。完善我区排污权的规范化管理和交易，加强东片污水处理厂的运行监管，提高污水处理量和达标率。

各位代表，新的历史征程任重道远，新的一年经济社会发展任务十分艰巨。让我们在中共龙湾区委的领导下,在区人大的监督下，凝心聚力，奋勇争先，全面完成2017年各项目标任务，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开，为早日建成迈入全面小康社会的标杆城区而努力奋斗。

附件

2017年龙湾区（高新区）重点建设项目计划表（汇总表）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **总投资** | **开工累计完成投资** | **2017年计划投资** | **资金来源** |
| **区统筹** | **自筹** |
| **区本级重点工程（53项）** | 4634587 | 1428240 | 846800 | 470300 | 376500 |
| **（一）按行业** |  |  |  |  |  |
| **1、农水（8项）** | 388481 | 85486 | 34100 | 32100 | 2000 |
| **2、交通能源（7项）** | 532276 | 319413 | 48000 | 36000 | 12000 |
| **3、工业（4项）** | 204376 | 41468 | 59500 | 0 | 59500 |
| **4、社会发展（4项）** | 124551 | 56279 | 22500 | 17500 | 5000 |
| **5、城市建设及基础设施（18项）** | 1955952 | 472660 | 341700 | 216700 | 125000 |
| **6、服务业（12项）** | 1428951 | 452934 | 341000 | 168000 | 173000 |
| **（二）按性质** |  |  |  |  |  |
| **1、建成项目（7项）** | 784349 | 572956 | 114500 | 29500 | 85000 |
| **2、续建项目（30项）** | 3108483 | 855284 | 484500 | 293000 | 191500 |
| **3、开工项目（16项）** | 741755 | 0 | 247800 | 147800 | 100000 |

2017年龙湾区（高新区）重点建设项目计划表 单位：万元

| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **建设规模** | **2017年形象进度** | **总投资** | **开工累计完成投资** | **2017年计划投资** | **资金来源** | **组织实施单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区统筹** | **自筹** |
| **实施项目（53项）** | **4634587** | **1428240** | **846800** | **470300** | **376500** |  |
| **（一）农水（8项）** | **388481** | **85486** | **34100** | **32100** | **2000** |  |
| \*\*1 | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 续建 | 总用地面积2197亩，防洪设计标准100年一遇。整治河道51条，总长度81公里；改建水闸1座；治理湖泊2处；滨河景观带3处等 | 整治天成围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道，合计5.6公里。城东水闸项目开工建设 | 266060 | 18860 | 17000 | 17000 | 0 | 区瓯飞办公室、温州市龙湾区水利投资开发有限公司 |
| 2 | 永兴北围垦填土造地项目一期工程 | 续建 | 永兴北围垦填土造地项目一期工程（通用航空产业园）围垦造地工程，实施内容包括土方填筑、平整及临时道路等 | 完成填土造地面积1100亩 | 19085 | 8747 | 3000 | 3000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| 3 | 龙湾区河道疏浚打卡工程 | 续建 | 实施内容包括河道疏浚及清理，拆除河道内违章建筑、生活垃圾、渔网 | 完成河道疏浚15公里，清障6000平方米，完成渠道1公里等 | 16000 | 9140 | 2000 | 2000 | 0 | 区水利局、区治水办 |
| 4 | 空港新区河道整治工程 | 续建 | 河道总长约18.5公里，实施内容包括河道清淤、新建护岸、沿河绿地建设 | 完成河道清淤1.8公里，新建护岸1.8公里，沿河绿道建设3.5公顷 | 49900 | 20379 | 6000 | 6000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| 5 | 龙湾区截污纳管工程 | 建成 | 永中街道新建管网约2公里；蒲州街道新建管网约0.5公里；海滨街道新建管网约0.3公里；永兴街道新建管网约0.3公里；状元街道新建管网约6.9公里 | 建设污水管道10公里，年内建成 | 12000 | 9769 | 2000 | 2000 | 0 | 区温瑞塘河管委会 |
| 6 | 温瑞塘河治理龙湾段工程 | 续建 | 绿化6000平方米，游步道1200平方米，生态驳坎800米，生态修复河道2500米 | 年内完25%总工程量 | 7436 | 4330 | 1500 | 1500 | 0 | 区温瑞塘河管委会 |
| 7 | 海滨围垦都市农业园区开发建设项目 | 建成 | 围垦土地农业开发面积5400亩，现代渔业园开发面积300余亩 | 农业种植企业进入耕作、收成循环模式；畜牧养殖企业完成基础设施建设，建造管理房、猪舍、鸡舍等，完善排水、沼气设施，正式进入畜牧养殖阶段；渔业园完成全部设施建设，进入运营期 | 15000 | 13141 | 2000 | 0 | 2000 | 区瓯飞办公室 |
| 8 | 旱田改水田工程 | 续建 | 旱田改水田总面积4756亩，其中一期626亩、二期2058亩、三期2072亩 | 一期、二期工程完成验收，三期工程年初进场施工，进行土地平整、道路修整、沟渠清淤 | 3000 | 1120 | 600 | 600 | 0 | 区瓯飞办公室 |
| **（二）交通能源（7项）** |  | **532276** | **319413** | **48000** | **36000** | **12000** | 　 |
| \*\*1 | 温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程（龙湾区段） | 续建 | 全长约5.85公里，其中隧道长约250米/0.5座，桥梁9座，长315米，路基宽44米，设计时速80公里，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房1处 | 软基处理，路基堆载预压 | 105300 | 52771 | 5000 | 5000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| \*\*2 | 瓯海大道东延及枢纽集散系统(瓯海大道东延立交及立交以南段)工程 | 建成 | 瓯海大道西起永强大道，东至滨海大道，长1.47公里，宽112米；滨海大道（互通立交以南段），长2.34公里，宽72米；以及瓯海大道-滨海大道互通式立交一座 | 完成地面辅道建设，完成绿化工程建设 | 255362 | 196616 | 20000 | 20000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| \*\*3 | 瓯海大道东延及枢纽集散系统（滨海大道北段） | 续建 | 全长2.085公里，平行匝道2处，主线宽度为26米，平行匝道路段宽度8.5米，双向六车道，按一级公路兼顾城市道路功能标准设计 | 完成匝道箱梁、剩余主线箱梁、路面及交安施工 | 70201 | 31320 | 8000 | 8000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| 4 | 瓯江南口大桥南接线工程 | 续建 | 起点为滨海大道与瓯海大道交叉口，终点与南口大桥互通匝道相连，全长2.525公里，红线宽26米，双向六车道，按一级公路兼顾城市道路功能标准设计 | 开展综合管线、挡墙、路面工程施工 | 61413 | 25671 | 3000 | 3000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| 5 | 220kV蒲州变整体改造工程 | 开工 | 主变2\*240MVA | 3月份开工 | 18000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 温州电业局龙湾供电分局 |
| 6 | 110kV永17输变电工程 | 续建 | 主变2\*80MVA | 土建工程完工 | 8000 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 | 温州电业局龙湾供电分局 |
| 7 | 龙湾联通城市信息化建设工程 | 建成 | 新增城域网光缆660皮长公里，新增分组设备130套，管道建设190孔公里，新建基站404座，新建3G设备59套，新增3、4G室内分布系统341幢楼宇 | 12月份项目完工 | 14000 | 11035 | 3000 | 0 | 3000 | 中国联合网络通信有限公司龙湾区分公司 |
| **（三）工业（4项）** |  | **204376** | **41468** | **59500** | **0** | **59500** | 　 |
| \*\*1 | 空港新区时尚产业小微园（A-03b1地块） | 建成 | 总用地面积123.1亩，总建筑面积19.7万平方米 | 年内建成 | 47376 | 10127 | 20000 | 0 | 20000 | 温州空港新区管理委员会、上海顺景投资有限公司（联合体） |
| 2 | 龙湾铜业小微园 | 续建 | 总用地面积60.7平方米，地上建筑面积64005平方米，建设1幢办公楼、1幢宿舍楼及9幢生产车间 | 主体工程结顶 | 17000 | 3279 | 9500 | 0 | 9500 | 温州空港新区管理委员会、温州荣源铜业有限公司（联合体） |
| 3 | 爱好制笔工业园项目 | 开工 | 总用地面积约240.2亩，总建筑面积约39万平方米 | 6月开工建设 | 70000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 温州空港新区管理委员会、温州爱好制笔有限公司 |
| \*4 | 浙江大自然鞋业有限公司年产2000万双鞋项目 | 续建 | 总用地面积118.8亩，总建筑面积约164000平方米。其中一期用地面积59.7亩，建筑面积102214.08平方米，二期用地面积59.1亩，建筑面积61889.78平方米 | 一期工程年内竣工，二期工程6月开工建设 | 70000 | 28062 | 10000 | 0 | 10000 | 温州空港新区管理委员会、大自然鞋业有限公司 |
| **（四）社会发展（4项）** |  | **124551** | **56279** | **22500** | **17500** | **5000** | 　 |
| \*\*1 | 永强中学迁扩建 | 建成 | 总用地面积205亩，16个单体建筑，总建筑面积71827平方米，规划60个班级 | 9月项目完工 | 40556 | 33814 | 7500 | 7500 | 0 | 区教育局 |
| 2 | 龙湾区海滨第一小学建设工程 | 开工 | 建设用地面积20025平方米，计入容积率的校舍建筑面积为11355平方米，另地下室 3000平方米，班级总数24班 | 10月开工建设 | 10195 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 海滨街道办事处 |
| \*\*3 | 龙湾区第一人民医院迁建工程 | 续建 | 总用地面积75.6亩，总建筑面积76050平方米。其中一期用地面积62.8亩，建筑面积65050平方米；二期用地面积12.8亩，建筑面积11000平方米，三级乙等医院标准 | 完成医院主体工程，进入二次精装修工程，绿化景观、水电、消防、空调、人防、电梯、高低压设备等安装和调试 | 58240 | 22465 | 8000 | 8000 | 0 | 区卫生投资管理有限公司 |
| 4 | 温州王侨骨伤医院迁扩建工程 | 开工 | 总用地面积12925.11平方米，总建筑面积25550平方米，另设地下室面积8310平方米 | 3月开工建设，年内完成地下室进入主体工程施工 | 15560 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 区卫生投资管理有限公司 |
| **（五）城市建设及基础设施（18项）** |  | **1955952** | **472660** | **341700** | **216700** | **125000** | 　 |
| \*\*1 | 温州市环山北路龙湾段道路工程 | 续建 | 全长约7.12公里，其中隧道长约1.5公里，双向6车道，道路规划红线宽50米，桥梁2座 | 完成隧道2.7公里；完成路基工程 | 158802 | 50698 | 12000 | 12000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| \*\*2 | 温州大道（温强路-龙江路）工程 | 续建 | 城市主干道，全长3600米，规划红线宽50米 | 西段（77省道-南洋大道）完成底岭下村土地征收，并进场施工；东段（曹龙路-龙江路）基本完工 | 65519 | 36368 | 15000 | 15000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*3 | 温州大道东延伸（钱江路—温强路） | 开工 | 全长3682米，规划红线宽50米，2座桥梁、1座隧道 | 2月份开工，年内完成道路软基处理，桥梁完成40%工程量，隧道完成20%工程量 | 100914 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 4 | 龙瑶大道（温强路-龙江路） | 续建 | 西向延伸段南洋大道-温强公路888米，中间段南洋大道-曹龙路段1080米，东向延伸段曹龙路-龙江路段1256米，宽40米 | 西段（77省道-曹龙路）基本完工；东段（曹龙路-龙江路）进场施工 | 47438 | 11846 | 12000 | 12000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| 5 | 空港新区瓯江口大道道路工程(空港大道) | 开工 | 道路长1217米，宽70米，为城市主干道 | 9月份开工，年内完成部分道路软基处理及桥梁部分桩基施工 | 15386 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| 6 | 浙南科技城城北起步区道路配套工程 | 开工 | 一期工程：中兴路（致富路-龙江路段）宽32米、长1000米，金乐路宽16米、长904米，金龙路宽20米、长871米 | 9月开工 | 70000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*7 | 文昌路综合管廊工程 | 开工 | 全长1700米，包括220千伏六回路；110千伏4回路，综合通信给水管等 | 3月份开工，年内完成管廊土建60%工程量 | 35000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 8 | 建中南街道路工程（城南路-沙城中心街）  | 续建 | 全长1920米，宽24-40米 | Ⅰ标段（城南路-通海大道）完成主车道路基施工；Ⅱ标段（通海大道-沙城中心街）道路施工 | 14561 | 2133 | 3600 | 3600 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 9 | 龙湾新区（南片）道路网 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑴ | 环镇路（海滨段、永兴段） | 建成 | 全长4.3公里，宽30米，桥梁10座 | 年内基本建成 | 31200 | 26331 | 5000 | 5000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| ⑵ | 围垦路 | 续建 | 长3公里，宽40米，桥梁5座 | 完成40%路基工程 | 30000 | 300 | 4000 | 4000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| ⑶ | 通海大道西段（滨海大道-环镇路） | 续建 | 全长400米，宽50米 | 完成80%路基工程 | 7250 | 1011 | 5000 | 5000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 10 | 城市中心区道路网 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑴ | 中心区城北市政道路（环山东路-建中街） | 开工 | 全长1390米，宽40米 | 4月开工 | 20527 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| ⑵ | 龙水路（77省道-瓯海大道） | 续建 | 用地面积77.4亩，全长1490米，宽28米 | 完成路基工程 | 9648 | 4870 | 800 | 800 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| ⑶ | 奥体地块市政道路工程 | 续建 | 其中永青路长660米，宽20米，教育路长470米，宽16米 | 道路工程施工 | 6060 | 200 | 4500 | 4500 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 11 | 空港新区道路网 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑴ | 龙湾滨海工业园道路网工程 | 续建 | 包括经四支路（滨海二路至明珠路段）、明珠路二期、滨海三路四期共3条道路 | 建成经四支路（滨海二路至明珠路段）；完成明珠路二期给排水及桥梁施工；新开工滨海三路四期，并完成桥梁部分桩基础施工 | 47061 | 34316 | 4000 | 4000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| ⑵ | 天城北园道路网 | 续建 | 包括经六路、经六支路、经七支路、经五路、经五支路、纬六路、纬七路、纬五路、纬五支路、明珠路共10条道路 | 建成经六路、纬七路、明珠路、、经五支路、纬五路（经五支路至经五路段）、纬五支路（经五支路至经五路段），经七支路、经五路及纬六路完成给排水工程施工 | 90334 | 32359 | 18000 | 18000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| ⑶ | 永兴北园湿地公园道路网工程 | 开工 | 包括经六路二期、经五路二期、经五支路二期等3条市政道路 | 5月份开工建设经六路二期，年内完成经六路二期、经五路二期桥梁下部结构，完成道路软基处理及部分矿渣填筑施工 | 34768 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| 12 | 中心区道路提升整治工程 | 开工 | 南洋大道段整治长度1.8公里；曹龙路段整治长度1.8公里；瓯江路段整治长度2.8公里；瓯海大道东延段提升立体绿化工程，长度1.47公里；龙海路长2.3公里，宽40米 | 6月份开工，年内基本完成整治工程 | 10900 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 13 | 状元街道龙腾路综合整治工程 | 开工 | 涉及龙腾路（瓯海大道-瓯江路）和龙飞路（龙腾路-耐宝路）两条道路整治，总长2.8公里 | 6月份开工，年内基本完成整治工程 | 8100 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 状元街道办事处 |
| \*\*14 | 空港新区永兴北园安心公寓(JC-01A-50地块) | 续建 | JC-01A-50地块总用地面积76.41亩，总建筑面积98678.64平方米；JC-01A-51地块总用地面积69.46亩，总建筑面积112887.86平方米 | JC-01A-50地块完成房建工程，并完成部分附属配套工程施工；JC-01A-51地块10月开工 | 101099 | 16735 | 17000 | 17000 | 0 | 温州空港新区管理委员会 |
| 15 | 中心城区亮化工程 | 开工 | 中心区域景观亮化、雕塑雕饰及道路美化工程 | 10月份亮化工程开工 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 区城市中心区管委会 |
| 16 | 市域铁路S1线拆迁安置工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| \*\*⑴ | 温州市域铁路S1瑶溪街道拆迁安置房（11-A-16地块）工程 | 续建 | 总用地面积48.44亩，地面建筑面积93338平方米，地下室建筑面积26310平方米 | 完成桩基工程和地下室工程 | 47880 | 15171 | 5000 | 5000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| ⑵ | 温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程 | 开工 | 总用地面积22.45亩，总建筑面积65767平方米 | 11月份开工 | 31100 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| ⑶ | 温州市市域铁路S1线永强站拆迁安置房工程 | 开工 | 总用地面积33.5亩，总建筑面积79479.7平方米，其中计入容积率面积58179.7平方米，不计入容积率面积21300平方米 | 11月份开工 | 35979 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| 17 | 公用事业工程保障房建设 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑴ | 环镇路永兴安置点（新区道路网） | 续建 | 总用地面积49亩，总建筑面积58632平方米 | 主体工程结顶 | 23800 | 13990 | 6000 | 6000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| ⑵ | 环山北路瑶溪拆迁安置房 | 续建 | 总用地面积约50亩，总建筑面积79853平方米，其中住宅75843平方米，商业3000平方米，地下室面积21000平方米 | 完成地下室工程，进入主体工程施工 | 45316 | 3502 | 9000 | 9000 | 0 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 18 | “村房两改”工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| ⑴ | 永中东林城中村改造三期（瑶南片G-9-2-a地块） | 续建 | 总用地面积54亩，总建筑面积90547平方米，其中住宅82892平方米 | 主体工程施工 | 54454 | 19825 | 6000 | 0 | 6000 | 永中街道办事处 |
| \*⑵ | 永中街道龙北片农房改造集聚工程 | 续建 | 总用地面积107亩，总建筑面积201475平方米，其中住宅182655平方米 | 完成建筑安装及室外附属工程 | 105248 | 66101 | 10000 | 0 | 10000 | 永中街道办事处 |
| \*⑶ | 永中街道朱垟城中村改造（F-04地块）工程 | 续建 | 总用地面积71.42亩，总建筑面积184350平方米，其中住宅127000平方米，地下室48700平方米，架空层900平方米。 | 完成一期工程桩、基坑支护及地下室开挖 | 80000 | 480 | 16000 | 0 | 16000 | 永中街道办事处 |
| ⑷ | 永兴五溪村搬迁改造工程一期 | 续建 | 总用地面积96亩，总建筑面积163839平方米，其中住宅115727平方米 | D、E地块完工，A、B地块主体工程完成75%工程量 | 89712 | 53060 | 15000 | 0 | 15000 | 永兴街道办事处 |
| ⑸ | 永兴街道乐一村农房改造集聚工程 | 续建 | 总用地面积16亩，总建筑面积29239平方米，其中住宅28535平方米，地下室8840平方米 | 主体工程结顶 | 20776 | 14396 | 5000 | 0 | 5000 | 永兴街道办事处 |
| ⑹ | 温州市瑶溪北单元11-B-05地块城中村改造工程 | 开工 | 总用地面积77.47亩，总建筑面积193560平方米，地面建筑面积155010平方米，地下建筑面积38550平方米 | 3月份开工 | 135036 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| ⑺ | 永中龙水片城中村工程（YB-04-1-06地块） | 开工 | 总用地面积44亩，总建筑面积7.3万平方米 | 10月开工 | 50000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*⑻ | 瑶溪朱宅城中村改造工程 | 续建 | 总用地面积57.14亩，总建筑面积151388平方米 | 完成地下室工程，进入主体工程施工 | 62688 | 12688 | 10000 | 0 | 10000 | 瑶溪街道办事处 |
| \*⑼ | 教新村城中村改造工程（二期） | 续建 | 总用地面积35.6亩，总建筑面积68066.21平方米 | 主体工程结顶 | 26596 | 9850 | 8000 | 0 | 8000 | 海滨街道办事处 |
| ⑽ | 蒲州街道江前村城中村改造工程 | 开工 | 总建设用地约75.6亩，总建筑面积约25万平方米，计入容积率面积18万平方米 | 9月开工建设 | 150000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 蒲州街道办事处 |
| \*⑾ | 蒲州街道汤家桥村旧村改造工程 | 续建 | 总用地面积86亩，总建筑面积15.89万平方米 | 主体工程结顶 | 90000 | 46430 | 30000 | 0 | 30000 | 蒲州街道办事处 |
| **（六）服务业（12项）** |  | **1428951** | **452934** | **341000** | **168000** | **173000** | 　 |
| \*\*1 | 空港新区物流园 | 续建 | 总用地面积313亩，总建筑面积约21万平方米 | 圆通项目主体结顶；申通项目一期2栋宿舍楼结顶，5栋厂房结顶，二期开工 | 95000 | 7456 | 22000 | 0 | 22000 | 温州空港新区管理委员会、浙江申通瑞丰快递有限公司、温州圆通速递有限公司 |
| \*2 | 浙南邮政物流项目 | 续建 | 总用地面积约90亩，主要包括生产用房、速递处理、电子商务、辅助用房等 | 主体工程施工 | 28000 | 5491 | 15000 | 0 | 15000 | 温州空港新区管理委员会、浙江省邮政速递物流有限公司 |
| \*3 | 中心区12-H-18地块综合体项目 | 开工 | 总用地面积59.16亩，总建筑面积9.6万平方米，其中1.5平方米商业 | 3月开工，年内完成桩基及地下室施工 | 150000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| \*4 | 温州生物材料与工程研究所一期建设工程 | 续建 | 规划建设用地面积31.2亩，地上建筑面积约40380平方米，其中科研及配套用房建筑面积约34250平方米，综合管理用房5010平方米，生活配套用房1120平方米。地下面积约12670平方米 | 主体工程结顶 | 30000 | 3796 | 10000 | 10000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司、中科院温州生物材料与工程研究所 |
| 5 | 浙南科技城国际人才公寓 | 开工 | 用地面积约41.25亩，公共绿地面积27.98亩，总建筑面积82513平方米 | 8月开工 | 47900 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*\*6 | 温州浙南科技城创新创业新天地 | 续建 | 规划建设用地面积144亩，地上建筑面积约22万平方米，地下面积约8万平方米 | 主体工程结顶 | 175000 | 12200 | 30000 | 30000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*7 | 温州检验检测高技术服务集聚区一期工程 | 开工 | 一期工程位于黄石山北单元02-E-20地块，属于科教研发用地。总用地面积约76.6亩，总建筑面积约14.3万平方米（不包含地下室） | 3月份开工，年内完成基础工程 | 77000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*8 | 互联网大厦 | 开工 | 总用地约29.84亩，总建筑面积约6.96万平方米（不包含地下室） | 8月份开工，年内完成桩基工程 | 50000 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 温州高新技术产业开发区建设投资有限公司 |
| \*\*9 | 龙湾城市中心区G-01地块综合体项目 | 建成 | 总用地面积202亩，总建设面积25.6万平方米，其中商业、住宅21.5万平方米，酒店2万平方米，超市1.7万平方米，另建地下室面积8.8万平方米 | 年内基本建成 | 400055 | 298454 | 60000 | 0 | 60000 | 区城市中心区开发建设管委会 |
| 10 | 龙湾区养老服务项目 | 开工 | 总用地面积65.3亩，容积率2.0，绿化面积35%，建筑密度30% | 6月开工建设 | 60000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 区卫生投资管理有限公司 |
| \*11 | 创客小镇 | 续建 | 位于龙湾状蒲片区，总规划面积3.42平方公里，规划建设用地4425亩。主要通过收储、租赁现有物业进行改造，建设城市客厅、文化创业园、科技创新园等项目，改造安心公寓成创客公寓，提升道路和沿河景观环境，完善基础设施配套，打造成省级特色小镇 | 创客小镇区域道路、河岸等整治提升，创客总部大楼开工建设，小镇区域内部分二产物业收储、租赁、改造并提升 | 300000 | 117337 | 60000 | 60000 | 0 | 温州臻龙建设投资集团有限公司 |
| 12 | 黄石山公园二期配套工程（中意婚庆婚礼中心项目） | 续建 | 总用地面积约30亩，总建筑面积约20000平方米 | 主体工程施工 | 15996 | 8200 | 6000 | 0 | 6000 | 区城市中心区开发建设管委会、龙湾一号婚礼服务有限公司 |

**\*\*为省重点工程，\*为市重点工程**