温州市龙湾区人民政府办公室发电

发往  见报头                              签发：王慧杰

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

等级  平急        温龙政办发明电〔2016〕16号    温龙机发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

温州市龙湾区人民政府办公室

关于下达2016年度第一批全程代办督导项目的

通    知

各街道办事处，区各有关单位：

为进一步提升行政审批效率，创优投资发展环境，区人民政府决定，下达2016年第一批全程代办督导项目任务。现将有关事项通知如下：

一、加强代办服务职能。各代办员要进一步强化责任意识，主动对接代办项目具体情况，为项目单位编制合理高效的审批进度表，指导帮助业主准备、完善相关审批申报材料，主动协助业主跑中介、跑部门办理相关手续，及时推进代办项目进度，梳理解决代办过程中遇到的问题。各相关审批职能部门要落实协办员制度，对项目审批做到优先受理、优先办理、优先反馈，促进项目早落地、早开工、早投产。

二、加强代办联动机制。各功能区、指挥部、街道要加强与区代办中心的上下联动，切实发挥代办员的纽带作用。对于代办过程中遇到的问题要及时反馈区代办中心，区代办中心根据项目情况，及时协调解决或提交相关部门解决。各代办员于每月25日前将代办项目进展情况月报表（附件2）报送至区代办中心（联系电话：86968283，传真：86968366，电子邮箱：lwdbzx＠126.com）。

三、加强代办服务监督。区代办中心要加强对代办工作的跟踪督导，继续落实代办项目情况定期汇总和通报制度。区考绩办、区监察局、区审管办要加强对代办项目的督查，对效率低下影响项目审批进度的代办单位，发函进行督办，对于督办无效的，按照“四查”（即服务对象反映代办问题必查、投资项目迟迟不落地排查、投资业主撤回在温投资倒查、招商引资项目审批服务情况定期抽查）要求，由区考绩办、区监察局负责督查和问责。同时，强化代办员评优机制，每年评选出优秀代办员由区政府予以表彰。

附件：1.2016年度第一批全程代办督导项目一览表

2.代办项目进展情况月报表

3.龙湾区行政审批代办服务工作联席会议成员名单

温州市龙湾区人民政府办公室

2016年4月6日

附件1

2016年度第一批全程代办督导项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 项目基本情况 （包括总用地面积、总建筑面积、总投资额等） | 项目进展情况 | 责任单位 | 项目 责任人 | 代办员 | 代办员手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商引资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰州理工大学科技园 | 兰州理工大学资产经营有限责任公司 | 用地面积约62亩，总投资1.12亿元，主要建设泵阀创新、创业、创意三个基地，搭建泵阀信息商务服务、检测试验、人才培育三大平台。 | 规划工程许可证办理阶段 | 温州空港新区管委会 | 王小聪 | 胡方景 | 13738310334 660334 |  |
| 2 | 空港新区时尚产业小微园（A-03b1地块） | 待定 | 占地面积123.1亩，总建筑面积19.7万平方米，总投资额1亿元。 | 可研编制已完成 | 温州空港新区管委会 | 王小聪 | 胡方景 | 13738310334 660334 |  |
| 3 | 申通快递温州电子商务产业园建设工程项目 | 申通快递 有限公司 | 总用地面积101239平方米，总投资59302万元。该项目将建成申通快递公司浙南区块管理总部，集温州区域的快件分拨中转和仓储于一体。 | 已与区政府在浙洽会上签署项目合作意向书。 | 温州空港新区管委会 | 郑玲莲 | 朱容容 | 13858842039 |  |
| 4 | 圆通速递浙南区域管理总部项目 | 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 | 总用地120亩，建筑总面积82000平方米，总投资36000万元，致力于打造一个集电子商务、仓储物流、航空枢纽、快递集散交换和综合办公等复合功能为一体的浙南区域总部基地项目。 | 近期将刊登挂牌公告。 | 温州空港新区管委会 | 郑玲莲 | 朱容容 | 13858842039 |  |
| 5 | 贝普医疗科技项目 | 贝普医疗科技有限公司 | 总面积35亩，总投资1.8亿元。 | 近期将组织工业项目专家评审。 | 温州空港新区管委会 | 郑玲莲 | 谢唯玮 | 13676705028 |  |
| 6 | 浙江钜盛汽车部件有限公司 | 浙江钜盛汽车部件有限公司 | 总用地面积68.30亩，总建筑面积91107.2平方米，总投资18450万元。 | 工程初步设计审批及论证 | 温州空港新区管委会 | 王小聪 | 胡方景 | 13738310334 |  |
| 重点建设项目、民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 龙湾西片标准堤提升和围区开发项目（瓯江路状元段） | 上海十里河投资有限公司 | 项目总面积660亩，项目总投资60亿。其中旅游项目为200亩，包括游艇基地，渔人码头，水上乐园，城市公园，文化广场等；其余460亩为商业、住宅、五星级酒店。 | 市规划部门进行瓯江口堤线规划审批中 | 区审管办 区水利局 区招商局 | 陈凌云 张纯权 周玉艾 | 审管办：王素林 水利局：冯茂静 招商局： 郑利格 | 审管办：13867708172 水利局：13777770296 招商局：13506676501 |  |
| 8 | 活水畅流永强片项目 | 永中街道办事处 永兴街道办事处 | 对河道进行清淤后，利用现有的水闸进行改造，新建2个节制闸，使用一体泵（建筑面积约40㎡）,提水进行活水畅流，工程总投资约1700万。 | 初步设计编制 | 区水利局 | 娄克华 徐 芳 | 周春辉 钱招德 | 13867712566 13706880747 |  |
| 9 | 永兴街道乐二城中村改造工程 | 温州市永兴新农村建设投资有限公司 | 总用地面积约12.5亩，总建筑面积约为15100平方米，总投资约1.5亿元。 | 可研编制中 | 永兴街道 | 周德兴 | 王天存 | 13758783858 |  |
| 10 | 海滨沙北商务中心 | 北京置信控股有限公司 | 选址海滨街道YB-bb06号地块,总用地面积约150亩，项目总投资约12亿元，开发建设集休闲购物、办公等为一体的大型商务中心。 | 前期政策处理当中 | 区招商局 | 周育艾 | 朱小雅 徐小珍 | 13806549808 13905777693 |  |
| 11 | 温州市大罗山龙岗公路建设工程 | 瑶溪街道办事处 | 用地面积：22.2885亩（龙湾段），总投资1888万（不包括政策处理） | 施工图审查完毕，政策处理阶段，招投标前期工作 | 瑶溪街道 办事处 | 林 森 | 冯宪综 | 13695895868（695868） |  |
| 12 | 朱垟与青山城中村改造（L-02地块）工程 | 温州市永中新农村建设投资有限公司 | 项目净用地面积106.29亩，总建筑面积19.84万平方米,设计户数1183户，总投资约10.98亿。 | 初步设计编制中 | 永中街道 办事处 | 黄建斌 | 林元佳 | 13958766088 |  |
| 13 | 瓯海大道东延及枢纽集散系统工程（滨海大道北段） | 区交通工程 指挥部 | 全线长2.505公里，投资约70201万元。 | 质监手续办理阶段 | 区交通工程 指挥部 | 王金海 | 李 彬 | 13750908432 668432 |  |
| 14 | 蟾钟工业区整体搬迁工程 | 温州市海滨新农村建设投资有限公司 | 位于海滨街道沙南村和蟾钟村，占地约148亩，涉及49家企业，规划新建住宅建筑面积15.5万平方米、商业综合楼8.2万平方米，总投资8亿元，拟挂牌出让。 | 立项手续已完成 | 海滨街道 办事处 | 皮成龙 | 王荣武 | 13968893328 |  |
| 15 | 天城垦区十条市政道路工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积841.5亩，总投资额101442.6万元。 | 施工图备案已完成 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 林西西 | 15888797166 |  |
| 16 | 标准厂房纬一东支路工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积15亩，总投资额1794万元。 | 施工图备案已完成 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 林西西 | 15888797166 |  |
| 17 | 天城垦区三条河道新开挖工程 | 温州空港新区管委会 | 总用地面积343.76亩，总投资额9812.92万元。 | 中介机构图纸审查已完成 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 | 林西西 | 15888797166 |  |
| 18 | 温州空港新区永兴北园安心公寓（JC-01A-50地块)工程 | 温州空港新区管委会 | 建设用地面积76.41亩，总建筑面积98678平方米，固定资产投资38354万元。 | 合同备案已完成 | 温州空港新区管委会 | 陈丕侠 | 朱建武 | 13567797006 |  |
| 19 | 新区道路网二期通海大道（环镇路—滨海大道）市政道路 | 区公用事业 指挥部 | 道路长400米，按城市主干道I级标准设计，设计车速60千米/小时,道路规划红线宽50米，箱涵1座，给排水400米，综合管线400米，工程总投资估算为6001.7万元。 | 监理招投标阶段 | 区公用事业 指挥部 | 冯茂峰 | 潘培业 | 86606012 18857736241 |  |
| 20 | 温州大道东延线（钱江路—温强路）市政道路 | 区公用事业 指挥部 | 道路总长度约3682.131米，红线宽50米，双向六车道，总投资额107320.12万元。 | PPP招标中 | 区公用事业 指挥部 | 冯茂峰 | 潘培业 | 86606012 18857736241 |  |
| 21 | 环山北路龙湾段道路工程（瑶溪段）拆迁安置房 | 区公用事业 指挥部 | 用地面积33272平方米，总建筑面积85068平方米，总投资额50033.13万元 | 施工图审查已完成 | 区公用事业 指挥部 | 冯茂峰 | 潘培业 | 86606012 18857736241 |  |
| 22 | 永强东路（海宁路——滨海大道）道路工程 | 区公用事业 指挥部 | 道路长约1024.765米，红线宽度20米，总投资额13874.18万元 | 初步设计已完成 | 区公用事业 指挥部 | 冯茂峰 | 潘培业 | 86606012 18857736241 |  |
| 23 | 220V龙东输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 220KV龙东输变电工程本期规模2×24万千伏安，终期规模3×24万千伏安，总用地面积11214平方米，总投资额24690万元。 | 规划工程许可证办理中 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 |  |
| 24 | 110V永十七输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 | 总投资额8593万元。 | 办理供地手续 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 |  |
| 25 | 110V龙府输变电工程 | 国家电网浙江省电力公司温州供电公司 |  | 控规已调整 | 区供电分局 | 谢鹏林 | 黄文武 | 13857751670 |  |
| 26 | 蒲州街道汤家桥村（汤东）城中村改造 | 温州市蒲州新农村建设投资有限公司 | 总用地面积93.31亩总建筑面积158935平方米，总投资额118695万元。 | 剩余10亩左右的地块还在政策处理当中。 | 蒲州街道 办事处 | 倪庆芳 | 诸葛显峰 | 13777771881 |  |
| 27 | 教新村元帅观 | 未定（教新村或道教协会） | 占地面积298平方米，建筑面积220平方米，总投资额188万 | 中介机构图纸审查 | 海滨街道 办事处 | 皮成龙 | 王荣武 | 13968893328 |  |
| 28 | 教新村公园管理房（李氏宗祠） | 海滨街道办事处 | 占地面积475.05平方米，建筑面积649.9平方米，总投资额188万。 | 施工图备案已完成 | 海滨街道 办事处 | 皮成龙 | 王荣武 | 13968893328 |  |
| 29 | 永强路（海宁路—滨海大道）道路工程 | 区公用事业 指挥部 | 全长1150米，规划红线宽20米，桥梁3座，拆迁面积25000平方米。 | 初步设计批复已完成 | 区公用事业 指挥部 | 冯茂峰 | 潘培业 | 86606012 18857736241 |  |
| 30 | 温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区段） | 温州市龙湾交通开发公司 | 330国道：总面积465.6645亩，起点位于龙江路与规划环山北路的交叉口，终点为永中与沙城街道分界处，长约5.85公里，道路宽44米，设计时速80千米，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房1处，总投资概算10.5亿元，项目征用土地约653亩（其中安置用地约80亩，养护管理用房约40亩），拆迁建筑物约12万平方米。 | 施工许可证办理中 | 区交通工程 指挥部 | 木鑫泽 | 张 雄 | 15990739166 |  |

附件2

代办项目进展情况月报表

代办项目名称：                                              代办员：                      填表时间：

| 前期准备 | 编制可研 | 编制节能报告 | 建设条件 联合审查 | 编制环评 | 选址意见书 | 土地预审 | 可研批复 （或项目核准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地许可 | 土地划拨决定书 （或用地审批手续） | 设计招投标 | 初步设计编制 | 初步设计联审 | 初步设计批复 | 施工图设计 | 中介机构 图纸审查 |
| 人防专项中介机构图纸审查 | 部门施工图 联合审查 | 人防审核意见 | 规划工程 许可证 | 消防审核 意见书 | 防雷审核 意见书 | 施工图备案 | 施工招投标 |
| 监理招投标 | 合同备案 | 质监手续 | 开工安全 条件审查 | 红线放样 | 施工许可证 |  |  |
| 项目代办进展的基本情况及需要解决、协调的问题和困难 （取得施工许可证的标明施工许可证取得的具体时间） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.已办的，请在空格内打“√”；正在办的，请在空格内打“○”。

2.每月25日前，将进展情况报送区代办中心。联系电话：86968283，传真：86968366，电子邮箱：lwdbzx@126.com。

附件3

龙湾区行政审批代办服务工作联席会议

成员名单

| 姓 名 | 单位、职务 | 办电、手机 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林宝夏 | 区审管办主任 | 86968388、13957723789（663789） |  |
| 陈凌云 | 区审管办副主任 | 86968356、13587878687（668687） |  |
| 王素林 | 区审管办审批业务科科长 | 86968355、13867708172（668172） | 总联络员 |
| 黄继畅 | 区发改局前期办主任 | 86968706、13758470058（680058） | 协办员 |
| 孙香忠 | 区住建局行政审批科科长 | 86968259、13758427639（667639） | 协办员 |
| 王继义 | 区城管与执法局行政审批科科长 | 86968276、13587671688（671688） | 协办员 |
| 朱剑炜 | 区水利局水政与行政审批科科长 | 86968390、13906631001（661001） | 协办员 |
| 林 洁 | 区环保局行政审批科科长 | 86968318、13868805872（665872） | 协办员 |
| 余 哲 | 区人防办工程管理所 | 86968378、18858728903（658903） | 协办员 |
| 周小虎 | 区规划分局规划行政审批科科长 | 86968271、13868887687 | 协办员 |
| 肖振很 | 区国土资源分局行政审批科科长 | 86968260、13757771507（661507） | 协办员 |
| 苏 雁 | 区消防分局窗口负责人 | 56900125、18967771789 | 协办员 |
| 覃林广 | 市气象局审批窗口 | 86968675、15967669310 | 协办员 |