温州市龙湾区人民政府办公室文件

温龙政办发〔2016〕38号

温州市龙湾区人民政府办公室

关于公布2016年度区级重大道路交通事故

隐患挂牌督办点段的通知

各街道办事处，各有关单位：

为整改和消除重大道路交通事故安全隐患，坚决预防和遏制各类交通事故多发势头，经区人民政府同意，决定将下列93处事故隐患点作为2016年度区级重大道路交通事故隐患整改挂牌督办点段（其中第一批12处、第二批81处，详见附件一、附件二），现予公布。

属地街道及各责任单位要把挂牌督办隐患点段作为日常监管督查的重点，在挂牌点段要设置公示牌，并落实整改措施，限期整改到位。整改完毕后，要向区人民政府提出验收申请，验收合格后办理隐患核销手续。对在规定期限内未能整改到位的，要按照有关规定予以责任倒查。联系单位：区道路交通安全领导小组办公室（市交警三大队），联系人：林彬，电话：86353382，13857713892。

附件：1. 2016年度第一批区级重大道路交通事故隐患整改挂牌督办点段

2. 2016年度第二批区级重大道路交通事故隐患整改挂牌督办点段

3.区级重大道路交通事故隐患整改验收审批表

温州市龙湾区人民政府办公室

2016年5月24日

附件1

2016年度第一批区级重大道路交通事故隐患整改挂牌督办点段（12处）

| 序号 | 交警三大队所属中队 | 隐患地点 | 造成事故多发原因 | 初步整治措施 | 属地街道 | 主管单位 | 责任领导 | 完成整治 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一中队 | 瓯海大道辅道与上京路交叉路口 | 瓯海大道辅道车速快、闯红灯情况多发、路口视线不佳 | 增设路口照明设施，设置路口事故多发提示牌，震荡减速带、电子警察、路口渠化 | 状元街道 | 温州市城市基础设施建设投资有限公司 | 潘建克 | 6月底 |
| 2 | 一中队 | 龙腾南路（龙华路-兴元路） | 中心绿化带比较稀疏处有行人跨越绿化带 | 设置中心隔离栏 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 6月底 |
| 3 | 一中队 | 瓯海大道三郎桥与高一路之间 | 私自设置过街涵洞，路口存在视线盲区 | 封闭过街涵洞，道路旁加装硬质隔离，防止行人、车辆横穿 | 蒲州街道 状元街道 | 蒲州街道 状元街道 | 郑祥迪 潘建潮 | 6月底 |
| 4 | 二中队 | 机场大道东片路段 | 绿化带隔离无中央隔离护栏，行人随意横穿情况突出 | 全线增设硬质隔离护栏 | 海滨街道 | 区公路局 | 谢恩赐 | 6月底 |
|  |  |  |  |  | 瑶溪街道 |  |  | 7月底 |
| 5 | 二中队 | 瓯海大道浃底隧道 | 隧道照明设备不完善、无限速标志 | 完善隧道内照明设备并增加语音提醒设施 | 瑶溪街道 | 温州市城市基础设施建设投资有限公司 | 潘建克 | 6月底 |
| 6 | 二中队 | 蓝田标准厂房园区 | 道路无标志标线，路口无减速带 | 道路增设标志标线，路口增设减速带、路口爆闪灯。 | 海滨街道 | 海滨街道 | 林华 | 6月底 |
| 7 | 三中队 | 空港新区通海大道 | 主要路口车速过快，闯红灯现象突出 | 主要路口设移动监控视频抓拍探头 | 永兴街道 | 温州空港新区管委会 | 高皓达 | 6月底 |
| 8 | 三中队 | 滨海大道（机场口至通海大道路口） | 各交叉路口的减速带缺失破损 | 增设路口让行标志与减速带，爆闪灯 | 海滨街道 | 海滨街道 | 林华 | 6月底 |
|  |  |  |  |  | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 6月底 |
| 9 | 三中队 | 永昌路 | 标志标线不齐全，路灯昏暗 | 增加路灯数量，标志标线，高清探头，爆闪灯 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 6月底 |
| 10 | 三中队 | 建中街 | 路口无路灯，无标志标线 | 设置减速带，路口照明信号灯，标志标线，爆闪灯 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 6月底 |
| 11 | 三中队 | 罗东南街延伸段 | 前街路口电线杆、夜间照明条件不足、无电子警察 | 前街路口电线杆移除或加固，永昌路口安装电子警察，各支路口安装照明灯、让行标志、减速带 | 永中街道 | 区公用事业指挥部 | 邵建寨 | 6月底 |
| 12 | 三中队 | 中心区内道路 | 路口闯红灯现象突出 | 主要路口增设五处移动监控视频抓拍探头 | 永中街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 6月底 |

附件2

2016年度第二批区级重大道路交通事故隐患整改挂牌督办点段（81处）

| 序号 | 交警三大队所属中队 | 隐患地点 | 造成事故多发原因 | 初步整治措施 | 属地街道 | 责任单位 | 责任人 | 完成整治 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一中队 | 瓯海大道辅道三廊桥路口 | 未设置斑马线，要求予以施划 | 施划斑马线 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 2 | 一中队 | 瓯海大道辅道两处涵洞（金色小镇前、骄泰路前） | 车速过快，标志标线不齐全 | 完善提示牌与路面标线、减速带 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 3 | 一中队 | 温州大道屿田南路口斑马线道路中心 | 车辆在斑马线处掉头存在安全隐患 | 安装铁质隔离柱 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 4 | 一中队 | 原李山投资有限公司西侧小路 | 该路段桥梁桥为危桥，重型车辆通行可能造成桥梁坍塌 | 加装限高门，禁止大型车辆通过 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 5 | 一中队 | 机场大道衢江路口南侧 | 无斑马线 | 设置斑马线 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 6 | 一中队 | 兴平路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 7 | 一中队 | 高一路以东路段 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 8 | 一中队 | 新一路以北路段 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 9 | 一中队 | 高二路以东路段 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 10 | 一中队 | 兴益路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 11 | 一中队 | 兴顺路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 12 | 一中队 | 甬江路（温州大道-机场大道） | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 13 | 一中队 | 奉江路（温州大道-雁荡东路） | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 14 | 一中队 | 钱江路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 15 | 一中队 | 飞云江路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 16 | 一中队 | 衢江路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 17 | 一中队 | 兰江路（大罗山路-括苍东路） | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 蒲州街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 18 | 一中队 | 括苍东路（兰江路-钱江路） | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 19 | 一中队 | 雁荡东路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 20 | 一中队 | 灵江路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 21 | 一中队 | 永安江路全线 | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 22 | 一中队 | 响动岩村山上 | 村内自建水管破裂，呈漫水路，冬天路面易结冰 | 联合村居维修自来水管道 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 23 | 一中队 | 响动岩山地路段 | 临水临崖路段未设置护栏 | 设置护栏 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 24 | 一中队 | 机场大道海军基地前掉头口 | 车辆在收费站东侧掉头口掉头，夜间无照明，弯道有视觉盲区 | 设置夜间照明，与转弯车提示牌 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 25 | 一中队 | 大罗山路（钱江路以西） | 路灯不亮，夜间行车视线不佳 | 无路灯处加装路灯，路口加装照明设施、爆闪灯 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 26 | 一中队 | 温州大道（750、1609、351、115号等处） | 中心绿化带比较稀疏处有行人跨越绿化带 | 设置中心隔离栏 | 状元街道 | 区城管与执法局 | 李显淼 | 7月底 |
| 27 | 一中队 | 瓯海大道辅道台中路路口西往东方向 | 标志标线不全、车速过快 | 北口设禁止驶入禁令标志、减速带。辅道口增设超速电子抓拍设备 | 状元街道 | 状元街道 | 潘建潮 | 7月底 |
| 28 | 一中队 | 瓯海大道辅道万谷科技高架桥 | 交通设施不完善 | 设置减速震荡带，重新施划标志标线，增设标志 | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 29 | 一中队 | 兴平路天丰文具有限公司前 | 夜间时段机动车、非机动车车速很快，导致事故多发 | 兴平路96号前设置减速带（双向各1条） | 蒲州街道 | 蒲州街道 | 郑祥迪 | 7月底 |
| 30 | 二中队 | 龙岗寺上山道路 | 临崖路段无护栏、标志标线 | 需设立钢筋硂连续护栏、增设交通标志标线 | 瑶溪街道 | 区交通局 | 孙方忠 | 7月底 |
|  |  |  |  |  |  | 瑶溪街道 | 项华琛 |  |
| 31 | 二中队 | 雷达山上山道路 | 临崖路段无护栏、标志标线 | 需设立钢筋硂连续护栏、增设交通标志标线 | 瑶溪街道 | 瑶溪街道 | 项华琛 | 7月底 |
| 32 | 二中队 | 浃底村至小酒壶生态陵园上山道路 | 临崖路段无护栏、标志标线 | 需设立钢筋硂连续护栏、增设交通标志 | 瑶溪街道 | 瑶溪街道 | 项华琛 | 7月底 |
| 33 | 二中队 | 河滨村跨瓯海大道高架桥下 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 瑶溪街道 | 瑶溪街道 | 项华琛 | 7月底 |
| 34 | 二中队 | 机场大道龙东路口 | 车速快、交通标志不齐全 | 村里出来的路口增设减速带以及让行标志 | 瑶溪街道 | 区公路局 | 谢恩赐 | 7月底 |
| 35 | 二中队 | 机场大道金水路口 | 车速快、交通标志不齐全 | 村里出来的路口增设减速带以及让行标志 | 瑶溪街道 | 区公路局 | 谢恩赐 | 7月底 |
| 36 | 二中队 | 蓝蒲路与海滨街交叉口 | 车速快、交通标志不齐全 | 村里出来的路口增设减速带以及让行标志 | 海滨街道 | 海滨街道 | 林华 | 7月底 |
| 37 | 三中队 | 曹龙路双龙路双龙村双石路口 | 中心隔离带破损，部分路段破损 | 修复中心隔离带及破损路面 | 永中街道 | 区公用事业指挥部 | 邵建寨 | 7月底 |
| 38 | 三中队 | 通海大道 | 减速带破损严重，地面沉降，路口不规范 | 修复减速带，路口不规范，修复翻收改造 | 永兴街道 | 区公用事业指挥部 | 邵建寨 | 7月底 |
| 39 | 三中队 | 永中西路龙水三小旁 | 中心隔离绿化带较高，没有设置学校套餐交通标志 | 修剪降低绿化带，增设学校套餐交通标志 | 永中街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 7月底 |
| 40 | 三中队 | 瓯海大道辅道东林村口 | 不规则十字路口，视线差 | 移除道路两旁树木、加装爆闪装置 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 41 | 三中队 | 瓯海大道辅道下湾村口 | 路口标志标线不齐全，车速过快 | 移除道路旁树木，路口需设置让行标志，加装减速带及爆闪灯。 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 42 | 三中队 | 龙祥路与升平路十字路口 | 路口标志标线不齐全，车速过快 | 路口需设置让行标志，加装减速带及爆闪灯 | 永中街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 7月底 |
| 43 | 三中队 | 永中街道横浃村道路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 44 | 三中队 | 永中街道横浃村村委会前 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 45 | 三中队 | 永中街道双何村何家桥 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 46 | 三中队 | 永中街道双岙娘宫坦直双岙村岗亭 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 47 | 三中队 | 永中街道双岙防洪堤至安仁寺 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 48 | 三中队 | 永中街道前街有氟密公司前 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 49 | 三中队 | 永中街道青龙路龙南桥北首 | 桥梁无护栏 | 加装提醒标志和护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 50 | 三中队 | 永中街道双岙村鑫盛金属公司前 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 51 | 三中队 | 永中街道吴渎桥 | 桥梁无护栏 | 加装提醒标志和护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 52 | 三中队 | 永中街道石浦村瓯海大道高架下 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 53 | 三中队 | 永中街道石浦村菜场 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 54 | 三中队 | 永中街道镇北村沙门头路永中一小旁 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 55 | 三中队 | 永中街道朱垟村后岸 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 56 | 三中队 | 永中街道朱垟村前岸 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 57 | 三中队 | 永上居委会永安路22号段 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 58 | 三中队 | 永中街道郑宅白水路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 59 | 三中队 | 永兴街道范公桥旁小桥两侧对岸 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 60 | 三中队 | 永兴康四村中轩路2幢南侧 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 61 | 三中队 | 永兴街道永民村卖柴桥(北洋桥） | 桥梁破损无护栏（危桥） | 加装护栏，加装危险提醒、限载标志等 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 62 | 三中队 | 永兴街道永民村团结桥两侧 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 63 | 三中队 | 永兴永乐村文革桥东侧河边 | 桥梁破损无护栏（危桥） | 加装护栏，加装危险提醒、限载标志等 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 64 | 三中队 | 永兴街道南桥北村富康路两侧 | 临水路段无护栏、无路灯 | 需增设防护栏和路灯 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 65 | 三中队 | 永兴街道永增路（环镇路137号北侧） | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 66 | 三中队 | 永兴街道沙园村道路环镇南路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 67 | 三中队 | 永兴街道五溪村道路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 68 | 三中队 | 永兴街道水潭村隔岸路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 69 | 三中队 | 永兴街道沙园村乐园对面 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 70 | 三中队 | 永兴街道兴北社区对面小塘北路 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 71 | 三中队 | 永兴街道下垟街与富康路十字路口 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 72 | 三中队 | 永兴街道围垦路兴北社区前桥梁 | 桥梁破损无护栏（危桥） | 加装护栏，加装危险提醒、限载标志等 | 永兴街道 | 永兴街道 | 邵建乐 | 7月底 |
| 73 | 三中队 | 海滨街道蟾钟村沙前街23弄前 | 临水路段无护栏 | 需增设防护栏 | 海滨街道 | 海滨街道 | 林华 | 7月底 |
| 74 | 三中队 | 茅永公路（龙水路）与青龙路口 | 路口车速快、交通标志标线不齐全、爆闪灯损坏 | 路口需设置让行标志，减速带，加装爆闪灯 | 永中街道 | 区公路局 | 谢恩赐 | 7月底 |
| 75 | 三中队 | 永强大道河泥荡公园前 | 行人较多、乱穿马路易发生事故 | 需安装中央隔离栏等 | 永中街道 | 区公路局 | 谢恩赐 | 7月底 |
| 76 | 三中队 | 天中公路天柱寺至永昌路 | 夜间照明不足，路口无标志，易发生交通事故 | 路灯照明整改，路口需设置让行标志，爆闪装置等 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 77 | 三中队 | 永中街道永中西路翁婿桥至建中街路口 | 电线杆在机动车道内存在隐患 | 需移除电线杆 | 永中街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 7月底 |
| 78 | 三中队 | 永中西路与龙华村青龙路口（龙水三小旁） | 电线杆在机动车道内存在隐患 | 需移除电线杆 | 永中街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 7月底 |
| 79 | 三中队 | 瓯海大道东延工程与滨海大道的接口处 | 路口未渠化，灯控不规范，村民往返只能逆向非机动车道，道路破损严重 | 渠化路口，翻新道路 | 海滨街道 | 龙湾城市中心区管委会 | 胡中海 | 7月底 |
| 80 | 三中队 | 高新大道永清路口 | 路口车道设置不规范，道路破损 | 规范导向车道，翻新道路 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |
| 81 | 三中队 | 高新大道永昌路口 | 路口信号灯不规范 | 路口信号灯升级改造 | 永中街道 | 永中街道 | 林建新 | 7月底 |

附件3

区级重大道路交通事故隐患整改验收审批表

| 整改责任单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址（桩号） |  |  |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  | 联系电话 |  |  |
| 整改期限 |  | 整改完成时间 |  |  |
| 申请验收时间 |  | 资金投入 |  |  |
| 隐患内容 |  |  |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |
| 区道路交通安全领导小组办公室意见 |  |  |  |  |
| 区政府意见 | 年 月 日 |  |  |  |

注：1．本表一式二份，区道路交通办一份，整改单位一份；

2．报送本表时，请附送相关的证明材料，如安全评价报告等。

温州市龙湾区人民政府办公室　　          2016年5月26日印发