附件3

2021年第一批中央财政水利发展资金项目绩效目标申报表

| 地区 | 项目名称 | 项目类型 | 2021年度实施计划 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 质量指标 |  | 时效指标 |  | 经济效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  | 生态效 益指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 中央资金 | 省级及市县财政资金 | 其它资金 | 治理中小河流长度 | 小型病险水库除险加固座数 | 山洪沟治理数量 | 实施县域节水型社会达标建设项目数 | 中型灌区节水配套改造面积 | 截至2022年6月底，完工项目初步验收率 | 工程验收合格率 | 截至2021年底，年度投资完成比例 | 截至2022年6月底，年度投资完成比例 | 新增供水能力 | 新增、恢复灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 新增粮食综合生产能力 | 保护人口数量 | 水土流失综合面积 | 新增年节水能力 |
|  |  |  | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 公里 | 座 | 条 | 个 | 万亩 | 100% | 100% | 100% | 100% | 万立方米 | 万亩 | 万亩 | 万公斤 | 人 | 平方公里 | 万立方米 |
| 诸暨市 | 五泄江流域综合治理项目 | 中小河流治理 | 795.94 | 670 | 47 | 78.94 | 1.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 31700 |  |  |
| 诸暨市 | 2021年诸暨市小型水库除险加固工程 | 小型水库除险加固 | 2385 | 590 | 1317 | 478 |  | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 46600 |  |  |
| 诸暨市 | 2021年诸暨市农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |