姚江镇孙汪线-安家埠道路大中修工程项目

实施方案

为持续推进美丽乡村建设，确保姚江镇墨城坞村孙汪线-安家埠道路大中修工程建设顺利实施，根据该工程施工图设计批复，结合工程建设实际和有关规定，制定本实施方案。

一、指导思想

以提高乡村公路发展服务水平，助推乡村振兴为指导思想，坚持质量第一、安全高效的原则，抓好工程建设，保障工程实施，着力改善道路路面现状。

二、主要任务

孙汪线-安家埠公路（C114）位于姚江镇墨城坞村，起点位于孙汪线，终点位于安家埠。近几年，随着交通量快速增长，水泥路面出现裂缝、板块破碎、露骨等现象，已严重影响了公路安全和行车舒适。为保证公路的正常运营，姚江镇人民政府决定对该路段实施大中修工程，经申报已列入“2021 年度诸暨市乡村道大中修工程计划”。本次工程实施主要为 K1+700～K2+448段路面，道路全长0.748Km。该道路为准四级公路，目前全线为水泥混凝土路面，实施方案为路面“白改黑”。

三、实施步骤

该项目计划于2021年1月至2月制定实施方案，形成初稿；3月至5月中下旬征求社会公众意见，召开专家论证会，完成风险评估；5月底将孙汪线—安家埠道路大中修工程实施草案送交合法性审核后提交政府集体决策，公布正式文件，实施项目招投标；6月开始进场施工作业，9月完工。