附件3

诸暨市船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动责任分工及进度安排

| 序号 | 项目 | 主要内容 | 牵头单位 | 实施单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥区水域航道安全风险隐患排查治理 | 1.对纳入整治范围的所有桥梁进行核查，厘清七级及以上内河航道上各类桥梁数量、名称、运行管理单位、所在航道等级等基本情况（附件4）。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队、诸暨市公路与运输管理中心 | 2021年3月 |
|  |  | 2.对照航道养护规定和技术规范重点排查航道维护尺度（水深、底宽、弯曲半径等）不足、航标缺失或功能失常等问题。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市公路与运输管理中心、诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2021年8月 |
|  |  | 3.针对前期航道及水上航标排查情况，制定桥区水域航道安全风险隐患治理方案。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市公路与运输管理中心、诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2021年9月 |
|  |  | 4.对水上航标缺失或功能失常等问题进行集中整治，完善导助航设施，以便于船舶保持正确航道航行。 | 诸暨市交通运输局 |  | 2022年3月 |
|  |  | 5.对桥上航标缺失或功能失常等问题进行集中整治，加强桥梁警示标志、桥涵标志的设置和管理。 | 公路桥梁：诸暨市交通运输综合行政执法队、诸暨市公路与运输管理中心 其他桥梁：属地政府落实桥梁运行管理单位 | 各桥梁运行管理单位 | 2022年3月 |
|  |  | 6.桥区航道维护尺度不达标的，加强航道养护巡查，加大疏浚力度，仍不能达标的，实施航道整治工程。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市公路与运输管理中心、诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2022年3月 |
|  |  | 7.总结桥区水域航道安全风险隐患排查治理三年行动开展情况，建立安全风险隐患排查治理的长效机制。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队、 诸暨市公路与运输管理中心 | 2022年3月 |
| 二 | 桥区水域水上交通安全风险隐患排查治理 | 1.开展地方海事辖区桥区水域水上交通安全风险隐患排查，系统分析研究存在的通航安全隐患，必要时，可组织专家进行通航安全论证，重点排查桥区水域船舶淌航、掉头、横越、违规追越、不按规定航路航行、船舶超高航行等问题。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2021年8月 |
|  |  | 2.制定地方海事辖区桥区水域水上交通安全风险隐患治理方案，涉及桥梁方面的安全风险隐患情况通报桥梁运行管理单位。 |  |  | 2021年9月 |
| 二 | 桥区水域水上交通安全风险隐患排查治理 | 3.建立健全地方海事辖区桥区水域水上交通安全管理制度，提升水上交通现场监管能力，加强桥区通航安全管理。强化航运公司安全管理，要督促航运企业、船舶所有人完善安全生产制度，夯实安全生产主体责任，严格遵守桥区水域水上交通安全管理规定，强化相关事故或险情等安全警示教育和船员培训，提升船员防范船舶碰撞桥梁的安全意识和驾引能力，规范桥区水域驾引行为。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2021年12月 |
|  |  | 4.加强地方海事辖区汛期无动力船舶、锚地船舶监管，严防失控走锚。 |  |  | 2021年6月 |
|  |  | 5.总结地方海事辖区桥区水域水上交通安全风险隐患排查治理三年行动开展情况，建立安全风险隐患排查治理的长效机制。 |  |  | 2022年3月 |
| 三 | 规范航运企业安全管理和船舶航行行为 | 1.督促地方海事辖区航运公司切实落实安全生产主体责任，建立健全企业安全管理制度，加强所属船舶和船员管理，认真做好防止船舶碰撞桥梁工作。 | 诸暨市交通运输局 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队 诸暨市交通运输综合行政执法队 | 2021年9月 |
|  |  | 2.督促地方海事辖区航运公司加强船员培训，将防范船舶碰撞桥梁的操作要领、桥区航行特殊规定、事故或险情应急处置措施等要素纳入培训内容，重点加强值班人员的专业技能、应变能力的培训，提高值班人员的责任意识和业务素质，保证船员遵守《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》等相关规定，保障船舶在桥区水域安全规范航行。 |  |  | 2022年3月 |
|  |  | 3.督促地方海事辖区航运公司强化船舶驾驶人员管理，加强对桥区水域通航环境、航道条件、助航设施的熟悉，严格执行相关安全操作规程，避免冒险航行。 |  |  | 2022年3月 |
| 四 | 桥梁安全风险隐患排查、评估和治理 | 1.开展安全风险隐患排查，重点排查桥梁标志标识设置维护不到位、通航净空尺度不足、未按要求设置维护防撞设施、抗撞性能不足等问题。 | 公路桥梁：诸暨市交通运输综合行政执法队、诸暨市公路与运输管理中心 其他桥梁：属地政府落实桥梁运行管理单位 | 桥梁（管道）运行管理单位 | 2021年7月 |
|  |  | 2.对存在通航净空尺度不满足区段通航代表船型要求、未按设计要求设置防撞设施、抗撞性能不足等问题的桥梁，进一步开展桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估。可委托相关专业单位综合分析桥区水域航道条件、通航环境和桥梁抗撞性能，提出综合评估报告。 |  |  | 2021年7月 |
|  |  | 3.根据桥梁通航安全风险及抗撞性能综合分析，因桥施策，针对不同情况加装主动预警装置、设置防撞设施、加固桥墩、改造桥梁等相应措施，提出桥梁防撞能力提升方案，改善桥区通航条件。涉及航道、水上交通安全方面的风险隐患情况分别通报当地航道管理部门和海事管理机构。 |  |  | 2021年9月 |
| 四 | 桥梁安全风险隐患排查、评估和治理 | 4.抗撞性能不满足要求的桥梁，优先采取设置防撞设施、加固或改造桥梁等方式提升抗撞性能，难以设置防撞设施、加固或改造的桥梁，加装主动预警装置，并由各有关部门加强现场管理。防撞设施需统筹考虑对桥梁自身和船舶安全的保护。 | 公路桥梁：市交通运输综合行政执法队、市公路与运输管理中心 其他桥梁：属地政府落实桥梁运行管理单位 | 桥梁（管道）运行管理单位 | 2022年10月 |
|  |  | 5.通航净空尺度不足的桥梁，加装主动预警装置。 |  |  | 2022年10月 |
|  |  | 6.总结桥梁安全风险隐患排查治理三年行动开展情况，建立安全风险隐患排查治理的长效机制。 |  |  | 2022年10月 |
| 五 | 巩固提升 | 1.总结船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动开展情况，建立健全安全责任体系，强化主体责任落实，严格落实监管责任，建立安全风险隐患排查治理的长效机制。 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输综合行政执法队、 诸暨市公路与运输管理中心 | 2022年12月 |