绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件

绍市镜办发〔2021〕24号

绍兴市镜湖新区开发建设办公室关于印发《镜湖新区建设工程规划审批管理

工作流程》的通知

各部室及单位：

为依法规范行使好规划行政审批和批后监管事项，全面提升建设工程规划审批管理工作效能，现《镜湖新区建设工程规划审批管理工作流程》已通过主任办公会议审议，现予以印发，请结合实际，认真贯彻执行。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

2021年7月12日

镜湖新区建设工程规划审批管理工作流程

为规范高效推进镜湖核心区项目建设，根据《中共绍兴市委绍兴市人民政府关于调整镜湖核心区管理体制加快镜湖新区开发建设的实施意见》（绍市委发〔2018〕51号）和《绍兴市人民政府关于镜湖核心区范围内部分行政审批权限调整事项的协调会议纪要》（〔2018〕22号）精神，依法规范行使好市自然资源和规划局授权或委托的行政审批和批后监管事项，全面提升建设工程规划审批管理工作效能，结合实际，制定镜湖新区建设工程规划审批管理工作流程如下：

一、建设项目用地预审与选址审批（规划、用地联办）

1. 以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设项目用地预审与选址意见书”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处、用地处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2．规划（前期）处、用地处收到申报材料后，由相关经办人提出审查意见。对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，进行10个自然日的公示；用地处同步进行用地预审审批。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

3．公示结束无异议的，规划（前期）处经办人在1个工作日内出具“建设项目选址意见书”，用地处出具“用地预审意见”，提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。

4．规划（前期）处、用地处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

二、建设用地规划许可与划拨用地审批（规划、用地联办）

1. 以划拨方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设用地规划许可证”和“国有建设用地划拨决定书”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处、用地处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2. 规划（前期）处收到申报材料后，由经办人提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，在1个工作日内出具 “建设用地规划许可证”。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

3．用地处收到申报材料后，同步进行用地划拨的审查，由经办人提出审查意见，对审查符合要求的，提交规划国土联席会议集体会审，经会审同意后按要求进行10个自然日的批前公示；公示结束无异议的，报处室、分管领导审核和主要领导审定后，按要求再进行10个自然日的批后公示；公示结束无异议的，出具“国有建设用地划拨决定书”。

4.“建设用地规划许可证”、“国有建设用地划拨决定书”提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。

5．规划（前期）处、用地处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

三、建设用地规划许可审批

1. 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设用地规划许可证”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2．规划（前期）处收到申报材料后，由经办人提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，在1个工作日内出具“建设用地规划许可证”，提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

3．规划（前期）处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

四、建设工程规划设计方案审查

（一）建设工程规划设计方案审查前期工作

1. 部门和专家评审会议阶段。根据《绍兴市城乡规划管理技术规定》、《地块规划设计条件书》以及出让时其他有关协议和法规政策等要求，规划（前期）处对地块的规划方案从空间布局、交通组织、外立面效果与外墙材质、建筑单体平面、场外景观、泛光照明等方面进行审查，根据审查情况由经办人在1个工作日内出具意见反馈单。建设单位根据意见反馈单的要求，调整优化方案后送规划（前期）处；规划（前期）处组织召开项目的部门和专家评审会，结合会议意见以镜湖开发办名义出具评审会议纪要，建设单位根据评审会议纪要对规划设计方案进行修改。其中，如地块内包含回购房的，规划方案还需组织由街道牵头、相关村委参加的意见征求会议，对回购房方案形成一致意见。

2．开发办规划国土联席会议审议。根据《绍兴市镜湖新区开发建设办公室规划国土联席会议制度（试行）》（绍市镜办发〔2018〕15号），规划（前期）处收集规划方案的会议议题，将规划方案提交办规划国土联席会议审议，根据会议意见出具联席会议纪要，建设单位根据联席会议纪要对规划设计方案进行修改完善。

3．绍兴市城乡规划管理委员会审议。根据《绍兴市城乡规划管理委员会议事规则》（绍市规管办〔2016〕4号）规划方案需提交市规管委的，由办将规划方案作为议题向市规管委办公室（绍兴市自然资源和规划局）提交相关材料；市规管委办公室对规划方案进行初步审查、提出初审意见；初审通过后，市规管委办公室将规划方案提交市规管委审议；规划方案根据规管委审议意见进行修改完善。

（二）建设工程规划设计方案审查

1．建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设工程规划设计方案确认书”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2. 规划（前期）处收到申报材料后，由经办人提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，进行10个自然日的公示。

3. 公示结束无异议的，规划（前期）处经办人在1个工作日内出具“建设工程规划设计方案确认书”，提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。其中，如地块内包含回购房的，方案确认前还需由街道和相关村委在方案文本上盖章确认，盖章后文本送街道和招标（征收协调）处备案；如地块内包含人才用房的，规划方案审查还需经相关部门会签。

五、建设工程规划许可审批

1. 建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设工程规划许可证”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2．规划（前期）处收到申报材料后，由经办人2人以上踏勘现场后提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，在1个工作日内出具“建设工程规划许可证”，提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

3. 建设单位在领取“建设工程规划许可证”时，审批窗口同时提供《告知单》及《规划公告牌制作要求》，书面告知建设单位施工阶段的“规划监管”要求和注意事项。

4．规划（前期）处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

六、建设工程规划许可调整备案

1．建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“建设工程规划许可调整备案”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2．规划（前期）处收到申报材料后，由经办人提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，进行调整事项的备案。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

3．如调整事项与前期规划方案公示（总平面图、立面效果、经济指标）内容有冲突的，应对调整涉及内容进行重新公示，公示结束无异议的对调整事项进行备案。

4．规划（前期）处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

七、建设工程规划监管管理

1. 根据“阳光规划”要求，在建设项目开工前，经办人应监督建设单位须在项目现场明显位置设置建设工程规划公告牌，公告牌应包括建设项目名称、建设单位、建设工程规划许可证编号、经审定的建筑工程设计总平面图、建筑主要效果图及相关经济技术指标、批后监管监督电话等主要内容。公告牌尺寸根据总建筑面积（含地下室，以下同）大小按规定确定。

2．建设单位在建设工程规划放样后，持《建设工程放样报告》向规划（前期）处申请“放线验线到场” 核查，规划（前期）处收到申请后，经办人在1个工作日内审查《建设工程放样报告》后及时赴项目现场，对照总平面图结合周边参照物进行复验；同时检查施工现场规划公告牌是否按要求设置，并做好 “放线验线到场”记录。

3．建设单位在建设工程基础完工后，向规划（前期）处申请“基础完工到场”核查，规划（前期）处收到申请后，经办人赴项目现场检查地上建筑以及地下室边线是否符合规划要求，并做好 “基础完工到场”记录。

4．建设单位在建设工程单体建筑主体结构完成后，向规划（前期）处申请“结构到顶到场”核查，规划（前期）处收到申请后，经办人赴项目现场检查建筑平面、建筑后退、建筑间距、建筑层高等是否符合规划要求，并做好 “结构到顶到场”记录。对单体建筑在5幢以上的项目，可采取抽查的方式。

5．建设单位在建设工程现场完成建筑立面色彩小样后，向规划（前期）处申请“外部装饰到场”核查，规划（前期）处收到申请后，经办人赴项目现场检查建筑立面色彩、造型等与批准的方案的一致性，并做好 “外部装饰到场”记录。

6. 建设单位在建设工程单体建筑精装修进场施工前，向规划（前期）处申请“单体建筑规划核实”，规划（前期）处收到申请后，通过图件核验后赴项目现场检查建筑平面、建筑面积、建筑高度、建筑层数、各层层高、室内外地坪标高以及建筑立面造型等，由经办人提出审查意见，审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，在1个工作日内出具“单体建筑规划核实”意见。

7．场外工程需另行报审的，建设单位须在场外工程实施前（经营性用地项目在申领预售证前）向规划（前期）处申请场外工程方案备案。建设工程基本完成场外工程的建设后，建设单位向规划（前期）处申请“场外建设到场”核查，规划（前期）处收到申请后，经办人赴项目现场检查道路、场外标高、绿化、停车位、围墙等是否符合规划要求，并做好批后管理“场外建设到场”记录。

八、建设工程竣工规划核实审批

1．建设单位持相关材料（见附件1）向开发办项目审批窗口申请办理“绍兴市建设工程规划核实确认书”。对材料齐全的，审批窗口受理后即将申报材料交规划（前期）处；对材料不齐全的，审批窗口给予容缺受理或当场退回，并出具《补正材料通知书》或《不予受理通知书》。

2．规划（前期）处收到申报材料后，由经办人组成不少于2人的内部验收小组，先对图件进行审查，对审查符合要求的，由规划（前期）处牵头，会同由越城区综合执法局、开发办质安中心、建设单位、项目设计单位、竣工实测绘单位等派员组成的现场规划核实联合小组，对项目现场进行实地踏勘。根据现场实地踏勘情况，核实联合小组成员提出整改意见，并签具规划核实现场情况单。

3. 建设单位根据整改意见整改完成后，规划（前期）处经办人提出审查意见，对审查符合要求的，报处室、分管领导审核后，经办人在1个工作日内出具“绍兴市建设工程规划核实确认书”，提交审批窗口统一出件，由审批窗口通知建设单位领取或送达。对审查不符合要求的，通知审批窗口出具《不予许可（审批）通知书》。

4．规划（前期）处按照政府信息公开的有关规定对申请审批事项在市自然资源和规划局、镜湖开发办门户网站进行信息公布。

九、规划设计条件书审定

1. 编制规划设计条件书初稿。按照土地出让计划，根据控制性详细规划和前期调查论证结果，根据《绍兴市自然资源和规划局关于进一步强化市区城乡规划管理有关工作要求的通知》（绍市自然资规发〔2019〕31号）以及《关于使用2021年版市区经营性地块规划设计条件书样稿的通知》条件书模板，编制规划设计条件书初稿。规划设计条件书中明确拟出让地块的空间范围、土地用途、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、建设工期等内容。

2. 镜湖新区开发办规划国土联席会议审议。规划（前期）处将规划设计条件书初稿作为议题，提交办规划国土联席会议审议；规划（前期）处根据会议意见出具联席会议纪要，并根据联席会议纪要对规划设计条件书初稿进行修改完善。

3. 绍兴市城乡规划管理委员会审议。重要经营性用地的规划设计条件书，根据《绍兴市城乡规划管理委员会议事规则》（绍市规管办〔2016〕4号），需提交市规管委审议的，由办将规划设计条件书初稿作为议题向市规管委办公室（绍兴市自然资源和规划局）提交相关材料；市规管委办公室对规划设计条件书初稿初步审查、提出初审意见；市规管委办公室将通过初审后的规划设计条件书初稿提交市规管委审议。

4. 正式出具规划设计条件书。一般经营性用地的规划设计条件书，根据开发办规划国土联席会议意见进行修改完善；重要经营性用地的规划设计条件书，根据市规管委审议意见修改完善。经办人将修改完善后规划设计条件书报处室、分管领导审核后，在1个工作日内出具《规划设计条件书》正式稿并提交用地处。

附件：

1．镜湖新区规划审批材料清单

2．镜湖新区规划审批流程图

、

附件1

镜湖新区规划审批材料清单

一、办理建设项目用地预审与选址意见书审批材料清单

1．建设项目规划选址和用地预审申请表

2．建设项目建设依据（项目赋码信息、项目列入相关规划文件或者相关产业政策文件等）

3．建设项目拟选址红线界限图（有条件的提供土地勘测定界技术报告及图件）

4．标明项目位置的国土空间规划总图（含城市总体规划、县（市）域总体规划总图、空间管制规划图、乡（镇）土地利用总体规划局部图、土地利用现状图及其他相关图件）

5．需要组织技术论证的，提供论证报告（含规划选址、踏勘论证、节地评价）

6．项目用地边界拐点坐标表，占用和补划永久基本农田的还需提供占用和补划永久基本农田的拐点坐标（2000国家大地坐标系）

7．建设项目用地需要修改土地利用总体规划的，应提供土地利用总体规划修改方案（占用永久基本农田的还需提供永久基本农田补划方案）

8．建设单位营业执照或组织机构代码证

9．授权委托书

10．经办人身份证复印件

二、办理建设用地规划许可与划拨用地审批材料清单

1．联合申请表

2．建设项目建设依据（立项文件或可研批复或初步设计批复）

3．1：500或1：1000用地红线图、1：500或1：1000总平图（蓝图：图上指标数据与初步设计一致）

4．勘测定界成果报告和坐标界址点（包括图纸电子版，采用2000国家大地坐标系）

5．土地污染调查意见（涉及九大重点行业及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的建设项目需提供）

6．文物调查意见（占地五万平方米以上的建设项目需提供）

7．地质灾害易发区、压覆重要矿产资源的，提供相关评估备案资料

8．涉及水利、林业等，需提供相关部门意见

9．建设单位营业执照或组织机构代码证

10．授权委托书

11．经办人身份证复印件

三、办理建设用地规划许可审批材料清单

1．《建设用地规划许可证》申请表及申请报告

2．项目批准、核准、备案文件（按规定需要批准、核准、备案的还应提供）

3．土地出让合同

4．申请变更、延期的项目还应提供原用地规划许可证、附图原件，以及建设项目批后变更(延期)事项申请表

5．企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）；个人申请的：本人身份证复印件

6．授权委托书

7．经办人身份证复印件

四、办理建设工程规划设计方案审查材料清单

1. 规划设计方案，需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划

2．总平面图

五、办理建设工程规划许可审批材料清单

1．《建设工程规划许可证》申请表

2．土地交地确认书或国有建设用地划拨决定书或国有土地使用权证

3．建设行政主管部门出具的民用建筑节能意见

4．建设工程设计方案或住宅设计图件（含日照分析报告）（需图审审查合格）

5．违法补办项目提供处罚决定书

6．面积预测绘报告

7．原拆原建项目提供房屋安全鉴定报告

8．申请变更、延期的项目还应提供原建设工程规划许可证、临时建设工程规划许可证、附图原件，以及建设项目批后变更(延期)事项申请表

9．企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）；个人申请的：本人身份证复印件

10．授权委托书

11．经办人身份证复印件

六、办理建设工程规划许可调整备案材料清单

1．建设工程规划许可调整申请报告

2．相关调整前后对照图纸及说明

3．原设计单位设计变更联系单

4．涉及重大事项调整的，设计方案需图审审查合格

七、办理建设工程竣工规划核实审批材料清单

1．建设工程竣工规划核实申请表及申请报告

2．建设工程竣工测绘报告及图件

3．装配式建筑评价意见书（含有预制外墙投影面积的项目）——视项目而定

4．企业或组织申请的：营业执照（组织机构代码证）；个人申请的：本人身份证复印件

5．授权委托书

6．经办人身份证复印件

附件2

镜湖新区规划审批流程图

一、建设项目用地预审与选址意见书审批流程图

二、建设用地规划许可与划拨用地审批流程图

三、建设工程规划设计方案审查流程图

四、建设工程规划许可审批流程图

五、建设工程竣工规划核实审批流程图

六、规划设计条件书审定流程图

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部    2021年7月12日印发