绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件

绍市镜办发〔2021〕25号

关于印发《镜湖新区开发建设办公室本级政府投资项目跟踪审计考评办法（试行）》的通知

各部室及单位：

《镜湖新区开发建设办公室本级政府投资项目跟踪审计考评办法(试行)》已经主任办公会议审议，现予以印发，请结合实际，认真贯彻执行。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

2021年7月16日

镜湖新区开发建设办公室

本级政府投资项目跟踪审计考评办法（试行）

为进一步规范镜湖新区本级政府投资项目跟踪审计行为，压实审计责任，确保审计质效，现结合镜湖新区实际，特制定本办法。

一、考评对象、方法和依据

考评对象：参与镜湖新区开发建设办公室（以下简称“镜湖开发办”）本级政府投资项目跟踪审计的社会中介服务机构（以下简称“跟踪审计单位”）。

考评过程：以项目为单位，通过按季抽查、年终考评、项目结算审计完成后汇总得出最终结果的方式，实行全过程考评。考评时，日常考核分占70%，年终考核分占30%。

考评依据：《镜湖新区开发建设办公室政府投资项目跟踪审计实施办法》（绍市镜办〔2018〕19号），建设单位（镜湖开发办下属平台公司）与各跟踪审计单位签订的委托合同，以及跟踪审计单位的具体工作实绩。

考评组织：采取跟踪审计单位自评与镜湖开发办按季抽查、年终考评相结合的方式，跟踪审计单位自评作为镜湖开发办考评的参考依据。自评工作由跟踪审计单位根据本办法规定的考评内容自行评判，并填报自评表，按季报送镜湖开发办计划财务部。抽查工作由镜湖开发办计划财务部随机进行，原则上按季抽查1次；年终考评由计划财务部牵头组织对跟踪审计单位进行集中评分，考评组成员由综合事务部、计划财务部、规划建设部等相关部门人员组成。

二、考评内容

按照审计执业道德、审计执业工作纪律、审计业务能力、审计质量、审计成效五项指标进行评分。其中审计执业道德、审计执业工作纪律、审计业务能力、审计质量四项指标满分是100分，采用扣分法，基准分扣完为止；审计成效指标采用加分法，不设上限，可以累计加分。按季抽查具体内容根据工程进展要求组织实施。

（一）审计执业道德（基准分共计10分）

跟踪审计单位在审计工作中需严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密， 有下列情形中之一的，本项分值全部扣除：

1．审计责任心不强，玩忽职守，弄虚作假的。

2．与施工承包商违规串通，损害镜湖开发办利益的。

3．利用审计职权要求施工承包人支付任何费用的，包括安排旅游、娱乐活动、收授礼品，以及支付额外的审计费等。

4．利用审计职权为自己和他人谋利的。

5．未经镜湖开发办同意，擅自向其他单位泄露审计秘密，或将此用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查的。

6．违反合同约定，擅自将审计服务项目转包或分包的。

（二）审计执业工作纪律（基准分共计15分）

1．现场到岗到位情况，计10分。

（1）跟踪审计单位项目审计人员与投标申报人员不一致，且未经镜湖开发办同意，任意调整的，每调整1人，扣2分。

（2）跟踪审计单位项目负责人（或专业负责人）及驻场人员到岗情况未按签订合同内容要求执行的，项目负责人（或专业负责人）每脱岗1次，扣2分，驻场人员每脱岗1次，扣1分。

2．列席会议情况，计5分。

（1）跟踪审计单位要参与设计、施工、安全等实施方案、技术交底及工程建设期间相关联工程例会、协调会议，未经（书面）请假同意，擅自缺席的，每缺席1次，扣1分。

（2）跟踪审计单位未按镜湖开发办要求，参加其组织召开的相关会议，未经（书面）请假同意，擅自缺席的，每缺席1次，扣1分。

（三）审计业务能力（基准分共计55分）

1．基础业务能力，计2分。

跟踪审计单位要熟悉审计业务知识，充分掌握跟踪审计的每个步骤和工作内容，并按周、月、季、年向镜湖开发办相关职能部门提交工作报表及提出合理化建议，每缺1次，扣1分。

2．现场协调、管理能力，计3分。

跟踪审计单位要结合工程实际，制定跟踪审计方案；协助建设单位，督促全过程咨询（监理）、设计、施工等合同的履约，发现问题，要及时向建设单位反映情况，提出合理化建议；对于EPC项目，协助建设单位督促施工总承包商限时完成设计和施工图预算编制工作。每缺1项，扣1分 。

3．审计工作底稿、台帐、日志的建立，计10分。

跟踪审计单位在日常工作中应建立审计日志（含周、月计划，工程进展情况，例会内容，发现问题及问题整改落实进展等内容），要建立核算底稿（含现场测量、工程量核算、签证），在收到变更签证后，做好事前和事后台账建立工作，尤其对于造价调减的设计变更，要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，与施工承包商及全过程咨询（监理）单位形成书面记录，防止因漏报而给建设单位造成损失。每缺1项，扣2分。

4．现场取证、分析工作，计10分。

跟踪审计单位驻场人员要深入施工现场，对工程进度、工程量、涉及工程变更及对结算造价有影响的隐蔽工程做好取证,特别是对有关重要施工节点及施工过程做好影像记录、收集相关资料工作；对取证资料进行分析，并提出避免不合理费用发生的建议。考评分如下：

（1）取证内容每缺1项，扣1分。

（2）未及时取证，并未对资料进行分析，导致造价产生重大偏差的，每发现1次，扣1分。

5．工程变更联系单签证工作，计10分。

对于现场联系单、变更（设计）单、现场签证，跟踪审计单位要依据设计和全过程咨询（监理）单位确认方案进行审核估价并签署意见。变更联系单、现场签证要求一单一算，原则上要求7天内完成审核，审核意见应包括以下内容：变更原因、依据、口径、变更造价、责任分析，实际做法影像资料存档情况等。跟踪审计单位要对设计变更和现场签证进行后期的落实检查，对工程量的真实情况进行分析、核算。考评分如下：

（1）未在规定时间内完成审核的，每延期3天，扣1分，延期7天以上的，每延期1天，扣2分。

（2）未按工程实际变更情况签证造价的，每发现1处，扣2分。

（3）未对设计变更现场签证情况进行核对分析，发现问题未及时上报的，检查时发现工程变更未实施到位的，每发现1次，扣2分。

6．无价材料价格的核定和材料、设备的确认，计5分。跟踪审计单位要严格按照镜湖开发办无价材料询价、定价管理办法进行询价，提供无价材料品牌核价等相关资料作为计量、计价、工料分析和综合组价依据。会同全过程咨询（监理）和施工承包商对施工中采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行现场核准。考评分如下：

（1）未按镜湖开发办询价办法进行无价材料询价的，每发现1次，扣2分。

（2）未对施工中实际采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行现场核准的，每发现1次，扣1分。

7．工程进度款的审核，计5分。

跟踪审计单位要根据施工合同约定，分期、分批、按需审核各项工程造价，对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核，对施工承包商并经全过程咨询(监理）单位审核后上报的每月(期)已完工作量进度报表原则上在5天内完成审核，并提供当期进度款付款建议书，作为建设单位支付当月进度款的依据。考评分如下：

（1）未在规定时间内完成审核的，每延期3天，扣1分，延期7天以上的，每延期1天，扣2分。

（2）在镜湖开发办相关职能部门复核工程款中，发现存在重复计算、与现场实际进度不符、与施工合同条款不一致的，每发现1次，扣2分。

8．竣工结算资料审核和结算报告提供，计10分。

跟踪审计单位要做好施工承包商工程结算送审资料完整性的审核工作，并根据日常跟踪审计情况，进行资料整理汇编，建立本工程完整的工程造价咨询服务工作档案，在工程竣工验收合格后，根据委托合同或建设单位要求的时间内，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。跟踪审计单位对施工承包商的送审资料审核内容主要是：审查施工承包商工程量计算、套用定额或采用的清单综合单价是否准确，设计变更、工程签证和索赔等重大事项是否真实，审批程序是否到位，材料差价核定是否合理，工程费用计取是否合规，结算依据是否合规等，跟踪审计单位提交的结算报告，作为该项目的结算送审依据。考评分如下：

（1）未能在合同规定或建设单位要求的时间内提交一份完整的工程结算报告及各项费用汇总表，致使送审期限延长的，每延期5天，扣1分，延期10天以上，每延期1天，扣2分。

（2）未按合同要求，对施工承包商送审资料内容进行审核的，每缺1项，扣2分。

（3）未建立并及时提交完整的跟踪审计工作档案资料的，扣2分。

（四）审计质量（主要体现在结算审计后，基准分共计20分）

1．工程变更联系单预算审核，无价材料的签证，计10分。

跟踪审计单位要严格把控工程变更，工程变更要做到依据充分，资料齐全，审核准确。考评分如下：

（1）结算审计时，发现签具的变更与实际不符的，每发现1次，扣2分。

（2）结算审计时，工程变更联系单实际造价超过签证价格，导致需重新办理变更申报程序的，每发现1张，扣2分。

（3） 未通过正常途径对无价材料询价，使同一种无价材料签证价与市区周边同期类似项目材料平均价差额绝对值大于30%的，每发现1处，扣2分。

2．跟踪审计结果，计10分 。

（1）因结算资料审核不细致，在结算审计中，发现资料不符合真实情况，有遗漏的，审批程序未到位的，每发现1处，扣2分；因此造成结算审计日期延长的，每延期3天，扣1分。

（2）跟踪审计单位提供的结算报告与实际结算审计造价形成的差额超过合同规定范围的，每±1%，扣2分。

（五）审计成效

1．协助镜湖开发办相关职能部门做好招标及相关建设管理工作，有效推进建设进度的，可视其工作完成情况酌情加1-5分。

2．针对跟踪审计中发现的项目建设管理中存在的普遍性、倾向性、典型性问题，合理控制投资，提出建设性的审计意见和建议，被镜湖开发办核实采纳的，可视情况酌情加1-5分。

3．针对跟踪审计中发现的项目设计、勘测、招标代理、监理、承包商等单位履职严重不到位问题，及时向镜湖开发办反映，且经进一步查实的，可视情况酌情加1-5分。

三、考评结果运用

（一）实行通报

考评结果进行半年度、年度通报，年度通报主要是根据各阶段考评指标得分之和，进行年度排名通报。

（二）考评结果

1．在考评中发现问题的，根据本考评办法进行扣分处理，合同有约定的按合同约定支付违约金。

2．考评排名。根据季度考评分数累加确定年度考评分数排名，年度考评85分以上，排名前五位的（第五位并列二家以上的采用抽签方式确定），确定为优秀。

3．结果运用。镜湖开发办本级政府投资项目限额以下造价咨询入围单位按本办法考评为优秀的，且又未列入“镜湖开发办本级政府投资项目限额以下造价咨询入围单位综合考评”末位或停止承接业务名单的，前五位跟踪审计单位可直接入选为下年度镜湖开发办本级政府投资项目限额以下造价咨询的入围单位；末二位的跟踪审计单位，镜湖开发办将进行约谈，针对问题提出整改。

（三）考评中其他罚则

跟踪审计单位人员若出现审计执业道德中任何情形之一的,一经查实，则要求更换该项目审计人员（合同有约定的，按合同相关约定执行），并将违规行为通报上级行业主管部门备案，从备案之日起，禁止该跟踪审计单位参与镜湖开发办本级政府投资项目的招标代理及造价咨询工作2年。

四、附则

（一）本办法由绍兴市镜湖新区开发建设办公室计划财务部负责解释。

（二）本办法自发布之日起试行。

附件：跟踪审计考评表

附件

跟踪审计考评表

项目名称：                                    建设单位：                           考核时间：

| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 分值 | 考核计分办法 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扣分项 | 100 |  |  |
| （一） | 审计执业道德（基准分共计10分） | 是否审计责任心不强，玩忽职守，弄虚作假的。 | 10 | 有情形之一的,本项分值全部扣除 |  |
|  |  | 是否与施工承包人串通，损害镜湖开发办利益的。 |  |  |  |
|  |  | 是否利用审计职权要求施工承包人支付任何费用的，包括安排的旅游、娱乐活动、接受被审计单位的任何礼品。 |  |  |  |
|  |  | 是否利用审计职权为自己和他人谋利。 |  |  |  |
|  |  | 是否未经同意，擅自向其他单位泄露审计秘密，或将此的用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查的。 |  |  |  |
|  |  | 是否违反合同约定，擅自将中标项目转包或分包的。 |  |  |  |
| （二） | 审计执业工作纪律（基准分共计15分） | 现场到岗到位情况 | 10 | 1、审计人员与投标申报人员不一致的，且未经镜湖开发办同意，任意调整，每调整1人，扣2分。 2、未按签订合同内容要求执行，项目负责人（或专业负责人）每脱岗1次，扣2分，驻场人员每脱岗1次，扣1分。 |  |
|  |  | 列席会议情况 | 5 | 1、未经（书面）请假同意，擅自缺席设计、施工、安全等实施方案、技术交底及工程建设期间相关联的工程例会、协调会议的，每缺席1次，扣1分。 2、未经（书面）请假同意，擅自缺席镜湖开发办组织召开相关会议的，每缺席1次，扣1分。 |  |
| （三） | 审计业务能力（基准分共计55分） | 基础业务能力 | 2 | 不熟悉审计业务，掌握跟踪审计的工作内容，未按周、月、季、年向镜湖开发办相关职能部门提交工作报表及提出合理化建议的，每缺1次，扣1分。 |  |
|  |  | 现场协调、管理能力 | 3 | 结合工程实际，制定跟踪审计方案；协助建设单位，督促全过程咨询（监理）、设计、施工等合同的履约，发现问题，及时向建设单位反映情况并提出合理化建议；对于EPC项目，协助建设单位督促施工总承包商限时完成设计和施工图预算编制，每缺1项，扣1分 。 |  |
|  |  | 审计工作底稿、台帐、日志的建立 | 10 | 日常工作中建立审计日志（含周、月计划，工程进展情况，例会内容，发现问题及问题整改落实进展等内容），建立核算底稿（含现场测量、工程量核算、签证），在收到变更签证后，做好事前和事后台账建立工作，尤其对于造价调减的设计变更，及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，与施工承包商及全过程咨询（监理）单位形成书面记录，防止因漏报而给建设单位造成损失。每缺1项，扣2分。 |  |
|  |  | 取证、分析工作 | 10 | 1、未对涉及工程变更及对结算造价有重大影响的隐蔽工程做好取证,特别是对有关重要施工节点及施工过程未做好影像记录、收集相关资料工作，每缺1项，扣1分。 2、未及时取证，并对资料进行分析，导致造价产生重大偏差的，每发现1次，扣1分。 |  |
| （三） | 审计业务能力（基准分共计55分） | 工程变更联系单签证工作 | 10 | 1、未在7天内，依据设计和全过程咨询（监理）单位确认方案进行审核估价并签署意见的，每延期3天，扣1分，延期7天以上的，每延期1天，扣2分。 2、未对变更原因、依据、做法、口径、造价、责任进行分析；实际做法影像资料未存档，直接签证造价的，每发现1处，扣2分。 3、未对设计变更现场签证情况进行核对分析，发现问题未及时上报的，检查时发现工程变更未实施到位的，每发现1次，扣2分。 |  |
|  |  | 无价材料价格的核定和材料、设备的确认 | 5 | 1、未按镜湖开发办无价材料询价、定价管理办法进行询价，无法提供无价材料品牌核价等相关资料作为计量、计价、工料分析和综合组价依据的，每发现1次，扣2分； 2、未协助建设单位对施工中实际采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行核准的，每发现1次，扣1分。 |  |
|  |  | 工程进度款的审核 | 5 | 1、未在5天内完成施工承包商并经全过程咨询(监理）单位审核后上报的每月(期)已完工作量进度报表审核，并提供当期进度款付款建议书，作为建设单位支付当月进度款的依据的，每延期3天，扣1分，延期7天以上的，每延期1天，扣2分。 2、提供的当期进度款付款建议书，经镜湖开发办相关职能部门复核工程款中发现存在重复计算、与现场实际进度不符、与施工合同条款不一致的，每发现1次，扣2分。 |  |
|  |  | 竣工结算资料审核和结算报告提供 | 10 | 1、未能在合同规定或建设单位要求的时间内提交一份完整的工程结算报告及各项费用汇总表，致使送审期限延长的，每延期5天，扣1分，延期10天以上，每延期1天，扣2分。 2、未对施工承包商送审资料中的工程量计算、套用定额或采用的清单综合单价的准确性、设计变更、工程签证和索赔等重大事项的真实性、工程变更审批程序、材料差价核定合理性、工程费用计取是合规性、结算依据合规性进行审核，并提出审核意见的，每缺1项，扣2分。 3、未能根据日常跟踪审计情况进行资料整理汇编，建立本工程完整的工程造价咨询服务工作档案的，扣2分。 |  |
| （四） | 审计质量（基准分共计20分） | 工程变更联系单预算审核，无价材料的签证 | 10 | 1、结算审计中，发现签具的变更与实际不符的，每发现1次，扣2分。 2、工程变更联系单实际结算时，造价超过签证价格，导致需重新办理变更申报程序的，每发现1张，扣2分。 3、 未通过正常途径对无价材料询价，使同一种无价材料签证价与市区周边同期类似项目材料平均价差额绝对值大于30%的，每发现1处，扣2分。 |  |
|  |  | 跟踪审计结果 | 10 | 1、因结算资料审核不细致，在结算审计中，发现资料不符合真实情况，有遗漏的，审批程序未到位的，每发现1处，扣2分，因此造成结算审计日期延长的，每延期3天，扣1分。 2、跟踪审计单位提供的结算报告与实际结算审计造价形成的差额超过合同规定范围的，每±1%，扣2分。 |  |
| 二 | 加分项 |  |  |  |
|  | 审计成效 （上限分共 15分） |  | 5 | 协助镜湖开发办相关职能部门做好招标及相关建设管理工作，有效推进建设进度的，可视其工作完成情况酌情加1-5分。 |  |
|  |  |  | 5 | 针对跟踪审计中发现的项目建设管理中存在的普遍性、倾向性、典型性问题，合理控制投资，提出建设性的审计意见和建议，被镜湖开发办核实采纳的，可视情况酌情加1-5分。 |  |
|  |  |  | 5 | 针对跟踪审计中发现的项目设计、勘测、招标代理、监理、承包商等单位履职严重不到位问题，及时向镜湖开发办反映，且经进一步查实的，可视情况酌情加1-5分。 |  |

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部    2021年7月16日印发