附件：

2011年区政府为民办实事项目第三季度完成情况表

| 项目名称 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、创建 充分就业 城区和创 业型城区 | 1、新增城镇就业人数23600人，实现失业人员再就业12500人，其中就业困难人员再就业2780人； | 劳动和 社会保障局 | 全区城镇新增就业人数23173人，实现失业人员再就业13166人，其中就业困难人员安置6306人，分别完成目标任务的98.19%、105.33%和226.83%。 | 基本完成 |
|  | 2、全员创业活动指数达到25%，创业带动就业比例达到1:5。 |  | 召开创业指导专家团队会议，发挥区创业服务园孵化功能，支持帮助企业创业。园内共有10家创业企业进行孵化，带动就业31人，实现利税8万元。 开展SYB创业培训4期，参加培训134人。 |  |
| 二、推进 养老服务 设施建设 | 3、新增机构养老床位800张； | 民政局 | 竣工和投入使用项目：①杭州养和医院268张床位（民办非营利性养老机构）；②下城慈养护老中心（126张床位）；③朝晖街道老人公寓（70张床位）；在建项目：①东新街道老人公寓52张床位正在进行内部装修；②下城慈养老年医院一期100张床位正在进行后期装修；③杭州博养养老服务有限公司（文晖地区原速8酒店一期项目）199张床位完成项目筹建审批。 |  |
|  | 4、新建社区老年食堂20家，80％的社区配有老年食堂。 |  | 已完成灯芯巷、延安新村、长寿、小天竺、河东、华联、梨园、施家花园、德胜东村、水漾园、灯塔11家社区老年食堂建设，完成率55%，社区老年食堂覆盖率达到66%。其余9家社区老年食堂：5家在装修中，3家选址中，1家协商中。 |  |
| 三、加快学前教育 发展 | 5、制订学前教育发展新政，继续推进名园集团化战略； | 教育局 | 学前教育1＋5新政已制定出台了《关于全面推进学前教育均衡公平优质发展的若干意见》（区委{2011}4号）等1＋3四个文件，正在修订学前教育布局专项规划和学前教育专项资金管理使用办法2个文件；深化名园集团化办学模式，完成了2011年幼儿园布局调整方案，将改建园、新建园、民办园纳入名园集团化管理。在省市等级幼儿园评估中再获佳绩，优质学前教育资源进一步扩大。目前正在研究制订《下城区学前教育名园集团化评估指标》，通过督评促进学前教育名园集团可持续发展。 | 基本完成 |
| 三、加快学前教育 发展 | 6、建成重机地块、灯塔区块2所幼儿园，新增30班规模； | 教育局 | 新建幼儿园：重机地块幼儿园（16班）、灯塔区块幼儿园（9个班）于9月投入使用；改扩建幼儿园：星辰幼儿园朝二园区（5个班）、朝晖幼儿园中北园区（3个班）、新华实验幼托园竹竿巷园区（5个班）均于9月投入使用。共新增38个班。 | 超额完成 |
|  | 7、开展0－5岁婴幼儿看护人教育，培训率达到95％以上。 | 教育局 人口计生局 | 起草制订下城区“计教结合·携手共进”优生优育优教项目课题方案，强化人口计生部门和教育部门的协作合力。举办全区人口计生系统育婴师职业资格认证培训，以下城区早教资源中心为指导，以朝晖、新华等5所幼儿园为实验基地，全面开展早教工作。通过多种形式继续加强对0－5岁婴幼儿看护人的教育培训。 |  |
| 四、着力保障消防 安全 | 8、实施500幢高层住宅和商务楼消防安全整治工程； | 消防 下城大队 | 对金融机构和居民住宅为主的高层建筑从消防设施维护、疏散通道、报警灭火系统、消防演练、应急预案制订、消防宣传教育等方面进行全面检查，目前已基本完成361幢高层住宅和商务楼的消防安全整治工程。 |  |
|  | 9、创建2个农居消防安全示范点； |  | 两个农居消防安全示范点沈家南苑和甘长苑：配置配齐灭火器、报警器、应急逃生设备等公共消防设施，成立以小区居民为主的消防安全志愿者队伍，确定2名社区消防安全管理员，设置消防安全知识宣传橱窗，以家庭为单位进行消防知识培训，定期开展消防演练，已基本完成社区消防的“四有”（有消防工作站和管理员、有消防宣传橱窗、有公共消防器材点、有志愿消防队伍）建设。 | 基本完成 |
|  | 10、80％以上的消防安全重点单位达到“四个能力”要求。 | 消防 下城大队 | 排查全区585家消防安全重点单位“四个能力”（检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力）建设，有194家单位不合格，对不合格单位从制度制订、台账记录、消防设施、疏散通道通畅情况、火灾事故应急照明设施配备、人员值班情况等方面进行严格检查，目前111家单位已整改完毕，86%的消防安全重点单位达标。 | 完成 |
| 五、加快 保障性住房建设 | 11、完成灯塔二期和石桥农转非安置房项目，竣工21.96万平方米； | 农居建管 中心 | 灯塔二期项目（11.45万平方米）：已完成所有景观、管线等施工，正式通水通电，正在进行消防、环保专项验收；石桥农转非安置房项目（10.51万平方米）：主体工程基本结束，正在进行室外配套施工。 | 基本完成 |
|  | 12、启动重机宿舍470余户危旧房改造工程； | 政府投资建设项目管理中心 | 已完成人员分工、后勤保障等拆迁工作的各项前期准备工作，落实相关征收补偿经费和拆迁户过渡房（7000多平方米）、老年户及困难户的安置房（1000多平方米），待征收（拆迁）许可证领出后立即启动拆迁工作。 |  |
|  | 13、竣工5.24万平方米沈家外来务工人员公寓。 | 东新街道 | 沈家外来务工人员公寓3幢楼已全部完成整体结顶，正在进行内外墙粉刷及安装工程。 | 基本完成 |
| 六、提高卫生服务 水平 | 14、建成启用杭州市民健康生活馆； | 卫生局 | 已进入建设布展阶段。 |  |
|  | 15、新建规范化电子健康档案50000份，建档率达到75%以上； |  | 已新建规范化电子健康档案58546份，建档率达到79%。 | 超额完成 |
|  | 16、开通省市公立医院社区预约挂号系统，进一步缓解居民群众“看病难、看专家难”问题，逐步引导辖区居民首诊到社区； | 卫生局 | 已完成区—市—省卫生信息平台的网络连接，启动运行“预约挂号服务进社区系统”，截至目前已为1672人次成功预约省市级专家号。 | 完成 |
|  | 17、建立救护培训基地5个，培训救护员1000名，普及培训群众8000名。 | 红十字会 | 已建立5个救护培训基地、完成64名红十字救护师资培训，面向全区中小学生和残疾人开展救护培训，已累计培训救护员1768人，普及培训群众9434人。 | 超额完成 |
| 七、切实改善生态 环境 | 18、新增截污量每天3000吨以上； | 城管办 | 截污2010年跨年批23个项目，其中头营巷污水管、春风苑小区等22个已完成施工，余下体育场路1个项目正在施工中；2011年第一批10个项目，其中人才大厦排出口、康宁路华丰南苑、石横路农居点、健康路2号4个项目已完成施工，另外工人新村生活小区、朝晖五区生活小区等6个项目处于施工阶段；2011年第二批立项15个项目，现处于图纸、方案设计阶段。新增截污量每天2100吨。 |  |
| 七、切实改善生态 环境 | 19、新增绿化面积4万平方米； | 建设局 | 新增绿化面积5.8万平方米，完成年度目标145%。 | 超额完成 |
|  | 20、整治河道4条，完成诸家桥泵站更新改造； |  | 4条整治河道：备塘河配合市河道建设中心开展整治，德胜河整治工程已委托拱墅区实施，南应加河整治工程进入设计方案审查和工程招投标阶段，石桥河整治工程完成前期各项准备工作列入储备项目；诸家桥泵站更新改造工程已完成立项，正在进行设计方案审查和工程招投标。 |  |
|  | 21、建设低碳社区10个； | 科技局 | 已完成8个低碳社区创建，剩余2个正在开展“节能灯进社区”、“低碳”家庭评比等工作，处在创建中。 |  |
|  | 22、新建河水净化再利用取水站2座，年节约自来水20万吨； | 城管办 | 两处河道取水站建设：仓河下公厕河道取水站已开工建设，北景园生态公园河道取水站（原计划建设朝晖六区中转站河道取水站）目前正在进行方案设计，准备开工。 |  |
|  | 23、完成5座垃圾中转站直运改造。 |  | 已配合直运公司完成13座垃圾中转站直运改造工作。 | 超额完成 |
| 八、提升老小区人居环境 | 24、实施100万平方米的老旧住宅小区物业改善； | 建设局 | 已完成王马、灯芯巷等17个小区，306幢房屋，16440户住户、面积105万平方米的社区化准物业管理改善工程。 | 超额完成 |
|  | 25、实施20条背街小巷改造； | 城管办 | 背街小巷改造实施共两批22条：第一批工程立项20条全部开工，其中已完成12条；第二批工程2条立项计划市改善办已下达，目前已全部开工。 |  |
|  | 26、完成4条支小路建设。 | 建设局 | 支小路建设：再行路、新俞路正在进行综合管线铺设，三塘支路七已进场施工，永丰路已完成工程总量的50%，重工支路已进入招投标阶段。 |  |
| 九、丰富 基层文化 体育生活 | 27、实施社区公共体育服务长效机制，建立8个街道体总分会，创建20个星级社区健身俱乐部； | 文广新局 （体育局） | 8个街道体总分会已基本完成建设；已全部完成星级社区体育健身俱乐部的评选工作，共创建23个星级社区健身俱乐部；我区社区公共体育服务长效机制的经验做法在全市社区体育服务长效机制现场会上得到交流推广。 | 基本完成 |
|  | 28、新建20个社区体育健身苑（点）； |  | 已完成社区体育健身苑（点）建设的公开招投标工作，全面进场施工。 |  |
|  | 29、培育10个文化社区，评选100支星级文化团队； |  | 10个文化社区培育：已制定出台文化社区建设工作领导小组和文化社区创建实施意见，正在按照实施意见和考评标准进行全面的指导、考核和培育；100支星级文化团队评选：正在同步开展申报和审核工作。 |  |
| 九、丰富 基层文化 体育生活 | 30、建立10个企业（园区、楼宇）流动图书站； | 文广新局 （体育局） 总工会 | 已完成杭州万华控股集团有限公司、浙江中智经济技术有限公司、东新街道东新园社区、浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司、杭州伟业市政工程有限公司城北蒋村污水处理厂项目工地、杭州长城实业有限公司、华洲创业大楼工会联合委员会、浙江杰邦控股集团有限公司、浙江野风物业服务有限公司、浙江明日医药有限公司10个企业（园区、楼宇）流动图书站的建立，即将举行授牌仪式。 | 基本完成 |
|  | 31、常年参与文化体育活动人数达到 18万人。 | 文广新局 （体育局） | 组织（或参与）举办了区气排球比赛、羽毛球比赛等系列赛事，全国百城健身气功交流展示系列活动杭州大会暨下城区全民健身活动日启动仪式等系列活动，参与文化体育活动人数达到17万人左右。 |  |
| 十、深化平安建设工程 | 32、完善电控门防控功能和长效管理机制； | 综治办 | 在完成全区电控门排查摸底和指导各街道加强电控门维护管理的基础上，草拟制订《下城区居民区电控门维护保养（暂行）办法》，健全完善长效管理机制。 |  |
|  | 33、完成15个老旧小区治安防控“八大件”建设； | 综治办 | 柳营、新华坊、小天竺等15个老旧小区“八大件”建设的各项任务均按计划进度实施，目前，电控门已安装508扇，完成目标任务的82.9%，消防栓、灭火器等消防设施已安装764件，电动车防盗地锁安装710件，全部完成目标任务。 |  |
|  | 34、推进全区监控资源整合管理。 |  | 全年计划完成3个街道的监控资源整合：文晖街道社区监控室合并项目已完成建设并投入使用；天水街道社区监控资源整合纳入城市公共管理服务中心，目前已共享了64个路面监控探头、98个社区监控探头；石桥街道社区监控资源整合拟纳入城市公共管理综治服务中心，目前正处规划阶段。另外，全区拟新增50个路面监控探头，目前已经开始施工。 |  |