附1

2016年下城区政府投资项目计划一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 年度计划进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、“两美浙江”国际峰会项目 |  |  |  |  |
| 1 | 区城市道路和环境提升项目（第一批） | 延安路、环城西路、环城北路、庆春路、武林路、体育场路等6条及39座公厕提升改造项目等八大类 |  | 续建完工 |
| 2 | 区城市道路和环境提升项目（第二批） | 中河北路、凤起路、文晖路、上塘路4条一类道路和环城东路等20条二、三类道路及中河高架沿线亮化项目等六大类 |  | 续建完工 |
| 3 | 区城市道路和环境提升项目（第三批） | 望湖宾馆、嘉里中心周边及8条道路等三大类 |  | 续建完工 |
| 4 | 西湖文化广场景观提升改造 | 广场交通流线、店招牌、户外广告、城市家具、新建配套用房 |  | 续建完工 |
| 二、道路项目 |  |  |  |  |
| 5 | 新西路二期 | 长约1004米、宽20米城市支路 | 开工建设 |  |
| 6 | 武林广场东、西通道恢复工程 | 武林广场东西通道恢复，道路红线外地面、绿化破损的修缮 | 开工并完工 |  |
| 7 | 华西路（杭玻街-临丁路）整治工程 | 市政、交通、绿化等及其他相关配套,道路长700米，宽20米 | 开工建设 |  |
| 8 | 华中支路（华悦路-华中路）整治工程 | 交通改造，道路长241米，宽7米 | 开工建设 |  |
| 9 | 华悦支路（华悦路-华中路）整治工程 | 交通改造，道路长171.89米，宽20米 | 开工建设 |  |
| 10 | 规划支路七（文南路-新西路） | 道路长约134米，宽12米，雨污水工程及附属管线 | 开工建设 |  |
| 11 | 众贤路（文南路-新西路） | 道路长约138米，宽12米，雨污水工程及附属管线 | 开工建设 |  |
| 12 | 三塘北苑交通治理 | 道路拓宽、增设停车泊位、绿化提升、建设停车管理系统 | 开工并完工 |  |
| 13 | 长寿路 | 长约360米、宽14米的城市支路 | 工程扫尾 |  |
| 14 | 横长寿路 | 长约210米、宽14米的城市支路 | 工程扫尾 |  |
| 15 | 新市街桥梁 | 长80米，宽12米，跨上塘河桥梁 | 工程扫尾 |  |
| 16 | 华东路（石大路-永华街） | 道路长1300米，宽20米 | 完成 |  |
| 17 | 康宁路（同协路-石桥路）整治工程 | 道路长1748米，宽20米 | 完成 |  |
| 18 | 西文南路一期（重工路-水印康庭公园） | 道路长132米，宽22米 | 完成 |  |
| 19 | 长城里街（汇铁路） | 道路长618米，宽24米 | 完成 |  |
| 20 | 天水街道仓桥社区交通综合治理项目 | 支小路改造、停车泊位挖掘、交通组织优化等综合治理 | 工程扫尾 |  |
| 21 | 天水街道灯芯巷社区交通综合治理项目 | 道路整治、停车泊位挖掘、交通组织优化、管理信息化建设 | 工程扫尾 |  |
| 22 | 长庆街道十五家园社区交通综合治理项目 | 交通、治安、停车、绿化、序化等方面的综合治理 | 工程扫尾 |  |
| 23 | 潮鸣街道所巷社区树园小区交通综合治理项目 | 道路拓宽、安装道闸系统、监控设施、绿化微调等 | 完成 |  |
| 24 | 朝晖街道一、五小区交通综合治理项目 | 道路拓宽和交通线路调整，实施封闭式小区管理 | 工程扫尾 |  |
| 25 | 文晖街道流水西苑社区交通综合治理项目 | 交通、治安、停车、绿化、秩序等方面的综合治理 | 工程扫尾 |  |
| 26 | 东新街道三塘苑社区交通综合治理项目 | 道路拓宽、绿化提升、监控设施安装、消防通道打通等综合治理 | 工程扫尾 |  |
| 27 | 东新街道德胜东村社区交通综合治理项目 | 交通、治安、停车、绿化、序化等方面的综合治理 | 工程扫尾 |  |
| 28 | 天堂园社区交通综合整治工程 | 交通综合治理，增设两个道闸，新增停车位58个 | 工程扫尾 |  |
| 三、停车场库项目 |  |  |  |  |
| 29 | 杭州中心地下停车场 | 超配建公共停车场，200个泊位 | 开工建设 |  |
| 30 | 新华印刷厂地块地下停车库 | 超配建公共停车场，200个泊位 | 开工建设 |  |
| 31 | 杭州机床厂地块地下停车库 | 超配建公共停车场，300个泊位 | 开工建设 |  |
| 32 | 城市之星三地块地下停车库 | 超配建公共停车场，800个泊位 | 开工建设 |  |
| 33 | 万向公园地下公共停车场 | 地下公共停车场，150个泊位 | 开工建设 |  |
| 34 | 东园公园地下公共停车场 | 地下公共停车场，150个泊位 | 开工建设 |  |
| 35 | 轴承厂西侧绿地地下公共停车场 | 地下公共停车场，200个泊位 | 开工建设 |  |
| 36 | 农都地块公共停车场 | 超配建公共停车场，400个泊位 | 续建 |  |
| 37 | 武林广场地下商城公共停车场 | 超配建公共停车场，450个泊位 | 续建 |  |
| 38 | 嘉里中心项目公共停车场 | 超配建公共停车场，194个泊位 | 竣工 |  |
| 四、治水项目 |  |  |  |  |
| 39 | 东新河（上塘河—东新路）综合整治工程 | 整治段长约350米，综合整治 | 开工建设 |  |
| 40 | 截污纳管 | 8个生活小区的截污纳管工程 | 开工并完工 |  |
| 41 | 低洼排水 | 6条道路、3个住宅小区的低洼排水工程 | 开工并完工 |  |
| 42 | 施古登泵站改建 | 实施改建，由单向改为双向，改善提升配水设施 | 开工并完工 |  |
| 43 | 红西河（上塘河—西湖漾）综合整治工程 | 河道综合整治，整治段长2770米 | 续建完工 |  |
| 44 | 南应家河东段（上塘河—东新路）综合整治工程 | 长约370米，河宽16米，两侧绿化带宽约15米，综合整治 | 续建完工 |  |
| 45 | 铁路绿带河（又名：长浜河）（石桥河—沈家河）沟通工程 | 长约730米，河宽16米，两侧绿化带宽7—53米，综合整治 | 续建完工 |  |
| 46 | 横河港（原名：杜家桥河）（白石路—东新路）沟通工程 | 长约950米，河道宽度15米，两侧绿化带宽约10米，综合整治 | 续建完工 |  |
| 47 | 红西河支河（章家洋河）改善工程 | 长600米，截污纳管、引配水、清淤、疏浚 | 续建完工 |  |
| 48 | 石桥河二期（铁路—庙桥港）综合整治工程 | 整治段长2800米，综合整治 | 续建完工 |  |
| 49 | 沈家河二期（沈家巷—新家园桥）综合整治工程 | 长200米，新开挖河道（老河道改向沟通），综合整治 | 续建完工 |  |
| 50 | 河道取水点建设 | 石桥公厕边、东新路东新河、东新路1号桥取水点建设 | 续建完工 |  |
| 五、环境绿化美化项目 |  |  |  |  |
| 51 | 2016年“美化家园”工程 | 艮山运河公园绿化提升改造1.5万平方米 | 开工并竣工 |  |
| 52 | 2016年屋顶绿化 | 完成1万平方米建筑屋顶绿化 | 开工并竣工 |  |
| 53 | 西湖漾河河道绿化改造工程 | 西联广场、西文农居安置房西侧、水印康庭东侧三块绿地，面积4400平方米 | 开工并竣工 |  |
| 54 | 水车港东岸（水岸小区段）绿化工程 | 绿化及其配套设施，面积2500平方米 | 开工并竣工 |  |
| 55 | 丁杭港防护绿化工程 | 绿化及其配套设施，面积6260平方米 | 开工并竣工 |  |
| 56 | 美化家园 | 临丁路8300平方米，西湖漾河11600平方米 | 开工并竣工 |  |
| 57 | 园林养护基地建设 | 养护基地挖机平整及基地建设，基地占地面积3000平方米，厂房占地面积150平方米 | 完工并投入运行 |  |
| 六、社会事业及民生改善项目 |  |  |  |  |
| 58 | 启正实验学校 | 建设45班初级中学，总建筑面积90491平方米。其中地上建筑面积68500平方米 | 开工建设 |  |
| 59 | 升泽科创大楼办公用房装修工程 | 区检察院、人武部办案用房、技术用房等装修 | 开工并完成 |  |
| 60 | 区教育局校园维修改造工程 | 校园维修改造 | 开工并完成 |  |
| 61 | 区青少年活动中心维修改造工程 | 魔法厨房教室改造、厕所改造、门厅雨棚改造等 | 开工并完成 |  |
| 62 | 艮山中学教学楼装饰工程 | 艮山中学新建教学楼等装修 | 开工并完成 |  |
| 63 | 杭州市求知小学扩建项目 | 扩建后为30个班小学，扩建面积为1.36万平方米 | 开工建设 |  |
| 64 | 孩儿巷98号整修 | 孩儿巷98号整修 | 开工并完成 |  |
| 65 | 朝晖九区24幢拆复建 | 房屋拆复建 | 开工建设 |  |
| 66 | 环西新村1幢改造 | 历史保护建筑修缮、场地平整、道路景观绿化工程、排水整治等 | 开工建设 |  |
| 67 | 社区卫生服务站点提升改造 | 朝晖玉公桥、东新欣景苑、石桥永丰三家卫生服务站点提升改造 | 开工并完成 |  |
| 68 | XC0606-R21-02、04沈家南苑 | 农居安置房，总建筑面积15万平方米 | 力争开工 |  |
| 69 | XC0604-R21-02新家苑 | 农居安置房，总建筑面积8.84万平方米 | 力争开工 |  |
| 70 | 天水街道居民文化生活服务馆 | 居民文化生活服务馆，1200平方米 | 开工并完成 |  |
| 71 | 天水街道一站多居 | 街道一站多居，300平方米 | 开工并完成 |  |
| 72 | 稻香园社区服务中心改建 | 设施建造，占地约1000平方米 | 开工并完成 |  |
| 73 | 施家花园社区服务中心改建 | 设施建造，占地约600平方米 | 开工并完成 |  |
| 74 | 天水武林街道社区卫生服务中心迁建二期工程 | 3号楼改造及装修 | 改造施工 |  |
| 75 | 朝晖街道社区卫生服务中心健康服务用房改造工程 | 对原有4、5、6号楼进行整体改造，总改造面积1570平方米 | 力争开工 |  |
| 76 | 西文东苑提升改造 | 整体绿化道路、排水提升改造及外立面整改工程 | 改造施工 |  |
| 77 | 杭州城北市民健身中心 | 地下3层，地上13层，建筑面积为55618平方米 | 续建，主体结构完成 |  |
| 78 | 杭政储出[2012]69号地块商业商贸用房 | 总建筑面积26904平方米，其中地上建筑面积为18234平方米 | 续建，主体结构完成50% |  |
| 79 | 艮山中学拆复建及地下公共停车库 | 教学楼、办公楼及地下停车库等，总建筑面积1.3181万平方米 | 完工 |  |
| 80 | 旧住宅区改造 | 房屋整治工程，改善居民居住环境，建筑面积14.61万平方米 | 完工 |  |
| 81 | 太平桥倒粪码头改造 | 太平桥倒粪码头改造 | 竣工 |  |
| 82 | 华丰单元公共租赁房项目 | 公共租赁房项目，总建筑面积3.06万平方米（含地下室） | 交付使用 |  |
| 七、公共服务设施及其他项目 |  |  |  |  |
| 83 | 杭氧单元环卫设施用房建设 | 建设约1600平方米环卫设施管理用房 | 竣工 |  |
| 84 | 区城管局食堂改造及液化气管道铺设项目 | 区城管局食堂液化气管道铺设，厨房设备更换 | 竣工 |  |
| 八、国有土地房屋征收项目 |  |  |  |  |
| 85 | 杭锅地块 | 东至东新路、南至和平会展中心、西至绍兴路、北至王马路 | 实施征收 |  |
| 86 | 浙江省物产集团打铁关地铁（中国钢铁网上商城大楼） | 西南至绍兴路，东南至胜景路，西北至东新路，北至焦家里一弄 | 实施征收 |  |
| 87 | 沈家整村改造范围内的国有土地非住宅征收项目 | 沈家村范围 | 实施征收 |  |
| 88 | 重机宿舍拆迁安置房项目（一期） | 重机宿舍区块 | 实施征收 |  |
| 89 | 杭钢新世纪刚才市场地块 | 东至东新路，南至规划道路，西至规划道路，北至河道绿化带 | 实施征收 |  |
| 90 | 商业储运地块 | 东至开元商贸职业技术学校，南至朝晖路，西至建国北路，北至文晖路 | 实施征收 |  |
| 91 | 浙金钢材市场地块项目（省物产集团总部） | 东至规划胜景路，南至绍兴路，西至东新路，北至规划胜景西路 | 实施征收 |  |
| 92 | 浙江电子信息大楼 | 东至中山北路，南至体育场路，西至浙江省电信公司杭州市分公司，北至杭州公交电车公司 | 实施征收 |  |
| 93 | 沈家南苑安置地块 | 南起庙桥港，北至东园北路，东邻XC0606-08地块，西沿长浜路 | 实施征收 |  |

附2

2016年下城区社会投资项目计划一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 年度计划进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “杭州中心” 项目 | 项目包括购物中心、写字楼。总建筑面积约25.5万平方米 | 力争开工 |
| 2 | “城市之星”综合体 | 国际旅游综合体。总建筑面积约77万平方米（地上45万平方米），博物馆10万余平方米 | 德中同行馆开工建设，“城市之星”商住地块土地出让 |
| 3 | 杭氧住宅J-R21-04地块 | 胜景路（规划）东侧，总建筑面积约8.6万平方米 | 开工建设，主体施工 |
| 4 | 杭氧住宅F-R21-05地块 | 胜景路（规划）西侧，建筑面积9.02万平方米 | 开工建设，桩基工程施工 |
| 5 | 文晖单元H-R21-05地块 | 胜景路（规划）东侧，用地面积32亩，容积率不大于2.6 | 力争开工 |
| 6 | 数字印刷出版大楼（浙江印刷集团有限公司天水桥厂区提升改造工程） | 新建改造，地上建筑面积8.46万平方米（含保留建筑0.45万平方米） | 开工建设，地下工程施工 |
| 7 | 省人民医院2号楼 | 医疗大楼，地上14层，总建筑面积2.9629万平方米，地上建筑面积2.31万平方米 | 开工建设，地下工程施工 |
| 8 | 杭州市儿童医院新建医疗综合楼 | 医疗综合楼床位360个，总建筑面积5.8万平方米，地上3.3万平方米 | 开工建设，地下工程施工 |
| 9 | 华丰新世纪广场 | 商业综合用房，总建筑面积30万平方米，地上建筑面积16.5万平方米 | 开工建设，地下室施工 |
| 10 | 创新创业新天地P1区块 | 商务兼商业用房，地上建筑面积3.7万平方米 | 开工建设 |
| 11 | 武林广场地下商城 | 地下1、2层为商场，地下3层为停车场，总建筑面积为10万平方米 | 完成主体结构、景观、过街通道主体结构 |
| 12 | 东力国际商厦 | 商场、办公综合用房，建筑面积1.9万平方米 | 地下工程施工 |
| 13 | 三立大厦综合业务楼重建 | 综合楼，总建筑面积2.8万平方米 | 主体结顶 |
| 14 | 农都农产品流通产业园项目 | 商业楼、产业写字楼、精品商务酒店。总建筑面积30万平方米，其中地上建筑面积 16万平方米 | 地下空间建设 |
| 15 | 九龙仓君玺 | 商品住宅用房，建筑面积8.5万平方米 | 精装修施工 |
| 16 | 杭州久茂大厦 | 商务大楼，总建筑面积4.4万平方米，其中地上3.5万平方米 | 内部配套、景观绿化施工 |
| 17 | 申华地块 | 商业、综合用房，总建筑面积2.5万平方米 | 完成地下室施工 |
| 18 | 新天地综合体D | 大型SHOPPINGMALL和写字楼，总建筑面积40.8万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米 | 精装修施工 |
| 19 | 新天地综合体G | 工业遗存，总建筑面积为6万平方米 | 太阳剧院主体结构完成 |
| 20 | 新天地综合体M | soho办公，二层商业裙房.总建筑面积21万平方米 | 精装修施工 |
| 21 | 新天地综合体O | LOFT商住项目，二层商业裙房.总建筑面积22万平方米 | 精装修施工 |
| 22 | 杭氧生活区整体改造一期项目 | 拆迁安置房5.7万平方米，回迁公建0.3万平方米 | 首期第二批主体结构施工 |
| 23 | 新天地A地块 | 国际品牌五星级酒店，总建筑面积4.8万平方米 | 精装修施工 |
| 24 | 新天地B地块 | 甲级写字楼，总建筑面积4.5万平方米 | 精装修施工 |
| 25 | 新天地综合体K1 | 写字楼，总建筑面积为5.6万平方米 | 精装修施工 |
| 26 | 新天地综合体K2 | 写字楼，总建筑面积为6万平方米 | 精装修施工 |
| 27 | 诶比科技大楼 | 商业金融、办公用房，总建筑面积4.2万平方米 | 地下室施工 |
| 28 | 杭汽轮股份科研大楼项目 | 地上总建筑面积3.02万平方米，地下建筑面积约1.65万平方米 | 主体结顶 |
| 29 | 新天地综合体P3 | 总部办公乙级写字楼，总建筑面积为4.7万平方米 | 竣工 |
| 30 | 新天地综合体G2 | 工业遗存，建筑面积0.99万平方米 | 竣工 |
| 31 | 杭州创新创业新天地综合体H | 工业遗存，业态定位大型餐饮、文化娱乐、零售及创意办公、特色精品酒店等.总建筑面积为6万平方米。 | 竣工 |
| 32 | 杭州创新创业新天地综合体I/N |  | 竣工 |
| 33 | 西文1号(原金联大厦） | 商业、综合用房，总建筑面积7万平方米 | 主体竣工 |
| 34 | 新天地综合体C | 商业办公，总建筑面积21.8万平方米，其中地上14.8万平方米 | 主体竣工、部分交付 |
| 35 | 新天地综合体J | 乙级写字楼，二层商业裙房.总建筑面积3.6万平方米 | 竣工 |
| 36 | 新天地综合体Q1 | 核心区地下空间，建筑面积5.13万平方米 | 主体竣工 |
| 37 | 杭州国际大厦改造 | 商业、五星级酒店、酒店式写字楼，总建筑面积14.92万平方米 | 交付投用 |
| 38 | 浙江展览馆改造 | 改造提升，新增加0.8万平方米建筑 | 交付投用 |
| 39 | 杭州嘉里中心 | 总建筑面积为34.09万平方米，香格里拉酒店，办公楼，购物中心，公寓式酒店 | 交付投用 |
| 40 | 杭州汇金国际大厦（杭州香江国际大厦） | 科研及附属用房，总建筑面积15.8万平方米 | 交付投用 |
| 41 | 武林外滩 | 住宅用房（设配套公建），总建筑面积12万平方米 | 交付投用 |
| 42 | 东新府 | 商住用房，建筑面积6.7万平方米 | 交付投用 |
| 43 | 新天地综合体P4 | 总部办公乙级写字楼，总建筑面积为2.9万平方米 | 交付投用 |
| 44 | 新天地综合体Q2 | 核心区地下空间，建筑面积0.52万平方米 | 交付投用 |
| 45 | 新天地综合体L地块 | 乙级写字楼。1-2层裙房为商业。总建筑面积6.9万平方米 | 交付使用 |
| 46 | 新天地综合体E地块 | LOFT商住项目，二层裙房为沿街商业。总建筑面积7.7万平方米。 | 交付使用 |
| 47 | 中大银泰城 | 商场、写字楼，总建筑面积32.8万平方米，其中地上18.9万平方米 | 交付使用 |