附1

2017年下城区政府投资项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 年度计划进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、道路项目 |
| 1 | 新西路拓宽改建工程（上塘河—东新路） | 城市支路，长约1004米、宽20米 | 二期开工建设 |
| 2 | 华西路（杭玻街—临丁路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长700米，宽20米 | 基本完成建设 |
| 3 | 永华街（华东路—石桥路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长1590米，宽20米 | 基本完成建设 |
| 4 | 裕达大厦西侧规划支路 | 城市支路，长约95米，宽7米 | 开工建设 |
| 5 | 规划支路七（文南路—新西路） | 道路长约134米，宽12米，雨污水工程及附属管线 | 开工建设 |
| 6 | 长城里街（汇铁路二期） | 配套道路，长618，宽24米 | 开工建设 |
| 7 | 文南路（东新路—白石路） | 道路长约844米，宽16米，桥梁及雨污水工程、附属管线 | 开工建设 |
| 8 | 再行路延伸段（新西路—重工路） | 道路长约310米，宽22米，雨污水工程、附属管线 | 开工建设 |
| 9 | 永丰路（华丰路—杭玻街）整治工程 | 征地拆迁，市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长377米，宽20米 | 开工建设 |
| 10 | 华悦路（永华街—太公街）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长920米，宽16米 | 开工建设 |
| 11 | 杭玻路（石桥路—同协路）整治工程 | 拆迁，市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长1960米，宽40米 | 开工建设 |
| 12 | 绿环二路（永华街—临丁路）整治工程 | 市政、交通大修整治、移交等，道路长198米，宽12米 | 开工建设 |
| 13 | 衣锦支路（油车港—衣锦路）整治工程 | 市政、交通大修整治、移交等，道路长240米，宽9米 | 开工建设 |
| 14 | 衣锦路（永华街—临丁路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长240米，宽20米 | 开工建设 |
| 15 | 绿环一路（永华街—临丁路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长394米，宽12米 | 开工建设 |
| 16 | 华西支路（华中路—华西路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长518米，宽20米 | 开工建设 |
| 17 | 华中路（石大路—华西支路）整治工程 | 市政、交通、绿化等配套工程大修整治，道路长1607米，宽40米 | 开工建设 |
| 18 | 华西路（康宁路—石大路） | 市政、交通、绿化等其他相关配套建设，道路长320米，宽20米 | 开工建设 |
| 二、停车场库项目 |
| 1 | 杭州武林广场地下商城项目公共停车场 | 超配建公共停车场，322个泊位 | 竣工 |
| 2 | 杭州中心地下停车场 | 附建式专用地下公共停车场，200个泊位 | 开工建设 |
| 3 | 杭州机床厂地块公共停车场 | 附建式地下公共停车场，300个泊位 | 开工建设 |
| 三、治水项目 |
| 1 | 东新河（上塘河—东新路）综合整治工程 | 综合整治，整治段长约350米 | 竣工 |
| 2 | 西湖漾（西文街—横河港）综合整治工程 | 征地拆迁，新开挖河道长约330米，河道两侧护岸和配套附属工程 | 开工建设 |
| 3 | 长大屋路闸门安全维护设施增设工程 | 在长大屋路闸门基础上，建造基本的安全管理房 | 开工并完工 |
| 4 | 重工路闸安全维护设施增设工程 | 在重工路闸门基础上，建造基本的安全管理房 | 开工并完工 |
| 5 | 褚家河杭玻街泵站管理房工程 | 在诸家河杭玻街泵站建造基础管理用房 | 开工并完工 |
| 6 | 2017年截污纳管项目 | 共有6个生活小区进行截污改造及中东河沿线排出口截污 | 开工并完工 |
| 7 | 2017年低洼排水项目 | 道路积水点2处，小区泵站改造1处（桃花河泵站） | 开工并完工 |
| 8 | 油车港驳坎修复 | 对油车港驳坎破损处进行修复 | 竣工 |
| 9 | 水车港驳坎修复 | 水车港的华丰路以北150米河道东侧挡墙破损进行修复 | 开工并完工 |
| 四、环境绿化美化项目 |
| 1 | 2017年下城区“美化家园”工程 | 植物调整、景观提升、海绵城市建设 | 开工并完成 |
| 2 | 2017年无物业管理小区美化家园 | 无物业管理小区美化彩化改造面积约12000平方米 | 开工并完成 |
| 3 | 2017年公园设施修缮工程 | 公园木质廊架、栏杆、垃圾桶、亭等部分老化设施大修或更换 | 完成施工 |
| 4 | 2017下城区美化家园 | 文晖路机非带及道侧绿地改造约3200平方米，护栏增设2500米。运河设施破损修复更换，面积约2000平方米，组合廊亭3组 | 完成施工 |
| 5 | 2017年京杭大运河（杭州段）保护完善工程——下城段驳坎游步道修缮工程（二期） | 对运河东岸潮王桥—德胜桥段和运河西岸潮王桥—老德胜桥段的空洞严重游步道进行修缮，总长约615米 | 完成施工 |
| 五、社会事业及民生改善项目 |
| 1 | 2016旧住宅区改造 | 通过房屋整治工程，改善居民居住环境，建筑面积13.01万平方米 | 竣工验收 |
| 2 | 杭州市城北体育公园南区块 | 绿地、体育设施、建筑、停车等，总用地面积4.19公顷，总建筑面积约26800平方米 | 续建 |
| 3 | 杭州市三塘单元（XC06）A33/S42—01地块54班九年一贯制学校及地下社会停车库工程 | 建设54班九年一贯制学校，地上建筑面积91134平方米，地下建筑面积24990平方米（含地下社会停车库15400平方米） | 主体完成 |
| 4 | 杭州市求知小学扩建项目 | 扩建后为30个班小学，扩建面积为13622.19平方米，扩建用地面积为15419平方米 | 主体竣工 |
| 5 | 西文东苑提升改造 | 西文东苑整体绿化道路、排水提升改造及外立面整改工程 | 完成施工 |
| 6 | 杭州城北市民健身中心 | 地下3层，地上13层，建筑面积5.56万平方米 | 完成装修、室外配套工程建设 |
| 7 | 杭政储出﹝2012﹞69号地块商业商贸用房 | 商业商贸用房，总建筑面积2.69万平方米 | 完成装修、室外配套工程建设 |
| 8 | 柳营社区东片综合整治工程改造 | 违建拆除、雨棚安装、围墙整治等 | 施工并完成 |
| 9 | 2017年旧住宅区改造 | 对旧住宅改造实施范围待市房管局下达计划 | 开工建设 |
| 10 | 危旧房改造 | 加固面积42400平方米，住户751户 | 施工并完成 |
| 11 | 朝晖九区24幢 | 拆复建项目，面积2504.07平方米，5层，住户63户 | 开工建设 |
| 12 | 艮山中学中江分校及地下公共停车库 | 建设12班中学，地上建筑面积5890平方米，地下建筑面积4080平方米（含公共停车位面积2380平方米） | 开工建设 |
| 13 | 三塘单元FG01—R22—01地块30班中学及地下公共停车库 | 建设30班中学，地上建筑面积23500平方米，地下建筑面积10000平方米（含地下公共停车位面积6500平方米） | 开工建设 |
| 14 | 求知小学维修改造及装饰工程 | 二期教室等装饰，老教学楼维修装饰，塑胶操场维修改造 | 开工建设 |
| 15 | 求知小学附房改造工程 | 求知小学附房改造，主要为土建、消防设施、景观、装饰等 | 开工建设 |
| 16 | 下城区青少年活动中心维修改造工程 | 教学楼装修 | 完成 |
| 17 | 杭州市健康实验学校维修改造工程 | 教学楼装修；景观、消防改造；室外活动场地改造；外立面维修 | 完成 |
| 18 | 长寿桥中北校区校改园工程 | 结构改造加固、消防设施改造、强弱电改造、景观改造、装修等 | 完成 |
| 19 | 长寿桥小学维修改造工程 | 风雨操场及食堂改建 | 完成 |
| 20 | 青蓝青华实验小学维修改造工程 | 教学楼、行政楼（实验楼）外立面改造，围墙、校门改造 | 完成 |
| 21 | 青蓝小学维修改造工程 | 教学楼、办公室及室外场地改造 | 完成 |
| 22 | 天水幼儿园天水园区维修改造工程 | 教学楼维修及局部加固等 | 完成 |
| 23 | 下城区教育局校园维修改造工程 | 校园维修改造 | 完成 |
| 24 | XC0603—A33—06地块24班小学 | 新建24班小学，总建筑面积26369平方米 | 开工建设 |
| 25 | XC0606—A33—11（沈家村）36班小学 | 新建36班小学，总建筑面积3.3万平方米 | 开工建设 |
| 26 | XC0603—R22—04（沈家村）15班幼儿园 | 新建15班幼儿园，总建筑面积0.47万平方米 | 开工建设 |
| 27 | XC0604—R22—06（沈家村）12班幼儿园 | 新建12班幼儿园，总建筑面积0.63万平方米 | 开工建设 |
| 28 | XC0606—R22—09（沈家村）15班幼儿园 | 新建15班幼儿园，总建筑面积0.51万平方米 | 开工建设 |
| 29 | 东新街道社区卫生服务中心外租用房装修及老院区装修 | 迁出预防保健科室租用蔚蓝国际大厦装修，面积约1100平方米。老院区体检中心、康复区域装修，面积约700平方米 | 开工，力争完工投入使用 |
| 30 | 朝晖街道社区卫生服务中心老院区改造 | 健康体检中心建设及口腔、中医科改造，面积约2000平方米 | 开工，力争完工投入使用 |
| 31 | 天水武林社区卫生服务中心胭脂新村站整体改造 | 天水武林中心胭脂新村站整体改造 | 完工 |
| 32 | 长庆潮鸣社区卫生服务中心体东站迁建 | 长庆潮鸣社区卫生服务中心体东站迁建 | 完工 |
| 33 | 朝晖社区卫生服务中心应家桥站原址装修 | 朝晖社区卫生服务中心应家桥站原址装修 | 完工 |
| 34 | 文晖社区卫生服务中心和平站原址装修 | 文晖社区卫生服务中心和平站原址装修 | 完工 |
| 35 | 下城区北景园老人公寓设施改造项目 | 设施提升改造，化解安全隐患，调整公寓设施功能布局 | 改造完成 |
| 36 | 下城区人民法院诉讼服务中心改建 | 改建，建筑面积约2000平方米 | 开工并完工 |
| 37 | XC0607—R21/B1—03草庵村杭氧北区域安置房 | 总建筑面积165207平方米，其中住宅面积104473平方米，配套公建面积10447平方米 | 开工 |
| 38 | XC0607—R21/B1/S2—07长木东新路区域安置房 | 总建筑面积62558平方米，其中住宅面积39545平方米，配套公建面积3955平方米 | 开工 |
| 39 | XC0604—R21—02新家苑 | 总建筑面积88308平方米，其中住宅面积57400平方米，配套公建面积5740平方米 | 开工 |
| 40 | 中国丝绸城特色街体验点及二景通道提升改造项目 | 门头改造、内街提升改造，体验点改造修缮等 | 开工并完成 |
| 六、公共服务设施及其他项目 |
| 1 | 迁建下城区城管办汽车场工程 | 城管局汽车场，用地面积8000平方米 | 竣工验收 |
| 2 | 下城区杭氧环卫设施用房 | 环卫设施管理用房，建筑面积1600平方米 | 竣工验收 |
| 3 | 新坝公厕提升改造 | 翻建提升为三星级公厕 | 完工 |
| 4 | 戒坛寺巷公厕提升改造 | 翻建提升 | 完工 |
| 5 | 布店弄公厕提升改造 |  | 完工 |
| 6 | 东清巷公厕提升改造 |  | 完工 |
| 7 | 长浜苑公厕提升改造 |  | 完工 |
| 8 | 朝晖七区西公厕提升改造 |  | 完工 |
| 9 | 华丰环卫设施用房 | 环卫设施用房，建筑面积6600平方米 | 力争开工 |
| 10 | 文晖街道综合服务用房 | 综合服务中心用房，建筑面积9450平方米 | 开工建设 |
| 11 | 兴隆桥垃圾中转站改造工程 | 环境整治、外立面整治、内部装修 | 开工并完成 |

附2

2017年下城区社会（非区级政府）

投资项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 年度计划进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “杭州中心” | 总建筑面积25.8万平方米，其中地上建筑面积15万平方米，高度130米；地下6层，面积10.8万平方米。 | 9月开工建设。 |
| 2 | 杭州创新创业新天地综合体P1地块 | 商务兼商业用房，总建筑面积5.75万平方米，其中地上建筑面积3.7万平方米，地下建筑面积2.05万平方米。 | 4月开工建设。 |
| 3 | 文晖单元岳帅小学 | 24班规模公建配套小学，占地1.98万平方米。市城投集团建设。 | 3月开工建设。 |
| 4 | 三塘单元灯塔小学 | 30班规模公建配套小学，占地1.98万平方米。市城投集团建设。 | 12月开工建设。 |
| 5 | 数字印刷出版大楼（浙江印刷集团有限公司天水桥厂区提升改造工程） | 总建筑面积约12万平方米，地上建筑面积8.46万平方米（含保留建筑0.45万平方米），地下3层，面积3.62万平方米。 | 地下室施工。 |
| 6 | 三立大厦综合业务楼重建 | 综合业务楼，总建筑面积约2.9万平方米，地上2.278万平方米，地下2层，面积0.64万平方米。 | 内部装修。 |
| 7 | 东力国际商厦 | 商场、办公综合用房，建筑面积1.9万平方米。 | 地下工程施工。 |
| 8 | 浙江省人民医院2号楼建设工程 | 建筑面积2.8715万平方米，其中地上建筑面积2.3095万平方米，地下建筑面积0.562万平方米，主要设置健康体检中心、重症监护室、心脏介入中心及生殖医学中心等科室。 | 主体结顶。 |
| 9 | 杭州市儿童医院新建医疗综合楼项目 | 建筑面积6.06万平方米，地上建筑面积3.32万平方米，地下建筑面积2.74万平方米。建设床位500张。 | 主体施工。 |
| 10 | 潮鸣机床厂地块 | D4—01地块以住宅为主，兼容商业商务、消防设施、社会停车场，总建筑面积9.81万平方米。D4—05地块为住宅兼容商业，总建筑面积4.21万平方米。 商务配套不低于30%。 | 主体施工。 |
| 11 | 农都农产品流通产业园项目（含公共停车库） | 新型商业商务城市综合体。规划用地面积5.32万平方米，总建筑面积30.8万平方米。 | 地下室施工完成。 |
| 12 | 万科·新都会1958 | 住宅项目，总建筑面积约8.6万平方米，其中地上6.2万平方米。 | 主体封顶。 |
| 13 | 朗诗·熙华府 | 住宅、配套公建，总建筑面积14.21万平方米，地上9.03万平方米。 | 主体施工。 |
| 14 | 朗诗·乐府 | 住宅、配套公建，总建筑面积8.02平方米，地上5.55万平方米。 | 主体施工。 |
| 15 | “城市之星”综合体项目—杭氧老厂房修缮（含加固及德中同行馆） | 杭氧老厂房1—6#厂房修缮加固，约4.37万平方米；新建工程，地上约2.86万平方米；德中同行馆，约300平方米。 | 老厂房修缮加固、新建建筑开工建设，德中同行馆竣工。 |
| 16 | 杭氧生活区整体改造一期项目 | 建筑面积5.72万平方米，其中地上建筑面积1.43万平方米。7幢18—23层的高层住宅及1幢公建综合楼。 | 剩余2幢安置房及1幢公建主体施工。 |
| 17 | 杭州创新创业新天地综合体G地块 | 工业遗存，业态定位大型餐饮、文化娱乐、零售及创意办公、特色精品酒店等。总建筑面积为6万平方米。 | 太阳剧院主体结构完成70%。 |
| 18 | 杭州创新创业新天地综合体A地块 | 国际品牌五星级酒店，酒店品牌Radisson，总建筑面积4.8万平方米。 | 酒店精装修施工。 |
| 19 | 杭汽轮股份科研大楼项目 | 地上建筑面积3.02万平方米，地下建筑面积约1.65万平方米。 | 内外装修施工。 |
| 20 | 诶比科技大楼 | 商业金融、办公用房，总建筑面积4.2万平方米，其中地上面积2.6万平方米。 | 地下室施工。 |
| 21 | 武林广场地下商城 | 地下1、2层为商场，地下3层为停车场，总建筑面积为10万平方米。 | 6月竣工验收。 |
| 22 | 汇金国际大厦 | 办公写字楼，总建筑面积15.93万平方米。其中地上10.57万平方米。 | 3月竣工交付。 |
| 23 | 九龙仓君玺 | 商品住宅用房，含配套幼儿园、农贸市场等，建筑面积8.5万平方米。 | 12月竣工交付。 |
| 24 | 西文1号（原金联大厦） | 商业、综合用房，总建筑面积7万平方米。 | 3月竣工交付。 |
| 25 | 申华地块 | 总建筑面积2.18万平方米，其中地上建筑面积1.43万平方米， 2幢商业办公综合楼。 | 12月竣工交付。 |
| 26 | 杭州创新创业新天地综合体C地块 | 商业办公综合类项目，总建筑面积21.8万 平方米，其中地上建筑面积14.8万平方米。 | 5月竣工交付。 |
| 27 | 杭州创新创业新天地综合体G2地块 | 工业遗存，建筑面积0.99万平方米。 | 11月竣工交付。 |
| 28 | 杭州创新创业新天地综合体H地块 | 工业遗存，业态定位大型餐饮、文化娱乐、零售及创意办公、特色精品酒店等.总建筑面积为6万平方米。 | 12月竣工交付。 |
| 29 | 杭州创新创业新天地综合体I/N地块 |  | 7月竣工交付。 |
| 30 | 杭州创新创业新天地综合体Q2地块 | 核心区地下空间，建筑面积0.52万平方米。 | 11月竣工交付。 |
| 31 | 杭州创新创业新天地综合体M地块 | 商业金融兼教育科研用房，总建筑面积21万平方米。 | 12月竣工交付。 |
| 32 | 杭州创新创业新天地综合体O地块 | LOFT商住项目，二层商业裙房.总建筑面积22万平方米。 | 12月竣工交付。 |
| 33 | 杭州创新创业新天地综合体D地块（东方茂） | 大型SHOPPINGMALL和写字楼，总建筑面积40.8万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米。 | 力争12月竣工交付。 |
| 34 | 杭州创新创业新天地综合体Q1地块 | 核心区地下空间，建筑面积5.13万平方米。 | 12月主体竣工交付。 |
| 35 | 杭州创新创业新天地综合体K1地块 | 写字楼，总建筑面积为5.6万平方米。 | 10月竣工交付。 |
| 36 | 杭州创新创业新天地综合体K2地块 | 写字楼，总建筑面积为6万平方米。 | 10月竣工交付。 |

附3

2017年下城区国有土地房屋征收项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 年度计划进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙金钢材市场地块项目（省物产集团总部） | 东至规划胜景路，南至绍兴路，西至东新河，北至规划胜景西路 | 实施征收 |
| 2 | 文晖单元E—B1/B2—08地块 | 东至规划胜景路，南至江南巷，西至文晖街道办公楼，北至规划胜景西路 | 实施征收 |
| 3 | 文晖单元E—B1/B2—04—B地块 | 东至规划胜景路，南至备塘河绿化带，西至杭州钟厂，北至江南巷 | 实施征收 |
| 4 | 三塘单元FG02—C2—04地块（原中亚汽修地块） | 东至大成巷，南至杭州瑞丰服装有限公司，西至大业巷，北至杨家里 | 实施征收 |
| 5 | 杭锅地块 | 东至东新路、南至和平会展中心、西至绍兴路、北至王马路 | 实施征收 |
| 6 | 浙江省物产集团打铁关地块(中国钢铁网上商城大楼) | 西南至绍兴路，东南至胜景路，西北至东新河，北至焦家里一弄 | 实施征收 |
| 7 | 文晖单元（杭氧杭锅地块城市设计范围）D—R21—02地块 | 东至地铁铁路艮山线、西至市公路管理处市郊公路段、南至绍兴路、北至规划道路 | 实施征收 |
| 8 | 杭州重机宿舍区块拆迁安置房项目（一期）（二期） | 重机宿舍区块 | 实施征收 |
| 9 | 杭汽轮搬迁改造地块 | 南起石祥路，北至永祥街，东沿石桥路，西临竹清路 | 实施征收 |
| 10 | 沈家南苑XC0606—R21—02地块 | 南起规划XC0606—24地块、北至东园北路、东邻XC0606—R21—03地块和长浜河、西沿长浜路 | 实施征收 |
| 11 | 长木东新路区域XC0607—R21/B1/S2—07地块 | 南起长浜弄、北至香积寺路、东临东新河、西沿东新路 | 实施征收 |
| 12 | 长木绍兴路区域XC0506—R21—26地块 | 南起兴新路、北至兴新北路、东沿珠埠漾西路、西至大成巷 | 实施征收 |
| 13 | 长木绍兴路区域XC0506—R21—18地块 | 南起兴新北路、北临六塘汶漾河、东沿珠埠漾西路、西至大成巷 | 实施征收 |
| 14 | 长木XC0508—R21—28地块 | 南接规划XC0508—29地块、北至杨六堡路、东临珠埠漾河、西沿珠埠漾西路 | 实施征收 |
| 15 | 长木XC0506—B1/B2—19地块 | 南接规划XC0506—20地块、北至兴新北路、东沿大业巷、西临绍兴路 | 实施征收 |
| 16 | 长木、草庵、沈家三村改造范围内零星国有土地房屋征收项目 | 南与主城区和杭氧、杭锅“城市之星”国际旅游综合体相接，北与创新创业新天地及万家星城相连，东临铁路，西与我区已完成改造的三塘、灯塔、西文三个村和上塘河德胜路以北至香积寺路段接壤 | 实施征收 |
| 17 | 石桥地区旧城区改造区域内零星国有土地房屋征收项目 | 南至重工路，北至临丁路，东至同协路，西至东新路 | 实施征收 |