富盛镇中学羽毛球场运动地胶铺设工程招标文件

项目编号：2015003

因学校开展羽毛球特色运动需要，决定在风雨操场室内铺设羽毛球场运动地胶，根据越城区教体局相关规定，现公开招标信息。有关内容如下：

一、招标内容

1、项目名称：富盛镇中学羽毛球场运动地胶铺设工程

2、项目内容：品名：博格BOGER运动塑胶地板（BG—93110，表层为绿色），按标准羽毛球场铺设（含比赛场地标准线绘制），共2个场地（各长15*7.1M），面积约210平方米。具体参照学校提供的工程要求。

3、工期：10日历天。

4、质量要求：合格，并提供（行业标准）质量检测报告。

5、合同形式：包工包料，固定单价，固定总价。

6、工程预算价：22000元。

二、投标资质

必须具备相关体育工程施工经验的独立法人单位，提供有关业绩证明合同2个。

三、评标方式

本工程采用资格后审，有意向的单位按招标文件要求提交投标文件，在通过资格审查的有效报价中取最低价中标（不超出招标人预算价），最低报价相同则由招标人当场抽签决定中标单位。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

若投标单位中标后弃标，则由次低价者中标，弃标者按违约处理，没收投标保证金，三年内谢绝参加区教育系统工程投标。

四、投标时间及标书要求

1．有意向的投标单位通过网上下载招标文件后根据要求提交投标文件二份（正副本各一）。

2.投标文件组成：

（1）企业营业执照复印件（盖章）。

（2）法人代表证明书（身份证）或法人委托授权书（原件，盖章）。

（3）符合本招标公告要求的羽毛球场地胶样品（不小于15cm*20cm）

（4）2011年至今地胶施工合同2个，施工面积在各在500平方米以上。

（5）投标函、报价单（盖章有效）。

（6）投标人身份证复印件

3.投标文件要求密封，封口处盖投标单位章。

4.投标文件递交时间2015年2月12日下午1:30-2:30。地点：富盛镇中学综合楼三楼会议室。投标时随带投标保证金2000元（现金）、企业介绍信、投标人身份证及复印件。否则不接受投标文件。中标者的投标保证金转为合同履约保证金，工程验收合格后退还（无息）

5.开标时间：2014年2月12日下午2:30。地点：富盛镇中学综合楼三楼会议室。

6.招标活动中若出现投标者有串标行为的，招标单位有权不予返还投标保证金。

五、其他

1、工程由招标人验收合格支付80%工程款，20%在验收合格后6个月后一周内结清。

2、乙方在施工期间应服从学校管理（乙方施工时受招标文件及施工要求约束进行），注意文明安全施工，不得挪用学校任何设施，用水用电不得私拉乱接。在施工过程中，如果发生意外伤害事故，工程不按要求施工发生翻工，由乙方承担全部经济、法律责任，与甲方无涉。

3、施工完成后，应做到窗洁地明、产生的垃圾应由施工单位负责清理。

4、施工方超出工期期限，按日支付工程款总额1%的违约金给招标人，招标人可在工程款中扣除。

5.竣工验收后一年内，施工单位应履行保修业务，若不履行，则将取消三年内越城区教育系统工程投标资格。

联系人：毛老师     联系电话：15857596002

地址：富盛镇中学（富盛镇农贸市场正北面）

绍兴市越城区富盛镇中学

2015年2月10日

附：工程投标函

富盛镇中学羽毛球场运动地胶铺设工程投标函

越城区富盛镇中学：

1、根据已获得的越城区富盛镇中学羽毛球场运动地胶铺设工程招标文件，经现场考察和研究，我方愿意以总额人民币(小写)       元，（大写）￥：

元的固定总价承接上述工程施工、竣工和保修，并承诺遵守和接受招标文件中所有规定的中标单位的全部责任和义务及内容的条款。

2、一旦我单位中标，我方保证按照招标文件的要求，在按业主规定时间内竣工，即10天竣工并移交整个工程。并承诺工程质量达到合格等级。

3、如果我方中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件，中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标单位地址：

联系电话：

日期：      年    月    日