绍兴市越城区农林水利局文件

越水利〔2018〕33号

绍兴市越城区农林水利局
关于印发《越城区美丽河湖建设实施方案(2018-2022)》的通知

各镇街经发办（农办），局各科室、下属事业单位：

为深入贯彻省委省政府关于现代化建设的决策部署，全面建设安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的具有越城水乡韵味的美丽河湖，我局制定了《越城区美丽河湖建设实施方案(2018-2022)》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：越城区美丽河湖建设实施方案(2018-2022)

绍兴市越城区农林水利局

2018年7月25日

抄送：区府办、区治水办（河长办）、区财政局

越城区农林水利局办公室          2018年7月25日印发

附件:

越城区美丽河湖建设实施方案

（2018-2022年）

为深入贯彻省委省政府关于现代化建设的决策部署，全面建设安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的具有越城水乡韵味的美丽河湖，依据《绍兴市美丽河湖建设实施方案(2018-2022年)》等文件，现制定越城区美丽河湖建设实施方案。

一、总体要求

（一）目的意义。江河湖泊是我区最重要的自然资源和生态要素之一。加强美丽河湖建设，着力补齐防洪排涝短板、保护与修复自然生态环境、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位、增强河湖管护能力，是夯实美丽越城“大花园”的重要举措。全面聚力水利现代化中心工作，牢牢把握以满足人民日益增长的美好生活需要为导向，深刻认识美丽河湖建设在实施乡村振兴战略、推进人居环境提升行动中的突出作用，高水平高质量推进美丽河湖建设，为新时代美丽越城建设提供坚实的河湖管理水平和生态环境保障。

（二）建设思路与主要目标。深入落实新时代水利工作方针，以“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念为导向，以提高河流管护水平为主要抓手，统筹谋划河湖系统治理与管理保护，努力打造“水网相通、山水相融、城水相依、人水相亲”的河湖水环境，加快构建越城具有浙江独特韵味的江南水乡，基本建成平台统一、机制健全、运行规范、监控全面、处置及时的智慧河湖现代化管理体系。力争到2022年，主要实现以下具体目标：

——越城平原排涝能力达到20年一遇标准，曹娥江干堤按照规划要求全面达标，中心城区能有效应对不低于30年一遇暴雨。

——更高质量修复河湖生态本色。河湖水生态环境进一步改善，以流域为单元的“百河综治”全面实施，完成河道综合治理57公里，建成美丽河湖10条（个）。

——更高层次打造河湖景观亮色。“一河（湖）一景一品一韵”遍地呈现，全面开展河湖清淤轮梳机制，完成清淤730万方。

——更高标准增添河湖智慧成色。河（湖）长制管理持续深化，河湖标准化管理全面建立，越城区河道信息化管理系统及智慧河湖“一张图”建成并有序运行。

（三）基本原则

坚持规划引领。始终坚持规划先行，创新规划理念，改进规划方法，提高规划的科学性、实效性，在规划的引领、指导下全面推进河湖综合治理。

坚持安全为本。深入贯彻落实防灾减灾“两坚持三转变”新理念，补齐洪涝台问题短板，把提升河湖行洪排涝能力和保护人民生命财产安全放在河湖治理的首要位置。

坚持因地制宜。针对山丘源头河流、平原河网水系及城镇河段、乡村河段、源头河段等不同特点，分析问题和需求，因地制宜确定河段功能、布局和治理方式。

坚持生态优先。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，加强河岸生态化建设与改造，注重河湖生态修复与管理保护，全面构建河湖自然连通的水网格局。

坚持系统治理。树立山水林田湖草是一个生命共同体的理念，综合施策、科学施策，高质量推进河湖全流域综合治理，营造人与自然和谐共生的河湖环境。

坚持文化特色。充分挖掘越城河湖水文化，与城乡文明建设紧密结合，凸显本土化、个性化，将美丽河湖建成传承地方民俗风情的新节点、彰显地方历史文化的新载体。

坚持共享共管。以河湖现代化建设为导向，推动河湖大数据运用与管理，强化 “智慧管水”、“智慧治水”的河湖管理基础设施建设。

二、建设主要任务

（一）紧紧围绕“美丽河湖”建设，加快推进防洪排涝体系建设。

1、大力推进平原排涝能力体系建设。按照“南北直排、东西畅排、增加强排”的思路，重点推进绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片）、绍兴市马山闸强排及配套河道治理工程、绍兴市袍江东入曹娥江排涝工程等省“百项千亿”、市“双十”排涝项目建设，加快构建“安全稳固、引排顺畅、涝水快排”的高效排涝网。到2022年，完成河道整治160公里，新增强排能力240立方米/秒，平原排涝能力达到20年一遇标准。

2、大力推进中心城区排涝体系建设。大力实施“固河堤、疏河道、新开河、畅管网、除涝点、强设施”等六大工程，充分发挥城市水体、绿地、道路、广场、小区等对雨水的渗透、吸纳和净化作用，着力提高城市“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵”能力。到2022年，中心城区内涝防治标准高于30年一遇。

（二）紧紧围绕“美丽河湖”建设，加快推进河湖生态修复行动。

1、加强功能区管理。完善全区水功能区监督管理制度，配合开展水功能区纳污能力和限制排污总量修订，推动形成水功能区纳污总量与陆域排污单位相对应的总量控制制度。健全水功能区水质通报制度，实行水功能区水质达标率和污染物减排量考核，严控入河湖污染物总量。

2、改善水生态环境。持续开展河湖库塘清淤，探索建立清淤轮疏长效机制。通过平原区活水工程，打通断头河，沟通小微水体，推进河湖水系连通。优化水利枢纽工程调度，维持重要河流生态基流。强化山水林田湖草系统治理，持续推进河湖生态修复和保护。加强滨河（湖）带生态建设，在有条件的河道两侧建设植被隔离带。科学开展水生生物增殖放流，保护水生生物多样性。2018年，创建美丽河湖2条（个），完成河湖库塘清淤270万立方米。到2020年，建成美丽河湖6条（个），完成河湖库塘清淤530万立方米；到2022年，建成美丽河湖10条（个），完成河湖库塘清淤730万立方米。

（三）紧紧围绕“美丽河湖”建设，加快推进河湖智慧化管理。

1、全面实施标准化管理。开展水库、山塘、海塘、堤防、水闸等水利工程管理标准化创建。建立健全管理责任机制、资金保障机制、运行维护机制和行政监管机制。到2022年，全面完成20处水利工程标准化管理创建。

2、全线强化系统化管控。围绕河湖日常管护和执法监管，河湖系统化管理。加大水域保护力度，严禁非法侵占水域，全面完成县级以上河道管理范围划界和河湖岸线管理保护工作。推进“多规合一”，落实河湖生态空间管控。推进“无违建河道”创建。完善“一河一档”和“一河一策”，构建河湖基础信息数据库，提出并落实每条河道治理对策措施。

3、全力推进智慧化管理。以标准化管理创建、河（湖）长制管理为基础，推进河湖智慧工程建设，构建涵盖河道、水利工程、水功能区、取排水口、水质等基础信息的数据库，建成河长信息、河湖档案、堤闸工情“一张图”和视频监控、水情监测、水质监测、河长巡查、社会反馈“一平台”，全面提高河湖管理信息化水平，实现河湖智慧管理。

三、保障措施

（一）加强组织领导。建立健全美丽河湖推进工作机制，把美丽河湖建设作为深化河长制管理和治水工作的重要内容。各镇街经发办（农办）和局有关科室应加强组织领导，细化目标任务，狠抓工作落实。

（二）强化监督考核。美丽河湖建设评选工作纳入年度工作考核，以考核促推动、抓落实。各有关单位要拉高标杆，把美丽河湖与乡村振兴等紧密结合，积极开展创建申报工作，确保各项工作落到实处。

（三）加大资金保障。推进美丽河湖建设任务艰巨、行动迫切。美丽河湖建设在人、财、物等资源配备上投入力度较大，各有关单位要积极争取财政支持，为美丽河湖建设提供资金保障。

（四）注重宣传引导。美丽河湖与人民群众生产生活密切相关，是重大为民实事工程。要利用传播媒介开设专题，开展多样性、活泼性、趣味性的宣贯活动，形成全社会关心、支持和监督美丽河湖建设的良好氛围。