| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县农贸市场、便民服务点改造提升计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 | 举办单位 | 举办性质 | 改造设想 | 建造地址 | 原星级 | 改造提升目标 | 责任单位 |
| 2011年启动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农贸市场 | 1 | 嘉善县谈公路集贸市场（试点） | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 三星级 | 三星 省示范农贸市场 | 商投 |
|  | 2 | 嘉善县大云集贸市场 | 嘉善县大云村镇建设开发有限公司 | 集体 | 改建 | 原址 | 一星级 | 四星 省示范农贸市场 | 大云 |
|  | 3 | 嘉善县张家桥农贸市场 | 嘉善县城东经济合作社 | 集体 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 魏塘 |
|  | 4 | 嘉善县姚庄农贸市场 | 嘉善平姚市场管理公司 | 私营 | 改建 | 原址 | 一星级 | 二星级 | 姚庄 |
| 便民点 | 1 | 魏塘李家村北区便民点（试点） | 嘉善县魏塘镇李家村经济合作社 | 集体 | 按便民服务点改造标准改造 |  |  |  | 罗星 |
| 2012年启动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农贸市场 | 5 | 嘉善县商城农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 二星级 | 二星 | 商投 |
|  | 6 | 嘉善县西塘农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 二星级 | 四星 省示范农贸市场 | 商投 |
|  | 7 | 嘉善县干窑集贸市场 | 嘉善县干窑市场建设有限公司 | 集体 | 改建 | 原址 | 二星级 | 三星 | 干窑 |
|  | 8 | 嘉善县大舜农贸市场 | 嘉善县西塘镇大舜村经济合作社 | 集体 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 西塘 |
|  | 9 | 嘉善县陶庄农贸市场 | 嘉善县陶庄镇陶南经济合作社 | 集体 | 改建 | 原址 | 二星级 | 三星 | 陶庄 |
|  | 10 | 嘉善县洪溪农贸市场 | 嘉善县洪溪农业发展有限公司 | 集体 | 改建 | 原址 | 二星级 | 二星 | 天凝 |
|  | 11 | 嘉善县天凝镇农贸市场 | 嘉善天凝市场建设有限公司 | 私营 | 改建 | 原址 | 一星级 | 二星 | 天凝 |
|  | 12 | 嘉善县惠民农贸市场 | 嘉善东星经贸有限责任公司 | 集体 | 迁建 | 中心区 (15亩) |  | 三星 省示范农贸市场 | 惠民 |
|  | 13 | 嘉善县丁栅农贸市场 | 姚庄镇丁栅社区 | 集体 | 改建 | 原址 | 一星级 | 一星 | 姚庄 |
|  | 14 | 嘉善县俞汇农贸市场 | 姚庄镇俞汇社区 | 集体 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 姚庄 |
| 便民点 | 2 | 魏塘三家村便民点 | 城东社区(施家北路) | 集体 | 按便民服务点改造标准改造 |  |  |  | 魏塘 |
|  | 3 | 魏塘城桥村便民点 | 嘉善县魏塘镇城桥村经济合作社 | 集体 |  |  |  |  | 魏塘 |
| 2013年启动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农贸市场 | 15 | 魏塘农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 二星级 | 三星 | 商投 |
|  | 16 | 嘉善县花园路农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 二星级 | 三星 | 商投 |
|  | 17 | 嘉善县丝绸路农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 迁建 | 待定 (10亩) |  | 四星 省示范农贸市场 | 商投 |
|  | 18 | 嘉善城北综合小商品市场 | 嘉善县城北综合市场有限公司 | 集体 | 改建 | 原址 | 二星级 | 二星 | 魏塘 |
|  | 19 | 嘉善县魏塘镇魏中村农贸市场 | 魏塘镇魏中村经济合作社 | 集体 | 改建 | 原址 | 二星级 | 二星 | 魏塘 |
|  | 20 | 嘉善县西塘镇下甸庙农贸市场 | 嘉善县西塘镇下甸庙村经济合作社 | 集体 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 西塘 |
|  | 21 | 嘉善县杨庙农贸市场 | 嘉善县杨庙宏扬建设有限公司 | 国有 | 改建 | 原址 | 一星级 | 二星 | 天凝 |
|  | 22 | 嘉善县魏塘镇枫南农贸市场 | 嘉善县魏鑫房产开发公司 | 集体 | 迁建 | 新区 (8亩) |  |  | 惠民 |
|  | 23 | 嘉善县施家路菜市场 | 嘉善县华丰房产开发有限公司 | 私营 | 改建 | 原址 | 二星级 | 三星 | 待定 |
|  | 24 | 嘉善罗星路农贸市场 | 嘉善天宏农贸市场管理有限公司 | 私营 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 魏塘 |
|  | 25 | 嘉善西塘新农贸市场 | 嘉善诚意市场管理有限公司 | 私营 | 改建 | 原址 |  | 一星 | 西塘 |
| 便民点 | 4 | 魏塘庄港村便民点 | 嘉善县魏塘镇农业技术推广站 | 集体 | 按便民服务点改造标准改造 |  |  |  | 魏塘 |
|  | 5 | 魏塘里泽村便民点 | 嘉善胜魏塘镇里泽坟经济合作社 | 集体 |  |  |  |  | 魏塘 |
|  | 6 | 干窑范泾便民点 | 干窑镇范泾村民委员会 | 集体 |  |  |  |  | 干窑 |
|  | 7 | 惠民大通便民点 | 嘉善县惠民街道大通村民委员会 | 集体 |  |  |  |  | 惠民 |
|  | 8 | 陶庄汾湖社区便民点 | 汾湖社区 | 集体 |  |  |  |  | 陶庄 |
|  | 9 | 大云洋桥村便民点 | 嘉善县大云镇洋桥村民委员会 | 集体 |  |  |  |  | 大云 |
|  | 10 | 魏塘薛家桥便民点 | 嘉善县魏塘镇城南村经济合作社 | 集体 |  |  |  |  | 罗星 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农贸市场 | 26 | 嘉善县善西农贸市场 | 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 国有 | 自行申请注销 |  |  |  | 商投 |
|  | 27 | 魏塘镇国庆农贸市场 | 嘉善县魏塘国庆村 | 集体 |  |  |  |  | 魏塘 |
|  | 28 | 魏塘镇魏中村南桥农贸市场 | 嘉善县魏塘镇魏中村经济合作社 | 集体 |  |  |  |  | 魏塘 |
|  | 29 | 清凉农贸市场 | 姚庄镇政府 | 集体 |  |  |  |  | 姚庄 |