附表：

十五届政府实事工程目标任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 工作任务 | 牵头单位 | 县直属各 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富民创业工程 | 到2016年底，实现新增城镇（乡）就业、再就业人员42500人，完成各类创业和技能培训71000人次，养老保险净增参保人数32000人 | 实现新增城镇（乡）就业、再就业人员42500人，每年新增城镇就业人员5500人，帮助城镇失业人员实现再就业3000人（其中帮助就业困难人员实现就业900人） | 人力社保局 | 总工会、各镇（街道） |
|  |  |  | 完成各类创业和技能培训71000人次，新增私营企业4000户，新增个体工商户8000户，建立实训基地18个，完成嘉善县科技创业服务中心二期工程建设并投入使用 |  | 科技局、农经局、工商局、各镇（街道） |
|  |  |  | 养老保险净增参保人数32000人，逐年缩小城乡低保差距，农村低保标准不低于城镇低保标准的80%，进一步完善和实施残疾人社会保障服务体系，建设市民卡服务体系 |  | 民政局、卫生局、残联、各镇（街道） |
| 2 | 住房保障工程 | 到2016年底，建成保障性住房8万平方米，解决1500户低收入住房困难家庭，实现低收入家庭人均住房面积达到15平方米以上；解决500户农村困难家庭的住房问题 | 完成保障性住房8万平方米建设任务，其中1万平方米的廉租房、2万平方米公共租赁房、5万平方米经济适用房， 5年供应保障性廉租房、公共租赁房、经济适用房1500户（包括货币补贴），实现低收入家庭人均住房面积达到15平方米以上；完成住房公积金扩面和贷款发放 | 住建局 | 城投集团、人力社保局、各镇（街道） |
|  |  |  | 解决500户农村困难家庭危旧房，力争到2016年基本解决农村困难群众的住房困难问题 |  | 城投集团、民政局、各镇（街道） |
| 3 | 为老服务工程 | 到2016年底，全县社会化养老服务体系建设达到“9064”的总体目标，即：全县90%的老年人依托家庭养老，6%的老年人依托社区享受居家养老服务，4%的老年人享受机构养老服务 | 加快推进养老机构建设，完成惠民街道、西塘镇、大云镇敬老院转型升级任务，完成西塘安平老年健康生活社区一期项目建设并投入使用，实现全县养老机构床位总数达到4000张以上，每百位老年人拥有床位数4张以上 | 民政局 | 住建局、卫生局、城投公司、各镇（街道） |
|  |  |  | 深入推进居家养老服务工作，完善居家养老服务相关政策办法和措施，出台促进民间投资兴办养老服务机构的政策 |  | 老干部局、各镇（街道） |
| 4 | 平安基础工程 | 到2016年底，加强沿街商铺、城镇居民户、农村居民技防设施建设，进一步扩大视频监控点建设，县域重点区域达到全覆盖，基本完成县城区开放式小区改造提升工程 | 完成安装公安网视频监控点800个，居民小区、单位内部监控点6100个，进一步加强视频监控网络的运行、管理、维护，出台完善共享使用体制机制 | 县委政法委 | 公安局、电信局、教育局、各镇（街道） |
|  |  |  | 基本完成县城区开放式小区改造提升工程，实施浒弄、城北新村等22个开放式小区的改造提升，维修、改造1873户（砖木结构）危旧公房 |  | 住建局、各镇（街道） |
| 5 | 全民健康工程 | 到2016年底，基本完成县、镇（街道）、村（社区）三级医疗服务机构改造提升任务，完成4座医院的建设、搬迁改造任务；全面完成全县乡镇卫生院改造，按省级标准达标建设完成100家社区卫生服务站；完善公共体育设施建设，完成30公里绿道建设 | 完成嘉善县第一人民医院迁建工程、姚庄医院一期工程建设，完成嘉善县中医医院、嘉善县妇幼保健院搬迁改造工作，启动嘉善县第二人民医院工程建设，建立区域卫生信息化平台 | 卫生局 | 各镇（街道） |
|  |  |  | 完成100个村（社区）卫生服务站省级标准建设任务 |  | 各镇（街道） |
|  |  |  | 完善城乡公共体育设施建设，完成体育公园及30公里绿道等项目建设 |  | 文广局（体育局）、教育局、城投集团 |
| 6 | 文化教育工程 | 到2016年底，健全和完善县、镇（街道）、村（社区）三级公共文化服务体系；继续巩固高标准教育基础设施建设及相关装备配置；重点推进学前教育三年行动计划，切实解决 “入园难”问题，多渠道解决新居民子女就学问题 | 完成吴镇书画院项目建设，启动博物馆、图书馆等4个项目建设；完成姚庄文体展览中心、魏塘街道、陶庄镇综合文化站等项目建设；完成中心村（新社区）图书流通点、公共电子阅览室建设，村农家书屋建设达到全覆盖；加强文化遗产保护和传承，完成10个文保单位(点)保护性修缮 | 文广局 （体育局） | 住建局、人力社保局、各镇（街道） |
|  |  |  | 完成嘉善县第三中学、姚庄中学、第二职业学校等8所中小学学校的迁建与改造建设 |  | 教育局、各镇（街道） |
|  |  |  | 推进学前教育基础设施建设，完成12所幼儿园新建和改扩建建设 |  | 教育局、各镇（街道） |
| 7 | 生态家园工程 | 到2016年底，建设县级垃圾集中处理中心一座，实施绿色家园工程，新增绿化面积1.5万亩以上；推进污水管网建设和小区雨污分流改造，基本实现城乡一体新社区污水纳管处理；完成河道整治600公里 | 加快推进县级垃圾集中处理中心建设，建设日处理能力50吨生活垃圾的分类转运式中转站2座，日处理能力150吨生活污水的粪便无害化技改项目1座，进一步完善“户集、村收、镇运、县处理”的生活垃圾处理模式 | 环保局 | 住建局、各镇（街道） |
|  |  |  | 重点实施绿色城区工程、绿色通道工程、绿色水系工程、绿色廊道（绿道）工程、绿色村镇工程、绿色产业工程等六大“绿色工程”，完成城乡绿化造林工程，新增绿化面积1.5万亩以上 |  | 县农办、农经局、城投集团、交投集团、各镇（街道） |
|  |  |  | 推进污水管网建设、小区雨污分流改造和污水管网向城乡一体新社区延伸，完成135公里污水管网建设。完成河道整治600公里，其中综合整治20公里 |  | 水利局、水务集团、各镇（街道） |
| 8 | 城乡畅通工程 | 到2016年底，加快推进城乡道路畅通，完成平黎公路城区段改造，启动东外环线前期工作，开展炮台口等北入口综合治理，完善城区微循环交通组织；实施公交优先战略，完善中心城区和城乡公交三级公交模式；完成村邮站及信报箱建设，实现“农村村村建站、城镇户户建箱”目标 | 加快推进城乡道路畅通，完成平黎公路城区段改造，启动东外环线前期工作，实施炮台口等北出入口的综合治理工作 | 交通运输局 | 住建局、交投集团、城投集团、公安局 |
|  |  |  | 完善4个路段的延伸贯通，完成10个以上城区主要交叉口的渠化改造工作，完成3个社会公共停车场的提升改造 |  | 住建局、交投集团 |
|  |  |  | 实施公交优先战略，新增线路14条，实行一票制，逐步实现公交服务城乡同质同价，完成城市公交服务中心等项目，建设嘉善县综合交通信息服务平台示范一期工程 |  | 交投集团、各镇（街道） |
|  |  |  | 完成村邮站和信报箱建设，在全县118个行政村和农村社区建立村邮站，更新改造城镇居民楼、住宅区住户信报箱约15300个 |  | 邮政局、县农办、各镇（街道） |
| 9 | 农贸市场改造工程 | 到2016年底，完成全县农贸市场改造建设，切实做好市场硬件提升和业态创新，达到星级市场标准，基本完成“两保一稳两化”改造任务 | 新建、迁建、改建、扩建农贸市场25家，到2012底完成4家，到2013年底完成10家，到2014年底完成11家，力争县城区和中心镇农贸市场改造提升达到二星级文明规范市场，其它农贸市场达到一星级文明规范市场，创建5个以上省文明示范农贸市场 | 工商局 | 商投集团、各镇（街道） |
|  |  |  | 改建10家农村（社区）便民服务点，到2012年底完成1家，到2013年底完成2家，到2014年底完成7家 |  | 商投集团、各镇（街道） |
| 10 | 水利安全工程 | 到2016年底，改建圩区25片，集雨面积54万亩，完成中小格局圩区整合工程；实现太浦河取水能力达到45万吨/日，供水能力达到36万吨/日；提升城市防洪能力，基本完成城乡防洪工程建设，减少城市涝灾的发生 | 完成整治圩区25片54万亩 | 水利局 | 环保局、农经局 |
|  |  |  | 完成嘉善县太浦河、长白荡饮用水源地工程、幽澜自来水有限公司地面水厂四期工程、丁栅水厂二期工程 |  | 水务集团、魏塘街道、姚庄镇、西塘镇 |
|  |  |  | 完成2座泵房设备的改造提升、4座排水泵站自动监控报警系统的建设 |  | 住建局 |