附件1

浙江省公路水运工程施工分包专项类别和分包人资格条件表

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
| 第一部分：公路工程 |  |  |  |  |
| 一 | 路基工程 |  |  |  |
|  | 路基开挖与填筑 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人；合同工程量500万元（下同）以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。爆破工作须完成过类似工程不少于2个，另配备专业持爆破证的施工员不少于2人。 | 填筑：压路机、推土机 开挖：挖掘机 爆破：空压机和风钻（或潜孔钻机）、挖掘机 以上各设备不少于1台。 |
|  | 软基处理：粉喷桩、薄壁筒桩、预应力管桩、塑料套管桩、塑料排水板、碎石桩等 |  | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元或每增加一个工作面需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 相应成桩（孔）或打设设备不少于1台， |

9

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 路基附属工程：排水工程、防护工程、涵洞工程、附属构造拆除工程等 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人； 500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 浆砌圬工：砂浆搅拌机 混凝土工程：混凝土拌和站（机） 拆除工程：风钻等拆除设备 以上各设备不少于1台。 |
|  | 技术复杂的爆破工程（如控制爆破等）、10m以上高挡墙，30m以上高边坡、海中路堤填筑工程等 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。爆破工作另须配备专业持爆破证的施工人员不少于2人。 | 爆破：空压机和风钻（或潜孔钻机）、挖掘机； 浆砌圬工：砂浆搅拌机； 填筑：压路机、推土机； 拆除工程：风钻或相应的拆除设备； 以上相应设备不少于1台。 |
| 二 | 路面工程 |  |  |  |
|  | 沥青混凝土面层（含粘层、透层、封层） | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 沥青混凝土拌和设备1座（外购商品沥青混凝土除外）、摊铺机、胶轮压路机、双钢轮压路机、三轮压路机各不少于1台。 |
|  | 水泥混凝土面层 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 |  | 水泥混凝土拌和站（外购商品混凝土除外）、水泥路面设备各不少于1台。 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 路面基层、底基层 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于1个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 稳定土拌和站（外购商品稳定土除外）、摊铺机、双钢轮压路机、三轮压路机各不少于1台。 |
|  | 路面附属工程（路缘石、中央分隔带、土路肩、人行道板等） | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配技术员各不少于1人。 | 根据施工特点配置设备，满 足施工要求。 |
| 三 | 桥梁工程 |  |  |  |
|  | 桩径＜2.5m或桩长＜80m的钻孔灌注桩基础 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。附属结构可适当减少人员配备。 | 钻机不少于2台、混凝土拌和运输设备满足施工要求。 |
|  | 桥梁基础（扩大基础、打入桩、挖孔桩等） |  |  | 混凝土：混凝土拌和站； 打入桩：打桩机（船）； 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 浇筑高度＜80m的桥梁下部混凝土结构，如墩、台、柱、系梁等 |  |  | 混凝土拌和站、起吊设备各不少于1台。 |
|  | 桥梁上部混凝土结构浇筑、或预制及安装（跨径＜20m简支梁板预制安装等） |  |  | 混凝土拌和站； 预制场：龙门吊、预应力张拉设备、运梁车、架梁设备如单（双）导梁或汽车吊。 |
|  | 桥梁附属结构、桥面系 |  |  | 混凝土拌和站不少于1台 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 直径≥2.5m、长度≥80m、海上或深水深度≥10m的钻孔灌注桩 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于500万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 钻机不少于2台，混凝土拌和站、运输车（输送泵）、起吊设备不少于1台。 |
|  | 水深≥5m或海中深水承台基础 |  |  | 混凝土拌和站、运输车（输送泵），钢套箱（钢围堰）制作和吊装等设备各不少于1台。 |
|  | 浇筑高度≥80m墩、台、柱、系梁等桥梁下部混凝土结构 |  |  | 混凝土拌和站、运输车（输送泵）、起吊设备，滑模等设备各不少于1台。 |
|  | 技术复杂大型桥梁上部混凝土结构：挂篮、移动模架等工艺施工的连续梁、斜拉桥、悬索桥、拱桥、桁架梁等上部混凝土结构 |  |  | 混凝土拌和站、运输车（输送泵）、起吊设备（塔吊、浮吊等），挂篮（移动模架）等设备各不少于1台。 |
|  | 跨径≥20m的小箱梁、T梁等大型混凝土构件预制、安装 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于200万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 预制场：龙门吊、混凝土拌和站、预应力张拉设备、运梁车。架梁设备[架桥机、单（双）导梁、汽车吊、浮吊]。 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 复杂桥梁钢结构和钢构件： 钢索塔、钢横梁、钢锚箱、钢箱梁、大型钢套箱； 悬索、斜拉索、猫道； 钢管拱肋及横梁、系杆、吊杆 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于500万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 钢结构加工、运输、起吊、安装设备； 混凝土拌和、运输车（输送泵）； 以上相应设备不少于1台。 |
| 四 | 隧道工程 |  |  |  |
|  | 隧道开挖 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元或者每增加一个工作面需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 台车、钻机、空压机； |
|  | 隧道支护（管棚、小导管、钢拱架、锚杆等） |  |  | 钻机、压浆设备； |
|  | 隧道衬砌 |  |  | 喷射泵、台车、混凝土拌和设备、运输车（输送泵）。 |
|  | 隧道附属工程 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 分包人完成过类似工程不少于1个，至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 满足施工要求。 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
| 五 | 交通安全及沿线设施 |  |  |  |
|  | 标志、标牌、标线和防撞护栏、防眩板等安全设施 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元或者每增加一个工作面需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 立柱护栏：打桩或者焊接设备； 标线：标线车； 标志：起重设备； 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 声屏障、风障等 |  |  | 焊接设备不少于1台。 |
|  | 监控、通信、收费系统 |  |  | 混凝土：拌和机（站）； 设备吊装：起吊设备； 钢结构：焊接设备； 检测：相应的检测仪器设备 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 供电、照明 |  |  |  |
|  | 消防 |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  | 大型土方：推土机或挖掘机不少于1台 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
| 第二部分 水运工程 |  |  |  |  |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |
|  | 临时工程：土石方围堰、便道等修建与拆除 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 分包人完成过类似工程不少于1个，至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。爆破工作须另配备专业持爆破证的施工员不少于2人。 | 土石方：推土机、自卸汽车 |
|  | 陆域（堆场）填筑； 陆上土石方工程； 航道疏浚土方 |  |  | 土方疏浚：挖泥船、驳船、输送泵; 陆上填筑：挖掘机、推土机、自卸汽车、压实设备; 石方开挖：空压机、挖掘机、推土机、装载机，潜孔钻机（如需要）; 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 地基处理工程（含粉喷桩、塑排桩、真空预压等） |  | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元或者每增加一个工作面需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 成桩(孔)设备或真空设备不少于1台。 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 复杂土石方工程（炸礁、水下石方爆破等） | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。爆破工作须另配备专业持爆破证的施工人员不少于2人。 | 空压机、潜孔钻机设备或船只各不少于1台（艘）。 |
|  | 防波堤土石方 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 |  | 土石方：推土机、自卸汽车 |
| 二 | 桩基工程 |  |  |  |
|  | 钻孔灌注桩 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 拌和站、钻机各不少于1台。 |
|  | 打设PHC桩、钢管桩、方桩等 |  |  | 打桩机（船）、运桩车（船）各不少于1台（艘）。 |
| 三 | 混凝土工程 |  |  |  |
|  | 小型预制构件预制、安装（单件混凝土＜5m3构件） | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 完成过类似工程不少于1个，至少配备具有2年以上经验的分包项目负责人1人；具有1年以上经验的技术、质量安全人员各不少于1人；合同工程量500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。爆破工作须另配备专业持爆破证的施工人员不少于2人。 | 混凝土拌和、预应力张拉设备、构件运送车（船）、起吊设备不少于1台。 |
|  | 码头胸墙、墙身等混凝土结构，护岸混凝土等、混凝土趸船 |  |  | 混凝土拌和、浇筑设备或船只各不少于1台（艘）。 |
|  | 临时简易码头、便桥修建与拆除 |  |  |  |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
|  | 大型预制构件预制及安装（搭设）：PHC 桩、混凝土方桩、单件构件混凝土≥5m3构件 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于200万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 混凝土拌和站、预应力张拉设备、构件起吊（运输）相应船只或设备不少于1台（艘）。 |
|  | 船闸、船坞混凝土（如闸墙、底板、墩、泄洪闸等）、重力式码头和防波堤等大体积混凝土结构 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 |  | 混凝土拌和船（站）、浇筑设备各不少于1艘（台）。 |
| 四 | 砌筑工程 |  |  |  |
|  | 码头（护岸）的基础、墙身及附属结构等的砌筑工程； 其他简易附属砌筑工程。 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于50万元。 | 至少配备完成过类似工程不少于1个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 砂浆搅拌机不少于1台。 |
| 五 | 钢结构工程 |  |  |  |
|  | 钢结构、钢构件（闸门、钢支撑、钢栈桥等） 钢趸船 其他简易钢结构构件。 | 注册资金不少于分包合同额的20％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于2个类似工程的技术、质量安全人员各不少于2人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 钢结构加工、安装起吊设备不少于1套。 |

| 编号 | 分包专项类别 | 分包人资格条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注册资金要求 | 业绩及人员要求 | 施工设备要求 |
| 六 | 机械设备安装及其他工程 |  |  |  |
|  | 港口码头机械设备安装 | 注册资金不少于分包合同额的15％，且不低于100万元。 | 分包人完成过类似工程不少于2个，至少配备完成过类似工程不少于2个的分包项目负责人1人；500万元以内配备完成过不少于1个类似工程的技术、质量安全人员各不少于1人；500万元以上的每增加500万元需增配管理与技术人员各不少于1人。 | 相关起重、安装设备各不少于1台 |
|  | 航道标志、标牌与助航设施 |  |  | 立柱护栏：打桩或者焊接设备； 标志：起重设备（船）； 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 供电、给排水、照明。 |  |  | 混凝土：拌和机（站）； 设备吊装：起吊设备（船）； 钢结构：焊接设备； 检测：相应的检测仪器设备 以上相应设备不少于1台。 |
|  | 绿化工程 |  |  | 大型土方：推土机或挖掘机不少于1台 |

备注：1.分包专项工程中如采用外购商品混凝土、沥青混凝土、基层混合料，相应的拌和设备可不作要求；

2.分包人及其相关人员的已完类似工程业绩的认定证明，由已完工程的发包人、承包人书面出具；

3.对于综合各专项工程的整座桥梁、隧道、码头或者整段路基、路面、航道等专业分包的，应具有比招标文件规定的承包人资质不低于一个等级的相应专业承包资质；涉及爆破作业、钢结构制作安装、悬索（斜拉索）制作安装以及其它具有特殊要求的专项工程，应同时符合相应资质等规定要求；

4.表中未列的分包专项类别，可参照类似类别的要求，无类似类别可参照的，根据工程实际和管理需要，由发包人确定。