ZJAC01-2015-0025

杭政办函〔2015〕80号

杭州市人民政府办公厅关于印发

杭州市2015年主要污染物减排计划的通知

各区、县（市）人民政府，市政府各部门、各直属单位：

《杭州市2015年主要污染物减排计划》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

杭州市人民政府办公厅

2015年6月4日

（此件可公开发布）

杭州市2015年主要污染物减排计划

为顺利完成2015年及“十二五”期间杭州市主要污染物总量削减任务，根据《杭州市人民政府关于加强杭州市“十二五”期间主要污染物减排工作的实施意见》（杭政函〔2011〕117号）的精神，结合我市主要污染物总量减排工作实际，特制定本计划。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届四中全会精神，立足杭州实际，以改善环境质量为目标，深入推进主要污染物排放总量控制工作，进一步强化“结构减排、工程减排、监管减排”三大举措，通过加强污染治理、加快环境基础设施建设、加大落后产能淘汰力度、强化环境监管、完善污染减排激励和约束机制等措施，控制增量、削减存量，确保主要污染物排放总量削减任务完成。

二、主要污染物减排项目

对化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）等四项主要污染物实施总量控制、统一考核，将机动车及农业源的主要污染物排放纳入统一考核范围。

2015年，全市计划实施主要污染物减排计划项目383个，预计可削减化学需氧量42887.3吨、氨氮7694.8吨、二氧化硫8433.9吨、氮氧化物26640.4吨。其中污水处理设施减排项目30个，预计可削减化学需氧量3363.13吨、氨氮557.35吨；工业企业工程治理减排项目40个，预计可削减化学需氧量1142.4吨、氨氮48.0吨；畜禽养殖业工程减排项目69个，农业禁、限养区畜禽养殖关停项目102个，预计可削减化学需氧量37057.7吨、氨氮7026.2吨；结构关停项目48个，预计可削减化学需氧量1324.09吨、氨氮63.3吨、二氧化硫1348.4吨、氮氧化物3527.7吨；电力行业监管减排项目34个，预计可削减二氧化硫5463.2吨；非热电锅炉脱硫脱硝工程减排项目6个，预计可削减二氧化硫1622.3吨、氮氧化物66.0吨；电力热电水泥脱硝减排项目51个，预计可削减氮氧化物17868.7吨（其中水泥脱硝项目9个，预计可削减氮氧化物5730.6吨；电力热电脱硝减排项目42个，预计可削减氮氧化物12138.1吨）；机动车控制及淘汰减排项目8个，预计可削减氮氧化物5178吨。

（一）水污染物减排措施。

1.工业污染源减排措施。

（1）纳入国家减排核查技术考核范围的造纸、印染及其他行业或企业，必须安装并完善进水流量计、中控系统和在线监控设施，完善企业用水、工艺耗水及排水等各流程的水量统计工作，认真做好企业水平衡运行分析。加快淘汰印染行业落后生产线并实行深度处理，或实施生产工艺和生产设备的升级换代，污水回用率达到50%以上。对目前纳管排入城镇生活污水处理厂的造纸、印染企业，启动分质处理工作。

（2）对重点区域的污水处理设施实施提标改造或中水回用。由萧山区政府负责，牵头落实钱江污水处理厂的提标、扩建工程，确保出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准。由大江东产业集聚区管委会负责，牵头落实临江污水处理厂的提标改造工程，确保出水水质达到城镇污水处理厂一级B标准。由富阳区政府负责，牵头落实富阳市新盈嘉水务有限公司中水回用深度处理工程和回用管网建设，确保中水回用率不低于60%。

（3）由市经信委牵头，各区、县（市）政府（管委会）负责，完成落后产能淘汰工作。由萧山区政府和大江东产业集聚区管委会负责，结合印染行业综合整治、“无燃煤区”建设等要求，完成区域内化纤、印染行业的导热油锅炉煤改气工程和印染行业落后产能结构关停任务。由富阳区政府负责，结合造纸行业综合整治五年规划等要求，编制造纸生产能力结构调整年度实施方案，并于10月底前完成年度结构调整工作。

2.生活污染源减排措施。

（1）由市建委牵头，各区、县（市）政府（管委会）和市城投集团负责，按照国家和省有关要求，完成新（扩）建城镇污水处理厂一级A提标改造和再生水回用15%以上工程建设，实施除氮脱磷工艺，提升氮磷去除效果。进一步加强城镇污水处理厂污泥处理处置设施建设。同时，做好城市水平衡、污水处理厂水平衡工作。

（2）各区、县（市）政府（管委会）和市城管委要进一步加大污水截污纳管力度，提高集中式污水处理厂的处理负荷率。各区、县（市）主要建成区的污水集中处理率要达到95%以上，郊区及较大街道和集（乡）镇污水集中处理率达到85%以上。各区、县（市）要科学分析各建成区、郊区、街道和集（乡）镇的自来水供应量、自备水使用量及污水处理量三者的关系，对用水多、污水收集和处理少的地区要加大截污纳管资金投入力度并重点推进。

3.农业污染源减排措施。

由市农业局牵头，各区、县（市）政府（管委会）负责，落实农业化学需氧量及氨氮减排工作。各区、县（市）要根据2010年污染源普查更新结果和2011—2014年畜禽养殖业减排结果，足量安排减排工程，确保完成“十二五”总体削减目标。按照省市“农村环境整治行动”的要求，继续以规模化畜禽养殖场和养殖小区为切入点，加快建设养殖沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用工程，加大商品有机肥推广力度，建设粪便等有机废弃物处理设施，完善病死畜禽尸体无害化处理设施；全面排查畜禽养殖业污水处理设施建设情况，有治理设施的，要确保设施正常运行和达标排放，无治理设施或设施无法正常运行的，要制定设施建设、改造计划并组织实施。

（二）大气污染物减排措施。

1.推进能源结构持续优化，严格控制新增量。

严格执行国家产业政策，全面落实淘汰落后产能、调整产业结构要求，遏制高耗能、高污染产业发展，严格控制污染物新增量。采用先进的生产技术，按照最严格的环保要求控制新建项目，大幅减少污染物的排放。富阳区政府要结合造纸行业整治的热力需求，调整全区热力规划，优化管网布局，淘汰规划范围内的小热电企业，严控新增热电规模。

2.积极开展热电及工业企业燃煤锅炉清洁化改造工作。

按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市“无燃煤区”建设实施方案的通知》（杭政办函〔2013〕75号）和杭州市2015年大气污染防治实施计划的要求，对全市热电企业燃煤锅炉和10吨/时以上工业企业燃煤锅炉，分批改造原有的脱硫脱硝除尘设施，确保分别达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中燃气轮机组特别排放限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中天然气锅炉特别排放限值要求。

3.加快集中供热管网建设及小型燃煤锅炉淘汰工作。

各地要对“无燃煤区”、“禁燃区”和集中供热范围内新建锅炉严格审批，加快集中供热管网建设，以集中供热和热电联产代替小型燃煤锅炉；积极鼓励并推进燃煤锅炉清洁能源改造，加快推进小锅炉天然气、电力等清洁能源替代工作，淘汰全市830台10吨/时以下燃煤锅炉，尽快改变以煤炭为主要燃料的能源结构。

4.巩固原有脱硫脱硝设施成果。

加大对已完成脱硫脱硝改造工程的燃煤电厂（热电）、水泥熟料企业及其他窑炉企业的监管力度，确保原有脱硫脱硝设施正常运行，保证大气污染物长期稳定达标排放。

5.提升工业企业燃煤锅炉的管理水平。

按照我市燃煤炉窑污染治理设施运行管理办法的要求，对10吨/时以上的非热电锅炉脱硫设施安装DCS或PLC控制系统，实时监控脱硫系统运行情况，并做好相关台账记录，确保二氧化硫减排达标。

6.重点做好机动车氮氧化物减排工作。

由市环保局负责，认真落实机动车排气检测和环保检验合格标志核发工作，确保检测率和标志核发率均达到规定标准，并对“黄标车”开展淘汰补助工作；由市公安局交警局负责，进一步扩大禁行、限行区域范围，加强对无绿色环保标志车辆的限行执法；由市交通运输局负责，做好新车增量控制及营运“黄标车”淘汰工作；由市商务委负责，做好车用燃油标准提升和车辆报废工作。

（三）省减排目标责任书年度项目。

根据《浙江省“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》的要求，确保在2015年年底前完成涉及杭州市的14个减排项目。

（四）减排监测体系建设及运行项目。

省控重点污染源监督性监测结果公布率不低于90%（其中国控重点污染源不得低于98%）；省控重点污染源自动监控数据传输有效率不低于80%（其中国控重点污染源不得低于85%）；省控重点污染源企业自行监测结果公布率不低于70%（其中国控重点污染源不得低于90%），确保达到国家和省考核要求。

三、保障措施

（一）建立健全减排工作领导协调机制。

各区、县（市）政府（管委会）要对辖区内的主要污染物减排工作负总责，进一步加强领导，建立和完善减排工作组织领导体系；按照本计划要求，足量安排减排工程，抓紧制定2015年减排计划并报市节能减排工作领导小组污染减排办公室（设在市环保局，以下简称市减排办），同时将污染减排目标任务分解落实到相关单位和重点排污单位；严格执行主要污染物减排情况月报、季报、半年报、年报和信息发布制度，每季度对减排任务完成情况进行评估，并于每季度第一个月的10日前将上一季度评估报告报市减排办。不能按计划完成减排任务的，必须启动相应的应急预案。

市有关部门要各负其责，密切配合，抓紧制定相关配套政策，落实各项措施，加强指导和协调，督促相关行业和企业抓好污染减排工作。

（二）强化污染减排激励和约束机制。

充分发挥财政资金在污染减排工作中的作用，落实补助资金安排，引导社会资金参与，支持重点减排工程建设、减排产品和减排新机制推广、环境监测和监察标准化建设等减排工作的开展。同时，要进一步规范主要污染物减排专项资金的使用管理，提高资金使用效益；继续深入推进排污权交易工作，进一步发挥经济杠杆对污染减排的激励和约束作用。各区、县（市）政府（管委会）要安排减排专项资金，确保减排措施落实。

（三）严格污染减排评价和责任追究机制。

将污染减排任务完成情况与市级财政资金安排及各地建设项目审批挂钩，并纳入各地经济社会发展综合评价体系、生态市建设年度目标责任考核体系，同时作为领导干部综合考核评价、企业负责人业绩考核的重要内容。

对工作落实不力、未能按期完成污染减排任务及在污染减排工作中弄虚作假的地方和单位，在全市范围内予以通报批评，并按有关规定约谈当地政府和有关单位主要负责人。

（四）加大减排监督检查执法力度。

各级环保、发改、经信、农业、林水等业务主管部门要做细做实各项污染减排工作，全程跟踪监督、实施严格的行政执法检查。重点加大对杭州华电半山发电有限公司、萧山发电厂以及热电企业的燃煤锅炉、20吨/时（含）以上非热电燃煤锅炉脱硫设施的监管力度，确保脱硫除尘设施正常稳定运行；切实加强对城市污水处理厂设施运行情况的检查、监督和指导，推进配套管网建设，并根据国家有关规定，要求其对污水处理设施限期安装在线监控系统，已安装的，要督促其建立相关的运行及报告制度，确保系统正常稳定运行。

市减排办每年要定期或不定期组织污染减排专项检查，严肃查处各类违法违规行为，对重点案件实行挂牌督办。对减排工作落实不力、发生重大环境污染事件的，各级监察部门要实行责任倒查，严格追究地方政府和相关部门的监管责任。

（五）广泛开展宣传教育。

各地各有关部门要通过多种途径和方式，继续深入开展环境保护宣传教育活动，曝光浪费能源资源、严重污染环境的案例，进一步提高全社会对污染减排工作重要性的认识，增强资源节约和环境保护意识；大力倡导健康、节约、环保的生活方式和消费模式，使减少污染物排放、保护生态环境成为广大企业和社会公众的自觉行为。

本计划自2015年7月5日起施行，由市减排办（市环保局）负责牵头组织实施。

附件：1.杭州市2015年列入省减排目标责任书年度项目汇总表

2.杭州市2015年污水处理设施减排项目计划表

3.杭州市2015年工业企业工程治理减排项目计划表

4.杭州市2015年结构关停减排项目计划表

5.杭州市2015年畜禽养殖业工程减排项目计划表

6.杭州市2015年农业禁、限养区畜禽养殖关停项目计划表

7.杭州市2015年二氧化硫（SO2）电力行业监管减排项目计划表

8.杭州市2015年非热电锅炉脱硫脱硝工程减排项目计划表

9.杭州市2015年电力热电水泥脱硝减排项目计划表

10.杭州市2015年机动车控制及淘汰减排项目计划表

附件1

杭州市2015年列入省减排目标责任书

年度项目汇总表

| 序号 | 地区 | 项目实施单位 | 减排措施 | 责任单位或部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江干区 | 杭州天创水务有限公司七格污水处理厂 | 新增水量，负荷率达75%以上 | 市城投集团， 市城管委 |
| 2 | 富阳区 | 富阳市新盈嘉水务有限公司 | 新增水量，负荷率达75%以上 | 富阳区政府 |
| 3 | 富阳区 | 富阳市清园城市综合污水处理有限公司（原富阳市八一城市综合污水处理有限公司） | 中水回用 | 富阳区政府 |
| 4 | 大江东产业集聚区 | 富丽达集团控股有限公司 | 深度治理＋节水 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 |
| 5 | 萧山区 | 杭州航民达美染整有限公司 | 深度治理＋节水 | 萧山区政府 |
| 6 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司 | 深度治理＋节水 | 萧山区政府 |
| 7 | 大江东产业集聚区 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 深度治理＋节水 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 |
| 8 | 建德市 | 杭州友邦香精香料有限公司 | 深度治理 | 建德市政府 |
| 9 | 桐庐县 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司（原浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司） | 深度治理 | 桐庐县政府 |
| 10 | 大江东产业集聚区 | 杭州天元农业开发有限公司 | 雨污分流＋干清粪＋畜禽粪便资源化利用 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 |
| 11 | 富阳区 | 富阳市上旺蛋鸡场 | 雨污分流＋干清粪＋畜禽粪便资源化利用 | 富阳区政府 |
| 12 | 杭州经济开发区 | 浙江星野集团有限责任公司杭州奶牛场 | 雨污分流＋干清粪＋畜禽粪便资源化利用 | 杭州经济开发区管委会 |
| 13 | 大江东产业集聚区 | 萧山富伦奶牛场 | 雨污分流＋干清粪＋畜禽粪便资源化利用 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 |
| 14 | 建德市 | 建德南方水泥有限公司 | 水泥脱硝工程 | 建德市政府 |

注：1.此表摘自浙江省“十二五”主要污染物总量减排目标责任书，表中减排措施为原计划任务要求。项目实施单位如已关停，可视作完成减排任务。

2.上述项目同时在其他附件中予以落实，用“▲”标记。

附件2

杭州市2015年污水处理设施减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 污水处理厂 （项目）名称 | 责任单位或部门 | 减排措施 | 完成时间 | 预计COD 削减量（吨） | 预计NH3-N 削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江干区 | ▲杭州主城区七格污水处理厂一、二、三期 | 市城管委、主城区各政府 | 新增截污纳管污水处理1万吨/日 | 2015年12月 | 857.8 | 116.8 |
| 2 | 江干区 | 杭州主城区七格污水处理厂一、二期 | 市建委、市城投集团 | 启动一级A提标改造工程 | 2015年12月 | — | — |
| 3 | 江干区 | 杭州主城区七格污水处理厂三期 | 市建委、市城投集团 | 启动一级A提标改造工程 | 2015年12月 | — | — |
| 4 | 西湖区 | 杭州城西污水处理厂 | 西湖区政府、市建委 | 5万吨/日污水处理厂建成投运 | 2015年6月 | 700 | 72.4 |
| 5 | 萧山区 | 萧山钱江污水处理厂 | 萧山区政府 | 新纳生活污水0.5万吨/日 | 2015年12月 | 374.00 | 74.83 |
| 6 | 萧山区 | 萧山钱江污水处理厂 | 萧山区政府 | 完成提标改造并投入试运行 | 2015年12月 | — | — |
| 7 | 大江东产业集聚区 | 萧山临江污水处理厂 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 新纳生活污水0.5万吨/日 | 2015年12月 | 326.00 | 66.00 |
| 8 | 大江东产业集聚区 | 萧山临江污水处理厂 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 完成提标改造并投入试运行 | 2015年12月 | — | — |
| 9 | 余杭区 | 杭州余杭水务有限公司余杭污水处理厂 | 余杭区政府 | 新纳污水0.4万吨/日 | 2015年12月 | 185.41 | 17.52 |
| 10 | 余杭区 | 杭州余杭水务有限公司良渚污水处理厂 | 余杭区政府 | 新纳污水0.4万吨/日 | 2015年12月 | 291.98 | 31.55 |
| 11 | 余杭区 | 南排工程 | 余杭区政府 | 新纳污水0.5万吨/日 | 2015年12月 | 438 | 45.62 |
| 12 | 富阳区 | 富阳市水务有限公司富阳排水分公司 | 富阳区政府 | 扩大污水收集范围，新增生活污水处理量500吨/日，全年平均处理量达到7.8万吨/日。启动城区污水厂四期6 万吨/日扩建工程、提标工程（出水水质达到一级A标准） | 2015年12月 | — | — |
| 13 | 富阳区 | 富阳市水务有限公司富阳新登排水分公司 | 富阳区政府 | 全年平均处理量达到0.9万吨/日。启动新登污水厂二期1.9 万吨/日扩建工程、提标工程（出水水质达到一级A标准） | 2015年12月 | — | — |
| 14 | 富阳区 | ▲富阳市清园城市综合污水处理有限公司（原富阳市八一城市综合污水处理有限公司） | 富阳区政府 | 确保污水处理及中水回用工程正常运行，出水水质达标排放 | 2015年12月 | — | — |
| 15 | 富阳区 | 浙江春南污水处理有限公司 | 富阳区政府 | 确保污水处理及中水回用工程正常运行，出水水质达标排放 | 2015年12月 | — | — |
| 16 | 富阳区 | 富阳市新盈嘉水务有限公司（灵桥污水处理厂） | 富阳区政府 | 确保污水处理工程正常运行，出水水质达标排放。启动中水回用深度污水处理工程 | 2015年12月 | — | — |
| 17 | 富阳区 | 富阳春江污水回用有限公司 | 富阳区政府 | 确保污水处理及中水回用工程正常运行，出水水质达标排放 | 2015年12月 | — | — |
| 18 | 富阳区 | ▲富阳市新盈嘉水务有限公司（大源污水处理厂） | 富阳区政府 | 确保污水处理工程正常运行，出水水质达标排放。启动中水回用深度污水处理工程 | 2015年12月 | — | — |
| 19 | 桐庐县 | 桐庐富春污水处理有限公司 | 桐庐县政府 | 启动一级A提标改造 | 2015年12月 | — | — |
| 20 | 桐庐县 | 桐庐七里泷污水处理有限公司 | 桐庐县政府 | 启动一级A提标改造 | 2015年12月 | — | — |
| 21 | 淳安县 | 淳安县姜家镇污水处理厂 | 淳安县政府 | 新增污水处理量为400吨/天 | 2015年6月 | 13.7 | 1.1 |
| 22 | 淳安县 | 淳安县威坪镇污水处理厂 | 淳安县政府 | 新增污水处理量为1200吨/天 | 2015年8月 | 16.8 | 1.4 |
| 23 | 淳安县 | 汾口污水处理厂 | 淳安县政府 | 启动一级A提标改造 | 2015年12月 | — | — |
| 24 | 临安市 | 临安城市污水处理有限公司 | 临安市政府 | 深度治理，完成尾水脱氮除磷建设工程提标改造，排放提标至一级A标准 | 2015年1月 | 101.105 | 121.326 |
| 25 | 临安市 | 临安市青山污水处理有限公司 | 临安市政府 | 二期工程动工建设，启动一级A提标改造 | 2015年12月 | — | — |
| 26 | 临安市 | 临安市於潜城镇建设开发有限公司污水处理厂 | 临安市政府 | 新增生活污水处理量100吨/天 | 2015年12月 | 7.3 | 1.1 |
| 27 | 临安市 | 临安市高虹镇污水处理有限公司 | 临安市政府 | 二期工程动工建设，启动一级A提标改造，新增生活污水处理量100吨/天 | 2015年12月 | 7.3 | 1.1 |
| 28 | 临安市 | 临安市横畈镇污水处理厂 | 临安市政府 | 新增生活污水处理量400吨/天 | 2015年12月 | 29.2 | 4.38 |
| 29 | 临安市 | 临安市太湖源镇污水处理有限公司 | 临安市政府 | 新增生活污水处理量100吨/天 | 2015年12月 | 7.3 | 1.1 |
| 30 | 临安市 | 临安市昌化污水处理有限公司 | 临安市政府 | 新增生活污水处理量100吨/天 | 2015年12月 | 7.3 | 1.1 |
| 合计 | 3363.13 | 557.35 |

附件3

杭州市2015年工业企业工程治理减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 责任单位或部门 | 减排措施 | 完成时间 | 预计COD 削减量（吨） | 预计NH3-N 削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州经济开发区 | 浙江福发纺织有限公司 | 杭州经济开发区管委会 | 深度治理、中水回用 | 2015年6月 | 4.2 | 0.5 |
| 2 | 萧山区 | ▲杭州航民达美染整有限公司 | 萧山区政府 | 深度治理、中水回用 | 2015年3月 | 99.51 | 3.33 |
| 3 | 萧山区 | ▲浙江航民股份有限公司 | 萧山区政府 | 深度治理、中水回用 | 2015年3月 | 121.06 | 6.81 |
| 4 | 萧山区 | 杭州大自然科纺染整有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 52.04 | 3.14 |
| 5 | 萧山区 | 杭州萧山之湘印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 14.59 | 0.73 |
| 6 | 萧山区 | 杭州大地印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 34.01 | 1.65 |
| 7 | 萧山区 | 杭州萧山蓝天印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 16.72 | 0.84 |
| 8 | 萧山区 | 杭州华伟兴业印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 6.37 | 0.33 |
| 9 | 萧山区 | 杭州天宇印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年3月 | 80.45 | 1.44 |
| 10 | 萧山区 | 杭州欣元印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年3月 | 41.49 | 0.74 |
| 11 | 萧山区 | 杭州集锦印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年3月 | 38.54 | 0.69 |
| 12 | 萧山区 | 杭州三印染整有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年3月 | 40.58 | 0.73 |
| 13 | 萧山区 | 杭州天成印染有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年3月 | 22.97 | 0.41 |
| 14 | 萧山区 | 浙江智兴集团有限公司 | 萧山区政府 | 深度治理、中水回用 | 2015年3月 | 51.06 | 2.60 |
| 15 | 萧山区 | 杭州汇维仕永盛染整有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 6.88 | 0.36 |
| 16 | 萧山区 | 达利（中国）有限公司 | 萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 2.19 | 0.06 |
| 17 | 大江东产业集聚区 | ▲杭州钱江印染化工有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 深度治理、中水回用 | 2015年3月 | 86.66 | 2.91 |
| 18 | 大江东产业集聚区 | ▲富丽达集团控股有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 深度治理、中水回用 | 2015年1月 | 30.87 | 0.41 |
| 19 | 大江东产业集聚区 | 兴纶（杭州）染整有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 1.33 | 0.09 |
| 20 | 大江东产业集聚区 | 杭州青松印染有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 8.29 | 0.41 |
| 21 | 大江东产业集聚区 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 5.91 | 0.35 |
| 22 | 大江东产业集聚区 | 浙江中海印染有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 39.34 | 2.81 |
| 23 | 大江东产业集聚区 | 浙江圣山科纺有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 42.87 | 2.86 |
| 24 | 大江东产业集聚区 | 浙江圣山染整有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 15.54 | 1.08 |
| 25 | 大江东产业集聚区 | 浙江新中纺实业有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 13.96 | 0.73 |
| 26 | 大江东产业集聚区 | 杭州嘉濠印花染整有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 42.72 | 0.11 |
| 27 | 大江东产业集聚区 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 8.87 | 0.44 |
| 28 | 余杭区 | 杭州理想印染有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 14 | 1.23 |
| 29 | 余杭区 | 杭州兴新印染有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 5.38 | 0.58 |
| 30 | 余杭区 | 杭州天奇印染有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 8.29 | 0.91 |
| 31 | 余杭区 | 杭州云会印染整理有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 7.44 | 0.5 |
| 32 | 余杭区 | 杭州余杭印染化工厂 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 6.27 | 0.65 |
| 33 | 余杭区 | 杭州恒诺印染有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 11.78 | 1.34 |
| 34 | 余杭区 | 超丰实业（杭州）有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 4.81 | 0.46 |
| 35 | 余杭区 | 杭州中天染织有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 19.62 | 1.19 |
| 36 | 余杭区 | 浙江喜得宝丝绸科技有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 1 | 0.04 |
| 37 | 余杭区 | 杭州艺美制衣印染有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 8.76 | 0.89 |
| 38 | 余杭区 | 浙江美术地毯制造有限公司 | 余杭区政府 | 中水回用 | 2015年1月 | 1.03 | 0.12 |
| 39 | 桐庐县 | ▲浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 桐庐县政府 | 深度治理 | 2015年1月 | 120 | 3 |
| 40 | 建德市 | ▲杭州友邦香精香料有限公司 | 建德市政府 | 深度治理 | 2015年1月 | 5.0 | 0.5 |
| 合计 | 1142.4 | 48.0 |

附件4

杭州市2015年结构关停减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 责任单位或部门 | 减排措施 | 预计COD 削减量(吨) | 预计NH3-N削减量(吨) | 预计SO2 削减量(吨) | 预计NOx削减量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨江区 | 杭州钱潮化工有限公司 | 滨江区政府 | 结构关停 | 2.2 | 0.3 | -- | -- |
| 2 | 萧山区 | 浙江庆丰纺织印染有限公司 | 萧山区政府 | 结构关停 | 62.54 | 1.42 | -- | -- |
| 3 | 萧山区 | 杭州仁德染整有限公司 | 萧山区政府 | 结构关停 | 77.57 | 3.88 | -- | -- |
| 4 | 萧山区 | 浙江金首水泥有限公司 | 萧山区政府 | 结构关停 | -- | -- | 122.4 | 1466.6 |
| 5 | 萧山区 | 杭州航民上峰水泥有限公司 | 萧山区政府 | 结构关停 | -- | -- | 79.3 | 948.1 |
| 6 | 余杭区 | 杭州太茂盛源水泥有限公司 | 余杭区政府 | 上年关停结转 | -- | -- | 0.0 | 743.3 |
| 7 | 富阳区 | 富阳昌林纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 29.85 | 1.58 | -- | -- |
| 8 | 富阳区 | 杭州奥成纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 31.00 | 1.61 | -- | -- |
| 9 | 富阳区 | 富阳鑫洲纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 18.01 | 0.89 | -- | -- |
| 10 | 富阳区 | 富阳市泰兴纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 15.13 | 0.88 | -- | -- |
| 11 | 富阳区 | 富阳市兴华纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 16.68 | 1.02 | -- | -- |
| 12 | 富阳区 | 富阳市富佳造纸厂 | 富阳区政府 | 结构关停 | 7.80 | 0.43 | -- | -- |
| 13 | 富阳区 | 富阳百盛纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 29.73 | 1.16 | -- | -- |
| 14 | 富阳区 | 富阳市中发纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 18.18 | 1.16 | -- | -- |
| 15 | 富阳区 | 富阳市富龙纸业有限公司（原富阳富龙造纸厂） | 富阳区政府 | 结构关停 | 17.42 | 0.89 | -- | -- |
| 16 | 富阳区 | 富阳联发纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 50.11 | 2.51 | -- | -- |
| 17 | 富阳区 | 富阳顺国造纸厂 | 富阳区政府 | 结构关停 | 25.14 | 0.94 | 17.28 | 3.97 |
| 18 | 富阳区 | 富阳市自立造纸厂 | 富阳区政府 | 结构关停 | 20.49 | 0.43 | 25.60 | 5.88 |
| 19 | 富阳区 | 富阳市龙腾纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 22.31 | 1.08 | -- | -- |
| 20 | 富阳区 | 富阳市金鑫纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 25.89 | 1.31 | -- | -- |
| 21 | 富阳区 | 富阳兴隆纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 78.50 | 3.98 | -- | -- |
| 22 | 富阳区 | 富阳市新丰纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 13.14 | 0.69 | -- | -- |
| 23 | 富阳区 | 富阳宏源纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 11.38 | 0.53 | -- | -- |
| 24 | 富阳区 | 杭州民兴纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 41.14 | 2.12 | -- | -- |
| 25 | 富阳区 | 杭州国大纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 6.86 | 0.28 | -- | -- |
| 26 | 富阳区 | 杭州中德纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 67.82 | 4.83 | -- | -- |
| 27 | 富阳区 | 杭州徐氏纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 93.84 | 4.72 | -- | -- |
| 28 | 富阳区 | 富阳市富明纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 15.44 | 0.85 | -- | -- |
| 29 | 富阳区 | 杭州华夏纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 24.13 | 0.98 | -- | -- |
| 30 | 富阳区 | 杭州唐人纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 19.89 | 1.01 | -- | -- |
| 31 | 富阳区 | 富阳正远纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 22.11 | 1.16 | -- | -- |
| 32 | 富阳区 | 富阳市森源纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 80.31 | 2.08 | -- | -- |
| 33 | 富阳区 | 富阳以马内利纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 15.56 | 0.80 | -- | -- |
| 34 | 富阳区 | 富阳裕隆造纸厂 | 富阳区政府 | 结构关停 | 86.08 | 2.39 | 49.10 | 11.28 |
| 35 | 富阳区 | 杭州富阳市东兴纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 93.54 | 2.32 | -- | -- |
| 36 | 富阳区 | 富阳市灵丰纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 25.56 | 0.97 | -- | -- |
| 37 | 富阳区 | 富阳市洪润特种纸业有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 101.36 | 2.48 | -- | -- |
| 38 | 富阳区 | 杭州富春染织有限公司 | 富阳区政府 | 结构关停 | 16.06 | 2.44 | 31.23 | 8.20 |
| 39 | 建德市 | 建德市紫山湾精细化工有限公司 | 建德市政府 | 全厂关停 | 17.50 | 3.52 | 7.42 | 2.35 |
| 40 | 建德市 | 杭州远通化工有限公司 | 建德市政府 | 全厂关停 | 23.8 | 3.62 | -- | -- |
| 41 | 建德市 | 杭州更化化工有限公司 | 建德市政府 | 全厂关停 | -- | -- | 383.485 | 88.35 |
| 42 | 建德市 | 浙江建业化工股份有限公司 | 建德市政府 | 锅炉停用 | -- | -- | 552.12 | 128.67 |
| 43 | 建德市 | 横山钢铁有限公司 | 建德市政府 | 全厂关停 | -- | -- | 80.5 | 121.0 |
| 合计 | 1324.09 | 63.3 | 1348.4 | 3527.7 |

附件5

杭州市2015年畜禽养殖业工程减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 规模化畜禽养殖场 （小区）名称 | 责任单位或部门 | 养殖种类 | 上年养殖数量 （头、只） | 完成时间 | 废弃物处理利用方式 | 预计COD 去除率（%） | 预计NH3-N 去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州经济开发区 | ▲浙江星野集团有限责任公司杭州奶牛场 | 杭州经济开发区管委会 | 奶牛 | 1950 | 2015年12月 | 干清粪+干粪生产有机肥+污水厌氧+好氧+深度处理 | 95% | 85% |
| 2 | 萧山区 | 杭州萧山皮埃西农业开发有限公司（原萧山区浦阳镇农科所养猪场） | 萧山区政府 | 生猪 | 3000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水厌氧+好氧+深度处理 | 95% | 85% |
| 3 | 萧山区 | 沈建华养猪场（原萧山区党山镇党山村沈建华养猪场） | 萧山区政府 | 生猪 | 5120 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水厌氧+好氧+深度处理 | 95% | 85% |
| 4 | 大江东产业集聚区 | 杭州农元农业开发有限公司（原俞水龙养殖场） | 大江东产业集聚区管委会 | 生猪 | 6600 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水厌氧+好氧+深度处理 | 95% | 85% |
| 5 | 大江东产业集聚区 | 杭州萧山牛奶有限公司 | 大江东产业集聚区管委会 | 奶牛 | 1200 | 2015年12月 | 干清粪+干粪生产有机肥+污水厌氧+好氧+深度处理 | 95% | 85% |
| 6 | 余杭区 | 杭州博腾养殖股份有限公司 | 余杭区政府 | 生猪 | 1216 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 7 | 余杭区 | 杭州趋吉农业开发有限公司 | 余杭区政府 | 生猪 | 5000 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 8 | 余杭区 | 杭州余杭区径山镇金爱畜牧养殖场 | 余杭区政府 | 生猪 | 1800 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 9 | 余杭区 | 杭州大观山种猪育种有限公司（原杭州市种猪试验场） | 余杭区政府 | 生猪 | 13000 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 10 | 余杭区 | 浙江灯塔种猪有限公司獐山分公司 | 余杭区政府 | 生猪 | 12350 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 11 | 余杭区 | 杭州云雾阁生态农业开发有限公司 | 余杭区政府 | 生猪 | 1600 | 2015年8月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 12 | 余杭区 | 杭州孔景山生态农业科技有限公司（原余杭区瓶窑镇马头山野猪养殖场） | 余杭区政府 | 生猪 | 950 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 13 | 富阳区 | 富阳市湖源乡新二养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 14 | 富阳区 | 富阳市新登镇嫦娥猪场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1400 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 15 | 富阳区 | 富阳市新登镇盛旺生猪养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 6200 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 16 | 富阳区 | 富阳市胥口镇新沪养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 2300 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 17 | 富阳区 | ▲富阳市新登镇上旺蛋鸡场 | 富阳区政府 | 蛋鸡 | 142000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便全部生产有机肥，无废水排放 | 100% | 100% |
| 18 | 富阳区 | 富阳市商建平养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 800 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 19 | 富阳区 | 富阳市正大生猪专业合作社 | 富阳区政府 | 生猪 | 5600 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 20 | 富阳区 | 富阳市颜生平养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 7100 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 21 | 富阳区 | 富阳市东图畜禽养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 3500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 22 | 富阳区 | 富阳市钟国良肉猪养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 9800 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 23 | 富阳区 | 富阳市方爱红养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1300 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 24 | 富阳区 | 富阳市吴成林养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 2000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 25 | 富阳区 | 富阳市叶冠军养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1100 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 26 | 富阳区 | 富阳市大珑里生态养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 2700 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 27 | 富阳区 | 富阳市瘦肉型猪养殖有限公司 | 富阳区政府 | 生猪 | 12000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 28 | 富阳区 | 富阳市梅园生猪专业合作社 | 富阳区政府 | 生猪 | 4700 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 29 | 富阳区 | 富阳市渌渚镇建群养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 6700 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 30 | 富阳区 | 富阳市渔山乡明明养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 7900 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 31 | 富阳区 | 富阳市渌渚镇勇波养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 5600 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 32 | 富阳区 | 富阳市新登镇海霞生猪养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 3900 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 33 | 富阳区 | 富阳市绿晟生态农业开发有限公司 | 富阳区政府 | 生猪 | 11000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 34 | 富阳区 | 富阳市春建乡明德养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 7800 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 35 | 富阳区 | 富阳市新登镇水源养猪场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1600 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 36 | 桐庐县 | 桐庐万强农庄有限公司 | 桐庐县政府 | 生猪 | 3500 | 2015年12月 | 干清粪+有机肥、沼渣、沼液、污水完全农业利用 | 100% | 100% |
| 37 | 桐庐县 | 桐庐县分水镇柳淑农庄 | 桐庐县政府 | 生猪 | 4000 | 2015年12月 | 干清粪+有机肥、沼渣、沼液、污水完全农业利用 | 100% | 100% |
| 38 | 淳安县 | 杭州千岛湖郁川园生态农业开发有限公司 | 淳安县政府 | 生猪 | 5500 | 2015年12月 | 50%垫草垫料+生产有机肥,50%粪便生产有机肥+污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 100% | 100% |
| 39 | 淳安县 | 杭州联谊茅坪养殖有限公司 | 淳安县政府 | 生猪 | 8000 | 2015年12月 | 垫草垫料+生产有机肥 | 100% | 100% |
| 40 | 淳安县 | 杭州千岛湖养殖有限公司 | 淳安县政府 | 生猪 | 10500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水厌氧+好氧+农业利用 | 95% | 85% |
| 41 | 淳安县 | 淳安玖泽家庭农场（原淳安千岛湖生态腾达农庄） | 淳安县政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 95% | 85% |
| 42 | 淳安县 | 淳安县万生园养殖有限公司 | 淳安县政府 | 生猪 | 4000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 95% | 85% |
| 43 | 淳安县 | 杭州千岛湖汾口大福基生态养猪场 | 淳安县政府 | 生猪 | 800 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 95% | 85% |
| 44 | 淳安县 | 淳安县茅山淳安花猪种业有限公司（原淳安县汾口茅山养猪场） | 淳安县政府 | 生猪 | 5000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥+污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 95% | 85% |
| 45 | 建德市 | 浙江佳森农牧有限公司 | 建德市政府 | 生猪 | 5400 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 46 | 建德市 | 建德市生态实验养殖之江分场 | 建德市政府 | 生猪 | 3000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 47 | 建德市 | 建德市龙兴养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 3200 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 48 | 建德市 | 建德市金坞养殖场 | 建德市政府 | 蛋鸡 | 42000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 49 | 建德市 | 建德市航头镇开祥蛋鸡生态养殖场 | 建德市政府 | 蛋鸡 | 50000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 50 | 建德市 | 建德市寿昌镇孝顺岭生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 2000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 51 | 建德市 | 建德市梅城增富生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 52 | 建德市 | 伍泽文养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 520 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 53 | 建德市 | 徐昌养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 54 | 建德市 | 陈海清养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 55 | 建德市 | 翁土松养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 650 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 56 | 建德市 | 周建成养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1300 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水、尿液完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 57 | 临安市 | 太阳浪山养殖小区 | 临安市政府 | 生猪 | 4500 | 2015年12月 | 干清粪；粪便生产有机肥，污水经处理后完全农田利用 | 100% | 100% |
| 58 | 临安市 | 天目生猪合作社苏太种猪场 | 临安市政府 | 生猪 | 2134 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 59 | 临安市 | 邓仕华养殖场（於潜旺盛生猪养殖场） | 临安市政府 | 生猪 | 3000 | 2015年12月 | 干清粪；粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 60 | 临安市 | 乐平乡七坑养殖小区 | 临安市政府 | 生猪 | 2000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 61 | 临安市 | 华祥根养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1200 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 62 | 临安市 | 临安伟明养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 500 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 63 | 临安市 | 周军利养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 64 | 临安市 | 罗正良养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 65 | 临安市 | 於潜王国强养殖小区 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 66 | 临安市 | 於潜凤山畜牧场 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 67 | 临安市 | 於潜镇杨云养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 800 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 68 | 临安市 | 周红娟养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 2015年12月 | 干清粪+粪便、污水完全农业利用，无污水排放口 | 90% | 70% |
| 69 | 临安市 | 龙岗沃坞奶牛养殖场 | 临安市政府 | 奶牛 | 300 | 2015年12月 | 干清粪+粪便生产有机肥，污水经处理后完全农田利用 | 100% | 100% |

附件6

杭州市2015年农业禁、限养区畜禽养殖关停项目计划表

| 序号 | 地区 | 规模化畜禽养殖场（小区）名称 | 责任单位或部门 | 养殖种类 | 上年养殖数量（头、只） | 减排措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山区 | 杭州瑞忠生态养殖有限公司 | 萧山区政府 | 生猪 | 8600 | 关停 | 2015年12月 |
| 2 | 萧山区 | 杭州市萧山区戴村镇兴荣养殖场（原杭州兴荣养殖场） | 萧山区政府 | 生猪 | 12987 | 关停 | 2015年12月 |
| 3 | 萧山区 | 杭州方兴种猪有限公司（原杭州方兴养殖公司） | 萧山区政府 | 生猪 | 33500 | 关停 | 2015年12月 |
| 4 | 萧山区 | 杭州萧山益农养殖有限公司 | 萧山区政府 | 生猪 | 16800 | 关停 | 2015年12月 |
| 5 | 萧山区 | 杭州萧山钱江出口养殖实业公司（原杭州萧山钱江养殖实业公司） | 萧山区政府 | 生猪 | 73159 | 关停 | 2015年12月 |
| 6 | 萧山区 | 杭州萧山红山农场红山养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 14027 | 关停 | 2015年12月 |
| 7 | 萧山区 | 杭州萧山湘湖畜禽养殖有限公司 | 萧山区政府 | 生猪 | 24408 | 关停 | 2015年12月 |
| 8 | 萧山区 | 华牧养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 20000 | 关停 | 2015年12月 |
| 9 | 萧山区 | 杭州萧山党湾养殖有限公司 | 萧山区政府 | 生猪 | 11000 | 关停 | 2015年12月 |
| 10 | 萧山区 | 高建芬养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 9700 | 关停 | 2015年12月 |
| 11 | 萧山区 | 杭州萧山兴旺瘦肉猪养殖有限公司 | 萧山区政府 | 生猪 | 9639 | 关停 | 2015年12月 |
| 12 | 萧山区 | 徐进国养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 8000 | 关停 | 2015年12月 |
| 13 | 萧山区 | 杜传昌养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 6500 | 关停 | 2015年12月 |
| 14 | 萧山区 | 杭州萧山红垦农场国富生猪养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 6000 | 关停 | 2015年12月 |
| 15 | 萧山区 | 萧山区党山镇徐建华猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 4600 | 关停 | 2015年12月 |
| 16 | 萧山区 | 杭州萧山红垦忠德畜禽养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 4500 | 关停 | 2015年12月 |
| 17 | 萧山区 | 浦阳十三房畜牧小区 | 萧山区政府 | 生猪 | 4100 | 关停 | 2015年12月 |
| 18 | 萧山区 | 汤晓明养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 4000 | 关停 | 2015年12月 |
| 19 | 萧山区 | 汤法成养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 3500 | 关停 | 2015年12月 |
| 20 | 萧山区 | 杭州萧山河庄宏盛畜牧场 | 萧山区政府 | 生猪 | 3500 | 关停 | 2015年12月 |
| 21 | 萧山区 | 付立明养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 3500 | 关停 | 2015年12月 |
| 22 | 萧山区 | 周观明养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 3200 | 关停 | 2015年12月 |
| 23 | 萧山区 | 边宝土养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2710 | 关停 | 2015年12月 |
| 24 | 萧山区 | 萧山区党山镇陈水泉猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2580 | 关停 | 2015年12月 |
| 25 | 萧山区 | 章建德养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2524 | 关停 | 2015年12月 |
| 26 | 萧山区 | 洪宁键养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2500 | 关停 | 2015年12月 |
| 27 | 萧山区 | 陈永林养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2300 | 关停 | 2015年12月 |
| 28 | 萧山区 | 李洪钢养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2100 | 关停 | 2015年12月 |
| 29 | 萧山区 | 王水祥养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 30 | 萧山区 | 娄海刚养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 31 | 萧山区 | 汪卫远养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 32 | 萧山区 | 贾海钟养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 33 | 萧山区 | 刘邦友养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 34 | 萧山区 | 王洪兴养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 35 | 萧山区 | 王妙林养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1900 | 关停 | 2015年12月 |
| 36 | 萧山区 | 陈连福养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1750 | 关停 | 2015年12月 |
| 37 | 萧山区 | 萧山区党山镇徐关明养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1750 | 关停 | 2015年12月 |
| 38 | 萧山区 | 王园林养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1700 | 关停 | 2015年12月 |
| 39 | 萧山区 | 孙国军养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1570 | 关停 | 2015年12月 |
| 40 | 萧山区 | 张建明养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1560 | 关停 | 2015年12月 |
| 41 | 萧山区 | 张伟荣养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1400 | 关停 | 2015年12月 |
| 42 | 萧山区 | 陈秀方养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1227 | 关停 | 2015年12月 |
| 43 | 萧山区 | 沈彬文养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1200 | 关停 | 2015年12月 |
| 44 | 萧山区 | 陈德信养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1200 | 关停 | 2015年12月 |
| 45 | 萧山区 | 倪仲开养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1200 | 关停 | 2015年12月 |
| 46 | 萧山区 | 金先良养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1150 | 关停 | 2015年12月 |
| 47 | 萧山区 | 吴金龙养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1150 | 关停 | 2015年12月 |
| 48 | 萧山区 | 吴培法养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1150 | 关停 | 2015年12月 |
| 49 | 萧山区 | 朱水火养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 50 | 萧山区 | 沈丙香养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 51 | 萧山区 | 金幼芳养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 52 | 萧山区 | 萧山区党山镇周荣庆养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 53 | 萧山区 | 陈建根养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 54 | 萧山区 | 萧山临江街道东庄村15组金张生养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 55 | 萧山区 | 李茂昌养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1075 | 关停 | 2015年12月 |
| 56 | 萧山区 | 周来仁养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 57 | 萧山区 | 王伟国养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 58 | 萧山区 | 张叶根养猪场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 59 | 萧山区 | 董建峰养殖场 | 萧山区政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 60 | 大江东产业集聚区 | 杭州萧山东方养殖有限公司 | 大江东产业集聚区管委会 | 生猪 | 33828 | 关停 | 2015年12月 |
| 61 | 大江东产业集聚区 | 浙江惠丰养殖有限公司（原惠丰养殖场） | 大江东产业集聚区管委会 | 生猪 | 53000 | 关停 | 2015年12月 |
| 62 | 大江东产业集聚区 | 杭州萧山法庆农牧发展有限公司 | 大江东产业集聚区管委会 | 生猪 | 53485 | 关停 | 2015年12月 |
| 63 | 余杭区 | 仁和东塘伟富养猪场 | 余杭区政府 | 生猪 | 3000 | 关停 | 2015年12月 |
| 64 | 余杭区 | 余杭区瓶窑镇铭欣养殖场 | 余杭区政府 | 生猪 | 2300 | 关停 | 2015年12月 |
| 65 | 余杭区 | 盛建标养猪场 | 余杭区政府 | 生猪 | 1815 | 关停 | 2015年12月 |
| 66 | 余杭区 | 余杭区径山镇祝良华养殖场 | 余杭区政府 | 生猪 | 1350 | 关停 | 2015年12月 |
| 67 | 余杭区 | 余杭区径山镇郎永明养殖场 | 余杭区政府 | 生猪 | 1300 | 关停 | 2015年12月 |
| 68 | 余杭区 | 余杭区径山镇祝良玉养殖场 | 余杭区政府 | 生猪 | 1300 | 关停 | 2015年12月 |
| 69 | 富阳区 | 富阳市场口镇洪运畜牧养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 1600 | 关停 | 2015年12月 |
| 70 | 富阳区 | 富阳市东洲街道中桥养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 9900 | 关停 | 2015年12月 |
| 71 | 富阳区 | 富阳市新沙奶牛场 | 富阳区政府 | 奶牛 | 200 | 关停 | 2015年12月 |
| 72 | 富阳区 | 富阳市赵谓林养殖场 | 富阳区政府 | 生猪 | 5200 | 关停 | 2015年12月 |
| 73- 79 | 桐庐县 | 桐庐县7家生猪养殖户 | 桐庐县政府 | 生猪 | 3500 | 关停 | 2015年12月 |
| 80 | 淳安县 | 淳安县唐氏农庄 | 淳安县政府 | 生猪 | 800 | 关停 | 2015年12月 |
| 81 | 建德市 | 大同镇鸿盛生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 3500 | 关停 | 2015年12月 |
| 82 | 建德市 | 建德市生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 2800 | 关停 | 2015年12月 |
| 83 | 建德市 | 大同镇云坤生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 2500 | 关停 | 2015年12月 |
| 84 | 建德市 | 方贞良生猪养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1710 | 关停 | 2015年12月 |
| 85 | 建德市 | 新安江绿源生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1600 | 关停 | 2015年12月 |
| 86 | 建德市 | 新安江春生生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1500 | 关停 | 2015年12月 |
| 87 | 建德市 | 建德市兴旺养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1500 | 关停 | 2015年12月 |
| 88 | 建德市 | 徐国明生猪养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1500 | 关停 | 2015年12月 |
| 89 | 建德市 | 建德市大洋镇南山生态综合养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1500 | 关停 | 2015年12月 |
| 90 | 建德市 | 新安江朋城生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1300 | 关停 | 2015年12月 |
| 91 | 建德市 | 邵寿法生猪养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1300 | 关停 | 2015年12月 |
| 92 | 建德市 | 郑惠清养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1200 | 关停 | 2015年12月 |
| 93 | 建德市 | 建德市下涯镇永良生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 94 | 建德市 | 叶建军养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1100 | 关停 | 2015年12月 |
| 95 | 建德市 | 张贤有养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 96 | 建德市 | 新安江洪金海生态养殖场 | 建德市政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 97 | 临安市 | 临安瘦八戒养殖场(临安祥顺生猪养殖场) | 临安市政府 | 生猪 | 3900 | 关停 | 2015年12月 |
| 98 | 临安市 | 临安金德养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 2000 | 关停 | 2015年12月 |
| 99 | 临安市 | 临安亚伟养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1000 | 关停 | 2015年12月 |
| 100 | 临安市 | 周昆明养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 1200 | 关停 | 2015年12月 |
| 101 | 临安市 | 宋美琴养殖场 | 临安市政府 | 生猪 | 2200 | 关停 | 2015年12月 |
| 102 | 临安市 | 锦西牧场 | 临安市政府 | 生猪 | 3000 | 关停 | 2015年12月 |

附件7

杭州市2015年二氧化硫（SO2）电力行业监管减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 减排项目或单位名称 | 责任单位或部门 | 减排内容或方向 | 完成时间 | 预计SO2 削减量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州经济开发区 | 杭州杭联热电有限公司 | 杭州经济开发区管委会 | 燃煤热电锅炉脱硫改造，效率提升至85% | 2015年12月 | 100 |
| 2 | 萧山区 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 83 |
| 3 | 萧山区 | 杭州萧越热电有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 344 |
| 4 | 萧山区 | 杭州翔盛热电有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 343 |
| 5 | 萧山区 | 杭州航民热电有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 363 |
| 6 | 萧山区 | 浙江航民股份有限公司热电分公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 354 |
| 7 | 萧山区 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 337 |
| 8 | 萧山区 | 浙江智兴集团有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 320 |
| 9 | 萧山区 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 152 |
| 10 | 大江东产业集聚区 | 浙江航民股份有限公司钱江热电分公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 420 |
| 11 | 大江东产业集聚区 | 杭州红山（红宝）热电有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 320 |
| 12 | 大江东产业集聚区 | 杭州江东富丽达热电有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 583 |
| 13 | 大江东产业集聚区 | 杭州临江环保热电有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 脱硫效率提升至85% | 2015年12月 | 60 |
| 14 | 余杭区 | 浙江海联热电股份有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硫效率提高10%，稳定保持在80%以上 | 2015年9月 | 295.06 |
| 15 | 余杭区 | 杭州塘栖热电有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硫效率提高10%，稳定保持在80%以上 | 2015年9月 | 25.5 |
| 16 | 余杭区 | 杭州崇贤热电有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硫效率提高10%，稳定保持在80%以上 | 2015年9月 | 22.5 |
| 17 | 余杭区 | 杭州锦江绿色能源有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硫效率提高10%，稳定保持在60%以上 | 2015年9月 | 1.26 |
| 18 | 余杭区 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硫效率提高10%，稳定保持在60%以上 | 2015年9月 | 0.76 |
| 19 | 富阳区 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 200.0 |
| 20 | 富阳区 | 浙江三星热电有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 100.0 |
| 21 | 富阳区 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 43.0 |
| 22 | 富阳区 | 杭州富阳高桥热电有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 36.0 |
| 23 | 富阳区 | 浙江清园生态环保热电有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 42.0 |
| 24 | 富阳区 | 浙江众意纸业有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 13.0 |
| 25 | 富阳区 | 杭州通达纸业有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 14.0 |
| 26 | 富阳区 | 杭州瑞星纸业有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 10.0 |
| 27 | 富阳区 | 浙江华远纸业有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 12.0 |
| 28 | 富阳区 | 杭州华胜纸业有限公司 | 富阳区政府 | 进一步完善中控系统，确保脱硫设施正常运行，综合脱硫效率提升至85%，SO2排放浓度小于200mg/m3 | 2015年1月 | 12.0 |
| 29 | 桐庐县 | 桐庐信雅达热电有限公司 | 桐庐县政府 | 加强日常运行监管，脱硫效率保持在85%以上 | 2015年12月 | 350 |
| 30 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司热电厂 | 建德市政府 | 布袋除尘器+半干法深度脱硫，通过脱硫效率提升增加减排量 | 2015年12月 | 120.0 |
| 31 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司热电厂马目车间 | 建德市政府 | 布袋除尘器+半干法深度脱硫，通过脱硫效率提升增加减排量 | 2015年12月 | 120.0 |
| 32 | 建德市 | 浙江大洋化工股份有限公司 | 建德市政府 | 布袋除尘器+双碱法深度脱硫，通过脱硫效率提升增加减排量 | 2015年12月 | 60.0 |
| 33 | 建德市 | 浙江建德建业热电有限公司 | 建德市政府 | 布袋除尘器+半干法深度脱硫，通过脱硫效率提升增加减排量 | 2015年12月 | 60.0 |
| 34 | 临安市 | 临安华旺热能有限公司 | 临安市政府 | 炉里脱硫+炉后循环悬浮式半干法脱硫，脱硫效率达到80%，投运率达到100% | 2015年1月 | 147.1 |
| 合计 | 5463.2 |

附件8

杭州市2015年非热电锅炉脱硫脱硝工程减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 减排类型 | 减排项目或单位名称 | 责任单位 或部门 | 减排内容或方向 | 完成时间 | 预计削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| 1 | 滨江区 | 煤改气 | 杭州万事利漂染有限公司 | 滨江区政府 | 煤改气 | 2015年1月 | 30 | 25 |
| 2 | 滨江区 | 煤改气 | 祖名豆制品股份有限公司 | 滨江区政府 | 煤改气 | 2015年1月 | 49.00 | 41.00 |
| 3 | 桐庐县 | 工程减排 | 浙江环益资源利用有限公司 | 桐庐县政府 | 竖炉脱硫设施安装在线监测和DCS控制系统，确保脱硫效率达到80%以上 | 2015年1月 | 480 | -- |
| 4 | 桐庐县 | 工程减排 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 桐庐县政府 | 20吨锅炉脱硫设施安装在线监测和DCS控制系统，确保脱硫效率达到80%以上 | 2015年1月 | 120 | -- |
| 5 | 建德市 | 工程减排 | 浙江新化化工股份有限公司大洋厂区 | 建德市政府 | 锅炉烟气脱硫工程 | 2015年12月 | 307.50 | -- |
| 6 | 建德市 | 工程减排 | 杭州中策橡胶有限公司新安江分厂 | 建德市政府 | 锅炉烟气脱硫工程 | 2015年12月 | 635.80 | -- |
| 合计 | 1622.3 | 66.0 |

附件9

杭州市2015年电力热电水泥脱硝减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 减排类型 | 减排项目或单位名称 | 责任单位 或部门 | 减排内容或方向 | 完成时间 | 预计氮氧化物 削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州经济开发区 | 监管减排 | 杭州杭联热电有限公司 | 杭州经济开发区管委会 | 综合脱硝效率保持在60%以上 | 2015年12月 | 300.0 |
| 2 | 萧山区 | 监管减排 | 三元控股集团有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 588.00 |
| 3 | 萧山区 | 监管减排 | 杭州萧越热电有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 383.00 |
| 4 | 萧山区 | 监管减排 | 浙江航民股份有限公司热电分公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 401.00 |
| 5 | 萧山区 | 监管减排 | 浙江航民热电有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 365.00 |
| 6 | 萧山区 | 监管减排 | 杭州翔盛热电有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 329.00 |
| 7 | 萧山区 | 监管减排 | 杭州红山（红宝）热电有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 1348.00 |
| 8 | 萧山区 | 监管减排 | 杭州萧山锦江绿色能源有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 723.00 |
| 9 | 萧山区 | 监管减排 | 杭州萧山经济技术开发区热电有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 756.00 |
| 10 | 萧山区 | 监管减排 | 浙江智兴集团有限公司 | 萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 378.00 |
| 11 | 萧山区 | 工程减排 | 三元控股集团有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 30.00 |
| 12 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州蓝天印染有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 8.00 |
| 13 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州航民达美染整有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 20.00 |
| 14 | 萧山区 | 工程减排 | 浙江中栋控股集团有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 16.00 |
| 15 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州腾飞工贸实业有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 10.00 |
| 16 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州萧山鸿达染整有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 10.00 |
| 17 | 萧山区 | 工程减排 | 浙江航民股份有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 20.00 |
| 18 | 萧山区 | 工程减排 | 荣盛石化股份有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 16.00 |
| 19 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州大地印染有限公司灯塔分公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 8.00 |
| 20 | 萧山区 | 工程减排 | 杭州萧越染织有限公司 | 萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 15.00 |
| 21 | 大江东产业集聚区 | 工程减排 | 浙江中纺控股集团有限公司、浙江新中纺实业有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 20.00 |
| 22 | 大江东产业集聚区 | 监管减排 | 浙江航民股份有限公司钱江热电分公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 583.00 |
| 23 | 大江东产业集聚区 | 监管减排 | 杭州江东富丽达热电有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 670.00 |
| 24 | 大江东产业集聚区 | 监管减排 | 杭州临江环保热电有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 确保脱硝设施稳定运行，效率达到60%以上 | 2015年1月 | 472.00 |
| 25 | 大江东产业集聚区 | 工程减排 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 燃煤锅炉脱硝改造，效率达到60%以上 | 2015年3月 | 357.00 |
| 26 | 大江东产业集聚区 | 工程减排 | 浙江圣山科纺有限公司、浙江圣山染整有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 32.00 |
| 27 | 大江东产业集聚区 | 工程减排 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 10.00 |
| 28 | 大江东产业集聚区 | 工程减排 | 浙江中海印染有限公司 | 大江东产业集聚区管委会、萧山区政府 | 锅炉减量置换、清洁化改造 | 2015年6月 | 10.00 |
| 29 | 余杭区 | 工程减排 | 浙江海联热电股份有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硝效率稳定保持在60%以上 | 2015年1月 | 457.9 |
| 30 | 余杭区 | 工程减排 | 杭州塘栖热电有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硝效率稳定保持在60%以上 | 2015年1月 | 176.3 |
| 31 | 余杭区 | 工程减排 | 杭州崇贤热电有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硝效率稳定保持在60%以上 | 2015年1月 | 177.3 |
| 32 | 余杭区 | 工程减排 | 杭州锦江绿色能源有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硝效率稳定保持在60%以上 | 2015年1月 | 567.4 |
| 33 | 余杭区 | 工程减排 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 余杭区政府 | 综合脱硝效率稳定保持在60%以上 | 2015年1月 | 424.8 |
| 34 | 富阳区 | 监管减排 | 富阳南方水泥有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于320mg/m3 | 2015年1月 | 632.0 |
| 35 | 富阳区 | 监管减排 | 富阳山亚南方水泥有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于320mg/m3 | 2015年1月 | 868.0 |
| 36 | 富阳区 | 监管减排 | 杭州富阳钱潮水泥有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于320mg/m3 | 2015年1月 | 524.0 |
| 37 | 富阳区 | 监管减排 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于100mg/m3 | 2015年1月 | 800.0 |
| 38 | 富阳区 | 监管减排 | 浙江三星热电有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于100mg/m3 | 2015年1月 | 800.0 |
| 39 | 富阳区 | 监管减排 | 浙江清园热电有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于100mg/m3 | 2015年1月 | 150.0 |
| 40 | 富阳区 | 监管减排 | 浙江永泰纸业集团股份有限公司 | 富阳区政府 | 确保脱硝设施正常运行，综合脱硝效率60%，NOx排放浓度小于100mg/m3 | 2015年1月 | 150.0 |
| 41 | 桐庐县 | 工程减排 | 桐庐信雅达热电有限公司 | 桐庐县政府 | 完成SNCR法脱硝治理改造并投入运行，安装在线监测及DCS控制系统，脱硝效率达到60%以上 | 2015年1月 | 80 |
| 42 | 桐庐县 | 监管减排 | 桐庐南方水泥有限公司 | 桐庐县政府 | 综合脱硝效率稳定达到60%以上 | 2015年1月 | 798 |
| 43 | 桐庐县 | 监管减排 | 桐庐红狮水泥有限公司 | 桐庐县政府 | 综合脱硝效率稳定达到60%以上 | 2015年1月 | 230 |
| 44 | 建德市 | 监管减排 | 建德海螺水泥有限责任公司 | 建德市政府 | 1线、2线水泥熟料生产线采用低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR末端治理，脱硝效率达到60%，投运率达到95% | 2015年12月 | 500.0 |
| 45 | 建德市 | 监管减排 | 建德红狮水泥有限公司 | 建德市政府 | 1线、2线水泥熟料生产线采用低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR末端治理，脱硝效率达到60%，投运率达到95% | 2015年12月 | 500.0 |
| 46 | 建德市 | 监管减排 | ▲建德南方水泥有限责任公司 | 建德市政府 | 1线水泥熟料生产线采用低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR末端治理，脱硝效率达到60%，投运率达到95% | 2015年12月 | 250.0 |
| 47 | 建德市 | 监管减排 | 浙江大洋生物科技集团有限公司 | 建德市政府 | 35吨/天热电厂采用SNCR脱硝工程，脱硝效率达到55%以上，投运率达到95% | 2015年12月 | 100.0 |
| 48 | 建德市 | 监管减排 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂马目车间 | 建德市政府 | 75吨/天热电厂采用SNCR脱硝工程，脱硝效率达到55%以上，投运率达到95% | 2015年12月 | 200.0 |
| 49 | 临安市 | 工程治理 | 浙江杭州大马水泥有限公司 | 临安市政府 | 采用SNCR脱硝技术，脱硝效率达到85%以上 | 2015年1月 | 1428.62 |
| 50 | 临安市 | 工程治理 | 临安华旺热能有限公司 | 临安市政府 | SNCR/SCR联合脱硝技术，脱硝效率达到60%以上 | 2015年1月 | 91.36 |
| 51 | 临安市 | 工程治理 | 临安绿能环保发电有限公司 | 临安市政府 | 采用SNCR脱硝技术，脱硝效率达到50%以上 | 2015年1月 | 85.0 |
| 合计 | 17868.7 |

附件10

杭州市2015年机动车控制及淘汰减排项目计划表

| 序号 | 地区 | 控制措施 | 责任部门或单位 | 高污染机动车 淘汰计划（辆） | 预计氮氧化物削减量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区 | 淘汰黄标车 | 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区政府，杭州经济开发区、大江东产业集聚区管委会 | 13854 | 2834.3 |
| 2 | 萧山区 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 萧山区政府 | 7153 | 1074.7 |
| 3 | 余杭区 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 余杭区政府 | 2627 | 387.7 |
| 4 | 富阳区 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 富阳区政府 | 1968 | 322.8 |
| 5 | 临安市 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 临安市政府 | 2559 | 245.6 |
| 6 | 建德市 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 建德市政府 | 842 | 138.1 |
| 7 | 桐庐县 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 桐庐县政府 | 1005 | 132.1 |
| 8 | 淳安县 | 淘汰高污染机动车，全面推进机动车工况法检测 | 淳安县政府 | 350 | 42.7 |
| 合计 | 30358 | 5178 |

抄送：市委各部门，市纪委，杭州警备区，市各群众团体。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

市各民主党派。

杭州市人民政府办公厅                    2015年6月5日印发