2020年奉化区预算绩效目标申报表

编报部门（印章）： 宁波市奉化区园林（市政、路灯）管理处

部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：

编报时间：   2019年8月30日

预算绩效目标申报表——基本情况表

编报部门：  宁波市奉化区园林（市政、路灯）管理处 （盖章）        金额：万元

| 项目名称 |  | 城区绿化养护 |  |  |  |  |  | 项目起止 |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  | 江竺伟 |  | 联系人 |  |  | 皇甫如军 | 联系电话 |  |  | 88916653 |  |
| 项目属性 |  | □新增 R延续 |  |  |  |  | 上年度预算安排资金 |  |  |  | 850 |  |
| 项目口径 |  | R经常性 □阶段性 □一次性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 资 金 预 算 安 排 | 年 份 |  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上级补助 |  |  | 区财政安排 |  |  | 自筹资金 | 银行借款 |  | 合计 |
|  | 2020 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |
| 设立依据 |  | 根据《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  | 项目需对奉化城区951838平方米公共绿地、13782棵行道树、83株古树名木的进行施肥、除杂、整形修剪、病虫害防治等养护，同时需采购种植于绿化景观点的草花约997600株，并对中山公园及岳林广场的进行物业管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必要性和可行性 |  | - 必要性 城市园林绿化，被誉为“活的基础设施”，是现代化城市的重要组成部分，是提高广大人民群众生活质量的公益事业。为进一步提高园林绿化管理水平，改善城市生态环境和人居环境，提升城市品质，特实施本项目。 - 可行性 体制完备，出台了《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、《宁波市奉化区城区绿化养护专项资金使用管理办法》等管理办法，制定了《宁波市奉化区公共绿地养护标准及质量考核通用表》。 绿化养护趋于专业化、监管工作规范化。目前宁波市内由大批专业的绿化养护技术队伍，管养经验丰富，项目通过市场化运作模式，可提高管养效率，也有利于监管工作的规范化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 明 细 预 测 算 |  | 资金使用 明细 |  |  | 资金测算数 |  |  | 测算依据及说明 |  |  | 资金使用 责任人（签字） |  |
|  |  | 城区绿化养护费（公共绿地） |  |  | 426万 |  |  | 1、《关于印发宁波市城区公共绿地养护费用指导价的通知》；2、一级绿地养护标准，参照周边地区单价后，推出招标单价5元/m2，面积85.2万平方. |  |  |  |  |
|  |  | 行道树养护 |  |  | 70万 |  |  | 参照周边地区价格 |  |  |  |  |
|  |  | 古树名木保护 |  |  |  |  |  | 83株古树群，参照定额价格及周边比价 |  |  |  |  |
|  |  | 应急费用 |  |  |  |  |  | - 应对台风暴雨等极端天气、检查或兜底性工作。2、参照往年价格 |  |  |  |  |
|  |  | 政策宣传费 |  |  |  |  |  | 1、绿地内政策宣传牌的添置、更新等。 2、参照往年价格 |  |  |  |  |
|  |  | 城区花木摆放 |  |  | 120万元 |  |  | - 参照周边县市区对该项目的报价，结合本市实际，具体金额待招标后确定。2、价格测算见附件 |  |  |  |  |
|  |  | 中山公园物业化管理 |  |  | 60万 |  |  | 中标价 |  |  |  |  |
|  |  | 岳林广场物业管理 |  |  | 24万 |  |  | 参照往年价格 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 700万 |  |  |  |  |  |  |  |

预算绩效目标申报表——绩效目标表

（总体目标及保障措施）

| 项目总体绩效目标 | 为进一步提升我区绿化管理水平，提高城区绿化景观效果，达到创国卫、创省示范文明城市的标准，通过对城区绿地、行道树、古树名木进行养护管理，实现植株生长强健，生长发育良好，无枯枝、徒长枝、病虫枝、死杈。社会公众满意度调查在95%以上。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目保障措施 | 措施1 | 制度规范 | 严格按照《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》等管理办法执行。 |
|  | 措施2 | 资金管理 | 制定了《宁波市奉化区城区绿化养护专项资金使用管理办法》，项目资金做到专账核算，专款专用。 |
|  | 措施3 | 考核机制 | 建立了考核评价制度，参照《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》标准考核，加强日常检查考核，按月通报考核结果。 |
|  | …… |  |  |

| 非重点项目支出评价指标一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 |  | 具体指标 | 标准值 | 分值 | 数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 业务指标（70分） | 目标设定情况（10分） | 依据的充分性 | 项目符合申报条件，得1.5分；不符合，得0分。 项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得1.5分；不符合，得0分。 | 3 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》 |
|  |  | 目标的明确度 | 项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。 目标与项目年度任务或计划相对应，得1分；发现一处不对应的，得0分。 目标与预算资金相匹配的，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。 | 4 | 绩效目标申报表、园林处年度工作总结、预算批复及明细 |
|  |  | 目标的合理性 | 目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得1分；发现一处不符合的，得0分。 目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。 | 3 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》、园林处“三定方案” |
|  | 目标完成程度 （12） | 目标完成率 | 目标完成率=子项目目标实施个数/预定子项目个数×100%×分值；目标完成率低于80%的，得0分。 | 4 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 目标完成质量 | 绿地养护质量考核年平均分≥85分得5分，养护质量考核年平均分小于85分，大于80（含）分，得分3分；养护质量考核年平均分低于80分，得0分。 | 5 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 完成的及时性 | 项目实施单位养护时间、次数符合合同规定的，得3分，每发现一次不符合合同要求的，扣1分，扣完为止。 | 3 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  | 组织管理水平（13） | 管理制度保障 | 管理制度健全、执行到位、资料齐全并及时归档的，得2分，每发现一处不符合要求的，扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》、《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》及考核台账资料等 |
|  |  | 支撑条件保障 | 项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得2分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 2 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》招标文件及合同、项目承担单位作业台账等 |
|  |  | 质量管理水平 | 每发现一处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 6 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》 |
|  |  | 绩效报告自评质量 | 自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 绩效自评报告、绩效评价报告 |
|  | 项目实施效益 （35分） | 生态环境效益 | 社会公众认为绿化养护对生态环境提升的作用性情况。 作用提升认可度=（认为对环境提升作用极大比例×100+认为环境提升作用较大比例×70+认为环境提升作用一般比例×40+认为环境提升无作用比例×0）×100%，得分=作用提升认可度×分值。 | 4 | 问卷调查 |
|  |  | 可持续性影响 | 长效机制健全的，得5分，每发现一处不符合要求的，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 《宁波市城市绿化条例》、《宁波市古树名木保护管理办法》、《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》 |
|  |  | 公众满意度 | 社会公众对项目实施的满意度情况。 公众满意度=满意人数/被调查人数×100%×分值。 | 5 | 问卷调查 |
|  |  | 绿地养护情况 | 绿化养护不符合一级标准的，每发现1处扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、《宁波市奉化区公共绿地养护标准及质量考核通用表》、招标文件及合同 |
|  |  | 古树名木保护 | 每发现1处不符合要求，扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 《宁波市城市古树名木保护办法》、现场勘查 |
| 业务指标（70分） |  | 行道树养护 | 每发现1处不符合要求，扣0.1分，扣完为止。 | 4 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》及合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 植株保存率 | 保证补植及时，无死株、残桩，得4分，死亡1株扣0.5分，未及时补种一株扣0.2分，残桩未处理扣0.2分，扣完为止。 | 4 | 《宁波市城区绿地养护管理综合考核办法》、《宁波市奉化区公共绿地养护标准及质量考核通用表》、招标文件及合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 病虫害危害控制率 | 植物病虫害防治效果显著，无常见病害虫发生的，得3分；有病虫害危害的乔灌木扣0.3分/株，绿篱色块扣0.3分/㎡，草坪扣0.3分/10㎡，扣完为止。 | 3 | 《宁波市奉化区公共绿地养护标准及质量考核通用表》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
| 财务指标（30分） | 实际支出情况（20分） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。 | 5 | 预算批复、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的真实性 | 资金支出真实的得4分，资金支出不真实的得0分。 | 4 | 《宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的合理性 | 资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 《宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的安全性 | 资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 《宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出与工作进度匹配性 | 资金支出与工作进度匹配性的得2分，不匹配得0分。 | 2 | 宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法、账务资料及会计账目 |
|  |  | 支出的合规性 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。 | 3 | 宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法、财务管理制度、账务资料及会计账目 |
|  | 财务管理状况（10分） | 制度的健全性 | 制度健全得3分；制度基本健全得1分；制度不健全得0分。 | 3 | 《宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法》及财务管理制度 |
|  |  | 管理的有效性 | 项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得4分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 《宁波市奉化区城区绿化管理养护专项资金使用管理办法》及财务管理制度 |
|  |  | 会计信息质量 | 会计信息真实、完整、及时得3分，每发现一处不符合1分，扣完为止。 | 3 | 账务资料及会计账目 |

预算绩效目标申报表——项目进度表

| 项目具体实施内容 |  | 项目申报时间 | 项目开工时间 |  |  | 项目完成时间 |  |  |  | 项目验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预期实施进度 |  | 总进度（%） | 本年度 |  |  |  |  |  |  | 下一年度 |
|  |  |  | 第一季度 |  | 第二季度 | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |
| 项目实施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预期支出进度 |  | 总资金（万元） | 本年度 |  |  |  |  |  |  | 下一年度 |
|  |  |  | 第一季度 |  | 第二季度 | 第三季度 |  | 第四季度 |  |  |
| 项目实施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、城区绿化养护（公共绿地） |  | 426 | 25% |  | 25% | 25% |  | 25% |  |  |
| 2、行道树养护 |  | 70 | 0% |  | 15% | 35% |  | 50% |  |  |
| 3、古树名木保护 |  |  | 0% |  | 15% | 35% |  | 50% |  |  |
| 4、应急费用 |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |  |
| 5、政策宣传费 |  |  | 10% | 10% |  | 40% | 40% |  |  |  |
| 6、城区花木摆放 | 120 |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  |
| 7、中山公园物业化管理 | 60 |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  |
| 8、岳林广场物业管理 | 24 |  | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  |  |