奉政办发〔2019〕23号

宁波市奉化区人民政府办公室

关于印发区农民饮用水达标提标工程

实施办法的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属单位：

《宁波市奉化区农民饮用水达标提标工程实施办法》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宁波市奉化区人民政府办公室

2019年6月25日

宁波市奉化区农民饮用水达标提标

工程实施办法

为贯彻落实省委省政府和市委市政府有关饮用水达标提标工程的战略决策，进一步加快破解农民饮用水发展瓶颈，切实加强我区农民饮用水安全工作，特制定本实施办法。

一、总体要求

（一）重要意义

农民饮水安全事关民生福祉，是推进乡村振兴、建设健康奉化的重要内容。全面实施农民饮用水达标提标工作，实现城乡同质饮水，是新时代农民饮用水工程的升级版，是全面实施乡村振兴战略的标志性工程，也是高水平实现全面建成小康社会的必然要求。

（二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实乡村振兴战略，按照省市统一部署，坚持城乡同质标准，落实区级统管责任，以实施高起点规划、高标准建设、高水平管理的规模化供水为重点，全力推进我区农民饮用水达标提标工作，为奋力推进现代化健康美丽新城区建设提供坚实的基础支撑和底线保障。

（三）基本原则

1.规划引领，问题导向。根据《奉化区农民饮用水达标提标专项规划》工作目标，依照“纳管一批、新建一批、提升一批、改造一批”的总体要求，结合土地利用总体规划、新农村建设规划，打破城乡界限、区域界限，实行水资源统一管理和调配，以规模化供水为重点，构建优化全区农村供水总体布局。

2.重点突出，深入推进。根据经济社会发展的需要，充分协调需求与供给的矛盾，重点是减少村级水站供水人口，扩大市政管网、镇（街道）水厂和联片水站供水人口。

3.因地制宜，协调推进。针对各镇（街道）基础设施水平不一、目标任务差异较大等情况，结合实际，全面协调推进。

4.标准创建，“两手”发力。坚持农民饮用水达标提标工程建设和建后管理两手发力，按照水利工程标准化管理创建要求，全面落实责任主体、管护经费和管护制度，建立健全农民饮用水安全的长效机制。

二、建设目标

到2020年，基本建成规模化发展、标准化建设、市场化运营、专业化管理的农村供水体系，形成以市政大管网为主、镇（街道）局域网为辅、村级水站为补充的供水格局，完成我区24.52万农村人口的饮用水达标提标建设任务，实现农村自来水普及率100%，省定标准达标率100%，农村供水区级统管长效管护机制覆盖率100%，确保我区农村供水工作保持全省、全市领先水平。

三、主要任务

以水质和水量达标为出发点，以建设和管理提标为着力点，以建立健全运行管护机制为突破点，重点扩大市政供水、镇（街道）水厂、联片水站对农村人口的供水覆盖，减少村级水站数量和供水人口，并加强单村水站提标改造，完善净化和消毒设施，计划完成投资6.57亿元。

（一）实施市政管网延伸、镇村联网和联片水站工程

撤并镇（街道）小水厂和村级水站，整合资源，扩大市政供水规模和能力，实施市政管网延伸工程；打破镇（街道）行政区划界限，统一调配供水水源，合理布局供水网络，扩大镇（街道）水厂覆盖范围，实施镇村联网工程；加强村村联合，整合优势，多源供水，实施联片水站工程。完成村级水站供水人口减少任务，全区由市政管网、镇（街道）水厂、联片水站供水的农村人口增加至39.29万（占农村供水人口的94.93%)，达到省定标准。

（二）实施村级水站规范化标准化建设工程

以提高供水保证率和水质达标率为目的，采用多塘联供、塘库联调和村村联网等多种供水的有效途径，对村级水站供水工程进行规范化改造，完成40个行政村57个村级水站的归并。以标准化创建工作为抓手，对受益人口达到2.1万人的35个村级水站实施巩固提升工程，建立多种水源联合优化调度，完善净化消毒设施，修复破损管网，制订工作预案，切实提高供水水质突发事件的应急处置能力，全面达到省定标准。

（三）建立健全长效运行管护机制

落实区级统管责任主体、管护经费、管护制度，实行专业化管护，至2019年6月底，全面建立健全“区级统筹、村有镇管”的长效管护机制。各镇（街道）对区域内农村供水工程负主要管理责任，配合建立以区为单位的管护机构，形成统一的专业化管理机构。大力推进信息化管理，努力实现农民饮用水工程在线监测监控；全面落实农民饮用水工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度，进一步划定农民饮用水水源保护区（范围），全面开展农民饮用水水源保护区（范围）规范化建设。严格落实镇级水质检测和监测工作，统筹优化水质检测资源配置，规范水源水、水厂水、管网末梢水的检测和监测工作，建立健全各水站（厂）自检、卫生监测的水质管理体系，至2020年，配合实现全区水质检测和监测全覆盖。

四、项目管理

（一）建设程序

农民饮用水达标提标工程量多面广，治理时间紧，任务重。为提高办事效率，规范办事程序，我区对农民饮用水达标提标工程建设程序进行了简化，分为三个阶段。前期：区水利局负责编制全区农民饮用水达标提标规划，区政府下达年度建设计划（计划代替立项，详见附件），各镇（街道）负责辖区内项目实施方案的编制、初步设计、选址审批等。中期：各镇（街道）负责辖区内项目实施（包括施工图设计、施工招标、项目施工管理等）。后期：各镇（街道）负责组织辖区内项目完工验收、工程决算及竣工验收准备工作等。

（二）项目工程变更管理

项目参建各方严禁擅自变更设计内容，擅自变更方将独自承担工程的安全、质量、进度、造价等方面所造成的后果。如根据工程实情确需变更，由区水利局负责，参照《奉化市政府投资项目管理办法》（奉政发〔2014〕97号）、《关于进一步加强政府投资项目年度计划管理和工程变更管理的通知》（奉发改〔2014〕43号）等有关规定办理变更手续。

（三）建设管理

1.加强资质管理。所有项目必须择优选择具有相应资质的设计、监理、施工单位进行设计、监理及施工工作。严禁转包及非法分包，对查实非法分包转包的中标单位将给予通报。

2.加强招标管理。严格按照上级及奉化区的相关规定进行建设项目招投标，有条件的情况下可采用捆绑打包招标。业主及项目实施招投标监管单位应督促招标代理单位做好技术条款完善、施工合同规范制定等工作。相关单位要加强招投标的管理和监督，严查造假和串标行为。

3.加强质量管理。

（1）工程正式开工前，业主应组织监理、设计及施工单位对施工项目进行质量评定的项目划分，确定主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，并向奉化区水利工程质量与安全监督站提出质监申请，奉化区水利工程质量与安全监督站应在14个工作日内对其进行确认并书面通知业主。

（2）业主应及时督促施工单位及监理对施工质量进行自评与复核。重要隐蔽单元工程应及时组织联合评定会签。

4.加强进度管理。业主应会同监理人员督促施工单位编制施工进度计划，并督促施工单位按进度计划实施。当实际进展与总进度目标发生偏差时及时采取措施，确保总体进度目标的实现与工程效益的早日发挥。

5.加强安全管理。各工程建设相关单位必须重视安全生产工作，建立相关安全制度，分析本工程的危险源，并采取相应的安全措施。

6.加强工程验收管理。参照水利部《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和宁波市水利局《宁波市水利工程项目竣工验收分级管理办法（试行）》（甬建管〔2005〕19号）执行。

五、保障措施

（一）强化组织领导，落实责任主体。农民饮用水达标提标工作实行行政首长负责制，各镇（街道）作为本行政区域的责任主体，要切实加强组织领导，成立以政府主要领导为组长的领导小组，统筹协调，明确任务，落实责任。同时，切实承担项目实施业主（项目法人）相关责任，负责本镇（街道）的农民饮用水达标提标工程建设任务，根据下达的工程建设计划，组织和实施本镇（街道）的农民饮用水达标提标工程建设；负责组织镇（街道）、水利站和相关村的相关人员组成实施班子；负责土地征用、作物赔偿等政策处理工作；严格按照要求进行施工招投标；签订施工合同、严格按照项目审批内容做好农民饮用水达标提标工作的实施工作；做好工程质量、进度、投资及安全管理工作；定期向区水利局上报工程进展情况；组织工程决算的编制和自审；做好工程技术档案和各类文书资料的整编工作；组织完成工程项目的验收工作。

（二）强化部门协作

1.区水利局：负责指导行业管理的镇（街道）水厂管网延伸工程和村级供水工程的建设，建立健全长效管护工作落实区级统管责任。加强农村供水工程建设质量和安全监管，督促地方按规定及时组织相关验收。组织开展专项检查，建立月度统计、月度核查、月度通报制度。

2.区发改局：负责指导农村供水工程前期审批，监督检查项目实施情况。指导地方按市场化原则创新多渠道投融资模式，制定和完善配套政策。指导地方合理制定水价。

3.区财政局：负责指导落实财政扶持政策，及时拨付补助资金，加强和规范资金使用管理，同时指导镇（街道）加大资金投入，督促落实农村供水工程建设与管护资金。

4.区生态环境分局：负责指导饮用水水源地的环境保护工作，督促加强水源地水质监测，查处污染饮用水水源的违法行为。

5.区综合执法局：负责指导市政管网延伸工程建设和长效管护工作，配合区水利局对镇、村级供水站（厂）做好业务指导和人员培训工作。

6.区委区政府督查考核室：负责将各镇（街道）农村饮水达标提标工程列入政府目标责任制考核相关内容。

7.区五水共治办：负责将各镇（街道）农村饮水达标提标工程列入“五水共治”考核相关内容。

8.区农业农村局：负责指导新时代美丽乡村提标建设中农民饮用水达标提标有关工作，并将其作为新时代美丽乡村达标验收的重要内容。加强饮用水水源地保护范围内农业面源污染的监督管理。

9.区自然资源和规划分局：负责指导落实农村供水工程建设用地保障，简化报批手续，缩短报批周期。

10.区卫生健康局：负责指导农村供水工程的健康影响评价和农村生活饮用水卫生监测，指导做好卫生监督相关工作。

11.区税务局：负责督促落实农村供水工程建设运营税收优惠政策。

12.区交通局：负责指导涉及公路沿线供水管网建设的涉路施工审批工作。

13.国网奉化供电公司：负责指导农村供水工程建设与运营用电保障工作，指导落实电价优惠政策。

14.区政务办：按照有关规定及高效便捷的原则做好农民饮用水达标提标工程招投标指导和监督管理工作。

（三）强化资金投入。各镇（街道）要采取多种措施，充分运用各种优势，大力筹措建设资金，动员鼓励社会各界广泛参与农村供水工程建设。进一步加大公共财政投入力度，区级财政资金对镇（街道）水厂管网延伸工程、联片水站和村级水站规范化标准化建设工程给予补助（具体补助办法由区财政局和区水利局制定），政策处理费用由各镇（街道）解决。对水费收入低于工程运行成本，维修养护、日常检测等存在突出问题的地方，按照“先建机制、后建工程”的原则，落实运行管护经费。对尚在免费用水的村实行“定量免费超量梯度收费”的收费制度。

（四）强化监督考核。农民饮用水达标提标工作是各镇（街道）责无旁贷的重要工作任务之一，必须把该项工作列入重大民生实事工程，摆上重要议事日程，纳入政府目标责任制考核。水利部门实行定期通报制度，相关镇（街道）要按照考核要求，根据《奉化区农民饮用水达标提标专项规划》的计划开展工作。

（五）强化宣传发动。农民饮用水达标提标工作是支撑保障实施乡村振兴战略的具体行动，也是当前和今后一个时期全区水利工作的重要任务。各地要提高政治站位，强化宣传发动，通过各种渠道和形式，大力宣传达标提标工作的重要意义和建设成效，努力营造良好氛围，引导全社会关心和支持农民饮用水事业发展。

附件：略

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区法院，区检察院，各人民团体。

宁波市奉化区人民政府办公室　            2019年6月25日印发