2020年奉化区预算绩效目标申报表

编报部门（印章）： 宁波市奉化区园林（市政、路灯）管理处

部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：

编报时间：   2019年8月30日

预算绩效目标申报表——基本情况表

编报部门： 宁波市奉化区园林（市政、路灯）管理处（盖章）       金额：万元

| 项目名称 | 城区照明设施管理维护 |  |  |  |  | 项目起止 |  |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 | 江竺伟 |  | 联系人 |  |  | 朱武江 |  | 联系电话 |  | 88902022 |  |
| 项目属性 | □新增 R延续 |  |  |  |  | 上年度预算安排资金 |  |  |  | 1579.94 |  |
| 项目口径 | R经常性 □阶段性 □一次性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 资 金 预 算 安 排 | 年 份 | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上级补助 |  |  | 区财政安排 |  | 自筹资金 |  | 银行借款 |  | 合计 |
|  | 2020 |  |  |  | 1485.146 |  |  |  |  |  | 1485.146 |
|  | 合 计 |  |  |  | 1485.146 |  |  |  |  |  | 1485.146 |
| 设立依据 | 根据《奉化市人民政府关于印发城市照明设施管理暂行规定的通知》（奉政发[2013]140号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 项目拟对城区13515盏路灯照明、28825套景观灯亮化进行养护，并承担城区路灯正常照明和景观灯正常亮化所需的经费支出。其中，路灯照明养护的范围东至东环路，南至宝化路，西至西河路，北至四明路以及延伸路段甬临线、江拔线、弥勒大道、上畸线、金海路莼湖快速通道、沿海中线；景观灯亮化养护范围包括县江大成桥北段、南郊广场、高速出口、岳林寺兜率宫等零星节点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必要性和可行性 | 一、必要性 随着城市建设的不断发展和城市夜景品质的提升，路灯照明作为城市基础设施建设的重要内容越来越被人们所重视。近年来，区委、区政府投入大量资金用于城市照明设施建设。为进一步规范城市照明设施管理，保障城市照明事业和城市夜间道路通行安全的长久健康发展，特实施本项目。 二、可行性 体制机制完备。已出台了《奉化市人民政府关于印发城市照明设施管理暂行规定的通知》（奉政发[2013]140号）、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》及《奉化城区景观照明设施维护质量考核办法》等。 项目拟采用公开招标方式对城区路灯照明、景观灯亮化进行市场化养护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 明 细 预 测 算 | 资金使用 明细 |  |  | 资金测算数 |  | 测算依据及说明 |  |  |  | 资金使用 责任人（签字） |  |
|  | 城区路灯照明维护 |  |  | 223.2629万 |  | 中标价，招标项目编号NBJX19019G/FHZFCG(2019)097D |  |  |  |  |  |
|  | 城区景观灯亮化市场养护 |  |  | 69.8831万 |  | 中标价，招标项目编号NBJX190191G/FHZFCG(2019)126D |  |  |  |  |  |
|  | 城区照明电费 |  |  | 1192万 |  | 参照往年照明电费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1485.146万 |  |  |  |  |  |  |  |

预算绩效目标申报表——绩效目标表

（总体目标及保障措施）

| 项目总体绩效目标 | 为保障城区路灯可靠、照明有序亮化，增加城市服务功能，全力做好城区照明设施管理与维护工作，有效的减少路灯故障率、电缆偷盗、降低能耗，确保城区照明设施亮灯率98%以上、完好率95%以上，从而建立优质、高效、生态环保的公共照明环境，提高社会服务和经济效益。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目保障措施 | 措施1 | 管理规范 | 按照《宁波市照明管理办法》、《奉化市人民政府关于印发城市照明设施管理暂行规定的通知》（奉政发[2013]140号）的要求，加强城市照明管理。 |
|  | 措施2 | 资金管理 | 制定了《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》，项目资金做到专账核算，专款专用。 |
|  | 措施3 | 考核机制 | 建立了考核评价制度，制定科学合理的考核标准，加强日常检查考核，按月度通报考核结果。 |
|  | …… |  |  |

| 非重点项目支出评价指标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 |  | 具体指标 | 标准值 |  | 分值 | 数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |
| 业务指标（70分） | 目标设定情况（10分） | 依据的充分性 | 项目符合申报条件，得1分；不符合，得0分。 项目申报、设立、批复、调整的程序符合相关规定，得1分；不符合，得0分。 |  | 2 | 奉化市人民政府关于印发城市照明设施管理暂行规定的通知》（奉政发[2013]140号） |
|  |  | 目标的明确度 | 项目目标细化分解为具体的绩效目标，得1分；发现一处未细化分解的，得0分。 目标与项目年度任务或计划相对应，得1分；发现一处不对应的，得0分。 目标与预算资金相匹配，得1分；发现一处不匹配的，得0分。 项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；发现一处不符合的，得0分。 |  | 4 | 绩效目标申报表、园林处年度工作总结、预算批复及明细 |
|  |  | 目标的合理性 | 目标符合法律法规、区经济社会发展规划、区委区政府重大任务分解等，得2分；发现一处不符合的，得0分。 目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；发现一处不符合的，得0分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；发现一处不符合的，得0分。 |  | 4 | 奉化市人民政府关于印发城市照明设施管理暂行规定的通知》（奉政发[2013]140号、）园林处“三定方案” |
|  | 目标完成程度（14分） | 目标完成率 | 目标完成率=子项目目标实施个数/预定子项目个数×100%×分值；目标完成率低于80%的，得0分。 |  | 6 | 《宁波市照明管理办法》、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、《奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 目标完成质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%×分值，目标完成质量低于80%的，得0分。 |  | 4 | 《宁波市照明管理办法》、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、《奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 完成的及时性 | 在规定的时间内完成目标得4分，每发现一处未按时完成目标的扣1分，扣完为止。 |  | 4 | 《宁波市照明管理办法》、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、《奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  | 组织管理水平（16分） | 管理制度保障 | 管理制度健全、执行到位、料齐全并及时归档的，得3分，每发现一处不符合要求的，扣0.2分，扣完为止。 |  | 3 | 《宁波市照明管理办法》、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、《奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）》、《奉化城区景观照明设施维护质量考核办法（暂行）》及考核台账资料等 |
|  |  | 支撑条件保障 | 项目承担单位机构健全、分工明确、人员齐全、设备齐全、场地保障到位得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |  | 3 | 《宁波市照明管理办法》、项目承担单位作业台账等 |
|  |  | 质量管理水平 | 项目的技术指标和质量管理，达到国家、部委或行业等技术和质量管理标准得7分，每发现一处不达标扣1分，扣完为止。 |  | 7 | 《宁波市照明管理办法》、《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、《奉化城区照明设施维护质量考核办法（暂行）》、《奉化城区景观照明设施维护质量考核办法（暂行）》及招标文件 |
|  |  | 绩效报告自评质量 | 自评反馈问题与绩效评价反馈问题一致得3分，每发现少反馈一个扣0.5分，扣完为止。 |  | 3 | 绩效自评报告、绩效评价报告 |
|  | 项目实施效益（30分） | 生态环境效益 | 过度照明（光污染）、延迟照明出现次数少于20次，得4分，出现一次不达标扣1分，扣完为止。 |  | 4 | 考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 可持续性影响 | 社会公众认为项目是否给市民创造良好的出行环境。 得分=认为给市民创造良好的出行条件的人数/被调查人数×100%×分值。 |  | 4 | 问卷调查 |
|  |  | 公众满意度 | 社会公众对项目实施的满意度情况。 公众满意度=满意人数/被调查人数×100%×分值。 |  | 6 | 问卷调查 |
|  |  | 亮灯率 | 亮灯率在98%以上，得4分，低于98%，得分=分值×完好率×100% |  | 4 | 《宁波市照明管理办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 设施完好率 | 设施完好率在95%以上，得4分，低于95%，得分=分值×完好率×100% |  | 4 | 《宁波市照明管理办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 照明设施运行时间 | 照明设施正常开启、关闭的，得4分，每发现1次不正常亮灯、关灯，扣1分，扣完为止。 |  | 4 | 《宁波市照明管理办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
|  |  | 故障处理及时性 |  | 故障处理及时的，得4分，每发现一处故障处理不及时，扣0.2分，扣完为止。 | 4 | 《宁波市照明管理办法》、招标文件、合同、考核台账资料及现场勘查 |
| 财务指标（30分） | 实际支出情况（20分） | 资金使用率 | 资金使用率=实际使用金额/实际拨付资金×100%×分值。 |  | 4 | 预算批复、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的真实性 | 资金支出真实的得4分，资金支出不真实的得0分。 |  | 4 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的合理性 | 资金支出合理的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出的安全性 | 资金支出安全的得3分，每发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 资金支出与工作进度匹配性 | 资金支出与工作进度匹配性的得3分，不匹配得0分。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、账务资料及会计账目 |
|  |  | 支出的合规性 | 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等依据，无超标准、超预算开支情况得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 无虚列、截留、挤占、挪用资金等情况发生，发现一处则该项得0分。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》、财务管理制度、账务资料及会计账目 |
|  | 财务管理状况（10分） | 制度的健全性 | 制度健全得3分；制度基本健全得1分；制度不健全得0分。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》及财务管理制度 |
|  |  | 管理的有效性 | 项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行得3分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |  | 3 | 《宁波市奉化区城区照明设施管理维护专项资金使用管理暂行办法》及财务管理制度 |
|  |  | 会计信息质量 | 会计信息真实、完整、及时得4分，每发现一处不符合1分，扣完为止。 |  | 4 | 账务资料及会计账目 |

预算绩效目标申报表——项目进度表

| 项目具体实施内容 | 项目申报时间 | 项目开工时间 |  | 项目完成时间 |  | 项目验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预期实施进度 | 总进度（%） | 本年度 |  |  |  | 下一年度 |
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 项目实施内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预期支出进度 | 总资金（万元） | 本年度 |  |  |  | 下一年度 |
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 项目实施内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1、城区路灯照明养护 | 233.2629 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| 2、城区景观灯亮化市场养护 | 69.8831 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |
| 3、城区照明电费 | 1192 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |