奉政办发〔2013〕93号

奉化市人民政府办公室

关于印发2013年度加快推进产业

转型升级计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，市政府各部门、各直属单位：

经市政府同意，现将《奉化市2013年度加快推进产业转型升级计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

奉化市人民政府办公室

2013年7月4日

奉化市2013年度加快推进产业升级计划

根据《奉化市加快产业升级五年行动纲要（2011-2015）》，发展目标和重点任务，围绕重点产业、载体平台、保障机制和重大项目建设，制订本计划，具体内容详见附件。

附件：1.重点产业建设计划表

2.载体平台建设计划表

3.保障机制任务分解表

4.重大项目建设计划表

# 附件1

# 重点产业建设计划表

| 序号 | 产业 | “十二五”发展思路及目标定位 | 2013年发展目标 | 2013年重点任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农业 | 紧紧围绕促进农民增收和农业转型升级，以建设“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业为总体目标，以农业科技进步为根本动力，以提升设施装备水平为关键举措，以循环农业建设为重要内容，以产业化经营为主要平台，以提升公共服务水平为主要手段，以现代农业园区和粮食生产功能区建设为中心任务，加大投入力度，创新发展机制，转变发展方式，力争率先基本实现农业现代化。 农业产业布局进一步优化，物质装备水平进一步提高，科技应用水平持续进步，组织经营水平优势明显，可持续发展能力进一步增强，现代农业产业体系基本构建，到2015年，建成与工业化、城市化相适应的农业现代化。 | 农业产值增长5%以上。 | 1．全面建设现代农业园区。全面实施水蜜桃东扩计划，加快完成毛竹产业示范区、雷笋产业示范区、豪升生猪精品园、松岙果业精品园、五星蛋鸡精品园等5个宁波现代农业园区项目，启动宁波现代农业园区建设项目9个以上。继续推进雪窦山、大雷山和滨海3个省级现代农业综合区创建。 2.稳步实施粮食生产功能区建设。深入开展粮食高产创建活动，全面完成宁波下达的粮食生产任务。做好1.4万亩粮食生产功能区标准化建设项目实施工作，完成全市1.1万亩标准农田质量提升试点示范项目，启动4000亩标准农田质量提升土壤培肥项目。稳步建设粮食生产功能区。完成宁波市级粮食生产功能区标准化建设1.4万亩，加强对已建成10.2万亩粮食生产功能区后续管护。 3.培育壮大农业经营主体。全年完成农业龙头企业固定资产投资1.2亿元以上，新增宁波市级以上农业龙头企业2家。全年新增宁波以上示范性合作社2家、宁波市级规范性合作社9家。 | 农林局 | 海洋渔业局 水利局 |
| 二 | 工业 | 以加强自主创新体系建设、加快主导产业发展和新兴产业培育、加快块状经济向现代产业集群转型升级、加强招商引资和重点项目建设、实施成长型效益型创新型企业培育工程、推进优势企业上市融资、加快提升开放型经济水平、推进低碳经济和循环经济建设为抓手，加快转变经济发展方式，调整优化经济结构，不断提高工业发展质量和效益，努力建设符合现代化生态城市要求、富有国际竞争力和具有个性特色的宁波南郊创新型先进制造业基地，实现工业经济又好又快发展。力争到“十二五”期末，全市全部工业增加值总量达到180亿元，“十二五”期间年均增长12%；工业总产值总量突破900亿元，“十二五”期间年均增长15%以上。 | 工业总产值增长8%以上；全部工业增加值增长8%以上；规模以上企业总产值增长8%以上；战略性新兴产业总产值达到85亿元。新增各级企业工程技术中心和共建研发机构15家以上。力争专利授权达到1500项。新增宁波市级以上新产品550项。新增高新技术企业10家以上，实现高新技术产业产值60亿元。全市R＆D经费支出占GDP比重确保2.1%以上。 | 1.提高自主创新能力，鼓励新兴产业企业与高等院校、科研机构建立利益共享、风险共担的产业技术创新战略联盟，加强产学研合作，设立工程（技术）中心，开展关键技术攻关，尽快掌握一批拥有自主知识产权的核心技术；围绕产业发展共性需求，整合各类服务资源，积极建设检验检测、技术咨询和推广等公共技术服务平台，降低企业技术开发和产品检验检测成本。 2.加大技术改造力度，加大对优势主导产业、战略性新兴产业和初创型企业技改支持力度，鼓励企业积极申报宁波专项和国家专项，着力提升产品技术水平；同时加强对信息化项目的扶持力度，推动两化融合。 3. 加快培育扶持“龙头企业”和“三型企业”，加强政策扶持、要素保障和贴心服务，培育建设一批规模大、经济效益好、主业突出、主导产品市场占有率高、自主研发能力强、技术装备先进的龙头企业。继续深入实施“三型企业”培育工程，加强对“三型企业”的动态管理、生产经营情况监测分析和一线服务，培育发展一批专精特新的“小巨人”企业。 4．引导企业加强管理创新，办好EMBA等各类培训班，组织企业家、企业高级管理人员进行系统培训，着力提高企业家素质和创新能力，同时，积极实施精细化管理示范企业创建活动，搭建管理咨询平台，推广优秀管理经验，引导企业通过管理咨询提升企业管理水平。 5.实施成长型中小企业专项信用担保，积极做好国家开发银行宁波分行和中国进出口银行宁波分行14亿元委托贷款工作。 6．加强招商引资，积极引进产业关联度高、带动性强的大项目；加强对外合作，积极组织企业参加市内外、国内外各种展会。 | 经信局 科技局 | 外经发展招商局 财政局 |
| 三 | 现代服务业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 商贸服务业 | 以奉化“实力城市、品质城市、文化强市”三大建设为目标，坚持市场主导与适当发挥政府调控作用相结合，以提高商业整体竞争力为主导，以开拓市场、扩大消费为主线，以创新为动力，建好中心城区以及重点城镇的商业设施，推进传统商业经营方式向现代流通方式转变，传统流通格局向大市场、大贸易、大流通转变，构筑主题明确、结构优化、层次清晰、功能完善、布局合理、具有地域特色的现代商贸流通业体系，到2015年，奉化市社会消费品零售总额为155亿元，市区商业营业总面积控制在42万平方米（按城市人口35万计算），人均零售网点营业面积为1.2 m2/人。 | 全市实现社会消费品零售总额124亿元，比上年增长13%；商贸流通服务业增加值（现行价）达到38亿元，比上年增长8%左右。 | 1．有序启动重要商务平台建设。对“十二五”期间规划实施的一些重要商务平台，要整合资源、创造条件加大商圈培育力度，构建金融中心、电子商务城、汽车4S店集聚区、商务楼宇经济、文化创意产业区等重大商务设施平台。 2．加强便民服务建设。按照“便民商业进社区、便民服务进家庭”的思路，积极推进社区商业和家庭服务业发展，形成多层次、多形式的家庭服务市场和经营机构，加快建设公益性信息服务平台。 3．大力发展现代物流业。把握奉化融入宁波都市圈的战略机遇，加快方桥区块宁南贸易物流集聚区和松岙物流园区的谋划和建设，全力打造宁波南部商贸物流中心。 4．积极推进智慧贸易。加快流通领域电子商务应用推广进程，培育扶持大型流通企业及批发交易市场建设电子商务平台，拓展网络购物。继续完善肉菜流通追溯系统建设，进一步提升菜篮子商品质量安全水平、增强市场运行调控能力。 5．培育壮大商贸服务业。举办第三届奉化购物节促进消费，组织企业参加宁波食博会、宁波名品直销中心等展会活动，拓展国内市场。加快发展研发设计、信息服务、项目策划、市场调查等专业服务，规范发展广告、会展业。 6．大力培育商贸品牌。积极创建商贸品牌，认真抓好餐饮业等级酒店、商业示范社区、特色街区等创建活动。支持商贸企业引进高端精品，促进规模化、品牌化、特色化经营。做好做强我市“老字号”。 | 商务局 |  |
| 2 | 旅游业 | 坚持城旅一体化发展，加快推进旅游业的集群化、信息化和国际化，促进旅游要素集聚和集约化发展，提升旅游业的品质；坚持产业融合发展，加快推进旅游业转型升级，着力形成以观光为基础、休闲为重点、度假为特色的多元产品体系；坚持旅游国际化发展，加快推进旅游产品开发和业态创新，发展能引领旅游消费市场的新产品、新业态；坚持旅游生态化发展，加快推经宁波南郊现代化生态城市的建设，努力实现旅游经济和生态效益的有机统一；坚持旅游惠民富民发展，加快推进新农村改造和农业产业结构调整，提高我市旅游产业对农民增收和社会就业的贡献率，全面打造海内外著名旅游城市，努力把旅游业培育成奉化市国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。 | 全市旅游接待人次增长10%，旅游综合收入增长15%。 | 1．加快推进旅游规划体系建设。编制《奉化市乡村旅游规划》，开展《奉化市海洋旅游发展战略研究》； 2．积极推进休闲旅游项目和产品开发，包装自驾车、自行车、徒步和夜游线路，深入开展智慧旅游建设； 3．强力推进旅游目的地形象宣传，深度拓展长三角旅游市场，进一步扩大“有梦就去奉化”的旅游品牌和核心景区品牌形象； 4．进一步优化旅游环境，提升人才素质和企业品质，规范市场秩序。 | 旅游局 | 发改局、交通运输局等相关部门、 相关镇街道、溪口旅游集团、阳光海湾指挥部 |

# 附件2

# 载体平台建设计划表

| 序号 | 平台 | “十二五”发展思路及目标定位 | 2013年发展重点任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产业集聚区 |  |  |  |  |
| （一） | 滨海新区 | 计划投资122.5亿元，完成全部填方工程，基础设施建设基本完善，集聚一批富有活力和可持续发展能力的高素质企业，产业发展体系基本形成，成为产业特色鲜明、基础设施齐备、生态环境良好的清洁产业发展区。 | 2013年启动区生活配套服务工程投入使用，解决2000人居住和商业配套设施。 哈雷、贝泰、玖和建材等12家启动区企业开工建设。 | 滨海新区管委会 | 发改局 财政局 建设局 海洋与渔业局 规划局 莼湖镇 |
| （二） | 经济开发区 | 立足产业转型升级，重点发展汽配气动、电子机械等特色先进制造业和新材料、装备制造等战略性新兴产业，形成以先进制造业为主体的集约化发展的产业结构。积极发展生产性服务业，大力开展“三大提升”工程，实施“做强企业”工程，引导现有企业加大开拓创新力度，加快发展模式和经营方式转变，努力提升企业经营管理和发展水平，培育一批超亿元产值的大企业。 | 完成总长680米的汇丰路、700米的汇盛路、350米的前胡路等道路工程建设，进一步完善盛源路、汇源路、汇泉路等道路的路灯、绿化及其他附属工程。加快科玛液压缸、爱科减震器、万茂燃气用具、中天宏泰酒店等新开工项目建设。 | 开发区管委会 |  |
| （三） | 尚桥科技园区 | 新规划的科技园区，东至规划锦盛路，南至规划新岭路，西至尚桥河，北至东江，规划用地400亩。主要包括锦源路、白云路建设和松林西路、松洋路延伸工程，延伸区块的配套工程，入园企业建设工程。 | 完成长280米的茶场路、420米的白云路、410米的顺广路的道路工程建设，对园区3.5万伏供电线路进行局部改建，进一步完善园区供电、供水、照明、绿化等设施配套，完成长约700米的河道改造。加快新乐洗衣机、海螺型材、方讯机械等一批在建项目的实施进度，启动10余只新落户项目的建设。 | 开发区管委会 |  |
| 二 | 产业基地 |  |  |  |  |
| （一） | 竹产业工业园 | 按照循环经济理念高标准和市级重点工程要求，以发展宁波市竹产业经济为核心，加快基础设施建设，加大产业链招商引资力度，到2015年基本建成上下游企业集聚，具有生产、交易展示、居住、仓储物流和综合服务等功能的，特色明显、效益显著的特色产业园区。 | 建设汇诚路、顺浦路工程，完成葭浦路30%的工程量。新建1条总长850米的园区道路，年底前完成50%的工程量。首批入驻的6个竹产业项目全面启动，年底前完成厂区建设工程量的50%以上。 | 开发区管委会 |  |

# 附件3

# 保障机制责任分解表

| 序号 | 保障措施及工作内容 | “十二五”具体举措 | 2013年重点任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 财政政策 | 设立战略性新兴产业引导资金，重点支持战略性新兴产业大平台、大项目和大企业培育。整合调整现有各类产业发展专项资金，支持优势产业转型升级。建立重大项目会审制度，提高财政资金使用效率。 | 1．支撑产业升级的财政政策； 2．安排专项产业发展资金。 | 财税局 |
| 二 | 税收政策 | 认真落实关于高新技术企业减免企业所得税、水利建设专项资金等政策。认真落实企业技术开发费，加计扣除应纳税所得额的优惠政策。认真落实减收企业所得税和减免房产税等政策，加大对符合条件的中小企业税收减免。认真落实国家关于企业购置并实际使用环境保护、节能节水、安全生产设备投资额抵扣应纳所得税额，企业从事环境保护、节能节水项目所得减免企业所得税等政策。 | 1．认真落实关于高新技术企业减免企业所得税等政策； 2．认真落实国家关于企业购置并实际使用环境保护、节能节水、安全生产设备投资额抵扣应纳所得税额，企业从事环境保护、节能节水项目所得减免企业所得税等政策； 3．探索推进企业兼并重组税收政策。 | 财税局 |
| 三 | 金融政策 | 创新金融产品，拓宽投融资渠道，优化投融资环境。 | 1．实施成长型中小企业专项信用担保，积极做好国家开发银行宁波分行和中国进出口银行宁波分行委托贷款工作，充分发挥市信用担保机构和转贷机构作用； 2．积极鼓励企业上市，对企业上市进行辅导，对成功上市的企业予以奖励。 | 经信局 财政局 金融办 |
| 四 | 土地保障 | 强化土地供给的产业导向。在土地指标分配中，要不断提高产业用地的比例。加快用地结构调整，提高建设用地使用效率。 | 1．优先保障重大建设项目产业用地； 2．完善战略性新兴产业等重点产业用地“绿色通道”； 3．建立低效利用土地退出机制。 | 国土资源局 |
| 五 | 节能减排 | 围绕建设节约型城市总体目标，贯彻科学发展观，转变经济增长方式，努力构建社会主义和谐社会，大力实施节能降耗优先战略，推进节能降耗机制创新、管理强化，以能源的高效利用，新能源开发利用，提高城市综合竞争力，促进经济社会全面协调可持续发展。 | 1．严格实施重大项目节能审查； 2．严格落实高耗能产业退出机制。 | 经信局 |
| 六 | 科技政策 | 强化各类政策的创新导向，引导企业真正成为研发投入的主体，成立科技产业风险投资引导基金，通过民营企业参股投资、政府合作投资等方式，支持新兴产业发展。 | 1．建立稳定的创新投入增长机制； 2．加大财政对研发创新活动和民间资本的扶持引导作用。 | 财政局、科技局 |
| 七 | 人才政策 | 加大人才引进和培育，进一步加大以企业人才优先开发为重点的人才引进、培养、激励、创新创业扶持、环境优化的政策创新力度，突出以用为本，大力优化环境，充分发挥人才在加快产业升级中的核心支撑作。 | 1．加大财政对人才培养的投入； 2．建立企业人才数据库。 | 人才办 财政局 人力社保局 经信局 科技局 |
| 八 | 组织领导 | 成立加快产业升级领导小组及其办公室。领导小组加强对产业升级工作的组织、指导和协调，研究解决产业发展中的重大问题和矛盾。办公室承担综合协调、综合性政策制订、年度计划制定、考核考评等工作。各成员单位按照年度工作目标和任务，各司其职，密切配合，共同推进现代产业体系建设。 | 1．完善产业升级领导小组办公室各项工作制度； 2．强化联络员例会制度。 | 经信局 |
| 九 | 重大项目责任制 | 建立重大项目责任制，对事关现代产业体系发展大局的重大建设项目，由市领导专项负责，明确要求，核查进度。着力形成从项目前期到项目实施的一条龙服务管理制度。 | 1．建立重大项目责任制； 2．完善项目督查推进制。 | 市政府 |
| 十 | 制定《奉化市产业升级导向目录》 | 市发改局负责牵头编制重大城市基础设施和服务业项目投资导向目录，市经信局负责牵头编制二产类项目投资导向目录，市农林局负责牵头编制一产类项目投资导向目录，市旅游局、贸易局负责牵头编制旅游和商贸流通业项目投资导向目录，市国土局负责牵头编制房产类项目投资导向目录。 | 编制出台《工业产业发展导向目录》。 | 经信局 |
| 十一 | 统计监测制度 | 强化统计基础建设，不断完善特色产业的统计核算体系和统计网络。 | 加强对特色产业的统计。 | 统计局 |
| 十二 | 考核评价制定 | 按照加快产业升级的要求，研究制订加快产业升级推进工作的考核评价指标体系。根据年度推进计划和考核评价指标体系，制定年度考核工作目标和任务，加大检查考核和奖惩力度，形成长效机制，确保各项工作取得实实在在的成效。 | 深化落实各项考核制度。 | 经信局 |

| 附件4 重大项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 建设期限 | 建设内容/规模 | 项目总投资 | “十二五”投资 | 2012年工作目标 | 2012年计划投资 | 2012年度完成情况 |  | 2012年度完成投资 |  | 2013年工作目标 | 2013年 计划投资 | 责任 单位 |
| 一、工业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 奉化市滨海新区项目 | 2010-2018 | 新建道路12000米，河道2700米，绿化38912平方米，桥梁9座，各类管道58000米，垃圾中转站1座等配套设施。定位发展“3+2”产业结构：“3”即汽车零部件、机械基础件、纺织服装业；“2”即生物医药、新能源。建设成为产业特色鲜明、基础设施齐备、生态环境良好的清洁产业发展区。 | 122.5 | 67.2 | 吹填项目完工，滨海新区沿海中线以北地块填方工程完工，滨海新区沿海中线以南地块填方工程开工，启动区生活配套中心开工建设，金海路（K0+000~K1+470）、纬二路(K0+500~K2+680)道路路基工程建设。 | 11.9 | 滨海新区沿海中线以北地块填方工程完工，滨海新区沿海中线以南地块填方工程开工，启动区生活配套中心开工建设，金海路（K0+000~K1+470）、纬二路(K0+500~K2+680)道路路基工程建设。 |  | 12.1 |  | 争取以南填方工程全年完成填方1000亩以上，完成填方750万吨以上；完成金海路、纬二路骨干路网配套工程的建设；生活配套一期工程完工，完成全部商业和部分公寓楼（约3万平米）建设；以北河道绿化工程开工，完成临时设施，开展纵二河、纵三河土方开挖，在主汛期前投入使用；启动区道路工程开工，完成雨、污水管线及路基施工；哈雷、贝泰、玖和建材等12家启动区企业开工建设。 | 8.25 | 滨海新区管委会 |
| 2 | 中烟宁波制造部 | 2011-2014 | 东至汇诚路，南至葭浦路，西至盛源路，北至顺浦路，规划用地面积748.49亩。基础设施及企业厂区建设。 | 40 | 40 | 前期工作 | 0 | 尚未启动工程 |  |  |  | 启动厂区基础设施建设工程，下半年启动主体工程。 | 1 | 开发区管委会 |
| 3 | 科玛二期 | 2012-2015 | 新建厂房5.2万平方米，年产15万台大型液压缸。 | 4.7 | 4.7 | 前期工作 | 0 | 尚未启动工程 |  |  |  | 完成土建工程的50%。 | 0.5 | 开发区管委会 |
| 4 | 海螺型材 | 2013-2015 | 年产4万吨pvc型材。 | 2.5 | 2.5 | 前期工作 | 0 | 尚未启动工程 |  |  |  | 完成主体工程建设。 | 0.5 | 开发区管委会 |
| 5 | 益富乐功能饮料 | 2013-2015 | 年产3.5万吨乳饮料。 | 2.5 | 2.5 | 前期工作 | 0 | 尚未启动工程 |  |  |  | 一季度开工，年底完成土建工程的70%。 | 0.5 | 开发区管委会 |
| 6 | 宁波长壁液压传动科技有限公司年产30大套液压控制系统项目 | 2013-2014 | 占地面积76亩，建筑面积80000平方米，建成后年产30大套整装电液控制系统和电控系统、连接件、液压软管。 | 3.14 | 3.14 | 前期工作 | 0 | 尚未启动工程 |  |  |  | 1-4月完成总体设计，开工建设；5-12月进行主体厂房施工。 | 0.56 | 岳林街道办事处 |
| 二、现代服务业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阳光海湾建设项目 | 2009-2018 | 规划面积21.7平方公里，总用地面积6500亩，建旅游、休闲度假胜地。 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 荣山路、金海路、环湖路完成沥青过渡路面浇筑，海湾大道涉海段全面施工，阳光小镇区域、河道、景观湖完成驳岸，避风锚地项目东堤、堤坝、水闸、船闸主体完成50%。 | 8 | 阳光海湾指挥部 |
| 8 | 溪口两岸文化交流中心一期项目 | 2012-2016 | 占地338亩，企业会所、会议中心、休闲旅游项目。 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 开展基础、地下室、主体工程施工。 | 3 | 溪口镇政府 |
| 9 | 宁兴城市广场 | 2012-2015 | 总建筑面积23万平方米（包括地下车库面积7万平方米），占地101亩。 | 14.5 | 14.5 |  |  |  |  |  |  | 1-4月住宅高层结构施工，酒店围护施工；5-8月住宅高层结构施工，酒店挖土施工；9-12月住宅高层结顶，开始粉刷，完成地下室施工。 | 4 | 锦屏街道办事处 |
| 10 | 奉化市旅游集散中心工程 | 2013-2015 | 占地81.4亩，建筑总面积130000平方米。 | 8 | 8 | 前期工作 | 0 | 前期工作 |  |  |  | 1-9月完成桩基、地下室工程；10-12月完成加油站建设，主体工程完成1/3。 | 1.7 | 锦屏街道办事处 |
| 11 | 奉化方桥物流配送中心 | 2012-2016 | 占地300亩，建筑面积233865平方米。 | 5.99 | 5.99 | 前期工作 | 0 | 前期工作 |  |  |  | 物流基地开工建设。 | 0.75 | 江口街道办事处 |
| 12 | 奉化南海建材城一期 | 2012-2014 | 大型综合建材市场，总用地面积约70亩，总建设面积12万m2。 | 3.5 | 3.5 | 前期工作 | 0 | 前期工作 |  |  |  | 1-8月主体结构施工；9-12月附属工程施工。 | 1 | 岳林街道办事处 |
| 13 | 岳林商贸中心项目 | 2012-2015 | 总用地面积49750平方米(74.7亩),总建筑面积152855m2。 | 6 | 6 | 前期工作 | 0 | 前期工作 |  | 0 |  | 1-6月完成地下室基础施工；至年底主体结构施工。 | 0.8 | 岳林街道办事处 |
| 三、战略性新兴产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 奉化宁波现代萨基通移动电话有限公司-萨际通中文手机和3G手机的规模化开发生产项目 | 2011-2015 | 2011年底之前完成3G手机的研发生产，预计年手机产能达250万台，年销售收入达到15亿元，利税9500万元。 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.2 | 岳林街道办事处 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市人武部，

市法院，市检察院，各人民团体。

奉化市人民政府办公室　　　                 2013年7月4日印发