附件：

松岙镇“五水共治”三年行动计划任务分解表

| 类别 | 项 目 名 称 | 项 目 内 容 | 总投资（亿元） | 时间进度 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防洪排涝行动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镇域水利工程综合整治。 | 着力推进小狮子口片区重点水利工程建设，新建1000方滞洪区，20公里河道整治，新建一批矸闸、泵站等。 | 6.5 | 2014—2016 | 胡 荣 缪盛雷 | 综合统筹办 发展服务办 |
| 2 | 水库、山塘除险加固工程。 | 完成五百岙、金夫湾、大埠、大石坑4座水库及林化湾、小沙湾等5座山塘除险加固任务。 | 0.2 | 2014—2016 | 缪盛雷 | 发展服务办 |
| 3 | 松宁畈内河清淤保洁工程。 | 对松宁畈全长14.6公里内河全面开展一次清淤。 | 0.02 | 2014 | 缪盛雷 | 发展服务办 |
| 二、治污行动 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排污设施建设工程 | 污水处理厂建设，工业污水纳管一期工程和大部分村生活污水处理。 | 0.5 | 2014—2016 | 谢世峰 | 综合统筹办 |
| 5 | 工业企业污水排放整治。 | 通过企业整改，COD氨氮排放总量实现大幅度下降，污染物排放做到稳定达标排放。 |  | 2014 | 童建龙 | 发展服务办 |
| 6 | 农业面源污染治理。 | 对镇建成区内及村庄主要河道沿岸、公路两旁畜禽养殖均予以关闭或搬迁，规划建设环境适度的生态化标准养殖小区。 | 0.05 | 2014—2016 | 缪盛雷 | 发展服务办 |
| 7 | 河道保洁保畅机制。 | 建立河道长效保洁保畅机制，加强执法力度，开展清理拆除镇村两级河道两岸垃圾、废弃物、违章建筑及河道非法渔网（箔）等活动。 |  | 2014—2016 | 夏 勇 胡亚龙 | 发展服务办 平安建设办 |
| 三、保供水行动 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 自来水供水设施改造工程。 | 自来水厂净化设备改造和15公里供水管网改造。 | 0.1 | 2014—2016 | 谢世峰 | 综合统筹办 |
| 9 | 饮用水水源地建设工程。 | 实施五百岙、茅草岙、大埠、大石坑4处饮用水水源地建设工程。 | 0.13 | 2014—2016 | 缪盛雷 | 发展服务办 |
| 四、抓节水行动 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农田水利设施改造工程。 | 对粮食功能区内主要进排水渠道实施“三面光”改造。 | 0.06 | 2014—2016 | 缪盛雷 | 发展服务办 |
| 五、综合类 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一村一品美丽乡村建设工程。 | 对村庄内的防洪排涝、生活污水治理、环境整治、自来水管改造进行综合治理。 | 0.12 | 2014—2016 | 吕雪静 夏 勇 | 组织保障办 发展服务办 |