附表1

**2016年宁波市地下综合管廊开工建设项目（住建部下达任务）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设区域 | 项目名称 | 管廊长度  （公里） | 建设计划 | 责任单位 | 建设分类 | 备注 |
| 一 | 江北区  姚江新城 | 云飞路（邵渡路～广元大道） | 2.7 | 2016～2018 | 市城投公司 | 新城开发建设 | 已立项，方案阶段 |
| 广元路（通途路～北外环） | 4.2 | 2016～2019 | 已立项，方案阶段 |
| 邵渡路（滨江路～云飞路） | 3.6 | 2016～2019 | 已立项，方案阶段 |
| 二 | 杭州湾新区 | 海川大道（十塘～十一塘） | 1.4 | 2016～2018 | 杭州湾新区  管委会 | 新城开发建设 | 预计12月开工 |
| 杭州湾大道（十塘～十一塘） | 1.9 | 2016～2018 | 预计12月开工 |
| 滨海六路（职教西路-兴慈八路） | 5.1 | 2016～2018 | 已开工 |
| 三 | 奉化 | 奉化市西圃路地下管廊工程 | 3 | 2016~2018 | 奉化市政府 | 道路改建 | 涉及土地、资金需要解决 |
| 四 | 鄞州区 | 澄浪变至鲍家变220kv联络线 | 5 | 2016~2018 | 鄞州区政府 | 电力管线 | 需与区政府及电力公司协调 |
| 总计 | |  | 26.9 |  |  |  |  |

附表2

**2017~2020年宁波市地下综合管廊开工建设计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设区域 | 项目名称 | 管廊长度  （公里） | 建设计划 | 责任单位 | 建设分类 | 备注 |
| 一 | 杭州湾新区 | 越湾大道（学苑路~陆中湾江西侧） | 4.2 | 2017~2020 | 杭州湾新区  管委会 | 新城建设 | 《杭州湾新区综合管廊规划建设方案研究》  项目计划 |
| 中兴一路（越湾大道~滨海六路） | 1.7 | 2017~2019 |
| 滨海大道（越湾大道~滨海六路） | 1.7 | 2017~2019 |
| 二 | 江北区  （甬江北岸） | 环城北路（人民路~梅鹤路） | 2.1 | 2017~2019 | 市城投公司 | 道路改建 | 结合道路改建，因地制宜的确定入廊管线 |
| 大庆北路（人民路~梅鹤路） | 2.6 | 2017~2019 |
| 世纪大道（下白沙路~北外环） | 4.2 | 2017~2021 |
| 三 | 江东区 | 世纪大道（兴宁路~曙光北路） | 4.8 | 2017~2021 | 市城投公司 | 道路改建 | 结合道路改建，因地制宜的确定入廊管线 |
| 四 | 东部新城 | 盛梅路（惊驾东路~环城南路） | 2.6 | 2019~2021 | 东部新城  指挥部 | 新城建设 |  |
| 惊驾东路（盛梅路~东外环） | 1 | 2018~2019 | 基础设施十三五计划 |
| 五 | 鄞州区 | 环城南路西延（机场路~甬金高速） | 6.8 | 2018~2019 | 鄞州区政府 | 道路新建 | 基础设施十三五计划 |
| 新星路（滨河路~阳光路） | 2.8 | 2019~2021 | 道路改建 | 结合道路改建，因地制宜的确定入廊管线 |
| 甬金高速连接线（环城南路~通途路） | 2.8 | 2020~2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 鄞州区 | 通途路（甬金高速连接线路口） | 1.7 | 2018~2020 | 鄞州区政府 | 道路改建 | 结合道路改建，因地制宜的确定入廊管线 |
| 鄞县大道（求精路~金达路） | 5 | 2017~2020 | 地铁5号线 | 组织好管廊与地铁施工的时序，避免互相影响。 |
| 8 | 2018~2020 |
| 石碶北路（阳光路~求精路） | 1.8 | 2018~2020 |
| 求精路（石碶北路~鄞县大道） | 0.9 | 2018~2020 |
| 广德湖路（鄞州大道~庆元大道） | 1.8 | 2017~2020 | 地铁3号线 | 结合轨道站点建设 |
| 金达路（鄞县大道~鄞州大道） | 3.4 | 2018~2021 | 鄞州区政府 | 道路改建 |  |
| 六 | 镇海中心城区 | 世纪大道（北外环~镇骆路） | 4.5 | 2017~2020 | 市城投公司 | 道路改建 | 道路招标完成，单独立项 |
| 东邑路（镇海大道~永茂西路） | 2.1 | 2018~2020 | 镇海区政府 | 道路新建 |  |
| 七 | 新材料科技城  （贵驷片区） | 永平东路（世纪大道~明海大道） | 2.5 | 2018~2021 | 高新区管委会 | 新城建设 | 需明确土地指标 |
| 耕渔路（南二路~永茂西路） | 2.3 | 2018~2021 |
| 规划路（南二路~永茂西路） | 2.1 | 2018~2021 |
| 八 | 北仑中心城区 | 宁穿路（长江路以西） | 1.9 | 2018~2020 | 北仑区政府 | 道路新建 |  |
| 北仑滨海新城 | 陈山路（滨江路~纬六路） | 1.7 | 2018~2020 | 北仑区政府 | 新城建设 |  |
| 九 | 梅山新城 | 规划环路 | 3.5 | 2018~2020 | 北仑区政府 | 新城建设 |  |
| 总计 | |  | 80.5 |  |  |  |  |

注：1、2017年开工建设计划项目32.6公里，2018年—2020年开工建设计划项目47.9公里，项目计划根据实际调整；2、以上项目不含县（市）。