附件                 义乌市旅游发展三年行动计划（2015—2017年）实施任务分解表

| 任务 | 序号 | 内容 |  | 2015年工作计划 | 2016年工作计划 |  | 2017年工作计划 |  |  | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划引领工程 | 1 | 旅游规划编制和完善 | 编制《义乌市旅游服务设施规划》 | 启动招标，完成规划编制并通过评审 | 组织实施 |  | 组织实施 |  |  | 旅游局 | 农办、规划局、住建局、各镇街等 |
|  | 2 |  | 编制《义乌市购物游与高端商务游规划》 | 启动招标，完成规划编制并通过评审 | 组织实施 |  | 组织实施 |  |  | 商城集团 | 规划局、住建局、商务局、会展办、旅游局等 |
|  | 3 |  | 组织编制一批重点旅游区块和项目的详细规划 | 根据各项目招商情况组织推进规划编制，逐步启动实施，平均每年启动1-2项 |  |  |  |  |  | 旅游局、 各镇街 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局 |
| 项目建设工程 | 4 | 重点打造项目 | 后宅汽车文化旅游区 | 完成项目规划，一期工程动工 | 一期工程建设 |  | 一期工程建设，启动二期工程 |  |  | 后宅街道 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局、文广新局等 |
|  | 5 |  | 望道森林公园 | 完成项目规划，一期工程动工 | 一期工程建设 |  | 一期工程建设，启动二期工程，启动创建国家A级旅游景区前期工作 |  |  | 城西街道 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
| 项目建设工程 | 6 | 重点打造项目 | 未来城 | 完成项目规划和施工方案，完成拆迁和征地工作，一期工程开工建设 | 一期工程建设 |  | 一期工程建设，启动二期工程前期工作 |  |  | 旅游局、廿三里街道、福田街道、苏溪镇 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局等 |
|  | 7 |  | 和乐星游乐项目 | 完成项目规划，启动一期工程 | 一期工程完工，完善周边配套设施 |  | 启动二期工程 |  |  | 国际商贸城管委会 | 发改委、环保局、规划局、住建局、交通局、水务局、旅游局等 |
|  | 8 |  | 大陈九都乡村慢生活精品区 | 1.完成相关基础道路配套设施 2.完成天之谷一期、枫香古道、美丽乡村精品线指示系统 3.完成沿途的景观绿化工程 4.规范北山云端民宿，积极做好民宿的招商引资工作 5.积极做好大陈生态度假村的招商引资工作，争取项目开工 |  |  |  |  |  | 大陈镇 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  | 9 |  | 马畈农业奇幻乐园 | 1.完成基础道路、景点配套设施建设 2.争取2015年上半年正式营业 3.完成景区周边民宿的招商引资工作 |  |  |  |  |  | 大陈镇 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
| 项目建设工程 | 10 | 提升改造项目 | 国际商贸城景区 | 编制《义乌国际商贸城购物旅游景区服务功能提升规划实施方案》并启动实施，启动创建国家5A级旅游景区前期工作 | 根据提升方案要求，继续完善周边配套设施 |  |  | 启动国家5A级旅游景区创建工作 |  | 商城集团 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、旅游局 |
|  | 11 |  | 佛堂古镇 | 完善提升原有规划，编制佛堂-双林大景区规划，推进项目招商和原有项目建设 | 推进项目建设，完善旅游服务基础设施建设 |  | 推进项目建设，完成一期项目 |  |  | 佛堂文化旅游区管委会、佛堂镇 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局、文广新局等 |
|  | 12 |  | 华溪森林公园 | 完善提升旅游基础设施，启动一期山庄招标，完成二期详细规划编制 | 启动一期山庄建设，积极招商引资 |  | 推进项目建设，启动二期项目建设 |  |  | 廿三里街道 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  | 13 |  | 何斯路·龙溪香谷 | 1.完善何斯路村、薰衣草基地等现有项目的旅游配套基础设施建设 2.编制景区提升规划，推进项目招商 3.启动创建3A级景区工作 |  |  |  |  |  | 城西街道 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  | 14 |  | 赤岸西海美丽乡村精品区 | 加快赤岸西海美丽乡村精品区建设，强化项目招商 |  | 推进项目建设 |  |  | 推进项目建设，加快形成产品体系 | 赤岸镇 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
| 项目建设工程 | 15 | 提升改造项目 | 桃花坞景区 | 1.完善提升原有桃花坞景区规划和项目建设，开展集污纳管工程 2.加快项目建设，发展乡村旅游 3.积极招商引资 |  |  |  |  |  | 上溪镇 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  | 16 |  | 龙山景区 | 1.完成景区总体规划 2.完成景区内部及文化佛教区块的基础配套设施建设 3.完成停车场及游客接待中心建设 |  |  |  |  |  | 大陈镇 | 发改委、民宗局、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  | 17 |  | 松瀑山景区 | 1.修建游步道、休憩亭、栈道 2.推进景区周边旅游配套设施建设 3.积极招商引资 |  |  |  |  |  | 赤岸镇 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局、文广新局等 |
|  | 18 |  | 德胜岩森林公园 | 1.完善德胜岩风景区游步道修建提升工作和休憩亭等周边旅游配套设施建设 2.修编景区总体规划和启动建设前期工作 3. 积极招商引资 |  |  |  |  |  | 后宅街道 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局、文广新局等 |
|  | 19 |  | 义乌国际旅游娱乐街区 | 1.启动推进商贸区改造和区域旅游综合体规划设计，推进旅游项目招商 2.谋划夜义乌传统文化广场、国际娱乐美食街区等项目，丰富旅游产品体系 |  |  |  |  |  | 稠城街道 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、旅游局、文广新局等 |
| 项目建设工程 | 20 | 重点谋划项目 | 双林文化园 | 1.招商引资，引进知名旅游开发企业对双林文化园进行投资 2.完成项目规划，启动项目基础设施建设 |  |  |  |  |  | 佛堂镇、佛堂文化旅游区管委会 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、农业局、林业局、水务局、旅游局、文广新局等 |
|  | 21 |  | 寒山风光景区 | 积极招商引资，做好项目建设前期工作，启动旅游配套基础设施建设 |  |  |  |  |  | 赤岸镇 |  |
|  | 22 |  | 铜山湖国际旅游度假景区 | 积极招商引资，做好项目建设前期工作，启动旅游配套基础设施建设 |  |  |  |  |  | 义亭镇 |  |
|  | 23 |  | 松山旅游综合体 | 积极招商引资，做好项目建设前期工作，启动旅游配套基础设施建设 |  |  |  |  |  | 上溪镇 |  |
|  | 24 |  | 国际文化中心区 | 积极招商引资，做好商贸旅游的配套建设 |  |  |  |  |  | 国际商贸城管委会 | 发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、水务局、旅游局等 |
|  | 25 |  | 义乌千年文化旅游风景带 | 在义乌江两岸开发一批具有地域文化特色的建筑、小品和休闲空间，围绕骆宾王、朱丹溪、宗泽、戚家军、陈望道、吴晗、冯雪峰等义乌历史文化，修建部分纪念馆、小广场、公园、景观雕塑等。同时融入义乌文化体验，构建丰富的体验和休闲体系，设置自行车绿道、观光步道，增设渔人码头、滨水餐饮步行街、酒吧茶馆、戏曲演艺等业态 |  |  |  |  |  | 住建局 | 发改委、国土局、环保局、规划局、水务局、旅游局、文广新局等 |
| 产业培育工程 | 26 | 旅行社业 |  | 1.深入开展旅行社品质提升工程，鼓励旅行社开展星级创建，新增1家以上星级旅行社 2.逐步引导旅行社开发会议会展、商务旅游、自驾游产品 | 争取创建1家星级旅行社 |  | 争取创建1家星级旅行社 |  |  | 旅游局 | 发改委、市场监管局、旅游协会等 |
|  | 27 | 酒店业 |  | 推动世贸中心酒店、曙光大酒店、商城宾馆、开元酒店、万豪酒店、日信酒店等项目建设 | 争取完成1-2家饭店建设并开业 |  | 争取完成1-2家饭店建设并开业 |  |  | 业主单位 | 规划局、国土局、旅游局、相关镇街等 |
|  | 28 | 餐饮业 |  | 整理义乌传统美食，开展地方美食大赛和产品开发 | 提升建设一处特色餐饮街区 |  | 扶持打造一批义乌特色小吃 |  |  | 商务局 | 发改委、住建局、规划局、旅游局、相关镇街等 |
|  | 29 | 现代休闲业 |  | 依托未来城等项目争取引入一个大型主题旅游综合体 | 形成一个文化娱乐街区 培育一台夜间演艺节目 |  | 规范发展养老养生产业，完善休闲产业结构 |  |  | 文广新局、旅游局 | 住建局、规划局 |
|  | 30 | 产业融合 |  | 启动一批农旅、工旅、文旅、商旅融合旅游项目 | 完成一批农业、工业、商业、文化和旅游融合项目建设，引导培育一家旅游集团企业 |  |  |  |  | 旅游局、经信委、农业局、商务局、文广新局 | 农办、发改委、国土局、环保局、规划局、住建局、交通局、林业局、水务局、相关镇街 |
| 服务配套工程 | 31 | 旅游交通建设 |  | 1.规划全市旅游景点交通 2.规划义乌江风景带沿线旅游交通建设 | 1.开通若干条旅游专线，完善全市旅游景点交通 2.加快义乌江风景带沿线旅游交通建设 |  |  |  |  | 交通局 | 发改委、国土局、环保局、林业局、水务局、旅游局等 |
|  |  |  |  | 完成全市绿道规划并启动自行车骑行绿道建设 | 完善全市骑行绿道建设 |  | 完善全市自驾车营地和自行车慢行系统 |  |  | 住建局 |  |
|  |  |  |  | 完成旅游集散中心选址并启动前期准备工作 | 完成旅游集散中心前期准备工作并启动建设 |  | 旅游集散中心建设 |  |  | 恒风集团 |  |
|  | 32 | 城市形象系统建设 |  | 以旅游为导向制定城市色彩、雕塑、街头小品、绿化规划，统一规划设计路灯、路牌、广告牌示、城市夜景等 |  |  |  |  |  | 规划局 | 住建局、国土局、旅游局、各镇街等 |
|  |  |  |  | 规范道路交通标识，重点推进高速公路出入口、交通主干道及通景公路的交通路网旅游专用标识建设，设立中英文旅游标识，规范各类公共服务设施的信息图形符号设置 |  |  |  |  |  | ▲交通局、公安局 |  |
|  | 33 | 构建智慧旅游体系 |  | 1.完善义乌旅游网站建设，建立数字化的旅游信息和管理功能模块 2.构建智慧旅游信息发布和服务平台，建立微信、微博公众服务平台 3.推动重点景区智慧景区建设 |  |  |  |  |  | 旅游局 | 经信委、各镇街、各景区等 |
|  | 34 | 优化旅游消费环境 |  | 1.推广景区、旅行社、宾馆、饭店、旅游购物等涉旅企业的服务标准 2.完善旅游联合执法机制，市场监管联动机制和旅游投诉处理机制，建立旅游咨询投诉服务平台，定期公布游客满意度调查结果 3.完善景区、旅行社、酒店等行业监管制度 |  |  |  |  |  | ▲旅游局、市场监管局、卫生局、公安局、安监局 | 各旅游企业 |
| 品牌提升工程 | 35 | 旅游购物业转型提升 |  | 提升国际商贸城旅游购物 |  |  |  |  |  | 商城集团 | 规划局、住建局、旅游局、海关 |
|  |  |  |  | 1.进行特色旅游商品开发，梳理包装一批义乌中高端品牌购物商品 2.争取引进一家免税店，引入一批国际知名品牌 |  |  |  |  |  | 商务局 |  |
|  | 36 | 树立旅游形象品牌 |  | 1.大力推广“新丝路起点、购物者天堂”城市旅游形象 2.建立旅游形象识别系统，并广泛应用于提高形象识别度，集中在周边区域高速公路沿线设置一批义乌旅游形象宣传广告牌 3.加强与各类媒体合作，组织开展旅游专题宣传 4.提升丹溪养生文化节、红糖节、各类采摘节等原有节庆活动 |  |  |  |  |  | 旅游局 | 宣传部、发改委、商务局、文广新局、体育局、各镇街 |
|  | 37 | 旅游宣传推广 |  | 1.分年度制定旅游宣传推广计划并实施 2.每年组织到主流客源市场旅游宣传，参加一次出境旅游宣传活动 3.保障年度宣传经费 4.利用淘宝“义乌馆”门户，推广义乌一日游、浙中多日游等形式，加强与旅游电子商务企业合作，拓展网络营销渠道 |  |  |  |  |  | 旅游局 | 财政局、宣传部、电商办、发改委、商务局、文广新局、相关镇街、各景区等 |