附件

全域分质供水任务工作任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作清单** | **主要内容** | **责任单位** | **配合单位** | **完成期限** |
| 1 | 编制规划 | 完成《义乌市分质供水规划》编制。 | 水务局 | 自然资源和规划局 | 12月底前 |
| 2 | 规划控制 | 建立规划区用地许可证、土地出让、建设工程规划许可证、规划验收等分质供水规划管控机制。 | 自然资源和规划局 | 经信局、建设局、水务局、相关镇街 | 12月底前 |
| 3 | 建设控制 | 建立规划区建设工程施工图审查、验收备案等分质供水建设管控机制。 | 建设局 | 相关镇街 | 12月底前 |
| 4 | 招商控制 | 规划区内的招商引资项目，应引导项目方实施分质供水。 | 各招商主体 |  | 长期 |
| 5 | 水价体系 | 启动水价调整，建立阶梯水价制度。 | 发改局 | 财政局、水务局、水务集团 | 2020年8月底前 |
| 6 | 运行补助 | 建立分质水厂运行补助政策。 | 水务局 | 财政局、发改局、水务集团 | 12月底前 |
| 7 | 工业用水管控 | 建立工业企业分质供水管控机制。 | 经信局 | 水务局、水务集团 | 12月底前 |
| 8 | 公共用水管控 | 建立公共机构分质供水推行措施。 | 水务局 | 教育局、国资办、机关事务管理局、水务集团 | 12月底前 |
| 9 | 市政用水管控 | 建立园林绿化、道路环卫、建设施工等市政用水使用中水、河水等生态水替代自来水工作机制。 | 建设局 | 执法局、水务集团、环境集团 | 12月底前 |
| 10 | 信用体系 | 建立分质供水信用体系。 | 水务集团 | 金融办 | 12月底前 |
| 11 | 居民试点 | 完成城市有机更新区-卿云府分质供水试点建设。 | 水务局 | 建设局、执法局、稠城街道、水务集团、建投集团 | 2020年底前 |
| 12 | 工业试点 | 完成稠江-义亭工业区分质供水试点建设。 | 水务局 | 经信局、义亭镇、稠江街道、水务集团 | 2020年底前 |
| 13 | 宣传引导 | 对分质供水推广使用进行宣传引导，提高广大企业和居民使用中水的积极性和主动性。 | 水务局 | 宣传部、水务集团、各镇街 | 长期 |