关于《石达石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目（征求意见稿）》起草情况说明

现就龙泉市人民政府石达石街道起草的《塔石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目（征求意见稿）》的有关情况说明如下：

一、起草背景

按照中共龙泉市委办公室、龙泉市人民政府办公室关于印发《龙泉市奋力打造山区跨越式高质量发展推动共同富裕县域样板行动方案（2021-2025年）》的通知要求,贯彻实施《龙泉市“扩中”“提低”行动方案（2022-2025年）》的任务要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实中央关于建设社会主义现代化国家和推动浙江建设社会主义共同富裕示范区的指示精神和行动部署，认真学习领会省市各级关于建设社会主义共同富裕示范区的行动方案和行动要求，塔石街道立足发展实际，深挖农文旅资源，开拓区域农业产业发展要素，紧扣乡村振兴发展战略，建设山区共同富裕的“塔石样板”，起草了《塔石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目（征求意见稿）》。

二、起草过程

通过深挖街道农业、文化、旅游、民宿等资源优势，认真排查现实发展情况和发展前景，综合考虑项目实施可行性基础之上，根据街道与各行政村充分研讨情况，认真研究仔细研读上级相关文件通知精神，进一步明确制定项目的方向和重点，逐项逐条研究，起草《塔石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目（征求意见稿）》。

2024年7月下旬开始由塔石街道进行必要性、可行性等内容的调研论证。

三、框架内容

《塔石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目（征求意见稿）》共分为以下几个部分：

- 一、项目名称

石达石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目

- 二、项目背景

- 石达石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目，是石达石街道立足自身区位优势、进一步深化“一圈一核两带”（“一圈”即环石达石绿色健康骑行圈，“一核”即李山头农文旅融合发展核，“两带”即炉地垟-瞿源优质生态农业带、秋丰-垟畈精品民宿带）发展战略而谋划的建设项目，紧扣乡村振兴发展战略，深入挖掘区域农业产业、传统村落、文旅资源等要素，是市委市政府近三年来重点布局的三条示范带之一，更是石达石街道近万群众和全体干部共同期盼、共同建设、共享成果的重点工程。

- 项目建设目标

- 石达石街道“咫尺梦境 田园慢城”共同富裕示范带建设项目计划投资通过三年时间整合各线资金约8000万元，通过实施千亩梯田景区基础设施提升、炉地垟至瞿源精品农业经济带建设、千亩高效茶叶生产基地建设、李山头与炉地垟传统村落集中连片打造、现代化美丽城镇样板区等项目为载体，打造龙泉近郊可看、可游、可品、可居的休闲娱乐新高地。

四、项目建设地点

本项目位于丽水市龙泉市石达石街道。

五、项目建设周期

本工程计划建设期3年。

七、项目建设规模及条件

通过整合农文旅资源，争取各项资金与政策支持，加强宣传与建设，争取成为龙泉市乡村振兴共同富裕发展的典范。共同富裕示范带建设内容主要有：

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 计划投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品民宿农家乐经济带建设 | - 李山头村民宿综合体建设项目（二期） | 500万 |
|  |  | - 梯田核心区闲置民居改造利用工程 |  |
| 2 | 高效农田基础设施提升项目 | - 李山头村高标准农田建设工程 | 1000万 |
|  |  | - 五龙山生态茶园产业提升项目 |  |
|  |  | - 炉地垟村岩茶基地提升项目 |  |
| 3 | 石达石“半马骑行圈”绿道拓展提升工程 | - 李山头村至瞿源村道路提升改造工程 | 700万 |
|  |  | - 石达李山头村至陈村道路提升改造项目 |  |
|  |  | - 梯田生态停车场及森林栈道建设项目 |  |
| 4 | 传统村落集中连片打造项目 | 李山头村整村开发利用项目 | 1500万 |
|  |  | 炉地垟村传统民居改造利用项目 |  |
| 5 | “烽火文脉”修缮利用工程 | / | 300万 |
| 6 | 美丽乡镇样板工程 | 季边-上坞现代化美丽城镇样板区建设工程 | 1000万 |
| 7 | 溪流综合整治提升项目 | 石达石溪流域综合治理提升项目 | 1500万 |
|  |  | 林垟溪流域综合治理提升项目 | 1500万 |
|  | 合计 |  | 8000万 |

- 各项目建设发展要求符合国土、建设、发改、农业等建设规划和要求，建设程序符合法律法规规定，施工过程符合各方行业要求及规范。

- 九、项目社会效果分析

石达石街道将通过三年建设，力争将共同富裕示范带建设成为推动街道农文旅产业发展、探索共同富裕发展可复制路径、实现村民、村集体、社会资本三方共赢的示范带。

四、发文形式说明

《实施意见》经石达石街道班子会研究通过后，以石达石街道办事处名义发文。

石达石街道党政综合办

2024年7月15日