石达 石街道“烽火文脉”修复工程（征求意见稿）

根据《重大行政决策程序暂行条例》、《浙江省重大行政决策事项目录编制指引（试行）》（浙政办发〔2021〕3号）、《丽水市重大行政决策程序规则》（丽政发〔2017〕64），在广泛征集、摸排走访的基础上，结合我街道实际，制定本方案。

一、项目名称

石达 石街道“烽火文脉”修复工程

二、项目背景

抗战时期，为保护中华文明瑰宝，浙江省文澜阁《四库全书》、宁波“天一阁”藏书等重要文献历经艰险西迁龙泉，在石达 石街道季边、项坊等地保存长达6年之久。这段历史不仅是“浙江文脉”的守护传奇，更是浙西南革命精神的生动诠释。习近平总书记强调：“红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证，是最宝贵的精神财富。”作为这段历史的承载地，石达 石肩负着传承红色基因、赓续文化根脉的时代使命。宁波“天一阁”藏书遗址修复工程总投资370万元，以季边大会堂为核心，分两期建设，一期‌“烽火文脉”修缮工程主要为抢救性修复藏书旧址、建设口袋公园，布设藏书复刻展厅、红色讲堂等，再现抗战时期文脉守护场景；二期‌“时光小驻”文旅基地‌项目，主要建设特色农产品展销中心、轻咖休闲区等，构建“红色教育+文化体验+生态旅游”融合发展模式。

三、项目建设目标

通过对“烽火文脉”的建设和布展，不仅成为集镇村民休闲读书的好平台、好去处，成为石达 石街道新的红色文化展厅，还带动村集体增收15万元，提供就业岗位5个，辐射周边农产品销售50万元，并综合考虑引入第三方团队运营研学、农业产品、文创产品等收益约120万元，接待游客2000余人。

四、项目建设地点

本项目位于丽水市龙泉市石达 石街道季边村。

五、项目建设周期

本工程计划建设期1年。

六、项目建设规模及条件

1.对季边李家仓库藏书遗址进行抢救性修复，屋面翻新600平米，地面丢付380平米，大门修复1处，卫生间改造10平米，研学中心改造88平米，粉刷180平米，木结构修复多处。

2.即便李家仓库革命遗址纪念馆装修，主用于展览“烽火文脉”西迁历史（包含国立浙江大学龙泉分校、浙江日报社、省图书馆、省抗敌后拨会流动剧团、新活力通讯社、四库全书、天一阁藏书等浙江文脉西迁历史典故）。其中布展面积440平米，电气线路改造440平米，展柜、书柜采购约15套，桌椅采购约30套。

3.周边环境“微改造精提升”，主要微道路修复30米、景观节点改造约1.5亩，并布置标识系统、红色文化宣传等。

九、项目社会效果分析

为集镇村民提供优质公共文化平台，丰富群众的精神文明生活。将进一步推动街道农文旅产业发展，成为“城畔原乡 云阶山田”共同富裕示范带的重要节点，进一步促进周围村民就业，提高基层群众收入，实现村民、村集体、社会资本三方共赢。

龙泉市人民政府石达 石街道办事处

2025年5月21日