
浙江省林业数字化改革五年行动计划

（2021—2025年）
浙江省林业局

2021年12月

目  录

第一章 “十三五”林业信息化发展回顾
5
一、 建设情况
5
二、 存在问题
12

三、 形势分析
14

第二章 总体思路与发展目标
15

一、 指导思想
15

二、 基本原则
16
三、 发展目标
17
四、 总体思路
19

第三章 主要任务
20

一、 数字驱动整体智治
20

二、 完善数字基础设施
21

三、 智能协同场景应用
22

四、 全面提升支撑体系
25

第四章 重点工程
27

一、 林业态势感知工程
27

二、 林业大脑工程
27

三、 数据“落地上图”工程
28

四、 数字林业系统工程
29

五、 资源监管感知工程
30
六、 数字保护地建设工程
31
七、 数字国有林场工程
32
八、 数字生态修复工程
32

九、 数字生态文化宣传工程
33

十、 数字林业金融工程
33

十一、 数字林业产业工程
34

十二、 护林员网格管理工程
36

第五章 保障措施
37

一、 强化组织机构，推动数字转型
37

二、 完善法律体系，保障信息安全
37

三、 创新投入模式，引导多元参与
38

四、 注重人才培养，加大教育培训
38

五、 应用先进技术，加强项目管理
39

六、 创新管理机制，深化合作交流
39

附表 浙江省林业数字化改革五年行动建设预算表
41           


第一章 “十三五”林业信息化发展回顾

一、建设情况

（一）林业信息化顶层设计优化。

“十三五”以来，我省林业信息化建设顶层设计不断优化，发展思路、建设目标、主要任务及保障措施更加明确。

一是规划完善。印发《“互联网+”林业行动计划——浙江省林业信息化发展“十三五”规划》和《浙江省“互联网+”林业建设指导意见》。自2016年起，每年发布《浙江林业信息化发展报告》及《全省林业信息化工作要点》，明确信息化工作任务及重点。

二是考核强化。首次将“信息化率”列为浙江省林业发展五年规划目标；自2016年起，《森林浙江建设目标责任书考核评分细则》中，林业信息化建设列入考核，有效提升了全省林业信息化建设进程；启动年度全省林业信息化率评测工作，以示范效应带动林业信息化整体发展。

三是统一标准。编制《林业信息化平台统一身份认证标准》行业标准并于2020年11月顺利通过专家评审，印发《浙江省林业信息化平台建设技术管理规范（试行）》，推进各类林业信息化平台建设标准统一。

（二）林业信息化率跨越式提升。

国家林业和草原局每年发布的《全国林业信息化率测评报告》显示，我省林业信息化率从2016年度的75.2%、全国第9位，提升至2020年度的98.2%、全国第2位，高出全国省级林业信息化率平均值15.99%，超额实现了“十三五”规划中“力求到2020年，全省林业信息化率达到80%”的任务。同时，我局连续被国家林业和草原局评为“全国林业信息化建设十佳省级单位”，林业“数据仓”建设、“最多登一次”等成绩突出。

（三）林业信息化建设提质增效。

“十三五”期间，我省大力推进智慧林业、现代化林业建设，主要体现在“互联网+”林业政务服务、林业资源动态监管、林业灾害应急管理、林业产业支撑、林业生态文化宣传和林业基础安全保障六方面。

1.“互联网+”林业政务公共服务提升明显

一是不断推进重点特色智慧林业项目。按照“共建共享，互联互通”原则，2017年启动“浙江省智慧林业云平台”建设，至2020年已完成5大应用建设，整合并囊括17个业务子系统，获得“2019地理信息产业优秀工程铜奖”“2020地理信息产业优秀工程铜奖”“全国首届林业生态大数据大赛优秀奖”。根据林业新职能启动建设自然保护地信息管理与服务系统、“一亩山万元钱”智慧管理与服务系统，充分落实政府数字化转型工作及“一号工程”任务部署。

二是大力推进全省“最多跑一次”改革。全省林业系统32个主项、45个子项的群众和企业到政府办事事项100%实现了“最多跑一次”；汇聚数据16523339条，形成数据统一归集、统一推送共享的“林业数据仓”；各类林业行政审批系统实现了与省政府服务网对接互联，及实现与“一窗受理”平台对接，提升群众办事服务质量。

三是林业门户网站集约化建设完善。“浙江林业网”和“浙江林业”APP不断转型升级，“浙江林业网”连续被国家林业和草原局评为“省级十佳网站”，“浙江林业”APP获“2017互联网+政务服务创新应用奖”、2018年全国林业信息化优秀案例。

四是林业电子政务服务能力不断加强。建设推广浙江省林业电子政务综合平台并完成了升级改造，建设了林业内网公文流转及交换平台，增强了数据传输及管理安全性，推进无纸化办公进程。

五是智慧监测不断提升政民互动。“十三五”期间，开展全省林业政务微信智慧监测，客观评估全省林业政务微信公众号整体发展水平，提升各市县政务微信公众号活跃度及宣传质量，增强政民互动。

2.“互联网+”林业感知监管体系不断完善

一是森林资源“一张图”实现动态监测。由我局资源处及森林资源监测中心牵头完成了“浙江省森林资源动态监测信息化管理系统”建设，以森林资源“二类”数据为基础，打造森林资源“一张图”、构建动态监测“一套数”、搭建业务应用“一平台”和实现森林资源管理“一体化”。围绕森林资源年度出数的建设目标，构建了不同胸径林分生长率模型，研究了提取林地变化图斑的技术方法。

二是无人机应用实现“机器换人”。2016年始，金华市、莲都区、天台县等地先后开展松材线虫病疫情普查及枯死树监测；长兴县建立“无人机+监控”全天候、立体式林业执法监管模式，安吉县、平阳县、玉环县利用无人机开展森林资源管护，宁波市、金华市、新昌县、鹿城区等地应用无人机辅助森林消防及预警演练等，全省各地加快推进以无人机等为核心的林业“天网”系统建设。

3.“互联网+”林业应急管理体系智慧化加强

一是全省合力形成“智慧防火”新格局。积极探索“智慧防火”应用新手段，以森林安全监控预警为主的省级应急管理平台建成，将应急资源动态监测、分析、管理、决策与空间信息管理融为一体。

二是全省森林安全预警监控系统建成。森林消防和林业有害防治基础设施建设大力加强，实现森林消防和濒危动植物动态监控管理，图像实时传输，目前可通过平台动态监控并保护候鸟迁徙，可通过监控点位实时查看朱鹮、扬子鳄等濒危动物，庆元百山祖等濒危植物情况。

三是全省林业应急视频会商建设加强。全省94个市、县（市、区）三级林业视频会商指挥系统正式建成并投入使用，实现互联互通，增强了森林灾害的预防和处置能力，为森林安全突发事件应急指挥提供决策支持。

四是科研项目推进关键技术研究开展。2020年6月，浙江省重点研发计划《“互联网+”林业灾害应急管理数据采集技术与应用》通过验收，从数据采集、传输、处理方面在关键技术上实现突破并服务于林业灾害应急管理，目前已完成3项关键技术研究、6项专利、3项软件著作权、发表16篇论文、出版书籍1部，开发完成3套应用系统并推广应用。其中，在德清县开展的示范应用被国家林业和草原局评为“中国智慧林业最佳实践案例50强”。

4.“互联网+”林业产业支撑监管普惠林农

一是全省林业电子商务发展迅猛。“互联网+”竹产业转型加快、“互联网+”经济林助农增收、花木“互联网+”创新拓市，并涌现出以庆元竹产业、临安山核桃经济、浙江花集网为代表的一批示范企业。

二是“互联网+”林技推广模式创新。利用“互联网+”搭建了林技通服务云系统，基于云技术，通过视频、课件及语音等扩展推广形式，实现了信息到村、服务到人、技术到林，并获“2016年政府网站政民互动精品栏目奖”、浙江省“科技兴林奖”二等奖和梁希科技奖。

三是“互联网+”林产品智能溯源。推出各地溯源保真平台，实现过程数据可追溯，质量可监控，信息可查询。

5.“互联网+”林业生态文化宣传惠及公众

一是虚拟现实技术助力林业科普。建成我省首个多感交互式智慧林业安防VR系统，实现森林安全预警模拟、航空灭火实景体验、珍稀资源沉浸式观赏及森林生态旅游多感知性体验，荣获2017年度浙江省优秀科普作品中最高奖“特别优秀奖”。基于VR全景技术在“浙江林业网”林业博览专栏中建成“林业展览馆”“野生动物标本馆”“中国木雕博物馆”，获“2017政府网站政民互动类精品栏目奖”及浙江省“2017年度优秀科普作品银奖”。

二是林业生态文化宣传卓有成效。首部公益性微电影《宝贝回家了》荣获2016年度中国网络影视年度公益奖、2017年亚洲微电影最高奖项金海棠好作品奖、2017年度浙江省优秀科普作品金奖；将“浙江林业网”、《浙江林业》杂志、微博、微信紧密结合，全力打造宣传“森林浙江建设”的全媒体平台。开展了“最美鸟类”“最美山峰”“最美峡谷”“最美绿化通道”“最美湿地”“最美赏花胜地”评选及“浙江朱鹮征名及小使者选拔暨微电影拍摄”等系列活动。

6.“互联网+”林业安全保障体系日益完备

一是制度管理不断优化。发布了《浙江省林业厅网络与信息安全事件应急预案》，印发了《浙江省林业厅信息安全组织机构管理制度》等六项制度，明确安全责任。升级省林业局信息安全防护体系，定期开展应急演练，在近几年突发网络安全事情中确保了林业信息安全。

二是网络安全防护加固。在机房部署了智能管理平台、安全检测中心等设备，提升安全预警能力；加强政务云网络安全防护，增设云堡垒、云日志审计等云安全设备，增加渗透测试服务、应急预案演练、重大时期驻场安全保障等，巩固安全运维。

三是常态化监测加强。开展每日巡查，防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密的能力提升。对浙江省林业局机房全面改造升级部署机房运维管理系统。完善网络安全策略，规范网络安全管理，落实数据异地灾备，确保安全。

四是安全等保测评推进。与浙江省公安厅共同推进信息安全等级保护体系建设，指导各地开展等级保护测评工作。“浙江林业网”“浙江省智慧林业云平台”等网站和系统全部完成等级保护测评及等保复测。

五是普及网络安全意识。每年开展网络安全教育活动，提高局机关人员网络安全意识。结合我省网络安全应用及政策实例，参与《网络安全风险防范知识手册》编写，并正式出版。

（四）林业信息化人才队伍壮大。

一是定期组织全省培训。举办“‘互联网+’林业”森林浙江论坛，每年举办全省培训班，开展以互联网、物联网、林业大数据、网络信息安全等为主题的专家培训，提高林业信息化认识水平、业务技能、管理能力。

二是定期开展评优活动。以评促建，以评促用，连续开展“全省林业信息化十件大事”“年度林业好信息”“优秀信息员”“浙江省林业信息化十佳单位”评选等系列活动，以示范效应推动“互联网+”林业建设。

三是加强典型示范建设。推荐优秀市县申报全国林业信息化示范点，绍兴市、德清县、开化县、乐清雁荡山林场分别获批第三批示范市县及第二批示范基地，以示范促自身队伍发展。

二、存在问题

近年来，浙江林业信息化建设整体水平居全国林业前列，建成了林业“数据仓”、进一步完善了森林资源“一张图”，但当前的信息化、数字化水平还不能完全满足业务开展的需求，具体表现在以下几个方面。

（一）数字改革赋能有待深化。

当前存在系统冗余、系统整合不彻底、系统功能与业务发展脱节等问题，林业发展与新一代信息技术融合度低，必须进一步深化推进林业数字化改革，打通林业数字壁垒、消除林业数字鸿沟，释放“数字林业红利”。

（二）全面感知能力有待升华。

当前林业资源监测主要以人工野外调查为主，卫星遥感、无人机等技术未能得到广泛的运用，资源感知体系建设尚不健全，存在着资源监测信息不准确、监测信息不及时、物联网监测设施布局结构性不足等问题，缺乏点、线、面协同感知能力，无法有效支撑林业现代化管理与发展需求。

（三）数据治理能力有待提升。

当前数据依然存在林业数据来源单一、共享不畅、数据挖掘能力不足、数据标准体系尚不健全等问题，未能完全实现跨业务、跨部门的资源对接，且与省公共数据平台及政务网对接不够彻底，需在确保数据安全的前提下，最大程度的开放数据资产、促进数据关联应用，激发数据生产要素对林业发展的支撑作用，逐步建立省市县一体化数据管理应用体系。

（四）智能场景应用有待加强。

当前林业业务应用主要聚焦于单条业务链的监督和管理，数据挖掘、数据共享以及业务流程的协同应用仍限于单业务、单行业内部，核心业务应用与系统治理、整体智治的要求有一定差距，应加强业务与业务之间、林业与其他行业之间的协同场景应用，促进治理水平全面提升。

（五）公众服务功能有待优化。

当前信息化建设目标主要面向林业业务开展，考虑林业服务功能较少，并且林业公共服务主要局限于公开的信息展示，缺少具有针对性、智能化的信息传递，服务社会企业、林农、公众作用较低，不能充分发挥林业公共服务职能。

（六）保障体系建设有待健全。

当前林业数字化改革的人才保障、技术保障、政策保障、组织机构保障等方面尚不能满足数字化改革的需求，同时软硬件国产化是国家战略需要，需要加大国产化替代产品的投入，全面提升信息安全防控能力。

（七）信息化均衡性有待完善。

由于省内各地对林业信息化重视程度差异，存在林业信息化建设不够主动、措施政策不够有力、资金投入不足等多种现象，林业信息化普及度较低，全省信息化工作进展不平衡。经调查，全省共有15个市、县（区）林业局设有信息化管理机构，多数地区缺乏林业信息化专业技术人才和管理人才，制约了林业信息化工作开展。

三、形势分析

在当今的数字新时代，信息技术的应用已经逐步融合至各个领域中发挥能效，信息化成为推动国家社会治理体系和治理能力现代化的重要抓手。网络强国战略、数字中国战略、国家大数据战略等战略实施，为我国信息化事业的发展创造了良好的政策环境。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了继续推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，践行绿水青山就是金山银山理念，守住自然生态安全边界，构建生态文明体系，建设人与自然和谐共生的现代化新要求；同年，国家林业和草原局发布了《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，明确提出加快林草大数据管理应用基础平台建设，形成林草资源“图、库、数”及智慧应用，打造一批信息化试点示范，这对做好林业信息化工作提出了更高的要求。

数字化是信息化、现代化的重要标志。《浙江省数字化改革总体方案》明确提出数字化改革要在确保数据安全的前提下，最大程度地开放数据资产，促进数据关联应用，激发数据生产要素对经济社会的放大、叠加、倍增作用，既为改革自身赋能，也为社会赋能，提升治理能力。浙江作为“新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”，必须要顺应信息化发展大势、深刻理解数字化改革形势要求，运用物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，助力全省域整体智治、高效协同实现。

数字化改革是浙江林业发展的重要契机，浙江林业作为浙江省数字化改革重要组成部分，应充分利用政府数字化转型成果，以满足公众生活需求和实现林业治理现代化为导向，加快构建整体智治体系，研建智能化、一体化、精准化的数字林业系统，扎实全面推进落实林长制建设，发挥信息化、数字化对林业建设引领作用，实现林业治理体系和治理能力的新跃迁。

第二章 总体思路与发展目标

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及2021年全国两会精神，紧紧围绕林业数字化改革总体目标，按照“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”的要求，以林业整体智治为引领，聚焦“应用成果+理论成果+制度成果”，运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，搭建林业数字化改革的“四梁八柱”。

“十四五”期间，坚持“以用促建、共建共享”，打造健壮稳定、集约高效、自主可控、安全可信、开放兼容的数字林业系统，有效支撑林业整体智治，通过数字化提升治理能力，提高现代林业管理科学化、精准化、协同化水平，实现决策时运筹帷幄、落实时如臂使指。

二、基本原则

（一）整体统筹，协同推进。

坚持“全局一盘棋”，运用系统思维，加强顶层设计，突出针对性和有效性，打通堵点、解决难点，实现对“十四五”期间林业数字化改革工作统筹管理，从信息资源、业务开展等多维度切入，分步实施，协同推进，确保浙江省林业数字化改革方向、建设内容符合实际情况，为建设数字浙江保驾护航。

（二）需求引领，高效服务。

把握分析各级林业部门以及社会其他涉林团体和个人多元化的需求，紧抓行业问题痛点，充分利用现代先进信息技术解决林业需求痛点，最大限度发挥林业信息化效能。坚持好用易用，以数字化手段提升系统建设和运维水平，实现量化细化、闭环管理，提供使用便捷、响应敏捷的高质量服务。

（三）创新驱动，数字赋能。

将云计算、大数据、物联网、移动互联网等现代信息技术与林业数字化改革深度融合，创新林业发展模式和林业管理体系，强化林业数字化管理与服务能力，利用“数据”的力量对浙江林业各项业务进行赋能，实现林业全领域的管理创新、应用创新、模式创新，提升林业现代化水平。

（四）互联共通，全面协同。

以互联网思维、大数据理念对省、市、县各级林业信息资源进行整合、汇聚，实现数据在林业各业务领域之间以及与其他行业之间共享互通，确保数据在跨部门、跨层级、跨区域无障碍流通，消除信息孤岛。在安全可控前提下，强化系统开放性和兼容性，形成多方参与、共创共优的生态体系。同时基于互通的数据流实现业务协同开展，提升林业管理服务水平和资源利用水平。

（五）统一标准，安全可控。

完善林业数字化改革标准规范，坚持网络安全底线，贯彻总体国家安全观，增强安全自主可控意识，落实安全主体责任。不断推进自主可控核心技术在林业数字化改革进程中应用占比，强化信息系统安全防护和数据安全保障，确保系统和应用安全自主可控，实现标准林业、安全林业。

三、发展目标

（一）总体目标。

全面认真贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革和数字中国建设的重大部署，充分利用现有信息化成果和已有信息化基础，对接国家“十四五”规划及省内相关政策，加快建设浙江数字林业。2025年底前，全面建成具有整体性、系统性、协同性和智能性特点的全国一流数字林业系统，林业数字化改革体制机制、制度规范成熟定型；建成生态感知、数据共享、科学决策的“林业大脑”，实现基层应用与感知网络建设深度融合，创建“数字服务+林业治理”林业服务新模式。同时，强化林业数字化改革标准规范设计，充分考虑数字化改革安全自主可控，明确安全责任和工作机制，保障数字林业建设成果由省局到全省逐步推广应用，形成浙江林业整体智治新格局。

（二）具体目标。

以“一张网”为脉络。聚焦林业核心业务，充分利用3S、物联网、云计算等最新技术，对业务进行数据化、数字化赋能，实现浙江省林业建设全范围、多时序、密维度脉络感知，优化业务流程、减少人力、物力投入，全面实现业务开展精准化、业务流程协同化、管理决策科学化。

以“一大脑”为核心。通过大数据挖掘技术、可视化技术，在全面梳理林业信息资源基础上，深入剖析数据底层关系，建立数据高效共享与协同机制，结合上层业务应用形成相互协调统一的林业信息资源体系，构建全省林业数据汇聚中心，提高数据运用的便捷性，实现对林业业务有效数字化支撑。

以“一张图”为基础。在全面梳理林业信息资源基础上，将横向到边、纵向到底的各类林业数据汇聚到一起，实现资源分析展示、年度数据更新、业务管理、监督监管、移动应用等功能，确保森林经营、国土绿化、审批管理等数据“落地上图”，形成全省林业“一张图”，实现森林资源变化实时动态更新，为林业管理决策提供数据支持。

以“一系统”为统领。利用整合技术，对现有林业业务系统全面整合，打通现有系统间的数据通道，建设数字赋能、精密智控的数字林业系统和一体化系统门户、用户体系，实现林业重点工作的任务下发、协同执行和闭环管理，促进林业业务应用与管理整体智治、高效协同，为打造“重要窗口”贡献林业力量。

以“一件事”为重点。围绕“一件事”梳理核心业务，聚焦省委、省政府和社会各界高度关注的重点工作，以推进核心业务数字化为重点，梳理需求清单、问题清单和改革清单。以需求为导向、以问题为导向，打造多跨场景应用，推动问题解决，形成协同高效的供给及科学合理的体制机制。省市县三级统筹谋划、分工协作，使数字林业呈现“一树之上，百花齐放”的效果。

四、总体思路

（一）框架布局。

浙江省林业数字化改革是以新一代信息技术与林业融合发展为导向，利用信息技术推动林业发展的质量变革、效率变革和动力变革，解决制约林业发展的瓶颈问题，全面实现浙江林业现代化。浙江省林业数字化改革总体框架如下图所示。

[image: image1]
图1  浙江省林业数字化改革总体框架

（二）建设思路。

省林业局负责全省业务系统建设、运维及安全，数据汇聚与管理，卫星遥感应用，全省物联网区域布局及优化整合，信息化标准规范体系建设等。

省级以下各级林业管理部门负责业务系统的应用推广，数据采集，传输网络、感知体系建设。

本规划内容贯通省林业局直属单位、市（区）、县林业局、林场以及自然保护地等各级林业主管部门，对接省公共数据平台及政务网，与发展改革委、自然资源、应急管理、生态环境等其他行业部门实现数据互通，对接国家林草生态网络感知系统等国家级平台，面向公众提供政务服务并开展社会监督。

第三章  主要任务

一、数字驱动整体智治

（一）核心业务智能化建设。

以改革的数字化思维为指导，全面梳理浙江林业信息化发展现状，把数字化改革贯穿于森林资源监管、生态修复、林长制建设、林业社会服务等林业重点工作全过程，充分释放数字赋能新价值，提升数字设施新智能，强化大数据分析、云计算、物联网等现代科技手段应用，构建全面系统的指标体系、高效合理的运作体系、规范引领的标准体系、科学量化的评价体系，加强林业智治能力建设，推进林业数字化改革落地见效。

（二）业务联动整体化建设。

树立全省数字林业建设“一盘棋”思想，构建全省统一的数字林业体系架构，逐步推进“数字林业”体系在省、市、县等各层级范围内覆盖和应用，实现业务推广一体化推进、业务开展高效化协同、业务管理整体化调优，确保自上而下的顶层设计和自下而上的应用场景创新相结合，同时协同支撑“党政机关整体智治”等五大综合应用建设，全面提升林业管理现代化水平。

二、完善数字基础设施

（一）优化顶层设计。

以《浙江省数字化改革总体方案》为指导，加快编制或完善区域性、专题性数字林业改革方案，并将其纳入同级林业发展总体规划。加强新一代信息技术应用需求调研，科学谋划先进信息技术应用方略，切实增强规划的前瞻性、科学性和实用性。采用系统的观点和全局的视角，对林业进行综合分析，构建信息资源共享与业务协同的规范框架，形成指导信息资源建设、业务系统建设、运行支撑与安全系统建设的技术指南、标准规范、规章制度。

（二）完善感知设施。

林业移动互联网建设。按照分级推进、多种方式结合的原则，大力加强与国家电信运营商的合作，积极推进基础网络建设较为完善的林区、重点林业旅游景区、重点森林公园、湿地公园及自然保护区无线网络全覆盖，提高通信能力及监测管理水平，提升旅游服务能力。

林业物联网建设。基础设施建设较为完善的林场、森林公园、湿地、自然保护区等资源丰富地区应试点搭建完整的物联网，为林业资源动态监管提供基础支撑，保证林业资源动态监管的稳定。

林业“天网”建设。有序推进以遥感卫星、无人机、北斗卫星导航系统等为核心的林业“天网”建设，开展基于北斗卫星导航系统的旅游景区、现代智慧林区、现代林业经济智慧示范园区应用示范，逐步推进，构建覆盖省、市、县三级的林业“天网”。

三、智能协同场景应用

（一）浙江特色林长制应用场景。

依托覆盖省、市、县三级的林业“天网”，构建网格化的林长森林资源立体监管体系，将林长制建设与林地、湿地、自然保护地、野生动植物等相关业务进行整合优化，为各级林长进行监管执法、资源管理、督导考核等业务决策提供支持服务。同时，建立浙江林长知识库、模型库，与数字林业系统中资源监测、资源保护、生态修复、智能终端等功能模块进行无缝衔接，推进林长管理服务线上线下相结合，实现林长任务完成情况、考核结果精细化、科学化管理。

（二）千万亩森林质量提升应用场景。

以生态廊道、健康森林、储备林建设、森林抚育、国土绿化等重点任务为抓手，建立任务体系、工作体系、评价体系和政策体系。基于林业“一张图”，将各森林质量提升工程与森林病虫害监管、种苗保障、资金管理等进行量化协同，确保重点工程实施情况及检查验收成果落实到各县（市、区），实现工程建设图斑及时可视化上图展示，同时与各地实时上报进度进行数据联动，采用行动进展四色图、任务进度表等方式直观展示，量化考核，为评估重点任务完成情况进行数据支撑。

（三）“一亩山万元钱”应用场景。

遵循“逐步推进，以点带面”的原则，基于遥感卫星、无人机、北斗卫星导航系统等为核心的林业“天网”体系，对“一亩山万元钱”代表性示范基地进行全方位实时观测分析，获取基地地理位置、生境因子信息及植物长势分析、固碳能力、产量估算等重要信息，并与林业一张图进行关联展示，配套在线交流小程序，打造生产种植问题决策窗，为模式成效、基地运行、碳汇指数、精准帮扶等具体工作的研判决策提供有力支撑。鼓励提升林业产业基地视频监控体系建设，突出全生产过程环节的可视化、可追溯化。把高质量的可食林产品“种”到消费者眼皮底下，构建绿色生产、质量溯源、监管、查询为一体的质量安全追溯应用。

对“浙里办”原有林业科技推广模块进行替代升级，打造“一亩山万元”模式公开推广页，鼓励实施互联网+林业产业+手机端，实现各类先进生产模式信息在林农群众的传播和推广，包括限制性的自然条件、建议的生产操作、关键节点和方法，常见问题与解答等。

（四）森林火灾监测应用场景。

基于“天空地人”一体化的数字防火体系，实现对森林火灾实时监测、实时上报、实时处理。加强森林火险预报建设，监测重点火险区温度、湿度、风力等因子，有效利用手机移动信号监测进山人员，精准发送火险预报。根据森林火情区域的位置、风向、人员分布、物资分布、火势情况等进行分布展示以及救援动态模拟，为预防、减少森林火灾的发生以及森林火灾指挥救援提供信息化支持，支持地区、时间等多维度火灾信息统计汇总分析，为森林火灾监管工作的灾前预警、灾中指挥、灾后评估提供技术支撑，满足新时期森林防火工作的需要。

（五）森林病虫害防治应用场景。

针对林业有害生物发生规律、危害范围、危害特点等特点，依托有害生物立体防控体系，实现有害生物智能识别，提高有害生物预警预报与综合防控能力。强化对林业有害生物历史数据和实时采集数据的挖掘分析能力，对病虫害发病及成灾面积变化趋势进行多维分析，为林业主管部门进行灾害管理和灾害决策提供科学依据，便于做好灾害预防和应急物资准备工作，适时开展防治，严防有害生物成灾。

（六）数字化产业应用场景。

围绕林下经济、木本粮油、竹木制造、花卉苗木、森林康养等五大千亿产业，通过跨部门、跨业务等多跨协同，建设服务于生产、加工、销售、市场各环节的浙江特色数字化产业监管及服务，引导全省林业产业生产和分销良性生态圈建立，实现林业产业全要素、全产业链、全价值链的全面融合应用。

（七）“双碳”建设应用场景。

以浙江林业数字化改革成果为依托，吸纳市县级林业碳汇试点成果，全面开展全省林业碳汇计量监测评估，清查浙江林业碳汇现状、变化、分布情况，实现对浙江省碳排放量和碳储量的精准把控。对省内碳汇建设项目进行汇总整理，逐步实现省内碳汇建设项目从设计到备案完结全生命周期管理。开展数字化林业碳汇产业建设，对省内碳汇产业交易状况进行实时汇总、展示，建立健全省域林业碳汇交易与碳排交易管理机制，实现浙江省碳汇交易及时管理，全面发挥碳中和林业效能。

（八）资源变更追踪应用场景。

围绕浙江森林覆盖率动态变化情况、森林火灾发生频次等重点关注指标，依托智能“林业大脑”实现指标数据的追踪、更新、推送，同时能够从总量、构成、布局、变化趋势等不同维度进行属性分析、空间分析、时间分析，并对分析结果进行统计图、空间化等多种形式展示。支持定制模板的分析报告自动生成，实现根据模板自动将各类分析数据集成到模板，形成分析报告并及时推送，为林业管理人员提供资源变更最新状况。

四、全面提升支撑体系

（一）完善配套政策制度。

深入研究国际国内林业信息化建设状况、特点和要求，根据浙江省林业发展实际情况，推进林业资源监管、林业灾害防控、林业产业发展等领域信息化政策制定，为业务流程再造、数据共享开发等工作开展提供有力支撑和引导，同时根据信息化建设最新动态，适时调整相关政策制度。

（二）提炼统一标准规范。

建设具有浙江特色的林业数字化改革标准体系，保证全省林业数字化改革在统一的标准下开展，在遵循现行国家、行业及浙江省地方信息化类标准的前提下，结合浙江林业数字化改革实际情况，加快制定“数字林业”建设相关制度与标准体系。对各类林业信息资源、业务应用进行标准化、规范化处理和改造，促使业务系统与数据能够满足不同业务人员需求，指导和规范全省林业数字化改革建设。内容包括数据共享、业务管理、技术应用、政务服务、安全运维、系统集成等标准。

（三）建设网络安全。

加强网络安全风险评估，及时研究整改发现的问题。强化外包服务安全风险意识，切实加强外包风险防范与管理。充分应用密码保护、身份认证、内容过滤、跟踪审计等安全防护技术，科学划分网络安全域，有效规避信息安全漏洞。开展重要信息系统调查工作，解决重要信息系统安全保护中存在的突出问题。组织开展网络安全等级保护测评工作，制定和完善信息安全应急预案，加强应急演练，提高突发安全事件处置能力。同时，积极开展信创建设，逐步实现信息化建设软硬件的安全自主可控，夯实安全防护网络基础，全面提升主动防御、监测预警和应急处置能力，为全省林业数字化改革平稳开展保驾护航。

第四章 重点工程

一、林业态势感知工程

以建设“泛在林业”为长期目标，全面深化遥感、定位、通讯技术在林业资源、森林灾害、林业产业等林业全行业的应用，为浙江数字林业建设提供基础支撑。

	专栏1  林业态势感知工程建设重点

	1.整合资源监管系统模块，建设基于林业移动互联网、林业物联网、林业“天网”的“天空地人一体化”林业态势感知系统，掌握获取最低时间间隔林业发展动态数据。开展森林、湿地生态系统生产总值（GEP）核算和动态监测技术研究。开展生态定位站建设，建成5处国家生态定位站、改造提升13处省级生态定位站。

2.开展重点林区物联网感知和天网系统提升建设，以森林防火、实时监管为切入点，建设“森林智眼”森林防火智控系统，实现57个林区县和森林火灾高风险区“森林智眼”全覆盖，强化林区森林防火监测服务能力。


二、林业大脑工程

以数字化改革为引领，抓住新基建战略契机，结合林业态势感知系统，建设全面感知、精准分析、智能决策、一体化管理的浙江“林业大脑”，解决林业发展过程中产生的综合性问题，修正林业发展缺陷，规避未来发展风险，成为浙江林业发展的新型基础设施。

	专栏2  林业大脑工程建设重点

	1.全面归集浙江省已有和实时采集的森林资源数据、湿地数据、保护地数据、审批数据、灾害数据等各类数据资源，通过统一空间基准、统一入库标准、统一数据本底等方式对接入的各种林业数据进行标准化处理、入库，迭代升级浙江省林业数据仓，建立全省统一的林业数据中台，构建面向业务应用、场景应用、服务应用的林业资源数据汇聚中心，全面支撑省林业数字化改革的各项应用，为林业业务提供最基本数据服务，同时加强数据的容灾、抗灾能力建设，防止数据丢失和受损。

2.打造林业AI中心，为林业各业务场景智能运营提供“算法、算力”支撑，依托数据中台将各业务数据进行整合、交换、分析、共享，最终通过深度学习模式，对各林业数据进行学习以实现整个林业大脑的辅助人工决策、人工智能和数据可视化，充分发挥“数据+AI”技术支撑效能，实现各林业业务的“AI+”。

3.建立数字林业驾驶舱，全面呈现不同态势下浙江林业的全貌和动态细节。通过内嵌语音识别等技术，实现指令化的语音控制，做到业务“秒变切换”，减少空间和时间对于事件处理的限制程度，使林业管理者实时掌握业务资料和业务舆情，实现基于数据资源的浙江林业事件精准研判与科学决策，提高决策的针对性和有效性，促进浙江林业管理和服务水平不断提升。


三、数据“落地上图”工程

深入推进林业资源管理整体智治理念，强化数字化系统功能研发和服务水平，持续推进林业“一张图”建设，确保森林资源监测实效性与准确性。

	专栏3  数据“落地上图”工程建设重点

	1.以森林资源“一张图”为基础，加快自然保护地、湿地资源、野生动植物、林业产业、森林灾害等各类数据融合，构建浙江林业“一张图”，全面实现林业资源管理数据“落地上图”与实时更新，逐步推进市级、县级林业“一张图”深化应用，促进林业核心业务应用智慧化水平提高，实现业务决策的科学化、林业治理精准化。

2.依托全省林业数字化标准和系列规范，加大数据数字化决策协同，实现林业“一张图”与浙江省一体化智能化公共数据平台的标准化对接与共享，融入全省省域空间治理应用。


四、数字林业系统工程

以“先进成熟、稳定高效、安全有序、边建边用”为原则，全面推进“浙江数字林业系统”研建工作，打造林业数字化改革管理与服务的重要窗口。

	专栏4  数字林业系统工程建设重点

	1.对现有20余个主要应用系统中同质化较高的业务模块进行融合归一，集成浙江林业全业务模块，建立统一的组织机构、用户体系，实现Web、浙政钉、浙里办等多种方式访问，打造“整体智治”的浙江数字林业系统。

2.将市县特色业务系统（如：龙泉“益林富农”多跨场景应用）按照数字林业系统建设标准进行升级适配，深度强化数字化改革对林业发展的赋能作用，实现市县业务系统与“浙江省数字林业系统”无缝衔接。


五、资源监管感知工程

以强化浙江省森林、湿地、珍稀野生动植物等自然资源监管为宗旨，依托多尺度、准实时、高清晰、全覆盖的态势感知网络体系，实现自然资源全方位实时感知管理，为业务开展、事件管理和领导决策提供智能化服务。

	专栏5  资源监管感知工程建设重点

	1.健全升级森林资源监管体系，持续加强森林资源督查执法监管能力，为林业资源损害赔偿和责任追究提供客观证明，强化林地征占管控能力，与国家森林资源管理平台互联互通，实现对森林资源、林地资源等资源的实时监测、实时保护，提升保护利用效率。同时，全面开展公益林和天然林资源与生态状况监测，利用信息技术逐步推进天然林与公益林并轨监管。

2.完善提升现有湿地资源监测技术体系，及时掌握全省湿地资源（包括小微湿地）现状及湿地征占、变迁以及红树林资源等动态变化情况，实现对湿地资源动态监管与过程可追溯，确保全省湿地面积稳定、布局合理，提升湿地生态系统稳定性。同时强化湿地公园科研监测能力，提升湿地公园科普宣教数字化水平，充分发挥湿地多种功能，全面提高湿地资源利用效率。

3.利用大数据、人工智能等最新技术，全面提升野生动植物资源信息管理能力，强化珍稀濒危野生动植物资源和生态环境的动态监测和评估，精准掌握野生动植物种类、数量、分布、种群结构、栖息地、疫病疫源、动植物资源保护利用等状况，规范完善野生动植物种群、生境和生物多样性变化数据管理机制，实现朱鹮、百山祖冷杉等多种野生动植物资源数字化管理。


六、数字保护地建设工程

以“一园两区”管理模式为引领，健全浙江省自然保护地信息化管理体制，促进空间信息、虚拟现实等新技术在自然保护地监管中的应用，推动信息技术在自然保护地建设中深度赋能，强化浙江省自然保护地数字化管理能力。

	专栏6  保护地数字赋能工程建设重点

	1.以信息技术赋能钱江源—百山祖国家公园创建，完善野外视频监控等信息化基础设施，搭建国家公园专题信息管理模块，实现国家公园旗舰生态物种和典型生态系统数字化管理，助力国家公园保护、科研教育、游憩等多种功能发挥。

2.以原有自然保护区数据为基础，结合自然保护区建设政策及建设现状，依托态势感知体系，利用高清卫星影像、数字高程数据，明确江山仙霞岭、临安清凉峰、婺城南山等重点自然保护区管理界线和功能区划，优化省内自然保护区空间布局；充分发挥遥感监测结果客观化的优势，重点解决自然保护区与相邻社区发展之间的矛盾，全面实现保护地内修路、开矿等非法行为的动态监管，实现信息技术对保护地运营管理有效支撑。

3.利用虚拟现实等信息技术，建设具有浙江特色的自然公园体系。归集自然公园历史数据和实时监测数据，实现雁荡山等自然公园整体面貌和主要保护对象业务场景在线模拟，助力“十大名山公园”提升行动和嵊泗等十大海岛公园建设深入推进，为自然教育和生态体验提供数字载体，促进自然公园生态服务能力提升。


七、数字国有林场工程

以提高森林经营管理水平为目标，全面推进国有林场数字化改革，创新国有林场资源资产管理机制，增强国有林场森林资源智慧化保护能力。

	专栏7  国有林场数字化工程建设重点

	1.围绕国有林场资源、林地林木权属、生产经营等方面建立全省一体化国有林场综合管理体系，实现公益林保护、林木限额采伐、林下经济、林地征占用等业务的信息化监督管理，及时掌握国有林场资源总量、分布、变化和保护利用等情况，同时实现国有林场人员任务下发、任务进度查询、工作评价、任务考核等信息化管理，为国有林场各级管理部门履行管理职责和制定科学合理的监管考核评价体系提供信息支撑服务。


八、数字生态修复工程

以提升生态环境质量为目标，利用现代信息技术实现森林质量提升、国土绿化等各项生态修复工程集约管理，确保工程申报、工程规划、实施计划、作业设计、进度管理、验收检查以及成果上报等环节的全流程数字化，实现信息化对生态修复业务的深度赋能。
	专栏8  数字生态修复工程建设重点

	1.以大数据、云计算、物联网等新技术为引领，全面实现战略储备林、生态廊道、健康森林建设等重点生态修复任务的信息化管理。以“林业一张图”为基础，丰富小班生态修复相关信息，将造林进度、造林规划、人员管理、种苗保障、资金管理等重点任务实施情况及检查验收成果进行量化落实，实现百万亩国土绿化、千万亩森林质量提升、一村万树等国土绿化工程信息数据汇聚展示，保障工程从立项到复查的全流程信息可追溯、展示，建立评价体系，确保工程完成进度和质量，为任务考核提供量化数据。


九、数字生态文化宣传工程

以生态文明建设核心价值观为引领，利用信息化技术丰富生态文化宣传和自然教育开展方式，扩展生态文化传播范围和普及力度，增强人们对生态文化的认知。

	专栏9  数字生态文化宣传工程建设重点

	1.强化信息化手段在森林生态文化宣传中的应用，发展基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型生态文化宣传模式，加强湿地日、生态日、爱鸟周等纪念节日的线上宣传工作，探索义务植树等环保活动与互联网的结合，提高全社会生态文明建设意识。运用大数据分析技术深入挖掘森林景观中的人文内涵，基于游客画像，精准匹配旅游资源，拓展森林生态旅游的广度和深度。以省内自然公园、古树名木公园、森林古道、森林步道、生态康养基地等风景资源为依托，通过720°全景展示等数字创意漫游方式，全面推广森林旅游节、长三角森林康养和生态旅游节等森林文化宣传活动。打造浙江特色智慧景区，用信息技术优化景区管理工作，为游客提供智能化服务，提升旅行满意度。

2.注重新媒体、新技术、新手段在科普宣教中的推广运用，优化省内自然遗产、动植物资源名录，以及涉林实验室、博物馆、标本馆、科技馆、展示厅等场所的线上宣传及预约服务。通过虚拟现实技术等现代科技手段，开展体验式、互动式科普教育活动，使生态文化知识得到广泛传播。


十、数字林业金融工程

以深入推进“全国深化林业综合改革试验示范区”建设为引领，将数字化改革与林权交易探索、林业金融创新深度融合，促进基于政务数据资源的信息产品开放和创新，满足社会公众和涉林企业的金融信息服务需求，助力林业经营体制机制改革。

	专栏10  数字林业金融工程建设重点

	1.基于现行林权法律政策、信创等最新要求，利用大数据、云计算等最新技术对现有林权交易监管系统进行升级改造，实现对林权经营主体的动态监测管理，促进“三权分置”运行机制全面落实，为林权交易提供数字化、智能化服务，进一步释放林权交易活力。

2.开展“林业+金融”战略合作，探索政银担合作信息化管理体系建设，促进林业、金融、财政等各领域信息共享，创新推广林业保险、林业信用贷款等多种线上绿色金融产品，增强林业融资服务功能，增强林业发展的内生动力。


十一、数字林业产业工程

将数字化改革与林业产业发展深入融合，整合现有产业系统和数据资源，利用语音识别、物联网、图像识别等新技术，完善林业产业现代化体系，打造一批国内一流、世界知名的林业经济示范区，建设浙江特色林业产业服务模式，助力浙江进一步巩固脱贫攻坚成果，真正实现林业产业数字化、网络化、智能化升级，做大做强浙江数字林业产业。

	专栏11  数字林业产业工程建设重点

	1.以3S、物联网等前沿技术为依托，部署智能灌溉、精准温控等相关设备，建立浙江省林业产业服务系统，实现浙江木本粮油、林下产业竹木、花卉苗木等主导产业数字化落界、产量监测等业务智能管理。全面推进临安区山核桃产业数字化进程，强化以山核桃、中药材、林菌、竹笋、鲜花等林产品产地环境监测和安全保障，实现林产品生产过程全程数字化控制，促进产品质量提升；同时加强产业数据分析能力，为经营决策提供科学支撑。

2.构建数字化贸易流通体系，打造信息、物流、交易、结算于一体的林产品贸易系统，实现林产品全产业链的互联互通，为林农、林企及社会公众提供方便快捷、权威全面的电子商务、生态旅游等服务，培育基于电子商务的私人定制林产品、旅游产品模式，助力林业小微园区建设，促进全省林业产业生产和分销良性生态圈建立，全面提升浙江现代林业产业发展水平。

3.进一步完善林木种质资源智能化管理体系，以木本粮油、珍贵树种、生态修复树种和林下经济为重点，对分散在各地的已保存或新收集种质进行标准化信息梳理，包括品种系谱、指纹图谱、保存繁种、分布面积等数据，确保全省种质资源实物与信息的统一管理，为科研生产人员创新品种培育和提高保存效率提供数据支撑；及时掌握发布种苗供需预测预报，为管理部门、林业企业、林农等涉林组织提供经营决策依据，推进林木种业数字化改革工作有序开展。

4.拓展森林康养服务应用，以最美森林、最美古道、文物古迹、历史建筑、人文典故、林业时令特产等数据为基础，研制森林康养服务模块，实现森林康养小镇、森林人家、森林康养基地等申报、审批、查询数字化管理，同时为公众提供涵盖图文查询、一键导航、网上预约等服务，加快森林康养产业发展，助力创建森林康养新业态。


十二、护林员网格管理工程

以护林员管理科学化、业务开展便捷化、考核评估客观化为目标，将森林保护发展任务落实到各护林员辖区内具体山头地块，发挥信息技术在林业资源保护管理中的作用，确保护林员工作取得真正实效。

	专栏12  护林员网格管理工程建设重点

	1.利用信息化技术将护林员工作范围、工作内容与电子地图相结合，实现护林员巡护管辖区域网格化分割，对全省护林员及相关业务进行一体化管理，包括森林调查、灾害巡查、森林督查等，明确护林员工作开展范围，压实护林员巡林、护林相关责任，促进护林员管理水平和工作效率不断提升，实现森林资源发展和保护监管“看得见、反应快、抓得准、管得住”。

2.以满足护林员野外需求为导向，升级迭代现有掌上林业系统，实现巡护任务+终端+辖区网格无缝衔接，为资源调查、护林巡护、考勤打卡等各类应用提供统一工作流程、用户体系、权限管理、密码服务等技术支持，实现面向全省林业工作人员移动应用一端集成。同时，将掌上林业融入“浙里办”“浙政钉”系统，实现与“浙里办”“浙政钉”两个掌上前端无缝衔接，确保省数字化改革“一盘棋”。


第五章 保障措施

一、强化组织机构，推动数字转型

健全林业数字化改革工作机制，省、市、县各级林业主管部门要逐级成立以主要领导为组长的“数字林业”建设工作领导小组，建立上下联动、比较完善的“数字林业”建设工作机制，形成省、市、县三级“数字林业”组织体系，加强分工协作，加大协调力度，加快形成有利于林业信息化建设的合力，全面推进“十四五”时期林业数字化改革各项工作。

围绕“掌上办事之省”和“掌上办公之省”建设目标，积极打造林业数据共享系统，完善省市县乡等多维度跨层级高效协同机制，深化浙江数字化改革组织保障体系建设，构建业务协同模型和数据共享模型，消除林业数据孤岛，全面推进林业数字化转型。

二、完善法律体系，保障信息安全

依托现有林业法律法规体系，推进林地、湿地、自然保护地、林业产业等相关地方性法规、政府规章和规范性文件制修订，同时加强法制宣传教育，加大林业普法力度，丰富普法形式和内容，提高公民法治素养和林业治理法制化水平，为数字化改革提供法律保障。

以国家安全可控体系建设为导向，建立全面的林业信息安全保障体系，实现网络安全、系统安全、数据安全，制定和完善安全措施和制度，落实安全工作责任制。从物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、管理安全等方面全方位构建网络与信息安全保障体系，确保数字化改革的保密性、完整性和可控性。

三、创新投入模式，引导多元参与

完善林业数字化改革长效投入机制，加强数字化改革建设资金的筹措、整合和统筹，把数字化改革和信息化运维所需经费纳入年度预算，加大对林业数字化改革工作的经费保障力度，实现资金使用的统筹规划、专款专用。

各地按需加大“数字林业”建设和运维的投入力度，把“数字林业”建设纳入地方建设总体规划，建立以政府投入为主的资金保障机制。有条件的地方要积极争取设立“数字林业”建设专项资金，为信息化建设成果的长期稳定运行提供必要保障。

四、注重人才培养，加大教育培训

重视林业信息化人才培养和技能培训，拓展多种多样的信息化知识和技能教育服务，提升业务人员的数字化改革意识、信息化技能，促进多学科知识交叉培养。建立和完善人才机制，创建吸引人才、留住人才、培养人才的良好环境。加强岗前和在岗信息化教育培训，提高广大干部职工的信息化意识和信息技术应用能力。

同时加强与高校、科研机构、相关企业合作，发挥林业教育、培训、科研等单位的主渠道作用，开展信息安全、系统架构等信息化专业培训，有序推进林业信息化复合型人才培养。

五、应用先进技术，加强项目管理

数字化改革过程中要充分应用大数据、物联网、人工智能等最新技术，加大安全自主可控技术应用比例，确保数字化改革应用技术先进性安全性。在管理经验方面要加强向国内先进省份经验学习，吸收先进技术和管理经验，加强与高校、科研机构、企业合作，拓展信息视野，了解掌握信息化新技术，提高运用信息技术的能力。

建立“事前有计划、事中有管控、事后有评估”的重点建设项目管理机制，加强对重点项目立项、招投标、资金使用、项目验收、绩效评价等环节的监督管理。建立健全林业数字化改革与运行考核评估机制，制定各专项计划和重大项目的目标管理与考核办法并稳步实施，确保我省林业信息化建设整体水平走在全国前列。加强项目的监督管理，落实相应责任人和责任单位，确保项目建设质量、资金使用、生产安全、干部廉洁等方面符合相关制度要求。

六、创新管理机制，深化合作交流

充分发挥各级数字化改革工作领导小组的作用，牢固树立一盘棋的思想，加强沟通、密切协作，打破资源分散、数据封闭和信息垄断的状况。市、县级林业主管部门应结合工作实际，落实专职人员负责、兼职人员协作、专业技术企业支撑的管理机制。

加强合作交流，学习兄弟省市区林业信息化建设的成功经验和做法，促进林业信息化建设的优势互补和共同发展。积极开展与省内其他行业的交流，提高林业信息化关注度，吸收先进技术和管理经验，不断提高林业信息化建设水平和新技术应用能力。
附表
浙江省林业数字化改革五年行动建设预算表

“十四五”期间，浙江省林业数字化改革总投资估算9700万元，详见下表。
	编号
	建设模块
	重点项目
	建设内容
	投资金额（万元）

	1
	顶层设计
	包括指导信息资源建设、业务系统建设、运行支撑与安全系统建设的顶层设计等
	200

	[image: image2.emf]保障措施

              林业数字化改革

主要任务

一张网

发展目标

一大脑 一张图 一件事

数字驱动整体智治 完善数字基础设施 智能协同场景应用 全面提升支撑体系

一系统

强化组织机构

重点工程

数字国有林

场工程

数字生态修

复工程

数字生态文

化宣传工程

数字林业金

融工程

数字林业产

业工程

护林员网格

管理工程

推动数字转型 完善法律体系 保障信息安全 创新投入模式 引导多元参与

注重人才培养 加大教育培训 应用先进技术 加强项目管理 创新管理机制 深化合作交流

林业态势感

知工程

林业大脑

工程

数据落地上

图工程

数字林业系

统工程

资源监管感

知工程

数字保护地

建设工程

2
	场景应用
	浙江特色林长制

应用场景
	构建网格化林长森林资源立体监管体系，包括林长知识库、林长模型库、林长信息发布管理、林长网格化管理、林长考核管理等内容，实现与数字林业系统各业务无缝衔接，为各级林长进行监管执法、资源管理、督导考核等业务决策提供支持服务
	300

	
	
	千万亩森林质量

提升应用场景
	实现森林质量提升工程建设与森林病虫害监管、种苗保障、资金管理等进行量化协同，将工程进度与地图进行数据联动，确保工程建设进度及时上图展示，采用多种统计展示方式，为评估工程任务完成情况进行支撑
	500

	
	
	“一亩山万元钱”

应用场景
	对“一亩山万元钱”代表性示范基地进行全方位实时观测分析，实现观测数据与林业一张图进行关联展示，鼓励产业基地视频监控体系升级，建设配套在线交流小程序、“一亩山万元钱”模式公开推广页，全方位解决群众遇到问题“找不到专家”、想要学习“找不到基地”、想要发展“找不到方向”等痛难点问题
	340

	
2
	场景应用
	森林火灾监测

应用场景
	强化林业天网、林业物联网、林业移动互联网在森林火灾的应用，实现森林火灾实时监测、实时上报预警、火势分析、救援指挥、灾后评估统计等功能，为森林火灾监管工作的灾前预警、灾中指挥、灾后评估提供技术支撑
	650

	
	
	森林病虫害防治

应用场景
	强化对林业有害生物防治的数据采集、数据挖掘能力、数据分析能力，实现对有害生物及危害情况的智能识别、提前预警，推进有害生物监测常态化、网格化管理
	550

	
	
	数字化产业

应用场景
	整合现有产业系统和数据资源，实现跨部门、跨业务的数字化产业监管服务，对林业产业生产和销售进行引导，助力巩固脱贫攻坚成果，实现林业产业数字化、网络化、智能化升级
	450

	
	
	“双碳”建设

应用场景
	打造集林业碳汇监测模块、碳汇项目管理模块、碳汇产业管理模块于一体的双碳建设体系，促进森林碳汇监测计量、项目管理、产业管理相关工作持续稳步发展，全面发挥碳中和、碳达峰林业效能
	480

	
	
	资源变更追踪

应用场景
	围绕各类林业业务指标，实现指标数据的实时追踪、更新、推送、多维统计分析、成果展示、报告生成等功能，确保林业管理人员及时掌握最新资源变更情况
	330

	小计
	3600

	3



	重点工程


	林业态势感知工程
	（1）建设基于林业移动互联网、林业物联网、林业“天网”的“天空地人一体化”林业态势感知系统，及时获取林业发展动态数据；
（2）建设“森林智眼”森林防火智控系统，实现57个林区县和森林火灾高风险区“森林智眼”全覆盖，强化林区森林防火监测服务能力。
	800

	
	
	林业大脑工程
	（1）归集历史数据和实时数据，迭代升级浙江省林业数据仓，建立全省统一的林业数据中台，强化数据对业务的支撑能力；
（2）打造林业AI中心，充分挖掘数据价值，实现算法、算力对林业业务开展的有效支撑。
（3）建立数字林业驾驶舱，减少空间和时间对事件处理的限制，实现基于数据资源的林业事件的科学决策。
	950

	
	
	数据“落地上图”

工程
	基于“森林资源一张图”，实现全省范围林业数据融合，构建浙江“林业一张图”系统，逐步推进市县两级林业“一张图”深化应用，同时实现与浙江省一体化智能公共数据平台标准对接与共享
	400

	
	
	数字林业系统工程
	对原有20余个业务系统进行融合归一，建立统一的组织机构、用户体系，不断迭代升级，同时将市县特色业务系统进行升级适配
	750

	
	
	资源监管感知工程
	（1）强化森林资源督查执法监管能力，实现公益林、天然林并轨监管，同时与国家森林资源管理平台互联互通，全面提升森林保护利用效率
（2）完善现有湿地资源监测体系，实现湿地资源动态监管与过程可追溯，强化湿地公园科研监测能力，提升湿地资源利用效率
（3）强化珍稀濒危野生动植物资源和生态环境的动态监测和评估，精准掌握野生动植物保护利用状况，规范完善野生动植物种群、生境和生物多样性变化数据管理机制，实现野生动植物资源数字化管理
	350

	3

3



3


	重点工程
重点工程

重点工程


	数字保护地建设

工程
	（1）完善野外视频监控等信息化基础设施，搭建国家公园专题信息管理模块，实现国家公园旗舰生态物种和典型生态系统数字化管理
（2）利用信息技术明确自然保护区管理界线和功能区划，实现保护地内修路、开矿等非法行为的动态监管，为保护地稳定运营管理提供保障
（3）归集自然公园历史数据和实时监测数据，实现自然公园整体面貌和主要保护对象业务场景在线模拟，全面发挥自然公园数字服务功能
	450

	
	
	数字国有林场工程
	建立全省一体化国有林场综合管理体系，实现林场资源管理、公益林保护、林木限额采伐、林下经济、林地征占用、人员管理、绩效考评等业务的信息化监督管理
	210

	
	
	数字生态修复工程
	实现生态修复工程的工程申报、工程规划、实施计划、作业设计、进度管理、验收检查以及成果上报等环节的全流程数字化和工程的集约管理，确保信息化对生态修复业务的深度赋能
	260

	
	
	数字生态文化宣传

工程
	发展基于5G、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型生态文化宣传模式，探索森林生态旅游与信息技术深度结合，打造特色智慧景区，优化自然遗产、博物馆等生态宣传载体科技服务能力，全面提升生态文化普及力度
	220

	
	
	数字林业金融工程
	（1）利用大数据、云计算等最新技术对现有林权交易监管系统进行升级改造，实现对林权经营主体的动态监测管理，进一步释放林权交易活力
（2）探索政银担合作信息化管理体系建设，促进林业、金融、财政等各领域信息共享，丰富线上绿色金融产品，增强林业发展内生动力
	240

	
	
	数字林业产业工程
	（1）建立浙江林业产业服务模块，实现林业产业数字化落界、林产品产量监测、林产品安全等业务智能管理
（2）打造林产品贸易系统，实现信息、物流、交易、结算等全流程的信息化管理，为林农林企及社会公众提供方便的电子商务服务。
（3）完善林木种质资源智能化管理体系，实现全省种植资源实物与信息统一管理，同时提供种苗供需预测预报信息，为管理部门、林业企业、林农等涉林组织提供经营决策依据
（4）研制森林康养服务模块，拓展森林康养服务应用实现项目申报、审批、查询数字化管理，同时为公众提供涵盖图文查询、一键导航、网上预约等服务
	290

	
	
	护林员网格管理

工程
	（1）利用信息化技术将护林员工作范围、工作内容与电子地图相结合，实现护林员巡护管辖区域网格化分割，对全省护林员及相关业务进行一体化管理
（2）升级迭代现有掌上林业系统，实现巡护任务+终端+辖区网格无缝衔接，为资源调查、护林巡护、考勤打卡等各类应用提供统一工作流程、用户体系、权限管理、密码服务等技术支持
	280

	小计
	5200

	4
	标准规范建设
	包括数据共享、业务管理、技术应用、政务服务、安全运维、系统集成等标准
	100

	5
	网络安全建设
	包括安全风险评估、信创建设、应用安全防护新技术、开展系统调查以及安全等保测评等
	600

	总计
	9700


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





- 41 -





- 42 -





- 43 -





- 44 -





- 45 -





- 46 -








- 40 -
- 39 -


保障措施
林业数字化改革
主要任务

一张网
发展目标
一大脑
一张图
一件事
数字驱动整体智治
完善数字基础设施
智能协同场景应用
全面提升支撑体系
一系统
强化组织机构

重点工程
数字国有林场工程
数字生态修复工程
数字生态文化宣传工程
数字林业金融工程
数字林业产业工程
护林员网格管理工程
推动数字转型
完善法律体系
保障信息安全
创新投入模式
引导多元参与
注重人才培养
加大教育培训
应用先进技术
加强项目管理
创新管理机制
深化合作交流
林业态势感知工程
林业大脑
工程
数据落地上图工程
数字林业系统工程
资源监管感知工程
数字保护地建设工程



