淳安县水安全保障“十四五”规划

# 1淳安县基本概况

## 1.1 区域概况

### 1.1.1 地理位置

淳安县位于浙江省西部、地处北纬29°11′～30°02′，东经118°20′～119°20′，北接临安，东临桐庐、建德，南连常山、衢县，西南与开化接壤，西与安徽休宁、歙县毗连。全境东西长96.8公里，南北宽94.4公里，面积4427平方公里，占全省总面积的4.35%，是浙江省面积最大的县。淳安县行政隶属杭州市，距杭州市区151公里。

淳安县由原淳安、遂安两县合并而成，建制于东汉建安十三年，距今1800多年，历史悠久，人文荟萃，素以“锦山秀水，文献名邦”著称，是徽派文化和江南文化的融合地。1959年建成我国第一座自行设计、自制设备、自行施工的大型水电站──新安江水电站。淳安县是国家5A级风景区千岛湖所在地，又是浙江省政府批准的革命老根据地县。随着杭黄高铁、千黄高速的开通，淳安已成为“名城—名江—名湖—名山”的世界级黄金旅游线路中的重要一站，是长江三角地区的后花园，区位优势非常明显。

图1-1 淳安县区域地理位置示意图

### 1.1.2 地形地貌

淳安属浙西山地丘陵区，由中低山、丘陵、小盆地、谷底组成。地势呈四周高、中间低，由西向东倾斜，形成四周中低山逐渐向中部丘陵区过渡的地貌形态。经燕山运动和喜马拉雅造山运动后，受长期外力侵蚀作用和差异性的升隆运动，经火山喷发、岩浆侵入、断裂活动及外营力的风化、剥蚀、夷平，形成以低山丘陵为主的地貌。山地、盆地呈梯级多层地形展布。河谷下游低丘盆地区，侵蚀、基座阶地发育，在河谷、盆地中广泛堆积着河流冲积、洪积、湖积层，谷坡两岸残积层、坡积层发育。新安江水库形成以后，108米高程以下的河谷、低丘陵成了水面，低山地貌更为突出。地貌类型以剥蚀型山地地貌为主，堆积地貌、人工湖地貌次之。

淳安县地形特点是周围山地向标高108米的千岛湖逐步倾斜过渡。南部有著名的千里岗山脉，西北部为白际山脉，东北部位昱岭山脉。周围多以山脊与邻县为界。境内标高千米以上的山峰有29座。其中以千里岗山脉的主峰——磨心尖为最高，标高为1523米。山脉走向和垂直高度受地质构造控制，呈构造侵蚀地貌特征。按标高论，可分1000米以上、950-850米、750-550米、350-300米四级，200米以下多为基座型的河谷阶地，沟谷发育，第四系覆盖较薄。基岩多裸露，水系呈树枝状。

图1-2 淳安县地形地势示意图

### 1.1.3 水文气象

淳安县位于中亚热带季风气候北缘，四季分明，雨量充沛，多年平均降雨量1723毫米。但降雨时空分布差异很大：一是降雨年际之间变化较大，实测最大、最小年降雨比值在1.8~2.8之间。二是降雨年内分配很不均匀，大部分集中在4~5月的春雨期与6~7梅雨期，其总量可占全年雨量的60%左右；8~10月为台风雨期，如台风对我县影响不大，则易形成旱灾；1~3月、11~12月降雨较少，为我县枯水期。三是降雨地域差异明显，县境中部、东部降雨较少，年均降雨约1600毫米；县境西部、南部降雨最多，年均降雨约1860毫米；县境北部降雨次多，年均降雨约1770毫米。全县多年平均水面蒸发量750~850毫米，多年平均陆地蒸发量650~725毫米，多年平均径流深971.4毫米。全县年均气温17℃，最热月（7月）平均气温28.9℃，最高气温41.8℃；最冷月（1月）平均气温5℃，最低气温-7.6℃。多年平均无霜期250天左右，雨日156天，光照1856.9小时。

以单独汇入新安江水库为准，集雨面积在10平方公里以上的水系流域共有44条，划分河道为84条，河道总长1128公里，均属新安江水系，钱塘江流域，总流域面积 2874平方公里，部分河道中上游都修建了中小型水库，结合灌溉与发电。根据《杭州市水资源公报（2018年）》，全县多年平均径流量为44.958亿立方。由于受大气降水的控制，其时空分布与降水时空分布特点相似。但径流量的实际变化要比降水量要大，从境内百罗贩、中洲两个水文站的实测年径流量最大值与最小值的数字来看，径流量的变率都在三倍以上，径流量的年内分配变化规律与降水量基本相似，年径流量主要集中在4～6月，这三个月的径流量占全年总径流量的53％左右，4～10月的汛期流量要占全年总流量的77％左右。径流量的地域差异与降水量基本相似，随着地理位置、地势和地面物质变化，存在较大的差异。

2019年，淳安县水文站下辖中洲、管家、千岛湖、下洪、小毛岭、西岭、荷岭后、双溪口、仙人潭、金竹岭、百罗畈、瑶山、大墅、白马、樟村、陈家村、姜家、杜井、塔山19个雨量代办站。其中，中洲水文站负责观测雨量资料的同时观测水位资料，在2010年9月1日起由于防洪堤建设，测站断面改变水位停测，2017年恢复水位观测、河道流量监测。

全县重要小流域、小（2）型以上水库安装的雨情、水情自动采集系统运行情况良好。

### 1.1.4河流水系

淳安县水系呈羽状分布，均属新安江水系、钱塘江流域。新安江水库形成后，大多数支流自四周流向中间，汇集于新安江水库，并流至建德市梅城与兰江汇合后为富春江，向东北注入钱塘江。新安江全长358.9公里，流域面积11674.3平方公里，淳安县境内长68公里，流域面积4369.4平方公里。

新安江水库集水面积10442平方公里，占新安江流域89%。其中安徽省境内（街口以上）6068平方公里，浙江省境内4374平方公里（其中新安江水库湖面面积573平方公里），坝址位于铜官峡谷，距建德市约4公里，距新安江河口约40公里，干流长359公里，新安江水库主体工程于1957年4月1日正式动工，1959年9月21日下闸蓄水，1960年4月22日首台机组投产发电，1965年12月土建工程竣工。新安江水库建库前河宽100～300米，水清流急，山林苍翠，自然风光引人入胜。水库建成后，坝上游已形成面积573平方公里的高峡平湖——“千岛湖”，万顷碧波，千岛棋布，已成为著名的旅游胜地。

新安江水库开发目标是以发电为主，兼顾防洪等综合效益的大（1）型水库。随着千岛湖配水工程建成配水，新安江水库功能已逐渐由防洪、发电为主转变为供水、防洪为主，新安江水库已成为长三角地区重要的直接饮用水水源地。新安江水库坝顶高程115米，大坝系宽缝混凝土重力坝，最大坝高105.0米，坝顶总长466.5米。水库设计洪水标准为千年一遇，设计洪水位111.0米，相应库容197.3亿立方米；校核洪水标准为万年一遇加安全保证值，校核洪水位为114.0米，相应总库容216.3亿立方米；设计正常蓄水位为108.0米，正常蓄水库容178.4亿立方米；主汛期（4月15～7月15日）防洪限制水位为106.5米，相应库容为168.94亿立方米；死水位为86.0米，死库容为75.7亿立方米。水库防洪库容为9.5亿立方米，兴利库容为102.7亿立方米。

集雨面积在10平方公里以上的水系流域共有44条，划分河道为84条，河道总长1128公里，均属新安江水系，钱塘江流域，主要水系见表1-1。

图1-3 淳安县流域水系示意图

表1-1                            淳安县44条主要水系流域基本情况表

| 序号 | 河流名称 | 曾用名 | 集雨面积 (平方公里) | 涉及乡镇 | 河源起点 | 河流终点 | 主流长度 (公里) | 河道总长度(公里) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武强溪 |  | 350.60 | 中洲镇、汾口镇 | 大连岭 | 杨旗坦桥 | 39.35 | 102.65 |
| 2 | 上梧溪 | 五都源 | 71.00 | 安阳乡 | 三井尖 | 陈家村 | 13.11 | 18.65 |
| 3 | 梓桐源 |  | 90.81 | 梓桐镇 | 夫畈岭 | 慈溪 | 23.76 | 31.25 |
| 4 | 郁川溪 | 郭村溪 | 153.91 | 姜家镇 | 白峰坪 | 长烈 | 27.55 | 45.6 |
| 5 | 六都源 |  | 81.83 | 威坪镇 | 黄帽尖 | 方宅大桥 | 20.11 | 33.8 |
| 6 | 进贤溪 | 东源港 | 399.98 | 瑶山、屏门、临岐 | 大塔岭 | 临岐大桥 | 36.3 | 155.6 |
| 7 | 枫林港 |  | 293.18 | 枫树岭、大市镇 | 磨心尖南侧 | 月山 | 48.25 | 115.65 |
| 8 | 云源港 |  | 251.78 | 王阜乡、宋村乡 | 搁船尖 | 常锦里 | 62.01 | 101.15 |
| 9 | 商家源 | 里商溪、石门源 | 108.95 | 里商乡 | 山洋坞头 | 里阳 | 23.5 | 32 |
| 10 | 七都源 | 桐溪 | 102.55 | 威坪镇 | 汪岭 | 良岸 | 26.59 | 31.5 |
| 11 | 清平源 |  | 101.73 | 富文乡 | 白石岩 | 朱村 | 23.25 | 34.25 |
| 12 | 浪川溪 | 全朴溪、排溪 | 86.45 | 浪川乡 | 小连岭 | 风沂桥 | 30.25 | 43.1 |
| 13 | 上坊溪 | 儒洪溪 | 68.28 | 大市镇 | 黄泥岭 | 山后王家 | 17.85 | 26.55 |
| 14 | 十八都源 |  | 66.68 | 左口乡 | 桐木岭 | 宋家 | 21.25 | 29.75 |
| 15 | 王家源 | 潭头溪 | 62.90 | 文昌镇 | 阳开湾 | 杭黄高铁千岛湖站 | 13.04 | 18.5 |
| 16 | 丰家源 |  | 52.50 | 枫树岭 | 丫山尖 | 沿店 | 14.78 | 23.6 |
| 17 | 龙泉溪 |  | 51.75 | 梓桐镇、姜家镇 | 桐岭 | 首岭后 | 19.25 | 19.25 |
| 18 | 龙川溪 | 龙溪 | 46.88 | 汾口镇 | 大连岭 | 龙山 | 18.3 | 18.3 |
| 19 | 浪洞源 |  | 45.95 | 文昌镇 | 鸡笼山 | 文昌 | 14.2 | 14.2 |
| 20 | 鸠坑溪 | 大源溪 | 45.85 | 鸠坑乡 | 碓家坞岭 | 鸠坑桥头 | 16.91 | 22 |
| 21 | 富溪源 | 富德源 | 34.48 | 石林镇 | 千里岗 | 富得 | 8.61 | 8.6 |
| 22 | 向家源 |  | 34.44 | 里商乡 | 道云尖 | 中坑 | 13 | 13 |
| 23 | 龙源溪 |  | 33.98 | 汾口镇 | 银岭 | 前门 | 12.3 | 12.3 |
| 24 | 桐川溪 | 六都源 | 32.83 | 安阳乡 | 千里岗 | 虎山坪 | 13.2 | 13.2 |
| 25 | 汪家源 |  | 29.53 | 千岛湖镇 | 新坞头 | 桃源 | 13.35 | 13.35 |
| 26 | 汪宅溪 | 十九都源 | 27.02 | 千岛湖镇 | 小坞尖 | 新安江水库 | 7.6 | 7.6 |
| 27 | 凤川溪 |  | 25.30 | 临岐镇 | 大坑坞 | 溪口 | 9.05 | 9.05 |
| 28 | 锦坑源 | 朱峰溪 | 24.55 | 金峰乡 | 童家岭 | 新安江水库 | 10.54 | 10.54 |
| 29 | 芹川溪 |  | 22.39 | 浪川乡、姜家镇 | 石汪庙 | 霞社 | 9.01 | 9.01 |
| 30 | 五都源 | 横塘源 | 21.08 | 威坪镇 | 毫岭 | 占畈 | 8.5 | 8.5 |
| 31 | 雪坑源 |  | 20.95 | 富文乡 | 紫高尖 | 黄智山 | 11.35 | 11.35 |
| 32 | 雌龙源 |  | 20.95 | 左口乡 | 朱木塔脚 | 石岭后 | 11.1 | 11.1 |
| 33 | 牛坑源 |  | 19.08 | 金峰乡 | 直坞岭 | 初龙里 | 6.61 | 6.61 |
| 34 | 下龙源 | 龙源 | 18.48 | 左口乡 | 从步岭 | 源口滚水坝 | 9.55 | 9.55 |
| 35 | 雄龙源 |  | 17.93 | 左口乡 | 百尖头 | 塘边 | 9.7 | 9.7 |
| 36 | 松源 | 富丰溪 | 16.60 | 界首乡 | 柴岭 | 上洋坪 | 5.51 | 5.51 |
| 37 | 江村源 |  | 14.66 | 里商乡 | 红毛尖 | 姜家坞口 | 6 | 6 |
| 38 | 燕源 | 进坑溪 | 14.55 | 界首乡 | 海岗岭 | 姚家 | 6.54 | 6.54 |
| 39 | 芹坑源 |  | 14.38 | 千岛湖镇 | 东坞头 | 芹坞口 | 5.12 | 6.3 |
| 40 | 小五都源 | 蔗川溪 | 12.63 | 威坪镇 | 春晒里 | 坑田 | 8.81 | 8.81 |
| 41 | 塔山源 |  | 11.38 | 里商乡 | 红毛尖 | 塔山 | 6 | 6 |
| 42 | 玉泉溪 |  | 11.24 | 姜家镇 | 源项 | 新安江水库 | 9.53 | 9.53 |
| 43 | 泉水源 |  | 10.48 | 安阳乡 | 横天岭 | 陈家村 | 5.01 | 5.01 |
| 44 | 赋置源 | 富子源 | 10.00 | 鸠坑乡 | 富子岭 | 余家 | 3.5 | 3.5 |
| 合计 |  |  | 3032.47 |  |  |  |  | 1128.01 |

## 1.2现有水利工程概况

### 1.2.1水库工程

（1）中型水库

淳安县境内现有4座中型水库，分别为枫树岭水库、铜山水库、严家水库和霞源水库。

枫树岭水库位于枫林港干流中下游。坝址以上集水面积227平方公里，水库总库容5692万立方米，是一座以发电为主，结合灌溉、防洪和养殖等任务的中型水库。工程于1988年10月动工，1992年7月投产发电。

严家水库位于云源港流域。水库坝址以上集水面积73平方公里，水库总库容2158万立方米，是一座以防洪为主，兼顾灌溉及供水等综合利用的中型水库。工程于2002年10月动工，2005年12月完工。

霞源水库位于淳安县汾口镇翁川源村，属武强溪支流狭坑溪，坝址以上集雨面积12.8平方公里，水库总库容1352万立方米，是一座以灌溉、供水为主，结合防洪、发电等综合利用的中型水库。工程于1960年1月动工兴建，1961年2月停工，1965年6月续建，1967年底竣工。

铜山水库位于枫林港支流铜山溪流域，坝址以上集雨面积45.1平方公里，水库总库容1695万立方米，是一座以发电为主，结合灌溉、防洪等任务的中型水库。工程于1996年11月动工兴建，1999年4月通过机组启动验收。

（2）小（1）型水库

淳安县目前已建成后坑、乘风源、大毛岭、河村、红旗、大同坑、金通、九龙、林家坞、龙头、龙姚、木瓜、新店、云溪、叶家源等15座小（1）型水库，总集水面积357.18平方公里，水库总库容3231万立方米，正常库容743万立方米，灌溉面积1.44万亩。

（3）小（2）型水库

淳安县目前已有小（2）型水库47座，集水面积合计193.39平方公里，总库容1106万立方米，灌溉面积2.2亩。

（4）山塘、塘坝

淳安县目前登记在册的山塘共269座，集水面积82.51平方公里，总蓄水量552万立方米，灌溉面积2.32万亩。

（5）在建水库

淳安县现有在建水库2座，分别为石门源、下水源水库。目前项目已开工前期政策处理中。

下水源水库位于梓桐镇梓桐源支流下水源，坝址以上集水面积3.33平方公里，坝型为C15细骨料砼砌块石重力坝。总库容61.26万立方米，是一座以供水为主的小（2）型水库。

石门源水库位于里商乡商家源支流石门源，坝址以上集水面积4.33平方公里，坝型为C15混凝土砌块石重力坝。总库容25.73万立方米，是一座以供水为主的小（2）型水库。

表1-2                             淳安县小（2）型以上水库情况表

| 序号 | 水库名称 | 所在乡镇村 | 坝 型 | 坝 高 （米） | 总库容 （万立方米） | 集雨面积 (公里2) | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枫树岭水库 | 枫树岭镇枫树岭村 | 砼砌石重力坝 | 64.5 | 5692 | 227 | 淳安县水利水电投资有限公司 |
| 2 | 严家水库 | 王阜乡荷花坪村 | 砼重力坝 | 53.6 | 2158 | 73 | 杭州千岛湖恒信水电开发有限公司 |
| 3 | 铜山水库 | 枫树岭镇铜山村 | 砼拱坝 | 61.5 | 1695 | 45.1 | 淳安县水利水电投资有限公司 |
| 4 | 霞源水库 | 汾口镇翁川源村 | 粘土心墙坝 | 37.2 | 1352 | 12.8 | 淳安浙西霞源水电有限公司 |
| 5 | 后坑水库 | 千岛湖镇东汉村 | 均质坝 | 31 | 115 | 1 | 千岛湖人民政府 |
| 6 | 长岭水库 | 千岛湖镇青溪村 | 粘土心墙坝 | 14.97 | 11.5 | 0.23 | 千岛湖人民政府 |
| 7 | 乌丝坑水库 | 青溪新城前坞村 | 粘土心墙坝 | 20.8 | 18.1 | 1.45 | 青溪新城管理委员会 |
| 8 | 联合水库 | 文昌镇卢家庄村 | 粘土心墙坝 | 15.8 | 19.8 | 0.825 | 文昌镇人民政府 |
| 9 | 西河水库 | 文昌镇西河村 | 粘土心墙坝 | 13.5 | 21.7 | 2.86 | 文昌镇人民政府 |
| 10 | 大毛岭水库 | 富文乡六联村 | 粘土心墙坝 | 35.15 | 220 | 7.8 | 富文乡人民政府 |
| 11 | 九龙水库 | 左口乡九龙村 | 粘土心墙坝 | 32.7 | 113 | 3.65 | 左口乡人民政府 |
| 12 | 朝阳水库 | 左口乡龙源庄村 | 粘土心墙坝 | 21.05 | 28.81 | 2.1 | 左口乡人民政府 |
| 13 | 雄关水库 | 金峰乡朱家村 | 粘土心墙坝 | 32.28 | 74.2 | 0.67 | 金峰乡人民政府 |
| 14 | 幸福水库 | 屏门乡童家坪村 | 粘土心墙坝 | 26 | 40 | 13.6 | 屏门乡人民政府 |
| 15 | 河村水库 | 威坪镇河村村 | 粘土心墙坝 | 27 | 376 | 15.5 | 威坪镇人民政府 |
| 16 | 叶家源水库 | 威坪镇叶家村 | 浆砌石重力坝 | 31.15 | 108.5 | 8 | 威坪镇人民政府 |
| 17 | 金通水库 | 威坪镇五星村 | 粘土心墙坝 | 24.45 | 540 | 56.6 | 威坪镇人民政府 |
| 18 | 琴坑水库 | 威坪镇琴坑村 | 粘土心墙坝 | 24 | 45.5 | 1.15 | 威坪镇人民政府 |
| 19 | 松林坞水库 | 威坪镇横塘村 | 粘土心墙坝 | 33.52 | 19.97 | 0.826 | 威坪镇人民政府 |
| 20 | 西湖水库 | 威坪镇横塘村 | 粘土心墙坝 | 17.6 | 17.25 | 0.14 | 威坪镇人民政府 |
| 21 | 邵坑坞水库 | 威坪镇厚屏村 | 粘土心墙坝 | 16.3 | 14.9 | 0.71 | 威坪镇人民政府 |
| 22 | 上坑坞水库 | 威坪镇横塘村 | 粘土心墙坝 | 26.06 | 13.76 | 1.73 | 威坪镇人民政府 |
| 23 | 邵宅水库 | 威坪镇邵宅村 | 粘土心墙坝 | 15.24 | 11.8 | 0.986 | 威坪镇人民政府 |
| 24 | 松坑水库 | 威坪镇洪圻村 | 粘土心墙坝 | 21 | 20 | 0.43 | 威坪镇人民政府 |
| 25 | 庆坞水库 | 威坪镇方宅村 | 粘土心墙坝 | 14 | 10 | 0.21 | 威坪镇人民政府 |
| 26 | 道仁水库 | 威坪镇安川村 | 粘土心墙坝 | 19.8 | 16.7 | 2.131 | 威坪镇人民政府 |
| 27 | 合富水库 | 威坪镇合富村 | 粘土心墙坝 | 17.1 | 45.4 | 4.275 | 威坪镇人民政府 |
| 28 | 横坑坞水库 | 威坪镇笔峰村 | 粘土心墙坝 | 23.9 | 30.4 | 2.479 | 威坪镇人民政府 |
| 29 | 胡家水库 | 鸠坑乡翠峰村 | 粘土心墙坝 | 20.8 | 28.9 | 5.786 | 鸠坑乡人民政府 |
| 30 | 连天岭水库 | 鸠坑乡乳洞村 | 均质坝 | 24.74 | 19.9 | 0.739 | 鸠坑乡人民政府 |
| 31 | 大同坑水库 | 姜家镇马安村 | 粘土心墙坝 | 39.5 | 144.5 | 9.26 | 姜家镇人民政府 |
| 32 | 黄猛坑水库 | 姜家镇赤城村 | 粘土心墙坝 | 22.1 | 17 | 0.66 | 姜家镇人民政府 |
| 33 | 巨源水库 | 姜家镇巨源村 | 粘土心墙坝 | 17 | 14 | 0.78 | 姜家镇人民政府 |
| 34 | 石岩门水库 | 姜家镇上玉泉村 | 粘土心墙坝 | 24.7 | 43.6 | 3.6 | 姜家镇人民政府 |
| 35 | 吉家坞水库 | 梓桐镇杜井村 | 粘土心墙坝 | 20.2 | 11.3 | 2.213 | 梓桐镇人民政府 |
| 36 | 贡坑水库 | 梓桐镇尹山村 | 粘土心墙坝 | 24.5 | 42.7 | 6.15 | 梓桐镇人民政府 |
| 37 | 新店水库 | 浪川乡汇源村 | 均质坝 | 29.5 | 225 | 5.35 | 浪川乡人民政府 |
| 38 | 横宅坞水库 | 浪川乡大联村 | 粘土心墙坝 | 15.1 | 13.7 | 0.39 | 浪川乡人民政府 |
| 39 | 下横宅水库 | 浪川乡峰川村 | 粘土心墙坝 | 12.8 | 11.9 | 0.782 | 浪川乡人民政府 |
| 40 | 瑞塘水库 | 浪川乡峰川村 | 粘土心墙坝 | 9.15 | 18.2 | 0.27 | 浪川乡人民政府 |
| 41 | 连塘坞水库 | 浪川乡占家村 | 粘土心墙坝 | 16.8 | 15 | 0.24 | 浪川乡人民政府 |
| 42 | 林家坞水库 | 浪川乡林家坞村 | 面板堆石坝 | 40.5 | 118.38 | 15.2 | 浪川乡人民政府 |
| 43 | 龙姚水库 | 汾口镇龙姚村 | 粘土心墙坝 | 35.1 | 358 | 13.1 | 汾口镇人民政府 |
| 44 | 红旗水库 | 汾口镇章姚村 | 粘土心墙坝 | 20 | 210 | 2.25 | 汾口镇人民政府 |
| 45 | 塘坞水库 | 汾口镇茅屏村 | 粘土心墙坝 | 15.43 | 20 | 0.386 | 汾口镇人民政府 |
| 46 | 湖德塘水库 | 汾口镇杨旗坦村 | 粘土心墙坝 | 6.3 | 22.58 | 0.47 | 汾口镇人民政府 |
| 47 | 镜坑源水库 | 汾口镇宏鲍村 | 粘土心墙坝 | 20.87 | 64 | 1.9 | 汾口镇人民政府 |
| 48 | 文朝水库 | 汾口镇汪家村 | 粘土斜墙坝 | 14.46 | 16 | 0.7 | 汾口镇人民政府 |
| 49 | 越古源水库 | 汾口镇直街村 | 粘土心墙坝 | 13 | 12.6 | 0.5 | 汾口镇人民政府 |
| 50 | 庙岭坞水库 | 汾口镇荷塘村 | 粘土心墙坝 | 13.9 | 13.5 | 0.55 | 汾口镇人民政府 |
| 51 | 上源水库 | 汾口镇毛家村 | 粘土斜墙坝 | 13 | 13.7 | 0.66 | 汾口镇人民政府 |
| 52 | 下源水库 | 汾口镇毛家村 | 粘土心墙坝 | 13.5 | 19.77 | 0.99 | 汾口镇人民政府 |
| 53 | 伊家水库 | 汾口镇毛家村 | 粘土心墙坝 | 14 | 17.4 | 0.71 | 汾口镇人民政府 |
| 54 | 江家源水库 | 汾口镇岭后村 | 浆砌石重力坝 | 18.8 | 15.39 | 0.73 | 汾口镇人民政府 |
| 55 | 乘风源水库 | 中洲镇乘风源村 | 粘土心墙坝 | 26.6 | 115 | 5.6 | 中洲镇人民政府 |
| 56 | 毛家店水库 | 枫树岭镇汪村村 | 粘土心墙坝 | 14.2 | 10.93 | 0.63 | 枫树岭镇人民政府 |
| 57 | 洪家坞水库 | 枫树岭镇汪村村 | 粘土心墙坝 | 15.5 | 21.1 | 0.61 | 枫树岭镇人民政府 |
| 58 | 四新水库 | 枫树岭镇伊川村 | 粘土心墙坝 | 16.84 | 57.66 | 0.62 | 枫树岭镇人民政府 |
| 59 | 乾源水库 | 安阳乡山下村 | 粘土心墙坝 | 10 | 10.13 | 0.53 | 安阳乡人民政府 |
| 60 | 龙头水库 | 王阜乡龙头村 | 砼重力坝 | 23 | 194 | 159.7 | 杭州千岛湖恒信水电开发有限公司 |
| 61 | 云溪水库 | 瑶山乡双拱村 | 面板堆石坝 | 47.3 | 173.4 | 16.09 | 淳安县云溪通达水力开发有限公司 |
| 62 | 衍昌水库 | 枫树岭镇衍昌村 | 浆砌石重力坝 | 17.8 | 52.2 | 77.82 | 淳安县水利水电投资有限公司 |
| 63 | 木瓜水库 | 中洲镇木瓜村 | 砼拱坝 | 35.5 | 188 | 38.1 | 杭州武强水电实业有限公司 |
| 64 | 梅峰水库 | 界首乡周家村 | 粘土心墙坝 | 14.3 | 11.37 | 1.78 | 界首乡人民政府 |
| 65 | 辽坑水库 | 里商乡郎范村 | 浆砌石重力坝 | 20.51 | 10.85 | 6.59 | 杭州千岛湖顺成资产管理有限公司 |
| 66 | 泉坑水库 | 里商乡郎范村 | 浆砌石重力坝 | 29 | 19.77 | 6.96 | 杭州千岛湖顺成资产管理有限公司 |

### 1.2.2河道工程

淳安县境内集雨面积在10平方公里以上的水系流域共有44条，划分河道为84条，河道总长1128公里，均属新安江水系，钱塘江流域。

淳安县境内河流均为新安江水库上游河道，沿河两岸山谷、农田、村庄、集镇密布，地势低洼，“两山夹一河”是其主要地貌特征，河道均属山区性河道，防洪工程以护岸为主，遵循“防冲不防淹”的原则。

淳安县境内独流入新安江水库的河道共44条，河道总长度1128公里。已建成各类护岸总长869公里，防洪标准为5-10年一遇，以砌石结构护岸为主，少量的“两面光”式护岸，保护沿河两岸约18.1万亩，36.3万人及千余家企业的安全。

淳安县各条河道内共计建成各类堰坝1278座，堰坝以重力式砼结构为主，主要作用为灌溉或景观，灌溉农田总面积20余万亩，提升河道水景观260余公里。

表1-3             淳安县河道工程基本情况表

| 序号 | 乡镇 | 河道名称 | 河道长度(公里) | 堤防总长 （公里） | 已建普通堤防（公里） | 已建"两面光"堤防（公里） | 已建堰坝 | 保护人口（万人） | 保护农田（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左口乡 | 雌龙源 | 11.10 | 12.149 | 12.149 | 0 | 10 | 1.058 | 0.308 |
| 2 | 左口乡 | 雄龙源 | 9.71 | 9.687 | 6.942 | 2.745 | 8 | 0.524 | 0.197 |
| 3 | 左口乡 | 下龙源 | 9.55 | 10.181 | 7.711 | 2.470 | 5 | 0.639 | 0.202 |
| 4 | 左口乡 | 左源 | 8.50 | 5.615 | 5.615 | 0 | 3 | 0.580 | 0.169 |
| 5 | 左口乡 | 十八都源 | 21.25 | 14.598 | 14.598 | 0 | 13 | 0.965 | 0.276 |
| 6 | 文昌镇 | 王家源 | 13.04 | 28.499 | 16.768 | 1.338 | 28 | 3.470 | 4.078 |
| 7 | 文昌镇 | 琅洞源 | 14.21 | 14.250 | 7.668 | 1.483 | 7 | 0.299 | 0.479 |
| 8 | 文昌镇 | 西河溪 | 5.49 | 13.013 | 5.378 | 2.412 | 8 | 1.870 | 2.610 |
| 9 | 界首乡 | 松源 | 5.51 | 10.685 | 5.815 | 0.980 | 5 | 0.325 | 0.122 |
| 10 | 界首乡 | 燕源 | 6.54 | 9.140 | 5.97 | 0.640 | 4 | 0.240 | 0.070 |
| 11 | 金峰乡 | 牛坑源 | 6.61 | 11.903 | 9.368 | 0.240 | 13 | 0.000 | 0.243 |
| 12 | 金峰乡 | 锦坑源 | 10.54 | 16.860 | 15.32 | 0.000 | 15 | 0.000 | 0.136 |
| 13 | 姜家镇、梓桐镇 | 龙泉溪 | 19.25 | 13.748 | 11.710 | 0.140 | 18 | 0.085 | 0.035 |
| 14 | 姜家镇 | 玉泉溪 | 9.53 | 9.834 | 5.670 | 0.550 | 6 | 0.140 | 0.026 |
| 15 | 姜家镇 | 郁川溪 | 27.55 | 44.504 | 34.835 | 1.990 | 8 | 0.503 | 0.205 |
| 16 | 姜家镇 | 铜坑源 | 6.01 | 3.909 | 2.750 | 0.100 | 0 | 0.045 | 0.028 |
| 17 | 姜家镇 | 横源 | 12.00 | 10.794 | 5.625 | 0.680 | 2 | 0.085 | 0.054 |
| 18 | 浪川乡、姜家镇 | 芹川溪 | 9.01 | 9.696 | 9.160 | 0 | 24 | 0.050 | 0.026 |
| 19 | 浪川乡 | 浪川溪 | 30.25 | 20.352 | 12.980 | 0.330 | 7 | 0.117 | 0.058 |
| 20 | 浪川乡 | 芳梧溪 | 12.80 | 10.694 | 9.390 | 0.210 | 39 | 0.165 | 0.020 |
| 21 | 汾口镇、浪川乡 | 龙川溪 | 18.31 | 23.6 | 17.14 | 0.79 | 26 | 0.912 | 0.46 |
| 22 | 汾口镇 | 龙源溪 | 12.30 | 18.631 | 13.240 | 1.238 | 19 | 0.843 | 0.103 |
| 23 | 汾口镇 | 塘坞溪 | 5.29 | 8.876 | 6.433 | 0 | 6 | 0.237 | 0.016 |
| 24 | 汾口镇 | 界川溪 | 9.01 | 12.371 | 11.712 | 0 | 16 | 0.714 | 0.056 |
| 25 | 汾口、中洲镇 | 武强溪 | 39.35 | 42.786 | 38.617 | 0 | 20 | 2.165 | 0.174 |
| 26 | 中洲镇 | 狭坑溪 | 10.78 | 6.390 | 2.993 | 0 | 4 | 0.012 | 0.008 |
| 27 | 中洲镇 | 叶村溪 | 13.02 | 17.262 | 10.532 | 2.204 | 29 | 0.555 | 0.028 |
| 28 | 中洲镇 | 店门前溪 | 5.50 | 7.554 | 7.554 | 0 | 5 | 0.149 | 0.056 |
| 29 | 中洲镇 | 扎溪 | 25.01 | 23.454 | 20.304 | 0 | 11 | 0.391 | 0.044 |
| 30 | 里商乡 | 塔山源 | 5.98 | 4.401 | 3.361 | 1.040 | 3 | 0.324 | 0.088 |
| 31 | 里商乡 | 江村源 | 5.99 | 2.205 | 2.07 | 0.135 | 3 | 0.218 | 0.011 |
| 32 | 里商乡 | 小岔溪 | 8.49 | 5.131 | 4.691 | 0.440 | 0 | 0.167 | 0.049 |
| 33 | 里商乡 | 商家源 | 23.50 | 13.730 | 13.73 | 0 | 10 | 0.393 | 0.114 |
| 34 | 里商乡 | 向家源 | 12.99 | 2.450 | 2.11 | 0.340 | 5 | 0.598 | 0.174 |
| 35 | 石林镇 | 富溪源 | 8.61 | 13.673 | 8.71 | 0.581 | 26 | 0.007 | 0.588 |
| 36 | 富文乡 | 清平源 | 23.25 | 21.725 | 14.2 | 1.350 | 24 | 0.600 | 0.023 |
| 37 | 富文乡 | 聚壁源 | 10.98 | 11.180 | 5.61 | 3.790 | 9 | 0.040 | 0.015 |
| 38 | 千岛湖镇 | 汪家源 | 13.35 | 13.413 | 12.743 | 0 | 26 | 0.055 | 0.003 |
| 39 | 千岛湖镇 | 芹坑源 | 5.12 | 5.740 | 3.38 | 1.510 | 20 | 0.095 | 0.099 |
| 40 | 千岛湖镇 | 汪宅溪 | 7.60 | 8.950 | 6.68 | 1.950 | 30 | 0.135 | 0.147 |
| 41 | 鸠坑乡 | 鸠坑溪 | 16.91 | 3.771 | 2.209 | 1.562 | 26 | 0.137 | 0.016 |
| 42 | 鸠坑乡 | 小源溪 | 5.11 | 0.240 | 0.195 | 0.045 | 18 | 0.044 | 0.005 |
| 43 | 鸠坑乡 | 赋置源 | 3.50 | 0.990 | 0.79 | 0.200 | 12 | 0.118 | 0.003 |
| 44 | 梓桐镇 | 梓桐源 | 23.76 | 38.819 | 23.624 | 7.630 | 36 | 0.630 | 1.036 |
| 45 | 梓桐镇 | 黄家源 | 7.50 | 15.870 | 12.19 | 1.570 | 12 | 0.225 | 0.187 |
| 46 | 梓桐镇 | 龙泉溪 | 6.20 | 10.649 | 9.285 | 0.140 | 10 | 0.085 | 0.150 |
| 47 | 威坪镇 | 五都源 | 8.49 | 2.113 | 1.952 | 0.161 | 21 | 0.661 | 0.309 |
| 48 | 威坪镇 | 小五都源 | 8.81 | 2.697 | 2.422 | 0.275 | 19 | 0.236 | 0.095 |
| 49 | 威坪镇 | 六都源 | 12.11 | 9.299 | 7.142 | 2.157 | 59 | 0.452 | 0.193 |
| 50 | 威坪镇 | 辛坑源 | 6.71 | 0.367 | 0.231 | 0.136 | 7 | 0.071 | 0.018 |
| 51 | 威坪镇 | 叶家源 | 7.02 | 1.226 | 0.968 | 0.258 | 23 | 0.198 | 0.007 |
| 52 | 威坪镇 | 七都源 | 26.59 | 12.016 | 8.359 | 3.657 | 44 | 0.205 | 0.057 |
| 53 | 威坪镇 | 笛坑坞 | 5.03 | 0.518 | 0.518 | 0 | 7 | 0.112 | 0.013 |
| 54 | 王阜乡 | 红庙溪 | 15.66 | 1.414 | 1.414 | 0 | 0 | 0.027 | 0.010 |
| 55 | 王阜乡 | 金竹坑 | 8.51 | 2.334 | 1.917 | 0 | 0 | 0.140 | 0.018 |
| 56 | 王阜乡 | 榨源坞 | 6.41 | 2.040 | 1.94 | 0 | 1 | 0.140 | 0.014 |
| 57 | 宋村乡 | 窄坑源 | 5.82 | 5.154 | 4.121 | 0 | 11 | 0.130 | 0.060 |
| 58 | 宋村乡 | 上坑坞 | 5.21 | 1.027 | 1.027 | 0 | 1 | 0.077 | 0.010 |
| 59 | 王阜乡、宋村乡 | 云源港 | 62.01 | 26.896 | 19.595 | 2.707 | 87 | 2.080 | 0.520 |
| 60 | 安阳乡 | 桐川溪 | 13.20 | 16.625 | 14.525 | 0.280 | 13 | 0.650 | 0.083 |
| 61 | 安阳乡 | 上梧溪 | 13.11 | 22.340 | 16.506 | 0 | 24 | 0.590 | 0.121 |
| 62 | 安阳乡 | 红山岙 | 5.58 | 5.753 | 5.323 | 0 | 10 | 0.040 | 0.060 |
| 63 | 安阳乡 | 泉水源 | 5.01 | 8.090 | 3.68 | 0 | 3 | 0.285 | 0.069 |
| 64 | 大墅镇 | 上坊溪 | 17.85 | 27.479 | 21.569 | 0.030 | 22 | 0.585 | 0.079 |
| 65 | 大墅镇 | 洞源溪 | 9.99 | 13.229 | 10.179 | 0 | 5 | 0.235 | 0.049 |
| 66 | 大墅镇、枫树岭 | 枫林港 | 48.25 | 32.14 | 32.48 | 3.49 | 27 | 0.195 | 0.033 |
| 67 | 枫树岭 | 丰家源 | 13.76 | 19.400 | 16.4 | 3.000 | 20 | 0.650 | 0.083 |
| 68 | 枫树岭 | 山头源 | 8.86 | 9.300 | 8.95 | 0.350 | 7 | 0.630 | 0.181 |
| 69 | 枫树岭 | 铜山溪 | 25.30 | 14.040 | 12.49 | 1.550 | 8 | 0.285 | 0.069 |
| 70 | 枫树岭 | 黄花坞溪 | 5.94 | 3.820 | 0.82 | 0.400 | 3 | 0.585 | 0.079 |
| 71 | 枫树岭 | 鲁家田溪 | 9.80 | 12.200 | 10.9 | 1.300 | 12 | 0.400 | 0.060 |
| 72 | 枫树岭 | 横坑溪 | 7.16 | 5.880 | 5.08 | 0.800 | 7 | 0.560 | 0.079 |
| 73 | 枫树岭 | 石柱源 | 5.49 | 5.780 | 5.78 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 74 | 枫树岭 | 岭盘溪 | 5.02 | 7.120 | 7.12 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 75 | 瑶山乡 | 琅川源 | 7.30 | 3.800 | 1.6 | 1.200 | 13 | 0.160 | 0.060 |
| 76 | 瑶山乡、临岐镇 | 进贤溪 | 36.30 | 39.08 | 16.615 | 11.21 | 68 | 1.76 | 1.15 |
| 77 | 临岐镇 | 夏中溪 | 19.30 | 32.260 | 2.974 | 0.000 | 27 | 0.490 | 0.300 |
| 78 | 临岐镇 | 梅源坞 | 8.00 | 13.900 | 6.895 | 0.330 | 13 | 0.290 | 0.170 |
| 79 | 临岐镇 | 凤川溪 | 9.05 | 16.320 | 3.981 | 0.000 | 13 | 0.450 | 0.290 |
| 80 | 屏门乡 | 秋源溪 | 40.88 | 54.400 | 30.584 | 1.240 | 36 | 1.040 | 0.480 |
| 81 | 屏门乡 | 屏前溪 | 12.00 | 9.400 | 4.823 | 0.120 | 7 | 0.140 | 0.050 |
| 82 | 屏门乡 | 将坑溪 | 5.79 | 9.980 | 6.25 | 0.040 | 1 | 0.080 | 0.060 |
| 83 | 屏门乡 | 齐坑溪 | 19.18 | 30.580 | 23.088 | 0.390 | 29 | 0.520 | 0.170 |
| 84 | 屏门乡 | 儒山源 | 7.98 | 12.100 | 10.915 | 0 | 1 | 0.130 | 0.050 |
| 合计 |  |  | 1128 | 1106.1 | 790.665 | 77.9 | 1278 | 36.285 | 18.137 |

### 1.2.3 供水工程

淳安县现有规模以上集中供水水厂主要有千岛湖水厂、坪山水厂、桥北水厂、汾口水厂、威坪水厂、临岐水厂、姜家水厂、界首水厂、浪川水厂、王阜水厂（在建）、枫树岭新水厂（在建）、白马水厂（在建）、叶家水厂、梓桐水厂、厦山水厂（在建）、屏门水厂（在建）、郭村水厂（在建）、瑶山水厂（在建）、里商水厂（在建）共19座，8座在建，11座已经建成运行，设计总供水规模19.66万立方米/天，现状供水规模10.72万立方米/天。所有水厂建成后覆盖人口31.2万人，规模化水厂供水率可达到66%。

偏远农村难以由统一供水水厂供水的，主要靠农村饮用水工程进行联村供水或单村供水。淳安现状单村供水站总计656处，总供水规模2.92万立方米/天，供水覆盖人口16.1万人。

表1-4                           淳安县规模以上集中供水水厂情况表

| 序号 | 水厂名称 | 水厂信息 |  |  |  |  |  |  |  | 水源地信息 |  |  |  |  | 供水管网现状情况 |  | 供水对象 |  | 县级统管机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水厂（供水工程）类型 | 水厂（供水工程）规模 |  | 水厂（供水工程）位置 | 制水工艺 |  | 监控系统建设 | 水质检测频次 | 主水源地 |  |  |  |  |  |  | 供水范围 | 供水人口 |  |  |  |
|  |  |  | 设计供水规模（m3/d） | 实际供水规模（m3/d） |  | 净化设施 | 消毒设备 |  |  | 名称 | 类型 | 水质类别 | 水量是否满足 | 是否已划定保护区 | 主管网长度（公里） | 村内管网长度（公里） | 镇（街道） | 人口（人） | 单位名称 | 单位性质 | 运管方式 |
| 1 | 千岛湖水厂 | 城市水厂 | 100000 | 50000 | 千岛湖镇 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 382 | 574 | 千岛湖、青溪新城、文昌 | 76495 | 县水务公司 | 国企 | 直管 |
| 2 | 坪山水厂 | 城市水厂 | 30000 | 30000 | 坪山工业园区 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 43 | 65 | 青溪新城、千岛湖、富文 | 8678 | 县水务公司 | 国企 | 直管 |
| 3 | 桥北水厂 | 城市水厂 | 10000 | 1136.16 | 千岛湖大桥北 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 32 | 47 | 千岛湖镇、左口 | 6413 | 县水务公司 | 国企 | 直管 |
| 4 | 汾口水厂 | 乡镇水厂 | 10000 | 10000 | 汾口镇 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 霞源水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 255 | 382 | 汾口镇 | 50919 | 汾口饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 5 | 威坪水厂 | 乡镇水厂 | 2500 | 2000 | 威坪镇蜀阜村 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 102 | 154 | 威坪镇 | 24432 | 威坪饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 6 | 临岐水厂 | 乡镇水厂 | 6000 | 3500 | 临岐镇临岐村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 屏门溪 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 44 | 66 | 临岐镇 | 8866 | 临岐饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 7 | 姜家水厂 | 乡镇水厂 | 5000 | 3200 | 姜家镇 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 54 | 82 | 姜家镇 | 11406 | 姜家饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 8 | 界首水厂 | 乡镇水厂 | 5000 | 1203.84 | 界首乡墈脚村 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 千岛湖 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 31 | 46 | 界首乡 | 6188 | 界首饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 9 | 浪川水厂 | 乡镇水厂 | 6000 | 3560.94 | 浪川乡汇源村 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 林家坞水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 84 | 126 | 浪川乡 | 16783 | 浪川饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 10 | 王阜水厂 | 乡镇水厂 | 2200 | 0 | 王阜乡新合村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 严家水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 54 | 80 | 王阜乡 | 10718 | 王阜饮用水公司 | 国业 | 直管 |
| 11 | 枫树岭新水厂 | 乡镇水厂 | 5000 | 0 | 枫树岭镇枫树岭水库附近 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 铜山溪 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 118 | 177 | 枫树岭、大墅、安阳、里商 | 23649 | 枫树岭饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 12 | 白马水厂 | 乡镇水厂 | 600 | 0 | 枫树岭镇官川村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 猪坞坑水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 27 | 41 | 枫树岭镇 | 5415 | 枫树岭饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 13 | 叶家水厂 | 乡镇水厂 | 1400 | 1000 | 威坪镇叶家村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 叶家水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 40 | 61 | 威坪镇 | 8475 | 威坪饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 14 | 梓桐水厂 | 乡镇水厂 | 3000 | 1600 | 梓桐镇杜井村 | 一体化设 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 下水源 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 72 | 108 | 梓桐镇 | 14396 | 梓桐饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 15 | 厦山水厂 | 乡镇水厂 | 2100 | 0 | 中洲镇厦山村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 武强溪 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 50 | 74 | 中洲镇 | 9906 | 中洲饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 16 | 屏门水厂 | 乡镇水厂 | 800 | 0 | 屏门乡屏门村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 屏门溪 | 河流 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 15 | 23 | 屏门乡、临岐镇 | 3046 | 屏门饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 17 | 郭村水厂 | 乡镇水厂 | 3000 | 0 | 姜家镇夫畈村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 夫畈山塘 | 山塘 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 30 | 55 | 姜家镇 | 12471 | 姜家饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 18 | 瑶山水厂 | 乡镇水厂 | 2000 | 0 | 双共自然村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 富强溪山塘 | 山塘 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 25 | 42 | 瑶山乡 | 7807 | 瑶山饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 19 | 里商水厂 | 乡镇水厂 | 2000 | 0 | 里商乡石门村 | 一体化设备 | 次氯酸钠 | 是 | 日检 | 石门源水库 | 水库 | Ⅱ类 | 是 | 是 | 25 | 45 | 里商乡 | 5519 | 里商饮用水公司 | 国企 | 直管 |
| 合计 |  |  | 196600 | 107201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483 | 2248 |  | 311582 |  |  |  |

## 1.3社会经济发展概况

淳安县辖11个镇、12个乡，337个行政村，全县共14.67万户45.97万人口，年末常住人口35.4万人。

2019年全县实现生产总值243.19亿元，同比增长4.2%。其中，第一产业增加值35.99亿元，第二产业增加值67.82亿元，第三产业增加值139.38亿元。三次产业结构比为14.8:27.9:57.3。按常住人口计算的人均生产总值为68407元。全县实现财政总收入34.37亿元，比上年增长11.2%，其中地方财政收入19.5亿元，增长12.9%。全年地方财政支出67.18亿元，增长17.1%。

全年城镇常住居民人均可支配收入43611元，增长8.3%；人均生活消费支出24291元，增长6.8%。全年农村常住居民人均可支配收入19316元，增长9.0%；人均生活消费支出13260元，增长9.2%。

全县完成农林牧渔业总产值49.9亿元，增长5.0%。其中，农业产值34.51亿元，林业产值7.22亿元，牧业产值5.53亿元，渔业产值2.64亿元，分别增长5.5%、1.3%、6.8%、2.3%。实现农林牧渔业增加值36.49亿元，增长3.5%。粮食总产量7.64万吨，增长5.2%；茶叶产值7.58亿元，增长1.5%；水果产值5.58亿元，增长7.1%；中药材产值4.24亿元，增长15.5%；肉类产量1.78万吨，增长9.2%。

# 2现状与形势

## 2.1“十三五”水利发展成效

“十三五”以来，按照中央“四个全面”战略布局，深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，按照“五水共治”和“秀水富民”战略决策，以问题为导向，建成“五大体系”，完成 “十六类工程”建设，不断提升防洪减灾综合能力、水资源保障能力、水生态环境承载能力、产业水利发展创新能力、水行业管理能力，水利工作取得了显著成效。

### 2.1.1平安水利——防洪减灾能力全面提高

一、病险水库山塘除险加固

“十三五”规划1座中型水库、16座小型水库除险加固工程，32座万方以上、50座万方以下山塘综合整治工程。至2020年底，已完成1座中型水库（霞源）、20座小型水库除险加固工程（龙姚、幸福、庙岭坞、吉家坞、洪家坞、红旗、镜坑源、邵坑坞、越古源、胡家、联合、林家坞、连天岭、下横宅、大同坑、乌丝坑、长岭、琴坑、四新、西湖），35座万方以上、34座万方以下山塘综合整治工程。2020年计划的3座水库（伊家、朝阳、西河）、9座山塘在建。

二、河道建设

“十三五”规划中小流域治理（分段治理）120公里。2016-2018年通过杭州市重要堤防新建加固工程累计完成52公里。2020年通过淳安县千岛湖上游中小流域综合治理工程（世界银行贷款地方配套千岛湖水资源管理提升水利工程），计划完成河道治理49.3公里，项目以乡镇区域为单元，分13个标段实施，总计投资13845万元，目前项目正在施工中，进展顺利。

三、防汛应急抢险

“十三五”规划投入防汛应急抢险资金1000万元，每年200万元。受梅汛期强降雨影响，近年来淳安水利设施水毁情况较为严重。因此，“十三五”期间累计投入防汛应急抢险资金达到8367.12万元，特别是2020年梅汛期，入梅早，持续时间长，降雨量大，过程降雨集中，造成各地水毁情况严重，2020年累计投入3805.54万元进行水利设施水毁灾后修复。

### 2.1.2民生水利——农业水利保障能力大大提升

一、农村饮用水工程

“十三五”规划解决249个村，15.8万农村人口的饮用水问题，农村自来水入户率大于99%。截止2020年12月底，通过农村饮水安全提升改造工程（分散式）累计解决和改善了360个村，24.26万人饮水安全问题，农村自来水入户率达到99%以上。

通过政府投资和世界银行贷款项目淳安农村饮水安全提升工程（集中式供水），开展了王阜、枫树岭、叶家、浪川、厦山、屏门、白马、知心坑、梓桐第二、郭村、汾口、浪川裕丰芳梧等水厂的新建改建，以及坪山、桥北、临岐、界首、千岛湖、姜家、汾口、威坪等水厂的管网延伸工程，受益人口达到25.02万人。

此外，“十三五”期间在全县范围内进行了农村饮用水管理体制改革，创新推行了县级统管制度，实现了农村供水管理专业化、农村供水水质全面提升、农村供水农户节水意识大大提升。

二、农田水利工程

“十三五”期间规划改造渠道408公里，渠系建筑物64座，堰坝185座，新增改善灌溉面积3万亩，新增高效节水灌溉面积2.27万亩，农田灌溉水有效利用系数达到0.62，节水灌溉保证率逐渐达到85%，高效节水灌溉面积率大于15%。

截止2020年12月底，“十三五”累计完成排灌渠道改造420公里，堰坝工程101座，新增改善灌溉面积35855亩，新增高效节水微喷灌面积19695亩。农田灌溉水有效利用系数达到0.624，节水灌溉保证率逐渐达到90%以上，高效节水灌溉面积率大于16.5%。

三、低丘红壤治及“以奖代补”工程

“十三五”期间规划治理低丘红壤3000亩，投资600万元；水利工程“以奖代补”投入1500万元。截止2020年12月底，累计进行低丘红壤治理3140亩，总投入750万元；水利工程“以奖代补”投入达到1554.45万元。

### 2.1.3生态水利——良性水生态系统全面构建

一、中小流域综合治理

“十三五”期间规划武强溪、郁川溪、六都源等三条中小流域治理，总投资30000万元。截止2020年12月底，已完成武强溪、六都源以及郁川溪一期、二期中小流域综合治理，累计治理河长62.58公里，护岸总长67.51公里，堰坝56座，景观节点2处，生态修复滩地3.9万平方米，总投资达到28442万元。郁川溪三期目前正在施工中。

二、农村河沟整治

“十三五”期间规划整治农村河沟470公里，总投资24240万元。截止2020年12月底，累计整治农村河道总长363.1公里，总投入达到14324万元。

三、水土流失治理

“十三五”期间规划进行丰家源、五都源、六都源、叶村源、小五都源、梓桐源水土流失综合治理，规划治理面积29.59平方公里，总投资2170万元。截止2020年12月底，已完成丰家源、梓桐源、五都源、六都源、白马溪、叶村源、铜山溪流域水土流失综合治理，总治理面积达到58平方公里，总投资2960万元。

四、河湖库塘清淤

“十三五”期间规划进行河湖库塘清淤54.59万立方米，总投资1153万元。截止2020年12月底，已完成清淤总方量96.94万立方米，累计投资2786万元。

五、小水电生态修复

“十三五”期间规划进行小水电生态修复，农村水电生态转型，对环境影响突出的水电站有序退出，总投资20000万元。因政策变化，对原有规划中的水电站不做退出（报废）处理，截止2020年12月底，完成3座小水电生态修复。

### 2.1.4产业水利——水利发展形式持续创新

一、农村水电改造

“十三五”期间规划枫树岭、洄溪、坪石潭、青山口、玉林一级、玉林二级、老岭、洞口、笔峰共9座水电站改造，总投资6016万元。截止2020年12月底，已完成枫树岭、洄溪、玉林一级、玉林二级、老岭、洞口、笔峰、陈家坞共8座水电站改造，累计投资6366万元。坪石潭、青山口已列入小水电退出计划实施。

二、农村生态水电示范

“十三五”规划建设中洲、枫树岭、王阜、威坪、大墅、宋村、瑶山7处生态水电示范区，规划总投资3750万元。截止2020年12月底，已完成中洲、枫林港流域（枫树岭村—下姜村）、枫树岭、王阜、威坪、大墅、宋村、瑶山共8处生态水电示范区建设工作，累计投资达到4230万元。

### 2.1.5智慧水利——行业管理能力全面提升

数字水利的建设提升了汛情、旱情和工情监测预警能力，提高防汛防台抗旱应急响应速度和精度。同时建立集全县水利工程电子信息、水资源信息、防汛监测预警信息和重点水库河道的防汛视频监控于一体的水利综合信息平台，实现水利信息共享。开展了水利工程标准化创建工作，以及农饮水管理体制改革以及小型水库管理体制改革。不过还没有很好的将水利信息化纳入到总体发展当中，特别是由于水利信息化人力、物力、财力投入不足，导致水利信息化基础设施与维护不够到位，尽管积极推动了水利信息化、智能化建设，但是对水利信息化建设管理不够重视，造成了一定程度的资源浪费，而且制度方面也有所欠缺。

为确保水利工程安全运行，淳安县要求水利工程管护单位在水利工程显眼位置安装标识标牌，对水利工程的重点管护地点安装视频监控，并编制管理手册要求巡查管护人员按照手册要求进行日常巡查管理，通过建立了管理平台用来考核每个巡查人员的管护情况。同时还组织各类业务培训，提升管理员管护水平。

### 2.1.6评估总结

“十三五”期间，淳安县实施平安水利、民生水利、生态水利、产业水利、智慧水利五大类工程项目，规划项目投资总计18.08亿元，至2020年12月底已完成20.08亿，完成率111%，规划投资完成情况见表2-1，规划指标完成情况见表2-2。

表2-1        淳安县“十三五”规划投资完成情况汇总表

| 类别 | 项目 | 规划投资（万元） | 完成投资（万元） |  | “十三五”完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安水利 | 水库山塘除险加固 | 12640 | 13427.95 |  | 106.2 |
|  | 中小流域治理（分段治理） | 23200 | 23609 |  | 101.8 |
|  | 水利工程应急抢险修复 | 1000 | 8367.12 |  | 836.7 |
| 民生水利 | 农村饮用水 | 14800 | 55885.98 |  | 377.6 |
|  | 农田水利 | 27800 | 18035.05 |  | 64.9 |
|  | 低丘红壤治理 | 600 | 750 |  | 125.0 |
|  | “以奖代补”工程 | 1500 | 1554.45 |  | 103.6 |
| 生态水利 | 中小流域治理（以流域为单位治理） | 30000 | 30282 |  | 100.9 |
|  | 农村河沟整治 | 24240 | 14324 |  | 59.1 |
|  | 水土流失治理 | 2170 | 2960 |  | 136.4 |
|  | 河湖库塘清淤 | 1153 | 2786.4 |  | 241.7 |
|  | 小水电生态修复 | 20000 | 81.82 |  | 0.4 |
| 产业水利 | 农村水电站改造 | 6016 | 6366 |  | 105.8 |
|  | 生态水电示范区 | 3750 | 4230.19 |  | 112.8 |
| 智慧水利 | 水文设施建设 | 400 | 95.45 |  | 23.9 |
|  | 管理体制改革及行业能力提升 | 11550 | 18005.29 |  | 155.9 |
| 合计 |  | 180819 |  | 200760.7 | 111.0 |

注：1、因2019年开始政府机构改革，农田水利职能划入农业农村局，高效节水灌溉和小农水项目已由农业农村局开展。

2、因政策变化，对原有规划中的水电站不做退出（报废）处理。

表2-2        淳安县“十三五”规划指标完成情况汇总表

| 类别 | 序号 | 指标名称 | “十三五”规划目标 | 至2020年12月 | 进展评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平类 | 1 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.62 | 0.624 | 完成 |
|  | 2 | 重点水功能区水质达标率 | 100% | 100% | 完成 |
|  | 3 | 水旱灾害损失率 | <1% | <1% | 完成 |
|  | 4 | 农村自来水入户率 | >99% | >99% | 完成 |
|  | 5 | 水土流失率 | <6% | 7.8% | 进度正常 |
|  | 6 | 高效节水灌溉面积率 | >15% | 16.5% | 完成 |
|  | 7 | 水库病险率 | <3% | <3% | 完成 |
|  | 8 | 水利工程标准化管理率 | 100% | 100% | 完成 |
| 指标类 | 1 | 中小流域治理（分段治理）（公里） | 120 | 101.3 | 进度正常 |
|  | 2 | 中小流域综合治理（流域为单位）（条） | 3 | 3 | 进度正常 |
|  | 3 | 病险水库除险加固（座） | 17 | 24 | 超额完成 |
|  | 4 | 万方以上山塘整治（座） | 32 | 41 | 超额完成 |
|  | 5 | 万方以下山塘整治（座） | 50 | 37 | 进度正常 |
|  | 6 | 新增改善灌溉面积（万亩） | 3 | 3.59 | 超额正常 |
|  | 7 | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 2.27 | 1.97 | 进度正常 |
|  | 8 | 农村饮水提质增效人口（万人） | 15.8 | 33.87 | 超额正常 |
|  | 9 | 水土流失综合治理面积（平方公里） | 29.59 | 58 | 超额正常 |
|  | 10 | 农村河沟综合整治（公里） | 470 | 363.1 | 进度正常 |
|  | 11 | 生态示范（改造）电站（座） | 9 | 9 | 进度正常 |
|  | 12 | 完成投资（亿元） | 18.08 | 20.08 | 超额完成 |

表2-2         淳安县“十三五”规划外项目完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 2016年完成情况（万元） | 2017年完成情况（万元） | 2018年完成情况 （万元） | 2019年完成情况 （万元） | 2020年完成情况 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 0 | 0 | 1759.8 | 1485.05 | 1296.47 | 4541.32 |
| 1 | 农村饮用水 管理体制改革 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 777.47 | 3277.47 |
| 2 | 淳安县农业水价综合改革 | 0 | 0 | 259.8 | 485.05 | 519 | 1263.85 |

## 2.2“十四五”水利发展面临的新形势和新要求

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是我省进入高水平全面小康社会的第一个五年，更是淳安县以新发展理念引领高质量发展的重要战略机遇期，是淳安县水利贯彻新时代治水方针、解决新老水问题的关键时期。“十四五”期间，全县水利发展同时面临难得的发展机遇和严峻的挑战。

一、新时期治水思路对水安全保障提出新要求

习近平总书记提出了关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，赋予了新时期治水的新内涵、新要求、新任务，为我们强化水治理、保障水安全指明了方向。加快转变治水思路和方式，把坚持节水优先、强化水资源管理贯穿于治水的全过程，融入经济社会发展和生态文明建设的各方面，不断提高国家水安全保障能力，以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展，为建设美丽中国、实现“两个一百年”奋斗目标奠定坚实基础。

水利部部长鄂竟平在2019年1月15日召开的全国水利工作会议上表示，当前我国治水的主要矛盾已经发生深刻变化：从人民群众对除水害兴水利的需求与水利工程能力不足的矛盾，转变为人民群众对水资源水生态水环境的需求与水利行业监管能力不足的矛盾。准确把握我省水利改革发展所处的历史方位，清醒认识治水主要矛盾的深刻变化，坚定不移转思路、担当负责走前列、严控风险守底线、提振精神重实干，明确当前和今后一个时期我省水利改革发展的总要求是“补短板、强监管、走前列，推进水利高质量发展”。

二、生态文明建设提出新的部署

党的十八大明确将生态文明建设作为党的行动纲领之一，并提出“五位一体”的总体战略布局，建设美丽中国。围绕生态文明建设提出了一系列新理念新思想新战略，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，目前我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。为贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的发展理念，必须贯彻绿色发展理念，形成绿色发展方式和生活方式，统筹山水林田湖草系统治理，要用系统论的思想方法看问题，从系统工程和全局角度寻求新的治理之道。

三、乡村振兴战略实践实施对水利工程建设提出新的使命

实现乡村振兴战略是习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑做出的重大决策，是新时代“三农”思想的体现，是做好“三农”工作的总抓手、新旗帜。实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活和和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然需求。水利不仅是农业的命脉，也是国民经济和社会发展的命脉，更是乡村振兴战略的命脉。其作为现代农业的首要条件，是经济社会发展不可替代的支撑，是改善生态环境不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性和战略性。加快水利建设，不仅事关“三农”的发展，而且事关经济社会发展的全局；不仅事关防洪、安全和粮食的安全，而且事关生态和国家安全。加快水利建设步伐，对助力乡村振兴战略的实施有其特殊的意义。

四、参与长江经济带高质量发展建设水利作出新的贡献

推动长江经济带发展是新时期优化我国经济发展空间格局的三大国家战略之一，淳安县是重要参与者、积极推动者、直接受益者。随着千岛湖配水工程于2019年9月建成并向杭州等下游地区配水，新安江水库（千岛湖）功能已由防洪、发电为主转变为供水、防洪为主，新安江水库（千岛湖）已成为长三角地区重要的直接饮用水水源地。同时，从省委省政府将淳安县“特别生态功能区”建设作为2019年深化改革的一项重要工作内容看，保护新安江水库（千岛湖）及上游水源地的水生态环境工作显然是极其重要的。因此，形势倒逼我们，必须要紧紧抓住这一重大机遇，抓紧谋划一批防洪、保供、保护水生态方面的重大水利基础设施项目，优先解决最突出的水问题，建立完善长效工作机制，助推加快构建长三角一体化共建共享、互联互通水系新格局。

五、全面深化改革对加快水利改革发展提出新的要求

为深入贯彻十八届三中全会精神，全面落实省委十三届四次全会《关于全面深化改革再创体制机制新优势的决定》，根据水利部《关于深化水利改革的指导意见》，深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，按照中央关于加快水利改革发展的总体部署，以保障国家水安全和大力发展民生水利为出发点，进一步解放思想、勇于创新，加快政府职能转变，发挥市场配置资源的决定性作用，着力推进水行政管理职能转变、水资源管理体制改革、健全水权制度和水价机制、加强水生态文明制度建设、河湖管理与保护、水利投融资机制、水利工程建设与管理体制、农村水利发展、基层水利管理等重点领域和关键环节的改革攻坚。

六、新时期淳安水安全保障面临的挑战

为保护千岛湖一流的水资源环境，2014年以来，淳安县按照省委省政府“五水共治”要求，投入巨资重点开展了治污水、防洪水、保供水等集中治理，对第一第二产业采取关停、搬迁、整治、拆除。2018年8月至今，根据上级要求，付出巨大代价对千岛湖临湖地带进行了综合整治，并严格控制沿湖房地产的开发建设。淳安县财政年收入仅17亿元，没有这些产业发展，财政收入锐减，淳安县社会经济发展受到限制。如何将淳安的“绿水青山”转变为“金山银山”、财政资金困难成为淳安水利“补短板、强监管”的短板是我们面临的主要挑战。

## 2.3当前水利发展存在的问题

一、防洪减灾能力有待进一步提高

（1）水库、山塘需继续除险加固。全县水库66座，其中土石坝水库54座，部分水库放水设施均为坝下涵管，且已运行多年，已有安全隐患。全县注册登记的山塘总数为269座，目前还有27座山塘未经综合整治过，各项数据不能满足导则要求；已整治山塘中部分山塘仍存在上下游坝坡无护坡设施、坝顶宽度偏小，无上坝抢险道路、溢洪道存在冲蚀现象、坝肩两头边坡不稳等，下游坝坡无截水沟、排水沟等设施，放水金属设施存在安全隐患等问题。

（2）中小流域综合治理需进一步加强。全县现有10平方公里以上的水系流域共有44条，划分河道为84条，河道总长1128公里，通过近几年的水利投入，已治理河长达到351公里，通过治理后的堤防，村庄段可达到10年一遇防洪标准，农田段可达到5年一遇防洪标准，防洪能力和水环境面貌有了很大的提高。但主流部分河段和大多支流河段还未整治过，大多还是七八十年代修建的堤防，这些防洪堤断面单薄，大多为两侧直立边坡，结构比较松散，稳定性差，基础开挖较浅，部分堤防表面为“两面光”形式；堰坝受冲刷严重，破损较多。此外，淳安县境内河流众多，且基本为山溪型河流，源短流急，河床比降大，水位易涨易落，流量不定，枯洪变化悬殊，受季节性降雨量影响十分明显，洪水期极易发生山洪灾害。

二、水资源保障能力有待强化

（1）城乡水厂供水保障能力有待加强。全县现状“千吨万人”规模化集中供水人口约19.5%左右，建成投产运行的主要有千岛湖水厂、坪山水厂、桥北水厂、临岐水厂、梓桐水厂、威坪水厂、界首水厂、浪川水厂、姜家水厂、汾口水厂、叶家水厂等11座，取水水源为千岛湖、水库或河道。主要存在问题有三类，一是现状水厂供水规模偏小，已无法满足日益增长的供水需求量，如威坪水厂、汾口水厂、梓桐水厂等；二是水厂供水规模有余，但供水范围偏小，管网延伸方面有很大的潜力，如桥北水厂、坪山水厂等；三是部分乡镇具有建设乡镇水厂的潜力且已开展项目前期工作，要求列入“十四五”规划实施，如郭村、里商、瑶山水厂等；四是现状水厂缺乏备用水源工程，抗风险能力有待进一步提高。

（2）农村饮用水有待进一步提升。农村饮用水工程现状主要工艺流程为：山湾拦水堰坝→过滤池过滤→输水管引水至高位水池→配水管网输送至用水户。通过近几年“农村饮水安全提升工程”的实施，对水源堰坝、过滤池、水池、管网工程等进行了全面的提升改造，农村饮水情况有了很大的好转，基本可满足当前人民群众的用水需求。目前主要存在问题：一是供水水源受季节、年份影响较大，缺乏稳定可靠的取水水源，供水保证率不高；二是现状制水、消毒设施较为简陋，影响饮用水水质进一步提升；三是部分村庄饮用水建设标准不高，难以满足日益增长的用水需求。四是供水系统运行维护压力较大，要达到持续不断、长效稳定的管理效果还需要不断加大后续投入。五是农村饮水安全是“动态的”，供水工程仍存在设施设备自然老化的情况，需要及时进行更新改造，确保工程能正常运行。

三、水生态保护与修复方面

（1）千岛湖水质保护仍有较大压力。随着千岛湖配水工程建成输水，新安江水库（千岛湖）功能已由防洪、发电为主转变为供水、防洪为主，新安江水库（千岛湖）已成为长三角地区重要的直接饮用水水源地。为此，淳安县委、县政府高度重视千岛湖水质保护工作，提早谋划，精心部署，出台了一系列配套技术指南，通过千岛湖上游小流域综合治理、农村污水截污纳管、污水零直排创建、临湖污水终端设施改造、临湖污水终端尾水回用等工程，千岛湖水质趋势稳定向好，但继续维持甚至提升现状水质，需要后期源源不断的大力的资金、人力、技术投入。

（2）水土流失依然存在。淳安县属南方红壤丘陵区，水土流失类型主要为水力侵蚀，局部山体裸露，水土流失严重，据调查，2019年末，全县水土流失面积约占行政总面积的7.8%，“十三五”期间完成水土治理58平方公里，水土流失和监管有待加强。

（3）农村水系综合整治仍需加强。随着近几年全县“农村河道综合整治工程”的实施，农村水系面貌有了很大的改观，水景观也有了不同程度的提高，但因水系河流众多，点多面广，仍有部分农村水系未得到整治，这些水系岸坡还存在“两面光”、堰坝表面“水泥光面”、村庄人口密集段堤防缺乏防护措施，河床减水、水面面积不足或不连续等问题，与新形势下的生态环境要求不相适应。同时由于过去治河理念的问题，河道笔直僵硬，岸坡硬化，河道内天然植被保存少，绿化带生态系统比较弱化，部分河流基本丧失了生态廊道功能，滨水形象不尽如人意。

（4）河湖水文化景观建设与“幸福河湖”要求存在一定差距。目前，淳安县河湖的建设重在防洪治理，沿线水文化挖掘不足，亲水便民设施及区域水景观亮点较少，与“一村一品一水景、一镇一韵一水乡”的幸福河湖新格局目标尚存在一定差距。水利工程建设作为惠民工程，一直以工程建设、保护地方安澜为首要目的，水文化重视不够。水文化研究作为一门新兴的交叉学科尚处于起步阶段，流域水文化挖掘研究明显不足。工程建设中文化彰显度不够，工程建设中无法展现流域水利特效、彰显文化内涵。水利建设、水文化、堤防文化尚未融合互通。

四、水利信息化水平有待进一步提高

（1）监测站点需进一步完善。水文基础设施还不完善，水位站网密度不够，主要干支流及河口还存在监测盲区。老旧的水文预报模型有待进一步研发更新，水文测站布局及基础数据有待进一步完善。

（2）信息共享不够及时。跨行政区域上下游之间信息交换困难和信息滞后等问题，特别是在行洪泄洪期间与上下游地区之间还没有建立起良好的信息即时互换共享机制。

（3）数字化工程管理系统需进一步完善。如饮用水水源地、水厂、供水站自动化控制、监控系统建设，大坝安全监测卫星网络系统建设，全县水利综合信息大屏显示系统等都还比较缺乏。

五、水利行业监管

（1）“重建轻管”情况依旧存在

在具体工作中，仍然存在偏向工程项目建设，不重视监管的问题。水利设施管护需要长期的资金投入，由于水利工程多为公益性或准公益性工程，几乎没有财务效益，而每年管理经费预算有限，难以做到对所有水利工程都管护到位。淳安县水利工程按照“谁建谁管”的方针，实行县、乡、村分级管理责任制，各级管理技术人员工作能力有差异，且由于岗位变动等原因，存在有业务能力但缺乏相关工作经验等问题。对水资源管理、河湖水域岸线管理、工程运行维护由于管理办法不多、用力不深，缺乏有效的监管手段。

（2）规划体系约束力不足

目前淳安县水利规划已基本形成较为完善的规划体系，但也存在规划结构不够完整，各类专项规划目标单一、衔接不协调；注重规划当前的可实施性，忽视长远目标；应急性规划深度不足等问题。水利规划是水行政主管部门履行政府职责的重要手段，是水利公共服务和社会管理的重要基础，是规范各项水事活动的重要依据。但由于在社会建设中处于相对弱势行业，水利规划缺乏约束力，对水利建设和涉水事务社会管理的法规性作用不够强。

（3）管理体制不够完善

管理模式仍以“计划式”的模式为主，管理制度缺乏一定的灵活性。水利工程的分级管理使行政主体和业务主体分离，产生条块分割、职责不清等问题。创标后的长效管理由于未实现完全落实责任主体、建立科学完善的考核体系、落实管理经费和有效监管等，没有将机制优势有效发挥。水利工程建设和管理专业化、标准化水平有待提升。

（4）业务监管有待强化

江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持、水利资金、行政事务等方面的监管仍采用传统的监管模式和措施，不能及时全面的发现存在的问题；发现问题后缺乏有效的手段及时整改到位；事后追责力度不够、警示威慑效力不足。各水利业务建设有各自的管理平台，但未完全实现数据共享、业务协同、安全保障等功能需求，需进一步统筹，最终实现数字化转型。控制断面流量水位监测设施和水利工程运行视频监控点偏少，难以对水利工程调度和安全运行情况进行全面有效监控。

# 3 总体思路与目标任务

## 3.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实十四届省委历次全会的部署，围绕长三角区域一体化发展国家战略，以构建淳安水网为抓手全面推进水利建设，以数字赋能加强水利管理，以改革激发水利发展动力，全面提升水安全保障能力，更好满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，提高我县水治理体系和治理能力现代化水平，为浙江打造“重要窗口”建设提供可靠的水安全保障。

## 3.2基本原则

——以人为本，安全为基。坚持人民至上、生命至上，把保障人民生命财产安全放在提升水安全保障能力的首要位置。

——生态优先，人水和谐。践行绿水青山就是金山银山的理念，把生态文明建设贯穿到水利工作全过程各领域，合理安排生活、生态、生产用水，协调好涉水活动与水生态、水空间的关系，实现人与自然和谐共生。

——系统治理、功能融合。统筹山水林田湖草系统治理，以流域为单元开展综合治理与生态修复，统筹上下游、左右岸、城市乡村、水下岸上，系统解决水问题。加强部门间治水协同，注重充分发挥水工程与水域空间的综合功能，增强水生态产品供给能力。

——建管并重，综合提升。水利工程建设与水利管理的标准同步提升，健全法规体系、管理制度、技术标准，提高工程管理水平，以市场化为导向，加强基层水利队伍建设，提升涉水活动的管理和服务能力。

## 3.3发展目标

### 3.3.1总体目标

至2025年，聚焦聚力建淳安水网、保河湖安澜、促城乡润泽、现幸福河湖、亮水利窗口，有力推动淳安水利高质量现代化发展，全面提升水安全保障能力，着力构建防洪保安网、资源保障网、幸福河湖网、智慧水利网四大网络，持续加强涉水事务监督管理、深化水利发展改革、提升依法治水能力、拓展水利投资渠道、弘扬先进水利文化、加强水利科技创新、加强水利人才建设七大行动，为创造“洪旱无虞、饮水安全、用水便捷、亲水宜居、乡村美丽”的水利现代化新淳安提供坚实的水安全保障。

到2035年，建成与经济社会发展和生态文明建设要求相适应、领先于全省现代化进程的水旱灾害防御、水资源节约集约利用与优化配置、水资源保护和河湖健康保障、涉水事务监管四大体系。

### 3.3.2分项目标

一、完善防洪排涝工程体系，构建高标准防洪保安网

突出重点、兼顾一般，在现有江河湖库治理的基础上，补齐短板，完善区域防洪减灾体系。

（1）提高防御。继续实施主要河道干、支流堤防加固与中小流域治理、水生态环境综合整治等协同推进，消除河流沿线重点集镇、农村、农田区块防洪封闭圈不闭合，不达标情况。加强河岸生态化建设与改造。

（2）保障安全。持续开展水库安全鉴定，推进山塘综合整治、美丽山塘建设、病险水库除险加固和提升改造，规划期限内病险水库、山塘除险加固率达到100%。

二、实施水资源优化配置工程，建设高水平水资源配置网

构筑“全面节约、有效保护、优化配置、合理开发、高效利用、综合治理”的水资源保障体系。

（1）增加“供给”。加快重要水源工程及现有水厂备用水源工程建设，完成规划期限内的所有乡镇水厂建设和管网延伸工程，提高城乡水资源供应能力及战略储备水平。

（2）提高“效率”。深入落实最严格水资源管理制度，提高水资源综合管理能力，严格控制用水总量，全面推进节水型社会建设，进一步提升用水效率。

（3）优化“提升”。继续完善农村饮水供给体系，推进农村供水站制水设备提升和水源改造工程，提高农饮水量和水质保证率，健全农饮水长效管理机制，巩固深化农村饮用水管理体制改革成果，进一步落实县级统管责任。

三、完善水生态保护体系建设，建设高品质幸福河湖网

创建安全保障、生态健康、景观优美、人文彰显、管护高效、人水和谐的幸福河湖。坚持安全为首、保护为重和自然修复为主的方针，大力推进水生态文明建设，基本建成水资源保护与河湖健康保障体系。

（1）加强“保护”。围绕新安江水库保护，强化上游河流入湖污染排放控制，加强生态保护、生态治理、生态修复。维持重要饮用水水源地水质稳定达标。

（2）推进“整治”。积极推进以人居聚集区河道为重点的农村水系综合整治，开展小流域水土流失治理，改善水体环境，提高人居环境质量；以清淤轮疏为重点，全面开展农村河道的生态治理，恢复河道生命健康，实现“水清、岸绿、流畅、景美”，进一步巩固“五水共治”成效。

四、完善水利现代化管理体系建设，构建高效能智慧水利网

打造聚焦水资源管理、河湖管理、水旱灾害防御、行业监管、规划计划、内部协同等业务具有水利特点信息化智慧应用平台。按照全面深化改革和全面依法治国的总要求，统筹建设与管理的关系，进一步深化水利体制机制改革与创新，提高依法治水、管水、兴水能力。

（1）“依法”管理。大力推进水法治建设，构建完备的水法律法规体系、高效的水行政执法体系、健全的依法行政工作机制、有效的依法宣传教育机制；以水利建设市场和水利工程质量监管为重点，强化水利工程建设管理；以推进水利工程运行管理和安全生产标准化建设为重点，强化水利工程的运行管理。

（2）深化“改革”。推进水行政管理体制、水利投融资体制、水利工程建设体制、水利工程管理体制、水价形成机制、基层水利服务体制等方面的改革和创新，突破制约水利发展的瓶颈。

（3）“科技”引领。加快智慧水利建设，推进“互联网+水利”行动，完善水利大数据平台，建设智慧防汛指挥、水资源管理、水利工程安全监管等应用系统，实现全水利信息化。

以省水安全保障“十四五”规划提出的指标要求，结合淳安县现状及规划要求，提出淳安县水安全保障“十四五”规划主要指标要求如下。

表3-1       淳安县水安全保障“十四五”规划主要指标表

| 序号 | 指标名称 | “十三五”完成（2020年底） | “十四五”规划目标 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农田灌溉水有效利用系数 | 0.624 | 0.630 | 水平类 |
| 2 | 农村规模化集中供水覆盖率 | 61.8% | 65% |  |
| 3 | 单村供水水质合格率 | ＜90% | ＞95% |  |
| 4 | 集中规模供水水质合格率 | 100% | 100% |  |
| 5 | 水库病险率 | ＜3% | ＜3% |  |
| 6 | 水土流失率 | 7.8% | ＜6.5% |  |
| 7 | 基本水面率 | 12.9% | ＞12.9% |  |
| 8 | 幸福河湖率 | 29% | 42% |  |
| 1 | 中小流域综合治理（公里） | 126 |  | 指标类 |
| 2 | 水库除险加固（改造提升）（座） | 29 |  |  |
| 3 | 山塘综合整治（美丽山塘建设）（座） | 97 |  |  |
| 4 | 水厂水源工程（处） | 7 |  |  |
| 5 | 规模化集中供水水厂（座） | 7 |  |  |
| 6 | 单村供水站改造提升（座） | 39 |  |  |
| 7 | 水土流失综合治理面积（平方公里） | 41.26 |  |  |
| 8 | 农村水系综合整治（乡镇） | 4 |  |  |
| 9 | 幸福河湖（条） | 12 |  |  |

注：1、水平类指标均指期末达到数，指标类中的值均为“十四五”期间新增完成的任务量。

2、山塘综合整治97座，其中美丽山塘建设37座。

3、幸福河湖率指创建幸福河湖的条数占总河湖数的比率。

# 4主要任务

坚持问题导向、效果导向，以建设水利基础设施网络和推进水治理能力现代化为抓手，着力构建防洪保安网、资源保障网、幸福河湖网、智慧水利网四大网络，持续加强涉水事务监督管理、深化水利发展改革、提升依法治水能力、拓展水利投资渠道、弘扬先进水利文化、加强水利科技创新、加强水利人才建设七大行动，提升水灾害防御、水资源保障、水生态保护、水管理智能水平，力争到2025年基本实现水利现代化。

## 4.1建设水利基础设施网络——四大网络

### 4.1.1防洪保安网工程

### 以防御水旱灾害、保障人民群众生命财产安全、促进经济社会稳定发展为根本出发点，通过继续推进水库除险加固、山塘综合治理等“强塘”等工程，补齐工程短板，全面提高淳安县防洪减灾能力。

（1）水库除险加固（改造提升）。对大同坑、合富等29座水库进行除险加固或改造提升，内容包括坝体防渗加固、溢洪道整治、新开山体放水孔、上坝道路整治、增设安全监测设施、环境提升等。规划总投资7629万元。

（2）山塘综合整治（美丽山塘建设）。对97座山塘进行综合整治，确保山塘安全运行和功能效益正常发挥。其中37座山塘开展美丽山塘建设，利用其区位优势，按照“有上坝道路、有管保范围、有管理用房、有监测设施、有标示标牌、有管护组织（人员）、有规章制度、有经费保障”的“八有”标准，打造“美丽山塘”。 规划总投资7430万元。

（3）防汛应急抢险工程。受梅汛和台汛强降雨的影响，淳安每年水利工程都会遭受到不同程度的水毁。为此，“十四五”期间，每年安排500万元防汛应急抢险资金，用于水利工程水毁灾后修复。

（4）农村排涝工程。“十四五”期间，每年安排400万元农村排涝资金，用于农村村庄、农田排涝水，保障农民生产生活不受洪涝灾害影响。

### 4.1.2资源保障网工程

围绕区域发展战略的新布局，进一步完善水资源要素保障的新格局。以开拓水源为重，同时强化节水优先，坚持城乡统筹，优水优用、提升质量，形成量质并重、节约高效的水资源保障工程体系。

（1）新建水源水库、山塘。新建梓桐镇下水源、里商乡石门源、宋村乡李树坞、文昌镇浪洞4座小（2）型水库，总计库容147万立方米，分别作为梓桐第二水厂、里商水厂、宋村水厂、浪洞供水站水源；郭村水厂夫畈水源工程、瑶山水厂双共水源工程，总容积16.5万立方米，分别作为郭村水厂、瑶山水厂水源。规划总投资10822万元。

（2）坪山水厂备用水源工程。新建坪山自来水厂第二水源工程，由取水泵房、引水管道和输水隧道组成。设计总长13.7 公里，可分为三部分：①从千岛湖中取水点至取水泵房2×DN600 吸水管的沉管设计，长4 公里；②从大地村取水泵房至坪山工业区2×DN600双引水管线设计，由引水管道、输水隧道组成，长7.3 公里，其中埋地管道段仅在路下埋设管道，长5.4 公里；隧道段需开挖山体设置隧道后在隧道内布置管道，长1.9 公里；③从坪山工业区至坪山自来水厂DN600 引水管道设计，长2.4 公里。取水泵房占地约2100平方米。规划总投资20000万元。

（3）集中供水水厂。新建梓桐第二水厂、汾口第二水厂、郭村水厂、瑶山水厂、里商水厂、宋村水厂共6座乡镇水厂，同时对现有威坪水厂进行扩建。总供水规模4.45万立方米/天，受益人口12.2万人，规划总投资31603万元。

（4）单村供水站改造。对长岭、河村等39处单村供水站进行提升改造，主要措施为增设净水设备，增设管理房，配备自动化远程监控系统等。总供水规模0.92万立方米/天，受益人口5.95万人，规划总投资10229亿元。

（5）管网更新改造及水源维修。农村饮水安全是“动态的”，管网设施设备及水源工程仍存在自然老化的情况，需要及时进行更新改造，确保工程能正常运行。因此，继续在全县范围内实施农村管网更新改造及水源维修工程，规划总投资17500万元。

（6）巩固深化县级统管制度。持续不断投入农饮水长效管理机制，巩固深化县级统管制度，确保工程长久安全并发挥效益。

### 4.1.3幸福河湖网工程

紧密结合美丽浙江建设，以“恢复河流生态环境，因势利导改造渠化河道，重塑健康自然的弯曲河岸线，营造自然深潭浅滩和泛洪浸滩，为生物提供多样性生境”为主要着力点，通过水土保持、中小河流综合治理、美丽幸福河湖创建等，统筹人与自然的关系，通过水环境综合整治、水生态修复工程建设，进一步改善水生态水环境，营造人水和谐的水环境，构建河清水畅、量质兼顾的水生态水环境体系。在防洪和水资源安全的基础上，大力修复水生态、改善水环境、营造水景观、彰显水文化，初步建成生态友好、环境优美的水生态环境工程体系。深入推行河长制、河道认养制，促进河道长效管护。

“十四五”期间，完成桐溪、东源港、武强溪、梓桐源、清平源、十八都源6条中小流域综合治理，续建完成世界银行贷款地方配套千岛湖水资源管理提升水利工程——淳安县千岛湖上游中小流域综合治理工程（2021年）项目，总治理河长126公里，新建加固堤防、护岸122.1公里，滨水绿道15.6公里，景观文化节点19处。开展金峰、千岛湖等4个乡镇的农村水系综合整治，规划总投资2840万元。至2025年，完成界首、金峰、宋村、威坪、中洲、瑶山等6处水土流失治理工程，总治理面积43.46平方公里，全县水土流失比例下降到6.5%以下，人为水土流失得到有效控制，森林植被得到有效保护和恢复。大力开展河湖塘库清淤，以动态清淤轮疏机制为原则，优先考虑影响行洪和水利工程使用功能的项目，有效清除河湖塘库污泥35万立方米，进而提升水质、改善生态环境，实现河湖库塘清淤轮疏动态平衡。在全县范围内水电站开展小水电生态治理工程，提升小水电生态流量泄放设施建设，强化监管能力，改善水电站对河道生态的影响。同时，在全县范围内开展美丽幸福河湖、乐水小镇、水美乡村创建工作，计划创建幸福河道12条，乐水小镇5个，水美乡村25个。

### 4.1.4智慧水利网工程

主动融入数字浙江建设，以水利“新基建”为抓手，依托水利工程“三化改革”，推动我县水利在风险管控、资源配置、生态治理和公共服务等方面的数字化转型。“十四五”期间智慧水利网工程着力提升全面及时准确的信息感知能力、高效协同智能的信息处理能力、便捷安全泛在的社会服务能力。智慧水网的建设在数字化总体框架下，统一规划，突出重点，安全实用，开放共享。

在信息感知方面，应用北斗通信等先进技术，为全县水库安装大坝安全监测自动化设施，高效监测大坝运行情况。利用卫星遥感技术，及时掌握工程运行情势、水域空间状态等。开展水文五大工程+水文补短板项目，优化完善水文站网布局。开展千岛湖水位台、标准雨量观测场、水面蒸发站、水文巡测基地、入湖流量监测断面等水文水资源监测项目建设，提高新安江库区等重点区域的水文监测能力。建设农村供水运行中心及供水站自动化远程监控系统，实现农饮水远程监控管理。依托水电站生态流量监控系统和水资源监控与管理系统，监督保障生态流量泄放和取水项目实时监控。借助信息化平台，实现水土流失动态监测和生产建设项目信息化监管。

在信息处理方面，依托省水利信息处理与工作平台——水管理平台，融入共建，实现水利业务“网上办”、“掌上办”。建成全县水利综合信息大屏显示系统，汇总全县水利信息，动态更新全县“水利一张图”，及时分析判断防汛情势、风险识别、预警预报、调度决策，全面掌控预判工程运行状态、水域动态变化和河湖健康指数等。

在社会服务方面，重点围绕水政务服务、水安全预警、水政策宣贯、水文化传播等，构件一站式水政务服务、水利宣传服务和水智能问答服务等应用，建立一套水安全保障评价指标体系与指数发布机制，打造水利公共服务品牌，全面提升社会各界节水护水素养和管水治水服务水平。

## 4.2推进水治理能力现代化——七大行动

### 4.2.1涉水事务监督管理

（1）加强水旱灾害风险管理。完善山洪灾害预警及防范机制，建立完善防汛抗旱决策系统，动态更新风险对象清单和预警阈值，雨量与水位两类预警指标并行，监测预警和预报预警融合，丰富预警手段，提高预警时效；全县洪水、山洪灾害“风险一张图”全覆盖，细化实化预案方案，完善水旱灾害防御工作体系，构建防汛抢险物资储备格局，落实应急抢险队伍，推行水利工程防洪调度利益补偿和洪水保险，加强宣传、培训和演练。

（2）加强水资源管理。不断深化节水优先行动，开展县域水资源承载能力评价，建立用水总量监测预警机制；全面推进节水型社会建设，加强考核，促进节水行动六大工程落地落实。继续深化实行最严格水资源管理，完善规划和建设项目水资源论证制度，全面实施取水许可电子照管理；完善用水单位名录；建立水资源节约保护和开发利用评价指标体系，定期开展评价并予以公布；继续开展县级以上水源地安全保障达标建设。

（3）加强水利工程运行管理。建立健全水利工程管理制度、技术规程以及考核指标等；推进水利工程管理“产权化、物业化、数字化”改革，明晰工程管护责任主体；巩固加强水利工程运行及维修养护。提高水利工程共情感知能力，建立数字化管理流程，提升水利工程自动化运行水平；开展水库安全鉴定超期存量清零行动和山塘安全评估工作，升级改造工程管理设施。加强小水电安全检查工作。

（4）加强河湖空间管理。继续深化河湖长制，落实属地责任和部门责任，创新履职方式和工作方法；建立完善河湖空间管理制度，推行河湖水域岸线规划刚性约束、河湖健康评价、河湖水域常态化监管、涉河项目批后监管制度；深化河湖库保护数字化建设，强化水域岸线监管。

（5）加强水土保持管理。把握水土流失综合治理和生产建设项目水土保持监管“两重点”，推进水土流失重点预防区和治理区生态清洁小流域治理，强化生产建设项目水土保持监管机制、监管力度、监管频次、监管手段等监管“四强化”，推动水土保持监管数字化转型。开展全国水土保持示范项目创建工作，进行生产建设项目水土保持监督性监测和目标责任制考核。

（6）加强水利监管。完善水利监管制度，明晰水利监管事权划分；采取市场化、专业化方式，提高水利监管能力；利用水利督查数字化应用，形成“查、认、改、罚”全流程闭环管理，实现全天候、常态化、不间断的智慧化监督；深化“互联网+监管”改革；优化整合监督检查内容，推行“综合查一次”方式；强化监督检查结果应用，在严肃问责的同时，着力完善制度、加强力量。落实“谁审批、谁监管”的要求，明确管理层级，加强水利行政许可事项事中事后监管；强化水利建设市场信用管理；加强对全社会各类涉水活动巡查检查，提高及时发现违反水法规问题的能力，与执法部门密切协作，提高水行政执法效能，维护水法规的权威性、严肃性。

### 4.2.2深化水利发展改革

以“最多跑一次改革”为牵引，深化推进“水利服务一站通”、区域水影响评价等改革措施；实现水利工程“三化”改革；优先支持乡村振兴等政策，加大对幸福河湖、农业水价改革的支持力度；完成水行政执法体制改革。巩固深化农饮水工程县级统管改革和小型水库管理体制改革成果，拓展水利公共服务均等化范围，逐步实现小型水利工程县级统管。推广美丽幸福河湖全县域创建模式。

### 4.2.3提升依法治水能力

以全面贯彻《浙江省水资源管理条例》为契机，健全涉水建设项目管理、水域和岸线保护、河湖采砂管理、水域占用补偿和岸线有偿使用等规章制度，根据河湖生态环境修复成本，按照“谁破坏、谁赔偿”的原则，研究建立河湖资源损害赔偿和责任追究制度。加强规划对水域管理的指导和约束作用，建立健全规划治导线管理制度，划定规划治导线，并严格执行；强化水行政执法队伍和能力建设，全面提高水利执法人员的综合素质，有效整合水利系统内部力量，建立健全执法网络，充实基层执法力量，加强执法巡查，鼓励群众监督举报，建立联合执法机制，严禁涉河违法活动，严厉打击水事违法违规行为，加大水行政执法力度，坚持有法必依、执法必严、违法必究，做到依法查处到位、责任追究到位、整改落实到位，切实维护良好的河湖管理秩序。

### 4.2.4 拓展水利投资渠道

逐步落实供水工程原水水价形成机制，利用水利工程自身盈利能力，提高筹集水利工程建设资金能力；进一步规范水利工程资产管理，积极盘活水利资产；挖掘水资源和水空间的多维价值，积极开展河湖岸线主体功能划分，探索建立水域岸线等资源有偿使用机制，吸引社会资本投入，反哺水利工程建设与管理；推进河湖砂石资源科学利用，探索建立统筹河湖整治、调蓄洞库建设与砂石资源利用的机制；在水价形成机制中充分考虑资源保护与受益群体之间的补偿途径，多渠道筹集水利建设与管理资金。

### 4.2.5 弘扬先进水利文化

开展传承弘扬文化、彰显自然和地域特色的幸福河湖建设，提升水利工程规划设计建设管理理念，把文化建设作为工程的重要部分，与主体工程同步设计、同步建设；打造流域和区域水文化品牌，提高水利行业知名度和美誉度；开展水文化遗产调查，完成古井水源普查保护。在传承弘扬传统水文化的同时，挖掘发扬新时代水文化精神内涵，凝练艰苦创业的大禹精神、自力更生的乌引精神、以人为本的抗台精神和科学创新治水精神，挖掘发扬新时代勇立潮头的浙江水文化精神内涵；努力打造具有浙江特色、人水和谐的水文化产品。加大水文化研究、宣传、教育力度。

### 4.2.6加强水利科技创新

加大水利规划前期工作经费投入，进一步完善水利科技创新机制，着力完善问题发现、需求提出的科研项目立项机制，利用专业力量和社会力量有效解决问题的“产学研”联合攻关科研机制，以及科研成果共享应用机制；本着问题导向、简单适用的原则，在工程建设和管理过程中加强水利科技研究，着力解决工程自身难题，带动解决共性问题；聚焦水利数字化转型和水资源节约保护与开发利用等重点流域，开展科技攻关；加大科技成果应用示范，健全水治理标准体系，加强国内外科技合作与交流。鼓励在水利工程建设中，积极推广BIM技术应用，实现工程项目全生命周期管理。

### 4.2.7加强水利人才建设

打造一支与新时代水利高质量发展相适应的数量充足、结构合理、能力突出、充满活力的水利队伍。加强基层水利队伍建设，开展基层技术技能培训，提高支撑服务能力；健全完善人才培养评价、激励机制，拓展基层水利人才职业发展空间。建设高层次高技能人才队伍，推进水利智库建设。遴选储备一批优秀青年技术骨干，厚植人才梯队，在实践中锻炼水利干部和技术人才。依托上级人才管理服务平台，提升水利人才工作信息化水平。树立担当实干导向，加强专业干部培养，大力选拔使用优秀年轻干部，建设“忠诚干净强政治、担当作为兴水利”新时代水利队伍。

# 5 规划投资及实施计划

淳安县水安全保障“十四五”规划按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极谋划了今后一段时期重要水利项目；统筹考虑了防洪排涝、供水抗旱、河湖生态、信息化建设和非工程措施的协调发展和整体效益，按照需要与可能，优化投资结构，提高效率，合理安排建设项目和实施步骤。

## 5.1投资估算

经过测算，“十四五”期间，淳安县水安全保障规划总投资为20.43亿元。按照项目分类，各类项目投资分别为：“防洪保安网”投资1.96亿元（占10%），“资源配置网”投资9.17亿元（占45%），“幸福河湖网”投资5.51亿元（占27%），“智慧水利网”投资1.12亿元（占5%），现代化水治理能力提升投资2.67亿元（占13%）。此外，储备项目总投资11.1亿元，投资不计入“十四五”计划投资。

图5-1  规划投资比例示意图

表5-1		   淳安县水安全保障“十四五”规划投资估算表

| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “十四五”投资合计 |  |  |  |  | 204273 |  |
| 一 | 面上水利项目 |  |  |  |  | 177563 |  |
| （一）防洪保安网 |  |  |  |  |  | 19559 |  |
| 1 | 水库山塘 | 病险水库除险加固（提升改造） | 座数 | 座 | 29 | 7629 |  |
| 2 |  | 山塘综合整治（美丽山塘建设） | 座数 | 座 | 97 | 7430 |  |
| 3 | 防汛应急抢险 | 水利工程应急抢险修复 |  |  |  | 2500 |  |
| 4 | 农村排涝 | 村庄排涝水 |  |  |  | 2000 |  |
| （二）资源保障网 |  |  |  |  |  | 91654 |  |
| 5 | 饮水安全 | 水厂水源 | 新建水库山塘 | 座 | 6 | 10822 |  |
|  |  |  | 备用水源 | 处 | 1 | 20000 |  |
|  |  | 农村供水站 | 集中供水水厂 | 座 | 7 | 31603 |  |
|  |  |  | 单村供水站改造 | 处 | 39 | 10229 |  |
|  |  |  | 管网更新改造及水源维修 | 项 | 1 | 17500 |  |
| 6 | “以奖代补”工程 | 水利工程以奖代补 |  |  |  | 1500 |  |
| （三）幸福河湖网 |  |  |  |  |  | 55133 |  |
| 7 | 中小流域综合治理 | 桐溪、东源港、武强溪等7条 | 整治河长 | 公里 | 126 | 46558 |  |
| 8 | 农村水系整治 | 农村水系整治 | 乡镇 | 个 | 4 | 2840 |  |
| 9 | 水土保持 | 水土流失治理 | 治理面积 | 平方公里 | 43.46 | 2910 |  |
| 10 | 河湖库塘清淤 | 清淤疏浚 | 清淤方量 | 万立方米 | 35 | 825 |  |
| 11 | 小水电生态治理工程 | 提升小水电生态流量泄放设施建设 |  |  |  | 2000 |  |
| （四）智慧水利网 |  |  |  |  |  | 11217 |  |
| 12 | 千岛湖水文水资源监测项目 |  | 千岛湖水位台、标准雨量观测场、水面蒸发站、水文巡测基地、入湖流量监测断面建设等 |  |  | 3000 |  |
| 13 | 水文五大工程+水文补短板项目 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 14 | 水文信息化设施运行管理费 |  | 水文站、水雨情遥测站点、视频监控等系统运行维护 |  |  | 500 |  |
| 15 | 防汛抗旱决策系统 |  | 防汛决策系统提升，预案、防汛风险图及乡级防汛会商系统更新维护 |  |  | 1000 |  |
| 16 | 大坝自动化安全监测设施 |  | 位移、沉降、渗流自动化监测 | 座 | 62 | 1860 |  |
| 17 | 水库安全警示卫士 |  | 安全警示设备 | 座 | 46 | 60 |  |
| 18 | 农村供水运营中心建设 |  | 自动化远程监控系统终端 |  |  | 2047 |  |
| 19 | 水电站生态流量监控系统租赁 |  | 生态流量泄放监控 | 年 | 5 | 500 |  |
| 20 | 水资源监控与管理系统 |  | 取水实时监控新增站点建设与系统维护 |  |  | 100 |  |
| 21 | 水土流失动态监测和生产建设项目信息化监管 |  | 水土保持信息化监管 |  |  | 100 |  |
| 22 | 水利工程运行管理平台租赁 |  | 标化平台运行维护 | 年 | 5 | 50 |  |
| 二 | 现代化水治理能力提升 |  |  |  |  | 26710 |  |

注： 1、山塘综合整治97座，其中美丽山塘数量为37座。

2、备用水源指坪山自来水厂第二水源工程。

表5-2   淳安县 “十四五”现代化水治理能力提升投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  | 26710 |  |
| (一) | 水利行业能力提升 |  | 14810 |  |
| 1 | 小水电安全检查 | 水电站安全检查经费 | 100 |  |
| 2 | 全国水土保持示范项目创建 | 水土保持示范项目创建经费 | 60 |  |
| 3 | 生产建设项目水土保持监督性监测和目标责任制考核 | 水土保持监督性监测和目标责任制考核 | 100 |  |
| 4 | 最严格水资源管理强监管技术服务 | 水资源管理强监管技术服务 | 150 |  |
| 5 | 农田灌溉水有效利用系数 | 农田灌溉水有效利用系数测报 | 100 |  |
| 6 | 村级水务、水库山塘巡查管理 | 村级水务员、水库山塘巡查员等管理人员费用 | 1500 |  |
| 7 | 农饮水县级统管经费 | 饮用水公司日常维养、运行经费 | 12350 |  |
| 8 | 水利工程强监管 | 水利工程强监管工作经费 | 250 |  |
| 9 | 水利科技与人才队伍建设 | 水利专业人才队伍建设 | 200 |  |
| (二） | 水利管理体制改革及工程管护 |  | 10000 |  |
| 1 | 水利工程“三化”改革 | 水利工程产权化、物业化、数字化改革 | 1500 |  |
| 2 | 水利工程运行管护 | 水利工程运行及维修养护，水库、山塘大坝安全鉴定、沉降位移观测等 | 6000 |  |
| 3 | 节水型社会建设 | 节水型社会建设工作费用（水利部分） | 1000 |  |
| 4 | 农业水价综合改革 | 农业用水精准补贴、节水奖励机制、小型农田水利设施产权制度和管护机制改革等 | 1500 |  |
| （三） | 其他 |  | 1900 |  |
| 1 | 幸福河湖、乐水小镇、水美乡村 | 幸福河湖、乐水小镇、水美乡村创建工作经费 | 250 |  |
| 2 | 水法规宣传及管理制度建设 | 水法规宣传、水行政执法、管理制度建设 | 150 |  |
| 3 | 水利规划前期工作经费 | 水利规划项目前期工作费用 | 1500 |  |

表5-3	        淳安县 “十四五”储备项目投资估算表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 111020 |  |
| 1 | 洄溪水库 | 新建防洪中型水库 | 座 | 1 | 38000 | 储备项目 |
| 2 | 秋口水库 | 新建防洪中型水库 | 座 | 1 | 30000 | 储备项目 |
| 3 | 聚壁源重点山洪沟治理工程 | 山洪沟治理 | 项 | 1 | 1000 | 储备项目 |
| 4 | 新安江水库（千岛湖）沿湖沿溪生活污水处理终端中水回用 | 污水终端中水回用 | 项 | 1 | 25000 | 储备项目 |
| 5 | 新安江水库（千岛湖）湖岸线生态修复 | 岸线修复 | 项 | 1 | 10000 | 储备项目 |
| 6 | 淳安县生态小水电退出补偿和生态修复 | 小水电退出补偿和生态修复 | 项 | 1 | 5000 | 储备项目 |
| 7 | 中洲镇洄溪等4条小流域水土流失综合治理项目 | 经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化、 封育治理 | 平方公里 | 9.2 | 430 | 储备项目 |
| 8 | 屏门乡上中等3条小流域水土流失综合治理项目 | 经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化、 封育治理 | 平方公里 | 4.8 | 400 | 储备项目 |
| 9 | 屏门乡齐坑小流域水土流失综合治理项目 | 经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化、 封育治理 | 平方公里 | 5.3 | 390 | 储备项目 |
| 10 | 瑶山乡石坂坦等3条小流域水土流失综合治理项目 | 经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化、 封育治理 | 平方公里 | 2.8 | 320 | 储备项目 |
| 11 | 里商乡里商等3条小流域水土流失综合治理项目 | 经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化、 封育治理 | 平方公里 | 6.4 | 480 | 储备项目 |

## 5.2 分年实施计划

安排项目实施计划时，资金投入按照近期各年度分类分项进行统计，安排的项目实施投资，从全县的突出问题和面临形势统筹考虑，优先安排“十三五”续建工程，统筹考虑区域协调发展和整体效益。“十四五”期间淳安县水利工程项目投资估算分年度实施计划表如下所示。

表5-4	                  淳安县水安全保障 “十四五”规划分年度实施计划表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投资 | 数量 | 投资 | 数量 | 投资 | 数量 | 投资 | 数量 | 投资 | 数量 | 投资 |
|  |  |  |  | (万元) |  | (万元) |  | (万元) |  | (万元) |  | (万元) |  | (万元) |
| 合计 |  |  |  | 79138 |  | 40058 |  | 33604 |  | 28259 |  | 23214 |  | 204273 |
| 1 | 病险水库除险加固（提升改造） | 座 | 6 | 2629 | 6 | 1600 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 5 | 1000 | 29 | 7629 |
| 2 | 山塘综合整治（美丽山塘建设） | 座 | 15 | 870 | 21 | 1680 | 21 | 1680 | 20 | 1600 | 20 | 1600 | 97 | 7430 |
| 3 | 水利工程应急抢险修复 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2500 |
| 4 | 村庄排涝水 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 2000 |
| 5 | 水厂水源工程 | 座 | 5 | 26322 | 1 | 2500 | 1 | 2000 |  |  |  |  | 7 | 30822 |
| 6 | 集中供水水厂 | 座 | 4 | 21071 | 2 | 7532 | 1 | 3000 |  |  |  |  | 7 | 31603 |
| 7 | 单村供水站改造 | 座 | 15 | 2549 | 6 | 2395 | 6 | 960 | 6 | 2425 | 6 | 1900 | 39 | 10229 |
| 8 | 管网更新改造及水源维修 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 |  | 17500 |
| 9 | “以奖代补”工程 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 1500 |
| 10 | 中小流域综合治理 | 公里 | 36.3 | 12081 | 28 | 10817 | 29 | 10600 | 29 | 10600 | 3.7 | 2460 | 126 | 46558 |
| 11 | 农村水系综合整治 | 乡镇 |  |  | 1 | 570 | 1 | 1270 | 1 | 500 | 1 | 500 | 4 | 2840 |
| 12 | 水土流失治理 | Km2 | 9 | 480 | 7.06 | 450 | 5.8 | 380 | 5.6 | 420 | 16 | 1180 | 43.46 | 2910 |
| 13 | 河湖库塘清淤 | 万m3 | 15 | 225 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5 | 150 | 35 | 825 |
| 14 | 小水电生态治理 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 2000 |
| 15 | 智慧水利工程 |  |  | 2869 |  | 1822 |  | 1822 |  | 822 |  | 3882 |  | 11217 |
| 16 | 现代化水治理能力提升 |  |  | 5342 |  | 5342 |  | 5342 |  | 5342 |  | 5342 |  | 26710 |

# 6 保障措施

## 6.1加强组织领导

“十四五”水利规划任务、要求高，是一项创新性强，挑战性强的系统工程。为确保工作任务落实，相关部门务必高度重视水利工作职责，大力支持，协调配合，抓好工作部署，落实工作责任，及时研究和解决水利发展改革工作中的重大问题。各地和各单位要密切配合、协同推进，建立高效顺畅的工作协调机制，形成推进水利重要领域和关键环节改革攻坚的强大合力。

## 6.2组织规划协调

按照“多规合一”构建统一的空间规划体系的要求，做好水利规划与空间规划的衔接协调，将水利规划确定的基础设施空间布局以及水利监管空间纳入到国土空间规划予以落地，衔接协调好与永久基本农田保护区、生态红线保护区的关系，预留的水利基础设施用地空间范围内，原则上不进行城镇开发和工矿企业建设，暂不划为生态保护红线和永久基本农田。

## 6.3强化投资保障

加大公共财政投入力度，积极争取国家和省级财政补助支持。加大政策性、开发性等金融机构信贷资金支持力度，争取乡村振兴投资基金对农村水利、河湖治理的支持；鼓励和引导社会资本通过资产收购、特许经营、参股控股等多种形式参与重点水利工程建设与运营，有稳定收益的项目可以争取政府专项债券。推进水利工程产权制度改革，盘活供水、发电等优质水利资产并反哺水利工程建设。

## 6.4建立考评机制

要分解细化淳安县水利发展的目标任务，明确责任分工，逐级落实目标责任，建立考评机制。按照一年一考评的基本要求，对水利建设、管理、改革的各项工作任务以及水利投入政策落实情况、配套资金到位情况等进行督查和考核，考核结果作为干部综合考核评价的重要依据。加强水利专项资金监督管理，强化财政、审计、纪检监察部门的监督检查责任。定期和不定期组织开展专项督察，对规划实施情况进行跟踪评估，强化规划的落实和执行。

## 6.5 鼓励公众参与

加大宣传力度，提高全民的水患意识、节水意识、水资源保护意识，动员社会力量参与水利建设。政府有关部门要认真执行有关水利政策法规、项目审批等政务公告制度，建立信息发布制度，健全政府部门主导、社会各方有序参与决策的途径和方式，调动广大群众参与水利建设和管理的积极性。充分利用电视、广播、报纸和网络等新闻媒介，发挥其舆论监督和导向作用，增强企业社会责任，形成全社会共同推动水利改革发展的良好社会氛围。