ZJBC03-2017-0004
	宁波市经济和信息化委员会

宁波市财政局
	文件


甬经信技改〔2017〕134号
宁波市经济和信息化委员会  宁波市财政局
关于印发《宁波市工业投资（技术改造）

项目管理办法（试行）》的通知
各区县（市）经信局、财政局，各管委会经发局、财政局：

现将《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

宁波市经济和信息化委员会        宁波市财政局       
2017年7月24日     
宁波市工业投资（技术改造）项目

管理办法（试行）

第一章  总 则
第一条 为加快推动我市重大工业投资项目和重点技术改造项目建设，培育新型制造模式，进一步优化投资结构，推进“中国制造2025”试点示范城市建设，根据《宁波市人民政府关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发〔2017〕12号）等相关文件规定，特制定本办法。
第二条 扶持原则
（一）自主创新原则。鼓励企业着眼于供给侧结构性改革，通过自主研发和借鉴、消化和吸收国内外先进技术和设备，不断提升企业创新能力，促进生产制造技术工艺、设备和产品提升。
（二）产业优化原则。以构建“3511”新型产业体系为目标，大力发展八大重点细分行业，着力培育形成一批新的千亿级细分行业，带动提升全市产业发展能级。
（三）突出重点原则。聚焦先进生产方式的推广应用，着力推进八大系列工程实施，支持龙头和优势企业、重大和优质项目，鼓励重大项目推进的市场化机制建立，强化示范引领。
（四）规范管理原则。加强顶层设计和工作指导，建章立制，健全项目管理公开办事程序，接受社会监督，强化财政资金使用绩效。
第三条 市经信委和各区县（市）经信部门是工业投资和技术改造项目（以下简称“项目”）的主管部门，负责对相关项目的监督管理。其中，宁波市经信委会同市财政局负责对列入市级计划项目的评审（评定）、竣工审核等管理工作，并对其他项目做好指导和监督管理工作。各区县（市）经信部门会同属地财政部门负责做好对其他项目的评审（评定）、竣工审核等管理工作。
宁波市财政局和各区县（市）财政部门会同市经信委和各区县（市）经信部门共同负责对符合政策条件项目补助资金的审核、拨付、监督管理工作。
第二章  项目管理
第四条 纳入本办法管理的项目应符合以下条件：
（一）行业条件。支持《宁波市建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》明确的“3511”产业中符合投资导向目录和评判标准的新建重大工业投资项目、技术改造项目。
（二）企业条件。项目建设单位是在宁波市行政区域范围内注册，具有独立法人资格、健全的财务管理制度，诚信经营、依法纳税的工业企业及其他有关单位，并自觉接受监察、审计等部门的监督，积极配合参加政府组织的经验推广、现场交流、参观学习等活动，发挥示范带头作用。
（三）项目条件

1.新建重大工业投资项目要求固定资产投资1亿元（含）以上（不包括土地费用）且设备、外购技术及软件投资在5000万元（含）以上的项目；
2.技术改造项目要求固定资产投资1000万元（含）以上（不包括土地费用）且设备、外购技术及软件投资在700万元（含）以上的项目；
3.项目要求在2016年（含）以后开工建设、2017年（含）至2020年底前竣工，其中技术改造项目建设期原则上不超过两年。对在项目备案（核准）文件中明确的建设期（或经批准调整的项目建设期）为2016年至2017年，且2017年度发生与项目建设内容有关的投资额占实际完成投资额的5%（含）以上，并在2017年度提供项目竣工报告的，也可作为本次政策扶持的对象。
4.项目应列入市经信委当年度的项目计划库。
第五条 符合上述条件的集成电路产业、智能装备产业技改项目、智能制造中的数字化车间/智能工厂示范项目以及自动化（智能化）成套装备改造试点技改项目，作为市级项目，在市级层面予以重点推进。

第六条 项目计划库建设与项目跟踪管理

（一）市经信委每年度按续建、新开工、前期、谋划四个阶段建立当年度全市1000万元以上工业企业技术改造项目计划库和5000万元以上工业投资项目计划库，每年从项目计划库中选择符合本办法第四条“项目条件”的项目予以扶持。项目计划库中的项目可适时进行增补和调整。

（二）建立1000万元以上技改项目、5000万元以上工业投资项目跟踪管理系统，定期跟踪项目建设进度，对投资规模较大的重大工业投资项目，建立领导联系重点项目制度，协调解决项目建设中遇到的问题。项目建设单位应在法定统计系统中及时准确报送工业投资和技术改造投资统计报表。
第七条 项目开工建设要求。项目开工建设原则上需满足以下要求：对于新建工业投资项目，已取得项目备案（核准）文件、施工许可证、施工合同，并有开工现场照片；对于技改项目，已取得项目备案（核准）文件，并有主要设备采购合同签订并已发生50万元以上设备支付款。各地可结合实际情况另行增加项目开工条件。
第八条 项目竣工条件
（一）项目实际建设内容、建设期及购置的设备、技术及软件、项目类型应符合项目备案（核准）文件、项目可行性研究报告的内容要求和专家的评定结果；
（二）按计划完成项目投资，厂房建成、设备安装调试成功并进入试生产阶段，且实际完成设备、技术及软件投资占计划投资数的60%（含）以上，并提供项目竣工报告。

第九条 项目调整。在项目执行过程中，如遇建设内容等有调整的，应及时申请项目调整，并符合以下调整要求：
（一）项目建设内容（土建，主要生产设备、技术、软件）、建设期、项目类型、投资额有调整的，项目建设单位应在项目竣工前一个月提出调整申请，并填写《宁波市工业投资（技术改造）项目调整申请表》，报各级经信、财政部门审核同意，其中项目类型的调整需组织专家进行评定。未经审核同意的调整不予认可。提出申请不足一月的，对于调整后新增的、或建设期以外的设备、技术及软件投资额不计入可补助投资额，但可计入项目设备、技术及软件投资额。任何投资额的调整都不能低于项目规定的最少固定资产投资额和设备、技术及软件投资额。
其中：列入市级项目计划的实际设备、技术及软件投资额比计划投资额增减在20%（含）至40%（含）的，或者项目建设内容、项目类型要调整的，企业需填写申请表，经属地经信、财政部门审核盖章后，报市经信委同意后给予认可，并报市财政局备案；对于其他项目实际设备、技术及软件投资比计划投资增减在20%（含）至40%（含）的，企业需填写申请表，经属地经信和财政部门审核同意后给予认可。
（二）项目竣工后实际设备、技术及软件投资按备案（核准）文件，增减不能超过40%，减少40%以上的，项目原则上不予认可竣工；增加超过40%的按40%计算给予政策扶持。
（三）项目建设期以项目的备案（核准）文件或经批准的项目调整申请表为准。更改建设期的，经申请最长可延迟6个月，但是对新建重大工业投资项目、自动化（智能化）成套装备改造试点项目和数字化车间/智能工厂示范项目，经申请最长可调整延迟1年，经审核同意后延长期内的设备、技术及软件投资额按原项目补助标准执行。
其中：市级项目建设期调整的，企业需填写申请表，经属地经信、财政部门审核后，报市经信委会同意后给予认可，并报市财政局备案；其他项目调整的，由属地经信部门会同财政部门审核同意后给予认可。
第三章  项目扶持
第十条 项目投入补助
（一）新建重大工业投资项目补助。新建重大工业投资项目，按其设备、技术及软件实际投入给予10%的补助。按集成电路产业和智能装备产业项目、八大细分行业中的其他项目、其他“3511”产业项目分别给予最高5000万元、3000万元、2000万元的补助。补助资金按项目开工、竣工投产两个阶段，分别给予补助总额30%、70%的补助。

（二）技改项目补助

1.集成电路产业、智能装备产业、智能制造中的数字化车间/智能工厂示范项目和自动化（智能化）成套装备改造试点项目，作为市级项目，按其设备、技术及软件实际投入给予不超过20%、最高3000万元的补助；八大细分行业中其他项目、智能制造工程（网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务、智能制造标准试验验证）项目、工业强基工程（生产制造符合国家制造强国建设战略咨询委员会编制《工业“四基”发展目录（2016版）》的基础产品，以及由“3511”产业企业进行示范应用）项目，按其设备、技术及软件实际投入给予不超过10%、最高2000万元的补助；其他项目（含“机器换人”项目）按其设备、技术及软件实际投入给予不超过8%、最高1000万元的补助。对于千亿级龙头培育企业、行业骨干培育企业、高成长企业和单项冠军企业技改项目，优先安排资金予以支持，并按项目开工、竣工投产两个阶段，分别给予补助总额30%、70%的补助。

2.对企业购置或融资租赁我市智能装备重点优势企业的智能装备产品进行技术改造的，其购置和融资租赁费用按双倍计作实际投入，根据项目类型、性质确定的比例给予补助。
（三）相关设备、技术及软件已列入甬政发〔2017〕12号文件其他补助计划的，不得重复享受补助。

第十一条 地方财政贡献奖励。对列入扶持计划的新建工业投资项目、技术改造项目，以项目竣工年度的前一年为基准年度，从项目竣工投产年度起连续两年对比基准年度，按企业对地方新增财政实际贡献（增值税和企业所得税）市级增收统筹部分的60%，从竣工投产的下一年度起连续两年给予企业奖励，其中技术改造项目两年累计奖励最高不超过1000万元。
第十二条 项目扶持政策兑现程序
（一）项目上报。根据市经信委、市财政局的通知要求，各地经信部门会同当地财政部门对项目计划库中符合条件的项目于每年年初和年中组织专家依据各产业投资导向目录和评判标准进行项目评定（2017年度按具体通知文件要求的时间进行，项目评定办法见附件一），确定项目的产业归类、项目类型等（具体按通知文件内容要求），联合行文报送市经信委、市财政局，其中：对申请列入市级计划的项目由市经信委、市财政局组织专家进行项目评定。上报项目的建设内容、建设期和设备、技术及软件投资额应符合项目备案（核准）文件内容要求。

（二）确定市级项目计划和其他项目计划

1.市级项目计划的确定。市经信委、市财政局每年对申请列入市级计划的项目，组织专家对企业上报的书面材料，依据各产业投资导向目录和评判标准对项目进行评定，对符合条件的集成电路产业、智能装备产业技改项目 、智能制造中的数字化车间/智能工厂示范项目以及自动化（智能化）成套装备改造试点技改项目，列入市级项目计划，经公示无异议后发文公布。
2.其他项目计划的确定。除去列入市级项目计划的，各地经信、财政部门根据专家评定意见（包括专家对申报且未列入市级计划项目的评定意见），对本地区拟扶持的项目按规定向社会进行公示，无异议后发文公布其他项目扶持计划。
（三）市级财政补助资金预拨。根据各地上报的项目计划，对计划于本年度可兑现补助资金的项目，扣除列入市级项目计划的项目外，按其计划补助额乘以0.7系数，再结合上年度下达的市级财政补助资金的使用情况确定各地应分配的资金并预拨到各地。
（四）项目投资补助政策兑现

1.纳入补助计划的项目竣工投产后，项目建设单位向属地经信、财政部门提出申请，由经信、财政部门组织专家组进行项目现场竣工审核（竣工审核办法见附件一），确认竣工项目产业归类、项目类型以及主要设备、技术及软件等与项目上报时或调整批复是否一致并是否安装（或使用），委托第三方会计师事务所进行项目财务核查（项目竣工财务核查规定见附件二）。对达到本办法第八条“项目竣工条件”的项目，由经信、财政部门根据会计师事务所的项目财务核查报告、专家组竣工审核意见确定项目补助资金，并按规定向社会公示无异议后下达补助资金。其中：市级项目由市经信委和市财政局组织专家开展竣工审核并下达补助资金，其他项目由各地财政、经信部门组织专家开展竣工审核并下达补助资金。
2.对符合条件的新建工业投资项目，千亿级龙头培育企业、行业骨干培育企业、高成长培育企业、单项冠军培育企业的技改项目，在项目开工后按照备案（核准）文件中明确的设备、技术及软件计划投入额，可先行下达项目投入补助资金总额的30%；在确定项目竣工并投产后，根据其最终实际投入确定剩余补助金额补助给项目建设单位。对于未能完成的项目，则收回已预拨的补助资金。
3.对竣工日期在2020年底以后的工业投资（技术改造）项目，不再享受项目补助资金扶持，且收回已预拨的补助资金。
（五）地方财政贡献奖励资金兑现。项目竣工投产并通过核查后的次年起每年第一季度前，由项目建设单位向当地经信和财政部门提出地方财政贡献奖励资金申请，经核实后上报市经信委和市财政局，市经信委和市财政局核实无误，并按规定向社会公示，无异议后下达地方财政贡献奖励资金。
第四章  监督管理和绩效评价
第十三条  监督管理
（一）各地经信、财政部门要加大对项目的监管力度，规范工作程序，严格资金监督管理，强化协调服务。
（二）项目扶持资金必须专款专用，任何区县（市）及相关单位不得以任何形式、任何理由截留、挤占、挪用或骗取补助资金。对违反本办法或弄虚作假骗取财政补助资金的，一经查实，一律取消补助资格并追缴已拨付的补助资金，同时三年内取消其申请专项资金扶持的资格。情节严重的将依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令427号）规定追究相关单位和人员的责任。
（三）列入扶持计划的项目，实际投资额无法达到竣工要求的，取消扶持资格。有正当理由需调整项目建设内容、投资额、建设期、项目类型的，须提前申请，经批准后按调整后的项目情况进行扶持。

（四）鼓励扶持项目采用自主、可控的装备、技术和软件。智能制造工程、工业强基工程项目按照三年攻坚计划的任务要求组织重点环节项目进行扶持，自动化（智能化）成套装备改造试点项目和工业强基工程项目在项目申报通知中明确具体要求和评判标准。
第十四条  绩效评价
各区县（市）经信部门于每半年度结束后25日内向市经信委报送项目建设进展情况报告，并于次年2月底前会同当地财政部门向市经信委和市财政局提交上年度下达的专项资金使用绩效评价报告。市经信委会同市财政局对各地专项资金使用情况进行年度评价，并作为下一年度分配专项资金的重要依据。
第五章  附  则
第十五条  本办法由市经信委、市财政局负责解释，并适时进行修订。本办法自2017年7月25日起施行。

附件：1.《宁波市工业投资（技术改造）项目评定和竣工
审核管理办法》

2.《宁波市工业投资（技术改造）项目竣工财务核查规定》

附件1
宁波市工业投资（技术改造）项目

评定和竣工审核管理办法

为加强和规范全市工业投资（技术改造）项目的监督和管理，保证专家项目评定和竣工审核工作科学、公正，依据《关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》等文件精神，制定本办法。
一、适用范围和组织管理

（一）本办法适用于纳入《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》管理的新建重大工业投资项目和技术改造项目，企业上报的项目需经专家进行项目评定，项目竣工后需经专家进行竣工审核。
（二）市、区县（市）经信和财政部门负责组织专家开展项目评定和竣工审核工作，其中：市经信委会同市财政局负责组织专家进行市级计划项目的评定和竣工审核工作；各区县（市）经信、财政部门负责组织专家进行其他项目的评定和竣工审核工作。根据实际情况，各级经信、财政部门可选择第三方机构承担组织专家进行项目评定和竣工审核的工作。
二、项目评定和竣工审核的依据及内容

（一）项目评定依据及内容。项目评定依据《宁波市“3511”产业投资导向目录和智能制造评判标准》、企业申报资料（包括项目备案或核准文件、项目可行性研究报告等）组织开展，确定每个符合条件项目的行业归类、项目类型。

（二）竣工审核依据及内容。竣工审核依据《宁波市“3511”产业投资导向目录和智能制造评判标准》、企业申报资料或调整资料（包括项目备案或核准文件、项目可行性研究报告、项目调整申请表等）、项目竣工报告等组织开展。审核确认：

1.项目竣工后项目的行业归类、项目类型是否与计划一致；

2.计划（或调整批复）购买的主要设备、技术及软件是否已购买并已安装（或使用）；

3.实际购买的设备、技术及软件是否与计划（或调整批复）的一致。

（三）项目评定以会议方式为主，结合必要的实地考察评定；竣工审核应实地走访项目现场。

三、专家组成
（一）市级计划项目的评定及竣工审核专家，由市经信委从“宁波市工业投资（技术改造）项目专家抽取系统”中抽取；其他项目的评定及竣工审核专家，由各地经信部门自行遴选或从“宁波市工业投资（技术改造）项目专家抽取系统”中抽取。

（二）专家组组成原则

1.根据不同项目，专家组可由技术类专家、行业类专家、财务类专家、政府部门专家组成，专家组人数应为单数，项目评定专家组不少于5人，竣工审核专家组不少于３人，其中政府专家不得超过三分之一；专家组成员应推选产生组长1人（政府部门专家不得担任组长）。对项目评定和竣工审核专家组应形成一致意见，专家组成员无法达成一致意见时由少数服从多数确定最终专家意见。

2.技术类专家要求具有相关行业的高级专业技术职称或博士学位；行业类专家要求相关行业的企业或单位技术负责人；政府部门专家要求从事相关管理工作的副处级（含）以上职务；财务类专家要求具有高级会计师或注册会计师职称。
3.项目建设单位工作人员（包括参加单位相关人员、合作方人员）不得作为专家参加评定或验收审核工作；与被评定或竣工审核单位或项目有利益关系或冲突，或其他有可能影响公正性的人员，应主动申请回避。

（三）各级经信、财政部门承担本部门组织的项目评定或竣工审核专家组，以及本部门委托的第三方机构开展评定及竣工审核工作所需费用。

四、监督和检查

（一）项目评定及竣工审核专家组应严格按照本办法规定开展工作，做到严谨、科学、公正，认真审查和质询，实名填写并形成统一的专家组意见，专家签名终身负责。

（二）严禁各种违规行为

1.专家在项目评定、竣工审核中发现项目单位存在弄虚作假骗取财政补助资金的，一经查实，按《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》第十三条第二款执行。

2.评定或竣工审核专家组成员、有关工作人员或机构有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，或未经允许擅自披露、使用或者向他人提供被项目评定或竣工审核单位相关商业秘密的，取消其参加有关项目评定或竣工审核工作的资格。

附表：1.宁波市工业投资（技术改造）项目专家项目评定、
竣工审核表

2.宁波市工业投资（技术改造）项目主要设备、技术
及软件专家竣工审核表

附表1
宁波市工业投资（技术改造）项目专家项目评定、竣工
审核表

（表1-1 “3511”产业投资类项目）

	项目名称
	

	建设单位
	

	项目负责人
	
	手机
	

	项目建设期
	年       月至       年       月

	项目属于
	□新建重大工业投资项目  □技改投资项目

	评定内容：项目的产业归类（根据“3511”产业导向目录）

	企业申报（或列入计划及调整后）
	

	专家意见
	□不调整    □调整产业归类  

	若调整产业归类，调整为：

□稀土磁性材料  □高端金属合金  □石墨烯  □专用装备 

□关键基础件  □集成电路  □光学电子  □工业物联网  

□高端装备中的智能制造装备  □新材料  □高端装备  

□新一代信息技术  □汽车制造  □绿色石化 

□时尚纺织服装  □家用电器  □清洁能源  □生物医药  

□海洋高技术  □节能环保  □安全产业  □工业创新设计 

□软件信息服务  □科技服务  □检验检测 □其它
依据：《“3511”产业投资导向目录》中的具体条目名称             

专家组组长签名：

专家组成员签名：

                                 年    月    日


宁波市工业投资（技术改造）项目专家项目评定、竣工
审核表

（表1-2 智能制造项目、工业强基工程项目）

	项目名称
	

	建设单位
	

	项目负责人
	
	手机
	

	项目建设期
	年       月至       年       月

	一、评定内容

	审查项目
	企业申报（或列入计划及调整后）

	1、产业归类
	

	2、项目类型
	

	二、专家意见和建议

1、项目是否属于技术改造项目 ： □是   □否

2、按“3511”产业投资导向目录，项目的产业归类：□不调整    □调整为                 （按表1-1内容填写）

依据：《“3511”产业投资导向目录》中的具体条目名称        

若调整为“其他”，则不再评定项目类型。

3、项目类型：□不调整  □调整为：

□网络协同制造 □大规模个性化定制 □远程运维服务 □智能制造标准试验验证 □自动化（智能化）成套装备改造试点 □“四基”产品生产  □“四基”产品示范应用 

理由：符合《智能制造评判标准》中第      款或申报通知      

（文号）中附件“评判标准”第       条要求。

专家组组长签名：

专家组成员签名：

                                 年    月    日


附表2
宁波市工业投资（技术改造）项目主要设备、技术及
软件专家竣工审核表
	项目名称
	

	建设单位
	

	项目负责人
	
	手机
	

	项目建设期
	年       月至       年       月

	竣工审核内容

	审核项目
	序号
	项目计划或调整后的

投资内容
	专家意见

（审核内容：①实际购买的设备、技术或软件是否与计划或调整后的一致；②设备、技术或软件是否已到厂安装或使用）

	主要设备、技术及软件
	1
	
	①是否一致：□是  □否

②是否到厂：□是  □否

	
	2
	
	①是否一致：□是  □否

②是否到厂：□是  □否

	
	3
	
	①是否一致：□是  □否

②是否到厂：□是  □否

	
	…
	
	①是否一致：□是  □否

②是否到厂：□是  □否

	专家组组长签名：

专家组成员签名：

                                 年    月    日


附件2
宁波市工业投资（技术改造）项目

竣工财务核查规定

根据《宁波市人民政府关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发〔2017〕12号）和《宁波市工业投资（技术改造）项目管理办法（试行）》（甬经信技改〔2017〕134号）精神，为进一步规范我市列入扶持计划的工业投资（技术改造）项目竣工核查工作，特制定本规定：
一、项目竣工核查范围
列入扶持计划的新建工业投资和技术改造项目。
二、项目竣工核查的依据（以下简称“项目竣工材料”）
（一）项目备案（核准）文件（其固定资产投资，设备、技术及软件投资、建设内容、建设期等应与上报项目计划一致）；
（二）投资明细表（附表1）；
（三）项目竣工报告；
（四）其他有关材料。
三、项目竣工核查程序
（一）列入市级计划的技改项目

1.项目竣工后，项目建设单位应先向属地经信部门和财政部门提交项目竣工材料，经审核确认项目竣工并盖章后，上报市经信委和市财政局。
2.市经信委和市财政局根据项目竣工材料组织专家进行项目现场竣工审核，确认竣工项目产业归类、项目类型与项目上报时或调整批复是否一致并是否安装（或使用），委托第三方会计师事务所进行项目财务核查。在会计师事务所完成财务审核并提交项目财务核查报告后，按规定下达财政补助资金。
（二）其他项目

1.项目竣工后，项目建设单位向属地经信部门和财政部门提交项目竣工材料。
2.属地经信部门和财政部门根据项目竣工材料组织专家进行项目现场审核，确认竣工项目产业归类、项目类型与项目上报时是否一致，并及时委托会计师事务所对项目建设单位进行项目财务审核，在会计师事务所完成财务审核并提交项目财务核查报告后，按规定下达财政补助资金。
（三）项目建设单位有权拒绝与项目竣工核查无关的其他核查要求，并可向委托部门报告申述；项目建设单位无端拒绝项目竣工核查的视为其主动放弃专项资金补助。

四、项目投资构成原则
（一）可补助投资额：包括建设期内单台（套）金额3万元（含）以上的设备（不含辅助设备）、测试设备、外购技术（包括专利）及软件投资。
（二）设备、技术及软件投资额=可补助投资额+辅助设备投资额+单台（套）金额3万元以下的设备投入+建设期外发生的与项目有关的设备、技术及软件投资额。
（三）固定资产投资额=设备投资额（包括可补助设备投资额、辅助设备投资额、单台（套）金额3万元以下的设备投入以及建设期外发生的与项目有关的设备投资额）+土建投资（不含土地款）。
五、项目实际投资额的确定
按实收实付要求，以发票并结合付款凭证、信用证或汇票作为支付的依据，以此来认定设备、技术及软件的投资额。
（一）单台（套）设备是指能够完成一个特定任务的由多个部件组成的联合装置，在财务上须列入“固定资产”或“在建工程”科目。对自制设备及模具等如要计入设备投资额则必须要转入固定资产账目，其中自制设备还需提供组成此设备的零部件明细（含材料）及金额。
（二）软件投入，必须是与项目密切相关的外购软件投入，并提供软件购置或开发合同，相关发票计入无形资产科目。软件包括：1、设计、工艺仿真软件；2、工业控制软件；3、制造执行软件（MES）；4、生产数据采集、分析、可视化软件；5、人工智能软件；6、产品数据管理软件（PDM）;7、人工智能软件。其中：对数字化车间和智能工厂项目，还包括与项目密切相关的企业资源管理软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）和产品全生命周期管理软件（PLM）；对网络协同制造、大规模个性化定制、远程智能服务等智能制造新模式项目，还包括与项目密切相关的工业云和工业大数据应用软件。
（三）土建投资，是指建设期内与项目有关的地面建筑（构筑物）及装饰装潢投资。
（四）项目设备、技术、软件及土建金额确认原则为：
1.设备已到厂或软件已应用，且在建设期内已开具发票并付款，其中已付款60%（含）以上的按全额作为可补助投资额确认，不足60%的按实际付款额作为可补助投资额确认。
2.设备已到厂或软件已应用，但尚未取得发票，且实际已付款60%（含）以上的，若在设备及软件购买合同中明确为建设期内购入的，以合同确认价作为项目可补助投资额的构成。
3.以融资租赁方式购置的设备，对于最终设备归属权为项目实施单位的，以建设期内实际已支付的租金分类确认为设备可补助投资额。
4.企业购置先进的二手设备，须提供设备原始购置票据确认距离首次购买日期在五年内，但不认可关联企业之间的设备转让。
5.对于发电机组、变压器、电梯、空调、普通搬运车（具备自动化、智能化功能的搬运车除外）等辅助设备投资原则上不计入可补助投资额。
6.技术投入，企业必须提供技术转让合同或系统解决方案设计合同。
7.投资额计算均不包括可抵扣增值税金额。
8.土建投资额及所有建设期外的设备、技术、软件投入额按已开具发票的实际支付金额计算确认。
六、竣工财务核查
竣工财务核查作为项目竣工核查的重要组成，由各级经信、财政部门组织开展。可委托第三方中介机构执行。
（一）项目竣工财务核查报告必须披露以下内容：

1.建设期内单台（套）金额在3万元（含）以上的设备、技术及软件投入清单（附件3），其中对项目建设单位购置或融资租赁我市智能装备重点优势企业产品的投资额以双倍计价投入额，并单独披露。
2.辅助设备投资、单台（套）金额3万元以下的设备投资，建设期外发生的与项目有关的设备、技术及软件投资清单（附件3）。
3.项目可补助投资额确认表（附件4）。
4.项目的土建投资总额，设备、技术及软件投资总额以及固定资产投资总额。
5.核查结果与项目建设单位申报数产生差异的须详细说明差异原因。
6.各地经信、财政部门认为有必要披露的其他相关核查内容。
附表：1.宁波市工业投资（技术改造）项目投资明细表
2.宁波市工业投资（技术改造）项目调整申请表
3.宁波市工业投资（技术改造）项目投资财务核查明细表
4.可补助投资额确认表
附表1
宁波市工业投资（技术改造）项目投资明细表
项目实施单位名称：
项目名称：                                                                                                              金额单位：万元
	类别
	序号
	项目计划
	项目执行情况

	
	
	项目计划投资内容及金额
	序号
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	发票入账凭证号
	发票开具时间
	发票金额（不含税）
	实际付款金额（不含税）
	实际付款凭证号
	实付金额占发票金额
比例
	申报
投资数

	一、建设期内投入

	（一）单台（套）3万元（含）以上的设备投资（不含辅助设备）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	（二）测试设备投入
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	※
	


	类别
	序号
	项目计划
	项目执行情况

	
	
	项目计划投资内容及金额
	序号
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	发票入账凭证号
	发票开具时间
	发票金额（不含税）
	实际付款金额（不含税）
	实际付款凭证号
	实付金额占发票金额

比例
	申报
投资数

	（三）外购技术（专利）、软件投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	※
	

	合         计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	（四）单台（套）3万元以下的设备投资数
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	（五）辅助设备投资（发电机组、变压器、搬运车、电梯、空调等）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	类别
	序号
	项目计划
	项目执行情况

	
	
	项目计划投资内容及金额
	序号
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	发票入账凭证号
	发票开具时间
	发票金额（不含税）
	实际付款金额（不含税）
	实际付款凭证号
	实付金额占发票金额

比例
	申报
投资数

	二、建设期外发生的与项目有关的其他投资

	（一）设备投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	（二）外购技术（专利）、软件投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	合         计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、土建投资

	土建投资数
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	

	总投入合计数
	※
	※
	※
	※
	※
	※
	
	※
	※
	※
	


备注：其中对项目建设单位购置或融资租赁我市智能装备重点优势企业产品的投资额以双倍计价投入额，需单独披露在项目实际投资内容中注明卖方全称。
附表2
宁波市工业投资（技术改造）项目调整申请表
	申请企业名称
	

	项目名称
	

	所属区县（市）
	
	联系人及手机
	

	项目申请调整内容（单选打√）：□项目类型调整 □投资额调整 □建设内容调整 
□建设期调整   □行业归类调整

	原项目内容
	要求调整内容

	
	

	调整原因
（详细说明，其中对建设内容调整企业需另附能够达到申报时提出的目标的承诺书）
	                                 （盖章）

	属地
经信、财政
部门
意见
	经信部门负责人签字并盖章   财政部门负责人签字并盖章

	市经信委审核意见（列入市级项目计划的项目）

	经办人
签字
	年 月 日
	初审同意
签字
	年 月 日
	审核同意

签字
	年  月  日


附表3
宁波市工业投资（技术改造）项目投资委托审计情况明细表

金额单位：万元
	类别
	序号
	根据企业上报数填报
	按审计核实后数据填列

	
	
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	设备数量
	发票开具时间
	不含税发票金额（1）
	截止项目竣工上报日止实际已付款不含税金额（2）
	付款比例（%）
=（2）/（1）
×100%
	审核确认投入数
	备注

	一、建设期内投入

	（一）单台（套）3万元（含）以上的设备投资（不含辅助设备）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	


	类别
	序号
	根据企业上报数填报
	按审计核实后数据填列

	
	
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	设备数量
	发票开具时间
	不含税发票金额（1）
	截止项目竣工上报日止实际已付款不含税金额（2）
	付款比例（%）
=（2）/（1）
×100%
	审核确认投入数
	备注

	（二）测试设备投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	（三）外购技术（专利）、软件投资
	1
	
	※
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	※
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	※
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	合         计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	（四）单台（套）3万元以下的设备投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	类别
	序号
	根据企业上报数填报
	按审计核实后数据填列

	
	
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	设备数量
	发票开具时间
	不含税发票金额（1）
	截止项目竣工上报日止实际已付款不含税金额（2）
	付款比例（%）
=（2）/（1）
×100%
	审核确认投入数
	备注

	（五）辅助设备投资（发电机组、变压器、搬运车、电梯、空调等）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	二、建设期外发生的与项目有关的其他投资

	（一）设备、技术投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	


	类别
	序号
	根据企业上报数填报
	按审计核实后数据填列

	
	
	项目实际投资内容
	设备规格型号
	设备数量
	发票开具时间
	不含税发票金额（1）
	截止项目竣工上报日止实际已付款不含税金额（2）
	付款比例（%）
=（2）/（1）
×100%
	审核确认投入数
	备注

	（二）外购技术（专利）、软件投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	合         计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	三、土建投资

	土建投资
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	

	总投入合计数
	※
	※
	※
	※
	
	
	※
	
	


附表4
可补助投资额确认表
金额单位：万元
	类别
	发票

入账时间
	发票

入账金额
	实际

已付款
	付款

比例
	确认投资额

	建设期内3万元以上设备投入(不含辅助设备)
	
	
	
	
	

	建设期内3万元以上购置或融资租赁我市智能装备重点优势企业的智能装备产品投入（不含辅助设备）
	
	
	
	
	

	建设期内测试设备投入
	
	
	
	
	

	建设期内技术、软件投入
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：对设备已到厂或软件已应用，但尚未取得发票，且实际已付款60%（含）以上的，无需填写“发票入账时间”和“发票入账金额”。


宁波市经济和信息化委员会办公室           2017年7月25日印发
— 36 —
— 37 —  

