2023年省政府民生实事进展情况表（12.31）

| 序号 | 工作目标 | 完成数 | 完成率 | 形象进度 | 具体进展情况 (包括各区县市情况) | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路新改建31公里 | 42.92公里 | 138.45% | 100% | 越城区目标任务3公里，已完工3.81公里，完工率127%，形象进度100%； 柯桥区目标任务3公里，已完工3.3公里，完工率110%，形象进度100%； 上虞区目标任务6公里，已完工13.27公里，完工率221.12%，形象进度100%； 诸暨市目标任务3公里，已完工3.04公里，完工率101.17%，形象进度100%； 嵊州市目标任务8公里，已完工9.75公里，完工率121.84%，形象进度100%； 新昌县目标任务8公里，已完工9.76公里，完工率122.01%，形象进度100%。 | 市公运中心 |
| 2 | 农村公路完成养护421公里 | 557.97公里 | 132.54% | 100% | 越城区目标任务20公里，已完工32.45公里，完工率162.26%，形象进度100%； 柯桥区目标任务66公里，已完工72.71公里，完工率110.17%，形象进度100%； 上虞区目标任务63公里，已完工96.04公里，完工率152.45%，形象进度100%； 诸暨市目标任务107公里，已完工137.56公里，完工率128.56%，形象进度100%； 嵊州市目标任务105公里，已完工129.09公里，完工率122.95%，形象进度100%； 新昌县目标任务60公里，已完工90.11公里，完工率150.19%，形象进度100%。 | 市公运中心 |
| 3 | 开通城乡客货邮融合线路7条 | 7 | 100% | 100% | 柯桥区目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%； 诸暨市目标任务1条，完成验收阶段，形象进度100%； 嵊州市目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%； 新昌县目标任务2条，完成验收阶段，形象进度100%。 | 市交通执法队 |
| 4 | 新增综合性服务站点25个 | 25 | 100% | 100% | 越城区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 柯桥区目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%； 上虞区目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 诸暨市目标任务1个，完成验收阶段，形象进度100%； 嵊州市目标任务10个，完成验收阶段，形象进度100%； 新昌县目标任务6个，完成验收阶段，形象进度100%。 | 市交通执法队 |