浙江省滩涂围垦总体规划

（2005—2020年）

第一章  总   则

第一条  为科学合理地开发、利用和保护滩涂资源，促进经济社会可持续发展，根据有关法律、法规，编制《浙江省滩涂围垦总体规划（2005—2020年）》（以下简称《规划》）。

第二条  规划范围
东经120°00′～123°10′，北纬27°06′～31°03′之间理论深度基准面以上及钱塘江、瓯江等河口的滩涂。北起浙沪交界的平湖市金丝娘桥，南至浙闽交界的苍南县沿浦以及舟山等海岛地区滩涂。分属嘉兴、杭州、绍兴、宁波、台州、温州、舟山7个市32个县（市、区）。建设规模在4500亩以上（岛屿地区2250亩以上）的项目。

第三条  规划期限
规划基准年为2004年；

近期为2005～2010年；

中期为2011～2020年；

远期展望为2021～2050年。

第四条  本《规划》是编制区域滩涂围垦规划、开发利用滩涂资源的基本依据。
第五条  浙江省发展改革部门、水行政主管部门对本《规划》实施宏观管理。国土资源、财政、农业、环保、海洋与渔业等有关部门按各自职责，加强协作，共同做好滩涂围垦工作。省滩涂围垦主管部门负责本《规划》实施的监督和管理工作。沿海、沿江各级人民政府负责组织实施本《规划》。
第六条  任何地区、部门、单位和个人未经允许，不得随意变更本《规划》。确需对本《规划》的规划方案或规划工程措施作出重大变更的，必须经原审批机关审查批准。
第二章  滩涂资源评价

第七条  滩涂资源动态变化。浙江沿岸年泥沙补充量约为1.8～2.2亿吨，其中钱塘江河口杭州湾、舟山地区约1.2亿吨，椒江河口及台州湾约2900万吨，瓯江、飞云江、鳌江口及温州湾约2000～3000万吨。浙江省滩涂处于不断的淤涨状态，自然条件下岸滩外移平均每年10～20m，最大可达40m以上，岸滩宽而坡缓。经初步研究，我省滩涂具有动态平衡的规律，新淤积的滩涂面积约为围垦面积的71%。
第八条  滩涂开发现状。浙江省沿海、沿江自新中国成立以来截至2004年底共围垦滩涂面积282万亩，其中嘉兴市9万亩，杭州市65万亩，绍兴市41万亩，宁波市74万亩，台州市54万亩，温州市19万亩，舟山市20万亩。
第九条  滩涂资源。全省理论深度基准面以上的滩涂资源面积为391万亩。理论深度基准面与2m深度基准面之间的资源为199万亩；2m深度基准面与5m深度基准面之间的资源为355万亩。
第三章  滩涂围垦指导思想与项目布局

第十条  指导思想：以科学发展观为指导，注重自然、经济、环境、生态等的相互协调，动态保护重要湿地，依据自然资源和自然环境条件，坚持以自然属性为主，同时兼顾社会属性，考虑社会发展的需要，并与海洋功能区划、江河治理规划和土地利用总体规划等相衔接。发挥滩涂围垦的综合效益，促进滩涂资源的可持续发展。
第十一条  滩涂围垦遵循以下原则：
（1）以人为本原则
根据“平安浙江”的建设要求，合理开发、利用和保护我省丰富的滩涂资源，保障土地安全、粮食安全，以人为本，为浙江省社会经济发展服务。
（2）最佳综合效益原则
正确处理资源的开发利用和资源保护的关系，实现滩涂资源的可持续发展；正确处理围垦、防洪排涝、航运、养殖等之间的关系，以发挥最佳综合效益。
（3）与区域经济同步发展原则
满足效益农业、城市化、第三产业发展的需要，使滩涂的围垦开发利用不仅能适应地方经济发展，更能促进地方经济优势的充分发挥，使滩涂围垦开发活动具有生命力，与地方经济同步可持续发展。
（4）协调性原则
滩涂资源的合理开发利用涉及各个方面，围垦造地是利用方向之一，而土地利用总体规划、海洋功能区划、江河治理规划等同样涉及滩涂资源的开发利用。因此，滩涂围垦应与相关规划相衔接。
（5）可持续原则
滩涂围垦与生态环境保护相结合，围垦与促淤相结合，围垦的规模、速度、区域应与滩涂的自然资源和承载力相适应，与其它涉海产业相协调，按照建设生态省的要求进行合理开发利用。
（6）技术规范化原则
滩涂围垦工程项目的设计标准要求与沿海、沿江防潮、防台、排涝相结合，严格按照国家、省颁发的各项技术规范标准设计，满足“平安浙江”的建设要求，确保人民生命财产的安全。
第十二条  根据地理位置、行政区域以及自然特性，大陆沿岸划分为20个岸段，岛屿地区分为两个岸段，共22个岸段。各岸段开发利用方向与主导功能详见附表一。
第十三条  围垦造地规划区。全省适宜造地的规划滩涂区面积约为262万亩。按行政区统计，沿海、沿江7个市分别是：嘉兴市9.93万亩、杭州市1.78万亩、绍兴市5.93万亩、宁波市85.49万亩、台州市69.74万亩、温州市66.83万亩、舟山市22.29万亩。各岸段及各地规划区面积分布见附表二、附表三。
第十四条  滩涂资源划分功能并确定其主要开发目标时，对象山港、乐清湾等重要港湾采取以保护为主；三门湾围垦持慎重态度；钱塘江滩涂围垦与钱塘江治理相结合，围垦服从治江；同时重视对湿地保护。

第十五条  根据对围垦项目的划分原则和全省农业、工业、交通、养殖及城镇、港口建设对土地资源的需求，至2020年滩涂围垦建设项目117处，总建设规模192万亩。其中嘉兴市4处，规模7万亩；杭州市1处，规模1.8万亩；绍兴市2处，规模7万亩；宁波市26处，规模61万亩；台州市28处，规模47万亩；温州市29处，规模48万亩；舟山市27处，规模21万亩。

第十六条  近、中期围垦工程项目规划分别见附表四、附表五、附表六、附表七。

第十七条  海岛等区域的围涂工程因地制宜，宜采取先促淤后围垦的开发利用方式。涉及钱塘江河口、瓯江河口综合规划及治导线调整的，及在敏感区域的滩涂围垦项目要进行深入研究。符合条件的，经批准可纳入规划实施项目。促淤项目9项，需深入研究项目10项。

促淤及研究项目见附表八。
第四章  滩涂围垦水资源配置

第十八条  水资源配置原则。以满足围垦区经济社会发展需求和提高人民生活质量为出发点，强化政府对水资源统一管理和优化配置，提高水资源利用效率和效益。

第十九条  根据滩涂开发主导功能进行水资源配置。

工业用水考虑各围垦区的工业用水特点及水源条件等情况，考虑由公共自来水厂供给或围垦区河道取水为主。

农业灌溉用水考虑从河道取水为主。

海水养殖用水，应考虑直接取用海水。

第二十条  在实施工程项目规划时，应根据水资源状况和围区地形建库蓄淡，解决水资源的不足。各流域综合规划中的水量供需平衡规划应包括滩涂围垦开发利用水量。

第五章  环境保护
第二十一条  坚持在滩涂围垦工作中高度重视环境保护工作。

第二十二条  禁止围垦乐清湾西门岛红树林、南麓列岛等自然保护区。动态保护慈溪庵东、灵昆东滩湿地，充分研究论证与湿地保护结合的开发方式。
第二十三条  做好单体围垦工程的前期研究论证工作。在规划工程项目实施中坚持“老滩成陆，促淤保湿”，科学合理实施促淤工程，努力使滩涂围垦与滩涂淤涨相协调。

第二十四条  在围区开发中坚持科学规划、生态开发，根据围区地形合理保留部分滩涂。推广清洁生产，建设沿海防护林，积极创建人工湿地生态环境。确保围垦区保留12%以上的水面率。

第二十五条  规划工程需要开挖大量土方，要妥善安排弃置场地，防止水土流失，实行复绿工程，做好水土保持。
第六章  规划实施
第二十六条  沿海、沿江市发展改革部门、水行政主管部门应会同有关部门根据本规划编制市级区域滩涂围垦规划，并经省发展改革部门、水行政主管部门审核同意后，由市人民政府报省人民政府批准。
第二十七条  本《规划》由省发展改革部门、水行政主管部门负责解释。

附表一    

浙江省沿海沿江各岸段开发利用方向及主导功能汇总表

	岸段

编号
	岸段名称
	海岸状态
	面积

（万亩）
	主  导  功  能

	1
	平湖市金丝娘桥～海盐县澉浦
	侵蚀型
	5.51
	港口、码头、旅游及工业用地开发。

	2
	澉浦～钱江一桥北
	淤涨型向稳定型过渡
	20.25
	航道、旅游、农业、养殖。

	3
	钱江一桥南～西三闸
	淤涨型为主
	26.82
	农业、围塘养殖及建设用地。

	4
	西三闸～甬江口北
	淤涨型为主
	54.92
	农业、工业开发、湿地保护为主。

	5
	甬江口
	稳定型
	
	通航、排洪、码头。

	6
	甬江口南～北仑区崎头角
	稳定型海岸为主
	1.32
	工业、港口用地。

	7
	崎头角～象山县钱仓
	稳定型为主
	25.52
	水产自然养殖为主。

	8
	钱仓～象山县石浦
	稳定型为主
	12.32
	农业、盐业、围塘养殖。

	9
	石浦～三门县沿赤
	缓慢淤涨型
	42.65
	农业与海水养殖相结合，适度开发盐业。

	10
	沿赤～椒江口北小园山
	淤涨型为主
	20.36
	围涂、盐业、围塘养殖为主。

	11
	椒江
	
	
	航道、码头。

	12
	椒江口南牛头颈～温岭市石塘
	淤涨型
	24.3
	农业、围塘养殖、船只避风、港口码头。

	13
	石塘～玉环县鲜迭
	缓慢淤涨型为主
	23.15
	农业、海水养殖、旅游、港口码头、城建用地。

	14
	鲜迭～乐清市岐头
	稳定型
	30.4
	港口、自然养殖、湿地保护、农业、围塘养殖。

	15
	瓯江
	稳定型为主
	
	旅游、港口。

	16
	龙湾上岙～瑞安市上望盐场
	淤涨型为主
	33.9
	农业、围塘养殖、湿地保护、综合开发为主。

	17
	飞云江
	
	
	航运、港口、码头、行洪。

	18
	瑞安市阁巷盐场～平阳县仙人岩
	淤涨型为主
	15.63
	农业、围塘养殖为主。

	19
	鳌江
	稳定型
	
	航道、行洪。

	20
	苍南县新美州～苍南县沿浦
	淤涨型向稳定型过渡
	11.39
	农业围涂、旅游、港口、围塘养殖为主。

	21
	洞头岛
	稳定型为主
	12.31
	旅游、围塘养殖、港口、城建用地为主。

	22
	舟山群岛
	稳定型为主
	29.86
	港口、旅游、工业、围塘养殖、城建用地。

	合     计
	390.61
	


附表二 

浙江省各岸段围垦造地规划区分布表

	岸段

编号
	围垦造地区名
	岸  段  范  围
	滩涂资源

（万亩）
	围垦造地资源

（万亩）

	1
	钱塘江河口围垦造地区
	平湖市金丝娘桥～海盐县澉浦
	5.51 
	5.32 

	2
	
	澉浦～钱江一桥北
	20.25 
	4.61 

	3
	
	钱江一桥南～西三闸
	26.82 
	13.76 

	4
	
	西三闸～甬江口北
	54.92 
	54.54 

	6
	北仑、象山港围垦造地区
	甬江口南～北仑区崎头角
	1.32 
	0.07 

	7
	
	崎头角～象山县钱仓
	25.52 
	4.95 

	8
	象山东部围垦造地区
	钱仓～象山县石浦
	12.32 
	9.65 

	9
	三门湾围垦造地区
	石浦～三门县沿赤
	42.65 
	15.73

	10
	台州东部围垦造地区
	沿赤～椒江口北小园山
	20.36 
	19.20 

	12
	
	椒江口南牛头颈～温岭市石塘
	24.30 
	21.03 

	13
	
	石塘～玉环县鲜迭
	23.15 
	21.90 

	14
	乐清湾围垦造地区
	鲜迭～乐清市岐头
	30.40 
	9.14

	16
	温州东部围垦造地区
	龙湾上岙～瑞安市上望盐场
	33.90 
	27.55 

	18
	
	瑞安市阁巷盐场～平阳县仙人岩
	15.63 
	10.97 

	20
	
	苍南县新美州～苍南县沿浦
	11.39 
	9.45 

	21
	洞头海岛围垦造地区
	洞头岛
	12.31 
	11.83 

	22
	舟山市海岛围垦造地区
	舟山群岛
	29.86 
	22.29 

	合        计
	390.61 
	262.00 


附表三 

浙江省沿海沿江各行政区围垦造地规划区分布表

	序号
	市
	县(市、区）
	围垦造地资源

（万亩）
	在各岸段中占有的造地资源

（万亩）

	　
	全省合计
	　
	262.00 
	

	　
	嘉兴市
	　
	9.93 
	

	1
	　
	平湖市
	2.03 
	（1）区：2.03万亩

	2
	　
	海盐县
	5.60 
	（1）区：3.29万亩

（2）区：2.31万亩

	3
	　
	海宁市
	2.30 
	（2）区：2.30万亩

	　
	杭州市
	　
	1.78 
	

	4
	　
	萧山区
	1.78 
	（3）区：1.78万亩

	　
	绍兴市
	　
	5.93 
	

	5
	　
	绍兴县
	0.43 
	（3）区：0.43万亩

	6
	　
	上虞市
	5.50 
	（3）区：5.50万亩

	　
	宁波市
	　
	85.49
	

	7
	　
	余姚市
	6.05 
	（3）区：6.05万亩

	8
	　
	慈溪市
	54.00 
	（4）区：54.00万亩

	9
	　
	镇海区
	0.54 
	（4）区：0.54万亩

	10
	　
	北仑区
	2.17 
	（6）区：0.07万亩

（7）区：2.10万亩

	11
	　
	鄞州区
	1.39 
	（7）区：1.39万亩

	12
	　
	奉化市
	1.46 
	（7）区：1.46万亩

	13
	　
	象山县
	11.69 
	（8）区：9.65万亩

（9）区：2.04万亩

	14
	　
	宁海县
	8.19 
	（9）区：8.19万亩


续附表三

浙江省沿海沿江各行政区围垦造地规划区分布表

	序号
	市
	县(市、区）
	围垦造地资源

（万亩）
	在各岸段中占有的造地资源

（万亩）

	　
	台州市
	　
	69.74
	

	15
	　
	三门县
	10.84
	（9）区：5.50万亩
（10）区：5.34万亩

	16
	　
	临海市
	13.86 
	（10）区：13.86万亩

	17
	　
	椒江区
	7.59 
	（12）区：7.59万亩

	18
	　
	路桥区
	5.62 
	（12）区：5.62万亩

	19
	　
	温岭市
	19.98
	（12）区：7.82万亩
（13）区：11.23万亩
（14）区：0.93万亩

	20
	　
	玉环县
	11.85
	（13）区：10.67万亩

（14）区：1.18万亩

	　
	温州市
	　
	66.83
	

	21
	　
	乐清市
	7.03
	（14）区：7.03万亩

	22
	　
	永嘉县
	0.00 
	

	23
	　
	鹿城区
	0.00 
	

	24
	　
	龙湾区
	17.61 
	（16）区：17.61万亩

	25
	　
	瑞安市
	11.33 
	（16）区：9.94万亩
（18）区：1.39万亩

	26
	　
	平阳县
	9.58 
	（18）区：9.58万亩

	27
	　
	苍南县
	9.45 
	（20）区：9.45万亩

	28
	　
	洞头县
	11.83 
	（21）区：11.83万亩

	　
	舟山市
	　
	22.29 
	

	29
	　
	嵊泗县
	1.43 
	（22）区：1.43万亩

	30
	　
	岱山县
	6.75 
	（22）区：6.75万亩

	31
	　
	定海区
	4.40 
	（22）区：4.40万亩

	32
	　
	普陀区
	9.71 
	（22）区：9.71万亩


附表四                            

浙江省近期（2005—2010年）续建围垦工程项目规划表

	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	建设年限
	堤线
长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产
养殖等
	水利
	城建工业
港口旅游 
	其它

	　
	全省合计
	　
	　
	38.64 
	　
	171.13 
	　
	793158 
	8.59 
	9.10 
	5.38 
	15.21 
	0.36 

	　
	嘉兴市
	　
	　
	2.30 
	　
	10.40 
	　
	22862 
	0 
	0 
	0.35 
	1.95 
	0 

	0-1
	　
	海宁市
	海宁治江围涂二期
	2.30 
	2003-2007
	10.40 
	50
	22862 
	　
	　
	0.35 
	1.95 
	　

	　
	杭州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	绍兴市
	　
	　
	6.60 
	　
	21.24 
	　
	117363 
	1.14 
	3.09 
	1.07 
	1 
	0 

	0-2
	　
	绍兴县
	※绍兴县口门治江围涂
	1.10 
	2002-2009
	10.16 
	100
	30527 
	　
	0.69 
	0.11 
	0.30 
	　

	0-3
	　
	上虞市
	※上虞市世纪丘治江围涂
	5.50 
	2003-2009
	11.08 
	100
	86836 
	1.14 
	2.40 
	0.96 
	1.00 
	　

	　
	宁波市
	　
	　
	16.31 
	　
	47.51 
	　
	176933 
	6.85 
	0.60 
	2.29 
	6.54 
	0.03 

	0-4
	　
	余姚市
	※余姚治江围涂一期
	2.00 
	2002-2007
	5.26 
	20
	26826 
	0.98 
	0.60 
	0.42 
	　
	　

	0-5
	　
	慈溪市
	慈溪徐家浦两侧围涂
	10.62 
	2004-2009
	29.19 
	50
	81556 
	4.30 
	　
	1.50 
	4.82 
	　

	0-6
	　
	北仑区
	北仑洋沙山围涂
	0.91 
	2003-2006
	3.52 
	50
	16864 
	　
	　
	0.09 
	0.82 
	　

	0-7
	　
	象山县
	象山大目涂二期围涂
	1.00 
	2004-2007
	3.04 
	50
	27875 
	　
	　
	0.10 
	0.90 
	　

	0-8
	　
	宁海县
	宁海蛇盘涂围涂
	1.78 
	2004-2007
	6.50 
	20
	23812 
	1.57 
	　
	0.18 
	　
	0.03 

	　
	台州市
	　
	　
	4.20 
	　
	21.56 
	　
	50154 
	0.27 
	2.08 
	0.44 
	1.08 
	0.33 

	0-9
	　
	三门县
	三门县晏站涂围垦
	1.91 
	2003-2007
	9.39 
	50
	17174 
	0.27 
	0.40 
	0.19 
	0.97 
	0.08 

	0-10
	　
	椒江区
	※椒江区椒江十塘围垦
	0.76 
	1997-2009
	8.35 
	20
	12380 
	　
	0.30 
	0.10 
	0.11 
	0.25 

	0-11
	　
	温岭市
	温岭东海塘北片围涂
	1.53 
	2004-2007
	3.82 
	50
	20600 
	　
	1.38 
	0.15 
	　
	　

	　
	温州市
	　
	　
	5.83 
	　
	47.62 
	　
	283715 
	0.33 
	1.87 
	0.64 
	2.99 
	0.00 

	0-12
	
	温州市
	温州市浅滩一期围涂
	2.37 
	2003-2009
	24.00 
	50
	122100 
	　
	　
	0.30 
	2.07 
	　

	0-13
	　
	乐清市
	乐清蒲岐围涂
	0.61 
	2002-2009
	4.59 
	20
	7169 
	　
	0.55 
	0.06 
	　
	　

	0-14
	　
	龙湾区　
	龙湾永兴北片围涂
	0.57 
	2003-2005
	4.79 
	20
	8117 
	0.14 
	0.37 
	0.06 
	　
	　

	0-15
	　
	　
	龙湾天城围涂
	0.94 
	2004-2007
	3.72 
	20
	9520 
	0.19 
	0.66 
	0.09 
	　
	　


    续附表四                          

浙江省近期（2005—2010年）续建围垦工程项目规划表
	编  号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	建设年限
	堤线
长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产
养殖等
	水利
	城建工业
港口旅游 
	其它

	0-16
	　
	平阳县
	平阳西湾一期围垦
	0.52 
	1997-2007
	5.73 
	50
	19800 
	　
	　
	0.05 
	0.47 
	　

	0-17
	　
	洞头县
	洞头状元岙港区围垦
	0.39 
	2004-2007
	2.30 
	50
	105669 
	　
	　
	0.04 
	0.35 
	　

	0-18
	　
	　
	※洞头北岙后二期围垦
	0.43 
	2003-2006
	2.50 
	50
	11340 
	　
	0.29 
	0.04 
	0.10 
	　

	　
	舟山市
	　
	　
	3.40 
	　
	22.80 
	　
	142131 
	0.00
	1.46
	0.59
	1.35
	0.00

	0-19
	　
	嵊泗县
	嵊泗中门堂促淤围垦
	0.87 
	2002-2010
	10.02 
	50
	87500 
	　
	　
	0.09
	0.78
	　

	0-20
	　
	岱山县
	岱山仇家门一期围涂
	0.51 
	2003-2007
	3.28 
	50
	12417 
	　
	0.36
	0.15
	　
	　

	0-21
	　
	定海区
	舟山钓浪围垦
	0.77 
	2003-2007
	3.03 
	50
	16453 
	　
	0.54
	0.23
	　
	　

	0-22
	　
	普陀区
	普陀东港二期围涂
	0.63 
	2003-2007
	3.33 
	50
	17932 
	　
	　
	0.06
	0.57
	　

	0-23
	　
	　
	普陀小郭巨一期围涂
	0.62 
	2003-2006
	3.14 
	50
	7829 
	　
	0.56
	0.06
	　
	　



  备注：1. 项目前标注※的表示在2005年前已部分圈围成功。

2. 项目设计总规模为38.64万亩，在扣除2005年前已部分圈围成功的绍兴县口门治江围涂0.67万亩、上虞市世纪丘治江围涂1.1万亩、余姚治江围涂一期0.8万亩、椒江区椒江十塘围垦0.45万亩、洞头北岙后二期围垦0.43万亩等共3.45万亩，实际2005年续建围涂面积为35.19万亩。

	
	


   附表五

浙江省近期（2005—2010年）新建围垦工程项目规划表
	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	建设年限
	堤线
长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产
养殖等
	水利
	城建工业
港口旅游 
	其它

	　
	全省合计
	　
	　
	83.92 
	　
	278.93 
	　
	1835902 
	14.94 
	36.92 
	8.94 
	21.79 
	1.33 

	　
	嘉兴市
	　
	　
	4.52 
	　
	29.74 
	　
	133362 
	0.7
	0 
	0.45 
	3.22
	0.15 

	1-1
	　
	平湖市
	平湖水口至白沙湾围涂
	1.07 
	2005-2009
	10.13 
	50
	75179 
	　
	　
	0.10 
	0.82 
	0.15 

	1-2
	　
	海盐县
	海盐港区围垦（乍浦四期）
	1.20 
	2006-2009
	11.30 
	50
	24000 
	　
	　
	0.12 
	1.08 
	　

	1-3
	　
	　
	海盐黄沙坞治江围垦
	2.25 
	2005-2009
	8.31 
	50
	34183 
	0.7
	　
	0.23 
	1.32 
	　

	　
	杭州市
	　
	　
	1.78 
	　
	10.20 
	　
	123194 
	0 
	1.55 
	0.23 
	0 
	0 

	1-4
	　
	萧山区
	萧山东线围垦
	1.78 
	2006-2012
	10.20 
	100
	123194 
	　
	1.55 
	0.23 
	　
	　

	　
	绍兴市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	宁波市
	　
	　
	17.52 
	　
	61.82 
	　
	364176 
	6.40 
	4.87 
	1.76 
	4 
	0 

	1-5
	　
	余姚市
	余姚治江围涂二期
	2.50 
	2005-2011
	5.60 
	20
	13500 
	1.80 
	0.45 
	0.25 
	　
	　

	1-6
	　
	慈溪市
	慈溪陆中湾两侧围涂
	5.85 
	2009-2013
	23.90 
	50
	71100 
	1.50 
	　
	0.59 
	3.76 
	　

	1-7
	　
	镇海区
	镇海新泓口围涂
	0.81 
	2005-2008
	7.37 
	50
	41769 
	　
	　
	0.08 
	0.73 
	　

	1-8
	　
	鄞州区
	鄞州大嵩围涂（瞻岐围垦）
	1.38 
	2007-2011
	　
	　
	60000 
	0.62 
	0.62 
	0.14 
	　
	　

	1-9
	　
	宁海县
	宁海下洋涂围垦
	5.38 
	2006-2010
	17.35 
	50
	144859 
	2.00 
	2.84 
	0.54 
	　
	　

	1-10
	　
	奉化市
	奉化红胜海塘续建
	1.60 
	2004-2008
	7.60 
	50
	32948
	0.48 
	0.96 
	0.16 
	　
	　

	　
	台州市
	　
	　
	25.29 
	　
	65.83 
	　
	417033 
	6.59 
	7.72 
	2.85 
	7.83 
	0.31 

	1-11
	　
	台州市
	台州市三山北涂围垦
	2.08 
	2006-2010
	3.15 
	50
	42000 
	0.67 
	1.20 
	0.21 
	　
	　

	1-12
	　
	三门县
	三门县高泥堍涂围垦
	0.70 
	2007-2011
	4.50 
	50 
	11100 
	　
	0.53 
	0.07 
	0.10 
	　

	1-13
	　
	　
	三门县洋市涂围垦
	0.55 
	2008-2012
	1.90 
	20
	12000 
	　
	　
	0.06 
	0.49 
	　

	1-14
	　
	临海市
	临海红脚岩三期围垦
	0.46 
	2007-2011
	1.92 
	50
	11000 
	　
	0.41 
	0.05 
	　
	　

	1-15
	　
	　
	临海南洋涂围垦
	1.02 
	2007-2010
	7.50 
	50
	35000 
	　
	　
	0.10 
	0.92 
	　

	1-16
	　
	　
	临海北洋涂围垦
	3.27 
	2007-2012
	8.00 
	50 
	27000 
	0.68 
	0.68 
	0.21 
	1.70 
	　

	1-17
	　
	椒江区
	椒江区椒江十一塘围垦
	3.93 
	2006-2009
	13.07 
	50
	102838 
	1.12 
	1.71 
	0.50 
	0.30 
	0.30 

	1-18
	　
	　
	椒江区大陈岛石油储运码头围垦
	0.35 
	2007-2009
	2.80 
	50 
	11000 
	　
	　
	0.04 
	0.30 
	0.01 

	1-19
	　
	路桥区
	路桥区黄礁涂围垦
	1.02 
	2006-2009
	4.37 
	50
	35708 
	　
	0.92 
	0.10 
	　
	　


续附表五 

浙江省近期（2005—2010年）新建围垦工程项目规划表
	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	建设年限
	堤线
长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产
养殖等
	水利
	城建工业
港口旅游 
	其它

	1-20
	　
	路桥区
	路桥区三山涂围垦
	3.14 
	2005-2010
	8.94 
	100
	59662 
	1.91 
	0.92 
	0.31 
	　
	　

	1-21
	　
	温岭市
	温岭担屿围涂
	1.52 
	2006-2010
	3.24 
	50
	45374 
	1.21 
	0.14 
	0.17 
	　
	　

	1-22
	　
	玉环县
	玉环漩门三期围垦
	6.80 
	2006-2010
	5.38 
	50
	10700 
	1.00 
	1.00 
	1.00 
	3.80 
	　

	1-23
	　
	　
	玉环西沙门一期围垦
	0.45 
	2007-2011
	1.06 
	50
	13651 
	　
	0.20 
	0.03 
	0.22 
	　

	　
	温州市
	　
	　
	29.92 
	　
	85.41 
	　
	628594 
	1.25 
	20.21 
	2.78 
	4.81 
	0.87 

	1-24
	
	温州市
	温州市浅滩二期围涂
	9.60 
	2007-2012
	10.42 
	50 
	200000 
	　
	7.90 
	0.80 
	0.90 
	　

	1-25
	　
	乐清市
	乐清胜利塘北片围涂
	1.01 
	2005-2008
	4.80 
	50
	28367 
	　
	0.91 
	0.10 
	　
	　

	1-26
	　
	　
	乐清乐海一期围涂
	0.60 
	2005-2008
	4.36 
	50
	21042 
	　
	　
	0.06 
	0.54 
	　

	1-27
	　
	　
	乐清湾港区围垦
	0.60 
	2007-2011
	4.50 
	50 
	12000 
	　
	　
	0.06 
	0.54 
	　

	1-28
	　
	龙湾区
	温州龙湾海滨围垦
	0.99 
	2006-2009
	5.26 
	20
	18146 
	0.45 
	0.44 
	0.10 
	　
	　

	1-29
	　
	瑞安市
	瑞安丁山二期围涂
	1.07 
	2005-2009
	7.89 
	50
	31033 
	　
	0.37 
	0.20 
	　
	0.50 

	1-30
	　
	　
	瑞安阁巷一期围涂
	0.53 
	2005-2008
	5.67 
	50
	16928 
	　
	0.37 
	0.05 
	　
	0.11 

	1-31
	　
	平阳县
	平阳宋埠~西湾围垦
	1.07 
	2006-2009
	5.70 
	50
	18131 
	　
	0.35 
	0.10 
	0.50 
	0.12 

	1-32
	　
	苍南县
	苍南江南围垦
	4.34 
	2006-2011
	13.13 
	50
	90449 
	　
	3.85 
	0.43 
	0.06 
	　

	1-33
	　
	苍南县
	苍南大渔湾围垦
	6.75 
	2008-2012
	4.25 
	50 
	85000 
	0.80 
	5.19 
	0.67 
	0.09 
	　

	1-34
	　
	洞头县
	洞头黄岙二期围垦
	0.56 
	2006-2008
	3.90 
	50
	29917 
	　
	0.39 
	0.06 
	0.11 
	　

	1-35
	　
	　
	洞头状元南片围涂
	0.52 
	2005-2008
	4.39 
	50
	29581 
	　
	0.25 
	0.05 
	0.22 
	　

	1-36
	　
	　
	洞头环岛西片围垦
	0.38 
	2008-2011
	4.65 
	50
	20000 
	　
	0.19 
	0.04 
	0.15 
	　

	1-37
	　
	　
	洞头大小门岛际一期围垦
	1.90 
	2007-2010
	6.50 
	50 
	28000 
	　
	　
	0.06 
	1.70 
	0.14 

	　
	舟山市
	　
	　
	4.89 
	　
	25.92 
	　
	169543 
	0 
	2.57 
	0.88 
	1 
	0 

	1-38
	　
	舟山市
	舟山钓梁围促二期围涂
	1.71 
	2008-2010
	7.70 
	50 
	18669 
	　
	1.20 
	0.17 
	0.34 
	　

	1-39
	　
	嵊泗县
	嵊泗马关围涂
	0.34 
	2006-2009
	2.93 
	50
	14600 
	　
	0.31 
	0.03 
	　
	　

	1-40
	　
	岱山县
	岱山南扫箕围垦
	0.40 
	2006-2009
	1.92 
	50
	14103 
	　
	0.28 
	0.12 
	　
	　

	1-41
	　
	　
	岱山双剑围涂
	1.13 
	2006-2010
	3.62 
	50
	29986 
	　
	0.79 
	0.34 
	　
	　

	1-42
	　
	普陀区
	普陀六横凉帽潭围垦
	0.29 
	2005-2008
	3.55 
	50 
	14585 
	　
	　
	0.03 
	0.26 
	　

	1-43
	　
	　
	普陀六横凉帽潭三期围垦
	0.23 
	2007-2009
	3.10 
	50 
	38800 
	　
	　
	0.02 
	0.21 
	　

	1-44
	　
	　
	虾峙庞公岙促淤围垦
	0.79 
	2007-2010
	3.10 
	50 
	38800 
	　
	　
	0.16 
	0.63 
	　


附表六 

浙江省中期（2011—2015年）新建围垦工程项目规划表
	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	堤线

长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产

养殖等
	水利
	城建工业

港口旅游 
	其它

	　
	全省合计
	　
	　
	37.67 
	171.38 
	　
	1016094 
	8.28 
	14.47 
	3.92 
	9.84 
	1.15 

	　
	嘉兴市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	杭州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	绍兴市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	宁波市
	　
	　
	14.21 
	62.71 
	　
	219394 
	2.60 
	5.84 
	1.54 
	3.71 
	0.52 

	2-1 
	　
	余姚市
	余姚治江围涂三期
	1.20 
	5.26 
	50 
	21000 
	1.10 
	　
	0.10 
	　
	　

	2-2
	　
	　
	余姚治江围涂四期（黄家埠临山）
	1.67 
	7.20 
	50 
	18000 
	0.80 
	0.70 
	0.17 
	　
	　

	2-3
	　
	慈溪市
	建塘江两侧围涂
	5.30 
	13.00 
	50 
	80000 
	　
	2.12 
	0.53 
	2.65 
	　

	2-4
	　
	镇海区
	镇海泥螺山北侧一期围垦
	1.20 
	9.40 
	50 
	25600 
	　
	　
	0.14 
	1.06 
	　

	2-5
	　
	　
	镇海新泓口东侧一期围涂
	0.82 
	3.00 
	50 
	6487 
	　
	0.30 
	0.08 
	　
	0.44 

	2-6
	　
	宁海县
	宁海双盘二期围涂
	0.93 
	4.30 
	50 
	14000 
	0.30 
	0.51 
	0.09 
	　
	0.03 

	2-7
	　
	　
	宁海三山围涂
	1.45 
	4.50 
	50 
	14500 
	0.40 
	0.86 
	0.14 
	　
	0.05 

	2-8
	　
	象山县
	象山道人山涂围涂
	0.43 
	5.25 
	50 
	4978 
	　
	0.34 
	0.09 
	　
	　

	2-9
	　
	北仑区
	北仑北仑梅山七姓涂围涂
	1.21 
	10.80 
	50 
	34829 
	　
	1.01 
	0.20 
	　
	　

	　
	台州市
	　
	　
	9.58 
	27.24 
	　
	140500 
	5.18 
	3.06 
	1.00 
	0.34
	0 

	2-10
	　
	三门县
	三门县金洋湾围垦
	0.60 
	3.50 
	20 
	6500 
	　
	0.54 
	0.06 
	　
	　

	2-11
	　
	　
	三门崇岙涂围垦
	0.70 
	2.50 
	50 
	20000 
	　
	0.63 
	0.07 
	　
	　

	2-12
	　
	　
	三门七干涂围垦
	0.60 
	5.50 
	20 
	11000 
	　
	0.54 
	0.06 
	　
	　

	2-13
	　
	　
	三门晏站涂围垦二期
	0.61 
	3.40 
	50 
	8000 
	　
	0.55 
	0.06 
	　
	　

	2-14
	　
	温岭市
	温岭南海涂围垦
	6.52 
	10.84 
	50 
	88000 
	5.12 
	0.70 
	0.70 
	　
	　

	2-15
	　
	玉环县
	玉环西沙门二期围垦
	0.55 
	1.50 
	50 
	7000 
	0.06 
	0.10 
	0.05 
	0.34 
	　


续附表六 

浙江省中期（2011—2015年）新建围垦工程项目规划表
	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	堤线

长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产

养殖等
	水利
	城建工业

港口旅游 
	其它

	　
	温州市
	　
	　
	5.91 
	37.85 
	　
	173100 
	0.50 
	1.84 
	0.59 
	2.41 
	0.57 

	2-16
	　
	乐清市
	乐清乐成片围垦
	0.50 
	5.40 
	50 
	20000 
	0.20 
	0.25 
	0.05 
	　
	　

	2-17
	　
	　
	乐清翁垟片围垦
	1.49 
	11.00 
	50 
	35000 
	0.30 
	　
	0.30 
	0.45 
	0.44 

	2-18
	　
	平阳县
	平阳西湾二期围涂
	0.69 
	5.59 
	50 
	19100 
	　
	0.54 
	0.07 
	0.08 
	　

	　
	舟山市
	　
	　
	7.97 
	43.58 
	　
	483100 
	0 
	3.73 
	0.80 
	3.38 
	0.06 

	2-22
	　
	嵊泗县
	嵊泗青沙围垦
	0.81 
	4.10 
	50 
	170000 
	　
	　
	0.08 
	0.73 
	　

	2-23
	　
	　
	嵊泗颗珠山围涂
	0.64 
	6.16 
	50 
	120000 
	　
	　
	0.06 
	0.58 
	　

	2-24
	　
	岱山县
	岱山仇家门二期围涂
	2.98 
	8.93 
	50 
	33100 
	　
	2.68 
	0.30 
	　
	　

	2-25
	　
	　
	岱山衢山北部促淤围垦
	0.40 
	3.50 
	50 
	12000 
	　
	0.36 
	0.04 
	　
	　

	2-26
	　
	　
	岱山南峰围垦
	0.31 
	2.43 
	50 
	5000 
	　
	0.16 
	0.03 
	0.12 
	　

	2-27
	　
	定海区
	定海金塘北部促淤围垦
	1.09 
	6.67 
	50 
	85000 
	　
	　
	0.11 
	0.92 
	0.06 

	2-28
	　
	普陀区
	普陀螺门二期促淤围垦
	0.68 
	4.97 
	50 
	20700 
	　
	　
	0.07 
	0.61 
	　

	2-29
	　
	　
	普陀朱家尖泥螺山促淤围垦
	1.06 
	6.83 
	50 
	37300 
	　
	0.53 
	0.11 
	0.42 
	　


   附表七
浙江省中期（2016—2020年）新建围垦工程项目规划表
	编 号
	市
	县            (市、区）
	项  目  名  称
	规  模  （万亩）
	堤线

长度     (km)
	防潮标准     （年）
	总投资             （万元）
	开发利用方向（万亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	农业
	水产

养殖等
	水利
	城建工业

港口旅游 
	其它

	　
	全省合计
	　
	　
	32.03 
	129.57 
	　
	844550 
	11.28 
	13.96 
	4.50 
	1.82 
	0.48 

	　
	嘉兴市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	杭州市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	绍兴市
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	宁波市
	　
	　
	12.63 
	38.43 
	　
	264600 
	7.13 
	4.24 
	1 
	0 
	0.03 

	3-1
	　
	余姚市
	余姚治江围涂五期工程（临海浦闸相公坛段）
	1.23 
	6.60 
	50 
	13000 
	1.13 
	　
	0.10 
	　
	　

	3-2
	　
	慈溪市
	慈溪陆中湾十一塘闸北侧围涂
	8.00 
	14.00 
	50 
	160000 
	5.70 
	1.50 
	0.80 
	　
	　

	3-3
	　
	宁海县
	宁海毛屿港二期围涂工程
	0.45 
	3.20 
	50 
	8000 
	　
	0.41 
	0.04 
	　
	　

	3-4
	　
	象山县
	象山乔木湾（大羊）围涂
	1.40 
	6.00 
	50 
	28000 
	0.30 
	0.96 
	0.14 
	　
	　

	3-5
	　
	镇海区
	镇海新泓口围涂二期
	0.55 
	4.13 
	50 
	30000 
	　
	0.47 
	0.05 
	　
	0.03 

	3-6
	　
	镇海区
	镇海泥螺山北侧二期围涂
	1.00 
	4.50 
	50 
	25600 
	　
	0.90 
	0.10 
	　
	　

	　
	台州市
	　
	　
	8.36 
	23.30 
	　
	156000 
	2.55 
	3.63 
	1.77 
	0 
	0.20 

	3-7
	　
	三门
	三门浦坝港蓄淡围垦
	3.14 
	1.90 
	50
	35000 
	1.00 
	0.84 
	1.00 
	0.10 
	0.20 

	3-8
	　
	椒江区
	椒江十二塘围垦
	1.50 
	6.00 
	50 
	50000 
	0.50 
	0.85 
	0.15 
	　
	　

	3-9
	　
	温岭市
	温岭大港洋围垦
	2.10 
	7.50 
	50 
	45000 
	0.90 
	0.90 
	0.30 
	　
	　

	3-10
	　
	　
	温岭殿嘴头外塘围垦
	0.56 
	1.75 
	50 
	9000 
	　
	0.39 
	0.17 
	　
	　

	3-11
	　
	玉环县
	玉环苔山北塘围垦
	0.56 
	2.15 
	50 
	9000 
	0.15 
	0.20 
	0.10 
	0.11 
	　

	3-12
	　
	　
	玉环太平塘围垦
	0.50 
	4.00 
	50 
	8000 
	　
	0.45 
	0.05 
	　
	　

	　
	温州市
	　
	　
	6.44 
	35.50 
	　
	180000 
	1.60 
	3.85 
	0.99 
	　
	　

	3-13
	　
	龙湾区
	龙湾二期围垦
	3.44 
	19.50 
	50 
	90000 
	1.00 
	1.75 
	0.69 
	　
	　

	3-14
	　
	平阳县
	平阳中期围垦
	3.00 
	16.00 
	50 
	90000 
	0.60 
	2.10 
	0.30 
	　
	　

	　
	舟山市
	　
	　
	4.60 
	32.34 
	　
	243950 
	0 
	2.24 
	0.51 
	1.61 
	0.25 

	3-15
	　
	嵊泗县
	嵊泗黄龙促淤围垦
	0.41 
	2.75 
	50 
	19000 
	　
	0.29 
	0.04 
	0.08 
	　

	3-16
	　
	　
	嵊泗大山塘促淤围涂
	0.62 
	7.00 
	50 
	132500 
	　
	　
	0.12 
	0.50 
	　

	3-17
	　
	　
	嵊泗西南港区促淤围垦
	0.84 
	16.98 
	50 
	69900 
	　
	　
	0.08 
	0.76 
	　

	3-18
	　
	岱山县
	岱山万良二期围垦
	0.30 
	1.11 
	50 
	3000 
	　
	　
	0.03 
	0.27 
	　

	3-19
	　
	　
	岱山高厂墩围涂
	0.28 
	2.57 
	50 
	4800 
	　
	0.22 
	0.03 
	　
	0.03 

	3-20
	　
	　
	岱山泥螺山二期围垦
	0.29 
	1.69 
	50 
	3900 
	　
	0.23 
	0.03 
	　
	0.03 

	3-21
	　
	普陀区
	普陀小郭巨二期围涂
	1.86 
	0.24 
	50 
	10850 
	　
	1.49 
	0.18 
	　
	0.19 


附表八

浙江省促淤及研究项目

	市
	县（市、区）
	项  目  名  称
	备注/规模

(万亩)

	嘉兴市
	海盐县
	海盐青山～杨柳山围垦
	研究

	
	海宁市
	海宁市治江围涂三期
	研究

	绍兴市
	上虞市
	上虞南股槽整治围涂
	研究

	宁波市
	余姚市
	余姚南股槽整治围涂
	研究

	温州市
	市本级
	温州市浅滩二期围涂
	研究

	
	龙湾区
	南口封堵一期围垦
	研究

	
	
	南口封堵二期围垦
	研究

	
	瑞安市
	瑞安丁山三期促淤围垦
	8.70

	
	洞头县
	洞头大小门岛一期围垦
	研究

	
	
	洞头大小门岛二期围垦
	研究

	
	苍南县
	苍南大渔湾围涂
	研究

	舟山市
	岱山县
	岱山渔山火天促淤围垦
	1.05

	
	
	岱山蛇前门（大沙碗）促淤围垦
	0.50

	
	
	岱山鼠浪湖促淤围垦
	0.50

	
	
	岱山黄泽小衢山促淤围垦
	1.00

	
	
	岱山渔山东部促淤围垦
	2.35

	
	
	岱山长涂南圆山促淤围垦
	0.55

	
	定海区
	定海螺门二期促淤围垦
	2.88

	
	普陀区
	普陀佛渡金竹山促淤围垦
	0.30


	主题词：水利  围垦  规划  通知

	抄送：省人大常委会办公厅、省政府办公厅，各市、县（市、区）发改委（发改局）、水利（水电、水务）局

	浙江省发展和改革委员会办公室        2006年4月6日印发


— 2 —

— 1 —


