
富盛镇山塘报废及综合整治工程设计
招

标

文

件
招标人：绍兴市越城区富盛镇人民政府

       代理机构：绍兴诚业工程项目管理有限公司
2025年10月

富盛镇山塘报废及综合整治工程设计
招标文件

     招标人： 绍兴市越城区富盛镇人民政府  （盖章）

     联系电话：  胡先生     
     联系人：   0575-89101076    

     招标代理机构名称：  绍兴诚业工程项目管理有限公司 （盖章）

     联系电话：   0575-85159853   

     联系人： 沈女士     
手机：13706752012    
     备案单位意见：                                                （备案章）

     日    期： 2025   年 10 月  20  日
目  录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

第一节  总则
第二节  招标文件
第三节  投标文件的编制
第四节  投标文件的递交
第五节  开  标
第六节  评  标
第七节  定 标
第八节  授予合同
第三章  合同主要协议条款
第四章  招标范围及主要内容
第五章  投标文件（封面格式及附表件）


第一章  招标公告

富盛镇山塘报废及综合整治工程设计招标公告
公告时间： 2025年 10 月  20 日
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，绍兴市越城区富盛镇人民政府委托 绍兴诚业工程项目管理有限公司 ，就富盛镇山塘报废及综合整治工程设计进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。
一、招标项目名称：富盛镇山塘报废及综合整治工程设计
二、招标项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

1、富盛镇山塘报废及综合整治工程设计包括山高岭脚、寺登岗、烂田湾、箬坑、广陵大岙等5座山塘部分编制初步设计（含概算编制）、实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作、编制报废方案及山塘进行测量工作，招标预算价约42万元。
具体工作内容和金额如下：
①对富盛镇山高岭脚和寺登岗2座山塘进行综合整治设计，包括初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约489.3万元，设计基准费率5%。
②对富盛镇烂田湾和箬坑2座山塘进行整治设计，包括实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约104万元，设计基准费率7%。
③对富盛镇广陵大岙山塘编制报废方案，做好报批配合及修改工作等内容。报废方案编制费6万元。

④对广陵大岙和箬坑2座山塘进行测量，对烂田湾、山高岭脚和寺登岗3座山塘进行补测。测量费3.5万元。
3、设计工期：90天。
三、投标人资格要求：
1、企业资质：具有工程设计综合甲级资质或工程水利行业设计乙级及以上资质；

2、项目负责人资格要求：具有水利专业高级及以上工程师职称；

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年7月至2025年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2025年7月至2025年9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取的时间和方式：
报名时间：2025年 10 月 21 日至 2025年 10 月  22  日 17:00 时截止。
报名地点：绍兴市越城区袍渎路中节能绍兴科创园2幢501室
需提交的报名资料：营业执照、资质证书、项目负责人职称证书、项目负责人社保证明、授权委托书以及被授权人身份证及联系方式（报名时以上资料均需提供复印件加盖单位公章并装订成册）。

上述资料以PDF格式向工作人员提交报名资料，可以以邮件形式（272195030@qq.com）进行报名。

五、开标方式：采用不见面开标。
六、投标截止时间： 2025 年 10 月  30 日 9  时 30 分
七、投标地点：绍兴市越城区富盛镇人民政府东二楼会议室 

八、开标时间： 2025年 10 月 30 日 9 时 30 分
九、开标地点：绍兴市越城区富盛镇人民政府东二楼会议室 
十、投标保证金：无
十一、其他事项：
1、评标方法： 综合评标法（设技术标）；

2、中标方式： 以总得分最高者为第一中标候选人。

十二、联系方式：
招标人： 绍兴市越城区富盛镇人民政府 
联系人：     胡先生     
联系电话：     0575-89101076     
招标代理机构名称：  绍兴诚业工程项目管理有限公司  
联系人：   沈潮莉   

联系电话：13706752012
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称
	富盛镇山塘报废及综合整治工程设计

	2
	建 设 地 点
	富盛镇

	3
	建 设 规 模
	详见招标文件

	4
	建设资金来源
	部分补助、部分自筹

	5
	招标预算价
	约42万元                                              

	6
	招 标 方 式
	  公开 招标

	7
	招 标 范 围
	1、富盛镇山塘报废及综合整治工程设计包括山高岭脚、寺登岗、烂田湾、箬坑、广陵大岙等5座山塘部分编制初步设计（含概算编制）、实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作、编制报废方案及山塘进行测量工作，招标预算价约42万元。

具体工作内容和金额如下：

①对富盛镇山高岭脚和寺登岗2座山塘进行综合整治设计，包括初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约489.3万元，设计基准费率5%。

②对富盛镇烂田湾和箬坑2座山塘进行整治设计，包括实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约104万元，设计基准费率7%。

③对富盛镇广陵大岙山塘编制报废方案，做好报批配合及修改工作等内容。报废方案编制费6万元。

④对广陵大岙和箬坑2座山塘进行测量，对烂田湾、山高岭脚和寺登岗3座山塘进行补测。测量费3.5万元。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到招标项目要求的设计深度。

	9
	设计周期
	90天

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	1、企业资质：具有工程设计综合甲级资质或工程水利行业设计乙级及以上资质；

2、项目负责人资格要求：具有水利专业高级及以上工程师职称；

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2025年7 月至2025年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2025年7月至2025年 9月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3、本项目不允许联合体投标。

	12
	投标有效期
	投标截止日后90 天

	13
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	14
	踏勘现场
	不组织。

	15
	投标文件份数
	资格审查资料：正本   1  份，副本   4  份。

技术标:正本  1   份，副本  4   份；

商务标:正本   1  份，副本   4  份。

	16
	开标时间
	截止时间2025  年 10 月 30 日  9  时  30  分

	
	
	地点：绍兴市越城区富盛镇人民政府二楼会议室

	17
	履约保证金金额
	合同价款的 2 ％，在签订合同时提交招标人。

	18
	评标入围办法
	全部入围

	19
	定标方式
	最高分者为第一中标候选人，出现并列第一时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	20
	投标文件提交

地点及时间
	绍兴市越城区富盛镇人民政府东二楼会议室。

2025年10月30日上午9时00分-9时30分。

	21
	开标地点及时间
	绍兴市越城区富盛镇人民政府东二楼会议室。

2025年10月30日上午9时30分。

	22
	特别说明：
	本项目采用不见面开标形式：投标人应于2025年10月29日下午16时之前将投标文件密封以邮寄(建议采用EMS或顺丰)或现场送达的方式送达至绍兴市越城区袍渎路中节能绍兴科创园2幢501室招标代理部，收件人：沈潮莉，联系电话：13906752012，邮政编码：312000，以邮寄方式的请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标单位名称，被授权人姓名及联系电话, 接收邮寄快递包裹的时间为工作日9:00-17:00，邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。以现场送达方式的应现场签收后即交即走，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。”

也可在开标截止时间2025年10月30日9:30前将标书现场递交至绍兴市越城区富盛镇人民政府二楼会议室、即交即走。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
招标范围

具体见投标人须知前附表。  
三、招标方式
本工程采用  公开 招标的方式招标。符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 本次招标不接受被发改委、人民法院等行政主管部门列为失信联合惩戒对象的投标报名。

4. 本项目不接受联合体投标。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：                     /                                                        。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、招标范围及主要内容、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 3日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由■资格审查资料、■技术标、■商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目(本项目不适用)：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

封面（格式见后）；

企业营业执照复印件加盖公章；

资质证书复印件加盖公章（需涵盖资格要求的所有资质证书）；

项目负责人职称证书复印件加盖公章；

项目负责人社保证明；
     6.承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，并赔偿相应损失），格式自拟；

7.其他资料    /              。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

（二）．技术标内容（包括但不限于）：

根据第四章“招标范围及主要内容”要求内容及技术标评分标准进行编制。

1.封面（格式见后）；

2.投标人基本情况表（格式见后）；
3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
4.拟投入本项目的主要人员一览表（格式见后）；
5.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；
6.服务方案及质量保障等（格式见后）；
7、根据招标文件要求内容及技术标评分标准进行编制。
（三）．商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）；

3.授权委托书（格式见后）；

4.投标函（格式见后）；

5.总报价书（格式见后）；

    6.投标人认为需要提交的其他材料。

 3.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。本项目采用不见标形式，详见前附表。

2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请 相关部门 等参加。
3. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
1.本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的，由招标人代表采用现场随机抽签的方式确定中标候选人。

2.评分标准：总分为100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

3.技术标评标办法（满分60分）：
	序号
	评分项目
	评分
标准
	分值

	1
	企业资信
	1分
	投标人具有测绘资质证书（工程测量）的得1分。

（提供证书复印件加盖公章）

	
	
	2分
	投标人获得过省级及以上水利类荣誉证书的，每提供一项得1分，投标人获得过市（县）级水利技术类荣誉证书的，每提供一项得0.5分。

重复奖项只计一次，本项最高得2分。

（提供证书复印件加盖公章）

	
	
	4分
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、水安全保障管理体系证书，每个证书得1分，最高得4分。
（提供有效期内的证书复印件并加盖公章）

	2
	成功案列
	4分
	投标人自2021年1月（以合同签订时间为准）以来具有类似山塘设计业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（提供类似业绩合同复印件并加盖公章，要求合同体现项目主要内容和信息，合同内无法体现，需提供业主证明材料。）

项目负责人自2021年1月（以合同签订时间为准）以来以项目负责人身份完成过类似山塘设计业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（提供类似业绩合同复印件并加盖公章，要求合同体现项目主要内容和项目负责人姓名等重要信息，合同内无法体现，需提供业主证明材料。）

	3
	项目负责人
	2分
	项目负责人具有注册咨询师执业资格的得1分；

项目负责人具有注册土木工程师（水利水电工程）执业资格的得1分；
（提供证书复印件以及社保机构出具的投标人为其缴纳的包含2025年7月至2025年9月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分） 

	4
	设计团队人员资历
	8
	除设计项目负责人外，其余设计项目组成员配备如下：
具有水利水电工程相关专业中级工程师职称的每个得1分；具有水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称的每个得2分，最高得4分；
具有注册土木工程师（水利水电工程）的每个得2分，最高得4分；

（以上人员不得重复，重复人员按只计一次得分，提供社保机构出具的投标人为其缴纳的包含2025年7月至2025年9月社保证明复印件加盖投标人公章，否则不得分）。

【投标文件中提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章】 

	4
	工作方案
	8
	对项目区域情况了解是否全面，包括自然地理、社会经济等；对项目区水文基础资料掌握是否详实，包括降水时空分布、面平均雨量、年径流量、过境水量，地下水资源量以及地下水开采现状。对所有投标单位进行横向对比，综合打分：

优秀：6.5-8分，良好：5-6.4，一般：3.5-4.9，差：2-3.4，未提供不得分。

	
	
	7
	工作方案的工作思路清晰、方案符合本项目实际情况和招标人提出的要求，对所有投标单位进行横向对比，综合打分：

优秀：5-6分，良好：3-4.9，一般：2-2.9，差：1-1.9，未提供不得分。

	
	
	8
	对本项目涉及的山塘历史建设、存在问题了解清晰，综合整治方案编写有针对性、合理性、可行性等，与安全鉴定提出的问题相配套，对所有投标单位发方案进行横向对比，综合打分： 

优秀：6.5-8分，良好：5-6.4，一般：3.5-4.9，差：2-3.4，未提供不得分。

	
	
	6
	对项目编制工作的重点难点进行综合性分析和考虑，对所有投标单位进行横向对比， 综合打分：

优秀：5.5-7分，良好：4.0-5.4，一般：2.5-3.9，差：1-2.4，未提供不得分。

	5
	质量及进度保证

措施
	6
	对本项目的后续服务承诺及安排全面、合理。对所有投标单位的方案进行横向对比，综合打分：

优秀：5-6分，良好：4-4.9，一般：3-3.9，差：2-2.9，未提供不得分。

	6
	后续服务承诺
	4
	对本项目的后续服务承诺及安排全面、合理。对所有投标单位的方案进行横向对比，综合打分：

优秀：3-4分，良好：2-2.9，一般：1-1.9，差：0.1-0.9，未提供不得分。


注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。 

2.对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4．商务标评分办法：（满分40 分）

4.1本项目招标人确定的基准设计费率（固定单价）,投标人根据项目现状和设计的综合、复杂程度，结合市场行情填报下浮率，有效下浮范围为10％～15％(含上、下限），超出此范围的报价作无效标处理。

4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

4.3 4.3 由招标人在有效下浮范围(各档之间的步长为0.5％)内，随机抽取两个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分= 40 －（Xi－Y）×100×1；

当Xi＜Y时，得分= 40－（Y－Xi）×100×2。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.       /                                                                     。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款

1.合同范围
合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在“招标文件”明确。
2.合同的签订
2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。
2.1.1服务地点：用户指定地点。

2.1.2设计周期：90天。

3.付款方式：本项目不支付预付款，1座山塘初步报废方案编制完成及4座山塘项目施工图设计完成并提交后支付合同价的50%，报废报批完成及相应项目施工合同签订后，根据实际的预算审定造价进行计算，付至相应结算价款的95%并退还履约保证金（无息），余款待项目完工验收合格后付清。

4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。
4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。
5. 质量标准和验收
5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。
5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。
5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.结算方式

6.1本项目采用固定（费用）费率和固定下浮率的形式进行承包，今后中标单位应严格按招标文件要求和甲方要求进行限额设计。

6.2本项目综合整治设计费和整治设计费根据最终施工图预算审定造价为计算依据，根据中标下浮率下浮后进行结算；山塘报废方案编制费，工程测量费，工程补测费为固定单价，根据中标下浮率下浮后进行结算（工程量根据设计需要确定）。

设计费=最终施工图预算审定造价×（5%或7%）×（1-中标下浮率）

山塘报废方案编制费（或工程测量费或工程补测费）=固定单价×实际数量×（1-下浮率）
山塘报废方案编制费按固定单价60000元/座，工程测量费按固定单价10000元/座，工程补测费按固定单价5000元/座
6.3若存在无需出具施工图情况的，其造价按概算造价为依据，根据计算后*30%进行支付。即：项目概算造价×（5%或7%）×（1-中标下浮率）×30%。
7.违约责任
7.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。
7.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。
8．违约赔偿
8.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。
8.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1％的滞纳金给采购人。
8.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
9.不可抗力
9.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
9.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
10.解决合同纠纷的方式
10.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的人民法院起诉。
10.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
10.3在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
10.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
 招标范围及主要内容

一、项目背景

山塘是指毗邻坡地修建的、坝高5m以上且具有泄洪建筑物和输水建筑物、总容积不足10万m3的蓄水工程。越城区现有万方以上山塘60座，其中富盛镇36座。富盛镇现有山塘大多新建于1960~1980年之间，运行时间较长，2020~2021年。

二、工作内容

1、富盛镇山塘报废及综合整治工程设计包括山高岭脚、寺登岗、烂田湾、箬坑、广陵大岙等5座山塘部分编制初步设计（含概算编制）、实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作、编制报废方案及山塘进行测量工作，招标预算价约42万元。

具体工作内容和金额如下：

①对富盛镇山高岭脚和寺登岗2座山塘进行综合整治设计，包括初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约489.3万元，设计基准费率5%。

②对富盛镇烂田湾和箬坑2座山塘进行整治设计，包括实施方案编制（含概算编制）、施工图设计、施工期配合服务及后续服务工作等内容。建安投资约104万元，设计基准费率7%。

③对富盛镇广陵大岙山塘编制报废方案，做好报批配合及修改工作等内容。报废方案编制费6万元。

④对广陵大岙和箬坑2座山塘进行测量，对烂田湾、山高岭脚和寺登岗3座山塘进行补测。测量费3.5万元。
第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式

3.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.投标人基本情况表（附表一）

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

6.投标人已完成的工程业绩表（附表四）

7.投标函（附件三）

8.总报价书（附表五）

9.服务方案及质量保障等（附表六）

10.投标人认为需要提交的其他材料（格式自拟）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程项目情况

	项目名称
	建设规模
	时间
	质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要人员一览表

	工作阶段
	姓   名
	 专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目工作
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件三

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标文件规定的设计费的基准价下浮（小写：       ％）的价格承包上述设计等相关业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的服务。并按招标人要求完善方案，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照专业人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的服务大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日

附表五

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	富盛镇山塘报废及综合整治工程设计

	下浮率
	（大写）：百分之                

	设计周期
	  90天


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表六

服务方案及质量保障等

（投标人根据招标范围及主要内容及评分标准自行拟定）

                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

1


