关于加快推进可再生能源发电项目建档立卡工作的通知

各区、县（市）发展局：

根据国家及省能源局的通知要求，全市并网在运的可再生能源发电项目均需开展建档立卡全覆盖工作。建档立卡关系着全市可再生能源抵扣，是完成“十四五”GPD能耗下降目标的重要保障，请各区、县（市）务必高度重视。有关事项通知如下：

一、建档立卡对象

建档立卡的对象为并网在运的风电、太阳能发电、常规水电、抽水蓄能和生物质发电（含垃圾发电、沼气发电）项目；前期主要针对太阳能发电、生物质发电项目。后续并网项目应在并网一个月内及时建档立卡。

建档立卡系统网址：https://sso.renewable.org.cn/

建档立卡培训视频、PPT网盘链接：http://u3v.cn/65C38c；提取码：1031。

二、有关要求

各区、县（市）负责组织企业开展除户用光伏以外的所有工商业光伏、生物质发电项目进行填报，并及时完成建档立卡初审。存量发电项目建档立卡完成时间为2023年11月30日。

三、推进步骤

11月20日前，各区、县（市）完成存量（10月31日前并网运行）项目梳理，按不同类型、不同建档状态形成汇总表格。

11月30日前通知并督促发电主体完成注册，同时各区县发改完成项目初审工作。

12月1日-15日，对所有工商业光伏、生物质发电项目建档工作进行查漏补缺，达成全覆盖。

杭州市发展和改革委员会

2023年11月13日