附件一：

云和县水利投资项目计划安排2021年3.08亿元、2022年3.6亿元、2023年3.5亿元，具体建设项目如下：

（一）重大水利项目

1、云和县龙泉溪治理二期

该项目建设护岸13.28公里，投资9333万元。2021年计划投资5000万元，完成建设护岸8公里，2022年计划投资3833万元。

2、云和县浮云溪综合治理工程（将军桥至三望栏段、狮山桥段及云章下游段）

该将军桥至三望栏段新建护岸628米，亲水通道长2.7公里，河槽生态修复2.5万平方米，云章下游段左岸新建亲水通道长2.7km，右岸新建亲水通道长2.7km，投资11512万元。2021年计划投资4500万元，完成项目主体工程建设，2022年投资3012万元。

3、云和县浮云溪综合治理工程（云章段）

该项目治理河道长4.14公里，投资6260万元。 2021年计划投资2000万元，完成项目主体工程建设。

5、云和县浮云溪综合治理工程（紧水滩引水）

该工程引水线路12公里，流量3立方米每秒，投资25000万元。2021年计划投资5000万元，完成工程量的75%，2022年计划投资6000万元。

6、云和县浮云溪流域综合治理工程(城区段提升改造)

该工程治理河长3.1公里，改造护岸6公，投资5200万元。2022年计划投资2000万元,2023年计划投资3200万元。

7、云和县浮云溪流域综合治理工程(崇头段)

该工程治理河长1.5公里，护岸修复3公里，河槽修复6.5万平方米，投资1500万元。2022年计划投资1500万元。

8、云和县浮云溪流域综合治理工程(黄溪分洪)

该建设城西路分洪通道1.1公里，提升改造河道3公里，投资6300万元。2022年计划投资1000万元，2023年计划投资5300万元。

（二）面上水利项目

1、安溪流域综合治理工程

该项目治理河长9.8公里，投资5000万元。2021年计划投资2000万元，完成工程项目开工建设并且完成工程量的30%，2022年计划完成投资2900万元。

2、泉溪流域综合治理工程

该项目治理河长10公里，建设护岸15公里，提升改造堰坝5座，河槽修复8万平方米，投资4000万元。2021年计划投资2000万元，完成工程项目开工建设并且完成工程量的30%，2022年计划完成投资1900万元。

3、云坛溪流域综合治理工程

该项目治理河长9公里，建设护岸10公里，提升改造堰坝10座，河槽修复20万平方米，投资5000万元。2021年计划投资2000万元，完成工程项目开工建设并且完成工程量的50%，2022年计划完成投资2900万元。

4、云和县农村饮用水提升工程

该工程计划提升改造6万人，投资7500万元。2021年计划投资2700万元，提升改造2.8万人，2022年计划投资2500万元，2023年计划投资2300万元。

5、云和县小型水库除险加固及改造提升工程

该工程计划完成3座水库除险加固，投资1000万元。2021年计划投资300万元，完成里山坑水库除险加固初步设计及施工图设计，2022年计划投资350万元，2023年计划投资350万元。

6、云和县农村水系治理

该工程整治河道100公里，投资15000万元。2021年计划投资1300万元，完成农村河道治理20处，治理河长5公里，2022年计划投资1000万元，2023年计划投资1000万元。

7、云和县美丽河湖治理

该工程2020年计划投资1000万元，完成美丽河湖治理2条，即黄溪、崇溪。

8、云和县山塘整治

该工程2021年至2023年整治每年2-3座山塘，投资1500万元。2021年计划投资100万元，完成整治2座山塘，2022年计划投资150万元，2023年计划投资150万元。

9、云和县新（扩）建小型水库

该工程新建沈坑门小型水库一座，投资5000万元。2021年计划投资2500万元，完成工程量的50%，2022年计划投资2200万元。

10、云和县山洪沟治理

该工程为小顺大坑山洪沟治理，治理长度6公里，投资1000万元。2021年计划完成工程建设，投资1000万元。

11、云和县水文“5+1”工程

该工程为改建水文站1个、雨量站建设7个、新建墒情站1个、改建自动蒸发站1个，新建水库库下水文站1个、新建江河/城镇中心水位站2个、新建小型水库水位站28个，投资840万元。2021年计划改建水文站1个、雨量站建设7个、新建墒情站1个、改建自动蒸发站1个，投资260万元,2022计划投资360万元。

12、云和县山洪灾害防御能力提升

该工程为划定山洪灾害风险区， 基本形成山洪灾害防御对象清单， 初步建成预报预警系统，完善基础防汛体系建设，投资330万元。2021计划投资130万元，2022计划投资50万元，2023计划投资50万元。

13、云和县水文巡测及测站维修养护

该工程为2个中小河流站点，6个水文测站巡测及维修养护，投资120万元。2021计划投资40万元，2022计划投资40万元，2023计划投资40万元。